Документ предоставлен КонсультантПлюс

- ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 25 октября 2006 г. N 381

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

НА 2005 - 2010 ГОДЫ

В соответствии с Законом Новосибирской области от 17.09.2003 N 141-ОЗ "О наказах избирателей и обращениях граждан", Решением городского Совета от 17.02.2005 N 544 "О Положении об организации работы с наказами избирателей и обращениями граждан", руководствуясь Уставом города Новосибирска, городской Совет решил:

1. Утвердить План мероприятий по реализации наказов избирателей на 2005 - 2010 годы (приложение).

2. Мероприятия по реализации наказов избирателей учитывать ежегодно при формировании плана социально-экономического развития и бюджета города в период 2007 - 2010 годов.

3. Решение вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянно действующую специальную комиссию городского Совета по наказам избирателей (Асанцев Д.В.).

Глава городского самоуправления

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

- Приложение

к Решению

городского Совета

от 25.10.2006 N 381

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

НА 2005 - 2010 ГОДЫ

┌────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┐

│ N  │  N   │    Содержание наказа     │ Меры по выполнению │   Затраты на    │     Источник      │    Срок     │       Ответственный       │

│п/п │наказа│                          │      наказов       │   реализацию    │  финансирования   │ выполнения  │       за выполнение       │

│    │      │                          │                    │    наказов,     │                   │             │                           │

│    │      │                          │                    │   тыс. рублей   │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│ 1  │  2   │            3             │         4          │        5        │         6         │      7      │             8             │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                              Дзержинский район, избирательный округ N 1, депутат Митряшин Иван Владимирович                               │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│1   │2     │Предоставить управлению   │Подготовка проектно-│      150,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │гражданской обороны и     │сметной документации│      150,0      │Привлеченные       │             │района, управление         │

│    │      │чрезвычайных ситуаций     │на ремонт помещений │                 │средства           │             │гражданской защиты по      │

│    │      │Дзержинского района       │для управления      │                 │                   │             │городу Новосибирску;       │

│    │      │отдельное здание, а       │гражданской обороны │                 │                   │             │департамент земельных и    │

│    │      │освободившиеся площади    │и чрезвычайных      │                 │                   │             │имущественных отношений г. │

│    │      │передать Дзержинскому     │ситуаций            │                 │                   │             │Новосибирска               │

│    │      │районному управлению      │Дзержинского района │                 │                   │             │                           │

│    │      │внутренних дел            │по ул. Промышленной,│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │1.                  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Проведение ремонта  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │помещений           │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│2   │3     │Осуществить ремонт здания │1. Выполнить ремонт │      400,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │школы N 82, в том числе:  │сантехнических      │                 │                   │             │района                     │

│    │      │выполнить ремонт          │коммуникаций и      │                 │                   │             │                           │

│    │      │спортивных раздевалок;    │фундамента здания   │                 │                   │             │                           │

│    │      │выполнить ремонт          │школы N 82, ремонт  │                 │                   │             │                           │

│    │      │сантехнических            │фасада и ограждения │                 │                   │             │                           │

│    │      │коммуникаций;             │территории.         │                 │                   │             │                           │

│    │      │осуществить ремонт фасада;│2. Проработать с    │     2000,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │выполнить ремонт          │инвесторами вопрос о│                 │                   │             │района                     │

│    │      │фундамента здания;        │комплексном решении │                 │                   │             │                           │

│    │      │восстановить ограждение   │проблем школы N 82  │                 │                   │             │                           │

│    │      │территории школы.         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Переоборудовать помещение │                    │Согласно         │Привлеченные       │2008 г.      │Управление образования     │

│    │      │буфета школы в столовую.  │                    │проектно-сметной │средства           │             │мэрии                      │

│    │      │Выполнить пристройку      │                    │документации     │                   │             │                           │

│    │      │спортивного зала к школе  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │N 82                      │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│3   │4     │Осуществить капитальный   │Осуществить         │     2200,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Управление здравоохранения │

│    │      │ремонт помещения МУЗ      │капитальный ремонт  │                 │                   │             │мэрии                      │

│    │      │"Новосибирский            │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │муниципальный             │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │кожно-венерологический    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │диспансер N 2"            │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │(ул. Гоголя, 225)         │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│4   │5     │Осуществить ремонт здания │1. Произвести ремонт│      200,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │МОУ "Вечерняя (сменная)   │буфета, кровли      │                 │                   │             │района                     │

│    │      │школа N 26", в том числе: │здания школы.       │                 │                   │             │                           │

│    │      │ремонт фасада и           │2. Произвести ремонт│      500,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │ограждения, кровли;       │фасада, ограждения  │                 │                   │             │района                     │

│    │      │ремонт буфета школы;      │территории школы    │                 │                   │             │                           │

│    │      │восстановить ограждение   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │территории школы          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│5   │6     │Осуществить ремонт        │Включить ремонт     │      162,5      │Бюджет города      │2006 г.      │Главное управление         │

│    │      │внутриквартального проезда│внутриквартальных   │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │до детского сада N 493 и  │проездов в          │                 │                   │             │озеленения, администрация  │

│    │      │школы N 205               │дополнительный      │                 │                   │             │Дзержинского района        │

│    │      │(ул. Ползунова)           │список к Плану      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │на 2005 - 2008 гг.  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │по Программе        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │благоустройства     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │внутриквартальных   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │территорий          │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│6   │7     │Выполнить благоустройство │1. Провести работу  │      400,0      │Привлеченные       │2006 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │территорий детского сада  │по привлечению      │                 │средства           │             │района                     │

│    │      │N 493 и школы N 205 и     │средств инвесторов. │                 │                   │             │                           │

│    │      │оборудовать их малыми     │2. Выполнить        │      200,0      │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

│    │      │формами                   │благоустройство     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │территорий детского │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │сада N 493 и школы  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │N 205 за счет       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │привлеченных средств│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │и средств бюджета   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │города              │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│7   │8     │Выполнить ремонт          │Произвести замену   │      55,0       │Бюджет города      │2005 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │теплотрассы к             │25 м трубопроводов в│                 │                   │             │района                     │

│    │      │овощехранилищу детского   │канале              │                 │                   │             │                           │

│    │      │сада N 493                │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│8   │9     │Осуществить переключение  │1. Разработать      │      500,0      │Привлеченные       │2005 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │на централизованное       │проект на           │                 │средства           │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │теплоснабжение            │строительство       │                 │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │потребителей от котельных │теплотрассы от ул.  │                 │                   │             │                           │

│    │      │по ул. Технической, 19,   │Есенина до          │                 │                   │             │                           │

│    │      │Волочаевской, 51 и        │котельных.          │                 │                   │             │                           │

│    │      │3-му Почтовому переулку,  │2. Включить в План  │     6000,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │21                        │социально-          │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │                          │экономического      │                 │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │                          │развития города на  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2006 год            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │строительство       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │тепловых сетей и    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │сетей горячего      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │водоснабжения.      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │3. Включить в План  │      400,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │                          │подготовки к зимнему│                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │                          │отопительному сезону│                 │                   │             │хозяйства города,          │

│    │      │                          │2006 - 2007 гг.     │                 │                   │             │администрация Дзержинского │

│    │      │                          │проведение          │                 │                   │             │района                     │

│    │      │                          │реконструкции       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │внутридомовых сетей │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │теплоснабжения и    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │горячего            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │водоснабжения в     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │жилых домах по      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │указанным адресам и │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │дополнительно по ул.│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Волочаевской, 111.  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │4. Разработать      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │проект переключения │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │на централизованное │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │теплоснабжение школы│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │N 71 и вечерне-     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │сменной школы N 26  │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│9   │10    │Выполнить ремонт          │Подготовить         │      100,0      │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │инженерных коммуникаций в │проектно-сметную    │Согласно         │содержание жилого  │2007 г.      │жилищно-коммунальному      │

│    │      │подвалах и на чердаках    │документацию и      │проектно-сметной │фонда              │             │хозяйству Дзержинского     │

│    │      │жилых домов по:           │произвести ремонт   │документации     │                   │             │района"                    │

│    │      │ул. Гоголя, 189, 225/2,   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Гусинобродскому шоссе,    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │19/1, 21, 23/1            │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│10  │11    │Ремонт кровель домов      │Произвести          │      150,0      │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ул. Гоголя, 225/2, 229/1  │выборочный ремонт   │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │кровли по           │                 │фонда              │             │хозяйству Дзержинского     │

│    │      │                          │результатам         │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │обследования и с    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │учетом заявлений    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │жителей             │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│11  │12    │Ремонт фасадов домов NN 6,│Выполнить ремонт    │     2000,0      │Бюджет города      │2006 -       │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │10 по пр. Дзержинского    │фасадов домов по    │                 │                   │2007 гг.     │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │указанным адресам   │                 │                   │             │хозяйству Дзержинского     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│12  │13    │Благоустройство дворов и  │1. Установить       │      400,0      │Привлеченные       │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │установка детских игровых │детские игровые     │                 │средства           │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │и спортивных площадок по  │площадки по ул.     │                 │                   │             │хозяйству Дзержинского     │

│    │      │адресам:                  │Коминтерна, 128/1,  │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │ул. Коминтерна, 128/1;    │шоссе               │                 │                   │             │                           │

│    │      │Гусинобродское шоссе,     │Гусинобродскому,    │                 │                   │             │                           │

│    │      │15/2, 17/2, 23, 23/1;     │17/1.               │     1500,0      │Бюджет города      │2006 -       │                           │

│    │      │ул. Гоголя, 237;          │2. Установить       │                 │                   │2009 гг.     │                           │

│    │      │ул. Доватора, 37, 37/1    │детские игровые и   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │спортивные площадки │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │по Шоссе            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Гусинобродскому,    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │15/2, 17/2, 23,     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │23/1, ул. Гоголя,   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │237, ул. Доватора,  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │37, 37/1            │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│13  │14    │Ремонт внутриквартальных  │1. Выполнить ремонт │     2171,6      │Бюджет города      │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дорог по Гусинобродскому  │внутриквартальных   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │шоссе, 19, 19/1, 21, 29   │дорог по адресам:   │                 │                   │             │хозяйству Дзержинского     │

│    │      │                          │Гусинобродское      │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │шоссе, 19/1, 29,    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │согласно Плану работ│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │по асфальтированию  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │внутриквартальных   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │территорий в 2005 г.│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2. Выполнить ремонт │     1689,4      │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │                          │внутриквартальных   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │дорог по адресам:   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Гусинобродское      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │шоссе, 19, 21, 23/1 │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │согласно Плану работ│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │в 2007 г.           │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│14  │15    │Установить светофоры на   │Произвести установку│      500,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Главное управление         │

│    │      │перекрестке               │светофора           │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │ул. Красина - Фрунзе      │ул. Красина - ул.   │                 │                   │             │озеленения                 │

│    │      │(ост. "Ломоносова");      │Фрунзе              │                 │                   │             │                           │

│    │      │шоссе Гусинобродское, 33  │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│15  │17    │Провести уличное освещение│1. Подготовить      │      50,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Главное управление         │

│    │      │по ул. Поселковой,        │проектно-сметную    │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │Шишкина,                  │документацию.       │                 │                   │             │озеленения,                │

│    │      │Поселковому переулку,     │2. Выполнить работы │      400,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Горсвет"               │

│    │      │2-му Поселковому переулку,│по освещению        │                 │                   │             │                           │

│    │      │Комбинатской              │указанных улиц      │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│16  │18    │Обеспечить качественное   │1. Выполнить работы │      300,0      │Привлеченные       │2005 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │электроснабжение в домах  │по установке        │                 │средства           │2006 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │частного сектора по       │дополнительного     │                 │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │ул. Поселковой,           │трансформатора      │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Шишкина,              │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Поселковому переулку,     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │2-му Поселковому переулку,│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Комбинатской          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│17  │19    │Асфальтирование дорог по  │1. Выполнить        │     2200,0      │Бюджет города      │2006 -       │                           │

│    │      │ул. Поселковой,           │проектные работы по │                 │                   │2008 гг.     │                           │

│    │      │ул. Шишкина,              │реконструкции       │                 │                   │             │                           │

│    │      │Поселковому переулку,     │(грейдирование и    │                 │                   │             │                           │

│    │      │2-му Поселковому переулку,│щебенение) указанных│                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Комбинатской          │улиц с уточнением   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │затрат на           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │реконструкцию.      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2. Включить в План  │                 │                   │             │Администрация              │

│    │      │                          │социально-          │                 │                   │             │Дзержинского района        │

│    │      │                          │экономического      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │развития города на  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2006, 2007, 2008    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │годы реконструкцию  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │дорог по указанным  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │улицам              │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│18  │20    │Газификация домов частного│Подготовить         │      300,0      │Привлеченные       │2005 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │сектора по ул. Поселковой,│проектно-сметную    │                 │средства           │             │района, департамент        │

│    │      │ул. Шишкина,              │документацию по     │                 │                   │             │энергетики, жилищного и    │

│    │      │Поселковому переулку,     │газификации домов   │                 │                   │             │коммунального хозяйства    │

│    │      │2-му Поселковому переулку,│                    │                 │                   │             │города                     │

│    │      │ул. Комбинатской          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│19  │21    │Улучшить электроснабжение │Завершить передачу  │Будут определены │Привлеченные       │2006 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │в домах частного сектора  │электросетей на     │после разработки │средства           │             │района                     │

│    │      │по ул. Амбулаторной       │баланс              │проектно-сметной │                   │             │                           │

│    │      │                          │специализированной  │документации     │                   │             │                           │

│    │      │                          │организации по      │     2700,0      │                   │2007 г.      │                           │

│    │      │                          │решению             │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │"Региональных       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │электрических сетей"│                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│20  │(2)   │Благоустроить территорию  │Выполнить отмостку  │       6,0       │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дома N 20/1 по пр.        │отсевом, установку  │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Дзержинского              │малых форм          │                 │                   │             │хозяйству Дзержинского     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│21  │(4)   │Благоустроить территорию  │1. Установить малые │      90,0       │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по Гусинобродскому шоссе, │формы.              │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │33                        │                    │                 │                   │             │хозяйству Дзержинского     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района".                   │

│    │      │                          │2. Асфальтировать   │      560,0      │Привлеченные       │После        │Администрация Дзержинского │

│    │      │                          │внутриквартальные   │                 │средства           │окончания    │района                     │

│    │      │                          │дороги по           │                 │                   │строительства│                           │

│    │      │                          │техническим условиям│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │администрации района│                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│22  │(8)   │Отсыпка гравием улиц:     │Выполнить ремонт    │     2800,0      │Бюджет города      │2009 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │Рылеева, Москворецкой,    │дорог               │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Коломенской, Воронежской, │                    │                 │                   │             │хозяйству Дзержинского     │

│    │      │Каширской, Камчатской,    │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │Калужской, Фурманова,     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Севастопольской,          │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Давыдовского,             │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Калужских переулков       │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│23  │(14)  │Начало строительства      │Продолжение         │     29639,0     │Бюджет города      │2006 -       │Департамент строительства  │

│    │      │канализационного          │строительства       │                 │                   │2007 гг.     │и архитектуры,             │

│    │      │коллектора в Дзержинском  │коллектора          │     3250,0      │Привлеченные       │             │МУ города Новосибирска     │

│    │      │районе                    │                    │                 │средства           │             │"УКС"                      │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                               Дзержинский район, избирательный округ N 2, депутат Тюкалов Егор Прокопьевич                                │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│24  │22    │Жители дома N 81 по пр.   │Выполнить ревизию   │      100,0      │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │Дзержинского просят       │коллектора и        │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │произвести ревизию и      │инженерных          │                 │фонда              │             │хозяйству Дзержинского     │

│    │      │ремонт подвального        │коммуникаций        │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │оборудования для          │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │исключения постоянного    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │затопления дома фекальными│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │водами                    │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│25  │23    │Осуществить ремонт фасада │1. Произвести ремонт│      50,0       │Бюджет города      │2005 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │школы N 169:              │и замену            │                 │                   │             │района                     │

│    │      │произвести замену 20-ти   │электрооборудования.│                 │                   │             │                           │

│    │      │стояков системы отопления.│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Произвести замену         │2. Произвести замену│      50,0       │Привлеченные       │2005 г.      │                           │

│    │      │"обратки" системы         │"обратки" системы   │                 │средства           │             │                           │

│    │      │отопления.                │отопления.          │                 │                   │             │                           │

│    │      │Замена ввода холодной     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │воды.                     │3. Решить вопрос с  │      200,0      │Привлеченные       │2006 -       │                           │

│    │      │Демонтировать старую и    │застройщиками и     │                 │средства           │2007 гг.     │                           │

│    │      │установить современную    │произвести установку│                 │                   │             │                           │

│    │      │спортивную площадку.      │спортивного модуля. │                 │                   │             │                           │

│    │      │Осуществить восстановление│4. Выполнить ремонт │      900,0      │Бюджет города      │2010 г.      │                           │

│    │      │системы отопления в       │фасада здания школы │                 │                   │             │                           │

│    │      │гараже.                   │N 169               │                 │                   │             │                           │

│    │      │Заменить освещение в 17-ти│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │кабинетах с приобретением │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │и установкой 140          │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │люминесцентных            │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │светильников              │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│26  │24    │1. Передача двух зданий по│1. Ускорить решение │      65,0       │Бюджет города      │2005 г.      │Управление образования     │

│    │      │ул. 25 лет Октября NN 6а, │вопроса и выполнение│                 │                   │             │мэрии, управление          │

│    │      │6б под дошкольные         │необходимой         │                 │                   │             │здравоохранения мэрии      │

│    │      │учреждения.               │документации по     │                 │                   │             │                           │

│    │      │Реконструкция и           │передаче зданий в   │                 │                   │             │                           │

│    │      │капитальный ремонт зданий │муниципальную       │                 │                   │             │                           │

│    │      │по ул. 25 лет Октября, 6а,│собственность.      │                 │                   │             │                           │

│    │      │6б                        │2. Выполнить ремонт │     2000,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Главное управление         │

│    │      │                          │зданий по ул.       │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │                          │Авиастроителей от   │                 │                   │             │озеленения                 │

│    │      │                          │ул. Учительской до  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ул. Писемского.     │                 │                   │             │                           │

│    │      │2. МОУ СОШ N 57:          │Произвести ремонт:  │      200,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │ремонт спортивного зала   │столовой,           │      200,0      │Бюджет города      │2008 г.      │района, управление         │

│    │      │школы и столовой          │спортивного зала    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│27  │25    │Ремонт второго этажа      │Выполнить работы по │     1000,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Управление здравоохранения │

│    │      │поликлиники МУЗ "Городская│ремонту МУЗ         │                 │                   │             │мэрии                      │

│    │      │клиническая больница N 2" │"Городская          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │клиническая больница│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │N 2"                │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│28  │27    │Осуществить ремонт фасада │1. Выполнить ремонт │     2500,0      │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │и благоустройство         │фасада здания по ул.│                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │территории поликлиники N  │Авиастроителей, 3.  │                 │фонда              │             │хозяйству Дзержинского     │

│    │      │12.                       │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │Выполнить ремонтные работы│2. Выполнить        │      100,0      │Средства на текущее│2007 г.      │                           │

│    │      │сетей тепло- и            │выборочный ремонт   │                 │содержание жилого  │             │                           │

│    │      │водоснабжения подвального │инженерных          │                 │фонда              │             │                           │

│    │      │помещения по ул.          │коммуникаций        │                 │                   │             │                           │

│    │      │Авиастроителей, 3         │                    │                 │                   │             │                           │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                               Дзержинский район, избирательный округ N 3, депутат Пысин Валентин Васильевич                               │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│29  │28    │1. Ремонт центрального    │1. Выполнить работы │     3133,4      │Привлеченные       │2005 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │теплового пункта - 32.    │по реконструкции    │                 │средства           │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │                          │центрального        │                 │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │                          │теплового пункта -  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │32 (включено в План │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2005 г.).           │                 │                   │             │                           │

│    │      │1а. Восстановление системы│1а. Выполнить работы│      120,0      │Средства           │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │горячего водоснабжения в  │по восстановлению   │                 │капитального       │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │домах NN 1, 5, 7, 9, 11,  │системы горячего    │                 │ремонта жилого     │             │хозяйству Дзержинского     │

│    │      │13, 15, 17, 19 по ул.     │водоснабжения в     │                 │фонда              │             │района"                    │

│    │      │Национальной и NN 4, 6, 8 │домах.              │                 │                   │             │                           │

│    │      │по Трикотажному переулку. │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │2. Капитальный ремонт     │2. Включить в       │     6000,0      │Средства           │2006 -       │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │аварийных жилых домов.    │перспективный план  │                 │капитального       │2009 гг.     │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Ревизия силового кабеля   │по капитальному     │                 │ремонта жилого     │             │хозяйству Дзержинского     │

│    │      │                          │ремонту на 2006 -   │                 │фонда              │             │района"                    │

│    │      │                          │2009 гг.            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │реконструкцию       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │внутридомовых       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │инженерных сетей по │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │указанным адресам.  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │3. Выполнить ремонт │      200,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Комитет по энергетике      │

│    │      │                          │линий               │                 │                   │             │мэрии                      │

│    │      │                          │электроснабжения    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│30  │29    │Обеспечение телефонами    │Обеспечение         │Из расчета       │Бюджет города      │2005 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │участников ВОВ и          │телефонами по       │5,0 тыс. руб.    │                   │             │района,                    │

│    │      │тружеников тыла           │заявлениям          │на ветерана      │                   │             │управление социальной      │

│    │      │                          │участников войны в  │                 │                   │             │поддержки населения мэрии, │

│    │      │                          │"Телекомсервис"     │                 │                   │             │департамент связи и        │

│    │      │                          │Новосибирского      │                 │                   │             │информации мэрии           │

│    │      │                          │филиала ОАО         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │"Сибирьтелеком" (при│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │наличии технической │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │возможности).       │                 │                   │             │                           │

│    │      │Передача водопровода вдоль│Завершить передачу  │                 │                   │2005 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │домов частного сектора по │водопроводных сетей │                 │                   │             │района, департамент        │

│    │      │ул. 7-й Трикотажный пер.  │на баланс МУП       │                 │                   │             │энергетики, жилищного и    │

│    │      │на баланс МУП             │"Горводоканал"      │                 │                   │             │коммунального хозяйства    │

│    │      │"Горводоканал".           │                    │                 │                   │             │города                     │

│    │      │Отремонтировать и заменить│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │задвижки и вентили в      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │водопроводных колодцах    │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│31  │30    │Установить на домах NN 5, │Установить          │       6,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │7, 7/1 по ул. Лежена,     │дополнительно 10    │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │NN 14, 16 по ул. Есенина, │светильников типа   │                 │фонда              │             │хозяйству Дзержинского     │

│    │      │N 264/1 по ул. Б.         │"кобра"             │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │Богаткова светильники типа│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │"кобра" хотя бы через     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │подъезд                   │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│32  │31    │Благоустройство пешеходных│Включить в          │      520,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │тротуаров к остановкам    │дополнительный план │                 │                   │             │района                     │

│    │      │транспорта во дворе дома  │благоустройства     │                 │                   │             │                           │

│    │      │N 25 по ул. Толбухина     │внутриквартальных   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │территорий ремонт   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │внутриквартальных   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │дорог и пешеходных  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │тротуаров по ул.    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Толбухина           │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│33  │32    │Дворы домов NN 10/2, 12   │Включить в          │Затраты будут    │Привлеченные       │2006 -       │Администрация Дзержинского │

│    │      │по ул. Есенина:           │технические условия │определены при   │средства           │2007 гг.     │района                     │

│    │      │1. Доработка территории   │застройщику ремонт  │составлении      │                   │             │                           │

│    │      │для возможности стока     │внутриквартальных   │проектно-сметной │                   │             │                           │

│    │      │ливневых и талых вод в    │дорог и             │документации     │                   │             │                           │

│    │      │колодец ливневой          │благоустройство     │                 │                   │             │                           │

│    │      │канализации.              │территории с        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │обустройством стока │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ливневых вод по ул. │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Есенина, 10/2, 12   │                 │                   │             │                           │

│    │      │2. Отремонтировать        │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │внутридворовую территорию │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │с планировкой карманов под│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │автомобили.               │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │3. Восстановить           │                    │      100,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Главное управление         │

│    │      │асфальтовое покрытие      │                    │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │проезда и пешеходной      │                    │                 │                   │             │озеленения                 │

│    │      │дорожки вдоль ул. Есенина │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│34  │33    │1. Осуществить ремонт     │Произвести текущий  │      200,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │кровли детского отделения │ремонт кровли       │                 │                   │             │района                     │

│    │      │(ул. Доватора, 13/1) МУЗ  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Городская поликлиника N  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │17" с выполнением наклона │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │кровли.                   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │2. Выполнить корректировку│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │проекта по строительству  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │нового здания 2           │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │терапевтического отделения│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │МУЗ "Городская поликлиника│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │N 17", находящегося в     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │настоящее время по адресу:│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Толбухина, 41/1       │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│35  │34    │МОУ "Средняя              │1. Выполнить ремонт │      500,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │общеобразовательная       │кровли.             │                 │                   │             │района                     │

│    │      │школа N 197":             │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │1. Осуществить ремонт     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │кровли здания.            │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │2. Осуществить ремонт     │2. Выполнить        │      250,0      │Бюджет города      │2006 -       │Управление образования     │

│    │      │подвального помещения     │выборочный ремонт   │                 │                   │2008 гг.     │мэрии                      │

│    │      │(имеется смета на 650     │подвальных помещений│      350,0      │Привлеченные       │             │                           │

│    │      │тыс. рублей)              │и аварийный ремонт  │                 │средства           │             │                           │

│    │      │                          │коммуникаций        │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│36  │35    │МОУ ДОД "Детско-юношеская │Закончить ремонт    │      900,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │спортивная школа N 2":    │помещений МОУ ДОД   │                 │                   │             │района                     │

│    │      │провести окончательный    │"Детско-юношеская   │                 │                   │             │                           │

│    │      │ремонт внутреннего        │спортивная школа N  │                 │                   │             │                           │

│    │      │строения здания по ул.    │2"                  │                 │                   │             │                           │

│    │      │Б. Богаткова, 266/3       │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│37  │36    │МОУ "Средняя              │1. Выполнить        │      400,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │общеобразовательная       │выборочные          │      200,0      │Бюджет города      │2006 г.      │района, управление         │

│    │      │школа N 7":               │электромонтажные    │                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │осуществить ремонт пола в │работы.             │                 │                   │             │                           │

│    │      │спортивном зале,          │2. Выполнить        │      300,0      │Бюджет города      │2009 г.      │                           │

│    │      │осуществить ремонт        │выборочный ремонт   │                 │                   │             │                           │

│    │      │актового зала, осуществить│актового и          │                 │                   │             │                           │

│    │      │ремонт спортивной площадки│спортивного залов.  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │3. Выполнить ремонт │      200,0      │Бюджет города      │2010 г.      │                           │

│    │      │                          │спортивной площадки │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│38  │37    │МОУ "Средняя              │1. Выполнить ремонт │      150,0      │Привлеченные       │2005 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │общеобразовательная       │кровли.             │                 │средства           │             │района, управление         │

│    │      │школа N 59":              │2. Выполнить замену │      60,0       │Привлеченные       │2006 г.      │образования мэрии          │

│    │      │провести капитальный      │козырька.           │                 │средства           │             │                           │

│    │      │ремонт мягкой кровли,     │3. Выполнить ремонт │      200,0      │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │ремонт сантехники,        │помещений.          │                 │                   │             │                           │

│    │      │заменить регистры системы │4. Произвести       │      300,0      │Бюджет города      │2008 г.      │                           │

│    │      │отопления, восстановление │реконструкцию       │                 │                   │             │                           │

│    │      │основного входа в здание  │спортивной площадки │                 │                   │             │                           │

│    │      │школы, восстановить       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │запасной (пожарный) выход,│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │произвести капитальный    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ремонт спортивного зала,  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │провести реконструкцию    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │спортивной площадки,      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │оборудовать кабинет       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │информатики, произвести   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │косметический ремонт      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │школы, оборудовать        │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │тренажерный зал           │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│39  │38    │Убрать остатки сгоревших  │Установить открытую │      300,0      │Привлеченные       │2006 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │сараев, расчистить        │спортивную площадку │                 │средства           │             │района                     │

│    │      │площадку и поставить      │по ул. Есенина, 15  │                 │                   │             │                           │

│    │      │спортивный модуль у дома  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │N 2 по ул. Национальной   │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│40  │39    │Жители дома N 12 по ул.   │1. Выполнить ревизию│      32,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │Есенина:                  │и выборочный ремонт │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │1. Произвести ремонт      │швов (147 м).       │                 │фонда              │             │хозяйству Дзержинского     │

│    │      │межпанельных швов на      │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │торцевых стенах подъездов │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │NN 1, 9 и на лестничных   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │маршах подъездов NN 1, 2, │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │3, 5, 7, 9.               │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │2. Произвести ремонт      │2. Выполнить ревизию│      46,2       │Средства на текущее│2006 г.      │Главное управление         │

│    │      │инженерных коммуникаций в │и выборочный ремонт │                 │содержание жилого  │             │благоустройства и          │

│    │      │техническом подвале дома. │канализации.        │                 │фонда              │             │озеленения                 │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Восстановить асфальтовое  │3. Ремонт           │      600,0      │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

│    │      │покрытие проезда и        │асфальтового        │                 │                   │             │                           │

│    │      │пешеходной дорожки вдоль  │покрытия пешеходных │                 │                   │             │                           │

│    │      │дома                      │тротуаров по ул.    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Есенина от дома N 15│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │до ул. Бориса       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Богаткова           │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│41  │40    │Отремонтировать           │Выполнить ремонт    │     5000,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Главное управление         │

│    │      │асфальтовое покрытие ул.  │проезда по ул.      │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │Лежена (въезд с ул. Б.    │Лежена              │                 │                   │             │озеленения                 │

│    │      │Богаткова на ул. Лежена по│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │направлению к             │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │перинатальному центру     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │N 4 - около 150 метров)   │                    │                 │                   │             │                           │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                                Дзержинский район, избирательный округ N 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич                                 │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│42  │41    │Отремонтировать мост через│Выполнить ремонт    │      45,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │р. Каменку                │моста с             │                 │                   │             │района,                    │

│    │      │                          │восстановлением     │      30,0       │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Горсвет"               │

│    │      │                          │освещения           │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│43  │42    │Осуществить ремонт фасада │Выполнить укрепление│      700,0      │Бюджет города      │2006 -       │Администрация Дзержинского │

│    │      │здания стационара МУЗ     │фундамента здания   │                 │                   │2007 гг.     │района                     │

│    │      │"Детская городская        │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │больница N 6"             │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │(по ул. Промышленной)     │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│44  │44    │Осуществить ремонт        │Выполнить ремонтные │      100,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │межпанельных швов здания  │работы              │      200,0      │Бюджет города      │2006 г.      │района, управление         │

│    │      │школы N 96 и восстановить │                    │      300,0      │Бюджет города      │2007 г.      │образования мэрии          │

│    │      │отмостку; отремонтировать │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │крыльцо; восстановить     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │асфальтовое покрытие на   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │территории школы;         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │произвести замену         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │электрокабеля             │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│45  │45    │Осуществить ремонт здания │Выполнить текущий   │      150,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │филиала центра внешкольной│ремонт помещений,   │      150,0      │Привлеченные       │2006 г.      │района, управление         │

│    │      │работы "Галактика" -      │приобрести инвентарь│                 │средства           │             │образования мэрии          │

│    │      │военно-спортивная школа   │и оборудование      │      150,0      │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │"Союз" (ул. Промышленная, │                    │      150,0      │Привлеченные       │2007 г.      │                           │

│    │      │300 кв. м), помочь в      │                    │                 │средства           │             │                           │

│    │      │приобретении инвентаря и  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │оборудования              │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│46  │46    │Осуществить ремонт здания │Включить работы по  │     6000,0      │Бюджет города      │2006 -       │Управление образования     │

│    │      │МОУ "Специальная          │школе N 53 в план   │                 │                   │2007 гг.     │мэрии                      │

│    │      │(коррекционная) школа     │капитального ремонта│     6000,0      │Бюджет города      │2008 -       │                           │

│    │      │N 53", в том числе:       │управления          │                 │                   │2009 гг.     │                           │

│    │      │выполнить ремонт кровли,  │образования мэрии   │                 │                   │             │                           │

│    │      │инженерных коммуникаций,  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │выполнить ремонт фасада,  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │отмостки здания, выполнить│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │капитальный ремонт буфета,│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │восстановить ограждение   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │территории школы          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│47  │48    │Осуществить ремонт здания │1. Выполнить        │      400,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │школы N 21, в том числе:  │частичный ремонт    │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │выполнить ремонт фасада   │фасада, отмостки.   │                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │здания, отмостки;         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │благоустроить территорию  │2. Выполнить        │      400,0      │Бюджет города      │2010 г.      │                           │

│    │      │вокруг школы;             │благоустройство     │                 │                   │             │                           │

│    │      │отремонтировать тамбур и  │территории вокруг   │                 │                   │             │                           │

│    │      │крыльцо у главного входа; │школы и             │                 │                   │             │                           │

│    │      │выполнить ремонт системы  │восстановление      │                 │                   │             │                           │

│    │      │электроснабжения школы;   │ограждения          │                 │                   │             │                           │

│    │      │восстановить ограждение   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │территории школы          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│48  │49    │Осуществить ремонт здания │1. Выполнить ремонт │      460,0      │Привлеченные       │2005 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │школы N 178, включая фасад│кровли.             │                 │средства           │             │района, управление         │

│    │      │и кровлю, установить      │2. Выполнить        │      250,0      │Бюджет города      │2006 г.      │образования мэрии          │

│    │      │спортивный модуль         │частичный ремонт    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │фасада.             │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │3. Решить вопрос с  │      500,0      │Привлеченные       │2006 г.      │                           │

│    │      │                          │застройщиками об    │                 │средства           │             │                           │

│    │      │                          │установке спортивной│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │площадки            │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│49  │50    │Осуществить ремонт здания │1. Выполнить ремонт │      460,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │школы N 113, в том числе: │фасада.             │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │- выполнить ремонт фасада │2. Выполнить ремонт │      350,0      │Бюджет города      │2007 г.      │образования мэрии          │

│    │      │здания и отмостки;        │спортивного зала.   │                 │                   │             │                           │

│    │      │выполнить ремонт          │3. Ремонт инженерных│      520,0      │Привлеченные       │2007 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │спортивного зала;         │коммуникаций.       │                 │средства           │             │района,                    │

│    │      │- выполнить ремонт        │4. Ремонт           │      600,0      │Бюджет города      │2008 г.      │департамент энергетики     │

│    │      │инженерных коммуникаций;  │внутриквартального  │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │- выполнить ремонт        │проезда к школе     │                 │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │внутриквартального проезда│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │к зданию школы            │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│50  │51    │Осуществить ремонт здания │Выполнить ремонт    │      800,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │санаторно-оздоровительного│здания и приобрести │      50,0       │Бюджет города      │2006 г.      │района, управление         │

│    │      │корпуса детского          │оборудование        │                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │загородного лагеря        │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Березка" администрации   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Дзержинского района,      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │приобрести медицинское    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │оборудование              │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│51  │52    │Выполнить ремонт          │Выполнить ревизию и │      50,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │инженерных коммуникаций в │выборочный ремонт   │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │подвалах и на чердаках    │коммуникаций при    │                 │фонда              │             │хозяйству Дзержинского     │

│    │      │жилых домов по:           │подготовке домов к  │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │1. Ул. Кошурникова, 27,   │отопительному сезону│      200,0      │Бюджет города      │2005 -       │                           │

│    │      │29/1, 37/1, 39, 41.       │2005 - 2006 гг.     │                 │                   │2006 гг.     │                           │

│    │      │2. Ул. Гоголя, 190/1, 194.│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │3. Проспекту Дзержинского,│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │1а, 2, 5.                 │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │4. Ул. Шекспира, 10.      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │5. Ул. Селезнева, 32.     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │6. Ул. Фрунзе, 59, 65, 67.│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │7. Ул. Трикотажной, 37,   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │37а, 39а, 41, 43.         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │8. Ул. Б. Богаткова, 241, │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │243, 243/1, 245, 249.     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │9. Ул. А. Лежена, 9, 10,  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │16/1, 18/1                │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│52  │53    │Ремонт кровель домов      │1. Выполнить ремонт │      342,9      │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │NN 188, 190, 194 по ул.   │кровли домов Гоголя,│                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Гоголя;                   │190, 194, Гоголя,   │                 │фонда              │             │хозяйству Дзержинского     │

│    │      │Б. Богаткова, 249, 245    │188.                │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │2. Выполнить        │      362,1      │Средства на текущее│2005 г.      │                           │

│    │      │                          │выборочный ремонт   │                 │содержание жилого  │             │                           │

│    │      │                          │кровель домов ул.   │                 │фонда              │             │                           │

│    │      │                          │Богаткова, 245,     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │249 - по заявлениям │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │жителей             │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│53  │54    │Выполнить ремонт фасадов  │1. Ремонт фасада    │     2000,0      │Средства           │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по:                       │дома по проспекту   │                 │капитального       │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │проспекту Дзержинского, 7,│Дзержинского, 7.    │                 │ремонта жилого     │             │хозяйству Дзержинского     │

│    │      │ул. Селезнева, 36,        │                    │                 │фонда              │             │района"                    │

│    │      │ул. Промышленной, 1, 1а,  │2. Выполнить ремонт │     1080,8      │Средства на текущее│2005 г.      │                           │

│    │      │1б, 26                    │фасада дома 36 по   │                 │содержание жилого  │             │                           │

│    │      │                          │ул. Селезнева.      │                 │фонда              │             │                           │

│    │      │                          │3. Капитальный      │     4000,0      │Средства           │2007 -       │                           │

│    │      │                          │ремонт фасадов домов│                 │капитального       │2008 гг.     │                           │

│    │      │                          │по ул. Промышленной │                 │ремонта жилого дома│             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│54  │55    │Благоустройство дворов и  │1. Установить       │      92,0       │Бюджет города      │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │установка детских игровых │детские городки и   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │и спортивных площадок по: │спортивные площадки │                 │                   │             │хозяйству Дзержинского     │

│    │      │ул. Красина, 45, 47, 47/1,│по:                 │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │47/2;                     │ул. Фрунзе, 59/2,   │     2600,0      │Бюджет города      │2006 -       │                           │

│    │      │ул. Фрунзе, 59/2;         │ул. А. Лежена, 18/1.│                 │                   │2009 гг.     │                           │

│    │      │ул. Гоголя, 182, 186;     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Промышленной, 1, 1а,  │2. Установить       │     1000,0      │Привлеченные       │2006 -       │                           │

│    │      │1б, 13, 26;               │детские игровые и   │                 │средства           │2009 гг.     │                           │

│    │      │ул. Кошурникова, 29;      │спортивные площадки │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Бориса Богаткова, 241,│по остальным адресам│                 │                   │             │                           │

│    │      │243, 243/1;               │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. А. Лежена, 9, 18,     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │16/1, 18/1;               │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Индустриальной, 7;    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Селезнева, 32         │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│55  │56    │Ремонт внутриквартальных  │1. Выполнить ремонт │     3000,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дорог по                  │внутриквартальных   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Кошурникова, 20, 29/1;│дорог по ул.        │                 │                   │             │хозяйству Дзержинского     │

│    │      │ул. Фрунзе, 59, 59/1, 61  │Кошурникова, 20,    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │29/1.               │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2. Выполнить ремонт │     4535,4      │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │                          │внутриквартальных   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │дорог по ул. Фрунзе,│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │59, 59/1, 61        │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│56  │57    │Ремонт тротуара по        │Произвести ремонт   │      120,0      │Привлеченные       │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ул. Индустриальной        │внутриквартальных   │                 │средства           │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │(от пр. Дзержинского до   │тротуаров           │                 │                   │             │хозяйству Дзержинского     │

│    │      │ул. Промышленной)         │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│57  │58    │Восстановление уличного   │Провести работы по  │      30,0       │Бюджет города      │2005 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │освещения                 │восстановлению      │      120,0      │Бюджет города      │2006 г.      │дорожно-благоустроительного│

│    │      │ул. Индустриальной        │уличного освещения  │                 │                   │             │комплекса мэрии            │

│    │      │(от пр. Дзержинского до   │ул. Индустриальной  │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Промышленной)         │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│58  │59    │Установить светофоры на   │1. Произвести       │      300,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │пересечении               │установку светофоров│      300,0      │Бюджет города      │2006 г.      │дорожно-благоустроительного│

│    │      │ул. Промышленной -        │на пересечении ул.  │      300,0      │Бюджет города      │2007 г.      │комплекса мэрии            │

│    │      │Королева;                 │Промышленной и      │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Трикотажной -         │Королева, на        │                 │                   │             │                           │

│    │      │Промышленной, у           │пересечении         │                 │                   │             │                           │

│    │      │центрального входа в ПКиО │Трикотажной и       │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Березовая роща"          │Промышленной после  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │завершения          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │капитального ремонта│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │теплотрассы по ул.  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Промышленной.       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2. Установить       │      450,0      │Бюджет города      │2005 г.      │                           │

│    │      │                          │светофор в районе   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │центрального входа в│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ПКиО "Березовая     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │роща" в ходе        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │благоустройства     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │станции метро       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │"Березовая роща"    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│59  │60    │Выполнить благоустройство │Выполнить           │    112100,0     │Бюджет города      │2005 г.      │Администрация Дзержинского │

│    │      │территории после открытия │благоустройство     │                 │                   │             │района.                    │

│    │      │станции метрополитена     │территории          │                 │                   │             │Департамент транспорта и   │

│    │      │"Березовая роща"          │                    │                 │                   │             │дорожно-благоустроительного│

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │комплекса мэрии            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│60  │(1)   │Провести капитальный      │Составление сметы на│      100,0      │Бюджет города      │2008 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ремонт дома N 13/1 по ул. │текущий ремонт      │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Кошурникова               │кровли, фасада,     │                 │                   │             │хозяйству Дзержинского     │

│    │      │                          │электроснабжения    │                 │                   │             │района"                    │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                            Железнодорожный район, избирательный округ N 5, депутат Пантюхин Игорь Вениаминович                            │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│61  │61    │Заменить отопительную     │Выполнение ремонтных│       8,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │систему в подвале дома 10 │работ               │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │по ул. Октябрьской        │                    │                 │фонда              │             │хозяйству администрации    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│62  │62    │Выяснить причину и принять│1. Провести         │      700,0      │Бюджет города      │2008 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │меры по устранению        │обследование        │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │постоянного нарушения и   │асфальтового        │                 │                   │             │хозяйству администрации    │

│    │      │провала асфальта          │покрытия возле дома.│                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

│    │      │внутридворовой территории │2. Выполнить работы │                 │                   │             │                           │

│    │      │по ул. Октябрьской, 10.   │по устройству       │                 │                   │             │                           │

│    │      │Решить проблему           │парковочных карманов│                 │                   │             │                           │

│    │      │парковочных карманов,     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │заменить входную дверь    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │паспортно-визовой службы  │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│63  │63    │По ул. Революции убрать   │Выполнить снос      │       8,0       │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │старые тополя вокруг дома │аварийных тополей в │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │N 3                       │количестве 3 шт.    │                 │фонда              │             │хозяйству администрации    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│64  │64    │Заменить трубы отопления в│При подготовке      │      75,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │подвале дома N 6 по ул.   │системы отопления к │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Революции, промыть всю    │зимнему периоду     │                 │фонд               │             │хозяйству администрации    │

│    │      │систему отопления,        │эксплуатации будут  │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

│    │      │заменить вентиля          │произведены ее      │                 │                   │             │                           │

│    │      │теплоузла, выполнить      │промывка и ремонт   │                 │                   │             │                           │

│    │      │ремонт подвала, подъездов,│запорной арматуры.  │                 │                   │             │                           │

│    │      │кровли, заменить двери    │Запланированы       │                 │                   │             │                           │

│    │      │тамбура и подвала и       │частичная замена    │                 │                   │             │                           │

│    │      │оконные рамы, установить  │системы отопления,  │                 │                   │             │                           │

│    │      │во всем доме датчики учета│ремонт подъездов,   │                 │                   │             │                           │

│    │      │тепла, электроэнергии,    │ремонт дверей и     │                 │                   │             │                           │

│    │      │горячей и холодной воды   │окон. Ремонт кровли │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │требуется выполнить │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │над одной квартирой.│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Прибором учета      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │электроэнергии      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │является квартирный │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │счетчик, расчет     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │производит жилец.   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Для установки       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │приборов учета      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │тепла, горячей,     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │холодной воды       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │жильцам необходимо  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │самостоятельно      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │обращаться в        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │специализированную  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │лицензированную     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │организацию         │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│65  │65    │Организовать детскую      │Детская площадка    │      150,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │площадку во дворе дома по │имеется возле       │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Революции, 6          │подъездов с N 7 по  │                 │                   │             │хозяйству администрации    │

│    │      │                          │11.                 │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

│    │      │                          │Детская площадка    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │будет построена во  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │дворе дома по ул.   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Чаплыгина, 16 и ул. │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Революции, 6        │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│66  │66    │К дню 70-летия жилого дома│Выполнить ремонт    │       6,0       │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │N 3 по ул. Урицкого       │козырьков над       │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │произвести ремонт и       │входами в подъезды, │                 │фонда              │             │хозяйству администрации    │

│    │      │покраску фасада, ремонт   │ремонт крылец.      │                 │                   │             │Железнодорожного района",  │

│    │      │крылец, козырьков над     │Ремонт фасада дома N│      600,0      │Средства           │2007 г.      │комитет                    │

│    │      │входами                   │3 по ул. Урицкого   │                 │капитального       │             │жилищно-коммунального      │

│    │      │                          │будет произведен в  │                 │ремонта жилого     │             │хозяйства мэрии            │

│    │      │                          │соответствии с      │                 │фонда              │             │                           │

│    │      │                          │планом капитального │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ремонта             │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│67  │67    │Организовать детскую      │Благоустройство     │      180,0      │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │площадку во дворе дома    │запланировано       │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │N 15 по ул. Советской     │                    │                 │фонда              │             │хозяйству администрации    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│68  │68    │Выполнить ремонт козырьков│Выполнить ремонт    │       8,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дома 18 по ул. Чаплыгина  │козырьков           │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству администрации    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│69  │70    │Благоустроить дорогу и    │Планируется ремонт  │      100,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Администрация              │

│    │      │тротуары по ул. Урицкого, │асфальтового        │                 │                   │             │Железнодорожного района,   │

│    │      │выполнить освещение улицы │покрытия, освещение │      100,0      │Бюджет города      │2006 г.      │МУ "Горсвет"               │

│    │      │                          │улицы               │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│70  │71    │Озеленить Железнодорожный │Озеленение района   │      500,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Администрация              │

│    │      │район по округу N 5       │проводится в        │      600,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Железнодорожного района,   │

│    │      │                          │соответствии с      │     1400,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Главное управление         │

│    │      │                          │городской           │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │                          │комплексной         │                 │                   │             │озеленения                 │

│    │      │                          │программой          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │на 2005 - 2010 гг., │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │в районе планируется│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │произвести посадку  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │600 деревьев, 1700  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │кустарников, 400    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │тыс. цветов         │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│71  │72    │Ликвидировать в доме N 18 │Провести            │      20,0       │Бюджет города      │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по ул. Чаплыгина возникшие│обследование дома и │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │вертикальные трещины      │ремонт запорной     │                 │                   │             │хозяйству администрации    │

│    │      │шириной 5, 7 см,          │арматуры на         │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

│    │      │отремонтировать запорные  │отоплении           │                 │                   │             │                           │

│    │      │вентиля на холодную и     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │горячую воду, отопления   │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│72  │74    │Срочно провести ремонт    │Ремонт фасада дома N│      700,0      │Средства           │2008 г.      │Комитет                    │

│    │      │фасада по ул. Депутатской,│15 по ул.           │                 │капитального       │             │жилищно-коммунального      │

│    │      │15. Дом разрушается       │Депутатской будет   │                 │ремонта жилого     │             │хозяйства мэрии, МУ        │

│    │      │                          │произведен согласно │                 │фонда              │             │"Дирекция заказчика по     │

│    │      │                          │плану капитального  │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │ремонта             │                 │                   │             │хозяйству администрации    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│73  │76    │Запретить проезд автомашин│Согласовать с       │      17,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по двору, между детскими  │пожарной частью     │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │площадками и садиком по   │техническое решение │                 │фонда              │             │хозяйству администрации    │

│    │      │ул. Урицкого, 37 и        │запрета проезда.    │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

│    │      │Димитрова, 6.             │Выполнить ограждение│                 │                   │             │                           │

│    │      │Оградить все газоны       │газонов             │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│74  │77    │Произвести ремонт кровли  │Газгольдер между    │Будут определены │Привлеченные       │2005 -       │Администрация              │

│    │      │дома по ул. Ленина, убрать│домами 27 и 29 по   │после составления│средства           │2006 гг.     │Железнодорожного района    │

│    │      │газгольдер между домами   │ул. Ленина          │проектно-сметной │                   │             │                           │

│    │      │Ленина, 27 и 29           │предназначен для    │документации     │                   │             │                           │

│    │      │                          │снабжения газом     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │домов 4, 6 по ул.   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Шамшурина.          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Демонтировать его не│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │представляется      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │возможным. Ремонт   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │кровли дома 28 по   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ул. Ленина будет    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │произведен за счет  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │средств товарищества│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │собственников жилья │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │"Ленина, 28"        │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│75  │78    │Благоустроить дворовую    │Во дворе дома       │      100,0      │Бюджет города      │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │территорию дома N 1 по ул.│N 1 по ул.          │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Салтыкова-Щедрина малыми  │Салтыкова-Щедрина   │                 │                   │             │хозяйству администрации    │

│    │      │формами                   │после выполнения    │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

│    │      │                          │работ по            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │благоустройству     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │будет установлен    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │детский городок     │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│76  │79    │Промыть систему отопления │Промывка системы    │      30,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │и заменить вентиля в доме │отопления, замена и │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │N 10 по ул. Шамшурина.    │ремонт вентилей в   │                 │фонда              │             │хозяйству администрации    │

│    │      │Наладить работу лифтов    │доме N 10 по ул.    │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

│    │      │(хулиганство, воровство)  │Шамшурина           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │производятся        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ежегодно при        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │подготовке дома к   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │зимнему периоду     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │эксплуатации, работа│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │лифтов будет        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │налажена            │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│77  │80    │Регулярно убирать мусор   │На карманах         │      80,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │возле дома N 12 по ул.    │мусорокамер         │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Шамшурина. Оградить ниши  │необходимо выполнить│                 │фонда              │             │хозяйству администрации    │

│    │      │металлическими            │глухие кирпичные    │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

│    │      │ограждениями (решетки с   │стены с установкой  │                 │                   │             │                           │

│    │      │запорным устройством)     │металлических дверей│                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│78  │81    │Обеспечить бесперебойным  │Выполнить           │      60,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │поступлением горячей воды │необходимые работы  │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │дом N 7 по Комсомольскому │для обеспечения     │                 │фонда              │             │хозяйству администрации    │

│    │      │проспекту, производить    │бесперебойной подачи│                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

│    │      │уборку подъездов.         │горячей воды, по    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Ликвидировать глубокую    │ремонту подъездов и │                 │                   │             │                           │

│    │      │щель между 5 и 4 этажами  │ликвидации щели в   │                 │                   │             │                           │

│    │      │на площадке. Выполнить    │доме N 7 по         │                 │                   │             │                           │

│    │      │ремонт подъездов,         │Комсомольскому      │                 │                   │             │                           │

│    │      │благоустроить двор        │проспекту и по      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │благоустройству     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │дворов              │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│79  │83    │Убрать сквозной проезд во │Разработать         │       6,0       │Средства на текущее│2005 г.      │Администрация              │

│    │      │дворе дома 18 по ул.      │техническое решение │                 │содержание жилого  │             │Железнодорожного района, МУ│

│    │      │Ленина                    │для решения вопроса │                 │фонда              │             │"Дирекция заказчика по     │

│    │      │                          │ликвидации сквозного│                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │проезда             │                 │                   │             │хозяйству администрации    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│80  │84    │Провести обследование     │Провести            │      10,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │технического состояния    │обследование        │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │дома 49 по ул. Советской. │технического        │                 │фонда              │             │хозяйству администрации    │

│    │      │Ликвидировать причину     │состояния,          │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

│    │      │образования вертикальных  │ликвидировать       │                 │                   │             │                           │

│    │      │трещин фасада             │причину образования │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │вертикальных трещин │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │фасада              │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│81  │85    │Провести реконструкцию    │Провести            │      480,0      │Бюджет города      │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │тротуаров и дорожек к дому│реконструкцию       │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │17 по Вокзальной          │тротуаров и дорожек │                 │                   │             │хозяйству администрации    │

│    │      │магистрали. Решить        │                    │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

│    │      │проблему парковочных      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │карманов                  │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│82  │86    │Восстановить детскую      │Выполнить           │      200,0      │Бюджет города      │2008 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │площадку по Вокзальной    │восстановительные   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │магистрали, 19            │работы              │                 │                   │             │хозяйству администрации    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│83  │87    │Произвести косметический  │Произвести          │      20,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ремонт подъездов дома N 11│косметический ремонт│                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │по Вокзальной магистрали  │подъездов дома      │                 │фонда              │             │хозяйству администрации    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│84  │88    │Заменить входные двери в  │Замена входных      │      25,0       │Привлеченные       │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │подъездах ул. Челюскинцев,│дверей в подъездах  │                 │средства           │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │30                        │будет выполнена     │                 │                   │             │хозяйству администрации    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│85  │89    │Выполнить вертикальную    │Работы по           │      350,0      │Бюджет города      │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │планировку во дворе дома 2│благоустройству     │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │по ул. Бурлинской с       │дворовой территории │                 │                   │             │хозяйству администрации    │

│    │      │устройством водоотвода в  │с устройством       │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

│    │      │период весенне-осенних    │водоотвода          │                 │                   │             │                           │

│    │      │паводков и атмосферных    │планируется         │                 │                   │             │                           │

│    │      │осадков                   │выполнить           │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│86  │90    │Вырубить и выкорчевать    │Часть аварийных     │       9,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │старые деревья у дома N 30│деревьев была       │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │по ул. Челюскинцев        │вырублена в 2004    │                 │фонда              │             │хозяйству администрации    │

│    │      │                          │году, оставшиеся    │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

│    │      │                          │аварийные деревья и │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │пни планируется     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │убрать              │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│87  │91    │Установить лестницу с     │Установить лестницу │      200,0      │Привлеченные       │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │поручнями и отсыпать      │и отсыпать дорожку  │                 │средства           │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │отсевом дорожку от торца  │                    │                 │                   │             │хозяйству администрации    │

│    │      │дома 31а по ул. Сибирской │                    │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

│    │      │вдоль ограждения          │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │поликлиники               │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│88  │92    │Провести обследование     │По результатам      │        -        │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │технического состояния    │обследования        │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │дома 5 по Вокзальной      │установить "маяк" и │                 │фонда              │             │хозяйству администрации    │

│    │      │магистрали, выяснить      │обеспечить          │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

│    │      │причину образования       │постоянное          │                 │                   │             │                           │

│    │      │вертикальной трещины и    │наблюдение          │                 │                   │             │                           │

│    │      │ликвидировать ее          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│89  │95    │Установить льготы для     │За счет             │        -        │         -         │      -      │Департамент по социальной  │

│    │      │ветеранов ВОВ и труда на  │муниципального      │                 │                   │             │политике мэрии             │

│    │      │оплату услуг Дорожной     │заказа              │                 │                   │             │                           │

│    │      │клинической больницы      │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│90  │97    │Предоставлять             │Рассмотреть         │        -        │         -         │2007 -       │Управление здравоохранения │

│    │      │детям-инвалидам бесплатную│возможность         │                 │                   │2010 гг.     │мэрии                      │

│    │      │медицинскую реабилитацию в│реабилитации 2500   │                 │                   │             │                           │

│    │      │специализированном центре │детей-инвалидов на  │                 │                   │             │                           │

│    │      │не менее 2-х раз в год    │базе РЦ "Обские     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │зори"               │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│91  │98    │Выйти с законодательной   │Рассмотреть         │        -        │         -         │2007 г.      │Департамент по социальной  │

│    │      │инициативой в областной   │совместно с         │                 │                   │             │политике мэрии             │

│    │      │Совет для решения вопроса │депутатом           │                 │                   │             │                           │

│    │      │увеличения пенсии         │возможность         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │подготовки          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │материалов в рамках │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │действующего        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │законодательства    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│92  │99    │Выйти с законотворческой  │Рассмотреть         │        -        │         -         │2007 г.      │Департамент экономики и    │

│    │      │инициативой в областной   │совместно с         │                 │                   │             │финансов мэрии             │

│    │      │Совет для решения вопроса │депутатом           │                 │                   │             │                           │

│    │      │о повышении заработной    │возможность         │                 │                   │             │                           │

│    │      │платы работникам бюджетной│подготовки          │                 │                   │             │                           │

│    │      │сферы и уровня их жизни   │материалов в рамках │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │действующего        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │законодательства    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│93  │100   │Вывести из подвального    │Провести поиск и    │      200,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент земельных и    │

│    │      │помещения по ул.          │подбор более        │                 │                   │             │имущественных отношений    │

│    │      │Челюскинцев, 44 детский   │подходящего         │                 │                   │             │г. Новосибирска, комитет по│

│    │      │клуб "Красная гвоздика"   │помещения,          │                 │                   │             │делам молодежи мэрии       │

│    │      │или привести помещения в  │отремонтировать     │                 │                   │             │                           │

│    │      │соответствие с санитарными│помещение           │                 │                   │             │                           │

│    │      │и противопожарными нормами│                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│94  │101   │Предоставить              │Провести поиск и    │        -        │         -         │2007 г.      │Департамент земельных и    │

│    │      │дополнительную площадь    │подбор              │                 │                   │             │имущественных отношений г. │

│    │      │подростковому клубу "Юных"│дополнительного     │                 │                   │             │Новосибирска, комитет по   │

│    │      │(ул. Советская)           │помещения           │                 │                   │             │делам молодежи мэрии       │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│95  │102   │Предоставлять в сдаваемых │Рассматривать при   │        -        │         -         │2007 -       │Департамент строительства и│

│    │      │в эксплуатацию объектах   │выделении земельных │                 │                   │2010 гг.     │архитектуры мэрии          │

│    │      │точечной застройки (в 10% │участков под        │                 │                   │             │                           │

│    │      │помещений, являющихся     │строительство жилых │                 │                   │             │                           │

│    │      │собственностью мэрии г.   │домов               │                 │                   │             │                           │

│    │      │Новосибирска) площади для │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │размещения муниципальных  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │детских учреждений,       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │клубов, кружков,          │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │спортивных секций и т.д.  │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│96  │103   │Выполнить ремонт          │Выполнить ремонтные │      55,0       │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация              │

│    │      │лестничных маршей детского│работы              │                 │                   │             │Железнодорожного района    │

│    │      │сада N 96                 │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│97  │104   │Произвести ремонт фасада  │Выполнить ремонтные │      600,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация              │

│    │      │лицея N 22                │работы              │                 │                   │             │Железнодорожного района,   │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │управление образования     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │мэрии                      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│98  │107   │Произвести ремонт кровли  │Выполнить ремонтные │      99,7       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация              │

│    │      │детского сада N 90        │работы              │                 │                   │             │Железнодорожного района,   │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │управление образования     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │мэрии                      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│99  │108   │Утеплить потолок спортзала│Выполнить ремонтные │      112,7      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация              │

│    │      │школы N 3                 │работы              │                 │                   │             │Железнодорожного района,   │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │управление образования     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │мэрии                      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│100 │109   │Произвести ремонт фасада  │Выполнить ремонтные │      35,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация              │

│    │      │школы N 3 (укрепление     │работы              │                 │                   │             │Железнодорожного района,   │

│    │      │кирпичной кладки)         │                    │                 │                   │             │управление образования     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │мэрии                      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│101 │110   │Увеличить количество      │Пересмотреть        │        -        │         -         │2005 г.      │Управление пассажирских    │

│    │      │троллейбусов по 25        │расписания и внести │                 │                   │             │перевозок мэрии            │

│    │      │маршруту. Рассмотреть     │соответствующие     │                 │                   │             │                           │

│    │      │вопрос двухстороннего     │изменения           │                 │                   │             │                           │

│    │      │движения по ул. Советской │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│102 │111   │Задействовать коммерческий│Разработать         │        -        │         -         │2005 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │транспорт по ул. Ленина с │необходимые         │                 │                   │             │дорожно-благоустроительного│

│    │      │выходом через Красный     │мероприятия         │                 │                   │             │комплекса мэрии            │

│    │      │проспект в сторону        │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Дзержинского района       │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│103 │112   │Разработать мероприятия по│Проработать вопрос о│По фактическим   │Привлеченные       │2005 -       │Администрация              │

│    │      │решению проблем жителей   │расселении жителей с│затратам         │средства           │2006 гг.     │Железнодорожного района,   │

│    │      │дома по ул. Революции, 1  │1-го этажа дома или │                 │                   │             │Главное управление         │

│    │      │                          │замене аварийных    │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │                          │окон на пластиковые │                 │                   │             │озеленения                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│104 │114   │Категорически против      │Реорганизация       │        -        │         -         │      -      │Управление здравоохранения │

│    │      │соединения 2-х поликлиник │ухудшит оказание    │                 │                   │             │мэрии                      │

│    │      │N 4 и N 5                 │помощи населению    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│105 │115   │Обеспечить обследование   │Специалисты -       │        -        │         -         │2007 -       │Управление здравоохранения │

│    │      │сосудистой системы        │врачи-кардиологи    │                 │                   │2010 гг.     │мэрии                      │

│    │      │ветеранов войны, инвалидов│есть во всех        │                 │                   │             │                           │

│    │      │II группы                 │поликлиниках. По    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │показаниям больные  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │направляются в      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │городские           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │диагностические     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │центры (обследование│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │сосудов ног на базе │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │больницы N 12)      │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│106 │116   │Бесплатная медицина и     │Принимается в       │        -        │         -         │2007 -       │Управление здравоохранения │

│    │      │борьба с туберкулезом     │порядке             │                 │                   │2010 гг.     │мэрии                      │

│    │      │                          │осуществления       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │контроля за         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │выполнением и       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │финансированием     │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│107 │117   │Прием врачей на работу    │Проработать с       │        -        │         -         │2007 -       │Управление здравоохранения │

│    │      │только на конкурсной      │Новосибирской       │                 │                   │2010 гг.     │мэрии                      │

│    │      │основе. Ставку делать на  │государственной     │                 │                   │             │                           │

│    │      │молодых врачей            │медицинской         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │академией вопрос по │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │распределению       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │молодых специалистов│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │в поликлиники района│                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│108 │118   │Повысить медикам          │Повысить медикам    │        -        │         -         │2007 -       │Департамент по социальной  │

│    │      │заработную плату и        │заработную плату и  │                 │                   │2010 гг.     │политике мэрии             │

│    │      │обеспечить бесплатным     │обеспечить          │                 │                   │             │                           │

│    │      │лечением на пенсии        │бесплатным лечением │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │на пенсии           │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│109 │119   │Обработать прилегающие    │Рассмотреть         │        -        │         -         │2007 г.      │Департамент по социальной  │

│    │      │городские территории      │необходимость       │                 │                   │             │политике мэрии             │

│    │      │химическими препаратами   │обработки территории│                 │                   │             │                           │

│    │      │против клещей             │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│110 │121   │Произвести ремонт: фасада,│Произвести ремонт:  │Будут определены │Бюджет города      │2006 -       │Управление здравоохранения │

│    │      │фундаментов здания детской│фасада, фундаментов │после утверждения│                   │2007 гг.     │мэрии                      │

│    │      │городской поликлиники N 9 │здания детской      │проектно-сметной │                   │             │                           │

│    │      │(Щетинкина, 54).          │городской           │документации     │                   │             │                           │

│    │      │Оснастить медицинским     │поликлиники N 9     │                 │                   │             │                           │

│    │      │оборудованием             │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │физиотерапевтический      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │кабинет и                 │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │клинико-диагностическую   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │лабораторию               │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│111 │122   │Диспансеризация детей     │Разработать         │        -        │         -         │2007 г.      │Департамент по социальной  │

│    │      │                          │перспективный план  │                 │                   │             │политике мэрии             │

│    │      │                          │мероприятий района  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │по оздоровлению     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │детей               │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│112 │127   │Остановить точечную       │В весенний период по│       8,0       │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │застройку во дворе домов  │данным адресам      │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │по Вокзальной магистрали, │планируется         │                 │фонда              │             │хозяйству администрации    │

│    │      │6/2, 6/1, Комсомольскому  │произвести ремонт и │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

│    │      │проспекту, 13. Убрать     │покраску малых форм,│                 │                   │             │                           │

│    │      │гаражи с территории двора,│выполнить озеленение│                 │                   │             │                           │

│    │      │решить проблему с         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │парковочными карманами.   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Организовать газоны и     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │детскую площадку          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│113 │128   │Перевести котельную       │В настоящее время   │Будет определена │Привлеченные       │2007 -       │Администрация              │

│    │      │гормолзавода на газовое   │ОАО "Завод молочный │после разработки │средства           │2009 гг.     │Железнодорожного района    │

│    │      │топливо с дальнейшим      │"Новосибирский"     │проектно-сметной │                   │             │                           │

│    │      │выводом из жилой зоны     │прорабатывает       │документации     │                   │             │                           │

│    │      │                          │технический вопрос  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │перевода котельной  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │на газ              │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│114 │129   │Принять меры по борьбе с  │Содействие          │        -        │         -         │2007 -       │Комитет мэрии по связям с  │

│    │      │наркоманией (ст. 241 УК   │Управлению          │                 │                   │2010 гг.     │правоохранительными        │

│    │      │РФ)                       │Федеральной службы  │                 │                   │             │органами и войсковыми      │

│    │      │                          │по контролю за      │                 │                   │             │подразделениями            │

│    │      │                          │оборотом            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │наркотических       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │средств и           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │психотропных веществ│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │РФ в Новосибирской  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │области, УВД г.     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Новосибирска по     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │выполнению          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Комплексного плана  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │мероприятий по      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │борьбе с            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │наркоманией.        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Обсуждение 1 раз в  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │год хода выполнения │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │мероприятий Плана на│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │заседаниях совета   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │общественной        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │безопасности мэрии. │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Участие руководства │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │мэрии в работе      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │коллегии Управления │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Федеральной службы  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │по контролю за      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │оборотом            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │наркотических       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │средств и           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │психотропных веществ│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │РФ в Новосибирской  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │области, ГУВД НСО   │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│115 │130   │Закрыть пивоварню или     │Провести            │        -        │         -         │      -      │Администрация              │

│    │      │сократить время работы,   │исследование        │                 │                   │             │Железнодорожного района, МУ│

│    │      │решить проблему           │шумового фона в     │                 │                   │             │"Дирекция заказчика по     │

│    │      │парковочных карманов      │ресторане и в       │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │квартирах,          │                 │                   │             │хозяйству администрации    │

│    │      │                          │прилегающих к       │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

│    │      │                          │помещениям          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ресторана. Проверить│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │на соответствие     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │нормам размещение   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │парковочных карманов│                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│116 │131   │Принять меры по борьбе с  │Строгий контроль со │        -        │         -         │2007 -       │Администрация              │

│    │      │участившимися случаями    │стороны участковых  │                 │                   │2009 гг.     │Железнодорожного района    │

│    │      │использования жилых       │уполномоченных      │                 │                   │             │                           │

│    │      │помещений, находящихся в  │милиции совместно с │                 │                   │             │                           │

│    │      │частной, государственной и│жилищными органами  │                 │                   │             │                           │

│    │      │муниципальной             │за целевым          │                 │                   │             │                           │

│    │      │собственности, в качестве │использованием      │                 │                   │             │                           │

│    │      │гостиниц, наркопритонов,  │помещений           │                 │                   │             │                           │

│    │      │притонов для занятия      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │проституцией (ст. ст. 232,│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │241 УК РФ)                │                    │                 │                   │             │                           │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                         Железнодорожный район, избирательный округ N 6, депутат Григорьев Владимир Александрович                          │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│117 │132   │Организовать постоянные   │Проработать вопрос  │        -        │         -         │2005 г.      │Департамент по социальной  │

│    │      │пункты продажи социальных │продажи проездных   │                 │                   │             │политике мэрии             │

│    │      │проездных билетов         │билетов в ЖЭУ района│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │на постоянной основе│                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│118 │133   │Решить вопрос о           │Подготовить         │        -        │         -         │2007 -       │Департамент по социальной  │

│    │      │предоставлении льготного  │необходимые         │                 │                   │2010 гг.     │политике мэрии             │

│    │      │проезда на речном         │нормативные         │                 │                   │             │                           │

│    │      │пассажирском транспорте   │документы по        │                 │                   │             │                           │

│    │      │для пенсионеров в дачный  │предоставлению      │                 │                   │             │                           │

│    │      │сезон                     │льготы по оплате    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │проезда на речном   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │пассажирском        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │транспорте на летний│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │период              │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│119 │134   │Увеличить число аптек,    │По дисконтным картам│        -        │         -         │2007 -       │Департамент по социальной  │

│    │      │которые обслуживают       │работает одна аптека│                 │                   │2008 гг.     │политике мэрии             │

│    │      │население по дисконтным   │N 255 по            │                 │                   │             │                           │

│    │      │картам                    │ул. Владимировской, │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2а. Планируется     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │включить в программу│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │дисконтных карт     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │аптеку N 22 по      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Вокзальной          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │магистрали, 5       │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│120 │135   │Оборудование школы N 60   │Выполнение          │      29,7       │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация              │

│    │      │автоматической пожарной   │автоматической      │                 │                   │             │Железнодорожного района,   │

│    │      │сигнализацией и системой  │пожарной            │                 │                   │             │управление образования     │

│    │      │оповещения                │сигнализации и      │                 │                   │             │мэрии                      │

│    │      │                          │системы оповещения  │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│121 │136   │Ремонт кровли и укрепление│Выполнение работ по │      124,9      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация              │

│    │      │навесов над входом школы  │ремонту кровли и    │                 │                   │             │Железнодорожного района,   │

│    │      │N 60, ул. 1905 г., 61     │укреплению навесов  │                 │                   │             │управление образования     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │мэрии                      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│122 │137   │Ремонт кровли межшкольного│Выполнение работ по │      174,9      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация              │

│    │      │учебного комбината,       │ремонту кровли      │                 │                   │             │Железнодорожного района,   │

│    │      │ул. 1905 г., 12           │                    │                 │                   │             │управление образования     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │мэрии                      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│123 │138   │Ремонт кровли, навесов,   │Выполнение работ по │      208,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация              │

│    │      │парапета лицея N 9,       │ремонту кровли,     │                 │                   │             │Железнодорожного района,   │

│    │      │ул. 1905 г., 41           │навесов, парапета   │                 │                   │             │управление образования     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │мэрии                      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│124 │139   │Ремонт теплотрассы        │Выполнение работ по │      90,0       │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация              │

│    │      │детского сада N 497 по    │ремонту теплотрассы │                 │                   │             │Железнодорожного района,   │

│    │      │ул. Железнодорожной, 10/1 │                    │                 │                   │             │управление образования     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │мэрии                      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│125 │140   │Ремонт кровли детского    │Выполнение работ по │      99,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация              │

│    │      │сада N 215 по ул.         │ремонту кровли      │                 │                   │             │Железнодорожного района,   │

│    │      │Владимировской, 3а        │                    │                 │                   │             │управление образования     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │мэрии                      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│126 │141   │Ремонт фасада             │Выполнение работ по │      50,0       │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация              │

│    │      │школы-интерната N 37 (для │ремонту фасада      │                 │                   │             │Железнодорожного района,   │

│    │      │глухих детей) по ул.      │                    │                 │                   │             │управление образования     │

│    │      │Саратовской, 24а          │                    │                 │                   │             │мэрии                      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│127 │142   │Принять меры по           │Работает городская  │        -        │         -         │2005 -       │Департамент по социальной  │

│    │      │закреплению кадров в      │целевая программа. В│                 │                   │2010 гг.     │политике мэрии             │

│    │      │здравоохранении, прежде   │2005 году подана    │                 │                   │             │                           │

│    │      │всего участковой службы   │заявка в            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Новосибирскую       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │государственную     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │медицинскую академию│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │на распределение    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │молодых специалистов│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │в районные          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │поликлиники         │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│128 │143   │Строительство спортивной  │Построить спортивную│      150,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация              │

│    │      │площадки на территории МУ │площадку            │                 │                   │             │Железнодорожного района,   │

│    │      │"Социально-               │                    │                 │                   │             │департамент по социальной  │

│    │      │реабилитационный центр для│                    │                 │                   │             │политике мэрии             │

│    │      │несовершеннолетних" по ул.│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Фабричной, 6а             │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│129 │144   │Строительство детского    │По заявке           │Будет определена │Привлеченные       │2006 -       │Департамент строительства и│

│    │      │комбината на 320 мест на  │администрации района│после разработки │средства           │2009 гг.     │архитектуры мэрии,         │

│    │      │Челюскинском жилом массиве│выполнить отчуждение│проектно-сметной │                   │             │администрация              │

│    │      │                          │земельного участка  │документации     │                   │             │Железнодорожного района    │

│    │      │                          │под строительство   │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│130 │145   │Устройство детского       │Установка детского  │      100,0      │Бюджет города      │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │городка по ул. 1905 года, │городка             │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │28                        │                    │                 │                   │             │хозяйству администрации    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│131 │146   │Ремонт фасада дома по     │Выполнение работ по │      530,0      │Средства           │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ул. Железнодорожной, 11   │ремонту фасада      │                 │капитального       │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │ремонта жилого     │             │хозяйству администрации    │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │Железнодорожного района"   │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│132 │147   │Ремонт фасада дома по     │Выполнение работ по │      660,0      │Средства           │2008 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ул. Владимировской, 4     │ремонту фасада      │                 │капитального       │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │ремонта жилого     │             │хозяйству администрации    │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │Железнодорожного района"   │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│133 │148   │Ремонт фасада дома по     │Выполнение работ по │      660,0      │Средства           │2008 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ул. Владимировской, 6     │ремонту фасада      │                 │капитального       │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │ремонта жилого     │             │хозяйству администрации    │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │Железнодорожного района"   │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│134 │149   │Установка электропечей по │Подготовить проект, │     2500,0      │Средства           │2007 -       │МУ "Дирекция заказчика ЖКХ │

│    │      │адресам:                  │получить разрешение │                 │капитального       │2009 гг.     │Железнодорожного района"   │

│    │      │ул. Владимировская, 1, 3, │на мощности         │                 │ремонта            │             │                           │

│    │      │5, 7, Владимировский      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │спуск, 7, 9               │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│135 │150   │Устройство агитплощадки по│Устройство          │      45,0       │Привлеченные       │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ул. Владимировской, 3а,   │агитплощадки        │                 │средства           │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Владимировской, 5     │                    │                 │                   │             │хозяйству администрации    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│136 │151   │Устройство бетонной       │Устройство бетонной │      80,0       │Привлеченные       │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │лестницы по ул.           │лестницы            │                 │средства           │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Владимировской, 3а -      │                    │                 │                   │             │хозяйству администрации    │

│    │      │Прибрежной, 4             │                    │                 │                   │             │Железнодорожного района"   │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                             Заельцовский район, избирательный округ N 7, депутат Болтенко Надежда Николаевна                              │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│137 │152   │Ремонт кровли над         │Провести ремонт     │      36,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │квартирой N 161 в доме N  │кровли              │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │118/2 по ул. Кропоткина   │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│138 │153   │Ремонт канализационной    │Провести ремонт     │      24,2       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │системы в подвале дома N  │канализационной     │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │118/2 по ул. Кропоткина   │системы             │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│139 │154   │Отремонтировать дорогу    │Организовать работы │     1560,0      │Привлеченные       │2006 г.      │Администрация Заельцовского│

│    │      │вдоль дома N 118/4 ул.    │по ремонту дороги   │                 │средства           │             │района, МУ "Дирекция       │

│    │      │Кропоткина                │                    │                 │                   │             │заказчика по               │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│140 │155   │Заделать швы между плитами│Осуществить ремонт  │      18,8       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дома N 118/4 по ул.       │швов по заявлениям  │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Кропоткина                │жителей в летний    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │период              │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│141 │156   │Восстановить отсутствующие│Произвести отбивку  │      32,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │и полуразрушенные козырьки│разрушенных участков│                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │над подъездами дома N 127 │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │по ул. Кропоткина         │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│142 │157   │Обеспечить освещение      │Установить "кобры"  │      8,25       │Бюджет города      │2008 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │(уличное), установить     │                    │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │"кобры" в доме N 127 по   │                    │                 │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │ул. Кропоткина            │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│143 │158   │Отремонтировать дорогу и  │Провести ремонт     │       5,4       │Бюджет города      │2007 -       │Комитет                    │

│    │      │подходы к подъезду дома N │дороги              │                 │                   │2009 гг.     │жилищно-коммунального      │

│    │      │113 по ул. Кропоткина     │                    │                 │                   │             │хозяйства мэрии            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│144 │159   │Замена запорной арматуры  │Заменить запорную   │      32,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дома N 119/1 по ул.       │арматуру            │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Кропоткина                │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│145 │160   │Капитальный ремонт        │Капитальный ремонт  │      56,2       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │коммуникаций в доме по ул.│не требуется. При   │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Кропоткина, 269/1         │подготовке дома к   │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │отопительному сезону│                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │будет проведена     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ревизия запорной    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │арматуры            │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│146 │161   │Восстановить козырьки над │Включить в программу│      16,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │входом в подъезды NN 5, 6 │восстановления      │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │жилого дома N 269/1 по ул.│козырьков           │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │Кропоткина                │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│147 │162   │Ремонт отмостки дома по   │Включить в программу│      180,0      │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ул. Кропоткина, 269/1     │ремонта             │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│148 │163   │Ремонт кровли дома по ул. │Включить в программу│      180,0      │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │Кропоткина, 126           │ремонта             │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│149 │164   │Установить козырек над    │Включить в программу│      16,0       │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │подъездом N 3 дома по ул. │ремонта             │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Кропоткина, 128           │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│150 │165   │Ремонт кровли дома по ул. │Включить в программу│      300,0      │Средства на текущее│2008 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │Кропоткина, 128           │ремонта             │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│151 │166   │Замена магистральной линии│При подготовке к    │      90,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │горячего и холодного      │отопительному сезону│                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │водоснабжения в доме по   │будет проведена     │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │ул. Кропоткина, 106       │ревизия запорной    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │арматуры и замена   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │аварийных участков  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │трубопровода        │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│152 │167   │Отремонтировать отмостки  │Выполнить ремонт    │      80,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │вокруг дома N 111 по ул.  │отмостки            │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Кропоткина                │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│153 │168   │Ремонт кровли над         │Выполнить ремонт    │      62,5       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │квартирами NN 58, 77 дома │кровли              │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │N 117 по ул. Кропоткина   │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│154 │169   │Ремонт отмостки дома N 117│Выполнить ремонт    │      80,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по ул. Кропоткина         │отмостки            │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│155 │170   │Установить спортивную     │Установить          │      150,0      │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │площадку по ул.           │спортивную площадку │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Кропоткина, 120/1         │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│156 │171   │Ремонт отмостки по ул.    │Выполнить ремонт    │      160,0      │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │Кропоткина, 106           │отмостки            │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│157 │172   │Провести капитальный      │Включить в программу│Согласно         │Средства на текущее│      -      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ремонт кровли дома N 124  │ремонта             │проектно-сметной │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │по ул. Кропоткина         │                    │документации     │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│158 │173   │Ремонт кровли дома N 128/1│Выполнить ремонт    │      31,5       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по ул. Кропоткина         │кровли              │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│159 │174   │Ремонт кровли дома N 267  │Выполнить ремонт    │      67,5       │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по ул. Кропоткина         │кровли              │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│160 │175   │Ремонт отмостки дома N 267│Выполнить ремонт    │      46,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по ул. Кропоткина         │отмостки            │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│161 │176   │Благоустройство и         │Выполнить работы по │      100,0      │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │озеленение детской        │благоустройству и   │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │площадки по ул.           │озеленению          │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │Кропоткина, 267           │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│162 │177   │Ремонт кровли над кв. N 60│Выполнить ремонт    │      22,5       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дома N 8 по ул. Рельсовой │кровли              │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│163 │178   │Ремонт кровли дома N 8/1  │Выполнить ремонт    │      67,5       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по ул. Рельсовой          │кровли              │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│164 │179   │Ремонт кровли над 35      │Выполнить ремонт    │      23,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │квартирой в доме N 3 по   │кровли              │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Рельсовой             │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│165 │180   │Капитальный ремонт        │Выполнить           │      18,5       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │коммуникаций - труб,      │капитальный ремонт  │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │вентилей, ливневки в доме │коммуникаций - труб,│                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │по адресу: Красный        │вентилей, ливневки  │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │проспект, 100/1           │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│166 │181   │Капитальный ремонт швов   │Выполнить           │Будут определены │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │между вторым и третьим    │капитальный ремонт  │после            │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │подъездами дома N 100/1   │швов между вторым и │обследования     │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │по Красному проспекту     │третьим подъездами  │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │дома                │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│167 │182   │Ремонт перил, козырька над│Выполнить ремонт    │      12,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │крыльцом, дома N 188 по   │перил, козырька над │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Красному проспекту        │крыльцом            │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│168 │183   │Ремонт кровли дома N 100  │Выполнить ремонт    │      209,4      │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по Красному проспекту     │кровли              │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│169 │184   │Ремонт кровли дома по     │Выполнить ремонт    │      150,0      │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │Красному проспекту, 186   │кровли              │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│170 │185   │Установка навесов над     │Установить навесы   │      24,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │подъездами 3, 4 дома N 186│                    │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │по Красному проспекту     │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│171 │186   │Установить детский городок│Установить детский  │      100,0      │Средства на текущее│2006 г.      │Комитет                    │

│    │      │по ул. Д. Ковальчук, 270/1│городок             │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунального      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйства мэрии, МУ        │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │"Дирекция заказчика по     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│172 │187   │Отремонтировать отмостки  │Отремонтировать     │      112,0      │Бюджет города      │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по периметру домов NN     │отмостки            │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │268/2, 268/3 по ул. Д.    │                    │                 │                   │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │Ковальчук                 │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│173 │188   │Ремонт крыши и водосточной│Выполнить ремонт    │      40,0       │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │трубы подъезда N 2 дома N │крыши и водосточной │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │396/1 по ул. Д. Ковальчук │трубы               │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│174 │189   │Ремонт внутриквартальной  │Выполнить ремонт    │      100,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Комитет                    │

│    │      │дороги по ул. Д.          │внутриквартальной   │                 │                   │             │жилищно-коммунального      │

│    │      │Ковальчук, 272/4          │дороги              │                 │                   │             │хозяйства мэрии, МУ        │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │"Дирекция заказчика по     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│175 │190   │Ремонт отмостки и         │Включить в программу│      60,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │фасада дома N 45/3 по ул. │ремонта             │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Линейной                  │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│176 │191   │Установить детскую        │Установить детскую  │      100,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Комитет                    │

│    │      │площадку по ул. Линейной, │площадку            │                 │                   │             │жилищно-коммунального      │

│    │      │45/1                      │                    │                 │                   │             │хозяйства мэрии, МУ        │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │"Дирекция заказчика по     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│177 │192   │Спилить старые тополя по  │Выполнить снос      │      17,5       │Средства на текущее│2006 г.      │Администрация Заельцовского│

│    │      │ул. Кропоткина, 117       │                    │                 │содержание жилого  │             │района, МУ "Дирекция       │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │заказчика по               │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│178 │193   │Ремонт дороги по ул.      │Капитальный ремонт  │      700,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Заельцовского│

│    │      │Деповской                 │дороги              │                 │                   │             │района                     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│179 │194   │Улучшение дорожного       │Ямочный ремонт 1420 │      600,0      │Бюджет города      │2009 г.      │Администрация Заельцовского│

│    │      │покрытия от ул. Брестской │кв. м               │                 │                   │             │района                     │

│    │      │до ул. Линейной           │                    │                 │                   │             │                           │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                                                           Дополнительные наказы                                                           │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│180 │1     │Проработать вопрос        │Рассмотреть         │        -        │Привлеченные       │2006 -       │Администрация Заельцовского│

│    │      │строительства спортивного │возможность         │                 │средства           │2009 гг.     │района, управление         │

│    │      │комплекса для лицея N 200 │строительства       │                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │                          │спортивного         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │комплекса по        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │инвестиционному     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │договору            │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│181 │2     │Оказать материальную      │Построить детскую   │     1000,0      │Бюджет города      │2006 -       │Администрация Заельцовского│

│    │      │помощь на строительство   │площадку            │                 │                   │2007 гг.     │района, управление         │

│    │      │детской площадки д/к N 460│                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│182 │3     │Выполнить капитальный     │В 2005 г. на ремонт │     1300,0      │Бюджет города      │2005 -       │Администрация Заельцовского│

│    │      │ремонт школы N 159        │затрачено более     │                 │                   │2006 гг.     │района                     │

│    │      │                          │1,0 млн. руб.       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │В 2006 г. по мере   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │необходимости будет │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │проводиться         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │выборочный ремонт   │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│183 │4     │Подростковый клуб         │Выполнить ПСД на:   │      50,0       │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Заельцовского│

│    │      │"Комета":                 │1. Расширить площади│                 │                   │             │района, комитет по делам   │

│    │      │ул. Кропоткина, 127,      │подросткового клуба │                 │                   │             │молодежи мэрии             │

│    │      │                          │за счет пристройки и│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │надстройки          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │спортивного зала.   │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Кропоткина, 116       │2. Установить       │      20,0       │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

│    │      │                          │железные двери в    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │клубе               │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│184 │5     │Провести ремонт и         │1. Выделение средств│     4000,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Управление здравоохранения │

│    │      │приобрести оборудование   │на приобретение     │                 │                   │             │мэрии                      │

│    │      │для детской городской     │медицинского        │                 │                   │             │                           │

│    │      │поликлиники N 1           │оборудования.       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2. Проведение       │     1000,0      │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

│    │      │                          │капитального ремонта│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │отделений по        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ул. Ереванской, 17  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │и Д. Ковальчук, 406 │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│185 │6     │Помочь в обустройстве дома│1. Охрана силами    │      500,0      │Привлеченные       │2006 -       │Управление здравоохранения │

│    │      │ребенка по ул. Кропоткина,│РОВД.               │                 │средства           │2007 гг.     │мэрии                      │

│    │      │269/2                     │2. Ремонт           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │межквартальных      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │подъездных дорог.   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │3. Приобрести       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │стиральную машину.  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │4. Необходимо       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │оборудовать         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │отдельную прачечную │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│186 │7     │Строительство пристройки к│Проработать вопрос  │     1000,0      │Бюджет города,     │2006 -       │Управление здравоохранения │

│    │      │поликлинике N 27          │строительства       │                 │привлеченные       │2007 гг.     │мэрии                      │

│    │      │                          │пристройки за счет  │                 │средства           │             │                           │

│    │      │                          │инвестиционных      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │средств             │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│187 │8     │Оказать содействие в      │Оказать содействие в│      200,0      │Привлеченные       │2006 -       │Администрация Заельцовского│

│    │      │строительстве футбольного │строительстве       │                 │средства           │2007 гг.     │района, управление         │

│    │      │поля школы N 13           │футбольного поля    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│188 │9     │Ремонт помещений клуба    │1. Замена           │      125,0      │Средства на текущее│2006 г.      │Администрация Заельцовского│

│    │      │"Орленок" по ул.          │электропроводки.    │                 │содержание жилого  │             │района, комитет по делам   │

│    │      │Кропоткина, 269/1         │2. Ремонт кровли    │      325,0      │фонда              │2007 г.      │молодежи мэрии             │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│189 │(4)   │Ремонт кровли, ремонт     │Подготовка дефектных│      150,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент образования,   │

│    │      │дороги около "Синеглазки" │ведомостей и смет на│      950,0      │Привлеченные       │2007 г.      │культуры, спорта и         │

│    │      │в школе N 13              │запланированные     │                 │средства           │             │молодежной политики мэрии, │

│    │      │                          │работы.             │                 │                   │             │администрация Заельцовского│

│    │      │                          │Кровля - 1335 кв. м.│                 │                   │             │района                     │

│    │      │                          │Проведение ремонта  │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│190 │(6)   │Ремонт кровли, сантехники,│Проведение ремонта  │      670,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Департамент образования,   │

│    │      │приобретение линолеума в  │кровли 1583 кв. м   │                 │                   │             │культуры, спорта и         │

│    │      │школу N 74                │                    │                 │                   │             │молодежной политики мэрии, │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │администрация района       │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│191 │(12)  │МПК "Комета". Ремонт и    │Выполнить           │      29,1       │Бюджет города,     │2005 г.      │Департамент образования,   │

│    │      │перетяжка мебели,         │необходимые работы  │                 │привлеченные       │             │культуры, спорта и         │

│    │      │установка новой входной   │                    │                 │средства           │             │молодежной политики мэрии  │

│    │      │двери, приобретение       │                    │      10,0       │Привлеченные       │2007 г.      │                           │

│    │      │светильников в ИЗО-кабинет│                    │                 │средства           │             │                           │

│    │      │и спортзал, приобретение  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │аппаратуры для работы на  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │улице (колонки, усилитель,│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │радиомикрофон)            │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│192 │(24)  │Ремонт отмостки дома N 111│Завершить ремонт    │      24,8       │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │по ул. Кропоткина         │отмостки            │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйства города,          │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │администрация Заельцовского│

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района                     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│193 │(64)  │Установить детские        │Выполнение работ по │      200,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │площадки, малые формы и   │благоустройству     │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │скамейки по Красному      │детских площадок    │                 │                   │             │хозяйства города,          │

│    │      │проспекту, 81/3, 90/1,    │                    │                 │                   │             │администрация Заельцовского│

│    │      │90/2, 90/3, 98, 100/1,    │                    │                 │                   │             │района                     │

│    │      │100/2, 102/1              │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│194 │(65)  │Установить детские        │Выполнение работ по │      40,0       │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │площадки, малые формы и   │благоустройству     │      53,5       │Бюджет города      │2008 г.      │жилищного и коммунального  │

│    │      │скамейки по ул. Линейной, │детских площадок    │                 │                   │             │хозяйства города,          │

│    │      │45, 47, 47/1, 49          │                    │                 │                   │             │администрация Заельцовского│

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района                     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│195 │(15)  │Капитальный ремонт        │Продолжение         │      203,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент образования,   │

│    │      │библиотеки                │ремонтных работ, в  │      520,0      │Бюджет города      │2008 г.      │культуры, спорта и         │

│    │      │им. Салтыкова-Щедрина     │т.ч. ремонт         │                 │                   │             │молодежной политики мэрии  │

│    │      │                          │книгохранилища      │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│196 │(60   │Ремонт фасада школы N 55  │Выполнение ремонта  │      119,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Управление образования     │

│    │<*>)  │                          │                    │      400,0      │Бюджет города      │2007 г.      │мэрии                      │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                             Заельцовский район, избирательный округ N 8, депутат Шило Ростислав Александрович                             │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│197 │195   │Сделать освещение на ул.  │Составление         │     1000,0      │Привлеченные       │2006 -       │Администрация Заельцовского│

│    │      │Ельцовской                │проектно-сметной    │                 │средства           │2008 гг.     │района                     │

│    │      │                          │документации        │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│198 │196   │Произвести ремонт дороги  │Выполнить ямочный   │      110,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Заельцовского│

│    │      │по ул. Ельцовской         │ремонт на 1100 кв. м│      110,0      │Привлеченные       │             │района                     │

│    │      │                          │                    │                 │средства           │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│199 │197   │Ремонт отмосток домов     │Выполнить ремонт    │      60,5       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │N 106/2, N 106/3 по       │отмосток            │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Жуковского            │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│200 │198   │Коммуникации 1 подъезда   │Выполнить ремонт    │      29,3       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дома N 106/3 по ул.       │коммуникаций        │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Жуковского в аварийном    │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │состоянии                 │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│201 │199   │Ремонт дороги и отмосток  │Выполнить ремонт    │      480,0      │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по ул. Тимирязева, 75     │дороги и отмосток   │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района", комитет           │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунального      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйства мэрии            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│202 │200   │Ремонт кровли, кв. 27, 2-й│Выполнить ремонт    │      50,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │подъезд дома N 83/1 по    │кровли              │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Тимирязева            │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│203 │201   │Ремонт швов по ул.        │Выполнить ремонт    │      24,7       │Средства на текущее│2005 -       │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │Линейной, 35              │швов                │                 │содержание жилого  │2006 гг.     │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│204 │202   │Ремонт швов по ул.        │Выполнить ремонт    │      37,4       │Средства на текущее│2005 -       │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │Линейной, 35/2            │швов                │                 │содержание жилого  │2006 гг.     │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│205 │203   │Ремонт отмосток дома      │Выполнить ремонт    │      33,6       │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │N 31/1 по ул. Линейной    │отмосток            │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│206 │204   │Ремонт кровли над         │Выполнить ремонт    │      60,1       │Средства           │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │подъездом N 3, дома N 31/1│отмосток            │                 │капитального       │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │по ул. Линейной           │                    │                 │ремонта жилого     │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│207 │205   │Замена канализационных    │Провести ревизию    │      59,2       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │труб по ул. Линейной, 31/1│запорной арматуры с │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │заменой аварийных   │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │участков            │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│208 │206   │Заделка наружных швов по  │Выполнить заделку   │      29,6       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ул. Линейной, 33/2, 33/3  │наружных швов       │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│209 │207   │Ремонт крыши домов NN     │Выполнить ремонт    │      98,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │33/2, 33/3 по ул. Линейной│крыши               │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│210 │208   │Ремонт швов в квартирах   │Выполнить ремонт    │      36,2       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │NN 16, 22, 31, 43, 61,    │швов                │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │64, 66, 69, 72, 73, 75    │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │дома N 15/1 по ул.        │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │Холодильной               │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│211 │209   │Требуется ремонт балконной│Выполнить ремонт    │      10,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │плиты в кв. N 22 по ул.   │балконной плиты     │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Холодильной, 15/1         │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│212 │210   │Необходима замена         │Провести ревизию    │      129,6      │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │проржавевших труб         │запорной арматуры с │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │отопления и водоснабжения │заменой аварийных   │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │в подъезде N 5 по ул.     │участков            │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │Холодильной, 15/1         │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│213 │211   │Ремонт крыши по ул.       │Осуществить текущий │      20,0       │Средства на текущее│2005 -       │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │Холодильной, 27б          │ремонт кровли       │                 │содержание жилого  │2006 гг.     │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│214 │212   │Отремонтировать           │Выполнить ремонт    │     3840,0      │Бюджет города      │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │внутриквартальную дорогу  │внутриквартальных   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │по ул. Жуковского, 111,   │дорог               │                 │                   │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │113/1, 113/2, 113/3,      │                    │                 │                   │             │района", комитет           │

│    │      │113/4, 115, 115/1, 115/4  │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунального      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйства мэрии            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│215 │213   │Ремонт внутриквартальных  │Выполнить ремонт    │     2200,0      │Бюджет города      │2008 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дорог по ул. Д. Ковальчук,│внутриквартальных   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │18, 20                    │дорог               │                 │                   │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района", комитет           │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунального      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйства мэрии            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│216 │214   │Ремонт крыши дома по ул.  │Осуществить ремонт  │      30,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │Жуковского, 117, кв. 75   │                    │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│217 │215   │Ремонт отмостки по ул.    │Выполнить ремонт    │      32,5       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │Линейной, 27              │отмостки            │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│218 │216   │Асфальтирование           │Включить в план     │      290,0      │Бюджет города      │2006 -       │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │внутриквартальной дороги  │комплексного        │                 │                   │2009 гг.     │жилищно-коммунальному      │

│    │      │по ул. Линейной, 27       │благоустройства     │                 │                   │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района", комитет           │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунального      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйства мэрии            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│219 │217   │Ремонт кровли по ул.      │Осуществить ремонт  │      125,0      │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │Линейной, 27              │                    │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│220 │219   │Установка водосточных труб│Установка           │      52,8       │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по ул. Ельцовской, 7      │водосточных труб    │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│221 │220   │Спилить аварийные деревья │Спилить аварийные   │      25,0       │Средства на текущее│2005 -       │Администрация Заельцовского│

│    │      │по ул. Красный проспект,  │деревья             │                 │содержание жилого  │2009 гг.     │района, МУ "Дирекция       │

│    │      │85, 85/1, 87, 87/1, 87/2  │                    │                 │фонда              │             │заказчика по               │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│222 │221   │Отсыпать дороги щебенкой  │Отсыпать дороги     │      500,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Заельцовского│

│    │      │по ул. 2-й Сухарной -     │щебенкой            │                 │                   │             │района                     │

│    │      │Береговой                 │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│223 │222   │Сделать водоразборную     │Для установки       │      150,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │колонку на                │водоразборной       │      550,0      │Бюджет города      │2007 г.      │жилищно-коммунального      │

│    │      │ул. 1-й Сухарной, 96      │колонки по          │                 │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │и ул. 2-й Сухарной, 246   │ул. 1-й Сухарной, 96│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │необходимо построить│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │водопровод          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │протяженностью 55 п.│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │м. Для установки    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │водоразборной       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │колонки по ул. 2-й  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Сухарной, 246       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │необходимо построить│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │водопровод          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │протяженностью 150  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │п. м                │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│224 │223   │Закончить асфальтирование │Выполнение работ по │Будут определены │Привлеченные       │2005 -       │Главное управление         │

│    │      │ул. Холодильной до        │решению общего      │после подготовки │средства           │2006 гг.     │благоустройства и          │

│    │      │пересечения с ул.         │собрания жильцов ЖСК│проектно-сметной │                   │             │озеленения                 │

│    │      │Тимирязева                │                    │документации     │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│225 │224   │Благоустройство           │Предусмотреть       │      180,0      │Привлеченные       │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │прилегающей территории по │установку детского  │                 │средства           │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Линейной, 27          │городка             │                 │                   │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│226 │225   │Необходима операция       │Нуждается в         │      78,5       │Привлеченные       │2005 г.      │Администрация Заельцовского│

│    │      │коронарного шунтирования  │проведении операции │                 │средства           │             │района                     │

│    │      │стоимостью 78,5 тыс.      │коронарного         │                 │                   │             │                           │

│    │      │рублей для Тригубовича    │шунтирования. Стоит │                 │                   │             │                           │

│    │      │Ю.Л. (ул. Линейная, 35,   │в льготной очереди  │                 │                   │             │                           │

│    │      │кв. 208)                  │на бюджетные места в│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │областном           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │кардиологическом    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │диспансере          │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│227 │(1)   │Установка водоразборной   │Проведение работ по │      150,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │колонки около домов       │установке и ремонту │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │NN 90 - 96 по ул. Сухарной│водоразборных       │                 │                   │             │хозяйства города,          │

│    │      │                          │колонок             │                 │                   │             │администрация Заельцовского│

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района                     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│228 │(9)   │Сделать тротуар от дома N │Проведение работ по │      105,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │45 до филиала поликлиники │прокладке тротуара  │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │N 9 по ул. Д. Донского    │                    │                 │                   │             │хозяйства города,          │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │администрация Заельцовского│

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района                     │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                              Заельцовский район, избирательный округ N 9, депутат Коваленко Вадим Федорович                               │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│229 │226   │В течение года нет        │В плане работ       │      19,6       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │освещения в подвале дома N│                    │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │107 по ул. Жуковского     │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│230 │227   │Замена электрических      │Заменить            │      35, 0      │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │щитков дома N 12 по       │электрические щитки │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Мочищенскому шоссе        │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│231 │228   │По ул. Д. Ковальчук, 75/1 │Частичная замена    │      19,6       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │электропроводка в подвалах│эл/проводки         │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │нуждается в ремонте       │выполняется жилищной│                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │организацией        │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│232 │229   │Установка детских         │Установка детских   │      150,0      │Привлеченные       │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │городков, установка       │городков            │     1000,0      │средства           │2006 г.      │жилищно-коммунальному      │

│    │      │скамеек и урн, установка  │                    │                 │                   │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │малых архитектурных форм, │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │установка ограждения по   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Тимирязева, ул. Дачной│                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│233 │230   │Отремонтировать дорогу во │Рассмотреть вопрос  │      840,0      │Бюджет города      │2006 -       │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дворе дома N 21/4 по ул.  │при корректировке   │                 │                   │2009 гг.     │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Дачной                    │Плана комплексного  │                 │                   │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │благоустройства на  │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │2005 - 2009 годы    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│234 │231   │Выполнить отмостки,       │Рассмотреть вопрос  │      360,0      │Бюджет города      │2006 -       │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │асфальтовое покрытие,     │при корректировке   │                 │                   │2009 гг.     │жилищно-коммунальному      │

│    │      │бордюры по ул. Мочищенское│Плана комплексного  │                 │                   │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │шоссе, 12                 │благоустройства на  │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │2005 - 2009 годы    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│235 │232   │Отремонтировать дорогу во │Рассмотреть вопрос  │      720,0      │Бюджет города      │2006 -       │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дворе дома N 89 по ул.    │при корректировке   │                 │                   │2009 гг.     │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Д. Ковальчук              │Плана комплексного  │                 │                   │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │благоустройства на  │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │2005 - 2009 годы    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│236 │233   │Отремонтировать асфальт во│Включено в План     │    2395,8,0     │Бюджет города      │2008 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дворе домов NN 75, 75/1,  │комплексного        │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │73, 71, 69 по ул.         │благоустройства на  │                 │                   │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │Д. Ковальчук              │2008 год.           │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │Дом N 69 был        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │отремонтирован в    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2002 году           │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│237 │234   │Дорога вокруг домов       │Рассмотреть вопрос  │      960,0      │Бюджет города      │2006 -       │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │NN 29/1, 27/1 по ул.      │при корректировке   │                 │                   │2009 гг.     │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Д. Донского               │Плана комплексного  │                 │                   │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │благоустройства на  │                 │                   │             │района", комитет           │

│    │      │                          │2005 - 2009 годы    │                 │                   │             │жилищно-коммунального      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйства мэрии            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│238 │235   │Установка приборов        │В период подготовки │      25,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │отопления в количестве    │к отопительному     │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │25 шт. в доме, Красный    │сезону недостающие  │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │проспект, 155             │отопительные приборы│                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │будут установлены   │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│239 │236   │Ремонт кровли;            │Частичный ремонт    │      50,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │замена деревянных         │кровли              │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │конструкций чердачного    │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │этажа в доме по           │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │Мочищенскому шоссе, 12    │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│240 │237   │Выполнение ремонта фасада │Выполнение ремонта  │      480,0      │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │и крыльца по Мочищенскому │фасада              │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │шоссе, 12                 │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│241 │238   │Замена входных дверей дома│Ремонт дверей будет │     1000,0      │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по Мочищенскому шоссе, 12 │выполнен            │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│242 │239   │Ремонт козырьков над      │Ремонт будет        │       1,8       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │входом в подъезд дома по  │выполнен в 2005 г.  │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Гастелло, 17          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│243 │240   │Ремонт фасада дома N 17 по│Учесть при          │      160,0      │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ул. Гастелло              │корректировке плана │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │работ МУ "Дирекция  │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │заказчика по        │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │жилищно-            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │коммунальному       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │хозяйству           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Заельцовского       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │района"             │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│244 │241   │Так как промерзают        │Ремонт швов будет   │      25,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │квартиры, заделать швы    │включен в План 2006 │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │дома по адресу: ул.       │года                │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │Д. Ковальчук, 89          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│245 │242   │Разрушены ступеньки       │Ремонт ступеней и   │       4,5       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │крылечек. Отсутствуют     │поручней будет      │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │поручни перил по ул.      │выполнен            │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │Д. Ковальчук, 89          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│246 │243   │В течение 8 лет течет     │Включить в план     │      350,0      │Средства на текущее│2005 -       │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │кровля в 1-м подъезде по  │ремонта             │                 │содержание жилого  │2006 гг.     │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Жуковского, 105/2, в  │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │план на 2005 год не       │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │включены                  │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│247 │244   │Течет кровля жилого дома  │Будет выполнен      │      258,0      │Средства на текущее│2005 -       │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по Красному проспекту, 155│поддерживающий      │                 │содержание жилого  │2006 гг.     │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │ремонт. Планируется │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │включить 400        │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │квадратных метров в │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │План текущего       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ремонта 2006 г.     │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│248 │245   │Необходим ремонт          │Возможность         │      13,2       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │внутренних помещений дома │выполнения работ    │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │по Красному проспекту, 155│будет рассмотрена   │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │при формировании    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │плана текущего      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ремонта 2006 г.     │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│249 │246   │Восстановить освещение    │Восстановить        │      25,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Заельцовского│

│    │      │по ул. Тимирязева -       │освещение           │                 │                   │             │района, Главное управление │

│    │      │ул. Дачной                │                    │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │озеленения, МУ "Горсвет"   │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│250 │247   │Вырубка старых деревьев и │В соответствии с    │      30,0       │Привлеченные       │2006 г.      │Администрация Заельцовского│

│    │      │их вывоз по ул. Бестужева,│мероприятиями по    │      30,0       │средства           │2007 г.      │района                     │

│    │      │ул. Радищева, ул.         │благоустройству     │                 │                   │             │                           │

│    │      │Баженова, ул. Сеченова,   │частного сектора    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Яна Райниса, ул.      │осуществить вырубку │                 │                   │             │                           │

│    │      │Красногорской,            │старых деревьев     │                 │                   │             │                           │

│    │      │Красногорским переулкам 1,│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │2, 3                      │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│251 │248   │2-й Красногорский пер., 4.│Проведение ямочного │      700,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Заельцовского│

│    │      │Дорога по ул. Ереванской в│ремонта на площади  │                 │                   │             │района                     │

│    │      │аварийном состоянии       │3660 кв. м          │      800,0      │Бюджет города      │2008 г.      │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│252 │249   │Выполнить ремонт          │Выполнить ремонт    │Поэтапное        │Бюджет города      │2006 -       │Администрация Заельцовского│

│    │      │асфальтового покрытия     │асфальтового        │финансирование   │                   │2009 гг.     │района                     │

│    │      │дорог возле домов по:     │покрытия дорог      │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Радищева, 27/1, ул.   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Бестужева, ул. Радищева,  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Баженова, ул.         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Сеченова, ул. Яна Райниса.│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Проложить пешеходные      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │тротуары                  │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│253 │250   │Детский сад N 245.        │Провести горячую    │      120,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Управление образования     │

│    │      │Провести горячую воду     │воду                │                 │                   │             │мэрии                      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│254 │(2)   │Начать капитальный ремонт │Проведение ремонта  │     9900,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Департамент образования,   │

│    │      │школы N 77 по ул.         │                    │     21000,0     │Бюджет города      │2006 г.      │культуры, спорта и         │

│    │      │Ереванской                │                    │                 │                   │             │молодежной политики мэрии, │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │администрация Заельцовского│

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района                     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│255 │(68   │Переключение              │Реконструкция       │Согласно         │Бюджет города      │2008 -       │Департамент энергетики,    │

│    │<*>)  │теплоснабжения Кадетского │котельной           │проектно-сметной │                   │2009 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │корпуса и потребителей,   │                    │документации     │                   │             │хозяйства города,          │

│    │      │запитанных от котельных   │                    │                 │                   │             │администрация района,      │

│    │      │Мочищенского шоссе, 12 и  │                    │                 │                   │             │ОАО "Новосибирскэнерго"    │

│    │      │16 на котельную N 7 по ул.│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Ереванской                │                    │                 │                   │             │                           │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                               Заельцовский район, избирательный округ N 10, депутат Козодой Виктор Иванович                               │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│256 │251   │Решить вопрос по ремонту  │Рассмотреть при     │     1040,0      │Бюджет города      │2006 -       │Администрация Заельцовского│

│    │      │асфальтовой дорожки по ул.│корректировке плана │                 │                   │2009 гг.     │района, МУ "Дирекция       │

│    │      │Кубовой, 112              │благоустройства     │                 │                   │             │заказчика по               │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│257 │252   │Освещение от ул. Кубовой, │Строительство линии │      100,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Заельцовского│

│    │      │80 к школе N 51 и         │наружного освещения │      100,0      │Привлеченные       │             │района, МУ "Горсвет"       │

│    │      │строительство тротуаров   │                    │                 │средства           │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│258 │254   │Построить детскую площадку│Организовать        │     58,411      │Привлеченные       │2005 г.      │Администрация Заельцовского│

│    │      │в Карьере Мочище, по ул.  │строительство       │                 │средства           │             │района                     │

│    │      │Уржумской, 22             │детской площадки    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│259 │255   │Окончательное оформление  │Подготовить         │        -        │         -         │2007 -       │Администрация Заельцовского│

│    │      │документов на дома NN 91/1│необходимые         │                 │                   │2008 гг.     │района, комитет            │

│    │      │и 91/2 по ул. Кубовой о   │документы           │                 │                   │             │жилищно-коммунального      │

│    │      │передаче в муниципальную  │                    │                 │                   │             │хозяйства мэрии            │

│    │      │собственность             │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│260 │256   │Сделать уличное освещение │Сделать уличное     │      97,0       │Средства на текущее│2006 г.      │Комитет                    │

│    │      │возле дома N 16 по ул.    │освещение           │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунального      │

│    │      │Весенней                  │                    │                 │фонда              │             │хозяйства мэрии            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│261 │257   │Отремонтировать кровлю на │Ремонт будет        │      14,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │тамбурах в доме N 169 по  │выполнен в 2005 г.  │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Красному проспекту        │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│262 │258   │Подключить систему        │В плане             │     3520,0      │Привлеченные       │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │отопления домов NN 159,   │перспективного      │                 │средства           │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │161, 161/1, 163 по        │развития ОАО        │                 │                   │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │Красному проспекту к ТЭЦ-4│"Новосибирскэнерго" │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │прорабатывается     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │вопрос о            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │переключении данных │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │жилых домов на ТЭЦ-4│                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│263 │259   │Вынести насос для подкачки│Выполнен проект     │      800,0      │Привлеченные       │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │холодной воды из подвала  │замены насосного    │                 │средства           │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │дома N 159 по Красному    │оборудован. Насос   │                 │                   │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │проспекту во двор дома в  │холодной воды будет │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │специальный бункер        │вынесен во вновь    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │строящееся ЦТП      │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│264 │260   │Оказать содействие в      │Ремонт будет        │      67,7       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ремонте общежития по ул.  │осуществлен поэтапно│                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Магаданской, 3, здание    │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │находится в аварийном     │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │состоянии                 │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│265 │261   │Капитальный ремонт крыш по│Ремонт кровли по ул.│      107,8      │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ул. Новой, 7, 13          │Новой, 13, ремонт   │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │кровли по ул. Новой,│                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │7 будет выполнен    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│266 │262   │Восстановить сгнившую     │Теплотрасса         │      180,0      │Привлеченные       │2006 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │теплотрассу по ул.        │принадлежит ОАО     │                 │средства           │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │Аэропорт, 31, 35, 36, 37  │"Новосибирскгор-    │                 │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │                          │теплоэнерго",       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │планируется ее      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │капитальный ремонт  │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│267 │264   │Спилить старые тополя на  │Будет проведено     │      305,0      │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ул. Магаданской и         │обследование, и при │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. К. Минина             │получении разрешения│                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │работы будут        │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │выполнены           │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│268 │265   │Выполнить благоустройство │Выполнить           │      560,0      │Бюджет города      │2010 г.      │Комитет                    │

│    │      │ул. Каунасской, 6         │благоустройство     │                 │                   │             │жилищно-коммунального      │

│    │      │                          │улицы               │                 │                   │             │хозяйства мэрии, Главное   │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │управление благоустройства │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │и озеленения               │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│269 │266   │Заасфальтировать дорожку  │Заасфальтировать 300│      150,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Заельцовского│

│    │      │от школы N 58 до трассы   │кв. м дорожки (от   │                 │                   │             │района                     │

│    │      │                          │школы до трассы)    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│270 │267   │Благоустройство двора в   │Выполнить           │      480,0      │Средства на текущее│2009 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │доме N 183б по ул.        │благоустройство     │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Д. Ковальчук              │двора               │                 │фонда              │             │хозяйству Заельцовского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│271 │268   │Восстановить ограждение   │Наказ будет         │     1100,0      │Бюджет города      │2005 -       │Управление здравоохранения │

│    │      │территории ГКБ N 1        │реализован по мере  │                 │                   │2006 гг.     │мэрии                      │

│    │      │                          │проведения          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │общестроительных    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │работ в корпусах и  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │на территории       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │городской           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │клинической больницы│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │N 1                 │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│272 │269   │Провести благоустройство  │Посадка кустарников,│      100,0      │Бюджет города      │2006 -       │Управление здравоохранения │

│    │      │территории парковой зоны  │установка урн и     │                 │                   │2009 гг.     │мэрии                      │

│    │      │городской клинической     │скамеек. Наказ будет│                 │                   │             │                           │

│    │      │больницы N 1              │реализован по мере  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │проведения          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │общестроительных    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │работ в корпусах и  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │на территории       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │городской           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │клинической больницы│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │N 1                 │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│273 │270   │Заасфальтировать          │Асфальтирование     │     5000,0      │Бюджет города      │2006 -       │Управление здравоохранения │

│    │      │внутриквартальные дороги в│главной дороги - 8  │                 │                   │2009 гг.     │мэрии                      │

│    │      │больнице N 1              │тысяч квадратных    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │метров. Наказ будет │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │реализован по мере  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │проведения          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │общестроительных    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │работ в корпусах и  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │на территории       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │городской           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │клинической больницы│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │N 1                 │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│274 │271   │Ремонт спортивного зала в │Выполнить ремонт    │      300,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация района,      │

│    │      │школе N 51 по ул.         │спортивного зала    │      300,0      │Привлеченные       │             │управление образования     │

│    │      │Охотской, 84              │                    │                 │средства           │             │мэрии                      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│275 │272   │Сделать капитальный ремонт│Сделать капитальный │     1500,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Заельцовского│

│    │      │школы N 35 (протекает     │ремонт школы        │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │крыша в актовом зале)     │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│276 │273   │Ремонт школы N 100 (фасад │Ремонт отопления.   │      500,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Заельцовского│

│    │      │и отопление)              │Ремонт фасада       │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │      100,0      │Бюджет города      │2006 г.      │образования мэрии          │

│    │      │                          │                    │     1400,0      │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│277 │274   │Отремонтировать кровлю в  │Выполнение ремонта  │      550,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Заельцовского│

│    │      │клубе "Горняк"            │кровли              │                 │                   │             │района, комитет по делам   │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │молодежи мэрии             │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│278 │275   │Капитальный ремонт        │Выполнить           │      500,0      │Привлеченные       │2005 г.      │Администрация Заельцовского│

│    │      │помещения библиотеки им.  │капитальный ремонт  │                 │средства           │             │района                     │

│    │      │Л.Н. Сейфуллиной по ул.   │помещения библиотеки│                 │                   │             │                           │

│    │      │Магаданской, 3            │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│279 │276   │Открыть поликлинику вместо│Отсутствуют         │Будут определены │Бюджет города,     │2007 г.      │Управление здравоохранения │

│    │      │коммерческого предприятия │помещения для       │после разработки │привлеченные       │             │мэрии                      │

│    │      │                          │открытия            │проектно-сметной │средства           │             │                           │

│    │      │                          │поликлиники. Площади│документации     │                   │             │                           │

│    │      │                          │поликлиники будут   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │расширены за счет   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │аптеки ОАО          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │"Росжелдороги" на 76│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │кв. м               │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│280 │(5)   │Провести ремонт крыши и   │Завершение ремонта  │      550,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент образования,   │

│    │      │клуба "Горняк"            │клуба               │                 │                   │             │культуры, спорта и         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │молодежной политики мэрии, │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │администрация района       │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│281 │(14   │Капитальный ремонт        │Выполнение ремонта  │     4749,1      │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │<*>)  │общежития по адресу: ул.  │                    │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │Д. Ковальчук, 181         │                    │                 │                   │             │хозяйства города,          │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │администрация Заельцовского│

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района                     │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                            Калининский район, избирательный округ N 11, депутат Манцуров Александр Николаевич                             │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│282 │277   │Произвести грейдирование и│Выполнить согласно  │      80,0       │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │отсыпку щебнем улиц       │плану текущего      │                 │                   │             │района                     │

│    │      │Кавалерийской, 325 - 356, │ремонта дорог       │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Светлой, ул.          │частного сектора    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Планетной, ул. Малая      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Кропоткина                │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│283 │278   │Сделать ремонт переходного│Запланирован текущий│      10,0       │Бюджет города      │2005 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │моста от магазина         │ремонт моста        │                 │                   │             │района                     │

│    │      │"Птицефабрика" до школы N │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │26                        │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│284 │279   │Решить вопрос об отсыпке  │Выполнить согласно  │      60,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │участков по ул.           │плану текущего      │                 │                   │             │района                     │

│    │      │Побежимова, 30 - 45,      │ремонта дорог       │                 │                   │             │                           │

│    │      │перекрестка ул. Чкалова и │частного сектора    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Галковского, ул.      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Костонаева, 15 - 21       │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│285 │280   │Произвести грейдирование и│Выполнить согласно  │      100,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │отсыпку щебнем            │плану текущего      │                 │                   │             │района                     │

│    │      │ул. Ружейной, ул. Светлой,│ремонта дорог       │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Войкова               │частного сектора    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│286 │281   │Произвести грейдирование и│Выполнить согласно  │      60,0       │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │отсыпку щебнем участка    │плану текущего      │                 │                   │             │района                     │

│    │      │дороги ул. Кавалерийской  │ремонта дорог       │                 │                   │             │                           │

│    │      │от дома N 366 до          │частного сектора    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Республиканской       │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│287 │282   │Произвести грейдирование и│Произвести согласно │      50,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │отсыпку щебнем            │плану текущего      │                 │                   │             │района                     │

│    │      │ул. Костонаева до ул. 12  │ремонта дорог       │                 │                   │             │                           │

│    │      │Декабря                   │частного сектора    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│288 │284   │Разработать программу     │Разработка программ │        -        │         -         │2007 -       │Главное управление         │

│    │      │благоустройства улиц      │                    │                 │                   │2010 гг.     │благоустройства и          │

│    │      │частного сектора          │                    │                 │                   │             │озеленения                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│289 │285   │Решить вопрос об освещении│Выполнить освещение │      210,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Горсвет"               │

│    │      │дорог ул. Новая Заря      │дорог               │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│290 │286   │Решить вопрос об освещении│Освещение ул.       │      180,0      │Привлеченные       │2006 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │по ул. Менделеева         │Менделеева будет    │                 │средства           │2008 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │                          │смонтировано при    │                 │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │                          │реконструкции жилого│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │квартала            │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│291 │287   │Установить киоски для     │Проработать вопрос с│      400,0      │Привлеченные       │2005 -       │Администрация Калининского │

│    │      │садоводов и огородников - │ООО "Подорожник -   │                 │средства           │2006 гг.     │района                     │

│    │      │платформа "Плехановская"  │Новосибирск", ООО   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │"Сибирские блины -  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Новосибирск" по     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │установке фирменных │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │киосков             │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│292 │288   │Сделать ремонт дороги во  │Будет рассмотрено   │     1000,0      │Бюджет города      │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дворе дома N 130 по ул.   │при корректировке   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Кропоткина                │Плана               │                 │                   │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │                          │благоустройства     │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │внутриквартальной   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │территории          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │на 2006 - 2009 годы │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│293 │289   │Сделать ремонт            │Сделать ремонт      │     1000,0      │Бюджет города      │2008 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │внутриквартальных дорог по│внутриквартальных   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Учительской, 19, 19/1,│дорог               │                 │                   │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │21                        │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│294 │290   │Построить детскую площадку│Построить детскую   │      30,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по ул. Новая Заря, 21     │площадку            │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│295 │291   │Построить детские площадки│Построить детские   │      200,0      │Средства на текущее│2008 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │и обеспечить песком       │площадки, обеспечить│                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │песочницы по ул.          │песком песочницы    │                 │фонда              │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │Учительской, 19/1         │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│296 │292   │Построить детские площадки│Планируется         │      150,0      │Средства на текущее│2006 -       │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │и установить лавочки для  │установка           │                 │содержание жилого  │2007 гг.     │жилищно-коммунальному      │

│    │      │пожилых людей по ул.      │дополнительных форм,│                 │фонда              │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │Кропоткина, 130, 130/1,   │Кропоткина, 130.    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │132, 132/1                │Строительство       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │детской площадки,   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Кропоткина, 130/1   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │включено в План 2006│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │года. На Кропоткина,│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │132, 132/1 площадки │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │есть, в 2005 году   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │лавочки будут       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │установлены         │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│297 │293   │Сделать ремонт в подъезде │Сделать ремонт в    │      48,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дома по ул. Кропоткина,   │подъезде            │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │132/1, подъезд N 7        │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│298 │294   │Сделать капитальный ремонт│Сделать капитальный │      800,0      │Средства           │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │крыши дома по             │ремонт кровли дома  │                 │капитального       │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Учительской, 19/1     │                    │                 │ремонта жилого     │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│299 │295   │Сделать ремонт            │Ведется капитальный │     1100,0      │Средства           │2006 г.      │Комитет                    │

│    │      │коммуникаций в подвале    │ремонт дома         │                 │капитального       │             │жилищно-коммунального      │

│    │      │дома по ул. Олеко Дундича,│                    │                 │ремонта жилого     │             │хозяйства мэрии, МУ        │

│    │      │3                         │                    │                 │фонда              │             │"Дирекция заказчика по     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│300 │296   │Принять меры, исключающие │Ведутся работы по   │      250,0      │Бюджет города      │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │попадание паводковых вод в│асфальтированию с   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │подвалы домов по ул. Новая│выполнением         │                 │                   │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │Заря, 21, 23              │водоотводящих       │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │мероприятий         │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│301 │297   │Установить ограждения от  │Установить          │      20,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │автотранспорта - ул.      │ограждения от       │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Кропоткина, 130/1         │автотранспорта      │                 │фонда              │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│302 │298   │Произвести отсыпку        │Произвести отсыпку  │      300,0      │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │пешеходной дорожки от     │отсевом             │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │школы N 26 до жилого дома │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │по ул. Менделеева, 2 и    │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │установить турникет от    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │проезда автотранспорта    │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│303 │299   │Расширить тротуар по ул.  │Расширить тротуар   │      900,0      │Бюджет города      │2008 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │25 лет Октября, 20/2      │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│304 │300   │Заасфальтировать          │Заасфальтировать    │     2600,0      │Бюджет города      │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │территорию вокруг дома по │территорию вокруг   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Олеко Дундича, 3      │дома                │                 │                   │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│305 │301   │Сделать ремонт дороги по  │Сделать ремонт      │     1980,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ул. Олеко Дундича, 3,     │дороги              │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. 25 лет Октября, 11    │                    │                 │                   │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│306 │302   │Построить детскую площадку│Построить детскую   │      79,95      │Бюджет города      │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │между домами N 21, N 23 по│площадку            │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Новая Заря            │                    │                 │                   │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│307 │303   │Сделать ремонт дороги по  │Асфальтирование было│     1039,57     │Бюджет города      │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ул. Кропоткина, 130/1     │выполнено в 2003 г. │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │Дефекты будут       │                 │                   │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │                          │устранены в 2006 г. │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│308 │305   │При формировании бюджета  │Учесть статью       │        -        │         -         │2007 -       │Главное управление         │

│    │      │города учесть статью      │расходов на ремонт  │                 │                   │2010 гг.     │благоустройства и          │

│    │      │расходов на ремонт дорог  │дорог частного      │                 │                   │             │озеленения                 │

│    │      │частного сектора          │сектора             │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│309 │306   │Решить вопрос ремонта     │Выполнить ремонта   │      270,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │кровли в школе N 28       │кровли              │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      ├──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│    │      │2. Заменить сантехническое│Заменить            │      130,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │оборудование в школе N 28 │сантехническое      │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │оборудование        │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                           Калининский район, избирательный округ N 12, депутат Кузьминов Владимир Владимирович                            │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│310 │307   │Построить детские игровые │Построить детские   │      300,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │площадки у домов 13, 15,  │игровые площадки    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │17 по ул. Танковой        │                    │                 │                   │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│311 │308   │Произвести                │Будет рассмотрено   │      900,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │внутриквартальный ремонт  │при корректировке   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │дорог у домов N 12/1 по   │Плана на 2005 - 2009│                 │                   │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │ул. Б. Хмельницкого, NN 5,│годы                │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │7 по ул. Народной         │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│312 │309   │Благоустройство территории│Выполнить работы по │     1800,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │у домов NN 11, 13, 15, 17,│благоустройству     │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │31 по ул. Танковой        │                    │                 │                   │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│313 │310   │Закончить строительство   │Вопрос завершения   │    280000,0     │Бюджет города,     │2005 -       │Департамент по социальной  │

│    │      │хирургического корпуса в  │строительства       │                 │привлеченные       │2010 гг.     │политике мэрии             │

│    │      │ГКБ N 25                  │хирургического      │                 │средства           │             │                           │

│    │      │                          │корпуса             │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │прорабатывается     │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│314 │311   │Строительство детского    │Построить детский   │      450,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │спортивного комплекса у   │спортивный комплекс │      450,0      │Привлеченные       │             │района                     │

│    │      │школы N 30 по ул.         │                    │                 │средства           │             │                           │

│    │      │Танковой, 9/1 - хоккейная │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │коробка, волейбольное     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │поле, поле для мини-      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │футбола                   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      ├──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│    │      │Построить спортплощадки у │Построить           │      500,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │дома по ул. Б.            │спортплощадку       │                 │                   │             │района                     │

│    │      │Хмельницкого, 107         │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│315 │312   │Завершить капитальный     │Осуществить ремонт  │     2000,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Главное управление         │

│    │      │ремонт ул. Б.             │                    │     10000,0     │Бюджет города      │2006 г.      │благоустройства и          │

│    │      │Хмельницкого, в связи с   │                    │     5000,0      │Бюджет города      │2007 г.      │озеленения                 │

│    │      │заменой трамвайных путей  │                    │     5000,0      │Бюджет города      │2008 г.      │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│316 │313   │Предложить депутатам      │Индивидуальная      │        -        │         -         │             │                           │

│    │      │городского Совета не      │работа депутата     │                 │                   │             │                           │

│    │      │поддерживать и не         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │голосовать ни за одно     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │решение, которое приведет │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │к ухудшению жизненного    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │уровня населения и        │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │пенсионеров               │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│317 │316   │Внести на рассмотрение    │Рассмотреть с       │        -        │         -         │2007 г.      │Департамент образования,   │

│    │      │городского Совета проект  │депутатом           │                 │                   │             │культуры, спорта и         │

│    │      │решения, запрещающего     │возможность         │                 │                   │             │молодежной политики мэрии  │

│    │      │установку игровых         │подготовки          │                 │                   │             │                           │

│    │      │автоматов в общественных  │материалов          │                 │                   │             │                           │

│    │      │местах, которые наносят   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │физический и моральный    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │вред психике детей и      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │подростков                │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│318 │317   │Рассмотреть на городском  │Оказать содействие в│        -        │         -         │2007 г.      │Департамент промышленности,│

│    │      │Совете обращение к        │подготовке обращения│                 │                   │             │науки и технологий мэрии   │

│    │      │Президенту России В.В.    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Путину о привлечении      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │денежных средств          │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │стабилизационного фонда на│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │развитие российской       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │промышленности и сельского│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │хозяйства, а не           │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │накапливать валютные      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │резервы на счетах         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │иностранных банков        │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│319 │318   │Принять обращение к       │Оказать содействие в│        -        │         -         │2007 г.      │Департамент экономики и    │

│    │      │депутатам Государственной │подготовке обращения│                 │                   │             │финансов мэрии             │

│    │      │Думы РФ установить размер │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │дохода на 1 человека,     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │не облагаемого подоходным │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │налогом                   │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│320 │320   │Принять на баланс мэрии   │После рассмотрения в│     10000,0     │Бюджет города      │2009 -       │Департамент земельных и    │

│    │      │ул. Писемского и включить │Учреждении юстиции  │                 │                   │2010 гг.     │имущественных отношений г. │

│    │      │в бюджет на 2006 год      │бесхозное имущество │                 │                   │             │Новосибирска, Главное      │

│    │      │финансирование на ее      │может быть принято в│                 │                   │             │управление благоустройства │

│    │      │капитальный ремонт        │муниципальную       │                 │                   │             │и озеленения               │

│    │      │                          │собственность и     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │затем               │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │отремонтировано     │                 │                   │             │                           │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                               Калининский район, избирательный округ N 13, депутат Ющенко Леонид Викторович                               │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│321 │322   │Установить современные    │У магазина "Маяк"   │      160,0      │Бюджет города      │2006 -       │Администрация Калининского │

│    │      │типовые остановки:        │установлен          │      40,0       │Привлеченные       │2007 гг.     │района                     │

│    │      │ост. "Фадеева"            │остановочный        │                 │средства           │             │                           │

│    │      │(2 стороны);              │павильон ИП         │                 │                   │             │                           │

│    │      │ост. "Маяк" (1 сторона);  │Сапрунова.          │                 │                   │             │                           │

│    │      │ост. "Игарская"           │Согласовать с УПП   │                 │                   │             │                           │

│    │      │(2 стороны);              │возможность         │                 │                   │             │                           │

│    │      │ост. "База" (1 сторона)   │остановочной        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │платформы на        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │остановке "База"    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│322 │323   │Перенести остановку       │Проведено           │      80,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │общественного транспорта  │обследование,       │                 │                   │             │района                     │

│    │      │"ВСО" к домам по ул. Б.   │отправлено          │                 │                   │             │                           │

│    │      │Хмельницкого, 107, 107/1  │ходатайство в УПП   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │мэрии. Необходимо   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │проработать         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │технический вопрос  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │переноса остановки  │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│323 │324   │Увеличить количество      │По информации,      │     2200,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Управление пассажирских    │

│    │      │муниципального транспорта │предоставленной УПП │                 │                   │             │перевозок мэрии            │

│    │      │следующих маршрутов: NN 4,│мэрии, муниципальный│                 │                   │             │                           │

│    │      │40, 604, 1034 (утром и    │маршрут N 57 в      │                 │                   │             │                           │

│    │      │вечером).                 │количестве 4 единиц │                 │                   │             │                           │

│    │      │Рассмотреть возможность   │продлен до ОП       │                 │                   │             │                           │

│    │      │пустить маршрут           │"Овощная база" пос. │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Северный" - "Учительская"│Северный.           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Решить вопрос по    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │увеличению единиц   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │подвижного состава  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │на маршрутах        │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│324 │326   │Выполнить ремонт и закрыть│Заявки на ремонт и  │      50,0       │Средства на текущее│2005 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │канализационные и         │закрытие поданы в   │                 │содержание жилого  │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │водосточные люки крышками,│МУП "Горводоканал", │                 │фонда              │             │хозяйства города           │

│    │      │ул. Макаренко, 23, 28,    │ОАО "Новосибирск-   │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Столетова, 21, 32     │гортеплоэнерго"     │                 │                   │             │                           │

│    │      │(на дамбе),               │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Объединения, 80       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │(спуск с лестницы справа) │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│325 │327   │Ремонт внутреннего        │Осуществить ремонт  │      90,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │освещения в подъездах и   │освещения           │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │наружное освещение по     │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │следующим адресам:        │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │ул. Игарская, 32, 36, 38  │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│326 │328   │Восстановить освещение ул.│Осуществить         │      180,0      │Бюджет города      │2006 -       │МУ "Горсвет", администрация│

│    │      │Дунаевского               │строительство сетей │                 │                   │2007 гг.     │Калининского района        │

│    │      │                          │наружного освещения │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│327 │330   │Произвести восстановление │Произвести          │      800,0      │Бюджет города      │2007 -       │Администрация Калининского │

│    │      │освещения по следующим    │восстановление      │                 │                   │2008 гг.     │района, МУ "Горсвет"       │

│    │      │адресам:                  │освещения           │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Тайшетская, 3, 7, 19, │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │27, 31, 43,               │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Саянская,             │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Объединения, 19       │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│328 │331   │Выполнить строительство   │Строительство новой │25000,0 - 30000,0│Привлеченные       │2006 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │теплотрассы от ФГУП ПО    │теплотрассы         │                 │средства           │2007 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │"Север" - Северный поселок│планируется включить│                 │                   │             │хозяйства города, МУ       │

│    │      │                          │в план развития ОАО │                 │                   │             │"Дирекция заказчика по     │

│    │      │                          │"Новосибирскэнерго" │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района", администрация     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │Калининского района        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│329 │332   │Продолжить газификацию    │Строительство       │        -        │Привлеченные       │2005 -       │Администрация Калининского │

│    │      │Северного поселка         │газопроводов на     │                 │средства           │2006 гг.     │района                     │

│    │      │                          │территории жилого   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │района "Северный"   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │завершено в период  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │1996 - 2000 годов.  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Подключение к газу  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │отдельных и         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │коллективных        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │потребителей        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │осуществляется в    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │соответствии с      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │условиями ОАО       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │"Сибирьгазсервис"   │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│330 │333   │Построить в Северном      │1. Для строительства│Будут определены │Привлеченные       │2008 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │поселке:                  │микрорынка          │после подготовки │средства           │             │района                     │

│    │      │микрорынок;               │определено место,   │проектно-сметной │                   │             │                           │

│    │      │торговый центр -          │направлено          │документации     │                   │             │                           │

│    │      │супермаркет;              │ходатайство в       │                 │                   │             │                           │

│    │      │киоск "Союзпечать" на ост.│Горкомзем о         │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Игарская"                │выделении земельного│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │участка.            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2. Строительство    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │супермаркета        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │нецелесообразно в   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │связи с достаточной │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │обеспеченностью     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │предприятиями       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │торговли (4         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │стационарных        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │магазина, 3 магазина│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │модульного типа).   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │3. Согласовано      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │выделение земельного│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │участка по ул.      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Фадеева, 91         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ООО "Новопресс" для │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │установки киоска по │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │продаже             │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │периодической печати│                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│331 │334   │Восстановить зону отдыха у│Планируется         │      100,0      │Привлеченные       │2005 -       │Администрация Калининского │

│    │      │кинотеатра "Современник"  │восстановление 8-ми │                 │средства           │2006 гг.     │района                     │

│    │      │(заасфальтировать,        │скамеек и 4-х урн   │                 │                   │             │                           │

│    │      │поставить красивые        │силами арендатора   │                 │                   │             │                           │

│    │      │скамейки и знаки,         │кинотеатра          │                 │                   │             │                           │

│    │      │запрещающие въезд         │"Современник" -     │                 │                   │             │                           │

│    │      │автотранспорта)           │ООО "КоСТ-А"        │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│332 │335   │Отремонтировать кровлю    │Выполнить ремонт    │      420,0      │Средства на текущее│2005 г.      │Комитет жилищно-           │

│    │      │крыш:                     │кровли              │                 │содержание жилого  │             │коммунального хозяйства    │

│    │      │ул. Столетова, 20, 21,    │                    │                 │фонда              │             │мэрии, МУ "Дирекция        │

│    │      │21/1, 23, 26, 32;         │                    │                 │                   │             │заказчика по жилищно-      │

│    │      │ул. Макаренко, 5, 7/1, 10,│                    │                 │                   │             │коммунальному хозяйству    │

│    │      │12, 17/1, 19, 23, 23/1,   │                    │                 │                   │             │Калининского района"       │

│    │      │31/2;                     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Объединения, 11, 44,  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │88/1, 96/1;               │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Дунаевского, 13, 15,  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │21/1;                     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Игарской, 32, 36.     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Произвести ремонт         │Выполнить ремонтные │      900,0      │Средства на текущее│2006 -       │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │подъездов, цоколей,       │работы              │                 │содержание жилого  │2008 гг.     │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ступенек, поручней по     │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │следующим адресам:        │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │ул. Столетова, 9, 23, 20, │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │20/1;                     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Макаренко, 13, 23/1,  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │7/1, 24;                  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Объединения, 21, 86;  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Игарская, 32          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│333 │336   │Заасфальтировать дороги и │Согласно городской  │                 │                   │             │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │тротуары на следующих     │программе на 2005 - │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │улицах:                   │2009 гг.:           │                 │                   │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │ул. Б. Хмельницкого, 107; │ул. Макаренко, 31/1,│     1186,0      │Бюджет города      │2005 г.      │района",                   │

│    │      │ул. Макаренко, 2 - до     │31/2, 27/3 - План   │                 │                   │             │Главное управление         │

│    │      │ул. Макаренко, 33, 13, 15,│2005 года;          │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │23/1, 31/2;               │ул. Столетова, 21/1,│      784,0      │Бюджет города      │2006 г.      │озеленения мэрии           │

│    │      │ул. Столетова, 5 - до ул. │21/2 - План 2006    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Столетова, 32 (дорога к   │года;               │                 │                   │             │                           │

│    │      │дамбе), 18/2, 20/1, 20,   │ул. Столетова, 21,  │      698,0      │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │21, 21/1, 23, 25, 30, 28, │23 - План 2007 года;│                 │                   │             │                           │

│    │      │26;                       │ул. Макаренко, 2, 4,│      918,0      │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │ул. Объединения, 33, 39/1,│6 - План 2007 года; │                 │                   │             │                           │

│    │      │35/2, 90, 90/1, 35/1;     │ул. Объединения, 86,│     1614,0      │Бюджет города      │2009 г.      │                           │

│    │      │с ул. Столетова, 2 - вдоль│88, 90, 90/1 - План │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Столетова, 23 - на 5  │2009 года.          │                 │                   │             │                           │

│    │      │микрорайон через лог;     │План 2009 г.:       │                 │                   │             │                           │

│    │      │сделать тротуар с дамбы до│ул. Столетова, 25,  │     3000,00     │Бюджет города      │2009 г.      │                           │

│    │      │ост. "Магазин" (5         │30 - План 2008 года;│                 │                   │             │                           │

│    │      │микрорайон со стороны     │ул. Столетова, 28,  │      774,0      │Бюджет города      │2009 г.      │                           │

│    │      │гаражей);                 │32, 26 - План 2009  │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Дунаевского - сделать │года;               │                 │                   │             │                           │

│    │      │дорогу и тротуар;         │ул. Фадеева -       │      771,0      │Бюджет города      │2009 г.      │                           │

│    │      │ул. Фадеева - Университет;│текущий ремонт.     │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Фадеева - МОУ СОШ N   │Макаренко, 33, 13,  │      100,0      │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

│    │      │103;                      │15, 23/1;           │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Фадеева - маг. "Маяк" │Столетова, 5.       │      774,0      │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │                          │Объединения, 33,    │      771,0      │Бюджет города      │2008 г.      │                           │

│    │      │                          │39/1, 35/2, 35/1    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│334 │337   │Включить в план сноса     │Подготовить пакет   │В соответствии с │Бюджет города      │2007 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │ветхого и аварийного жилья│документов на       │Программой       │                   │2010 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │следующие дома:           │межведомственную    │переселения      │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │по ул. Б. Хмельницкого,   │комиссию по         │граждан из       │                   │             │                           │

│    │      │75, 77, 79, 81, 83, 85,   │признанию домов     │ветхого и        │                   │             │                           │

│    │      │87;                       │непригодными к      │аварийного       │                   │             │                           │

│    │      │ул. Столетова, 9, 11, 13, │постоянному         │муниципального   │                   │             │                           │

│    │      │15, 17;                   │проживанию          │жилого фонда     │                   │             │                           │

│    │      │ул. Пятницкого;           │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Дунаевского;          │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Игарской              │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│335 │338   │Произвести ремонт         │Произвести ремонт по│      500,0      │Средства на текущее│2005 -       │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │подъездов                 │адресам:            │                 │содержание жилого  │2008 гг.     │жилищно-коммунальному      │

│    │      │по ул. Карельской, 19;    │ул. Объединения, 11,│                 │фонда              │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │ул. Тамбовской, 39, 43;   │17;                 │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │ул. Объединения, 11, 17,  │ул. Макаренко, 5,   │                 │                   │             │                           │

│    │      │82, 90/1;                 │14, 23, 23/1, 27/2; │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Макаренко, 5, 14, 23, │ул. Столетова, 14,  │                 │                   │             │                           │

│    │      │23/1, 27/2;               │20, 26 - 2005 г.;   │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Столетова, 14, 20,    │ул. Объединения,    │                 │                   │             │                           │

│    │      │20/1, 26                  │82 - 2006 г.;       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ул. Объединения,    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │90/1 - 2007 г.;     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ул. Столетова,      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │20/1 - 2008 г.      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Ул. Карельская, 19; │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ул. Тамбовская, 49, │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │43 не включены в    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │план ремонта до 2008│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │года                │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│336 │339   │Восстановить на домах     │Запланирован ремонт │      200,0      │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │освещение ("кобры") по    │освещения на 2006   │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │следующим адресам:        │год                 │                 │фонда              │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │ул. Столетова, 9, 14, 20, │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │21/1, 32;                 │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Объединения, 44, 66,  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │74, 84, 39/1;             │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Макаренко, 7/1, 9, 15,│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │27/1, 31;                 │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Б. Хмельницкого, 103, 107,│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │107/1;                    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Дунаевского, 11, 15;  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Фадеева, 22;          │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Карельская, 19;       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Тамбовская, 39        │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│337 │340   │МОУ СОШ N 78 - ул.        │1. Ремонт           │      80,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │Макаренко, 28 приобрести: │отопительной системы│                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │кресла для актового зала  │и водоснабжения.    │                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │(150 шт.), компьютерные   │2. Ремонт           │      100,0      │Бюджет города      │2009 г.      │                           │

│    │      │столы, линолеум, ремонт   │спортивного зала.   │                 │                   │             │                           │

│    │      │крыши, питьевые           │3. Ремонт кровли и  │      200,0      │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │фонтанчики, школьные парты│фасада.             │                 │                   │             │                           │

│    │      │и стулья, завезти землю   │4. Приобретение     │      50,0       │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

│    │      │для клумб и газонов,      │кресел для актового │      250,0      │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │ремонт фасада школы и     │зала (150 мест) и   │                 │                   │             │                           │

│    │      │мастерских, проложить     │столов для          │                 │                   │             │                           │

│    │      │асфальт к школе,          │компьютерного       │                 │                   │             │                           │

│    │      │восстановить освещение,   │класса.             │                 │                   │             │                           │

│    │      │восстановить ограждение   │5. Ремонт фасада    │      400,0      │Бюджет города      │2010 г.      │                           │

│    │      │территории, провести      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ремонт водопроводных и    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │отопительных систем,      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │произвести ремонт         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │спортивного зала,         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │установить пожарную       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │сигнализацию, оборудовать │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │спортивную площадку       │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│338 │341   │МОУ СОШ N 103 - ул.       │1. Ремонт           │      200,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │Фадеева, 50/1 приобрести  │отопительной системы│                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │кресла для актового зала  │и водоснабжения.    │                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │150 шт., мебель для       │2. Ремонт пола в    │      120,0      │Бюджет города      │2008 г.      │                           │

│    │      │кабинетов, школьные парты │актовом зале и      │                 │                   │             │                           │

│    │      │и стулья, оборудовать     │замена оконных      │                 │                   │             │                           │

│    │      │спортивную площадку,      │блоков (11 штук).   │                 │                   │             │                           │

│    │      │завезти землю для клумб и │3. Приобретение     │      200,0      │Бюджет города      │2009 г.      │                           │

│    │      │газонов, провести ремонт  │кресел для актового │      100,0      │Привлеченные       │2009 г.      │                           │

│    │      │водопроводных и           │зала (150 мест)     │                 │средства           │             │                           │

│    │      │отопительных систем,      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │произвести внутренний     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ремонт здания (замена     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │оконных блоков - 11 штук -│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │сгнили, пол в актовом     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │зале - сгнил), установку  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │питьевых фонтанчиков,     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ремонт запасных выходов   │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│339 │342   │МОУ СОШ N 143 - ул.       │1. Ремонт           │      200,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │Объединения, 82/1         │отопительной системы│                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │приобрести кресла для     │и водоснабжения.    │                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │актового зала (150 штук), │2. Ремонт крыльца и │      300,0      │Бюджет города      │2008 г.      │                           │

│    │      │школьные парты и стулья,  │фасада.             │                 │                   │             │                           │

│    │      │завезти землю для клумб и │3. Приобрести кресла│      300,0      │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │газонов, восстановить     │для актового зала   │                 │                   │             │                           │

│    │      │освещение, восстановить   │(150 мест).         │                 │                   │             │                           │

│    │      │ограждение территории,    │4. Ремонт кровли    │      400,0      │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │провести ремонт           │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │водопроводных и           │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │отопительных систем,      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │сделать обрезку деревьев, │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │оборудовать спортивную    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │площадку, произвести      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │внутренний и внешний      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ремонт здания             │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│340 │343   │МОУ СОШ N 173 - ул.       │1. Приобретение     │      40,0       │Бюджет города      │2006 -       │Администрация Калининского │

│    │      │Столетова, 22 приобрести: │мармита для         │                 │                   │2009 гг.     │района, управление         │

│    │      │кресла для актового зала  │пищеблока.          │                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │150 штук, школьные парты и│2. Частичный ремонт │      200,0      │Бюджет города      │             │                           │

│    │      │стулья, вытяжной шкаф для │отопительной системы│                 │                   │             │                           │

│    │      │кабинета химии, мармит для│и водоснабжения.    │                 │                   │             │                           │

│    │      │столовой, оборудовать     │3. Приобретение     │      200,0      │Бюджет города      │             │                           │

│    │      │спортивную площадку,      │кресел для актового │      100,0      │Привлеченные       │             │                           │

│    │      │завезти землю для клумб и │зала (150 мест) и   │                 │средства           │             │                           │

│    │      │газонов, восстановить     │вытяжного шкафа для │                 │                   │             │                           │

│    │      │освещение, восстановить   │кабинета химии      │                 │                   │             │                           │

│    │      │ограждение территории,    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │провести ремонт           │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │водопроводных и           │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │отопительных систем       │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│341 │344   │МОУ СОШ N 184 по ул.      │1. Ремонт           │      100,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │Объединения, 82/1         │отопительной системы│      200,0      │Бюджет города      │2007 г.      │района, управление         │

│    │      │приобрести кресла для     │и водоснабжения.    │      70,0       │Бюджет города      │2005 г.      │образования мэрии          │

│    │      │актового зала (70 штук),  │2. Ремонт           │      50,0       │Привлеченные       │2005 г.      │                           │

│    │      │школьные парты и стулья,  │спортивного зала.   │                 │средства           │             │                           │

│    │      │стенной шкаф для наглядных│3. Частичный ремонт │      150,0      │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

│    │      │пособий по географии,     │кровли и фасада     │      200,0      │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │восстановить освещение,   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │восстановить ограждение   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │территории, провести      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ремонт водопроводных и    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │отопительных систем,      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │произвести внутренний и   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │внешний ремонт здания,    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │сделать обрезку деревьев, │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │завезти землю для клумб и │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │газонов, оборудовать      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │спортивную площадку       │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│342 │345   │МДОУ N 5: приобрести      │1. Ремонт           │      100,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │мебель для игровых комнат,│отопительной системы│                 │                   │             │района                     │

│    │      │восстановить освещение,   │и водоснабжения.    │                 │                   │             │                           │

│    │      │восстановить ограждение   │2. Восстановить     │      70,0       │Бюджет города      │2008 г.      │                           │

│    │      │территории, восстановить  │детские веранды,    │                 │                   │             │                           │

│    │      │(ремонт) детские площадки,│частичный ремонт    │                 │                   │             │                           │

│    │      │восстановить (ремонт)     │ограждения.         │                 │                   │             │                           │

│    │      │детские веранды, провести │3. Приобрести мебель│      50,0       │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │ремонт водопроводных и    │для игровых комнат  │                 │                   │             │                           │

│    │      │отопительных систем,      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │произвести внутренний и   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │внешний ремонт здания,    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │сделать обрезку деревьев, │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │завезти землю для клумб и │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │газонов, завезти чистый   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │песок для детских песочниц│                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│343 │346   │МДОУ N 72 - ул. Макаренко,│1. Приобрести мебель│      50,0       │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │46 приобрести мебель для  │для игровых комнат. │                 │                   │             │района                     │

│    │      │игровых комнат,           │2. Ремонт детских   │      40,0       │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

│    │      │восстановить освещение,   │площадок и веранд.  │                 │                   │             │                           │

│    │      │восстановить ограждение   │3. Восстановить     │      80,0       │Бюджет города      │2009 г.      │                           │

│    │      │территории, восстановить  │освещение на        │                 │                   │             │                           │

│    │      │(ремонт) детские площадки,│территории.         │                 │                   │             │                           │

│    │      │восстановить (ремонт)     │4. Восстановить     │      75,0       │Бюджет города      │2010 г.      │                           │

│    │      │детские веранды, провести │ограждение          │                 │                   │             │                           │

│    │      │ремонт водопроводных и    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │отопительных систем,      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │произвести внутренний и   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │внешний ремонт здания,    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │произвести ремонт         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │овощехранилища, завезти   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │землю для клумб и газонов,│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │завезти чистый песок для  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │детских песочниц          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│344 │347   │МДОУ N 357 по ул.         │1. Ремонт детских   │      60,0       │Бюджет города      │2006 -       │Администрация Калининского │

│    │      │Объединения, 72/2         │площадок и веранд.  │                 │                   │2007 гг.     │района                     │

│    │      │приобрести мебель для     │2. Приобрести мебель│      50,0       │Бюджет города      │2006 -       │                           │

│    │      │игровых комнат,           │для игровых комнат. │                 │                   │2007 гг.     │                           │

│    │      │восстановить освещение,   │3. Частичный ремонт │      120,0      │Бюджет города      │2006 -       │                           │

│    │      │восстановить ограждение   │отопительной системы│                 │                   │2007 гг.     │                           │

│    │      │территории, восстановить  │и водоснабжения     │                 │                   │             │                           │

│    │      │(ремонт) детские площадки,│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │восстановить (ремонт)     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │детские веранды, провести │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ремонт водопроводных и    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │отопительных систем,      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │произвести внутренний и   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │внешний ремонт здания,    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │сделать обрезку деревьев, │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │завезти землю для клумб и │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │газонов, завезти чистый   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │песок для детских песочниц│                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│345 │348   │МДОУ N 388 по ул.         │1. Ремонт детских   │      60,0       │Бюджет города      │2009 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │Объединения, 72/2         │площадок и веранд.  │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │приобрести мебель для     │2. Приобрести мебель│      50,0       │Бюджет города      │2007 г.      │образования мэрии          │

│    │      │игровых комнат,           │для игровых комнат. │                 │                   │             │                           │

│    │      │восстановить освещение,   │3. Восстановить     │      80,0       │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │восстановить ограждение   │освещение на        │                 │                   │             │                           │

│    │      │территории, восстановить  │территории          │                 │                   │             │                           │

│    │      │(ремонт) детские площадки,│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │восстановить (ремонт)     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │детские веранды, провести │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ремонт водопроводных и    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │отопительных систем,      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │произвести внутренний и   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │внешний ремонт здания,    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │сделать обрезку деревьев, │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │завезти землю для клумб и │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │газонов, завезти чистый   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │песок для детских песочниц│                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│346 │349   │МДОУ N 510 - ул.          │1. Приобрести мебель│      50,0       │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │Оптическая, 20 приобрести │для игровых комнат. │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │мебель для игровых комнат,│2. Восстановить     │      80,0       │Бюджет города      │2006 г.      │образования мэрии          │

│    │      │восстановить освещение,   │освещение на        │                 │                   │             │                           │

│    │      │провести ремонт           │территории.         │                 │                   │             │                           │

│    │      │водопроводных и           │3. Ремонт кровли.   │      170,0      │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │отопительных систем,      │4. Восстановить     │      50,0       │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

│    │      │произвести ремонт крыши,  │вентиляцию в        │                 │                   │             │                           │

│    │      │восстановить вентиляцию в │бассейне и          │                 │                   │             │                           │

│    │      │бассейне, замена          │сантехнику.         │                 │                   │             │                           │

│    │      │сантехники, ремонт пола на│5. Ремонт пола на   │      90,0       │Бюджет города      │2008 г.      │                           │

│    │      │1-ом этаже, замена        │первом этаже здания │                 │                   │             │                           │

│    │      │радиаторов в бассейне     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │(средняя t - 14), завезти │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │землю для клумб и газонов,│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │завезти чистый песок для  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │детских песочниц          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│347 │352   │Произвести капитальный    │Включить в План на  │Будут определены │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │ремонт и реконструкцию    │2006 - 2007 годы для│после разработки │                   │             │района                     │

│    │      │дороги по ул. Объединения │проведения работ    │проектно-сметной │                   │             │                           │

│    │      │с расширением проезжей    │силами подрядных    │документации     │                   │             │                           │

│    │      │части и выходом проезжей  │организаций.        │                 │                   │             │                           │

│    │      │части на Красный проспект │Провести            │                 │                   │             │                           │

│    │      │(соединив с 6-м           │обследование для    │                 │                   │             │                           │

│    │      │микрорайоном) или         │получения заключения│                 │                   │             │                           │

│    │      │произвести капитальный    │о возможности       │                 │                   │             │                           │

│    │      │ремонт и реконструкцию ул.│расширения          │                 │                   │             │                           │

│    │      │Фадеева с расширением     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │проезжей части и          │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │соединением ее с Красным  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │проспектом                │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│348 │353   │Сделать спортивные        │Сделать спортивные  │                 │                   │             │Администрация Калининского │

│    │      │площадки по следующим     │площадки            │                 │                   │             │района, МУДО "Спортивный   │

│    │      │адресам:                  │                    │                 │                   │             │город"                     │

│    │      │ул. Б. Хмельницкого, 107; │                    │      100,0      │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

│    │      │ул. Макаренко, 9, 12, 21; │                    │      150,0      │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

│    │      │                          │                    │      50,0       │Привлеченные       │             │                           │

│    │      │                          │                    │                 │средства           │             │                           │

│    │      │ул. Столетова, 14, 32;    │                    │      150,0      │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

│    │      │                          │                    │      50,0       │Привлеченные       │             │                           │

│    │      │                          │                    │                 │средства           │             │                           │

│    │      │ул. Объединения, 39, 94,  │                    │      150,0      │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

│    │      │96/1;                     │                    │      50,0       │Привлеченные       │             │                           │

│    │      │                          │                    │                 │средства           │             │                           │

│    │      │ул. Целинная - Тайшетская │                    │      800,0      │Бюджет города      │2008 г.      │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│349 │354   │МПЦ "Досуг" - ул. Фадеева,│Произвести согласно │                 │                   │             │Комитет по делам молодежи  │

│    │      │24/1                      │городской целевой   │                 │                   │             │мэрии                      │

│    │      │приобрести: мебель для    │программе "Молодежь │      50,0       │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

│    │      │холлов и кабинетов,       │Новосибирска" на    │                 │                   │             │                           │

│    │      │стеллажи для детских      │2006 - 2009 годы    │                 │                   │             │                           │

│    │      │работ;                    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ножной гончарный круг для │                    │      27,0       │Бюджет города      │2005 г.      │                           │

│    │      │студии керамики "Шаг";    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │компьютер, принтер, модем;│                    │      50,0       │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │аппаратуру для проведения │                    │      100,0      │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │массовых мероприятий;     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │кресла для актового зала; │                    │      79,0       │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

│    │      │произвести внутренний     │                    │      80,0       │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

│    │      │ремонт; огнетушители;     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │завезти землю для клумб и │                    │      50,0       │Привлеченные       │2006 г.      │                           │

│    │      │газонов                   │                    │                 │средства           │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│350 │355   │Произвести ремонт лифтов  │Заменить лифты на   │     1400,0      │Средства           │2008 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │по следующим адресам:     │новые               │                 │капитального       │             │района, МУ "Лифтсервис"    │

│    │      │ул. Столетова, 28 (1, 4   │                    │                 │ремонта жилого     │             │                           │

│    │      │подъезды);                │                    │                 │фонда              │             │                           │

│    │      │ул. Б. Хмельницкого,      │Заменить этажные    │       4,0       │Средства на текущее│2005 г.      │                           │

│    │      │107/1;                    │переключатели и реле│                 │содержание жилого  │             │                           │

│    │      │                          │(6 шт.)             │                 │фонда              │             │                           │

│    │      │ул. Макаренко, 11;        │Заменить этажные    │       1,4       │Средства на текущее│2005 г.      │                           │

│    │      │                          │переключатели и реле│                 │содержание         │             │                           │

│    │      │                          │(2 шт.)             │                 │жилого фонда       │             │                           │

│    │      │ул. Макаренко, 13;        │Заменить этажные    │       1,4       │Средства на текущее│2005 г.      │                           │

│    │      │                          │переключатели и реле│                 │содержание жилого  │             │                           │

│    │      │                          │(2 шт.)             │                 │фонда              │             │                           │

│    │      │ул. Макаренко, 7/1        │Заменить лифт на    │      700,0      │Средства на текущее│2008 г.      │                           │

│    │      │                          │новый               │                 │содержание жилого  │             │                           │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │                           │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                           Калининский район, избирательный округ N 14, депутат Соболев Анатолий Константинович                            │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│351 │357   │Строительство и           │Запланирована       │       5,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │благоустройство остановки │установка павильона │                 │                   │             │района                     │

│    │      │по ул. Курчатова в районе │на остановке,       │                 │                   │             │                           │

│    │      │дамбы, соединяющей 4 и 5  │напротив дома N 11  │                 │                   │             │                           │

│    │      │микрорайоны               │по ул. Курчатова    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│352 │358   │Строительство ливневой    │Ливневая канализация│Будут определены │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │канализации по ул. Кочубея│существует и        │после разработки │                   │             │района                     │

│    │      │                          │находится в         │проектно-сметной │                   │             │                           │

│    │      │                          │эксплуатации МУ     │документации     │                   │             │                           │

│    │      │                          │"Гормост".          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Сделана заявка в МУ │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │"Гормост" на ремонт │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │колодцев ливневой   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │канализации         │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│353 │359   │Благоустройство придомовой│Необходимо          │      900,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │территории домов NN 7, 9, │комплексное         │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │11 по ул. Кочубея         │благоустройство     │                 │                   │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│354 │360   │Приобретение              │Маршрут N 34        │     4400,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Управление пассажирских    │

│    │      │дополнительных автобусов  │работает по 18      │     6600,0      │Бюджет города      │2006 г.      │перевозок мэрии            │

│    │      │по рейсу N 34             │расписанию в        │     6600,0      │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │                          │настоящее время.    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │11-ю выходами       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │закреплены автобусы │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │МАЗ-103, МАЗ-104. В │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │течение 2005 - 2007 │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │гг. маршрут на 100% │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │будет укомплектован │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │автобусами Минского │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │автозавода          │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│355 │361   │Установка малых игровых   │Установка малых     │      120,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │форм для детей во дворе   │игровых форм        │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │дома N 3 по ул. Рассветной│                    │                 │                   │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│356 │362   │Ремонт кровли дома N 7 по │Ремонт над          │      30,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ул. Курчатова             │отдельными          │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │квартирами будет    │                 │фонда              │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │                          │выполнен по графику │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │на 2005 г.          │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│357 │363   │Контроль за выполнением   │Будет осуществляться│        -        │Бюджет города      │2005 г.      │Управление образования     │

│    │      │Постановления мэра от     │контроль за         │                 │                   │             │мэрии                      │

│    │      │31.12.2004 "Об            │исполнением лимитов │                 │                   │             │                           │

│    │      │установлении муниципальных│бюджета 2005 г.     │                 │                   │             │                           │

│    │      │надбавок работникам       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │муниципальных             │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │образовательных учреждений│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │г. Новосибирска"          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│358 │367   │Передать из федеральной   │Данные детские сады │        -        │         -         │2006 г.      │Департамент земельных и    │

│    │      │собственности не          │переданы в          │                 │                   │             │имущественных отношений г. │

│    │      │завершенные строительством│собственность       │                 │                   │             │Новосибирска, администрация│

│    │      │объекты (детские сады),   │администрации       │                 │                   │             │Калининского района,       │

│    │      │находящиеся на территории │Новосибирской       │                 │                   │             │департамент строительства и│

│    │      │микрорайона "Родники", в  │области             │                 │                   │             │архитектуры мэрии          │

│    │      │муниципальную             │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │собственность             │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│359 │369   │В городском бюджете на    │Будет принят план   │      110,1      │Бюджет города      │2005 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │2006 год предусмотреть    │мероприятий по      │      163,3      │Бюджет города      │2007 -       │жилищного и коммунального  │

│    │      │увеличение финансирования │ремонту кровель на  │                 │                   │2008 гг.     │хозяйства города           │

│    │      │на ремонт кровель домов, а│2006 - 2007 гг.     │                 │                   │             │                           │

│    │      │также на ремонт (замену)  │(600 домов - текущий│                 │                   │             │                           │

│    │      │труб канализации, горячего│ремонт, 300 -       │                 │                   │             │                           │

│    │      │и холодного водоснабжения │капитальный ремонт).│                 │                   │             │                           │

│    │      │в подвалах жилых домов    │Объем средств на    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ремонт жилья        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │увеличивается       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ежегодно            │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│360 │(10**)│Реконструкция ВЛ-0,4 кВт  │Подлежит замене 80  │      525,0      │Привлеченные       │2007 г.      │МУП "Электросеть",         │

│    │      │улиц частного сектора пос.│опор ВЛ-0,4 кВт     │                 │средства           │             │администрация Калининского │

│    │      │Северный                  │протяженностью 4500 │     1200,0      │Привлеченные       │2008 г.      │района                     │

│    │      │                          │метров              │                 │средства           │             │                           │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                             Калининский район, избирательный округ N 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович                               │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│361 │370   │Провести в частном секторе│В соответствии с    │     1570,0      │Бюджет города      │2005 -       │Администрация Калининского │

│    │      │отсыпку и асфальтирование │планом мероприятий  │                 │                   │2009 гг.     │района, Главное управление │

│    │      │по ул. Белореченской,     │по благоустройству  │в т.ч.           │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │ул. Верхоянской,          │частного сектора    │     1400,0      │                   │2006 г.      │озеленения                 │

│    │      │ул. Турухановской,        │произвести отсыпку и│                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Томской,              │асфальтирование     │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Тевризской,           │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Тернопольской,        │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Чистопольской,        │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Селенгинской,         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Стадионной,           │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Вересковой,           │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Хвойной,              │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Подлесной,            │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Солидарности,         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Купинской,            │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Каргатской,           │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Спасской,             │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Коченевской,          │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Убинской,             │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Здвинской,            │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Ирменской,            │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Веселовской,          │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Краснозерской,        │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Чановской,            │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Доволенской,          │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Карасукской,          │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Венгеровской,         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Кочковской,           │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Маслянинской,         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Кыштовской,           │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Хуторской;            │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │переулков: Великолукского,│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Придорожного, Томского,   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Подлесного, 7-го - 11-го  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Магистральных             │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│362 │371   │Очистить озеро Мышкино в  │Выполнить очистку от│      40,0       │Привлеченные       │2007 -       │Администрация Калининского │

│    │      │Сосновом бору             │мусора прибрежной   │                 │средства           │2008 гг.     │района, департамент        │

│    │      │                          │полосы              │                 │                   │             │транспорта и               │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │дорожно-благоустроительного│

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │комплекса мэрии            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│363 │372   │Освещение улиц частного   │Планируется         │      300,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │сектора. По ул.:          │поэтапное           │                 │                   │             │района                     │

│    │      │Белореченской,            │восстановление      │                 │                   │             │                           │

│    │      │Верхоянской,              │уличного освещения  │                 │                   │             │                           │

│    │      │Турухановской, Томской,   │частного сектора,   │                 │                   │             │                           │

│    │      │Тевризской, Тернопольской,│восстановление      │                 │                   │             │                           │

│    │      │Чистопольской,            │наружного освещения │                 │                   │             │                           │

│    │      │Селенгинской, Стадионной, │улиц: Ордынской,    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Вересковой, Хвойной,      │Коченевской,        │                 │                   │             │                           │

│    │      │Подлесной, Солидарности,  │Тогучинской,        │                 │                   │             │                           │

│    │      │Купинской, Каргатской,    │Маслянинской,       │                 │                   │             │                           │

│    │      │Спасской, Коченевской,    │Венгеровской        │                 │                   │             │                           │

│    │      │Убинской, Здвинской,      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Ирменской, Веселовской,   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Краснозерской, Чановской, │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Доволенской, Карасукской, │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Венгеровской, Кочковской, │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Маслянинской, Кыштовской, │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Хуторской;                │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │переулкам: Великолукскому,│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Придорожному, Томскому,   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Подлесному, 7-му - 11-му  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Магистральным             │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│364 │375   │Улучшить водоснабжение    │Завершить           │    198196,0     │Привлеченные       │2005 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │жилого района "Пашино"    │строительство       │                 │средства           │2010 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │                          │водовода Верхней    │                 │                   │             │хозяйства города, МУП      │

│    │      │                          │зоны Ду 1000        │                 │                   │             │"Горводоканал"             │

│    │      │                          │протяженностью 8,5  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │км                  │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│365 │376   │Улучшить подачу отопления │Промывка            │      15,0       │Привлеченные       │2005 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │в районе ост. "Пошивочная"│водоподогревателей  │                 │средства           │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │                          │системы отопления   │                 │                   │             │хозяйства города, МУП      │

│    │      │                          │ЦТП-24              │                 │                   │             │"Энергия"                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│366 │377   │Увеличить количество      │Маршрут N 53        │     2200,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │муниципальных рейсовых    │работает по 9       │     11000,0     │Бюджет города      │2006 г.      │дорожно-благоустроительного│

│    │      │автобусов маршрутов NN 42,│расписаниям, в      │                 │                   │             │комплекса мэрии, управление│

│    │      │27, 53                    │течение трех лет    │                 │                   │             │пассажирских перевозок     │

│    │      │                          │маршрут будет       │                 │                   │             │мэрии                      │

│    │      │                          │полностью           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │укомплектован       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │подвижным составом. │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │На маршрутах N 27 и │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │N 42 за счет        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │перераспределения ПС│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │с маршрута N 53     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │закрепляются        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │автобусы поступления│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2000 - 2003 годов   │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│367 │378   │Газификация частного      │Планируется         │     1160,0      │Бюджет города      │2005 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │сектора жилого района     │строительство       │                 │                   │2006 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │"Пашино". Решение вопроса │газопровода:        │                 │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │по исполнению договора    │9,7 км - низкого    │                 │                   │             │                           │

│    │      │подрядчиком. Участие      │давления и 4 км -   │                 │                   │             │                           │

│    │      │муниципалитета в          │высокого давления   │                 │                   │             │                           │

│    │      │газификации               │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│368 │380   │Решить вопрос             │Усилен контроль     │        -        │         -         │2007 -       │Администрация Калининского │

│    │      │водоснабжения частного    │подачи объемов воды │                 │                   │2010 гг.     │района                     │

│    │      │сектора жилого района     │и взаимодействия    │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Пашино"                  │диспетчерской службы│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │МУП "Горводоканал" с│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ТЭЦ-4               │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│369 │381   │Решить вопрос с подачей   │Подключение         │Будут определены │Привлеченные       │2008 -       │Администрация Калининского │

│    │      │электроэнергии в дома     │индивидуальных жилых│после разработки │средства           │2009 гг.     │района                     │

│    │      │частного сектора жилого   │домов к электросети │проектно-сметной │                   │             │                           │

│    │      │района "Пашино" (в районе │осуществляется      │документации     │                   │             │                           │

│    │      │лыжной базы) в необходимом│домовладельцами на  │                 │                   │             │                           │

│    │      │для жителей объеме        │основании           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │технических условий,│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │полученных в ЗАО    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │"Новосибирские      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │городские           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │электрические сети" │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│370 │383   │Упорядочить работу        │Планируется         │Будут            │Привлеченные       │2006 -       │Администрация Калининского │

│    │      │микрорынков жилого района │реконструкция       │определены после │средства           │2009 гг.     │района                     │

│    │      │"Пашино". Отремонтировать │микрорынка, после   │проектно-сметной │                   │             │                           │

│    │      │асфальтобетонное покрытие │чего будут проведены│документации     │                   │             │                           │

│    │      │возле микрорынка          │работы по           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │благоустройству.    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Ремонт              │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │асфальтобетонного   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │покрытия возле      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │микрорынка "Искра"  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │будет проведен      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │согласно Плану      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │мероприятий по      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │развитию действующих│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │рынков и микрорынков│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Калининского района │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │до 2009 года        │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│371 │384   │Открыть киоск "Союзпечать"│Предложение         │      200,0      │Привлеченные       │2005 -       │Администрация Калининского │

│    │      │на ул. Флотской           │проработано с ООО   │                 │средства           │2006 гг.     │района                     │

│    │      │                          │"Новопресс"         │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│372 │386   │Установить детские        │Установить детские  │      350,3      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │площадки возле домов      │площадки по ул.     │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Спасской, 22;         │Флотской, 18,       │                 │                   │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │ул. Тайгинской, 26;       │Новоуральской, 19/8.│                 │                   │             │района"                    │

│    │      │Новоуральской, 1, 19/8,   │В План              │      350,0      │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

│    │      │28а, 31;                  │благоустройства 2006│                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Магистральной, 51б;   │года включено       │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Чекалина, 1а;         │устройство детской  │                 │                   │             │                           │

│    │      │в пос. Гвардейский, 2;    │площадки по ул.     │                 │                   │             │                           │

│    │      │в районе ул. Флотской - 2,│Новоуральской, 1 в  │                 │                   │             │                           │

│    │      │в частном секторе:        │районе ост.         │                 │                   │             │                           │

│    │      │район лыжной базы - 1 шт.,│"Пошивочная" - 1 шт.│                 │                   │             │                           │

│    │      │район ост. "ДОК" - 2 шт., │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │район ост. "Пошивочная" - │В План              │      150,0      │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

│    │      │2 шт.                     │благоустройства 2006│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │г. включено         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │устройство детской  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │площадки по ул.     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Новоуральской, 28а в│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │районе остановки    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │"Пошивочная" - 1 шт.│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │В План              │      150,0      │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │                          │благоустройства 2007│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │г. включено         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │устройство детской  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │площадки по ул.     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Спасской, 22;       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Магистральной, 1б.  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │В План              │       350       │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │                          │благоустройства 2007│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │г. включено         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │устройство детской  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │площадки по ул.     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Новоуральской, 31;  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Чекалина, 11;       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Флотской - 1 шт.    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│373 │387   │Провести капитальный      │По актам весеннего  │      275,0      │Средства           │2008 -       │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ремонт кровель жилых домов│осмотра жилых домов │                 │капитального       │2010 гг.     │жилищно-коммунальному      │

│    │      │по ул. Флотской, 3, 4, 16,│по ул. Флотской, 3, │                 │ремонта жилого     │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │17, 18, 19, 21, 26;       │4, 16, 17, 18, 19,  │                 │фонда              │             │района"                    │

│    │      │Новоуральской, 1, 1/1, 7, │21, 26;             │                 │                   │             │                           │

│    │      │13/2, 13/4, 15/3, 25, 27, │ул. Новоуральской,  │                 │                   │             │                           │

│    │      │27а, 29;                  │1, 1/1, 7, 13/2,    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Магистральной, 57а;       │13/4, 15/3, 25, 27, │                 │                   │             │                           │

│    │      │Рассветной, 12,           │27а, 29;            │                 │                   │             │                           │

│    │      │Солидарности, 16          │Магистральной, 57а; │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Солидарности, 16    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │принято решение:    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │капитальный ремонт  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │кровель не          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │требуется.          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Необходимо выполнить│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │текущий ремонт      │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│374 │388   │Капитальный ремонт        │В 2005 году в Плане │Согласно         │Средства           │2005 -       │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │сантехники ул. Флотской,  │по подготовке к     │проектно-сметной │капитального       │2010 гг.     │жилищно-коммунальному      │

│    │      │1, 3, 18, 23, 24, 26;     │отопительному сезону│документации     │ремонта жилого     │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │Солидарности, 2, 4;       │2005 - 2006 годов   │                 │фонда              │             │района"                    │

│    │      │Новоуральской, 2, 6, 13/2,│частичный           │                 │                   │             │                           │

│    │      │13/3, 15/3, 19/10, 19/11, │капитальный ремонт  │                 │                   │             │                           │

│    │      │25, 29, 29а, 31, 31а, 33, │системы отопления в │                 │                   │             │                           │

│    │      │33а;                      │жилых домах:        │                 │                   │             │                           │

│    │      │Магистральной, 57а        │ул. Новоуральской,  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2; Флотской, 24, 23.│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Текущий ремонт и    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ревизия оборудования│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │будут произведены в │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │летний период 2005  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │года.               │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Капитальный ремонт  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │сантехники жилых    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │домов ул. Флотской, │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │1, 3, 25, 29 включен│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │в План по подготовке│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │к отопительному     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │сезону 2006 - 2007  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │годов. Капитальный  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ремонт сантехники   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │жилых домов ул.     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Флотской, 26;       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Солидарности, 2, 4; │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Новоуральской, 29а, │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │31, 33, 33а включен │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │в План по подготовке│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │к отопительному     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │сезону 2007 - 2008  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │годов               │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│375 │389   │Ремонт межпанельных стыков│Ремонт межпанельных │Согласно         │Средства на текущее│2005 -       │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │и фасадов по              │стыков по           │проектно-сметной │содержание жилого  │2008 гг.     │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Флотской, 3, 5;       │ул. Новоуральской,  │документации     │фонда              │2005 г.      │хозяйству Калининского     │

│    │      │ул. Новоуральской, 2, 4,  │5, 13/4, 15/4,      │      71,0       │Средства на текущее│             │района", МУП "Энергия"     │

│    │      │5, 6, 16, 22, 13/4, 15/4, │19/11, 19/12, 19,   │                 │содержание жилого  │             │                           │

│    │      │19/11, 19/12, 19, 27, 27а;│27, 27а;            │                 │фонда              │             │                           │

│    │      │ул. Магистральной, 55     │ул. Магистральной,  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │55 будет произведен │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │в летний период 2005│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │года.               │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │По ул. Флотской, 3, │      400,0      │Средства на текущее│2006 г.      │                           │

│    │      │                          │5;                  │                 │содержание жилого  │             │                           │

│    │      │                          │Новоуральской, 2, 4,│                 │фонда              │             │                           │

│    │      │                          │6 требуется ремонт  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │фасада              │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│376 │391   │Подвести горячую воду к   │Подготовить проект и│Согласно         │Бюджет города,     │2007 -       │Комитет по энергетике      │

│    │      │домам по ул. Флотской, 13;│осуществить монтаж  │проектно-сметной │привлеченные       │2010 гг.     │мэрии, МУ "Дирекция        │

│    │      │ул. Новоуральской, 14,    │внутридомовой       │документации     │средства           │             │заказчика по жилищно-      │

│    │      │14а, 16, 18, 20, 22, 26,  │системы городского  │                 │                   │             │коммунальному хозяйству    │

│    │      │28, 30, 32, 34, 36;       │водоснабжения и     │                 │                   │             │Калининского района", МУП  │

│    │      │ул. Чекалина, 17, 17а, 19,│просить ФГУП НМЗ    │                 │                   │             │"Энергия"                  │

│    │      │21, 21а, 23, 26а, 27, 28а,│"Искра" о прокладке │                 │                   │             │                           │

│    │      │29, 31, 33, 33а, 35       │внутриквартальных   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │сетей горячего      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │водоснабжения за    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │счет собственных    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │средств             │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│377 │392   │Ремонт внутриквартальных  │Осуществить ремонт  │     7435,0      │Бюджет города      │2005 -       │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дорог возле жилых домов   │внутриквартирных    │                 │                   │2009 гг.     │жилищно-коммунальному      │

│    │      │по:                       │дорог по:           │                 │                   │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │ул. Магистральной, 53,    │ул. Флотской, 16,   │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │53в, 55, 57а, 57;         │18, 20, 1, 2 - План │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Новоуральской, 2, 4,  │2005 года,          │                 │                   │             │                           │

│    │      │6, 14, 14а, 16, 17/5, 18, │ул. Новоуральской,  │                 │                   │             │                           │

│    │      │19, 19/7, 19/8, 19/9,     │19/7, 19/8, 19/9,   │                 │                   │             │                           │

│    │      │19/10, 19/11, 19/12, 20,  │17/5 - План 2006    │                 │                   │             │                           │

│    │      │22, 25, 27, 27а, 29, 32,  │года,               │                 │                   │             │                           │

│    │      │34, 36;                   │ул. Новоуральской,  │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Чекалина, 1, 1/1, 1а, │19, 19/10, 19/11,   │                 │                   │             │                           │

│    │      │1б, 3, 5, 7, 9, 17, 17а,  │19/12 - План 2007   │                 │                   │             │                           │

│    │      │19, 21, 21а, 35;          │года,               │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Флотской, 1, 2, 3, 4, │ул. Флотской, 22, 4,│                 │                   │             │                           │

│    │      │5, 7, 9, 10, 11, 12, 13,  │3 - План 2008 года, │                 │                   │             │                           │

│    │      │16, 18, 19, 20, 23, 24,   │ул. Флотской, 24,   │                 │                   │             │                           │

│    │      │26, 28;                   │28 - План 2009 года │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Рассветной, 12;       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Тайгинской, 26;       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Солидарности, 61, 63а,│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │69 - 80, 90 - 98, 103а;   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Амосова, 63, 65, 67,  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │68, 79/1                  │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│378 │393   │Капитальный ремонт домов  │Ул. Ордынская, 10а, │     2000,0      │Средства текущего  │2007 -       │МУ "ДЗ ЖКХ Калининского    │

│    │      │ул. Флотской, 18;         │10б;                │                 │ремонта жилого     │2009 гг.     │района", администрация     │

│    │      │Ордынской, 10а, 10б;      │ул. Коченевская, 2б;│                 │фонда              │             │Калининского района, ЗАО   │

│    │      │Коченевской, 2б;          │ул. Магистральная,  │                 │                   │             │"ПСК", в/ч N 53140         │

│    │      │Магистральной, 2б;        │2б - этих адресов на│                 │                   │             │                           │

│    │      │Спасской, 22 (общежитие), │балансе нет.        │                 │                   │             │                           │

│    │      │Новоуральской, 19/8, 13/4,│Обратиться к ЗАО    │                 │                   │             │                           │

│    │      │15/3                      │"ПСК", в/ч          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │N 53140. Эти дома   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │находятся на балансе│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │у них. Ул. Спасская,│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │22; Новоуральская,  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │19/8, 13/4, 15/3 -  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │дома требуют        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │выборочного текущего│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ремонта             │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│379 │394   │Провести реконструкцию    │Жилой дом по ул.    │Будут определены │Бюджет города,     │2009 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │домов                     │Мошковской, 4       │после разработки │привлеченные       │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Солидарности, 2, 4, 6,│включен в реестр    │проектно-сметной │средства           │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │8, 11;                    │ветхого жилого      │документации     │                   │             │района"                    │

│    │      │Знаменской, 12;           │фонда, признан      │                 │                   │             │                           │

│    │      │Мошковской, 4, с решением │межведомственной    │                 │                   │             │                           │

│    │      │вопроса о канализовании и │комиссией           │                 │                   │             │                           │

│    │      │подводке центрального     │непригодным для     │                 │                   │             │                           │

│    │      │отопления                 │постоянного         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │проживания. По      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │остальным адресам   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │необходима          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │дополнительная      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │проработка для      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │принятия решения    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│380 │395   │Открыть кассы приема      │В поселке Пашино    │        -        │         -         │2006 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │платежей на микрорайоне   │работают два пункта │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │"Искра", рассмотреть      │приема платежей за  │                 │                   │             │хозяйства города, МУ       │

│    │      │возможность объединения   │жилищные услуги.    │                 │                   │             │"Дирекция заказчика по     │

│    │      │приема платежей за        │Поставщиком горячей │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │коммунальные услуги       │воды и отопления    │                 │                   │             │хозяйству Калининского     │

│    │      │                          │является завод      │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │"Искра". За оказание│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │услуги собирает     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │деньги через свои   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │кассы. ГУП "Искра"  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │должно заключить    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │договор с РКЦ для   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │работы в системе    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │"Город"             │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│381 │396   │Закончить реконструкцию   │Разработать         │      700,0      │Привлеченные       │2010 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │сквера "Пашинский"        │проектно-сметную    │                 │средства           │             │района                     │

│    │      │                          │документацию        │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│382 │397   │Установить памятник       │Необходимо          │      520,0      │Привлеченные       │2010 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │участникам Великой        │разработать проект  │                 │средства           │             │района                     │

│    │      │Отечественной войны и     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │труженикам тыла в сквере  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Пашинский"               │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│383 │401   │ДОУ N 475 "Антошка":      │                    │                 │                   │             │Администрация Калининского │

│    │      │1. Ремонт кровли, фасада  │1. Выполнить ремонт │      240,0      │Бюджет города      │2006 г.      │района, управление         │

│    │      │здания.                   │кровли, фасада      │                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │                          │здания.             │                 │                   │             │                           │

│    │      │2. Оборудовать уличные    │2. Оборудовать      │      80,0       │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

│    │      │площадки на территории    │уличные площадки.   │                 │                   │             │                           │

│    │      │детского комбината.       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │3. Решить вопрос о        │3. Решить вопрос о  │      60,0       │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │выделении лимитов на      │выделении лимитов на│                 │                   │             │                           │

│    │      │оснащение кабинетов       │оснащение кабинетов │                 │                   │             │                           │

│    │      │детского комбината мебелью│детского комбината  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │мебелью             │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│384 │402   │Создать медиацентр в      │Решить вопрос по    │      50,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │средней школе N 81        │обеспечению         │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │необходимым         │                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │                          │оборудованием       │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│385 │403   │Ремонт кровли в средней   │Выполнение ремонта  │      300,0      │Привлеченные       │2005 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │школе N 34                │кровли              │                 │средства           │             │района                     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│386 │404   │Увеличить количество      │Муниципальный заказ │        -        │         -         │2007 -       │Администрация Калининского │

│    │      │койко-мест муниципального │МУЗ "Городская      │                 │                   │2008 гг.     │района, управление         │

│    │      │заказа в городской        │больница N 4"       │                 │                   │             │здравоохранения мэрии      │

│    │      │больнице N 4 до 160 шт.   │предоставляет       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │департамент         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │здравоохранения     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Новосибирской       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │области и управление│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │здравоохранения     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │мэрии, ходатайство  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │от главы            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │администрации на его│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │увеличение          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │направлено          │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│387 │405   │МУЗ ГБ N 4:               │Ремонт внутренних   │     1988,0      │Бюджет города      │2005 -       │Администрация Калининского │

│    │      │ремонт внутренних         │помещений больницы  │     1000,5      │Привлеченные       │2009 гг.     │района, управление         │

│    │      │помещений больницы;       │проводится ежегодно │                 │средства           │             │здравоохранения мэрии      │

│    │      │укомплектовать МУЗ ГБ N 4 │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │медицинским оборудованием │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │согласно заявке на общую  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │сумму 1000500 рублей;     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │установить дополнительные │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │мусорные баки возле       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │больницы                  │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│388 │406   │Открыть детский медпункт  │Пункт будет открыт  │Согласно         │Бюджет города      │2007 - 2008  │Администрация Калининского │

│    │      │на ул. Флотской           │после ремонта здания│проектно-сметной │                   │гг.          │района                     │

│    │      │                          │                    │документации     │                   │             │                           │

│    │      │                          │                    │        -        │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│389 │408   │Восстановить              │Запланирован ямочный│      220,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Главное управление         │

│    │      │асфальтобетонное покрытие │ремонт в объеме 1000│                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │дороги от ул.             │кв. м - 2005 год.   │      250,0      │Бюджет города      │2006 г.      │озеленения                 │

│    │      │Новоуральской до кладбища │2006 г. - включить в│Согласно         │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │                          │план капитального   │проектно-сметной │                   │             │                           │

│    │      │                          │строительства       │документации     │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│390 │409   │Восстановить              │Включить в план     │     1500,0      │Бюджет города      │2009 -       │Администрация Калининского │

│    │      │асфальтобетонное покрытие │капитального ремонта│                 │                   │2010 гг.     │района, Главное управление │

│    │      │дороги от спорткомплекса  │                    │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │до АЗС                    │                    │                 │                   │             │озеленения                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│391 │410   │Построить универсальную   │Определить площадку │      150,0      │Бюджет города      │2006 -       │Администрация Калининского │

│    │      │спортивно-игровую         │в жилом микрорайоне │                 │                   │2007 гг.     │района, МУДО "Спортивный   │

│    │      │площадку-трансформер      │"Пашино", уточнить  │      150,0      │Привлеченные       │             │город"                     │

│    │      │(Программа "Спортивный    │стоимость проекта.  │                 │средства           │             │                           │

│    │      │город"), включающую в     │Строительство       │                 │                   │             │                           │

│    │      │себя: хоккейную коробку,  │волейбольной,       │                 │                   │             │                           │

│    │      │поле для мини-футбола,    │баскетбольной       │                 │                   │             │                           │

│    │      │баскетбольную площадку,   │площадки            │                 │                   │             │                           │

│    │      │игровой комплекс          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│392 │411   │Восстановить стадион на   │Провести ревизию    │Будет определена │Бюджет города,     │2007 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │ул. Флотской              │состояния стадиона. │после утверждения│привлеченные       │             │района, МУДО "Спортивный   │

│    │      │                          │Ремонт будет        │проектно-сметной │средства           │             │город"                     │

│    │      │                          │произведен после    │документации     │                   │             │                           │

│    │      │                          │оформления          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │документов и        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │принятия стадиона в │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │муниципальную       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │собственность       │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│393 │412   │Установить хоккейную      │Установить хоккейную│      400,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │коробку в районе ост.     │коробку (ул.        │      400,0      │Привлеченные       │2008 г.      │района, МУДО "Спортивный   │

│    │      │"Пошивочная"              │Магистральная, 14)  │                 │средства           │             │город"                     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│394 │414   │Установить светофор или   │Разработать         │      11,4       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │"лежачие полицейские"     │проектно-сметную    │Согласно         │Бюджет города      │2007 г.      │района, Главное управление │

│    │      │около микрорынка "Искра", │документацию        │проектно-сметной │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │начальной школы N 34,     │                    │документации     │                   │             │озеленения                 │

│    │      │средней школы N 46        │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│395 │415   │Установить "лежачие       │Разрабатываются     │      26,0       │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Калининского │

│    │      │полицейские" на въезде во │технические задания │                 │                   │             │района                     │

│    │      │двор домов NN 13/4, 19/9, │с ГИБДД Калининского│                 │                   │             │                           │

│    │      │19/8, 17/5 ул.            │района              │                 │                   │             │                           │

│    │      │Новоуральской             │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│396 │417   │Восстановить              │Территория,         │Будут определены │Привлеченные       │По мере      │Администрация Калининского │

│    │      │асфальтобетонное покрытие │прилегающая к       │после разработки │средства           │поступления  │района                     │

│    │      │дороги вокруг дома N 26   │кооперативным домам,│проектно-сметной │                   │средств в ЖСК│                           │

│    │      │ул. Тайгинской            │должна содержаться  │документации     │                   │             │                           │

│    │      │                          │за счет собственных │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │средств кооператива │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│397 │418   │Ремонт внутриквартальных  │Выполнить ремонт    │Будут определены │Бюджет города      │2007         │Администрация Калининского │

│    │      │дорог в районе МБ N 4     │внутриквартальных   │после разработки │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │дорог               │проектно-сметной │                   │             │здравоохранения мэрии      │

│    │      │                          │                    │документации     │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│398 │419   │Организовать микрорынок на│Согласовано         │        -        │Привлеченные       │2006 -       │Администрация Калининского │

│    │      │пересечении улиц          │размещение под      │                 │средства           │2008 гг.     │района, Главное управление │

│    │      │Солидарности и            │строительство       │                 │                   │             │архитектуры и              │

│    │      │Магистральной в поселке   │микрорынка. В       │                 │                   │             │градостроительства мэрии   │

│    │      │Гвардейский               │поселке Гвардейский │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │строительство       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │микрорынка          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │нецелесообразно,    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │т.к. достаточное    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │количество торговых │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │точек               │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│399 │420   │Открыть филиалы КСЦ       │Открыть филиалы     │     1500,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Департамент земельных и    │

│    │      │"Пашинский" на ул.        │                    │                 │                   │             │имущественных отношений г. │

│    │      │Флотской                  │                    │                 │                   │             │Новосибирска               │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│400 │421   │МОУ ДОД ЦВР "КСЦ          │Ремонт помещения,   │      450,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Управление образования     │

│    │      │"Пашинский":              │приобретение        │                 │                   │             │мэрии                      │

│    │      │открыть тренажерный зал и │спортивного         │                 │                   │             │                           │

│    │      │зал бокса по ул.          │оборудования;       │                 │                   │             │                           │

│    │      │Магистральной, 51б;       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ремонт помещений (подвала,│ремонт подвала для  │      150,0      │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

│    │      │дискозала, сцены,         │восстановления тира;│                 │                   │             │                           │

│    │      │спортивных объектов);     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ремонт системы отопления; │дискозал - монтаж   │      60,0       │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

│    │      │ремонт электропроводки и  │подвесного потолка, │      30,0       │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

│    │      │освещения;                │утепление чердака;  │                 │                   │             │                           │

│    │      │выделить средства для     │капитальный ремонт  │      120,0      │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

│    │      │приобретения учебных      │сцены в зрительном  │                 │                   │             │                           │

│    │      │пособий;                  │зале;               │      100,0      │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

│    │      │                          │косметический ремонт│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │спортивных объектов;│                 │                   │             │                           │

│    │      │добиться полной передачи  │капитальный ремонт  │      100,0      │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │сквера "Пашинский" КСЦ    │по ул.              │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Пашинский";              │Магистральной, 51б; │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │приобретение        │                 │                   │             │                           │

│    │      │восстановить сауну в      │теплообменника для  │      80,0       │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │спорткомплексе;           │спорткомплекса;     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │приобрести автобус для    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │поездок на конкурсы и     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │соревнования;             │увеличение          │      20,0       │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │                          │радиаторов;         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │проект              │                 │                   │             │                           │

│    │      │построить летнюю сцену в  │электросистемы;     │                 │                   │             │                           │

│    │      │сквере "Пашинский";       │монтаж              │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │электропроводки и   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │установка           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │электроприборов;    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │заключение договора │      300,0      │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │реконструировать          │по электроэнергии;  │                 │                   │             │                           │

│    │      │спортплощадки и стадион у │для полноценной     │      300,0      │Бюджет города      │2010 г.      │                           │

│    │      │спорткомплекса            │работы необходимо   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │приобретение        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │оборудования и      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │пособий;            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │решение на передачу │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │получено; необходимо│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │получить разрешение │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │от всех инстанций по│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │списку.             │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Покупка автобуса.   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Строительство летней│      100,0      │Бюджет города      │2008 г.      │                           │

│    │      │                          │сцены, скамеек для  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │зрителей, задника,  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │подводка            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │электричества.      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Капитальный ремонт  │      100,0      │Бюджет города      │2009 г.      │                           │

│    │      │                          │стадиона или монтаж │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │нового стадиона,    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │комплекса           │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│401 │(10)  │Произвести замену         │Ревизия и замена    │      560,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │асбестовых труб на        │запорной арматуры в │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │металлические на водоводе │местах присоединения│                 │                   │             │хозяйства города, МУП      │

│    │      │к частному сектору м/р    │уличных             │                 │                   │             │"Горводоканал"             │

│    │      │завода "Искра" и передать │водопроводов,       │                 │                   │             │                           │

│    │      │его на баланс МУП         │ревизия и           │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Горводоканал"            │восстановление 4-х  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │пожарных гидрантов, │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │очистка и ремонт    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │5-ти смотровых      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │колодцев            │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│402 │(16)  │Произвести реконструкцию  │Рассмотреть         │Согласно         │Бюджет города,     │2007 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │ветхих домов NN 8, 10, 11,│необходимость       │проектно-сметной │привлеченные       │2008 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │12 по ул. Пятницкого      │реконструкции домов │документации     │средства           │             │хозяйства города           │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                              Кировский район, избирательный округ N 16, депутат Вязовых Виктор Александрович                              │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│403 │422   │Исключить подтопляемость  │Провести            │     1000,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Главное управление         │

│    │      │домов частного сектора    │предпроектные       │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │грунтовыми водами на      │изыскания и по      │                 │                   │             │озеленения, администрация  │

│    │      │Чукотских переулках в     │результатам         │                 │                   │             │Кировского района          │

│    │      │Ольховском микрорайоне    │определить          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │дополнительные      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │мероприятия         │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│404 │423   │Завершить передачу        │Подготовить         │      200,0      │Привлеченные       │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │водопроводов частного     │недостающую         │                 │средства           │             │района                     │

│    │      │сектора на баланс МУП     │документацию для    │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Горводоканал" без их     │передачи МУП        │                 │                   │             │                           │

│    │      │предварительного ремонта  │"Горводоканал" (с   │                 │                   │             │                           │

│    │      │за счет владельцев частных│участием            │                 │                   │             │                           │

│    │      │домов                     │председателей       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │уличных комитетов   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │частного сектора) с │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │предоставлением     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │конкретных адресов о│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │наличии водопроводов│                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│405 │424   │Передать на обслуживание  │1. Подготовить      │        -        │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │ОАО "Новосибирскэнерго"   │недостающую         │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │подводящие теплотрассы на │техническую         │                 │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │микрорайонах              │документацию.       │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Телевизионный",          │2. Осуществить прием│                 │                   │2008 -       │                           │

│    │      │"Ольховский" для отопления│теплотрасс в        │                 │                   │2010 гг.     │                           │

│    │      │частного сектора (без     │муниципальную       │                 │                   │             │                           │

│    │      │индивидуальных врезок) без│собственность.      │                 │                   │             │                           │

│    │      │ремонта их за счет        │3. Ускорить         │                 │                   │2008 -       │                           │

│    │      │владельцев домов          │газификацию частного│                 │                   │2010 гг.     │                           │

│    │      │                          │сектора, что        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │приведет к          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │отключению домов от │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │центрального        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │отопления           │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│406 │425   │Сделать освещение улиц    │Восстановить линии  │      300,0      │Бюджет города      │2009 -       │Администрация Кировского   │

│    │      │частного сектора          │освещения, где они  │                 │                   │2010 гг.     │района, МУ "Горсвет"       │

│    │      │микрорайонов "Ольховский",│нарушены, и         │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Телевизионный" и         │протянуть там, где  │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Чукотский"               │их нет              │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│407 │426   │Закончить освещение ул.   │Восстановить        │      500,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │Беловежской               │нарушенную часть    │                 │                   │             │района, МУ "Горсвет"       │

│    │      │                          │линии освещения от  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │площади             │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Сибиряков-Гвардейцев│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │до ЗАО "Объединение │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │"Вторчермет"        │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│408 │427   │Восстановить дорогу в     │Отремонтировать     │     5000,0      │Привлеченные       │2008 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │сторону ОАО "Вторцветмет" │дорогу от площади   │                 │средства           │             │района                     │

│    │      │                          │Сибиряков-Гвардейцев│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │до 9-го Чукотского  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │переулка            │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│409 │428   │Отремонтировать дорогу по │Провести ямочный    │      500,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │ул. Вертковской,          │ремонт дорог        │                 │                   │             │района                     │

│    │      │Серафимовича              │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│410 │429   │Продолжить ремонт дороги  │Закончить ремонт    │     5000,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │ул. Бурденко, Горбаня     │дороги ул. Бурденко,│                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │                          │Горбаня             │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│411 │430   │Сделать пешеходную        │Разработать проект  │      170,0      │Бюджет города      │2005 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │лестницу - спуск к дому по│спуска и провести   │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │ул. Беловежской, 10 от    │работы по устройству│                 │                   │             │района"                    │

│    │      │проезжей части улицы до   │лестницы            │                 │                   │             │                           │

│    │      │двора                     │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│412 │431   │Капитальный ремонт дома   │Заделать трещины в  │      200,0      │Средства           │2006 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │N 31 по ул. Станиславского│стенах дома,        │                 │капитального       │             │заказчика Кировского       │

│    │      │                          │капремонт дома в    │                 │ремонта жилого     │             │района"                    │

│    │      │                          │целом не требуется  │                 │фонда              │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│413 │433   │Продолжить капитальный    │Начать ремонтные    │     15000,0     │Бюджет города      │2006 г       │Администрация Кировского   │

│    │      │ремонт Дома детского      │работы помещений,   │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │творчества им. Ефремова   │отремонтировать     │                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │                          │фасад               │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│414 │434   │Завершить строительство   │Завершить           │      150,0      │Бюджет города      │2007 -       │Администрация Кировского   │

│    │      │пешеходной дорожки по ул. │строительство       │                 │                   │2008 гг.     │района                     │

│    │      │Успенской на участке от   │пешеходной дорожки  │                 │                   │             │                           │

│    │      │пересечения ул. Костычева │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │до ул. Серафимовича       │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│415 │435   │Устранить причины         │Провести            │      200,1      │Средства на текущее│2008 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │постоянного сбора воды    │благоустроительные  │                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │после дождей во дворе дома│работы во дворе с   │                 │фонда              │             │района"                    │

│    │      │N 37 по ул. Бетонной      │устройством         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │отводящего воду     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │желоба              │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│416 │437   │Закончить капитальный     │Произвести ремонт   │      600,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │ремонт школы N 91         │отмостки, фасада    │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │здания              │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│417 │438   │Установить дополнительные │Работы будут        │     1700,0      │Средства на текущее│2005 -       │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │игровые элементы на       │выполнены в         │                 │содержание жилого  │2008 гг.     │заказчика Кировского       │

│    │      │детские и спортивные      │соответствии с      │                 │фонда              │             │района"                    │

│    │      │площадки и соорудить новые│программой          │                 │                   │             │                           │

│    │      │по адресам:               │комплексного        │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Беловежская, 8 - 12,  │благоустройства     │                 │                   │             │                           │

│    │      │Горбаня, 13 - 17,         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Бетонная, 3 - 5, 7, 9, 11,│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │17 - 21, 25, 27, 29, 31,  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │35,                       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Бурденко, 9 - 11, 25 - 27,│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Мира, 8 - 12, 30 - 34, 47,│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │59,                       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Немировича-Данченко,      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │100/1, Сибиряков-         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Гвардейцев, 34 - 36, 14 - │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │18, Вертковская, 6 - 8/1, │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │7-й пер. Успенского,      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Телевизионная, 9 - 13,    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Станиславского, 29        │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│418 │439   │Устранить течь кровли     │Отремонтировать     │      300,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │школы N 47                │кровлю              │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│419 │440   │Довести напряжение в      │Изучить причины     │Будут определены │Привлеченные       │2007 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │электросетях на           │низкого напряжения в│после утверждения│средства           │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │микрорайонах:             │электросетях,       │проектно-сметной │                   │             │хозяйства города,          │

│    │      │ТОС "Чукотский",          │принять техническое │документации     │                   │             │администрация Кировского   │

│    │      │"Телевизионный",          │решение и           │                 │                   │             │района                     │

│    │      │"Ольховский" - до нормы   │осуществить его     │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│420 │443   │Отремонтировать дорогу -  │Ремонт              │     2500,0      │Бюджет города      │2005 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │проулок между домами      │внутриквартальной   │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │NN 50 - 52 по ул. Мира в  │дороги с            │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │сторону бывшего КПД-6 с   │восстановлением     │                 │                   │             │                           │

│    │      │восстановлением пешеходной│пешеходной дорожки  │                 │                   │             │                           │

│    │      │дорожки вдоль дома N 50 по│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Мира, дома N 35 по ул.│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Бетонной                  │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│421 │444   │Организовать сбор бытовых │Разработать         │       7,0       │Бюджет города      │2005 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │отходов в частном секторе │нормативы на вывоз  │                 │                   │             │района, Главное управление │

│    │      │от всех домовладельцев    │твердых бытовых     │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │микрорайона "Ольховский"  │отходов частного    │                 │                   │             │озеленения                 │

│    │      │                          │сектора с           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │установлением цен,  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │объемов, порядка    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │вывоза и            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ответственных       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │исполнителей        │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│422 │446   │Отремонтировать фасады,   │Ремонт фасадов,     │      650,0      │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │цоколи, отмостки домов по │отмостки, цоколей   │                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │улицам:                   │                    │                 │фонда              │             │района"                    │

│    │      │1 пер. Римского-Корсакова,│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │12, 14, 16;               │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Римского-Корсакова, 18    │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│423 │447   │Открыть прямой маршрут    │Рассмотреть вопрос  │        -        │Бюджет города      │2006         │Департамент транспорта и   │

│    │      │городского транспорта и   │открытия прямого    │                 │                   │             │дорожно-благоустроительного│

│    │      │соединить ж/м             │маршрута городского │                 │                   │             │комплекса мэрии, управление│

│    │      │"Станиславский" и         │транспорта          │                 │                   │             │пассажирских перевозок     │

│    │      │"Затулинский"             │                    │                 │                   │             │мэрии                      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│424 │448   │Отремонтировать дороги по │Будут               │     3000,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │ул. Вертковской,          │отремонтированы     │                 │                   │             │района, Главное управление │

│    │      │Римского-Корсакова,       │дороги по ул.       │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │Степной                   │Римского-Корсакова в│                 │                   │             │озеленения                 │

│    │      │                          │2006 г.,            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ул. Вертковской -   │     3500,0      │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │                          │2007 г.             │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│425 │449   │Вести работы по           │Разработать         │Будут определены │Бюджет города      │2009 -       │Главное управление         │

│    │      │благоустройству парка по  │комплексный проект  │после утверждения│                   │2010 гг.     │благоустройства и          │

│    │      │ул. Покрышкина по         │реконструкции и     │проектно-сметной │                   │             │озеленения, МУ             │

│    │      │согласованному с          │благоустройства     │документации     │                   │             │"Горзеленхоз", МУ "Горсвет"│

│    │      │общественностью проекту.  │парка и застройки   │                 │                   │             │                           │

│    │      │Сделать освещение в парке │прилегающей улицы,  │                 │                   │             │                           │

│    │      │по ул. Покрышкина         │согласовав его с    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ТОС "Телецентр" и   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │"Вертковский"       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Кировского района   │                 │                   │             │                           │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                                 Кировский район, избирательный округ N 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич                                 │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│426 │451   │Строительство детской     │Выполнить           │      100,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │спортивной площадки на    │грейдирование,      │                 │                   │             │района                     │

│    │      │территории микрорайона    │отсыпку площадки и  │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Бугринский"              │установку малых форм│                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│427 │452   │Восстановление            │Строительство       │     1000,0      │Привлеченные       │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │водоснабжения по          │водопровода от дома │                 │средства           │             │района, МУП "Горводоканал" │

│    │      │ул. Социалистической,     │N 1 до N 19 и 2-х   │                 │                   │             │                           │

│    │      │Тракторной                │водоразборных       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │колонок             │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│428 │453   │Капитальный ремонт дома N │Усиление несущих    │      760,1      │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │27 по ул.                 │конструкций         │                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │Сибиряков-Гвардейцев      │                    │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│429 │454   │Ремонт кровли дома N 4 по │Текущий ремонт      │      380,0      │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │ул. Новогодней            │кровли и водосточных│                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │                          │труб                │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│430 │456   │Капитальный ремонт дома   │Необходимо усиление │      800,0      │Средства на текущее│2008 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │N 153 по ул.              │конструкций         │                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │Немировича-Данченко       │                    │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│431 │457   │Освещение спортивной      │Выполнить установку │      120,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │площадки у школ NN 170,   │светильников        │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │176                       │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│432 │458   │Ремонт детской площадки   │Установка малых форм│      100,0      │Привлеченные       │2006 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │дома N 43 по ул. Ватутина │                    │                 │средства           │             │заказчика Кировского       │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│433 │459   │Ремонт внутриквартальных  │Строительство       │      400,0      │Бюджет города      │2006 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │дорог у дома N 45 по ул.  │карманов для        │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │Ватутина                  │парковки            │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │автотранспорта,     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │опалубки            │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│434 │460   │Восстановление уличного   │Ремонт уличного     │      210,0      │Бюджет города      │2009 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │освещения:                │освещения           │                 │                   │             │района                     │

│    │      │ул. Аникина,              │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │С. Кожевникова,           │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │XX Партсъезда             │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│435 │461   │Капитальный ремонт дома   │Ремонт кровли       │      300,0      │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │N 3 по ул. XX Партсъезда  │                    │                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│436 │462   │Ремонт дорог по:          │Восстановление      │     1000,0      │Бюджет города      │2008 -       │Администрация Кировского   │

│    │      │ул. Аникина,              │дорожного покрытия, │                 │                   │2009 гг.     │района                     │

│    │      │ул. XX Партсъезда,        │ямочный ремонт      │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Урманова              │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│437 │463   │Благоустройство дорог по  │Ремонт подъездных   │      60,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │ул. Тульской, Пригородной,│дорог               │                 │                   │             │района                     │

│    │      │Новобугринской            │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│438 │464   │Улучшение освещения улиц  │Восстановление      │      210,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │микрорайона "Бугринский"  │освещения           │                 │                   │             │района                     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│439 │465   │Запуск газопровода        │Продолжение         │     6960,0      │Привлеченные       │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │кооператива потребителей  │строительства       │                 │средства           │             │района, кооператив         │

│    │      │газа "Бугринский"         │кооператива         │      400,0      │Бюджет города      │             │потребителей газа          │

│    │      │                          │потребителей газа   │                 │                   │             │"Бугринский"               │

│    │      │                          │"Бугринский"        │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│440 │466   │Благоустройство придомовых│Ремонт              │     3900,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │территорий домов NN 21,   │внутриквартальных   │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │23, 25, 27 по             │дорог               │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │ул. Сибиряков-Гвардейцев  │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│441 │467   │Ремонт дорожного покрытия │Капитальный ремонт  │     3000,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Главное управление         │

│    │      │по ул. Таймырской         │дорожного покрытия  │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │(находятся две школы,     │                    │                 │                   │             │озеленения                 │

│    │      │автопарк, очень аварийный │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │участок)                  │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│442 │468   │Ремонт пешеходной дорожки │Восстановление      │      500,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Главное управление         │

│    │      │вдоль ул. Новогодней      │дорожного покрытия  │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │озеленения                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│443 │469   │Предусмотреть ремонт      │Ямочный ремонт      │      600,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │внутриквартальных дорог, в│внутриквартальных   │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │том числе около школы N   │дорог               │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │136, пешеходной дорожки   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │вдоль ул. Новогодней      │                    │                 │                   │             │                           │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                              Кировский район, избирательный округ N 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович                              │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│444 │471   │Расширение проезжей части │Снос киосков,       │      300,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация              │

│    │      │дороги по ул.             │расширение дороги   │                 │                   │             │Кировского района          │

│    │      │Оловозаводской с ремонтом │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │переезда через трамвайные │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │пути на остановке "Школа" │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│445 │472   │Ремонт внутриквартальной  │Уложить асфальтовое │      500,0      │Бюджет города      │2006 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │дороги вдоль дома N 20 по │покрытие            │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │ул. Герцена               │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│446 │473   │Благоустройство придомовой│Уложить асфальтовое │      600,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │территории у дома N 1/3 по│покрытие            │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │ул. Оловозаводской        │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│447 │474   │Благоустройство придомовой│Благоустроить       │      700,0      │Бюджет города      │2008 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │территории между домами NN│придомовые          │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │4, 14 по ул. Комсомольской│территории          │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │и домом N 10 по ул.       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Герцена                   │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│448 │475   │Комплексное               │Строительство       │      300,0      │Бюджет города      │2008 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │благоустройство у         │кармана для стоянки │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │подъездов NN 1, 2, 3 дома │машин               │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │N 10 по ул. Герцена       │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│449 │476   │Благоустройство           │Уложить асфальтовое │      600,0      │Бюджет города      │2008 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │внутриквартальной дороги  │покрытие            │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │между домами NN 5, 7 по   │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │ул. Оловозаводской        │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│450 │477   │Текущий ремонт школы N 64 │Капитальный ремонт  │      300,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │                          │кровли              │     1000,0      │Бюджет города      │2006 г.      │района                     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│451 │478   │Благоустройство стадиона  │Отсыпка футбольного │      500,0      │Бюджет города      │2009 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │школы N 64                │поля, установка     │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │спортивных снарядов,│                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │                          │футбольных и        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │баскетбольных ворот │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│452 │479   │Благоустройство стадиона  │Отсыпка футбольного │      500,0      │Бюджет города      │2009 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │школы N 192               │поля, установка     │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │спортивных снарядов,│                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │                          │футбольных ворот,   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │баскетбольных щитов │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│453 │480   │Благоустройство стадиона  │Отсыпка футбольного │      500,0      │Бюджет города      │2009 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │школы N 196               │поля, установка     │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │спортивных снарядов,│                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │                          │баскетбольных щитов,│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ямы для прыжков в   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │длину               │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│454 │481   │Строительство детской и   │Установка малых и   │      250,0      │Бюджет города      │2008 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │спортивной площадок во    │спортивных форм     │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │дворе дома N 6 по ул.     │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │Герцена                   │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│455 │483   │Благоустройство           │Благоустройство     │     2000,0      │Бюджет города      │2008 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │внутриквартальной дороги у│внутриквартальной   │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │домов NN 10, 12 по ул.    │дороги              │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │Чемской                   │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│456 │484   │Текущий ремонт в старшем  │Капитальный ремонт  │      350,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │блоке школы N 196         │туалетов в старшем  │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │блоке               │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│457 │485   │Текущий ремонт в старшем  │Ремонт бассейна     │      300,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │блоке школы N 196         │                    │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│458 │486   │Строительство спортивной  │Выполнить           │      300,0      │Привлеченные       │2007 г.      │Администрация              │

│    │      │площадки за домом N 17 по │строительство       │                 │средства           │             │Кировского района          │

│    │      │ул. С. Кожевникова        │спортивной площадки │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│459 │488   │Комплексное               │Установка малых     │      500,0      │Бюджет города      │2009 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │благоустройство двора дома│форм, строительство │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │N 19 по ул. С. Кожевникова│карманов            │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│460 │489   │Строительство детской     │Установка малых форм│      150,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │площадки во дворе дома    │и ограждение        │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │N 16 по ул. Чигорина      │площадки для мусора │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│461 │490   │Благоустройство придомовой│Установка детского  │      200,0      │Бюджет города      │2008 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │территории и строительство│городка и           │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │детской площадки во дворе │строительство       │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │дома N 20 по ул. Чемской  │парковочных карманов│                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│462 │491   │Строительство детской     │Установка малых форм│      100,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │площадки во дворе домов   │                    │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │NN 14, 14/1, 14/2 по      │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │ул. Чигорина              │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│463 │492   │Строительство детской     │Установка малых форм│      100,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │площадки во дворе дома N 5│                    │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │по ул. Комсомольской      │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│464 │493   │Строительство детской     │Установка малых форм│      100,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │площадки по ул. Ньютона   │                    │                 │                   │             │района, ТОС "Гэсстроевский"│

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│465 │494   │Благоустройство придомовой│Выполнить           │      500,0      │Бюджет города,     │2009 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │территории и строительство│благоустройство     │                 │средства на текущее│             │заказчика Кировского       │

│    │      │детской площадки во дворе │двора и установить  │                 │содержание жилого  │             │района"                    │

│    │      │дома N 21 по ул.          │малые формы         │                 │фонда              │             │                           │

│    │      │Комсомольской             │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│466 │495   │Строительство тротуарной  │Укладка тротуарной  │      500,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │дорожки от ост.           │плитки              │                 │                   │             │района                     │

│    │      │"Тюменская" до ост.       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Школа"                   │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│467 │496   │Благоустройство придомовой│Комплексное         │      600,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │территории от ост.        │благоустройство,    │                 │                   │             │района, МУ "Дирекция       │

│    │      │"Северо-Чемской жилой     │укладка тротуарной  │                 │                   │             │единого заказчика          │

│    │      │массив" до ост.           │плитки              │                 │                   │             │Кировского района"         │

│    │      │"Комсомольская" вдоль     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │домов NN 3, 4 по ул.      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Комсомольской             │                    │                 │                   │             │                           │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                             Кировский район, избирательный округ N 19, депутат Гончаров Андрей Александрович                              │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│468 │498   │Строительство детской     │Выполнить           │      100,0      │Средства на текущее│2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │площадки у дома N 122/3 по│строительство       │                 │содержание жилого  │             │района                     │

│    │      │ул. Петухова              │детской площадки    │                 │фонда              │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│469 │499   │Строительство детской     │Выполнить           │      100,0      │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │площадки у домов NN 1, 3, │строительство       │                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │15, 17 по ул. Зорге       │детской площадки    │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│470 │501   │Строительство пешеходных  │Выполнить           │      500,0      │Бюджет города,     │2007 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │дорожек д/с 436, 485,     │строительство       │                 │привлеченные       │             │района, МУ "Дирекция       │

│    │      │школы N 65, дома N 116 ул.│пешеходных дорожек  │                 │средства           │             │единого заказчика          │

│    │      │Петухова, домов NN 153,   │                    │                 │                   │             │Кировского района"         │

│    │      │155, 157, 135 по ул. Зорге│                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│471 │502   │Внутриквартальный ремонт у│Учесть возможность  │     2000,0      │Бюджет города      │2009 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │домов NN 124, 126, 128,   │финансирования при  │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │130, 132 по ул. Петухова  │рассмотрении Плана  │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │на 2009 г.          │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│472 │503   │Восстановление ливневой   │Проработать вопрос  │      50,0       │Средства на текущее│2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │канализации домов NN 130, │промывки коллектора │                 │содержание жилого  │             │района, МУ "Гормост"       │

│    │      │132 по ул. Петухова       │                    │                 │фонда              │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│473 │504   │Строительство детской     │Выполнить           │      100,0      │Бюджет города      │2006 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │площадки во дворе дома    │строительство       │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │N 57 по ул.               │детской площадки    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │Сибиряков-Гвардейцев и    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │дома N 20 по ул. Петухова │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│474 │505   │Текущий ремонт школы N 134│Капитальный ремонт  │      250,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │                          │санузлов            │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│475 │506   │Строительство детской     │Выполнить           │      100,0      │Бюджет города      │2006 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │площадки у дома N 126 по  │строительство       │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │ул. Петухова              │детской площадки    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│476 │507   │Восстановление            │Восстановление      │     1500,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │внутриквартального проезда│внутриквартального  │                 │                   │             │района, МУ "Дирекция       │

│    │      │от дома N 59 по ул.       │проезда             │                 │                   │             │единого заказчика          │

│    │      │Сибиряков-Гвардейцев до   │                    │                 │                   │             │Кировского района"         │

│    │      │дома N 51 по ул. Зорге    │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│477 │508   │Благоустройство территории│Выполнить           │      500,0      │Бюджет города      │2009 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │школы N 63                │благоустройство     │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │территории школы    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│478 │509   │Капитальный ремонт        │Обследование и      │      700,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │детского сада N 411       │ремонт кровли       │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│479 │511   │Благоустройство территории│Установка ограждения│      500,0      │Бюджет города      │2009 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │школы N 182               │                    │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│480 │512   │Восстановление уличного   │Восстановление      │      400,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │освещения на ул. Бронной  │уличного освещения  │                 │                   │             │района, МУ "Горсвет"       │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│481 │513   │Текущий ремонт детского   │Ремонт кровли       │      350,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │сада N 408                │                    │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│482 │514   │Капитальный ремонт        │Восстановление      │     2000,0      │Бюджет города      │2006 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │внутриквартальной дороги у│дорожного покрытия  │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │домов NN 32, 34, 36, 38   │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │по ул. Петухова (от ул.   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Петухова до ЖЭУ N 8)      │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│483 │515   │Капитальный ремонт школы  │Выполнить ремонт    │     1500,0      │Бюджет города      │2009 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │N 183                     │фасада, кровли,     │     8500,0      │Бюджет города      │2010 г.      │района, управление         │

│    │      │                          │сантехнические      │                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │                          │работы,             │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │электромонтажные    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │работы              │                 │                   │             │                           │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                             Кировский район, избирательный округ N 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович                             │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│484 │517   │Ремонт колодца с торца    │Осуществить ремонт  │      30,0       │Бюджет города      │2005 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │дома N 66 по ул. Зорге    │колодца             │                 │                   │             │района, МУП "Горводоканал" │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│485 │518   │Ремонт дома N 257/1 по ул.│Ремонт и подсыпка   │      120,0      │Бюджет города      │2006 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │Зорге                     │пустот под плитами, │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │                          │уклон козырьков для │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │тока воды           │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│486 │519   │Ремонт дома N 257/1 по    │Ремонт труб холодной│      600,0      │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │ул. Зорге                 │и горячей воды в    │                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │                          │подвале             │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│487 │520   │Ремонт внутриквартальной  │Выполнить ремонт    │     1500,0      │Бюджет города      │2006 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │дороги от ЖЭУ-33 до школы │внутриквартальных   │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │N 41                      │дорог               │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│488 │521   │Ремонт хоккейной коробки у│Выполнить ремонт    │      99,0       │Бюджет города,     │2005 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │дома N 219 по ул. Зорге   │хоккейной коробки   │                 │средства на текущее│             │заказчика Кировского       │

│    │      │                          │                    │                 │содержание жилого  │             │района"                    │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│489 │522   │Строительство детской     │Выполнить           │      100,0      │Бюджет города      │2005 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │площадки у дома N 64 по   │строительство       │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │ул. Зорге                 │детской площадки    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│490 │523   │Ремонт внутриквартальной  │Выполнить ремонт    │     1000,0      │Бюджет города      │2006 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │дороги у дома N 185 по    │внутриквартальных   │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │ул. Зорге                 │дорог               │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│491 │524   │Прочистка ливневой        │Промывка и ремонт   │      50,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Главное управление         │

│    │      │канализации домов         │коллектора          │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │NN 211 - 213 по ул. Зорге │                    │                 │                   │             │озеленения, МУ "Гормост"   │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│492 │525   │Ремонт                    │Ремонт и            │      100,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │санатория-профилактория   │реконструкция       │                 │                   │             │района                     │

│    │      │"Кировский" по            │теплового узла      │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Палласа, 28           │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│493 │526   │Ремонт                    │Ремонт системы      │      300,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │санатория-профилактория   │отопления           │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │"Кировский" по            │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │ул. Палласа, 28           │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│494 │527   │Ремонт помещений          │Ремонт помещений    │      200,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │санатория-профилактория   │                    │      600,0      │Бюджет города      │2008 г.      │района, управление         │

│    │      │"Кировский" по            │                    │      800,0      │Бюджет города      │2009 г.      │образования мэрии          │

│    │      │ул. Палласа, 28           │                    │      400,0      │Бюджет города      │2010 г.      │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│495 │528   │Оснащение оборудованием   │Приобретение        │      100,0      │Бюджет города      │2006 г       │Администрация Кировского   │

│    │      │санатория-профилактория   │оборудования,       │      150,0      │Бюджет города      │2007 г.      │района, управление         │

│    │      │"Кировский" по            │инвентаря и мебели  │                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │ул. Палласа, 28           │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│496 │529   │Ремонт кровли дома N 8 по │Текущий ремонт      │      120,0      │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │ул. Зорге                 │кровли              │                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│497 │530   │Содержание в надлежащем   │Содержание хоккейной│      40,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │состоянии хоккейной       │коробки             │                 │                   │             │района                     │

│    │      │коробки у дома N 58 по    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Зорге                 │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│498 │531   │Ремонт подвального        │Оборудование        │      99,0       │Бюджет города      │2005 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │помещения в доме N 58     │раздевалки в подвале│                 │                   │             │района                     │

│    │      │по ул. Зорге              │дома                │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│499 │532   │Ремонт помещения в клубе  │Монтаж звукоизоляции│      40,0       │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │"Олимп" по ул. Зорге, 42  │в танцевальном      │                 │                   │             │района                     │

│    │      │                          │классе              │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│500 │533   │Строительство детской     │Выполнить           │      100,0      │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │площадки у дома N 23 по   │строительство       │                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │ул. Палласа               │детской площадки    │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│501 │534   │Строительство детской     │Установка малых форм│      100,0      │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │площадки у дома N 5/1 по  │                    │                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │ул. Палласа               │                    │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│502 │535   │Строительство детской     │Выполнить           │      100,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │площадки у дома N 17 по   │строительство       │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │ул. Палласа               │детской площадки    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│503 │536   │Текущий ремонт дома N 6 по│Выполнить текущий   │      65,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │ул. Палласа               │ремонт дома         │                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│504 │537   │Текущий ремонт дома N 6/1 │Выполнить текущий   │      65,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │по ул. Палласа            │ремонт дома         │                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│505 │538   │Текущий ремонт дома N 8 по│Выполнить текущий   │      85,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │ул. Палласа               │ремонт дома         │                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│506 │539   │Текущий ремонт дома N 17  │Выполнить текущий   │      150,0      │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │по ул. Палласа            │ремонт дома         │                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│507 │540   │Ремонт дома N 21 по ул.   │Выполнить ремонт    │      100,0      │Средства на текущее│2009 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │Палласа                   │дома                │                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│508 │541   │Текущий ремонт дома N 23  │Выполнить текущий   │      100,0      │Средства на текущее│2009 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │по ул. Палласа            │ремонт дома         │                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│509 │542   │Текущий ремонт дома N 55/1│Выполнить ремонт    │      140,0      │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │по ул. Петухова           │крылец, входов в    │                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │                          │подъезды            │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│510 │543   │Текущий ремонт дома N 55/1│Выполнить ремонт    │      170,0      │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │по ул. Петухова           │отмостки            │                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│511 │544   │Текущий ремонт общежития  │Выполнить текущий   │      100,0      │Средства на текущее│2008 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │дома N 57 по ул. Петухова │ремонт дома         │                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│512 │545   │Устройство пешеходной     │Устройство          │      30,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │дорожки от торца дома N 58│пешеходной дорожки  │                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │до N 60 по ул. Зорге      │                    │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│513 │546   │Текущий ремонт детского   │Выполнить ремонт    │      20,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │сада N 425 "Елочка"       │медицинского блока  │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│514 │547   │Текущий ремонт детского   │Ремонт фасада, смена│      50,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │сада N 425 "Елочка"       │дверей и частично   │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │оконных рам         │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│515 │548   │Текущий ремонт детского   │Частичная замена    │      300,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │сада N 425 "Елочка"       │труб холодного и    │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │горячего            │                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │                          │водоснабжения       │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│516 │549   │Текущий ремонт дома N 179 │Ремонт крылец       │      160,0      │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │по ул. Зорге              │подъездов           │                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│517 │550   │Текущий ремонт дома       │Ремонт крылец       │      160,0      │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │N 179/1 по ул. Зорге      │подъездов           │                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│518 │551   │Ремонт внутриквартальной  │Уложить асфальтовое │     1000,0      │Бюджет города      │2006 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │дороги у дома N 193 по ул.│покрытие            │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │Зорге                     │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│519 │552   │Текущий ремонт дома N 235 │Ремонт отмостки     │      160,0      │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │по ул. Зорге              │                    │                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│520 │553   │Текущий ремонт дома N 237 │Ремонт отмостки     │      160,0      │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │по ул. Зорге              │                    │                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│521 │554   │Ремонт Дома детского      │Ремонт кровли       │      100,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │творчества "Кировский"    │                    │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│522 │555   │Ремонт Дома детского      │Ремонт спортзала    │      500,0      │Бюджет города      │2009 -       │Администрация Кировского   │

│    │      │творчества "Кировский"    │                    │                 │                   │2010 гг.     │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│523 │556   │Благоустройство территории│Восстановление      │      500,0      │Бюджет города      │2010 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │школы N 41                │ограждения          │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│524 │557   │Оснащение оборудованием   │Приобретение столов │      17,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │начальной школы N 41      │для компьютерного   │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │класса              │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│525 │558   │Текущий ремонт библиотеки │Ремонт помещений    │      50,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │школы N 41                │                    │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│526 │559   │Оснащение библиотеки школы│Приобретение мебели │      150,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │N 41                      │                    │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│527 │560   │Ремонт дороги на          │Восстановление      │      240,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │Партизанской аллее и      │асфальтового        │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │подъезда к школе N 41     │покрытия            │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│528 │561   │Текущий ремонт школы N 41 │Ремонт крыльца      │      100,0      │Бюджет города      │2009 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│529 │563   │Расширение, ремонт и      │Капитальный ремонт  │     3000,0      │Бюджет города      │2009 -       │Администрация Кировского   │

│    │      │освещение дороги от ул.   │                    │                 │                   │2010 гг.     │района, Главное управление │

│    │      │Петухова до ул. Бородина  │                    │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │озеленения                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│530 │564   │Благоустройство придомовой│Выполнить           │     1000,0      │Бюджет города      │2010 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │территории дома N 16 по   │благоустройство     │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │ул. Петухова              │придомовой          │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │территории          │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│531 │565   │Благоустройство придомовой│Комплексное         │     1000,0      │Бюджет города      │2011 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │территории дома N 12/2 по │благоустройство     │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │ул. Петухова              │придомовой          │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │территории          │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│532 │566   │Строительство спортивной  │Ремонт и установка  │      30,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │площадки детского сада    │форм                │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │N 192                     │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│533 │567   │Текущий ремонт школы N 108│Покраска помещений  │      300,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│534 │568   │Текущий ремонт школы N 108│Ремонт спортзала    │      500,0      │Бюджет города      │2009 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│535 │569   │Текущий ремонт школы N 108│Ремонт санузлов     │      350,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│536 │570   │Благоустройство территории│Выполнить           │      500,0      │Бюджет города      │2009 -       │Администрация Кировского   │

│    │      │школы N 108               │благоустройство и   │                 │                   │2010 гг.     │района, управление         │

│    │      │                          │ограждение          │                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │                          │территории          │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│537 │571   │Оснащение оборудованием   │Приобретение        │      155,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │школы N 108               │компьютерного класса│      45,0       │Привлеченные       │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │средства           │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│538 │572   │Текущий ремонт            │Замена входных      │      170,0      │Привлеченные       │2007 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │гимназии N 7              │дверей              │                 │средства           │             │района, депутат Алексеев   │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │В.В.                       │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│539 │573   │Ремонт межквартальной     │Выполнить ремонт    │     1000,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │дороги между д/с 195 и    │межквартальной      │                 │                   │             │района, МУ "Дирекция       │

│    │      │общежитием по адресу ул.  │дороги              │                 │                   │             │единого заказчика          │

│    │      │Зорге, 44                 │                    │                 │                   │             │Кировского района"         │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│540 │574   │Текущий ремонт детского   │Ремонт кровли       │      400,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │сада N 191                │                    │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│541 │575   │Строительство детской     │Установка малых форм│      50,0       │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │площадки на территории    │                    │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │детского сада N 191       │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│542 │576   │Строительство дороги у    │Уложить асфальтовое │     2000,0      │Бюджет города      │2010 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │домов 18, 20, 44 по       │покрытие            │                 │                   │             │заказчика Кировского       │

│    │      │ул. Зорге                 │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│543 │577   │Строительство детской     │Выполнить           │      100,0      │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция единого       │

│    │      │площадки у домов NN 32, 34│строительство       │                 │содержание жилого  │             │заказчика Кировского       │

│    │      │по ул. Зорге              │детской площадки    │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│544 │578   │Текущий ремонт школы N 198│Ремонт актового зала│      100,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│545 │579   │Оснащение школы N 198     │Приобретение        │      100,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │спортивным инвентарем и   │спортивного         │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │спортивными снарядами     │инвентаря           │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│546 │580   │Текущий ремонт школы N 198│Капитальный ремонт  │     1000,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │                          │кровли              │      500,0      │Бюджет города      │2009 г.      │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│547 │581   │Оснащение оборудованием   │Приобретение        │      70,0       │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │школы N 198               │холодильного        │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │оборудования        │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│548 │582   │Оборудование Музея боевой │Приобретение витрин │      100,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │славы школы N 198         │и стендов           │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│549 │583   │Текущий ремонт школы N 198│Замена плитки на дне│      500,0      │Бюджет города      │2009 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │                          │бассейна            │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│550 │584   │Оснащение оборудованием   │Приобретение        │      34,0       │Бюджет города      │2005 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │школы N 198               │жарочного шкафа для │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │столовой школы      │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│551 │585   │Ремонт запасных выходов   │Замена дверей       │      20,0       │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Кировского   │

│    │      │гимназии N 7              │                    │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│552 │586   │Текущий ремонт гимназии   │Ремонт 3-го зала    │      20,0       │Бюджет города      │2006 -       │Администрация Кировского   │

│    │      │N 7                       │Музея боевой славы  │                 │                   │2007 гг.     │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│553 │(22)  │Восстановление пропускной │Расчистка           │     5000,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │способности водоотводящего│водоотводящего лога │                 │                   │             │дорожно-благоустроительного│

│    │      │лога на Затулинском ж/м   │Затулинского        │                 │                   │             │комплекса мэрии,           │

│    │      │(микрорайон "Бородинский",│жилмассива          │                 │                   │             │администрация Кировского   │

│    │      │ул. Громова, 16)          │                    │                 │                   │             │района                     │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                               Ленинский район, избирательный округ N 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич                                │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│554 │587   │Строительство газопровода │В микрорайоне       │                 │                   │             │Департамент энергетики,    │

│    │      │в микрорайонах "Затон",   │"Затон":            │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │"Балластный Карьер"       │1. Выделение средств│     6000,0      │Привлеченные       │2005 -       │хозяйства города           │

│    │      │                          │и строительство     │                 │средства           │2006 гг.     │                           │

│    │      │                          │газопровода высокого│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │давления.           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2. Выделение средств│     500,0       │Бюджет города,     │2006 г.      │                           │

│    │      │                          │и строительство     │     4000,0      │привлеченные       │             │                           │

│    │      │                          │газопровода низкого │                 │средства           │             │                           │

│    │      │                          │давления.           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │В микрорайоне       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │"Балластный         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Карьер":            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │1. Выполнение       │     490,0       │Бюджет города      │2005 г.      │                           │

│    │      │                          │проекта на          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │строительство 2-й   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │очереди газопровода │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │низкого давления.   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2. Выделение лимитов│(стоимость       │Бюджет города,     │2006 -       │                           │

│    │      │                          │и строительство 2-й │строительства    │привлеченные       │2007 гг.     │                           │

│    │      │                          │очереди газопровода │будет определена │средства           │             │                           │

│    │      │                          │низкого давления    │после выполнения │                   │             │                           │

│    │      │                          │                    │проекта)         │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│555 │588   │Строительство бани в м/р  │Выполнить           │     8600,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Департамент строительства и│

│    │      │"Балластный Карьер"       │строительные работы │                 │                   │             │архитектуры мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│556 │590   │Восстановить разрушенный  │Работы будут начаты │     4260,0      │Бюджет города      │2006 -       │Департамент земельных и    │

│    │      │спортивный зал в п. Затон │после передачи      │                 │                   │2010 гг.     │имущественных отношений г. │

│    │      │                          │объекта в           │                 │                   │             │Новосибирска, управление   │

│    │      │                          │муниципальную       │                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │                          │собственность       │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│557 │591   │Установка таксофона по    │Выполнение проекта; │      250,0      │Привлеченные       │2007 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │улице Путевой, 3-й        │составление смет;   │                 │средства           │             │района                     │

│    │      │Экскаваторной             │строительно-        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │монтажные работы по │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │телефонным          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │коммуникациям:      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │прокладка           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │телефонного кабеля, │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │установка таксофонов│                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│558 │592   │Строительство водопровода │Строительство       │     1500,0      │Бюджет города      │2005 -       │Администрация Ленинского   │

│    │      │по ул. Штурвальной, 1-й   │водопровода по ул.  │                 │                   │2006 гг.     │района, МУП "Горводоканал" │

│    │      │Портовой, Попова          │Портовой и Попова в │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2005 г.;            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │по ул. Штурвальной  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │планируется в 2006  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │г.                  │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│559 │593   │Установить опоры, провести│Подготовить письмо в│        -        │Привлеченные       │2006 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │1600 м провода для        │ОАО                 │                 │средства           │2010 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │стабилизации напряжения в │"Новосибирскэнерго" │                 │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │поселке Лесоперевалка     │о решении вопроса и │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │дальнейших          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │мероприятиях по     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │улучшению           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │электроснабжения м/р│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │"Лесоперевалка".    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Департаменту        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ежегодно отслеживать│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │решение вопроса     │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│560 │594   │Построить 2 подстанции и  │1. Подготовить      │        -        │Привлеченные       │2006 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │провести 2 км линий       │письмо в ОАО        │                 │средства           │2010 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │электропередач в          │"Новосибирскэнерго" │                 │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │"Балластном Карьере"      │о строительстве 2-х │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │трансформаторных    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │подстанций.         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2. Департаменту     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ежегодно отслеживать│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │решение вопроса     │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│561 │595   │Провести освещение на     │Выполнить проект и  │      500,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Главное управление         │

│    │      │улицах                    │осуществить         │      600,0      │Бюджет города      │2006 г.      │благоустройства и          │

│    │      │"Лесоперевалки":          │строительство       │      700,0      │Бюджет города      │2008 г.      │озеленения, МУ "Горсвет"   │

│    │      │ул. 1-я, 2-я, 3-я         │уличного освещения в│                 │                   │             │                           │

│    │      │Чулымская, Самотечная,    │микрорайонах        │                 │                   │             │                           │

│    │      │Проточная, Попова, 2-я    │"Лесоперевалка",    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Шоссейная, Яринская;      │"Затон", "Балластный│                 │                   │             │                           │

│    │      │"Затона":                 │Карьер"             │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Капитанская, ул.      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Судоремонтная, ул.        │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Междуреченская, ул.       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Портовая, ул. 1-я         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Портовая, 2-я Шоссейная,  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │пер. Полярная - Заобская, │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Полярная - Капитанская -  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Заобская;                 │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Балластного Карьера":    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │4-й Экскаваторный пер.,   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Дивногорская, 3-я     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Экскаваторная             │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│562 │596   │Сделать тротуары для      │Выделить целевые    │     2500,0      │Бюджет города      │2006 -       │Администрация Ленинского   │

│    │      │пешеходов по ул. 2-й      │средства, выполнить │                 │                   │2007 гг.     │района                     │

│    │      │Портовой, на              │строительство       │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Лесоперевалке", ул.      │тротуаров,          │                 │                   │             │                           │

│    │      │Большой, 438              │благоустройство     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │подземного перехода │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│563 │597   │Обустроить подземный      │Обустройство        │      600,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │переход: сделать          │подземного перехода │                 │                   │             │района                     │

│    │      │освещение, отсыпать       │и подхода к нему    │                 │                   │             │                           │

│    │      │тротуар для пешеходов,    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │убрать кусты и деревья на │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │подходе, оборудовать      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │козырек для отвода воды,  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │текущей с моста           │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │(Димитровский мост, ост.  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Лесоперевалка")          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│564 │598   │Построить детский сад в   │Построить детский   │     45000,0     │Привлеченные       │2006 -       │Департамент строительства и│

│    │      │м/р "Горский"             │сад                 │                 │средства           │2010 гг.     │архитектуры мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│565 │600   │Укрепление берега и       │Укрепление берега и │     7400,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │отсыпка по ул. 1, 2       │отсыпка             │                 │                   │             │района                     │

│    │      │Ракитной                  │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│566 │601   │Спиливание и обрезка      │В соответствии с    │      550,0      │Средства на текущее│2007 -       │Администрация Ленинского   │

│    │      │тополей по ул.            │планом мероприятий  │                 │содержание жилого  │2008 гг.     │района, МУ "Дирекция       │

│    │      │Планировочной, Путевой,   │по благоустройству  │                 │фонда              │             │заказчика по               │

│    │      │Блюхера, Портовой,        │частного сектора    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Котовского, Самотечной,   │осуществить         │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │Чулымской, Полярной,      │спиливание и обрезку│                 │                   │             │района"                    │

│    │      │Судоремонтной             │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│567 │602   │Замена электропроводки в  │Получение           │     5100,0      │Бюджет города      │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │жилом доме N 56 по ул.    │дополнительных      │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Планировочной и           │мощностей в         │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │подключение электропечей  │"Новосибирскэнерго",│                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │выполнение проекта и│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │выполнение работ    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│568 │603   │Строительство дороги на   │Строительство дороги│      500,0      │Бюджет города      │2009 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │микрорайоне "Горский" до  │                    │                 │                   │             │района                     │

│    │      │школы N 210 (0,5 км по ул.│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Горской)                  │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│569 │604   │Увеличить количество и    │Из 7 выходов на 5-ти│     4400,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │обновить парк автобусов на│будут работать новые│     4400,0      │Бюджет города      │2006 г.      │дорожно-благоустроительного│

│    │      │маршрутах NN 16 и 24 до   │автобусы. За        │     2200,0      │Бюджет города      │2007 г.      │комплекса мэрии, управление│

│    │      │конечных остановок        │маршрутом N 24 будет│                 │                   │             │пассажирских перевозок     │

│    │      │                          │закреплен автобус с │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │маршрута N 16 (год  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │поступления - 2000) │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│570 │605   │Ремонт дорог. Отсыпка     │1. Грейдирование и  │     5970,0      │Бюджет города      │2006 -       │Администрация              │

│    │      │дорог, грейдирование:     │отсыпка всех        │                 │                   │2009 гг.     │Ленинского района, МУ      │

│    │      │"Лесоперевалка":          │перечисленных дорог │                 │                   │             │"Дирекция заказчика по     │

│    │      │ул. 1-я, 2-я, 3-я         │частного сектора.   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Чулымская, Шоссейная,     │2. Ремонт           │     7000,0      │Бюджет города      │2005 -       │хозяйству Ленинского       │

│    │      │Дальняя, Литовская,       │внутриквартальной   │                 │                   │2009 гг.     │района"                    │

│    │      │Болотная, Яринская,       │территории          │                 │                   │             │                           │

│    │      │Проточная, Попова,        │Восточного поселка. │                 │                   │             │                           │

│    │      │Самотечная, Таежная;      │3. Ремонт           │     15750,0     │Бюджет города      │2005 -       │                           │

│    │      │"Затон":                  │внутриквартальной   │                 │                   │2009 гг.     │                           │

│    │      │ул. Капитанская,          │территории ул.      │                 │                   │             │                           │

│    │      │Судоремонтная,            │Планировочной       │                 │                   │             │                           │

│    │      │Междуреченская, Портовая, │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │1-я Портовая, 2-я         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Шоссейная, пер. Полярная -│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Заобская, Полярная -      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Капитанская - Заобская.   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Центральные дороги        │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Балластного Карьера",    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Большая, Туннельная,  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Восточный поселок,        │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Планировочная, дорога к   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │школе N 210 через частный │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │сектор                    │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│571 │606   │Устройство туалета у ДК   │Выделение средств и │      120,0      │Привлеченные       │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │"Затон"                   │устройство туалета  │                 │средства           │             │района, МУ "Дирекция       │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │заказчика по               │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│572 │(31)  │Улучшить освещение        │Выполнить работы по │Согласно         │Бюджет города      │2008 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │микрорайона               │улучшению освещения │проектно-сметной │                   │             │дорожно-благоустроительного│

│    │      │"Лесоперевалка"           │                    │документации     │                   │             │комплекса мэрии, ГУБО      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│573 │(89**)│Строительство водопровода │1. Определение      │     8500,0      │Бюджет города,     │2007 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │и колонки по ул. 1, 2, 3  │заказчика на        │                 │привлеченные       │2008 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │Шоссейной                 │строительство       │                 │средства           │             │хозяйства города,          │

│    │      │                          │водопровода.        │                 │                   │             │администрация района       │

│    │      │                          │2. Строительство    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │закольцовывающего   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │водопровода         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │диаметром 500 мм    │                 │                   │             │                           │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                                 Ленинский район, избирательный округ N 22, Науменко Валерий Владимирович                                  │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│574 │608   │Выделить средства на      │Ремонт              │      550,0      │Бюджет города      │2008 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ремонт внутриквартальных  │внутриквартальных   │      200,0      │Бюджет города      │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │дорог по                  │дорог               │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │ул. Блюхера, 17/1, 17/2,  │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │ул. Серафимовича, 18      │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│575 │611   │Выделить средства на      │Разработать         │Будут определены │Бюджет города,     │2006 -       │Департамент строительства и│

│    │      │ускорение сноса ветхого   │комплексную         │после утверждения│привлеченные       │2009 гг.     │архитектуры мэрии,         │

│    │      │жилья на жилом массиве    │программу сноса     │программы        │средства           │             │администрация Ленинского   │

│    │      │"Телецентр"               │всего ветхого жилья │                 │                   │             │района                     │

│    │      │                          │на ж/м "Телецентр"  │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│576 │612   │Выделение средств на      │1. Ремонт перехода  │      115,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │ремонт школы N 127        │от спортзала к      │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │основному зданию.   │                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │                          │2. Замена оконных   │      900,0      │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │                          │блоков              │      900,0      │Бюджет города      │2008 г.      │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│577 │(50)  │Отремонтировать кровлю и  │Выполнение ремонта  │      320,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │фасад здания коррекционной│кровли и фасада     │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │школы N 14                │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                              Ленинский район, избирательный округ N 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич                              │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│578 │614   │Произвести капитальный    │Ремонт кровли       │      480,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Управление образования     │

│    │      │ремонт крыши детского сада│                    │                 │                   │             │мэрии                      │

│    │      │N 406                     │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│579 │615   │Выделить средства на      │Ремонт кровли       │      440,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │ремонт кровли детского    │                    │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │сада N 176                │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│580 │616   │Приобрести                │Приобрести          │      600,0      │Бюджет города,     │2006 г.      │Департамент образования,   │

│    │      │механизированный          │механизированный    │      900,0      │привлеченные       │             │культуры, спорта и         │

│    │      │аттракцион "Вальс"        │аттракцион "Вальс"  │                 │средства           │             │молодежной политики мэрии, │

│    │      │в парк культуры и отдыха  │                    │                 │                   │             │МУ "ПКиО им. Кирова"       │

│    │      │им. Кирова                │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│581 │617   │Диагностическая           │Выделить средства   │     1000,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Департамент по социальной  │

│    │      │бактериологическая        │для приобретения    │                 │                   │             │политике мэрии, управление │

│    │      │лаборатория МУЗ МП N 24.  │стерилизаторов      │                 │                   │             │здравоохранения мэрии      │

│    │      │Выделить средства для     │воздушных           │                 │                   │             │                           │

│    │      │приобретения              │автоклавов,         │                 │                   │             │                           │

│    │      │стерилизаторов воздушных  │дистилляторов,      │                 │                   │             │                           │

│    │      │автоклавов, дистилляторов,│электронных весов и │                 │                   │             │                           │

│    │      │электронных весов и       │встряхивателя       │                 │                   │             │                           │

│    │      │встряхивателя планшетов   │планшетов           │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│582 │618   │Выделить средства на      │Ремонт кровли и     │     1200,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Департамент образования,   │

│    │      │ремонт кровли и фасада    │фасада              │                 │                   │             │культуры, спорта и         │

│    │      │Дворца культуры           │                    │                 │                   │             │молодежной политики мэрии  │

│    │      │"Металлург"               │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│583 │620   │Женская консультация N 1. │Ремонт помещений    │      500,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Департамент по социальной  │

│    │      │Выделить средства на      │                    │                 │                   │             │политике мэрии, управление │

│    │      │ремонт помещений          │                    │                 │                   │             │здравоохранения мэрии      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│584 │621   │Поликлиническое отделение │Ремонт поликлиники  │      825,0      │Бюджет города      │2007 -       │Департамент по социальной  │

│    │      │Центра планирования семьи.│                    │                 │                   │2008 гг.     │политике мэрии, управление │

│    │      │Выделить средства на      │                    │                 │                   │             │здравоохранения мэрии      │

│    │      │ремонт поликлиники        │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│585 │622   │Поликлиника N 8.          │Ремонт кровли       │      400,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Департамент по социальной  │

│    │      │Выделить 400 тыс. рублей  │                    │                 │                   │             │политике мэрии, управление │

│    │      │на ремонт кровли          │                    │                 │                   │             │здравоохранения мэрии      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│586 │623   │Поликлиника N 18.         │Замена оборудования │      600,0      │Бюджет города      │2007 -       │Департамент по социальной  │

│    │      │Выделить средства на      │                    │                 │                   │2008 гг.     │политике мэрии, управление │

│    │      │замену стоматологического │                    │                 │                   │             │здравоохранения мэрии      │

│    │      │оборудования на 4 рабочих │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │места                     │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│587 │624   │Поликлиника N 18.         │Восстановление      │      220,0      │Бюджет города      │2007 -       │Департамент по социальной  │

│    │      │Выделить средства на      │вентиляции.         │                 │                   │2008 гг.     │политике мэрии, управление │

│    │      │восстановление            │Выполнение в рамках │                 │                   │             │здравоохранения мэрии      │

│    │      │приточно-вытяжной         │целевой программы   │                 │                   │             │                           │

│    │      │вентиляции в рентген-     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │кабинетах                 │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│588 │625   │Поликлиника N 18.         │Ремонт поликлиники и│      800,0      │Бюджет города      │2007 -       │Департамент по социальной  │

│    │      │Выделить средства на      │молочной кухни      │                 │                   │2008 гг.     │политике мэрии, управление │

│    │      │капитальный ремонт        │                    │                 │                   │             │здравоохранения мэрии      │

│    │      │поликлиники и детской     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │молочной кухни            │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│589 │626   │Приобрести снегоуборочную │Приобретение        │      350,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент образования,   │

│    │      │технику для уборки        │снегоуборочной      │      350,0      │Привлеченные       │             │культуры, спорта и         │

│    │      │территории ПКиО им. Кирова│техники             │                 │средства           │             │молодежной политики мэрии  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│590 │627   │Выделить средства на      │Ремонт фасада       │      1000,0     │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент по социальной  │

│    │      │ремонт фасада поликлиники │                    │                 │                   │             │политике мэрии, управление │

│    │      │N 23                      │                    │                 │                   │             │здравоохранения мэрии      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│591 │629   │Выделить средства на      │Благоустройство     │      620,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │благоустройство двора и   │внутриквартальной   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │восстановление            │территории          │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │асфальтового покрытия дома│                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │N 17 по ул. Котовского    │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│592 │630   │1. Установить детскую     │Устройство детских  │      150,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │площадку у дома N 4/1 по  │площадок            │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Ватутина.             │                    │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │2. Установить детскую     │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │площадку у дома N 6 по ул.│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Пархоменко                │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│593 │631   │1. Выделить средства на   │1. Ремонт водовода. │      200,0      │Средства           │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │кап. ремонт водовода по 1 │2. Ремонт труб      │      150,0      │капитального       │2007 г.      │жилищно-коммунальному      │

│    │      │пер. Пархоменко.          │горячего и холодного│                 │ремонта жилого     │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │2. Выделить средства на   │водоснабжения       │                 │фонда              │             │района"                    │

│    │      │замену труб холодного и   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │горячего водоснабжения в  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │доме N 14 по 1 пер.       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Пархоменко                │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│594 │632   │Выделить средства на      │Замена электропечей │      75,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │приобретение электропечей │                    │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │для кухни по ул. Ватутина,│                    │                 │фонда              │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │4                         │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│595 │633   │Выделение средств на      │Ремонт помещений    │      200,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │ремонт помещений ДДТ им.  │                    │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │В. Дубинина               │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│596 │634   │Выделение средств на      │Благоустройство     │      150,0      │Бюджет города      │2009 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │благоустройство спортивной│площадки            │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │площадки школы N 132      │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│597 │635   │Отремонтировать окна      │Ремонт окон         │      400,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │первого этажа школы N 132 │                    │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│598 │636   │Отремонтировать наружные  │Ремонт швов         │      200,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │швы здания школы N 132    │                    │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│599 │637   │Ремонт электропроводки в  │Ремонт              │      500,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │школе N 132               │электропроводки     │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│600 │638   │Заменить сантехнические   │Замена труб в       │      180,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │трубы в подвале школы N   │подвале             │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │132                       │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│601 │639   │Отремонтировать крыльцо   │Ремонт крыльца      │      96,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │школы N 92                │                    │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│602 │640   │Заменить сгораемую обшивку│Замена материала    │      20,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │путей эвакуации на        │обшивки на          │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │несгораемые материалы в   │несгораемый материал│                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │школе N 92                │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│603 │641   │Заменить сантехнические   │Замена              │      300,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │трубы в туалетах школы N  │сантехнических труб │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │92                        │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│604 │644   │Заменить мягкую кровлю на │Замена кровли       │      700,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │жесткую в детском саду N  │                    │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │445                       │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│605 │645   │Выделить средства на      │Установка пожарной  │      160,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │противопожарную           │сигнализации        │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │сигнализацию детского сада│                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │N 406                     │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│606 │646   │Восстановить уличное      │Восстановление      │      100,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │освещение на территории   │уличного освещения  │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │детского сада N 176       │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│607 │(39)  │Провести ремонт дома по   │Выполнение ремонта  │     2699,0      │Средства текущего  │2010 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │адресу: 2-й переулок      │                    │                 │содержания жилого  │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │Пархоменко, 11            │                    │                 │фонда              │             │хозяйства города           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│608 │(68)  │Решить вопрос по          │Ревизия системы     │      280,0      │Средства текущего  │2007 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │водоснабжению на все этажи│водоснабжения       │                 │содержания жилого  │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │дома 1-го переулка        │                    │                 │фонда              │             │хозяйства города           │

│    │      │Пархоменко, 24            │                    │      528,9      │Бюджет города,     │2008 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │                          │                    │                 │привлеченные       │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │                          │                    │                 │средства           │             │хозяйства города           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│609 │(69)  │Провести ремонт подъездов,│Выполнение ремонта  │      15,0       │Средства текущего  │2007 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │побелить дом, сделать     │подъездов.          │                 │содержания жилого  │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │отмостку вокруг дома 1-го │Выполнение ямочного │                 │фонда              │             │хозяйства города           │

│    │      │переулка Пархоменко, 24   │ремонта             │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│610 │(99)  │Восстановить светорекламу │1. Ремонт фасада.   │Согласно         │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент образования,   │

│    │      │на крыше Дома культуры    │2. Восстановление   │проектно-сметной │                   │             │культуры, спорта и         │

│    │      │"Металлург"               │рекламы             │документации     │                   │             │молодежной политики мэрии  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│611 │(126) │Восстановить теневые      │Восстановить теневые│      120,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │навесы на детские площадки│навесы на детские   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │детского сада N 480       │площадки            │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│612 │(175) │Провести оштукатуривание  │Выполнить работы    │      145,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │косауров лестничных маршей│                    │                 │                   │             │района                     │

│    │      │школы N 160               │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│613 │(194) │Провести ремонт           │Выполнение ремонта  │     4000,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУП "Горводоканал"         │

│    │      │канализационного          │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │коллектора вдоль ул.      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Киевской при въезде на    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │территорию гимназии N 2   │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│614 │(204) │Выделить лимит в размере  │Выполнение          │      80,0       │Привлеченные       │2007 г.      │Департамент по социальной  │

│    │      │180,0 тыс. рублей по ст.  │капитального ремонта│                 │средства           │             │политике мэрии             │

│    │      │16 на проведение кап.     │                    │      430,0      │Бюджет города      │2008 г.      │                           │

│    │      │ремонта по п/отделению    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │детской больницы N 4 по   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Дружбы, 4             │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│615 │(205) │Решить вопрос о проведении│Изучение            │      850,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Департамент строительства и│

│    │      │реконструкции 2-этажного  │целесообразности    │     4100,0      │Бюджет города      │2008 г.      │архитектуры мэрии          │

│    │      │каменного корпуса         │реконструкции       │                 │                   │             │                           │

│    │      │стационара (сметная       │стационара в связи с│                 │                   │             │                           │

│    │      │стоимость - 10,0 млн.     │высвобождением      │                 │                   │             │                           │

│    │      │рублей) под районную      │помещений в детской │                 │                   │             │                           │

│    │      │консультационную          │больнице            │                 │                   │             │                           │

│    │      │поликлинику детской       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │больницы N 4 по ул.       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Дружбы, 4                 │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│616 │(207) │Приобрести аппарат УЗИ в  │Приобретение        │     1900,0      │Привлеченные       │2007 г.      │Департамент по социальной  │

│    │      │поликлинику N 8           │оборудования        │                 │средства           │             │политике мэрии             │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│617 │(82)  │Продолжить работу по      │Строительство       │     11000,0     │Бюджет города      │2006 г.      │Департамент строительства и│

│    │      │проведению ливневого      │коллектора          │                 │                   │             │архитектуры мэрии          │

│    │      │коллектора до ж/массива   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Западный"                │                    │                 │                   │             │                           │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                                Ленинский район, избирательный округ N 24, депутат Тямин Николай Андреевич                                 │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│618 │647   │Устранить неровности      │Включить в план     │     1000,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │дороги на перекрестке улиц│ремонта Главного    │     1000,0      │Бюджет города      │2007 г.      │дорожно-благоустроительного│

│    │      │Станиславского и Степной  │управления          │                 │                   │             │комплекса мэрии, Главное   │

│    │      │                          │благоустройства и   │                 │                   │             │управление благоустройства │

│    │      │                          │озеленения и        │                 │                   │             │и озеленения               │

│    │      │                          │провести капитальный│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ремонт дорожного    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │покрытия улиц       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Станиславского и    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Степной             │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│619 │648   │Установить "лежачий       │Выполнить работы по │      50,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │полицейский" по ул.       │установке "лежачего │                 │                   │             │района                     │

│    │      │Степной, 51, 69           │полицейского"       │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│620 │649   │Сделать тротуар по ул.    │Устройство тротуара │      100,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │Бульварной к остановке    │                    │                 │                   │             │района                     │

│    │      │"Ленинское депо"          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│621 │650   │Установить освещение улиц │Проработать вопрос  │Будут определены │Бюджет города      │2009 -       │Департамент транспорта и   │

│    │      │Телецкой и Ударной        │технической         │после разработки │                   │2010 гг.     │дорожно-благоустроительного│

│    │      │                          │возможности         │проектно-сметной │                   │             │комплекса мэрии,           │

│    │      │                          │установки освещения.│документации     │                   │             │МУ "Горсвет"               │

│    │      │                          │Работы будут        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │выполнены в         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │соответствии с      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │программой          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │благоустройства     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │частного сектора    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│622 │651   │Установить освещение на   │Проработать вопрос  │Будут определены │Бюджет города      │2006 -       │Администрация Ленинского   │

│    │      │ул. Тульской домов с N 242│технической         │после разработки │                   │2007 гг.     │района                     │

│    │      │по N 431                  │возможности         │проектно-сметной │                   │             │                           │

│    │      │                          │установки освещения │документации     │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│623 │652   │Отремонтировать дорогу от │Ремонт дороги       │      800,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │конечной остановки        │                    │                 │                   │             │района                     │

│    │      │"Станиславский ж/м" до    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │дома N 270/4 по ул.       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Тульской                  │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│624 │653   │Содействовать включению   │Ремонт кровли       │      380,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │школы N 20 в титульный    │                    │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │список школ, подлежащих   │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │капитальному ремонту      │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│625 │654   │Выделить на первоочередные│Ремонт пола 1 этажа │      300,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │ремонтные работы школе    │                    │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │N 20 сумму в размере      │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │300,0 тыс. рублей         │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│626 │658   │Установка таксофона на    │Рассмотреть         │250,0 за один    │Привлеченные       │2007 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │улице Пермской            │возможность         │таксофон         │средства           │             │района                     │

│    │      │                          │установки таксофона │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│627 │660   │Отремонтировать           │Отремонтировать     │      500,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Комитет по культуре и      │

│    │      │помещение библиотеки      │помещение библиотеки│                 │                   │             │искусству мэрии            │

│    │      │семейного чтения          │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │(ул. Станиславского, 36)  │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│628 │661   │Отремонтировать           │Ремонт              │      550,0      │Бюджет города      │2010 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │внутриквартальные дороги у│внутриквартальных   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │дома N 18 по ул.          │дорог               │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │Станиславского            │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│629 │662   │Отремонтировать           │Ремонт              │      550,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │внутриквартальные дороги у│внутриквартальных   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │дома N 20 по ул.          │дорог               │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │Станиславского            │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│630 │663   │Отремонтировать дорогу и  │Ремонт              │      560,0      │Бюджет города      │2009 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │установить парковочные    │внутриквартальных   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │карманы у дома N 71 по    │дорог и установка   │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │ул. Степной               │парковочных карманов│                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│631 │664   │Установить с двух сторон  │Ремонт дороги и     │      300,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дома N 59 по ул. Степной  │установка отмосток  │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │отмостки.                 │                    │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │Отремонтировать дорогу    │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │возле дома                │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│632 │665   │Степная, 68.              │Благоустройство     │      600,0      │Бюджет города      │2009 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │Благоустроить подъездную  │дороги              │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │дорогу к дому N 68 и      │                    │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │сделать место парковки    │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │личного транспорта        │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│633 │666   │У домов NN 2/1, 2 по ул.  │Асфальтирование     │     1300,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │Немировича-Данченко       │дворовой территории │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │заасфальтировать дворовую │                    │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │территорию                │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│634 │667   │Благоустроить проезжую    │Благоустройство     │      500,0      │Бюджет города      │2008 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │часть у дома N 18 по ул.  │проезжей части и    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Немировича-Данченко,      │отмосток            │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │заасфальтировать отмостки │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │у дома                    │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│635 │668   │Дом N 12/2 по ул.         │Благоустройство     │      350,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │Немировича-Данченко:      │дворовой территории │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │благоустроить дворовую    │                    │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │территорию                │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│636 │669   │Отремонтировать отмостки у│Ремонт отмосток     │      350,0      │Бюджет города      │2008 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дома N 24/2 по ул.        │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Немировича-Данченко       │                    │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│637 │670   │У домов NN 20, 22 по ул.  │Асфальтирование     │      500,0      │Бюджет города      │2008 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │Немировича-Данченко       │территории          │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │заасфальтировать          │                    │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │территорию у подъездов    │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│638 │671   │У дома N 50 по ул.        │Благоустройство     │      600,0      │Бюджет города      │2008 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │Станиславского            │внутриквартальных   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │заасфальтировать          │дорог               │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │внутриквартальные дороги  │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│639 │672   │1. Отремонтировать        │Ремонт              │      650,0      │Бюджет города      │2008 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │внутриквартальные дороги  │внутриквартальных   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │у дома N 41 по ул.        │дорог, устройство   │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │Троллейной.               │тротуара            │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │2. Проложить асфальтовый  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │тротуар вдоль торца дома  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │от ул. Степной, 69 до     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │светофора на перекрестке  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Степной и Троллейной  │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│640 │673   │Благоустроить дворовую    │Благоустройство     │      800,0      │Бюджет города      │2008 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │территорию у домов NN 32, │дворовой территории │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │34 по ул. Костычева       │                    │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│641 │674   │Заасфальтировать дорогу от│Асфальтирование     │      500,0      │Бюджет города      │2008 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │остановки "Станиславский  │дороги              │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ж/м" к дому N 36 по ул.   │                    │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │Станиславского            │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│642 │675   │У дома N 24 по ул.        │Асфальтирование     │      500,0      │Бюджет города      │2009 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │Немировича-Данченко       │территории у дома   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │заасфальтировать          │                    │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │территорию у дома         │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│643 │676   │Отремонтировать           │Ремонт              │      500,0      │Бюджет города      │2009 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │асфальтированное покрытие │внутриквартальных   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │возле дома N 28/3 по ул.  │дорог               │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │Немировича-Данченко       │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│644 │677   │1. Благоустроить          │Ремонт              │      500,0      │Бюджет города      │2009 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │территорию у дома N 4/2 по│внутриквартальных   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Немировича-Данченко.  │дорог               │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │2. Заасфальтировать       │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │территорию у подъездов с  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │поднятием крылечек и      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │поребриков у дома N 4/2 по│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Немировича-Данченко   │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│645 │678   │Заасфальтировать          │Асфальтирование     │      500,0      │Бюджет города      │2009 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │территорию у подъездов и  │дворовой территории,│                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │установить отмостки       │установка отмосток, │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │дома N 4/4 по ул.         │стока для воды      │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │Немировича-Данченко,      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │сделать сток воды от дома │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│646 │679   │У дома N 48 по ул.        │Ремонт              │      600,0      │Бюджет города      │2008 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │Станиславского            │внутриквартальных   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │заасфальтировать          │дорог               │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │внутриквартальные дороги  │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│647 │680   │Заасфальтировать          │Ремонт              │      500,0      │Бюджет города      │2009 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │территорию возле подъездов│внутриквартальных   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │дома N 4/1 по ул.         │дорог               │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │Немировича-Данченко с     │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │установкой высоких        │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │поребриков                │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│648 │(59)  │Поликлиника N 24 по ул.   │Рассмотреть         │        -        │         -         │2007 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │Плахотного: сделать       │возможность         │                 │                   │             │района                     │

│    │      │гардероб на 1 этаже       │устройства гардероба│                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│649 │(152  │Решить вопрос ремонта     │Ремонт правого крыла│     4176,2      │Бюджет города      │2005 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │<*>)  │жилья (туалетов, кухонь,  │общежития,          │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │душевых) в общежитии по   │коридоров.          │                 │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │ул. Титова, 25            │Продолжение         │Согласно         │                   │2007 г.      │                           │

│    │      │                          │капитального ремонта│проектно-сметной │                   │             │                           │

│    │      │                          │- ремонт левого     │документации     │                   │             │                           │

│    │      │                          │крыла общежития     │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│650 │(62)  │Отремонтировать общежитие │Завершение ремонтных│      16,2       │Средства текущего  │2005 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │по ул. Титова, 12         │работ               │                 │содержания жилого  │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйства города           │

│    │      │                          │                    │      25,2       │Средства текущего  │2006 г.      │                           │

│    │      │                          │                    │                 │содержания жилого  │             │                           │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │                           │

│    │      │                          │                    │     2939,9      │Средства           │2007 г.      │                           │

│    │      │                          │                    │                 │капитального       │             │                           │

│    │      │                          │                    │                 │ремонта жилого     │             │                           │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│651 │(67)  │Заделать температурные швы│Заделать            │Согласно         │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │по ул. Титова, 12         │температурные швы   │проектно-сметной │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │                          │                    │документации     │                   │             │хозяйства города           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│652 │(159) │Спилить аварийные деревья │Выполнение работ по │      20,0       │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │по адресу:                │сносу деревьев      │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │ул. Серафимовича, 18      │                    │                 │                   │             │хозяйства города           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│653 │(169) │Спилить деревья у домов по│Выполнение работ по │      40,0       │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │ул. Серафимовича, 16, 18  │сносу деревьев      │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйства города           │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                               Ленинский район, избирательный округ N 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич                                │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│654 │683   │Установка таксофона на    │Рассмотреть         │Будут определены │Привлеченные       │2005 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │улице Малыгина            │возможность         │после подготовки │средства           │             │района                     │

│    │      │                          │установки таксофона │проектно-сметной │                   │             │                           │

│    │      │                          │                    │документации     │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│655 │685   │Проведение центральной    │Подготовить проект и│     2000,0      │Привлеченные       │2006 г.      │Администрация района, МУП  │

│    │      │канализации по ул.        │построить           │                 │средства           │             │"Горводоканал"             │

│    │      │Танкистов, 1 - 6 пер.     │канализацию         │                 │                   │             │                           │

│    │      │Танкистов                 │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│656 │686   │Передача систем           │1. Передать на      │      100,0      │Привлеченные       │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │водопровода на баланс МУП │баланс МУП          │                 │средства           │             │района, МУП "Горводоканал" │

│    │      │"Горводоканал", замена    │"Горводоканал"      │                 │                   │             │                           │

│    │      │магистрального водопровода│водопроводы частного│                 │                   │             │                           │

│    │      │по ул. Тверской           │сектора (проводятся │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │геодезические       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │изыскания           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │водопроводов,       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │готовится           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │техническая         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │документация для    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │передачи сетей).    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2. Провести ремонт  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │водопроводов        │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│657 │687   │Проведение центральной    │Выполнить проект и  │     1156,0      │Привлеченные       │2006 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │канализации по ул.        │построить           │                 │средства           │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │Тверской                  │канализацию         │                 │                   │             │хозяйства города           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│658 │689   │Строительство             │Установить скважину │      300,0      │Привлеченные       │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │водоразборной колонки по  │                    │                 │средства           │             │района, МУП "Горводоканал" │

│    │      │ул. Учхозовской, 2        │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│659 │690   │Освещение по улице        │Выполнить           │      50,0       │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │Малыгина путем установки  │проектирование и    │                 │                   │             │района, МУ "Горсвет"       │

│    │      │светильников "кобра" (от  │строительство линии │                 │                   │             │                           │

│    │      │Ордынского шоссе до жилых │уличного освещения  │                 │                   │             │                           │

│    │      │домов)                    │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│660 │691   │Проведение освещения от   │Выполнить           │      50,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │ост. "Волховская" до      │проектирование и    │                 │                   │             │района, МУ "Горсвет"       │

│    │      │жилого дома N 33, а также │строительство линии │                 │                   │             │                           │

│    │      │вдоль подъездной дороги от│уличного освещения  │                 │                   │             │                           │

│    │      │дома N 33 до ост. "Школа" │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│661 │692   │Ремонт дороги по улице (от│Ремонт дороги       │     1500,0      │Привлеченные       │2007 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │Ордынского шоссе до жилых │                    │                 │средства           │             │района                     │

│    │      │домов) и внутриквартальных│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │проездов - ул. Малыгина   │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│662 │693   │1. Благоустройство        │Благоустройство     │      700,0      │Привлеченные       │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │подъездной дороги к жилым │дорог               │                 │средства           │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │домам (асфальтирование) по│                    │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │ул. Волховской.           │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │2. Ремонт дороги по ул.   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Волховской (отсыпка       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │крупной фракцией гравия,  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │засыпка ям щебенкой)      │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│663 │694   │Ремонт внутриквартальной  │Ремонт              │     2400,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │территории жилых домов NN │внутриквартальных   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │29, 47 по ул. Полтавской  │дорог               │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │и NN 26, 41 по            │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │ул. Курганской            │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│664 │695   │1. Ремонт                 │Ремонт              │      500,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │внутриквартальных проездов│внутриквартальных   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │жилых домов NN 16, 21, 23,│дорог               │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │25 и 22, 24, 26 по ул.    │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │9-й Гвардейской Дивизии.  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │2. Ремонт                 │                    │     7000,0      │Бюджет города      │2010 г.      │                           │

│    │      │внутриквартальных проездов│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │жилых домов NN 7, 14, 15 и│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │11, 13, 17 по ул.         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │9-й Гвардейской Дивизии   │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│665 │696   │Организация прямого       │Рассмотреть         │        -        │Бюджет города      │2006 г.      │Управление пассажирских    │

│    │      │автобусного маршрута от   │возможность открытия│                 │                   │             │перевозок мэрии            │

│    │      │микрорынка "Хилокский" до │прямого маршрута    │                 │                   │             │                           │

│    │      │рынка "Левобережный"      │городского          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │транспорта          │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│666 │697   │Асфальтирование подходов к│Асфальтирование     │      900,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │остановкам трамвая N 18   │подходов к          │                 │                   │             │района                     │

│    │      │"Связистов" и "Оборонная" │остановкам          │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│667 │698   │Строительство водопровода │Строительство и     │     17000,0     │Бюджет города,     │2010 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │и его подключение к       │запуск водовода     │                 │привлеченные       │             │района, МУП "Горводоканал" │

│    │      │центральным сетям         │                    │                 │средства           │             │                           │

│    │      │водоснабжения по ул.      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Малыгина                  │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│668 │699   │Ремонт внутриквартальных  │Ремонт              │     1880,0      │Бюджет города      │2009 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │проездов жилых домов      │внутриквартальных   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │NN 26, 30, 34 по ул.      │дорог               │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │Курганской                │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│669 │700   │Установка аптечного киоска│Расширение          │Будут определены │Привлеченные       │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │в микрорайоне "Хилокский" │остановочного       │после разработки │средства           │             │района                     │

│    │      │                          │павильона по ул.    │проектно-сметной │                   │             │                           │

│    │      │                          │Хилокской, 5 под    │документации     │                   │             │                           │

│    │      │                          │аптечный киоск      │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│670 │701   │Передача на баланс МУП    │1. Передать на      │      20,0       │Привлеченные       │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │"Горводоканал" сетей      │баланс МУП          │                 │средства           │             │района                     │

│    │      │водопровода; ремонт сетей │"Горводоканал"      │                 │                   │             │                           │

│    │      │водопровода по ул.        │водопроводы частного│                 │                   │             │                           │

│    │      │Танкистов, 1, 2, 3, 4, 5, │сектора.            │                 │                   │             │                           │

│    │      │6 пер. Танкистов (частный │2. Провести ремонт  │                 │                   │             │                           │

│    │      │сектор)                   │водопроводов        │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│671 │702   │Создать комиссию по       │Выявить причины и   │        -        │         -         │2005 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │выявлению причин          │принять необходимые │                 │                   │             │района, Главное управление │

│    │      │подтопления овощехранилища│меры по устранению  │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │(ул. Троллейная, 95) и    │подтопления         │                 │                   │             │озеленения                 │

│    │      │приведению системы        │овощехранилища      │                 │                   │             │                           │

│    │      │водопонижения озера       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Юго-Западного ж/м в       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │состояние, исключающее    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │подтопление данного       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │участка грунтовыми водами │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│672 │703   │Благоустройство дворовой  │Установка детской   │      120,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │территории дома N 123 по  │площадки, скамеек,  │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Связистов (установка  │песочниц, газонов   │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │детской площадки, скамеек,│                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │песочниц, размещение      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │газонов)                  │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│673 │704   │1. Ремонт                 │Ремонт              │      100,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │внутриквартального        │внутриквартальных   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │проезда, проходящего      │проездов            │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │параллельно ул. Троллейной│                    │                 │                   │             │района", Главное управление│

│    │      │(от ул. 9-й Гвардейской   │                    │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │Дивизии до ул. Связистов),│                    │                 │                   │             │озеленения                 │

│    │      │и внутриквартального      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │проезда через трамвайные  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │пути к жилому дому N 38 по│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Курганской.           │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │2. Ремонт                 │                    │      625,0      │Бюджет города      │2010 г.      │                           │

│    │      │внутриквартальных проездов│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │жилых домов NN 7, 14, 15 и│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │11, 13, 17 по ул. 9-й     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Гвардейской Дивизии       │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│674 │705   │О подключении системы     │Решить вопрос о     │     5000,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │отопления и горячего      │подключении         │                 │                   │             │района, департамент        │

│    │      │водоснабжения жилых домов │отопления и горячего│                 │                   │             │энергетики, жилищного и    │

│    │      │по ул. Хилокской          │водоснабжения жилых │                 │                   │             │коммунального хозяйства    │

│    │      │                          │домов               │                 │                   │             │города                     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│675 │706   │1. Благоустройство дорог  │Выполнить           │      100,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │1, 2, 3 пер. Танкистов    │благоустройство     │                 │                   │             │района, Главное управление │

│    │      │(отсыпка гравием).        │дорог в соответствии│                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │2. Организация сбора талых│с планом мероприятий│                 │                   │             │озеленения                 │

│    │      │вод (траншея) вдоль дорог.│по благоустройству  │                 │                   │             │                           │

│    │      │Отсыпка 4, 5, 6 пер.      │частного сектора    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Танкистов крупной фракцией│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │гравия                    │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│676 │707   │Ремонт дороги по ул.      │Ремонт дороги       │      50,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │Ялтинской (отсыпка крупной│                    │                 │                   │             │района                     │

│    │      │фракцией гравия)          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│677 │708   │Восстановление освещения  │Провести работы по  │      40,0       │Бюджет города      │2007 -       │МУ "Горсвет"               │

│    │      │вдоль трамвайного полотна │наладке уличного    │                 │                   │2008 гг.     │                           │

│    │      │(ост. "Связистов" и       │освещения           │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Оборонная")              │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│678 │709   │Ремонт дороги по ул.      │Ремонт дороги       │      75,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │Тверской (отсыпка крупной │                    │                 │                   │             │района                     │

│    │      │фракцией гравия)          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│679 │710   │Ремонт дорог по ул.       │В соответствии с    │     1100,0      │Бюджет города      │2007 -       │Администрация Ленинского   │

│    │      │Суходольной, Тульской,    │планом мероприятий  │                 │                   │2010 гг.     │района                     │

│    │      │Ерестнинской (отсыпка     │по благоустройству  │                 │                   │             │                           │

│    │      │крупной фракцией гравия)  │частного сектора    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│680 │711   │Асфальтирование           │Асфальтирование     │      100,0      │Бюджет города      │2008 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │внутриквартального проезда│внутриквартальных   │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │среди жилых домов NN 8,   │проездов            │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │10, 12, 14, 16, 18 по ул. │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │Хилокской                 │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│681 │712   │Восстановление освещения  │Провести работы по  │      30,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │путем установки           │наладке уличного    │                 │                   │             │района, МУ "Горсвет"       │

│    │      │светильников "кобра" и    │освещения           │                 │                   │             │                           │

│    │      │замена опорных столбов    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │1 - 3 пер. Танкистов      │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│682 │714   │Установка на остановке    │Установить павильон │      400,0      │Привлеченные       │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │трамвая N 15 "Волховская" │                    │                 │средства           │             │района                     │

│    │      │остановочного павильона   │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│683 │715   │Установка двух "лежачих   │Комплексное         │      720,0      │Бюджет города      │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │полицейских" во дворах    │благоустройство     │      525,0      │Бюджет города      │2009 г.      │жилищно-коммунальному      │

│    │      │жилых домов NN 160, 154 по│внутриквартальных   │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │ул. Троллейной            │территорий с        │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │установкой "лежачих │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │полицейских"        │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│684 │716   │Оборудование пешеходного  │Проработать         │      50,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │перехода через            │возможность         │                 │                   │             │района                     │

│    │      │железнодорожные пути (от  │устройства          │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Суходольной к         │пешеходного перехода│                 │                   │             │                           │

│    │      │Юго-Западному ж/м)        │                    │                 │                   │             │                           │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                              Ленинский район, избирательный округ N 27, депутат Люлько Александр Николаевич                               │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│685 │717   │Наладка уличного          │Включить в план     │      300,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │освещения - 1, 2 пер.     │работы Главного     │                 │                   │             │района                     │

│    │      │Халтурина                 │управления          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │благоустройства и   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │озеленения и МУ     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │"Горсвет"           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │проектирование и    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │строительство линии │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │уличного освещения  │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│686 │718   │Наладка уличного          │Включить в план     │      300,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │освещения - ул.           │работы Главного     │                 │                   │             │района                     │

│    │      │Сибсельмашевская          │управления          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │благоустройства и   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │озеленения и МУ     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │"Горсвет"           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │проектирование и    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │строительство линии │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │уличного освещения  │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│687 │719   │Ремонт дороги у           │Выполнить ремонт    │      400,0      │Бюджет города,     │2007 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │поликлиники N 11 к        │дороги              │                 │привлеченные       │             │района                     │

│    │      │"Микрохирургии глаза"     │                    │                 │средства           │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│688 │720   │Строительство тротуаров - │Строительство       │      900,0      │Бюджет города      │2006 -       │Администрация Ленинского   │

│    │      │вдоль дороги возле        │тротуара вдоль      │                 │                   │2007 гг.     │района                     │

│    │      │больницы N 11             │дороги возле        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │больницы N 11       │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│689 │721   │Строительство тротуаров - │Строительство       │      800,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │рядом со школой-интернатом│тротуара вдоль      │                 │                   │             │района                     │

│    │      │N 39                      │забора школы N 39   │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│690 │722   │Ремонт дороги по 1, 2 пер.│Выполнить отсыпку   │      300,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │Халтурина                 │щебня               │                 │                   │             │района                     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│691 │723   │Ремонт кровли детского    │Текущий ремонт      │Будут определены │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │сада N 84 по адресу:      │шиферной кровли     │после утверждения│                   │             │района, управление         │

│    │      │ул. Забалуева, 35         │                    │проектно-сметной │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │                          │                    │документации     │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│692 │724   │Асфальтирование территории│Провести            │      160,0      │Бюджет города      │2009 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │детского сада N 198       │благоустройство     │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │                          │территории          │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│693 │725   │Ремонт дороги по ул.      │Выполнить ремонт    │      400,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │Сибсельмашевской          │дороги в            │                 │                   │             │района                     │

│    │      │                          │соответствии с      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │планом мероприятий  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │по благоустройству  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │частного сектора    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│694 │726   │Ремонт дороги по ул.      │Выполнить ремонт    │      400,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │Вечерней                  │дороги (щебень) в   │                 │                   │             │района                     │

│    │      │                          │соответствии с      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │планом мероприятий  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │по благоустройству  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │частного сектора    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│695 │727   │Ремонт дороги возле       │Выполнить ремонт    │      150,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │библиотеки им. Калинина   │дороги (щебень) в   │                 │                   │             │района                     │

│    │      │                          │соответствии с      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │планом мероприятий  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │по благоустройству  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │частного сектора    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│696 │728   │Установка детских площадок│Установка детской   │      120,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Управление образования     │

│    │      │на территории             │площадки            │                 │                   │             │мэрии, администрация       │

│    │      │школы-интерната N 39      │                    │                 │                   │             │Ленинского района          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│697 │729   │Наладка уличного освещения│Провести работы по  │      150,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │ул. Забалуева             │восстановлению      │                 │                   │             │района                     │

│    │      │                          │уличного освещения. │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Администрации       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Ленинского района   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │передать ул.        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Забалуева на баланс │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │МУ "Горсвет"        │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│698 │730   │Наладка уличного          │Провести работы по  │      30,0       │Средства на текущее│2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │освещения:                │наладке уличного    │                 │содержание жилого  │             │района, МУ "Горсвет"       │

│    │      │ул. Крымской,             │освещения           │                 │фонда              │             │                           │

│    │      │ул. Бийской,              │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │1-го пер. Бийского,       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │1-го пер. Каменогорского, │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Танкистов,            │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Халтурина,            │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │около больницы N 11       │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│699 │731   │Наладка уличного освещения│Проектирование и    │      400,0      │Бюджет города      │2006 -       │Управление пассажирских    │

│    │      │на ул. Связистов вдоль    │строительство новой │                 │                   │2007 гг.     │перевозок мэрии, МУ        │

│    │      │трамвайной линии          │линии освещения на  │                 │                   │             │"Горсвет"                  │

│    │      │                          │ул. Связистов       │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│700 │732   │Наладка уличного          │Провести работы по  │       5,0       │Бюджет города      │2005 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │освещения - ул. Титова от │наладке уличного    │                 │                   │             │района, МУ "Горсвет"       │

│    │      │остановки "Парашютная" в  │освещения           │                 │                   │             │                           │

│    │      │сторону Западного ж/м     │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│701 │733   │Установка светофора на    │Рассмотреть         │      500,0      │Бюджет города      │2006 -       │Администрация Ленинского   │

│    │      │остановке "Поликлиника N  │возможность         │                 │                   │2008 гг.     │района, Главное управление │

│    │      │11"                       │установки           │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │                          │светофоров. В случае│                 │                   │             │озеленения                 │

│    │      │                          │необходимости       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │установка будет     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │включена в План     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │мероприятий по      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │дорожно-            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │благоустроительному │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │комплексу на        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2006 - 2008 гг.     │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│702 │734   │Замена водопровода в      │1. До конца 2005 г. │     1200,0      │Привлеченные       │2006 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │частном секторе:          │передать на баланс  │                 │средства           │             │района, МУП "Горводоканал" │

│    │      │Порт-Артурские и          │МУП "Горводоканал"  │                 │                   │             │                           │

│    │      │Камнегорские переулки     │водопроводы частного│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │сектора.            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2. Провести ремонт  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │водопроводов        │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│703 │736   │Установка детских площадок│Благоустройство     │      200,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по ул. Фасадной, 17/1, 29 │детской площадки    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│704 │737   │Установка детской площадки│Благоустройство     │      100,0      │Бюджет города      │2008 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по ул. Забалуева, 12      │детской площадки    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│705 │738   │Установка детских площадок│Благоустройство     │      200,0      │Бюджет города      │2008 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по ул. Колхидской, 3, 5,  │детской площадки    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │7, 9                      │                    │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│706 │739   │Установка детской площадки│Благоустройство     │      100,0      │Бюджет города      │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по ул. Титова, 198        │детской площадки    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│707 │740   │Установка детских площадок│Благоустройство     │      100,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │в сквере напротив больницы│детской площадки    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │N 11                      │                    │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│708 │741   │Замена электропроводки в  │Провести замену     │      240,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Управление образования     │

│    │      │школе N 48                │электропроводки     │                 │                   │             │мэрии                      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│709 │742   │Ремонт подвала детского   │Ремонт подвального  │      135,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Управление образования     │

│    │      │сада N 198                │помещения           │                 │                   │             │мэрии                      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│710 │743   │Строительство             │Построить колонку   │      500,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Ленинского   │

│    │      │водоразборной колонки по  │                    │                 │                   │             │района, МУП "Горводоканал" │

│    │      │ул. Сибсельмашевской      │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│711 │744   │Ремонт кровли жилых домов │Провести ремонт     │     1950,0      │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по ул. Невельского, 19,   │кровли              │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │23, 51, 61                │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│712 │745   │Ремонт кровли жилого дома │Провести ремонт     │      620,0      │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по ул. Забалуева, 78      │кровли              │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│713 │746   │Ремонт кровли жилых домов │Провести ремонт     │      660,0      │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по ул. Танкистов, 11, 21  │кровли              │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│714 │747   │Ремонт кровли жилых домов │Провести ремонт     │      260,0      │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по ул. Колхидской, 21, 25а│кровли              │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│715 │748   │Ремонт кровли жилого дома │Провести ремонт     │      550,0      │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по ул. Станционной, 48а   │кровли              │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│716 │749   │Ремонт дорог:             │Выполнить ремонт    │     3800,0      │Бюджет города      │2005 -       │Администрация Ленинского   │

│    │      │1. Ул. Фасадной.          │дороги по ул.       │                 │                   │2008 гг.     │района                     │

│    │      │2. Ул. Озерной (от        │Фасадной.           │                 │                   │             │                           │

│    │      │трамвайной остановки),    │Ремонт остальных    │     2504,0      │Бюджет города      │             │                           │

│    │      │ул. Халтурина,            │улиц будет          │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Невельского (от       │выполняться в       │                 │                   │             │                           │

│    │      │конечной остановки        │соответствии с      │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Западный ж/м"),          │Планом мероприятий  │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Окинской,             │по благоустройству  │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Олимпийской           │частного сектора в  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2006 - 2008 гг.     │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│717 │750   │Установка детских площадок│Установить площадку │      51,0       │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по ул. Халтурина у домов  │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │NN 33 - 35                │                    │                 │                   │             │хозяйству Ленинского       │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                            Октябрьский район, избирательный округ N 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович                            │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│718 │751   │Строительство новой школы │Согласно проекту    │Будут определены │Бюджет города      │2009 г.      │Департамент строительства и│

│    │      │на Береговом жилмассиве   │застройки Берегового│после утверждения│                   │             │архитектуры мэрии,         │

│    │      │                          │жилмассива          │проектно-сметной │                   │             │департамент экономики и    │

│    │      │                          │запланировано       │документации     │                   │             │финансов мэрии             │

│    │      │                          │размещение двух школ│                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│719 │752   │Создание детского         │Согласно проекту    │Будут определены │Бюджет города      │2009 -       │Департамент строительства и│

│    │      │спортивно-оздоровительного│застройки Берегового│после утверждения│                   │2010 гг.     │архитектуры мэрии,         │

│    │      │развлекательного комплекса│жилмассива          │проектно-сметной │                   │             │департамент образования,   │

│    │      │на ул. Большевистской     │запланировано       │документации     │                   │             │культуры, спорта и         │

│    │      │                          │размещение детского │                 │                   │             │молодежной политики мэрии, │

│    │      │                          │клуба, отдельно     │                 │                   │             │департамент экономики и    │

│    │      │                          │стоящего бассейна.  │                 │                   │             │финансов мэрии             │

│    │      │                          │Включить в План     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │строительства на    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2008 - 2009 годы    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│720 │755   │Открыть подростковые клубы│Предусмотреть       │Будут определены │Привлеченные       │2009 г.      │Департамент строительства и│

│    │      │на Ключ-Камышенском Плато │размещение клубов   │после утверждения│средства           │             │архитектуры мэрии          │

│    │      │                          │при застройке       │проектно-сметной │                   │             │                           │

│    │      │                          │Ключ-Камышенского   │документации     │                   │             │                           │

│    │      │                          │Плато               │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│721 │756   │Ремонт крыш домов по      │Выполнить ремонт    │      300,0      │Средства           │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика     │

│    │      │адресам:                  │кровли, межпанельных│                 │капитального       │             │Октябрьского района"       │

│    │      │Ключ-Камышенское Плато, д.│швов                │                 │ремонта жилого     │             │                           │

│    │      │3 и д. 9, ремонт          │                    │                 │фонда              │             │                           │

│    │      │межпанельных швов дома N  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │10 по Ключ-Камышенскому   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Плато                     │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│722 │757   │Благоустройство           │Согласно            │     3000,0      │Бюджет города      │2009 г.      │Администрация Октябрьского │

│    │      │внутриквартальных дорог,  │общегородскому плану│                 │                   │             │района, МУ "Дирекция       │

│    │      │Ключ-Камышенское Плато,   │на 2005 - 2009 гг., │                 │                   │             │заказчика Октябрьского     │

│    │      │д. 1, 3, 4, 5, 7 и        │принятому на сессии │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │строительство детских     │городского Совета,  │                 │                   │             │                           │

│    │      │площадок по адресам:      │комплексное         │                 │                   │             │                           │

│    │      │Ключ-Камышенское Плато,   │благоустройство     │                 │                   │             │                           │

│    │      │д. 1, 2, 3, 4, 5          │ул. Ключ-Камышенское│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Плато, 1, 2, 3, 4,  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │5, 7, 10            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │запланировано на    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2009 год.           │                 │                   │             │                           │

│    │      │Оборудовать конечную      │Обустроить остановку│      800,0      │                   │2006 г.      │Администрация Октябрьского │

│    │      │остановку пассажирского   │                    │                 │                   │             │района, Главное управление │

│    │      │транспорта на             │                    │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │Ключ-Камышенском Плато    │                    │                 │                   │             │озеленения                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│723 │758   │Проработать вопрос о      │Проработать вопрос о│        -        │         -         │2005 -       │Управление здравоохранения │

│    │      │строительстве поликлиники │строительстве       │                 │                   │2006 гг.     │мэрии                      │

│    │      │или филиала поликлиники N │поликлиники или     │                 │                   │             │                           │

│    │      │7 на Ключ-Камышенском     │филиала поликлиники │                 │                   │             │                           │

│    │      │Плато                     │N 7 на              │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Ключ-Камышенском    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Плато               │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│724 │759   │Об увеличении количества  │Обеспечить          │     10000,0     │Бюджет города      │2005 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │автобусов маршрута N 31 с │регулярность        │     8800,0      │Бюджет города      │2006 г.      │дорожно-благоустроительного│

│    │      │целью более частого и     │движения автобусов  │                 │                   │             │комплекса мэрии, управление│

│    │      │регулярного хождения      │маршрута N 31.      │                 │                   │             │пассажирских перевозок     │

│    │      │автобусов N 31 либо о     │Проработать вопрос о│                 │                   │             │мэрии                      │

│    │      │введении дополнительного  │замене и увеличении │                 │                   │             │                           │

│    │      │аналогичного маршрута     │подвижного состава  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │на данном маршруте  │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│725 │760   │Благоустройство улицы     │1. Согласно         │     5000,0      │Бюджет города      │2006 -       │Администрация Октябрьского │

│    │      │Обской, пешеходных спусков│общегородскому плану│                 │                   │2008 гг.     │района, Главное управление │

│    │      │(ул. Обская, д. 139,      │на 2005 - 2009 гг., │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │139/1), внутриквартальных │принятому на сессии │                 │                   │             │озеленения, МУ "Дирекция   │

│    │      │проездов ул.              │городскому Совета,  │                 │                   │             │заказчика Октябрьского     │

│    │      │Большевистской, д. 151,   │комплексное         │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │153, 175/6, строительство │благоустройство ул. │                 │                   │             │                           │

│    │      │пешеходной и реконструкция│Большевистской, 151,│                 │                   │             │                           │

│    │      │спуска от проезжей части  │153 запланировано на│                 │                   │             │                           │

│    │      │по ул. Большевистской,    │2008 год;           │                 │                   │             │                           │

│    │      │48/1                      │ул. Большевистская, │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │175/6 в Плане на    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2007 год.           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2. В городском плане│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │благоустройства до  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2009 года не        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │запланировано       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │выполнение работ по │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │благоустройству     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │пешеходного спуска  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │по ул. Обской, 139, │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │139/1 и             │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │строительство       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │пешеходного тротуара│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │от проезжей части по│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ул. Большевистской, │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │48/1                │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│726 │762   │Выполнить уличное         │Включить в план     │      300,0      │Бюджет города      │2007 -       │Департамент транспорта и   │

│    │      │освещение в районе:       │строительство       │                 │                   │2008 гг.     │дорожно-благоустроительного│

│    │      │Камышенского пер., 6;     │освещения           │                 │                   │             │комплекса мэрии            │

│    │      │Бердского пер., 5,        │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Водонасосной, 3;      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │пер. Среднего, 2.         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Выполнить освещение       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Обской, 62 - 72, 90,  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │92, 94                    │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│727 │763   │Спилить деревья по ул.    │Произвести снос     │      50,0       │Средства на текущее│2005 -       │МУ "Дирекция заказчика     │

│    │      │Обской, ул.               │сухих и аварийных   │                 │содержание жилого  │2006 гг.     │Октябрьского района"       │

│    │      │Большевистской, 24, 26,   │деревьев            │                 │фонда              │             │                           │

│    │      │175/3 (старые деревья,    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │мешающие нормальному      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │освещению жилых помещений)│                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│728 │764   │Строительство детских     │Рассмотреть         │      150,0      │Привлеченные       │2007 г.      │Администрация Октябрьского │

│    │      │площадок по адресам:      │возможность         │                 │средства           │             │района                     │

│    │      │ул. Обская, 62 - 72, 80;  │установления детских│                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Большевистская, 16,   │площадок            │                 │                   │             │                           │

│    │      │48, 48/1, 151, 153, 165   │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│729 │765   │Строительство спортивного │Приобрести          │      150,0      │Бюджет города      │2007 -       │Администрация Октябрьского │

│    │      │городка по                │спортивные городки  │                 │                   │2008 гг.     │района, департамент        │

│    │      │ул. Большевистской, 145 - │                    │                 │                   │             │образования, культуры,     │

│    │      │175/3                     │                    │                 │                   │             │спорта и молодежной        │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │политики мэрии             │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                           Октябрьский район, избирательный округ N 29, депутат Солодкин Александр Александрович                           │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│730 │766   │Ремонт кровли домов:      │Произвести ремонт   │      200,0      │Бюджет города      │2007 -       │МУ "Дирекция заказчика     │

│    │      │Нижегородской, 225;       │кровли              │                 │                   │2008 гг.     │Октябрьского района"       │

│    │      │Автогенной, 77;           │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Лобова, 54;               │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Декабристов, 146,         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Чехова, 254;              │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Тургенева, 225;           │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Толстого, 234;            │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Ленинградской, 302;       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Московской, 165;          │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Коммунстроевской, 50      │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│731 │767   │Ремонт в подъездах домов: │Произвести ремонт   │      500,0      │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика     │

│    │      │ул. Чехова, 254;          │подъездов домов     │                 │содержание жилого  │             │Октябрьского района"       │

│    │      │Ленинградской, 147;       │                    │                 │фонда              │             │                           │

│    │      │Кирова, 317, 321;         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Автогенной, 77;           │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Московской, 163           │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│732 │768   │Ремонт труб в подвалах    │Произвести ремонт   │     1000,0      │Средства           │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика     │

│    │      │домов:                    │труб                │                 │капитального       │             │Октябрьского района"       │

│    │      │ул. Никитина, 64, 68, 70; │                    │                 │ремонта жилого     │             │                           │

│    │      │Коммунстроевской, 50;     │                    │                 │фонда              │             │                           │

│    │      │Чехова, 254;              │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Лескова, 214, 250;        │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Московской, 165;          │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Толстого, 185             │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│733 │769   │Восстановление наружного  │Восстановить        │      500,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │освещения улиц:           │наружное освещение  │                 │                   │             │дорожно-благоустроительного│

│    │      │а) Б. Богаткова (от ул.   │                    │                 │                   │             │комплекса мэрии, МУ        │

│    │      │Кирова до ул.             │                    │                 │                   │             │"Горсвет"                  │

│    │      │Зыряновской);             │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │б) Переселенческой,       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Кузбасской                │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│734 │770   │Выполнить                 │Выполнить           │     1500,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │внутриквартальное         │внутриквартальное   │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │благоустройство улиц:     │благоустройство     │                 │                   │             │хозяйства города, МУ       │

│    │      │Лескова, 252;             │                    │                 │                   │             │"Дирекция заказчика        │

│    │      │Тургенева, 227            │                    │                 │                   │             │Октябрьского района"       │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│735 │771   │Установить малые формы по │Установить малые    │      480,0      │Привлеченные       │2006 -       │МУ "Дирекция заказчика     │

│    │      │ул. Московской, 163;      │формы               │                 │средства           │2009 гг.     │Октябрьского района"       │

│    │      │Толстого, 234;            │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Тургенева, 227;           │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Ленинградской, 147;       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Чехова, 273, 390;         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Никитина, 101             │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│736 │772   │Проработать вопрос по     │Проработать вопрос  │      800,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Октябрьского │

│    │      │устройству парковочных    │по устройству       │                 │                   │             │района                     │

│    │      │карманов: ул. Тургенева,  │парковочных карманов│                 │                   │             │                           │

│    │      │316, Ленинградской, 347   │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│737 │774   │Отрегулировать график     │Регулярность        │        -        │Бюджет города      │2005 -       │Департамент транспорта и   │

│    │      │работы автобусов NN 10, 31│движения автобусов  │                 │                   │2010 гг.     │дорожно-благоустроительного│

│    │      │(ул. Ленинградская,       │маршрутов NN 10, 31 │                 │                   │             │комплекса мэрии, управление│

│    │      │Добролюбова, Никитина,    │будет достигнута за │                 │                   │             │пассажирских перевозок     │

│    │      │Белинского, Толстого,     │счет замены и       │                 │                   │             │мэрии                      │

│    │      │Грибоедова)               │увеличения          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │подвижного состава  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │на данном маршруте  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │(см. наказ N 759)   │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│738 │775   │Выполнить                 │Произвести          │      500,0      │Бюджет города      │2009 г.      │Администрация Октябрьского │

│    │      │внутриквартальное         │внутриквартальное   │                 │                   │             │района, МУ "Дирекция       │

│    │      │благоустройство по ул.    │благоустройство     │                 │                   │             │заказчика Октябрьского     │

│    │      │Грибоедова, 32            │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                             Октябрьский район, избирательный округ N 30, депутат Гудовский Андрей Эдуардович                              │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│739 │776   │Провести внутриквартальное│Согласно            │     2500,0      │Бюджет города      │2005 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │благоустройство:          │общегородскому плану│                 │                   │2009 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │ул. 2-й Воинской, 2, 3,   │внутриквартального  │                 │                   │             │хозяйства города, МУ       │

│    │      │18, 35;                   │благоустройства на  │                 │                   │             │"Дирекция заказчика        │

│    │      │Гаранина, 1, 3, 5, 7, 8,  │2005 год включены   │                 │                   │             │Октябрьского района"       │

│    │      │10, 13, 16, 17, 18, 19,   │ул. Б. Богаткова,   │                 │                   │             │                           │

│    │      │21, 25, 25/1, 25/2, 27;   │182, 183, 184, 186. │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Б. Богаткова, 182,    │На 2006 год - ул.   │                 │                   │             │                           │

│    │      │183, 184, 186             │Гаранина, 13.       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Остальные дома в    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │План                │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │внутриквартального  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │благоустройства до  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2009 года не        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │включены            │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│740 │777   │Провести ямочный ремонт   │Включены в План     │     2000,0      │Бюджет города      │2005 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │внутриквартальных дорог по│внутриквартального  │                 │                   │2007 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │ул. Никитина, 11, 13;     │благоустройства на  │                 │                   │             │хозяйства города, МУ       │

│    │      │Добролюбова, 20;          │2006 год дома по ул.│                 │                   │             │"Дирекция заказчика        │

│    │      │ул. Восход, 1, 3, 5, 11;  │Никитина, 11, 13,   │                 │                   │             │Октябрьского района"       │

│    │      │Кирова, 76;               │ул. Добролюбова, 20 │                 │                   │             │                           │

│    │      │Шевченко, 34              │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│741 │778   │Восстановить              │Внутриквартальное   │      500,0      │Средства на текущее│2006 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │внутриквартальное         │освещение           │                 │содержание жилого  │2007 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │освещение по ул.          │восстановлено,      │                 │фонда              │             │хозяйства города, МУ       │

│    │      │Б. Богаткова, 147, 149,   │ремонт дорог по     │                 │                   │             │"Дирекция заказчика        │

│    │      │151, 153, 155, 157, 159;  │указанным адресам   │                 │                   │             │Октябрьского района"       │

│    │      │Гаранина, 13, 17, 18, 19, │будет выполнен      │                 │                   │             │                           │

│    │      │27                        │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│742 │779   │Оборудовать детские       │Включена в план     │      200,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика     │

│    │      │спортивные площадки по ул.│установка детских   │                 │                   │             │Октябрьского района"       │

│    │      │Нижегородской, 27; Б.     │спортивных площадок │                 │                   │             │                           │

│    │      │Богаткова, 24 - 26;       │по ул. Богаткова,   │                 │                   │             │                           │

│    │      │Никитина, 9; Добролюбова, │24 - 26, 192/2,     │                 │                   │             │                           │

│    │      │26; Гаранина, 25/2;       │ул. Шевченко, 31,   │                 │                   │             │                           │

│    │      │Б. Богаткова, 192/2;      │ул. Белинского, 3,  │                 │                   │             │                           │

│    │      │Шевченко, 31;             │ул. Добролюбова, 26.│                 │                   │             │                           │

│    │      │Белинского, 3             │По остальным адресам│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │будут установлены в │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2007 г.             │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│743 │780   │Установить дополнительно  │Установить          │      30,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика     │

│    │      │малые формы по            │дополнительно малые │                 │содержание жилого  │             │Октябрьского района"       │

│    │      │ул. Грибоедова, 32/1      │формы               │                 │фонда              │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│744 │781   │Выполнить ограждение      │Выполнить ограждение│      25,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика     │

│    │      │детской площадки.         │детской площадки    │                 │содержание жилого  │             │Октябрьского района"       │

│    │      │Установить дополнительно  │                    │                 │фонда              │             │                           │

│    │      │малые формы по ул.        │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Грибоедова, 32/1          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│745 │782   │Оборудовать площадку для  │Оборудовать площадку│      25,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика     │

│    │      │парковки автотранспорта по│для парковки        │                 │содержание жилого  │             │Октябрьского района"       │

│    │      │ул. Грибоедова, 32/1;     │автотранспорта      │                 │фонда              │             │                           │

│    │      │ул. Б. Богаткова, 186     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │(аптеки)                  │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│746 │783   │Провести капитальный      │Рассмотреть         │     2000,0      │Средства           │2007 г.      │Администрация Октябрьского │

│    │      │ремонт домов по           │возможность         │                 │капитального       │             │района, МУ "Дирекция       │

│    │      │ул. Б. Богаткова, 158,    │включения в план    │                 │ремонта жилого     │             │заказчика Октябрьского     │

│    │      │160, 162, 164;            │капитального ремонта│                 │фонда              │             │района"                    │

│    │      │Гаранина, 13, 17, 18, 19, │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │27;                       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Воинской, 7               │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│747 │784   │Произвести ремонт мягкой  │Рассмотреть         │      250,0      │Средства           │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика     │

│    │      │кровли дома N 29          │возможность         │                 │капитального       │             │Октябрьского района"       │

│    │      │ул. Шевченко              │включения в план    │                 │ремонта жилого     │             │                           │

│    │      │                          │капитального ремонта│                 │фонда              │             │                           │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                            Октябрьский район, избирательный округ N 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович                             │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│748 │785   │Выполнить комплексное     │Ул. Б. Богаткова,   │Согласно         │Бюджет города      │2007 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │внутриквартальное         │205, 205/1, 205/2,  │проектно-сметной │                   │2009 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │благоустройство дорог по  │179                 │документации     │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │ул. Б. Богаткова при      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │условии, что дороги не    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │входят в земельный        │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │участок, принадлежащий ТСЖ│                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│749 │787   │Выполнить                 │1. Выполнить        │      200,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Октябрьского │

│    │      │внутриквартальное         │капитальный ремонт  │                 │                   │             │района                     │

│    │      │освещение на ул. Покатной │линий освещения улиц│                 │                   │             │                           │

│    │      │и ул. Пролетарской        │Покатной,           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Пролетарской.       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2. Построить линию  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │освещения на ул.    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Покатной (от начала │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │улицы до ул.        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Военной)            │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│750 │790   │Произвести вырубку        │Произвести снос     │      500,0      │Средства на текущее│2006 г.      │Администрация Октябрьского │

│    │      │аварийных тополей по ул.  │аварийных тополей   │                 │содержание жилого  │             │района, МУ "Дирекция       │

│    │      │Б. Богаткова, 163/6, 165, │                    │                 │фонда              │             │заказчика Октябрьского     │

│    │      │169, 171, 173, 175, 177,  │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │179, 183, 196, 198, 201,  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │202, 203, 204, 205, 205/1,│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │205/2, 207, всей Тополевой│                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│751 │791   │Ремонт кровель и          │Произвести ремонт   │     2000,0      │Средства на текущее│2006 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │подъездов:                │кровель и подъездов │                 │содержание и       │2009 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │ул. Б. Богаткова, 163/2,  │                    │                 │капитальный ремонт │             │хозяйства города, МУ       │

│    │      │163/3, 163/6, 165, 167,   │                    │                 │жилого фонда       │             │"Дирекция заказчика        │

│    │      │169, 171, 171/2, 171/3,   │                    │                 │                   │             │Октябрьского района"       │

│    │      │173, 175, 181/1, 194, 196,│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │194/2, 194/3, 194/4,      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │194/6, 194/7, 194/8,      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │194/9, 204, 206, 208, 209,│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │211;                      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Федосеева, 2, 10, 32, │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │34, 36                    │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│752 │792   │Проработать вопрос по     │Включить в план УПП │        -        │         -         │2005 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │организации               │по развитию         │                 │                   │             │дорожно-благоустроительного│

│    │      │дополнительных маршрутов  │маршрутов           │                 │                   │             │комплекса мэрии, управление│

│    │      │движения автобусов        │пассажирского       │                 │                   │             │пассажирских перевозок     │

│    │      │"МЖК - Б. Богаткова -     │транспорта (см.     │                 │                   │             │мэрии                      │

│    │      │Молодежная -              │наказ N 759)        │                 │                   │             │                           │

│    │      │Пролетарская - НГПУ",     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │"ул. Военная -            │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Заельцовский парк"        │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│753 │793   │Произвести ремонт систем  │Произвести ремонт   │      500,0      │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика     │

│    │      │канализации, отопления и  │                    │                 │содержание жилого  │             │Октябрьского района"       │

│    │      │горячего водоснабжения в  │                    │                 │фонда              │             │                           │

│    │      │подвалах жилых домов по   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Б. Богаткова, 165,    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │171, 171/6                │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│754 │794   │Оборудовать спортивные    │Оборудовать         │      300,0      │Бюджет города      │2006 -       │Департамент образования,   │

│    │      │площадки по               │спортивные площадки │                 │                   │2007 гг.     │культуры, спорта и         │

│    │      │ул. Б. Богаткова, 163/6,  │                    │                 │                   │             │молодежной политики мэрии, │

│    │      │163/8, 179, 181/1, 194/3, │                    │                 │                   │             │МУДО "Спортивный город"    │

│    │      │ул. Федосеева, 10, 12     │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│755 │795   │Произвести ремонт швов    │Произвести ремонт   │      150,0      │Средства на текущее│2005 -       │МУ "Дирекция заказчика     │

│    │      │между панелями по наружным│швов                │                 │содержание жилого  │2006 гг.     │Октябрьского района"       │

│    │      │стенам панельных домов по │                    │                 │фонда              │             │                           │

│    │      │ул. Б. Богаткова, 194/2,  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │194/4,                    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Федосеева, 10, 12     │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│756 │796   │Установить "лежачего      │Проработать вопрос  │      800,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Октябрьского │

│    │      │полицейского":            │об установке        │                 │                   │             │района                     │

│    │      │1. По ул. Б. Богаткова,   │"лежачего           │                 │                   │             │                           │

│    │      │194/4.                    │полицейского" после │                 │                   │             │                           │

│    │      │2. Напротив школы N 186 с │ремонта дороги по   │                 │                   │             │                           │

│    │      │благоустройством дороги   │ул. Федосеева       │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│757 │797   │Благоустроить территорию, │Благоустроить       │      300,0      │Бюджет города      │2006 -       │Администрация Октябрьского │

│    │      │прилегающую к микрорынку  │территорию          │                 │                   │2007 гг.     │района                     │

│    │      │"Молодежный" на           │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │пересечении улиц          │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Б. Богаткова и Федосеева  │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│758 │798   │После окончания           │Восстановить        │      150,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Октябрьского │

│    │      │строительства дома по ул. │спортивную площадку │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │Федосеева, 3 восстановить │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │спортивную площадку возле │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │школы N 186               │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│759 │799   │Произвести ремонт стоков  │Рассмотреть         │      500,0      │Бюджет города      │2006 -       │Администрация Октябрьского │

│    │      │ливневой канализации,     │возможность         │                 │                   │2007 гг.     │района                     │

│    │      │сделать внутриквартальное │включения в план    │                 │                   │             │                           │

│    │      │освещение и               │ремонта             │                 │                   │             │                           │

│    │      │заасфальтировать проезжую │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │часть ул. Федосеева.      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Выполнить парковку для    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │автомашин и ограждение    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │детской площадки по ул.   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Федосеева, 3              │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│760 │800   │Благоустроить территорию с│Выполнить           │      150,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Департамент образования,   │

│    │      │установкой лестничного    │благоустройство     │                 │                   │             │культуры, спорта и         │

│    │      │перехода между школами NN │                    │                 │                   │             │молодежной политики мэрии, │

│    │      │11 и 186                  │                    │                 │                   │             │управление образования     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │мэрии                      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│761 │801   │Произвести ремонт дороги, │Выполнить           │      500,0      │Бюджет города      │2006 -       │Администрация Октябрьского │

│    │      │строительство тротуара и  │благоустройство     │                 │                   │2007 гг.     │района                     │

│    │      │внутриквартального        │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │освещения ул. Тополевой   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │(от школы N 114 до        │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │остановки автотранспорта, │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │включая ул. Ядринцевский  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │спуск)                    │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│762 │802   │Проработать вопрос о      │Принять объект в    │        -        │         -         │2006 -       │Департамент земельных и    │

│    │      │передаче плавательного    │муниципальную       │                 │                   │2009 гг.     │имущественных отношений    │

│    │      │бассейна и стадиона СКА в │собственность в     │                 │                   │             │г. Новосибирска            │

│    │      │муниципальную             │соответствии с      │                 │                   │             │                           │

│    │      │собственность             │действующим         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │законодательством   │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│763 │803   │Закрыть две котельные по  │Решить вопрос       │ 1000,0 - 1200,0 │Бюджет города      │2005 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │ул. Тополевой. Подключить │подключения домов к │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │дома с N 1 по N 30 к      │инженерным сетям    │                 │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │центральному отоплению и  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │горячему водоснабжению    │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│764 │805   │Установка детского городка│Установить детский  │      80,0       │Привлеченные       │2005 -       │Администрация Октябрьского │

│    │      │в Военном городке N 17    │городок             │                 │средства           │2006 гг.     │района                     │

│    │      │(корпус 770)              │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│765 │(180  │Решить вопрос по          │Осуществить         │     40105,0     │Бюджет города,     │2007 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │<*>)  │расселению жилых домов    │расселение          │                 │привлеченные       │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │2-го Кирпичного завода    │                    │                 │средства           │             │хозяйства города           │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                             Октябрьский район, избирательный округ N 32, депутат Черных Валерий Вячеславович                              │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│766 │806   │Ремонт школьного бассейна │Выполнить           │      500,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Октябрьского │

│    │      │в школе N 195 по ул.      │капитальный ремонт  │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │Высоцкого, 1              │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│767 │807   │Ремонт дороги и тротуара  │Выполнить           │     5000,0      │Бюджет города      │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика     │

│    │      │улицы Высоцкого           │благоустройство     │                 │                   │             │Октябрьского района"       │

│    │      │                          │внутриквартальной   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │территории и        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │подъездных путей к  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ж/домам 3, 11, 13,  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │39/1, 39/2, 39/3,   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │39/4, 41 по ул.     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Высоцкого           │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│768 │808   │Ямочный ремонт            │Выполнить ямочный   │      250,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика     │

│    │      │внутриквартальной дороги  │ремонт              │                 │                   │             │Октябрьского района"       │

│    │      │по ул. Лазурной, 6        │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│769 │809   │Ремонт лестничного спуска │Выполнить ремонт    │      25,0       │Бюджет города      │2005 г.      │Администрация Октябрьского │

│    │      │к дому N 2 по ул. Лазурной│спуска              │                 │                   │             │района                     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│770 │810   │Ремонт панельных швов дома│Ремонт панельных    │      150,0      │Бюджет города      │2005 -       │МУ "Дирекция заказчика     │

│    │      │N 6 по ул. Лазурной       │швов производится   │                 │                   │2006 гг.     │Октябрьского района"       │

│    │      │                          │согласно письменным │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │заявлениям жителей  │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│771 │814   │Ремонт кровли, отмостки,  │Выполнить           │      250,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика     │

│    │      │козырьков, балконов,      │перечисленные виды  │                 │                   │             │Октябрьского района"       │

│    │      │благоустройство и         │ремонта             │                 │                   │             │                           │

│    │      │освещение двора по ул.    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Крамского, 4а             │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│772 │815   │Ремонт кровли, ремонт     │Произвести ремонт и │      350,0      │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика     │

│    │      │подъездов, замена входных │благоустройство     │                 │содержание жилого  │             │Октябрьского района"       │

│    │      │дверей, ограждение        │территории          │                 │фонда              │             │                           │

│    │      │теплового узла в подъезде,│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │восстановление козырьков  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │над входными дверями,     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │благоустройство и         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │асфальтирование           │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │внутридворовых территорий │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │по ул. 2-й Воинской, 55,  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │57                        │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│773 │816   │Ремонт входа в подвал дома│Произвести ремонт   │      150,0      │Бюджет города      │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика     │

│    │      │по ул. Никитина, 138б     │                    │                 │                   │             │Октябрьского района"       │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│774 │817   │Благоустройство дорог,    │Выполнить           │      100,0      │Бюджет города      │2005 -       │Департамент транспорта и   │

│    │      │освещение по ул.          │благоустройство     │                 │                   │2006 гг.     │дорожно-благоустроительного│

│    │      │Воинской - Артиллерийской │ул. Воинской        │                 │                   │             │комплекса мэрии,           │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │департамент энергетики,    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунального      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйства города,          │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │администрация Октябрьского │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района                     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│775 │818   │Подключение к горячему    │Выполнить работы по │Будут определены │Привлеченные       │2007 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │водоснабжению,            │подключению жилых   │после составления│средства           │2009 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │телефонизация жилого      │домов к горячему    │проектно-сметной │                   │             │хозяйства города, МУ       │

│    │      │массива Добролюбова,      │водоснабжению,      │документации     │                   │             │"Дирекция заказчика        │

│    │      │Панфиловцев, Стофато, 3   │построить ЦТП,      │                 │                   │             │Октябрьского района",      │

│    │      │                          │водовод, установить │                 │                   │             │администрация Октябрьского │

│    │      │                          │трансформатор и     │                 │                   │             │района                     │

│    │      │                          │проложить           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │электрический кабель│                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│776 │819   │Капитальный ремонт лифтов │Включить в          │     3000,0      │Средства           │2008 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │по ул. Б. Богаткова, 210 -│общегородской план  │                 │капитального       │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │230                       │по ремонту лифтов   │                 │ремонта жилого     │             │хозяйства города, МУ       │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │"Дирекция заказчика        │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │Октябрьского района"       │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│777 │(193  │Оказать помощь в          │Завершить работы по │     10000,0     │Бюджет города      │2007 -       │Департамент транспорта и   │

│    │<*>)  │завершении работ по       │строительству       │                 │                   │2009 гг.     │дорожно-благоустроительного│

│    │      │строительству             │                    │                 │                   │             │комплекса мэрии,           │

│    │      │канализационно-насосной   │                    │                 │                   │             │департамент строительства и│

│    │      │станции N 26              │                    │                 │                   │             │архитектуры мэрии          │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                          Первомайский район, избирательный округ N 33, депутат Родионов Александр Александрович                           │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│778 │820   │Строительство детского    │Разработать         │Будет определена │Бюджет города      │2006 -       │Департамент строительства и│

│    │      │сада в центральной части  │проектно-сметную    │после разработки │                   │2008 гг.     │архитектуры мэрии,         │

│    │      │района                    │документацию и      │проектно-сметной │                   │             │департамент образования,   │

│    │      │                          │построить детсад    │документации     │                   │             │культуры, спорта и         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │молодежной политики мэрии  │

│    │      │                          │                    │     2000,0      │                   │2006 г.      │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│779 │821   │Капитальный ремонт здания │Подготовить         │Будет определена │Бюджет города      │2006 -       │Департамент образования,   │

│    │      │Дома молодежи             │проектно-сметную    │после разработки │                   │2008 гг.     │культуры, спорта и         │

│    │      │                          │документацию и      │проектно-сметной │                   │             │молодежной политики мэрии, │

│    │      │                          │провести капремонт  │документации     │                   │             │департамент строительства и│

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │архитектуры мэрии          │

│    │      │                          │                    │     1000,0      │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│780 │822   │Снос ветхого жилья по:    │Снос произвести     │     75000,0     │Бюджет города,     │2009 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │ул. Аксенова, 13, 15,     │согласно Программе  │                 │привлеченные       │             │жилищно-коммунального      │

│    │      │ул. Марии Ульяновой, 12,  │переселения граждан,│                 │средства           │             │хозяйства города           │

│    │      │ул. Красный Факел, 24,    │проживающих в г.    │     75000,0     │Бюджет города,     │2007 -       │                           │

│    │      │ул. Первомайской, 92,     │Новосибирске, из    │                 │привлеченные       │2009 гг.     │                           │

│    │      │ул. Тельмана, 3а,         │ветхого и аварийного│                 │средства           │             │                           │

│    │      │ул. Марии Ульяновой, 12,  │муниципального      │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Чапаева, 1,           │жилого фонда        │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Ростовской, 18а,      │на 2004 - 2010 гг.  │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Чапаева, 1а,          │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Чапаева, 17б          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│781 │823   │Продолжение строительства │Продолжить          │      500,0      │Бюджет города,     │2005 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │газопровода в центральной │строительство       │     11700,0     │привлеченные       │2008 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │части                     │газопровода высокого│                 │средства           │             │хозяйства города           │

│    │      │                          │давления - L = 500  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │м, низкого давления │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │L = 6000 м          │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│782 │824   │Продолжение строительства │Продолжить          │     23000,0     │Бюджет города,     │2007 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │газопровода в микрорайоне │строительство       │                 │привлеченные       │2008 гг.     │жилищно-коммунального      │

│    │      │"Восточный"               │газопровода высокого│                 │средства           │             │хозяйства города           │

│    │      │                          │давления L = 5500 м,│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │низкого давления -  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │12000 м             │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│783 │825   │Ремонт дорог по:          │Ремонт дорог по     │     34370,0     │Бюджет города      │2005 -       │Департамент транспорта и   │

│    │      │ул. Лесной,               │ул. Пожарского,     │                 │                   │2008 гг.     │дорожно-благоустроительного│

│    │      │ул. Пожарского            │ул. Красный Факел,  │                 │                   │             │комплекса мэрии,           │

│    │      │(от Первомайской до       │ул. Физкультурной,  │                 │                   │             │администрация Первомайского│

│    │      │Г. Революции),            │ул. Тельмана,       │                 │                   │             │района                     │

│    │      │ул. Красный Факел,        │ул. Комбинатской,   │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Первомайской,         │ул. Черепановской,  │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Физкультурной,        │ул. Стрелочной, ул. │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Тельмана,             │Красногвардейской   │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Комбайнеров,          │будет включен в     │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Черепановской,        │планы работ         │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Стрелочной,           │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Красногвардейской     │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│784 │826   │Промывка, опрессовка      │Выполнить работы    │      170,0      │Бюджет города,     │2007 г.      │Администрация Первомайского│

│    │      │системы отопления 32-х    │                    │                 │привлеченные       │             │района                     │

│    │      │образовательных учреждений│                    │                 │средства           │             │                           │

│    │      │района                    │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│    │      │N 144 (ограждение         │Выполнить ограждение│      500,0      │Бюджет города,     │2007 -       │Администрация Первомайского│

│    │      │территории школы)         │                    │                 │привлеченные       │2008 гг.     │района                     │

│    │      │                          │                    │                 │средства           │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│    │      │Детский сад N 282         │Выполнить ремонт    │      50,0       │Бюджет города      │2005 -       │Администрация Первомайского│

│    │      │(вываливается стена,      │                    │                 │                   │2006 гг.     │района                     │

│    │      │ремонт кровли)            │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│    │      │Капитальный ремонт        │Выполнить ремонтные │      250,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент образования,   │

│    │      │образовательного          │работы              │                 │                   │             │культуры, спорта и         │

│    │      │учреждения N 140          │                    │                 │                   │             │молодежной политики мэрии  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│785 │828   │Капитальный ремонт МОУ ДОД│Выполнить ремонт    │      200,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент образования,   │

│    │      │КСЦ "Дружба", ул.         │                    │                 │                   │             │культуры, спорта и         │

│    │      │Первомайская, 126         │                    │                 │                   │             │молодежной политики мэрии  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│786 │829   │Благоустройство дворовых  │Выполнить           │      950,0      │Бюджет города      │2007 -       │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │территорий:               │благоустройство     │                 │                   │2008 гг.     │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Первомайской, 148,    │                    │                 │                   │             │хозяйству Первомайского    │

│    │      │ул. Эйхе, 2               │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│787 │(3)   │Реконструкция зданий      │Осуществление       │      500,0      │Бюджет города      │2007 -       │Администрация Первомайского│

│    │      │ГПТУ-51 под жилые         │реконструкции       │     40000,0     │Привлеченные       │2008 гг.     │района                     │

│    │      │помещения для работников  │                    │                 │средства           │             │                           │

│    │      │бюджетной сферы           │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│788 │(4)   │Строительство теплотрассы │Реконструкция ЦТП   │Согласно         │Привлеченные       │2008 г.      │Администрация Первомайского│

│    │      │от роддома N 7 до ГУ ДКБ  │01/12               │проектно-сметной │средства           │             │района                     │

│    │      │ст. Инская                │                    │документации     │                   │             │                           │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                              Первомайский район, избирательный округ N 34, депутат Булова Надежда Васильевна                              │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│789 │830   │Капитальный ремонт        │Подготовка          │Будут определены │Бюджет города      │2007 -       │Управление здравоохранения │

│    │      │лечебно-оздоровительного  │проектно-сметной    │после разработки │                   │2008 гг.     │мэрии                      │

│    │      │центра "Березовый" МУЗ    │документации        │проектно-сметной │                   │             │                           │

│    │      │ГБ N 19                   │и проведение        │документации     │                   │             │                           │

│    │      │                          │капремонта          │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│790 │831   │Строительство предприятия │Рассмотреть         │     10000,0     │Бюджет города,     │2006 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │по переработке ТБО в южной│возможность         │                 │привлеченные       │2008 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │части района              │строительства       │                 │средства           │             │хозяйства города           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│791 │832   │Открытие клуба для        │Рассмотреть         │     1000,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Департамент образования,   │

│    │      │молодежи на ул. Звездной  │необходимость       │                 │                   │             │культуры, спорта и         │

│    │      │                          │открытия клуба, т.к.│                 │                   │             │молодежной политики мэрии  │

│    │      │                          │вблизи микрорайона  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │имеются: детский и  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │спортивный клубы, ДК│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │"40 лет ВЛКСМ"      │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│792 │833   │Завершение ремонта ДК     │Завершить ремонт ДК │     2000,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Департамент образования,   │

│    │      │"40 лет ВЛКСМ"            │                    │                 │                   │             │культуры, спорта и         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │молодежной политики мэрии  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│793 │834   │Реконструкция освещения   │Выполнить           │     1770,0      │Бюджет города      │2005 -       │Департамент транспорта и   │

│    │      │улиц: Узорной, Березовой, │проектирование и    │                 │                   │2009 гг.     │дорожно-благоустроительного│

│    │      │Шукшина, Ученической,     │строительство       │                 │                   │             │комплекса мэрии, МУ        │

│    │      │Пришвина                  │                    │                 │                   │             │"Горсвет"                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│794 │835   │Перевести на газовое      │Планируется         │     4000,0      │Привлеченные       │2008 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │топливо котельную в       │строительство       │                 │средства           │2009 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │микрорайоне "Звездный"    │газовой котельной   │                 │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │                          │ОАО                 │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │"Новосибирскэнерго" │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│795 │836   │Газификация частного      │1. Строительство    │     34000,0     │Привлеченные       │2006 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │сектора пос. Южный        │газовой трубы       │                 │средства           │2008 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │                          │высокого давления   │                 │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │                          │L = 7000 м.         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2. Строительство    │     5400,0      │Привлеченные       │             │                           │

│    │      │                          │газовой трубы       │                 │средства           │             │                           │

│    │      │                          │низкого давления    │      600,0      │Бюджет города      │             │                           │

│    │      │                          │L = 8000 м          │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│796 │837   │Проведение водопровода в  │Проведение          │     2200,0      │Бюджет города,     │2006 -       │Администрация Советского   │

│    │      │частном секторе на        │водопровода         │                 │привлеченные       │2007 гг.     │района, МУП "Горводоканал" │

│    │      │микрорайоне "Матвеевка"   │                    │                 │средства           │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│797 │839   │Восстановление            │Восстановление      │     1550,0      │Бюджет города      │2006 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │внутриквартальных проездов│внутриквартальных   │                 │                   │2009 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │по: ул. Березовой, ул.    │проездов по:        │в том числе:     │                   │             │хозяйства города, МУ       │

│    │      │Шукшина, ул. Ученической, │ул. Березовой,      │      600,0      │                   │2006 г.      │"Дирекция заказчика по     │

│    │      │ул. Пришвина              │ул. Шукшина,        │      450,0      │                   │2009 г.      │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │ул. Ученической,    │      150,0      │                   │2006 г.      │хозяйству Первомайского    │

│    │      │                          │ул. Пришвина        │      350,0      │                   │2006 г.      │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│798 │840   │Реконструкция дорог по:   │Выполнить           │      850,0      │Бюджет города      │2009 -       │Департамент транспорта и   │

│    │      │ул. Ласточкина,           │реконструкцию дорог │      350,0      │Бюджет города      │2010 гг.     │дорожно-благоустроительного│

│    │      │Лениногорской,            │                    │      150,0      │Бюджет города      │             │комплекса, администрация   │

│    │      │4-й Пятилетки             │                    │                 │                   │             │Первомайского района       │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│799 │841   │Благоустройство и создание│Рассмотреть         │      100,0      │Бюджет города      │2006 -       │Администрация Первомайского│

│    │      │зоны отдыха у "Озера" в   │возможность         │     17000,0     │Привлеченные       │2009 гг.     │района                     │

│    │      │районе НТЖДТ              │привлечения средств │                 │средства           │             │                           │

│    │      │                          │инвесторов для      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │выполнения наказа   │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│800 │842   │Снос аварийных деревьев по│Выполнить снос      │      60,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ул. Узорной               │деревьев            │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Первомайского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│801 │843   │Выполнить химическую      │Выполнить химическую│      500,0      │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │промывку внутридомовых    │промывку            │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │систем по ул. Звездной, 1 │внутридомовых систем│                 │фонда              │             │хозяйству Первомайского    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района", комитет по        │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │энергетике мэрии           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│802 │844   │Установка светофора на    │Установить светофор │      450,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Первомайского│

│    │      │остановке общественного   │                    │                 │                   │             │района, Главное управление │

│    │      │транспорта "Школа"        │                    │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │озеленения                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│803 │845   │Строительство ограждения  │Выполнить ограждение│      250,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Первомайского│

│    │      │образовательного          │                    │                 │                   │             │района, департамент        │

│    │      │учреждения N 145          │                    │                 │                   │             │образования, культуры,     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │спорта и молодежной        │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │политики мэрии             │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│804 │846   │Капитальный ремонт        │Выполнить           │      340,0      │Бюджет города      │2005 -       │Департамент образования,   │

│    │      │образовательного          │капитальный ремонт  │                 │                   │2006 гг.     │культуры, спорта и         │

│    │      │учреждения N 145          │                    │                 │                   │             │молодежной политики мэрии  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│805 │847   │Ремонт образовательного   │Выполнить           │      170,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Первомайского│

│    │      │учреждения N 117          │капитальный ремонт  │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │(замена системы отопления)│                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                               Советский район, избирательный округ N 35, депутат Агафонов Виктор Леонидович                               │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│806 │849   │Присоединить земли        │Необходимо          │        -        │         -         │2006 г.      │Департамент строительства и│

│    │      │существующих и планируемых│подготовить         │                 │                   │             │архитектуры мэрии,         │

│    │      │садовых обществ к         │обращения к         │                 │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │Советскому району         │Губернатору и       │                 │                   │             │района                     │

│    │      │                          │Новосибирскому      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │областному Совету   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │депутатов о         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │присоединении земель│                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│807 │850   │Улучшить работу           │Все узкие           │        -        │         -         │2005 г.      │Управление здравоохранения │

│    │      │поликлиники N 1 ЦКБ СО РАН│специалисты,        │                 │                   │             │мэрии                      │

│    │      │(нет узких специалистов), │предусмотренные     │                 │                   │             │                           │

│    │      │в т.ч. врача-онколога,    │приказом            │                 │                   │             │                           │

│    │      │хирурга, маммолога,       │Минздравсоцразвития │                 │                   │             │                           │

│    │      │кардиолога. Открыть       │России, в штатном   │                 │                   │             │                           │

│    │      │аптечный пункт по льготным│расписании          │                 │                   │             │                           │

│    │      │рецептам прямо в          │поликлиники введены.│                 │                   │             │                           │

│    │      │поликлинике N 1           │Аптечный пункт в    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │поликлинике есть    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│808 │855   │Открыть продовольственный │Открыть супермаркет │Согласно         │Привлеченные       │2005 г.      │Управление потребительского│

│    │      │магазин в м/р "Б"         │"Сибириада"         │проектно-сметной │средства           │             │рынка мэрии                │

│    │      │                          │                    │документации     │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│809 │857   │Приют для бездомных собак │Создать МУП "Центр  │      100,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │                          │по проблемам        │      500,0      │Привлеченные       │             │жилищно-коммунального      │

│    │      │                          │домашних животных" с│                 │средства           │             │хозяйства города,          │

│    │      │                          │приютом и другими   │                 │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │                          │необходимыми        │                 │                   │             │района                     │

│    │      │                          │подразделениями и   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │филиалами в         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │микрорайонах        │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│810 │860   │Расчищать подъезд для     │Проводить работу    │Согласно         │Средства на текущее│2005 -       │Департамент транспорта и   │

│    │      │транспорта к остановкам   │постоянно           │нормативам       │содержание дорог   │2010 гг.     │дорожно-благоустроительного│

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │комплекса мэрии            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│811 │864   │Сделать удобную дорожную  │Выполнить и         │Будут определены │Привлеченные       │2007 г.      │Администрация Советского   │

│    │      │развязку для транспорта и │утвердить проект    │после разработки │средства           │             │района                     │

│    │      │пешеходов на пересечении  │реконструкции       │проектно-сметной │                   │             │                           │

│    │      │пр. Строителей и пр.      │                    │документации     │                   │             │                           │

│    │      │Лаврентьева               │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│812 │884   │Сделать капитальный ремонт│Выполнить           │      1500,0     │Бюджет города      │2006 г.      │Управление образования     │

│    │      │спортивного зала гимназии │капитальный ремонт  │                 │                   │             │мэрии                      │

│    │      │N 5                       │спортзала           │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│813 │888   │Не допустить закрытия     │Предусмотреть       │        -        │         -         │2006 г.      │Департамент образования,   │

│    │      │клуба "Виктория"          │выделение и передачу│                 │                   │             │культуры, спорта и         │

│    │      │                          │в муниципальную     │                 │                   │             │молодежной политики мэрии  │

│    │      │                          │собственность новых │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │помещений для клуба │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│814 │892   │Построить автомобильную   │Включено в ПДП      │     18000,0     │Привлеченные       │2007 -       │Департамент транспорта и   │

│    │      │дорогу, которая соединит  │жилого района       │                 │средства           │2010 гг.     │дорожно-благоустроительного│

│    │      │ул. Золотодолинскую с     │"Кирово". Выполнить,│                 │                   │             │комплекса мэрии,           │

│    │      │жилым районом "Кирово"    │согласовать и       │                 │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │                          │утвердить проект с  │                 │                   │             │района                     │

│    │      │                          │мостом (значительные│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │уклоны оврага)      │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│815 │893   │Содействовать выделению   │Предусмотреть       │      500,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Управление образования     │

│    │      │средств на ремонт         │выделение средств на│                 │                   │             │мэрии                      │

│    │      │спортивного зала школы N  │ремонт              │                 │                   │             │                           │

│    │      │162                       │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│816 │895   │Построить в Верхней зоне  │Определиться с      │Будут определены │Привлеченные       │2008 г.      │Администрация Советского   │

│    │      │общественные бани         │нормами и спросом.  │после разработки │средства           │             │района, департамент        │

│    │      │                          │Предложить СО РАН   │проектно-сметной │                   │             │потребительского рынка,    │

│    │      │                          │выделить участок под│документации     │                   │             │услуг и поддержки          │

│    │      │                          │застройку и         │                 │                   │             │предпринимательства мэрии  │

│    │      │                          │организовать конкурс│                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│817 │904   │Расширить детский сад в   │Приобрести 20       │Согласно смете   │Бюджет города      │2006 г.      │Управление образования     │

│    │      │пос. Геологов (не хватает │комплектов          │расходов         │                   │             │мэрии                      │

│    │      │спальных мест)            │раскладных кроватей │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │и спальных          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │принадлежностей при │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │наличии площадей    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│818 │907   │Содействовать в           │Выполнить и         │      200,0      │Бюджет города      │2005 -       │Администрация Советского   │

│    │      │организации освещения     │утвердить проект    │      200,0      │Привлеченные       │2006 гг.     │района                     │

│    │      │перехода от ст. Береговая │необходимого        │                 │средства           │             │                           │

│    │      │до ост. "Поселок Геологов"│благоустройства на  │                 │                   │             │                           │

│    │      │и улиц в поселке          │указанных           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │территориях.        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Выполнить работы с  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │привлечением до 50% │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │средств ЗСЖД        │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│819 │908   │Содействовать удешевлению │Выделить средства на│      250,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │подводки газа к частному  │строительство сетей │      350,0      │Бюджет города      │2007 г.      │жилищного и коммунального  │

│    │      │сектору. Частично         │общего пользования и│      350,0      │Бюджет города      │2008 г.      │хозяйства города,          │

│    │      │профинансировать работы по│материальную помощь │                 │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │газификации домов частного│на приобретение     │                 │                   │             │района                     │

│    │      │сектора в 2004, 2005,     │оборудования        │                 │                   │             │                           │

│    │      │2006, 2007 годах          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│820 │912   │Построить                 │Определиться с      │Будут определены │Привлеченные       │2006 -       │Департамент строительства и│

│    │      │культурно-развлекательный │местом и составом   │после разработки │средства           │2007 гг.     │архитектуры мэрии,         │

│    │      │центр для детей и взрослых│помещений,          │проектно-сметной │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │                          │сформировать        │документации     │                   │             │района                     │

│    │      │                          │участок, выставить  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │на торги, построить │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │с долевым участием  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │муниципалитета и    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │получением          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │соответствующих     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │(необходимых)       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │площадей (150 кв. м)│                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│821 │913   │Клуб для подростков       │Предусмотрено       │        -        │         -         │             │                           │

│    │      │                          │наказом N 912       │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│822 │914   │Открыть круглогодичную    │Необходимо выполнить│Будут определены │Бюджет города,     │2007 г.      │Департамент образования,   │

│    │      │спортивную площадку (ул.  │строительство       │после разработки │привлеченные       │             │культуры, спорта и         │

│    │      │Солнечногорская, 9, 11)   │хоккейной коробки   │проектно-сметной │средства           │             │молодежной политики мэрии  │

│    │      │                          │                    │документации     │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│823 │916   │Построить в жилом районе  │Выполнить и         │      400,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Советского   │

│    │      │"Кирово" детские площадки │утвердить проект    │      350,0      │Привлеченные       │2007 г.      │района                     │

│    │      │                          │необходимого        │                 │средства           │             │                           │

│    │      │                          │благоустройства на  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │указанных           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │территориях.        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Выполнить работы    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│824 │917   │Соединить сети холодной   │Выполнение работ    │     44000,0     │Привлеченные       │2005 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │воды с сетями Верхней зоны│произвести за счет  │                 │средства           │             │жилищно-коммунального      │

│    │      │                          │средств УЭВСО РАН   │                 │                   │             │хозяйства города,          │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района                     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│825 │919   │Содействовать в ремонте   │Рассмотреть         │      50,0       │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент образования,   │

│    │      │цокольного помещения для  │возможность         │                 │                   │             │культуры, спорта и         │

│    │      │занятий с детьми и        │использования       │                 │                   │             │молодежной политики мэрии, │

│    │      │подростками, Боровая      │помещений для работы│                 │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │Партия, 7                 │с детьми            │                 │                   │             │района                     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│826 │920   │Заасфальтировать дорогу,  │Выполнить           │      50,0       │Бюджет города      │2010 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │соединяющую жилые дома и  │благоустройство     │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │остановку "Поселок        │                    │                 │                   │             │хозяйства города,          │

│    │      │Геологов"                 │                    │                 │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района                     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│827 │921   │Выполнить реконструкцию   │Предусмотрено ПДП   │      30,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Советского   │

│    │      │перехода через лог,       │жилого района       │      350,0      │Привлеченные       │2006 г.      │района                     │

│    │      │разделяющий жилой район   │"Кирово" как ул.    │                 │средства           │             │                           │

│    │      │"Кирово"                  │Трубная с           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │устройством насыпи  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │трубы. Как временный│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │вариант -           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │разработать проект  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │узла и выполнить    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │реконструкцию       │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│828 │923   │Сделать отмостки по ул.   │Сделать отмостки    │      150,0      │Средства на текущее│2006 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │Боровая Партия, 2, 3, 5,  │                    │                 │содержание жилого  │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │9, 16                     │                    │                 │фонда              │             │хозяйства города,          │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района                     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│829 │924   │Сделать капитальный ремонт│Выполнить           │      800,0      │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │кровель и текущий ремонт  │соответствующие виды│      500,0      │содержание жилого  │2007 г.      │жилищно-коммунальному      │

│    │      │домов по ул.              │ремонта             │      800,0      │фонда              │2008 г.      │хозяйству администрации    │

│    │      │Солнечногорской, 1, 3, 5, │                    │                 │                   │             │Советского района"         │

│    │      │11, 13, 15, ул. Боровая   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Партия, 2, 4, 9, 14       │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│830 │925   │Ремонт подъездов жилых    │Включить как        │      960,0      │Средства на текущее│2009 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │домов                     │первоочередные 48   │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │подъездов в план    │                 │фонда              │             │хозяйству администрации    │

│    │      │                          │работы по           │                 │                   │             │Советского района"         │

│    │      │                          │принадлежности ЖЭО  │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│831 │926   │Отремонтировать дороги в  │Выполнить ремонт    │      180,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Советского   │

│    │      │частном секторе по ул.    │                    │                 │                   │             │района                     │

│    │      │Черемушной                │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│832 │930   │Ускорить снос ветхого     │Подлежат сносу два  │     12000,0     │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │жилья                     │дома (24 квартиры). │     15000,0     │Привлеченные       │2008 г.      │жилищного и коммунального  │

│    │      │                          │Необходимо          │                 │средства           │             │хозяйства города,          │

│    │      │                          │строительство жилья │                 │                   │             │департамент строительства и│

│    │      │                          │под снос общей      │                 │                   │             │архитектуры мэрии,         │

│    │      │                          │площадью 1200 кв. м │                 │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района                     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│833 │933   │Не допустить распродажу   │Выделение земельных │        -        │         -         │             │Департамент земельных и    │

│    │      │земли                     │участков производить│                 │                   │             │имущественных отношений г. │

│    │      │                          │в строгом           │                 │                   │             │Новосибирска               │

│    │      │                          │соответствии с      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │законодательством   │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│834 │937   │Заменить силовой          │Работы выполнить    │      200,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Советского   │

│    │      │трансформатор,            │совместно с ОАО     │      200,0      │Привлеченные       │             │района                     │

│    │      │установленный на Боровой  │"Новосибирскэнерго" │                 │средства           │             │                           │

│    │      │Партии, т.к. напряжение не│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │превышает 180 вольт       │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│835 │938   │Организовать отлов        │Обеспечить отлов по │        -        │Бюджет города      │2005 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │бродячих собак            │своевременно        │                 │                   │2010 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │                          │поданным через ОБО  │                 │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │                          │заявкам ТОС и ЖЭО и │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │их содействие       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │бригаде отлова      │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│836 │940   │Завершить реконструкцию   │Завершить           │     1000,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │дорожного полотна и       │реконструкцию       │     1600,0      │                   │2006 г.      │дорожно-благоустроительного│

│    │      │сделать тротуары по ул.   │дорожного полотна   │                 │                   │             │комплекса мэрии,           │

│    │      │Васильковой и ул. Боровой │                    │                 │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │Партии                    │                    │                 │                   │             │района                     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│837 │944   │Осветить улицы, в         │Выполнить освещение │      85,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Советского   │

│    │      │частности вдоль забора    │                    │                 │                   │             │района, МУ "Горсвет"       │

│    │      │ДРСУ до трассы и в частном│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │секторе                   │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│838 │946   │Обязать ЖЭУ-85 производить│Обеспечить ЖЭУ-85   │      800,0      │Средства на текущее│2005 -       │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │вывоз мусора и уборку     │необходимым         │                 │содержание жилого  │2010 гг.     │жилищно-коммунальному      │

│    │      │снега своевременно        │количеством техники │                 │фонда              │             │хозяйству администрации    │

│    │      │                          │и средств на эти    │                 │                   │             │Советского района"         │

│    │      │                          │цели                │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│839 │947   │Организовать обсуждение   │Оплатить            │      350,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Департамент строительства и│

│    │      │жителями генерального     │корректировку и     │                 │                   │             │архитектуры мэрии,         │

│    │      │плана развития застройки  │завершение          │                 │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │жилого района,            │разработки схемы    │                 │                   │             │района                     │

│    │      │разрабатываемого городской│генерального плана  │                 │                   │             │                           │

│    │      │администрацией            │жилого района       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │"Кирово". Внести на │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │окончательное       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │обсуждение по       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │готовности          │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│840 │949   │Завершить оформление вновь│Оформить передачу   │        -        │         -         │2007 г.      │Администрация Советского   │

│    │      │открываемого мемориала в  │объекта в           │                 │                   │             │района, департамент        │

│    │      │реестр объектов города    │муниципальную       │                 │                   │             │образования, культуры,     │

│    │      │                          │собственность       │                 │                   │             │спорта и молодежной        │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │политики мэрии, департамент│

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │земельных и имущественных  │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │отношений г. Новосибирска  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│841 │952   │Решить вопрос о введении  │МУП "ПАТП-3" по     │        -        │         -         │2007 -       │Департамент транспорта и   │

│    │      │дополнительного утреннего │заявке коррекционной│                 │                   │2010 гг.     │дорожно-благоустроительного│

│    │      │школьного рейса           │школы осуществляет  │                 │                   │             │комплекса мэрии            │

│    │      │                          │доставку школьников │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │к месту учебы с     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │понедельника по     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │субботу             │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│842 │959   │Перенести от жилых домов  │Перенести от жилых  │Будут определены │Привлеченные       │2006 -       │Департамент транспорта и   │

│    │      │конечную остановку        │домов конечную      │после разработки │средства           │2007 гг.     │дорожно-благоустроительного│

│    │      │автобусов и маршрутных    │остановку автобусов │проектно-сметной │                   │             │комплекса мэрии, управление│

│    │      │такси с ул. Демакова на   │и маршрутных такси  │документации     │                   │             │пассажирских перевозок     │

│    │      │ул. Пасечную              │                    │                 │                   │             │мэрии                      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│843 │966   │Осуществлять контроль за  │Вопрос              │        -        │         -         │2005 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │работой ЖКХ (повысить     │организационно-     │                 │                   │2010 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │температуру в квартирах   │технический,        │                 │                   │             │хозяйства города,          │

│    │      │зимой)                    │требуется усилить   │                 │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │                          │контроль в связи с  │                 │                   │             │района                     │

│    │      │                          │неустойчивостью     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │режимов работы      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │оборудования        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │теплосетей ГУП "УЭиВ│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │СО РАН"             │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│844 │973   │Осуществлять контроль за  │Внедрить методику   │        -        │         -         │2005 -       │Администрация              │

│    │      │содержанием подъездов и их│оценки санитарного  │                 │                   │2010 гг.     │Советского района          │

│    │      │уборкой                   │состояния территории│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │и мест общего       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │пользования в домах.│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Поощрение и         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │наказание ИТР       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │проводить с учетом  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │значения и динамики │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │изменения этой      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │оценки              │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│845 │976   │Осуществлять контроль за  │Усилить контрольные │        -        │Привлеченные       │2005 -       │Администрация Советского   │

│    │      │уборкой мусора вокруг     │службы администрации│                 │средства           │2010 гг.     │района                     │

│    │      │магазинов и на остановках │(закрепленные       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │специальные         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │автомобили за ОРАТИ │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │и ОБО плюс по 2     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │специалиста, 2      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │видеокамеры, 2      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │компьютера) и       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │арендодателей       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │численностью и      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │техническими        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │средствами          │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│846 │978   │Расширить дворовые        │Рассмотреть         │      40,0       │Бюджет города      │2005 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │площадки для подъездов и  │возможность         │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │дневной стоянки           │расширения дворовых │                 │                   │             │хозяйства города,          │

│    │      │автомобилей               │площадок.           │                 │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │                          │Выполнить и         │      100,0      │Бюджет города      │2006 г.      │района                     │

│    │      │                          │утвердить проекты   │      100,0      │Привлеченные       │2006 г.      │                           │

│    │      │                          │                    │                 │средства           │             │                           │

│    │      │                          │                    │      200,0      │Бюджет города      │2007 г.      │                           │

│    │      │                          │                    │      200,0      │Привлеченные       │2007 г.      │                           │

│    │      │                          │                    │                 │средства           │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│847 │979   │Организовать центр отдыха │Застройщику включить│Будут определены │Привлеченные       │2007 -       │Администрация Советского   │

│    │      │и культурного досуга для  │в проект            │после разработки │средства           │2009 гг.     │района                     │

│    │      │детей и взрослых          │строительства       │проектно-сметной │                   │             │                           │

│    │      │                          │торгового центра    │документации     │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│848 │980   │Построить детские городки │Выполнить и         │      15,0       │Бюджет города      │2005 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │и спортплощадки           │утвердить проекты   │      50,0       │Привлеченные       │2006 г.      │жилищного и коммунального  │

│    │      │                          │                    │                 │средства           │             │хозяйства города,          │

│    │      │                          │                    │      50,0       │Бюджет города      │2006 г.      │администрация Советского   │

│    │      │                          │                    │      100,0      │Бюджет города,     │2007 г.      │района                     │

│    │      │                          │                    │                 │привлеченные       │             │                           │

│    │      │                          │                    │                 │средства           │             │                           │

│    │      │                          │                    │      100,0      │Бюджет города,     │2008 г.      │                           │

│    │      │                          │                    │                 │привлеченные       │             │                           │

│    │      │                          │                    │                 │средства           │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│849 │982   │Способствовать            │По окончании        │        -        │         -         │2005 -       │Департамент по социальной  │

│    │      │трудоустройству инвалидов │профессионального   │                 │                   │2010 гг.     │политике мэрии             │

│    │      │по заключению МСЭ, после  │училища инвалид     │                 │                   │             │                           │

│    │      │окончания профтехучилища  │трудоустраивается на│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │общих основаниях по │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │полученной профессии│                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│850 │985   │Улучшить работу           │Сезонные маршруты,  │        -        │Бюджет города      │2005 -       │Департамент транспорта и   │

│    │      │муниципального транспорта,│обслуживаемые       │                 │                   │2010 гг.     │дорожно-благоустроительного│

│    │      │увеличить количество      │муниципальными      │                 │                   │             │комплекса мэрии, управление│

│    │      │автобусов, в т.ч. в       │предприятиями,      │                 │                   │             │пассажирских перевозок     │

│    │      │садоводческих             │обеспечены          │                 │                   │             │мэрии                      │

│    │      │товариществах: "Надежда", │автобусами          │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Ключи", "Нива", "Восток" │городского типа. На │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │указанных           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │направлениях также  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │привлекаются        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │немуниципальные     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │перевозчики         │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│851 │987   │Решить вопрос о проезде к │В соответствии с    │90 рублей за     │Бюджет города      │      -      │Департамент транспорта и   │

│    │      │садовым обществам по      │Постановлением      │каждый           │                   │             │дорожно-благоустроительного│

│    │      │проездным билетам         │Губернатора         │реализованный    │                   │             │комплекса мэрии,           │

│    │      │                          │Новосибирской       │проездной билет  │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │                          │области N 32 на     │на территории    │                   │             │района                     │

│    │      │                          │сезонных маршрутах  │города и         │                   │             │                           │

│    │      │                          │социального и общего│Новосибирской    │                   │             │                           │

│    │      │                          │заказа действуют    │области          │                   │             │                           │

│    │      │                          │проездные социальные│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │билеты              │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│852 │989   │Сделать бесплатными       │По Программе        │        -        │         -         │      -      │Департамент по социальной  │

│    │      │медицинские операции      │государственных     │                 │                   │             │политике мэрии             │

│    │      │молодым людям до 30 лет   │гарантий            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │обязательного       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │медицинского        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │страхования         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │оперативное лечение │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │населению проводится│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │бесплатно           │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│853 │990   │Организовать принятие     │Департаментам мэрии │Согласно         │Бюджет города,     │2008 г.      │Администрация Советского   │

│    │      │городской программы "Жилой│при формировании    │проектно-сметной │привлеченные       │             │района                     │

│    │      │район "Кирово" - южные    │планов работ на     │документации     │средства           │             │                           │

│    │      │ворота города"            │2007 - 2008 гг.     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │рассмотреть и       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │утвердить           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │мероприятия по      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │развитию жилого     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │района "Кирово"     │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│854 │995   │Штрафовать за выброс      │Работа депутата по  │        -        │         -         │      -      │Администрация Советского   │

│    │      │мусора в неустановленных  │разработке положения│                 │                   │             │района                     │

│    │      │местах                    │о взимании штрафов  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │за выброс мусора    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│855 │996   │Сохранить пенсионерам     │В бюджете города    │        -        │         -         │      -      │Департамент по социальной  │

│    │      │бесплатный проезд         │предусматриваются   │                 │                   │             │политике мэрии             │

│    │      │                          │средства для выдачи │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │пенсионерам, не     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │имеющим льгот, для  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │приобретения единого│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │проездного          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │социального билета  │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│856 │1001  │Строить социальное жилье, │Разработать и       │      150,0      │Привлеченные       │2005 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │способствовать введению   │утвердить программу │     60000,0     │средства           │2006 г.      │жилищного и коммунального  │

│    │      │ипотеки                   │округа по           │     80000,0     │                   │2007 г.      │хозяйства города,          │

│    │      │                          │строительству       │    100000,0     │                   │2008 г.      │администрация Советского   │

│    │      │                          │социального жилья   │                 │                   │             │района                     │

│    │      │                          │для неимущих и      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │льготного - для     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │бюджетников         │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│857 │1005  │Повысить зарплату         │Предусмотрено п. 99 │        -        │         -         │      -      │                           │

│    │      │бюджетникам               │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│858 │(1)   │Провести ремонт           │Проведение ремонта  │     1400,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │(расширение) проезжей     │                    │                 │                   │             │дорожно-благоустроительного│

│    │      │части дороги для          │                    │                 │                   │             │комплекса мэрии,           │

│    │      │городского автобусного    │                    │                 │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │маршрута 72 по ул.        │                    │                 │                   │             │района                     │

│    │      │Васильковой и Боровая     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Партия                    │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│859 │(8)   │Завершить ремонт системы  │Завершение ремонта  │     3000,0      │Привлеченные       │2007 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │электроснабжения          │                    │                 │средства           │2008 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйства города           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│860 │(195*)│Добиться принятия и       │Разработать         │После разработки │Бюджет города      │2007 -       │Администрация Советского   │

│    │      │выполнения плана развития │мероприятия по      │проектно-сметной │                   │2009 гг.     │района, отраслевые         │

│    │      │жилого района "Кирово"    │развитию жилого     │документации     │                   │             │департаменты мэрии         │

│    │      │                          │района "Кирово"     │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│861 │(16)  │Создать зоны              │Участие в реализации│После разработки │Привлеченные       │2006 -       │Департамент промышленности,│

│    │      │инновационного развития   │комплексных целевых │проектно-сметной │средства           │2009 гг.     │науки и технологий         │

│    │      │ННЦ и выделить средства на│программ            │документации     │                   │             │мэрии                      │

│    │      │наукоемкие производства и │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │приоритетные направления в│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │науке                     │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│862 │(19)  │Завершить реконструкцию   │Осуществление       │     2000,0      │Привлеченные       │2006 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │магистральных улиц:       │сметных работ по    │                 │средства           │             │дорожно-благоустроительного│

│    │      │Морского пр.,             │реконструкции       │     18000,0     │Бюджет города      │2007 г.      │комплекса мэрии            │

│    │      │пр. Лаврентьева,          │Цветного проезда.   │                 │                   │             │                           │

│    │      │пр. Строителей,           │Определение         │                 │                   │             │                           │

│    │      │Цветного пр.,             │подрядчика.         │                 │                   │             │                           │

│    │      │улиц Российской, Героев   │Реконструкция       │                 │                   │             │                           │

│    │      │Труда, Демакова           │                    │                 │                   │             │                           │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                             Советский район, избирательный округ N 36, депутат Медведев Алексей Александрович                             │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│863 │1011  │Благоустроить и           │Выполнить временный │      30,0       │Привлеченные       │2007 г.      │Администрация Советского   │

│    │      │заасфальтировать          │тротуар с           │                 │средства           │             │района                     │

│    │      │пешеходную дорожку от     │водоотводными       │                 │                   │             │                           │

│    │      │торгового комплекса по    │канавами в счет     │                 │                   │             │                           │

│    │      │спуску к домам на ул.     │средств по          │                 │                   │             │                           │

│    │      │Сиреневую                 │строительству       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │перехода под ул.    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Шлюзовой            │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│864 │1012  │Сделать дорогу с твердым  │Целесообразно       │     1000,0      │Бюджет города      │2009 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │покрытием и освещение от  │выполнить нормальный│                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │жилых домов по ул.        │пешеходный тротуар  │                 │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │Вахтангова до школ NN 119 │шириной 1,5 м,      │                 │                   │             │                           │

│    │      │и 121                     │длиной 450 м до ул. │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Тружеников по ул.   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Золоторожской с     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │устройством линии   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │освещения           │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│865 │1015  │Доработать дорогу у дома  │Запроектировать и   │     1250,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │по ул. Тружеников, 9 с    │выполнить ливневую  │                 │                   │             │дорожно-благоустроительного│

│    │      │обеспечением отвода талых │канализацию по ул.  │                 │                   │             │комплекса мэрии, Главное   │

│    │      │и ливневых вод            │Тружеников в рамках │                 │                   │             │управление благоустройства │

│    │      │                          │проекта             │                 │                   │             │и озеленения               │

│    │      │                          │дорожно-тропиночной │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │сети и ливневой сети│                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│866 │1016  │Улучшить работу автобусных│Запланировано       │     2200,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │маршрутов NN 36, 15,      │обновление          │     4400,0      │Бюджет города      │2007 г.      │дорожно-благоустроительного│

│    │      │добиться пополнения       │подвижного состава  │      680,0      │Бюджет города      │2008 г.      │комплекса мэрии, управление│

│    │      │автобусами                │на маршруте N 36.   │                 │                   │             │пассажирских перевозок     │

│    │      │                          │ПС с маршрутов NN 2,│                 │                   │             │мэрии                      │

│    │      │                          │36 будет            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │перераспределен на  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │маршрут N 15        │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│867 │1019  │Отремонтировать дорожное  │Отремонтировать     │     5000,0      │Привлеченные       │2005 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │покрытие по ул. Русской   │дорожное покрытие   │                 │средства           │             │дорожно-благоустроительных │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │работ, Главное управление  │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │озеленения                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│868 │1020  │Восстановить во дворах    │Включить в планы    │      65,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Советского   │

│    │      │теннисные столы (7 шт.),  │благоустройства ЖЭО │      65,0       │Привлеченные       │             │района                     │

│    │      │баскетбольные щиты с      │                    │                 │средства           │             │                           │

│    │      │корзинами (5 шт.)         │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│869 │1022  │Ремонт домов по ул.       │Включить в план     │      400,0      │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │Рубиновой, 1 и 7 - ремонт │ремонта, уточнив    │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │кровель, ремонт отмосток, │объемы по данным    │                 │фонда              │             │хозяйству Советского       │

│    │      │обустройство автостоянок, │весеннего и осеннего│                 │                   │             │района", администрация     │

│    │      │ремонт козырька над       │обследования        │                 │                   │             │Советского района          │

│    │      │балконом кв. 13 по ул.    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Рубиновой, 1              │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│870 │1023  │Снос ветхого жилья -      │Включено в          │     41000,0     │Привлеченные       │2006 -       │Департамент строительства и│

│    │      │деревянных домов по ул.   │проработку по       │                 │средства           │2008 гг.     │архитектуры мэрии,         │

│    │      │Российской, Шатурской,    │строительству 2-х   │                 │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │Истринской                │домов на ул.        │                 │                   │             │района                     │

│    │      │                          │Разъездной для сноса│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │первой очереди      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │(всего 256 квартир) │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│871 │1026  │Ремонт подъездов в домах  │В соответствии с    │     1300,0      │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │м/р "Д" и "Щ"             │действующими нормами│     2800,0      │содержание жилого  │2006 г.      │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │капитальный ремонт  │     3500,0      │фонда              │2007 г.      │хозяйству Советского       │

│    │      │                          │производится 1 раз в│     3600,0      │                   │2008 г.      │района", администрация     │

│    │      │                          │5 лет.              │                 │                   │             │Советского района          │

│    │      │                          │Установлен контроль │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │за 714 подъездами,  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ремонт которых будет│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │осуществляться в    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │соответствии с      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │нормативами         │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│872 │1028  │Развивать муниципальный   │Пополнение          │    231000,0     │Бюджет города      │2006 -       │Департамент транспорта и   │

│    │      │транспорт, закупать       │(обновление)        │в т.ч.           │                   │2009 гг.     │дорожно-благоустроительного│

│    │      │большие автобусы,         │подвижного состава  │     35000,0     │Бюджет города      │2006 г.      │комплекса мэрии, управление│

│    │      │снизить плату за проезд до│(до 20 единиц)      │                 │                   │             │пассажирских перевозок     │

│    │      │5 рублей                  │                    │                 │                   │             │мэрии                      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│873 │(10)  │Построить переход (виадук)│Посодействовать в   │Согласно         │Привлеченные       │2007 -       │Администрация Советского   │

│    │      │через железнодорожные пути│строительстве       │проектно-сметной │средства           │2010 гг.     │района                     │

│    │      │от Железнодорожного музея │виадука             │документации     │                   │             │                           │

│    │      │до станции Сеятель        │                    │                 │                   │             │                           │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                             Советский район, избирательный округ N 37, депутат Караськов Александр Михайлович                             │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│874 │1029  │Разработка проекта по     │Прямая дорога от    │     3000,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │строительству прямой      │ул. Экваторной до   │                 │                   │             │дорожно-благоустроительного│

│    │      │дороги из Нижней Ельцовки │ул. Иванова         │                 │                   │             │комплекса мэрии,           │

│    │      │в микрорайон "Щ"          │протяженностью 3080 │                 │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │                          │и шириной 7,5 м с   │                 │                   │             │района                     │

│    │      │                          │тротуаром 1,5 м, в  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │том числе           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2040 м - новая,     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │1040 - расширение   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │продолжения ул.     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Иванова.            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2005 год - оценка   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │общественного       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │мнения,             │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │экологическая       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │экспертиза,         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2008 год -          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │проектирование,     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2009 год -          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │строительство       │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│875 │1032  │Газификация частного      │Продолжить          │      700,0      │Бюджет города      │2005 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │сектора                   │газификацию         │     8000,0      │Привлеченные       │2008 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │                          │                    │                 │средства           │             │хозяйства города,          │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района                     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│876 │1037  │Благоустройство и         │Продолжить работы по│      50,0       │Бюджет города      │2005 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │строительство новых       │газификации         │      200,0      │Привлеченные       │2006 г.      │жилищного и коммунального  │

│    │      │детских площадок внутри   │                    │                 │средства           │             │хозяйства города,          │

│    │      │дворов                    │                    │      100,0      │Бюджет города      │2006 г.      │администрация Советского   │

│    │      │                          │                    │      300,0      │Бюджет города      │2007 г.      │района                     │

│    │      │                          │                    │      300,0      │Привлеченные       │2008 г.      │                           │

│    │      │                          │                    │                 │средства           │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│877 │1041  │Открытие аптеки или       │В архитектурно-     │Согласно         │Привлеченные       │2008 г.      │Администрация Советского   │

│    │      │аптечного киоска в Нижней │планировочном       │проектно-сметной │средства           │             │района                     │

│    │      │Ельцовке (частный сектор) │задании строящегося │документации     │                   │             │                           │

│    │      │                          │магазина            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │предусмотреть       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │размещение аптечного│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │киоска              │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│878 │1045  │Перенос стоянки           │Выполнить проект    │Согласно         │Привлеченные       │2006 -       │Управление пассажирских    │

│    │      │пассажирского             │переноса в конец ул.│проектно-сметной │средства           │2007 гг.     │перевозок мэрии,           │

│    │      │автотранспорта на         │Демакова с ее       │документации     │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │конечной остановке (ул.   │расширением,        │                 │                   │             │района, УВД города         │

│    │      │Демакова - у МУП          │устройством тротуара│                 │                   │             │Новосибирска               │

│    │      │"Колосок") вверх по ул.   │и освещения с       │                 │                   │             │                           │

│    │      │Кутателадзе, открытие     │привлечением        │                 │                   │             │                           │

│    │      │пункта общественного      │инвесторов на       │                 │                   │             │                           │

│    │      │питания, туалета          │объекты             │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │обслуживающей сферы.│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Выполнить           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │реконструкцию и     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │строительство       │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│879 │1051  │Благоустройство ул.       │Восстановить        │     1200,0      │Привлеченные       │2005 -       │Администрация              │

│    │      │Иванова (отсутствуют      │имеющиеся тротуары и│                 │средства           │2007 гг.     │Советского района          │

│    │      │тротуары, освещение)      │освещение.          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Запроектировать и   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │выполнить           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │недостающее         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │освещение и тротуары│                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│880 │1055  │Сохранение и развитие     │Разработать и       │Будут определены │Бюджет города      │2005 -       │Департамент образования,   │

│    │      │парка "У моря Обского"    │утвердить           │после подготовки │                   │2008 гг.     │культуры, спорта и         │

│    │      │                          │реконструкцию       │проектно-сметной │                   │             │молодежной политики мэрии  │

│    │      │                          │материально-        │документации     │                   │             │                           │

│    │      │                          │технической базы    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │парка "У моря       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Обского"            │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│881 │1062  │Составление графика       │По данным           │        -        │         -         │2005 -       │Департамент транспорта и   │

│    │      │движения автобусов без    │комплексного        │                 │                   │2008 гг.     │дорожно-благоустроительного│

│    │      │длительных перерывов (в   │обследования        │                 │                   │             │комплекса мэрии, управление│

│    │      │том числе в вечернее      │пассажиропотока,    │                 │                   │             │пассажирских перевозок     │

│    │      │время на маршрутах        │производятся        │                 │                   │             │мэрии                      │

│    │      │"Цветной пр." - "Д",      │реорганизация       │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Щ" - "Нижняя Ельцовка")  │маршрутной сети и   │                 │                   │             │                           │

│    │      │и контроль за его         │корректировка       │                 │                   │             │                           │

│    │      │соблюдением               │расписаний движения │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │действующих         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │маршрутов           │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│882 │1065  │Оплату за проезд в        │Проработка вопроса  │        -        │         -         │-            │Департамент транспорта и   │

│    │      │автобусах маршрутов NN    │по обеспечению      │                 │                   │             │дорожно-благоустроительного│

│    │      │601, 602 от ост. "Нижняя  │дотацией ПАТП на    │                 │                   │             │комплекса мэрии, управление│

│    │      │Ельцовка" до Академгородка│убытки по факту при │                 │                   │             │пассажирских перевозок     │

│    │      │сделать равной оплате за  │введении            │                 │                   │             │мэрии                      │

│    │      │проезд от ост. "Сеятель"  │предлагаемой оплаты │                 │                   │             │                           │

│    │      │до Академгородка          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│883 │1068  │Отсыпка дорог частного    │В планах по текущему│По фактическим   │Бюджет города      │2006 -       │Департамент транспорта и   │

│    │      │сектора                   │ремонту дорог       │затратам         │                   │2008 гг.     │дорожно-благоустроительного│

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │комплекса мэрии            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│884 │1069  │Обустройство тротуара     │Устройство тротуара │      100,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │вдоль частного сектора (по│(270 м) шириной     │                 │                   │             │дорожно-благоустроительного│

│    │      │Бердскому шоссе - от      │1,5 м               │                 │                   │             │комплекса мэрии            │

│    │      │Шиномонтажа до ул.        │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Черносельской)            │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│885 │1070  │Освещение тоннеля на      │Установка двух      │      25,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │въезде в микрорайон       │светильников "кобра"│                 │                   │             │дорожно-благоустроительного│

│    │      │"Нижняя Ельцовка" с       │над пешеходной      │                 │                   │             │комплекса мэрии            │

│    │      │Бердского шоссе           │частью с освещением │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │тоннеля             │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│886 │1073  │Установка мусорных баков  │Заключение договоров│      800,0      │Средства на текущее│2005 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │                          │на вывоз ТБО со     │     1200,0      │содержание жилого  │2006 г.      │жилищного и коммунального  │

│    │      │                          │всеми               │     1300,0      │фонда              │2007 г.      │хозяйства города,          │

│    │      │                          │домовладельцами     │     1500,0      │                   │2008 г.      │администрация Советского   │

│    │      │                          │охватываемого       │                 │                   │             │района                     │

│    │      │                          │сектора. Дотация на │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │покрытие разницы в  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │тарифах для         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │населения и         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │фактических затратах│                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│887 │1074  │Решение вопроса о         │Провести снос и     │По фактическим   │Средства на текущее│2006 -       │Департамент транспорта и   │

│    │      │спиливании особо высоких  │обрезку крон        │затратам         │содержание жилого  │2008 гг.     │дорожно-благоустроительного│

│    │      │деревьев                  │деревьев            │                 │фонда              │             │комплекса мэрии,           │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района                     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│888 │1077  │Выделение помещения для   │Предусмотреть из    │                 │                   │2006 г.      │Департамент земельных и    │

│    │      │работы ТОС "Ельцовочка"   │освобождаемых от    │                 │                   │             │имущественных отношений    │

│    │      │                          │аренды в школах и   │                 │                   │             │г. Новосибирска,           │

│    │      │                          │других муниципальных│                 │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │                          │объектах            │                 │                   │             │района                     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│889 │1080  │Разработка программы      │Провести анализ     │        -        │Бюджет города,     │2006 -       │Администрация Советского   │

│    │      │кровель жилого сектора    │протечек по данным  │                 │привлеченные       │2007 гг.     │района, комитет            │

│    │      │                          │осеннего 2004 и     │                 │средства           │             │жилищно-коммунального      │

│    │      │                          │весеннего 2005 г.   │                 │                   │             │хозяйства мэрии            │

│    │      │                          │осмотров. Составить │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │и утвердить         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │приоритетный        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │перечень по         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │состоянию на        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │01.07.2005.         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Составить смету и,  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │определившись с     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │возможными          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │источниками и       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │средствами,         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │составить программу │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │со сроками по годам │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│890 │(4)   │Провести капитальный      │Проведение          │     5500,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │ремонт дороги по ул.      │капитального ремонта│                 │                   │             │дорожно-благоустроительного│

│    │      │Лесосечной от ж/д переезда│                    │                 │                   │             │комплекса мэрии            │

│    │      │до ул. Экваторной и       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │обустройство прилегающих  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │территорий                │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│891 │(5)   │Провести поэтапную        │Внесение изменений в│     21200,0     │Привлеченные       │2007 -       │Департамент строительства и│

│    │      │гидротехническую очистку  │проектную           │                 │средства           │2008 гг.     │архитектуры мэрии          │

│    │      │русла реки Нижняя Ельцовка│документацию.       │                 │                   │             │                           │

│    │      │и устранить последствия   │Выполнение работ    │                 │                   │             │                           │

│    │      │подтопления жилого фонда  │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│892 │(6)   │Обеспечить водоснабжением │Выполнение работ    │     2100,0      │Бюджет города      │2007 -       │МУП "Горводоканал",        │

│    │      │и электроосвещением улицы │                    │                 │                   │2008 гг.     │МУ "Горсвет",              │

│    │      │частного сектора, согласно│                    │                 │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │нормам и требованиям      │                    │                 │                   │             │района                     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│893 │(15)  │Завершить строительство   │Завершение работы на│     12000,0     │Привлеченные       │2008 г.      │Администрация Советского   │

│    │      │перехода через р. Шадриху.│участке             │                 │средства           │             │района                     │

│    │      │Микрорайон "Верхняя зона" │протяженностью      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │1,5 км              │                 │                   │             │                           │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                               Советский район, избирательный округ N 38, депутат Казак Анатолий Альбертович                               │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│894 │1082  │Оборудовать тротуар для   │Оборудование        │      100,0      │Бюджет города      │2009 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │пешеходов по ул. Молодости│тротуара шириной 1 м│                 │                   │             │дорожно-благоустроительного│

│    │      │от светофора по ул.       │и длиной 1150 м,    │                 │                   │             │комплекса мэрии, Главное   │

│    │      │Варшавской                │также в случае      │                 │                   │             │управление благоустройства │

│    │      │                          │реконструкции дороги│                 │                   │             │и озеленения, администрация│

│    │      │                          │по ул. Молодости    │                 │                   │             │Советского района          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│895 │1083  │Обустроить тротуары для   │Устройство тротуара │      100,0      │Бюджет города      │2009 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │пешеходов по улицам       │шириной 1 метр и    │                 │                   │             │дорожно-благоустроительного│

│    │      │Ветлужской, Гидромонтажной│длиной              │                 │                   │             │комплекса мэрии, Главное   │

│    │      │и между домами 7, 9 и 14, │соответственно по   │                 │                   │             │управление благоустройства │

│    │      │16 по ул. Динамовцев      │улицам:             │                 │                   │             │и озеленения, администрация│

│    │      │                          │Ветлужской - 420    │                 │                   │             │Советского района          │

│    │      │                          │метров,             │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Гидромонтажной -    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │1020 метров,        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Динамовцев - 270    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │метров включалось в │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │проект плана на 2005│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │год - отклонено     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ГУБО. Тротуар на    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Динамовцев - при    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │устройстве дороги   │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│896 │1084  │Провести ремонт ул.       │Провести капитальный│      600,0      │Бюджет города      │2006 -       │Департамент транспорта и   │

│    │      │Варшавской от ул.         │ремонт проезжей     │                 │                   │2007 гг.     │дорожно-благоустроительного│

│    │      │Молодости                 │части шириной 6 м,  │                 │                   │             │комплекса мэрии            │

│    │      │                          │длиной 810 м и      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │устройство тротуара │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│897 │1085  │Содействовать в           │Засыпка котлована,  │Согласно         │Бюджет города      │2009 -       │Департамент образования,   │

│    │      │проектировании и          │благоустройство.    │проектно-сметной │                   │2010 гг.     │культуры, спорта и         │

│    │      │строительстве пристройки к│Включить в План     │документации     │                   │             │молодежной политики мэрии  │

│    │      │школе N 112               │социально-          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │экономического      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │развития 2006 года  │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│898 │1086  │Капитально-               │При строительстве   │     32000,0     │Бюджет города      │2006 -       │Управление здравоохранения │

│    │      │восстановительный ремонт  │или реконструкции   │                 │                   │2008 гг.     │мэрии                      │

│    │      │детского отделения        │терапевтического    │                 │                   │             │                           │

│    │      │больницы N 3              │корпуса на          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │территории больницы │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │N 3 будет           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │предусмотрено       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │размещение детского │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │отделения           │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│899 │1087  │Привести в рабочее        │Капитальный ремонт  │      50,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Управление физической      │

│    │      │состояние хоккейную       │хоккейной площадки  │                 │                   │             │культуры и спорта мэрии    │

│    │      │площадку возле дома N 30  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │по ул. Ветлужской         │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│900 │1088  │Капитальный ремонт жилых  │Выполнить           │Будут определены │Средства           │2006 -       │Администрация Советского   │

│    │      │домов больничного городка │капитальный ремонт  │после подготовки │капитального       │2008 гг.     │района, МУ "Дирекция       │

│    │      │                          │                    │проектно-сметной │ремонта жилого     │             │заказчика по жилищно-      │

│    │      │                          │                    │документации     │фонда              │             │коммунальному хозяйству    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │Советского района"         │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│901 │1090  │Содействовать в           │Выкупить в          │Согласно         │Бюджет города      │2006 -       │Департамент земельных и    │

│    │      │восстановлении здания     │муниципальную       │проектно-сметной │                   │2007 гг.     │имущественных отношений г. │

│    │      │кинотеатра "Волна"        │собственность       │документации     │                   │             │Новосибирска               │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│902 │1091  │Ускорить перевод детского │Рассмотреть         │Будут определены │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент земельных и    │

│    │      │клуба "Ровесник" из жилого│возможность перевода│после разработки │                   │             │имущественных отношений г. │

│    │      │дома в другое помещение   │                    │проектно-сметной │                   │             │Новосибирска, администрация│

│    │      │                          │                    │документации     │                   │             │Советского района          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│903 │1092  │Продолжить работу по      │Продолжить работу   │     13200,0     │Бюджет города      │2005 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │улучшению транспортной    │                    │     6600,0      │Бюджет города      │2006 г.      │дорожно-благоустроительного│

│    │      │связи ОбьГЭС с городом и  │                    │     6600,0      │Бюджет города      │2007 г.      │комплекса мэрии, управление│

│    │      │Академгородком            │                    │     6600,0      │Бюджет города      │2008 г.      │пассажирских перевозок     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │мэрии                      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│904 │1093  │Обезопасить пешеходный    │Обустройство        │       8,0       │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Советского   │

│    │      │переход в районе ТСЖ      │пешеходного перехода│                 │                   │             │района                     │

│    │      │"Приморский" через ул.    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Приморскую                │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│905 │1094  │Обустроить ул. Динамовцев │Строительство       │Согласно         │Привлеченные       │2007 -       │Департамент строительства и│

│    │      │                          │дорожного полотна и │проектно-сметной │средства           │2010 гг.     │архитектуры мэрии,         │

│    │      │                          │тротуара длиной     │документации     │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │                          │1120 п. м по ул.    │                 │                   │             │района                     │

│    │      │                          │Динамовцев включено │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │в технические       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │условия застройщику │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │по стройплощадке на │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │ул. Динамовцев      │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│906 │1095  │Взять под контроль и      │Включение в план    │        -        │         -         │2007 -       │Департамент промышленности,│

│    │      │оказать необходимое       │мероприятий         │                 │                   │2010 гг.     │науки и технологий мэрии   │

│    │      │содействие в развитии     │нецелесообразно.    │                 │                   │             │                           │

│    │      │профессиональной          │Предложение         │                 │                   │             │                           │

│    │      │подготовки рабочих кадров │находится в стадии  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │реализации. Решением│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │городского Совета от│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │17.09.2003 N 293    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │принята Программа   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │содействия занятости│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │населения в г.      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Новосибирске на     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2004 - 2006 годы    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│907 │1098  │Отстаивать:               │Рассмотреть         │        -        │         -         │2007 -       │Департамент по социальной  │

│    │      │минимальная зарплата и    │возможность         │                 │                   │2010 гг.     │политике мэрии             │

│    │      │пенсия не должны быть ниже│реализации наказа   │                 │                   │             │                           │

│    │      │прожиточного минимума     │совместно с         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │депутатом           │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│908 │1099  │Ужесточить санкции в      │Рассмотреть         │        -        │         -         │2007 -       │Комитет мэрии по связям с  │

│    │      │борьбе с незаконным       │возможность         │                 │                   │2010 гг.     │правоохранительными        │

│    │      │оборотом наркотиков и     │реализации наказа   │                 │                   │             │органами и войсковыми      │

│    │      │винно-водочных изделий    │совместно с         │                 │                   │             │подразделениями            │

│    │      │                          │депутатом           │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│909 │1100  │Отстаивать развитие       │Реализация ГУКП     │Согласно         │         -         │2006 -       │Департамент промышленности,│

│    │      │отечественной науки,      │"Территория         │Программе        │                   │2010 гг.     │науки и технологий мэрии,  │

│    │      │промышленности и местных  │научно-технического │                 │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │товаропроизводителей      │развития -          │                 │                   │             │района                     │

│    │      │                          │технополис          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Новосибирск"        │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│910 │1101  │Решить вопрос в районе по │Отыскать полигон для│     15000,0     │Бюджет города      │2007 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │мусороотвалу и переработке│вывоза ТБО          │                 │                   │2009 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │мусора                    │левобережной и      │                 │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │                          │правобережной частей│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │района              │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│911 │1102  │Решить вопрос по удалению │Произвести снос     │      500,0      │Средства на текущее│2005 г.      │Администрация Советского   │

│    │      │старых, аварийных деревьев│старых, аварийных   │     1000,0      │содержание жилого  │2006 г.      │района, МУ "Дирекция       │

│    │      │                          │деревьев            │     2000,0      │фонда              │2007 г.      │заказчика по               │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйству Советского       │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│912 │1104  │Восстановить освещение на │На 2005 год         │В планах по      │Средства на текущее│2005 -       │Администрация Советского   │

│    │      │улицах ОбьГЭСа            │запланировано:      │текущему         │содержание жилого  │2007 гг.     │района, МУ "Горсвет"       │

│    │      │                          │восстановление      │содержанию       │фонда              │             │                           │

│    │      │                          │освещения по ул.    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Часовой с принятием │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │на баланс МУ        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │"Горсвет";          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │восстановление      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │освещения в поселке │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Огурцово и поселке  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Плановый в          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │приоритетах по      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │локальным сметам МУ │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │"Горсвет"           │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│913 │1105  │Восстановить больницу N 3:│В 2005 году         │     25000,0     │Бюджет города      │2006 -       │Управление здравоохранения │

│    │      │детское отделение,        │проведено           │                 │                   │2007 гг.     │мэрии, МУ "Управление      │

│    │      │кардиологическое,         │обследование        │                 │                   │             │капитального строительства"│

│    │      │перепрофилировать         │состояния           │                 │                   │             │                           │

│    │      │отделение патологии в     │фундаментов и       │                 │                   │             │                           │

│    │      │родильное отделение,      │перекрытий          │                 │                   │             │                           │

│    │      │произвести капитальный    │терапевтического    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ремонт терапевтического и │корпуса.            │                 │                   │             │                           │

│    │      │хирургического отделений  │По результатам      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │работы будет принято│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │решение о           │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │восстановлении или  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │строительстве нового│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │корпуса             │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│914 │1107  │Сделать тротуар к домам по│Выполнить устройство│      54,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Советского   │

│    │      │ул. Печатников, 1, 7, 9,  │5 отрезков тротуаров│                 │                   │             │района                     │

│    │      │11, 13                    │по 40 п. м шириной  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │1,5 м               │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│915 │1108  │Отремонтировать дорогу    │Капитальный ремонт  │      460,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Советского   │

│    │      │между психбольницей, ул.  │ул. Универсальной   │                 │                   │             │района, Главное управление │

│    │      │Печатников, 9 и ул.       │длиной 290 м и      │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │Универсальной             │шириной 4,2 м       │                 │                   │             │озеленения                 │

│    │      │                          │с тротуаром шириной │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │1 м                 │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│916 │1109  │Улицу Приморскую сделать  │Улица городского    │     7450,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Администрация Советского   │

│    │      │красивым въездом на       │значения (со        │                 │                   │             │района, Главное управление │

│    │      │ОбьГЭС, для чего          │статусом            │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │реконструировать частные  │территориальной).   │                 │                   │             │озеленения мэрии           │

│    │      │автостоянки, произвести   │Включить в план СЭР │                 │                   │             │                           │

│    │      │чистку старых и посадку   │реконструкцию ул.   │                 │                   │             │                           │

│    │      │новых деревьев            │Приморской с        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │расширением 1350 м  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │проезжей части до   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │7,5 м и устройством │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │тротуара - 1,5 м    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│917 │1110  │Заменить остановочные     │Замена павильонов   │      120,0      │Бюджет города      │2005 -       │Администрация Советского   │

│    │      │павильоны на ул.          │включена в районную │                 │                   │2007 гг.     │района                     │

│    │      │Гидромонтажной, остановке │программу.          │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Поликлиника" и ул.       │По пешеходному      │                 │                   │             │                           │

│    │      │Печатников, сделать       │переходу - при      │                 │                   │             │                           │

│    │      │пешеходный переход у рынка│положительном       │                 │                   │             │                           │

│    │      │"Престиж"                 │решении ОГИБДД -    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │сделать заказ СМЭУ  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │УВД НСО             │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│918 │1111  │Решить вопрос о           │Разработать         │Согласно         │Средства на текущее│2008 -       │Администрация Советского   │

│    │      │строительстве детских     │программу.          │проектно-сметной │содержание жилого  │2009 гг.     │района, МУ "Дирекция       │

│    │      │площадок, городков и малых│Реализовать принятую│документации     │фонда, привлеченные│             │заказчика по               │

│    │      │форм на придомовых        │Программу           │                 │средства           │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │территориях               │восстановления и    │                 │                   │             │хозяйству Советского       │

│    │      │                          │строительства в     │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │соответствии с      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │утвержденными       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │проектами (схемами) │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │благоустройства     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │дворов              │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│919 │1113  │Восстановить сквер и      │Утвердить проект    │      200,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Администрация Советского   │

│    │      │фонтан у ДК "Приморский"  │благоустройства.    │      300,0      │Бюджет города      │2006 г.      │района, МУ "Дирекция       │

│    │      │                          │Выполнить           │     2500,0      │Привлеченные       │2006 г.      │заказчика по               │

│    │      │                          │озеленительные      │                 │средства           │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │мероприятия по      │                 │                   │             │хозяйству Советского       │

│    │      │                          │разработанному      │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │проекту в разрезе   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │реализации гранта   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │мэрии по устройству │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │сквера. Завершить   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │благоустройство со  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │строительством      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │фонтана в 2005 году │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│920 │1114  │Добиться выделения        │Рассмотреть         │        -        │         -         │2005 г.      │                           │

│    │      │помещения для общества    │возможность         │                 │                   │             │                           │

│    │      │инвалидов Левобережья     │выделения помещения │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│921 │1115  │Определить площадки для   │Определить          │      800,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │выгула собак              │нормативные         │     1200,0      │Бюджет города      │2006 -       │жилищного и коммунального  │

│    │      │                          │параметры площадки. │                 │                   │2007 гг.     │хозяйства города,          │

│    │      │                          │Определить площадки,│                 │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │                          │утвердить их проекты│                 │                   │             │района                     │

│    │      │                          │для реализации во   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │всех возможных      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │местах. Организовать│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │площадки в          │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │соответствии с      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │утвержденными       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │проектами - 20 шт.  │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│922 │1117  │Оборудовать стоянки у     │Определить          │     9200,0      │Бюджет города,     │2005 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │домов с парковочными      │нормативные         │                 │привлеченные       │2008 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │карманами по              │параметры площадок  │                 │средства           │             │хозяйства города,          │

│    │      │ул. Барьерной, 11, 13, 15;│для стоянки.        │                 │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │ул. Динамовцев, 7, 9, 11; │Разработать схемы   │                 │                   │             │района                     │

│    │      │ул. Рубиновой, 1, 3, 5, 7;│площадок,           │                 │                   │             │                           │

│    │      │Героев Труда, 20          │автостоянок,        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │согласовать и       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │утвердить проекты,  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │выполнить площадки -│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │20 шт.              │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│923 │1118  │Укладка дорог в пос.      │Грейдирование и     │      100,0      │Бюджет города,     │2006 г.      │Администрация Советского   │

│    │      │Плановый                  │отсыпка щебнем      │      100,0      │привлеченные       │2007 г.      │района                     │

│    │      │                          │основных дорог      │      100,0      │средства           │2008 г.      │                           │

│    │      │                          │частного сектора    │      100,0      │                   │2009 г.      │                           │

│    │      │                          │пос. Плановый.      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Работа планируется  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │поэтапно            │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│924 │1119  │Принять водовод пос.      │Оформить принятие   │      150,0      │Бюджет города,     │2005 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │Плановый на баланс МУП    │водовода на баланс  │      200,0      │привлеченные       │2006 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │"Горводоканал"            │                    │                 │средства           │             │хозяйства города,          │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │администрация Советского   │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района                     │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                             Центральный район, избирательный округ N 39, депутат Сулейманов Ренат Исмайлович                              │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│925 │1123  │Осуществить текущий ремонт│Выполнить текущий   │      500,0      │Средства на текущее│2007 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │дома N 11 по ул. Каинской │ремонт              │                 │содержание жилого  │2008 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйства города           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│926 │1124  │Произвести текущий ремонт │Выполнить текущий   │        -        │Средства на текущее│2007 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │дома N 21 по улице Гоголя │ремонт              │                 │содержание жилого  │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйства города           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│927 │1126  │Провести капитальный      │Ремонт кровли,      │     1400,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │ремонт дома N 12 по ул.   │усиление оснований  │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │Советской                 │фундамента          │                 │                   │             │хозяйства города, МУ       │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │"Дирекция заказчика по     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│928 │1127  │Провести капитальный      │Капитальный ремонт  │      500,0      │Бюджет города      │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ремонт фасада дома N 56 по│дворового фасада    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Красному проспекту        │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│929 │1128  │Провести капитальный      │Обследовать         │      200,0      │Средства           │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ремонт дома N 22а по ул.  │состояние дома,     │                 │капитального       │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Советской                 │провести капитальный│                 │ремонта жилого     │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │ремонт              │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│930 │1129  │Провести капитальный      │Текущий ремонт      │      280,0      │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ремонт дома N 3 по ул.    │кровли              │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Достоевского              │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│931 │1130  │Выполнить капитальный     │Выполнить           │     1000,0      │Средства           │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ремонт домов NN 38, 40 по │капитальный ремонт  │                 │капитального       │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Октябрьской           │фасада (блок по ул. │                 │ремонта жилого     │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │Советской)          │                 │фонда в части      │             │района"                    │

│    │      │                          │                    │                 │муниципальной      │             │                           │

│    │      │                          │                    │                 │собственности      │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│932 │1131  │Выполнить капитальный     │Текущий ремонт      │      33,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ремонт дома N 24 по ул.   │балконов            │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Гоголя                    │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│933 │1132  │Провести капитальный      │Капитальный ремонт  │      800,0      │Средства           │2007 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │ремонт дома N 59 по       │фасада              │                 │капитального       │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │Красному проспекту        │                    │                 │ремонта жилого     │             │хозяйства города, МУ       │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │"Дирекция заказчика по     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│934 │1133  │Провести капитальный      │Капитальный ремонт  │      800,0      │Средства           │2007 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │ремонт дома N 44 по ул.   │фасада              │                 │капитального       │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │Советской                 │                    │                 │ремонта жилого     │             │хозяйства города, МУ       │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │"Дирекция заказчика по     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│935 │1134  │Провести текущий ремонт   │Выполнить текущий   │      500,0      │Средства на текущее│2007 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │дома N 2 по ул. Крылова   │ремонт              │                 │содержание жилого  │2008 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйства города           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│936 │1135  │Произвести замену         │Заменить            │      150,0      │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │коммуникаций дома N 16 по │магистральные сети  │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Серебренниковской     │тепловодоснабжения в│                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │подвальных          │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │помещениях          │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│937 │1136  │Произвести ремонт фасада и│Произвести ремонт   │      450,0      │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │балконов дома N 27 по ул. │фасада и балконов   │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Свердлова                 │дома                │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│938 │1137  │Осуществить ремонт кровли │Ремонт кровли над   │      51,3       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дома N 16 по ул. Спартака │кв. 19              │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│939 │1138  │Выполнить ремонт подъезда │Ремонт подъезда     │      40,0       │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дома N 35 по ул.          │                    │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Орджоникидзе              │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│940 │1139  │Заменить лифты в доме N 35│Грузопассажирский   │      700,0      │Средства           │2007 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │по ул. Орджоникидзе       │лифт будет включен в│                 │капитального       │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │                          │план модернизации   │                 │ремонта жилого     │             │хозяйства города           │

│    │      │                          │или заменен. На     │                 │фонда              │             │                           │

│    │      │                          │пассажирском лифте  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │будет проведена     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │повторная экспертиза│                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│941 │1140  │Выполнить ремонт фасада   │Капитальный ремонт  │      800,0      │Средства           │2007 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │дома N 45 по ул.          │                    │                 │капитального       │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │Лермонтова                │                    │                 │ремонта жилого     │             │хозяйства города, МУ       │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │"Дирекция заказчика по     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│942 │1141  │Провести ремонт дома N 13 │Текущий ремонт      │      10,0       │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по ул. Свердлова          │цоколя              │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│943 │1142  │Провести укрепление       │Ремонт фасада       │      550,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │фундамента и ремонт фасада│                    │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │дома N 24 по Красному     │                    │                 │                   │             │хозяйства города, МУ       │

│    │      │проспекту                 │                    │                 │                   │             │"Дирекция заказчика по     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│944 │1143  │Провести ремонт фасада    │Ремонт фасада       │      800,0      │Средства           │2008 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │дома N 83 по ул. Семьи    │                    │                 │капитального       │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │Шамшиных                  │                    │                 │ремонта жилого     │             │хозяйства города           │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│945 │1144  │Провести ремонт фасада и  │Выполнить ремонт    │      300,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │кровли дома N 21 по ул.   │кровли, фасада      │      600,0      │Бюджет города      │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │Мичурина                  │                    │                 │                   │             │хозяйства города, МУ       │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │"Дирекция заказчика по     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│946 │1145  │Провести ремонт фасада    │Провести ремонт     │      70,0       │Средства           │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дома N 22а по ул.         │фасада              │                 │капитального       │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Советской                 │                    │                 │ремонта жилого     │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│947 │1146  │Отремонтировать крышу дома│Текущий ремонт      │      30,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │N 20 по ул. Советской     │                    │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│948 │1147  │Провести наружный ремонт  │Ремонт спуска в     │      20,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дома N 76 по Красному     │подвал              │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │проспекту                 │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│949 │1148  │Провести ремонт крыши дома│Текущий ремонт      │      30,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │N 76 по Красному проспекту│                    │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│950 │1149  │Выполнить ремонт подъезда │Текущий ремонт      │      25,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │N 4 дома N 23 по ул.      │                    │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Романова                  │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│951 │1150  │Выполнит ремонт подъездов │Текущий ремонт 1, 2 │      25,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дома N 26 по ул. Романова │подъездов           │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│952 │1151  │Выполнить ремонт подъездов│Текущий ремонт      │      25,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дома N 23 по ул. Романова │                    │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│953 │1152  │Отремонтировать балконы   │Отремонтировать     │      10,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дома N 43 по Красному     │балконы дома        │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │проспекту                 │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│954 │1153  │Укрепить балконы дома N 43│Укрепить балконы    │      10,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по ул. Мичурина           │                    │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│955 │1155  │Выполнить работы по       │Текущий ремонт      │      15,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ремонту кровли дома N 7 по│                    │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Достоевского над      │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │квартирами NN 51, 52      │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│956 │1156  │Ремонт кровли дома N 82 по│Ремонт кровли       │      200,0      │Средства на текущее│2006 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │ул. Каменской (подъезд N  │                    │                 │содержание жилого  │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │4)                        │                    │                 │фонда              │             │хозяйства города           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│957 │1157  │Выполнить ремонт кровли   │Текущий ремонт      │      100,0      │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дома N 12 по ул. Советской│                    │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│958 │1158  │Произвести ремонт фасада  │Ремонт фасада       │      50,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дома N 82 по ул. Каменской│проводить не        │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │требуется, т.к.     │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │находится в         │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │удовлетворительном  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │состоянии. Ремонт   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │цоколя в плановом   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │порядке             │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│959 │1159  │Выполнить ремонт фасада   │Капитальный ремонт  │      800,0      │Средства           │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дома N 51/4 по Красному   │                    │                 │капитального       │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │проспекту                 │                    │                 │ремонта жилого     │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│960 │1160  │Отремонтировать фасады    │Корпуса 3, 4, 5 -   │     2400,0      │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │всех корпусов дома N 51 по│капитальный ремонт, │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Красному проспекту        │корпус 2 - текущий  │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │ремонт              │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│961 │1161  │Укрепить балконы,         │Капитальный ремонт  │      600,0      │Бюджет города      │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │отремонтировать фасад дома│                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │N 43 по Красному проспекту│                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│962 │1162  │Отремонтировать систему   │Замена верхнего     │      80,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │отопления дома N 37а по   │розлива системы     │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. С. Шамшиных           │отопления           │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│963 │1163  │Отремонтировать кровлю    │Текущий ремонт      │      50,0       │Средства на текущее│2008 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дома N 30 по Красному     │                    │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │проспекту                 │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│964 │1164  │Произвести замену         │Произвести замену   │      800,0      │Привлеченные       │2005 -       │Администрация Центрального │

│    │      │асфальтового покрытия     │асфальтового        │                 │средства           │2006 гг.     │района                     │

│    │      │внутриквартальных дорог,  │покрытия            │                 │                   │             │                           │

│    │      │расположенных возле дома  │внутриквартальных   │                 │                   │             │                           │

│    │      │N 2/1 по ул.              │дорог               │                 │                   │             │                           │

│    │      │Серебренниковской         │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│965 │1165  │Осуществить               │Осуществить         │      400,0      │Бюджет города      │2010 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │благоустроительные работы │благоустроительные  │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │во дворе дома N 21 по ул. │работы              │                 │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │Свердлова                 │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│966 │1166  │Осуществить               │Осуществить         │      220,0      │Средства на текущее│2010 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │благоустройство двора дома│благоустройство     │                 │содержание жилого  │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │N 4 по ул. Сибревкома, в  │двора               │                 │фонда              │             │хозяйства города           │

│    │      │том числе обустроить      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │детскую площадку          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│967 │1167  │Рассмотреть вопрос о      │В осенне-весенний   │      100,0      │Бюджет города      │2005 -       │Департамент энергетики,    │

│    │      │посадке крупных деревьев  │период данный вопрос│                 │                   │2009 гг.     │жилищного и коммунального  │

│    │      │на газоне вдоль дома N 16 │будет рассмотрен с  │                 │                   │             │хозяйства города, Главное  │

│    │      │по ул. Спартака           │участием жильцов    │                 │                   │             │управление благоустройства │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │и озеленения города        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│968 │1168  │Осуществить               │Произвести          │      180,0      │Бюджет города      │2010 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │благоустроительные работы │благоустроительные  │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │во дворе дома N 11 по ул. │работы              │                 │                   │             │хозяйства города, МУ       │

│    │      │Каинской                  │                    │                 │                   │             │"Дирекция заказчика по     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│969 │1169  │Произвести посадку        │В осенне-весенний   │       3,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │деревьев во дворе дома    │период данный вопрос│                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │N 11 по ул. Каинской      │будет рассмотрен с  │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │участием жильцов    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│970 │1170  │Отремонтировать тротуарную│Заменить тротуарную │      85,0       │Привлеченные       │2006 -       │Администрация Центрального │

│    │      │плитку перед домом N 35 по│плитку              │                 │средства           │2008 гг.     │района                     │

│    │      │ул. Орджоникидзе          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│971 │1171  │Установить детскую        │Установить детскую  │      100,0      │Бюджет города,     │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │площадку между домами     │площадку            │                 │привлеченные       │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │NN 33 и 35 по улице       │                    │                 │средства           │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │Орджоникидзе              │                    │                 │                   │             │района", администрация     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │Центрального района        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│972 │1172  │Осуществить               │Осуществить         │      150,0      │Привлеченные       │2007 г.      │Администрация Центрального │

│    │      │благоустройство двора дома│благоустройство     │                 │средства           │             │района                     │

│    │      │N 27 по ул. Ядринцевской  │двора               │                 │                   │             │                           │

│    │      │по проекту жителей дома,  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │представленному в         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │администрацию Центрального│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │района 1 декабря 2004 г.  │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│973 │1173  │Построить детскую площадку│Построить детскую   │      100,0      │Привлеченные       │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │во дворе дома N 7 по ул.  │площадку            │                 │средства           │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Крылова                   │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│974 │1174  │Восстановить детскую      │Восстановить детскую│      100,0      │Привлеченные       │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │площадку во дворе дома N 9│площадку            │                 │средства           │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │по улице Мичурина         │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│975 │1175  │Высадить новые деревья во │В осенне-весенний   │       2,0       │Средства на текущее│2005 -       │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дворе дома N 9 по ул.     │период данный вопрос│                 │содержание жилого  │2006 гг.     │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Мичурина                  │будет рассмотрен с  │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │участием жильцов    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│976 │1176  │Благоустроить дворовую    │Благоустроить       │      500,0      │Средства на текущее│2010 г.      │Администрация Центрального │

│    │      │территорию дома N 11 по   │дворовую территорию │                 │содержание жилого  │             │района                     │

│    │      │ул. Свердлова             │дома                │                 │фонда              │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│977 │1177  │Произвести благоустройство│Произвести          │      250,0      │Средства на текущее│2010 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дворовой территории дома  │благоустройство     │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │N 83 по ул. С. Шамшиных   │дворовой территории │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │дома                │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│978 │1178  │Благоустроить дворовую    │Благоустроить       │      350,0      │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │территорию дома N 12 по   │дворовую территорию │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Советской             │дома                │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│979 │1179  │Благоустроить территорию  │Благоустроить       │     1000,0      │Привлеченные       │2006 -       │Администрация Центрального │

│    │      │Первомайского сквера      │территорию          │                 │средства           │2009 гг.     │района                     │

│    │      │                          │Первомайского сквера│      500,0      │Бюджет города      │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│980 │1180  │Оборудовать проход из     │Оборудовать проход  │      150,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Центрального │

│    │      │двора дома N 12 по ул.    │из двора дома       │                 │                   │             │района                     │

│    │      │Советской на ул. М.       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Горького, оборудовать хотя│                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │бы один въезд во двор     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │жильцов дома 12 по ул.    │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Советской                 │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│981 │1181  │Построить детскую площадку│Построить детскую   │      100,0      │Привлеченные       │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │или маленький скверик во  │площадку            │                 │средства           │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │дворе дома N 22 по ул.    │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │Советской                 │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│982 │1182  │Благоустроить двор возле  │Благоустроить двор  │      400,0      │Бюджет города      │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дома N 22 по ул. Советской│                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│983 │1183  │Благоустроить двор дома N │Благоустроить двор  │      350,0      │Средства на текущее│2010 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │7 по ул. Трудовой         │                    │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│984 │1184  │Построить площадку для    │Построить площадку  │      150,0      │Привлеченные       │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │отдыха во дворе дома N 76 │для отдыха          │                 │средства           │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │по Красному проспекту     │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│985 │1185  │Организовать освещение в  │Выполнить освещение │30,0 за одну     │Привлеченные       │2007 г.      │Администрация Центрального │

│    │      │ночное время ул. Романова │на участке от ул.   │световую опору   │средства           │             │района                     │

│    │      │                          │Советской до        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Красного проспекта  │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│986 │1186  │Построить детскую площадку│Построить детскую   │      100,0      │Привлеченные       │2006 -       │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │или установить малые формы│площадку            │                 │средства           │2007 гг.     │жилищно-коммунальному      │

│    │      │во дворе дома N 45 по     │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │Красному проспекту        │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│987 │1187  │Выполнить работы по       │Выполнить работы по │Будут определены │Привлеченные       │2010 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │благоустройству придомовой│благоустройству     │после утверждения│средства           │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │территории домов NN 3, 7  │                    │проектно-сметной │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │по ул. Трудовой           │                    │документации     │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│988 │1188  │От дома N 16 по ул.       │Обустроить тротуар  │      250,0      │Привлеченные       │2009 г.      │Администрация Центрального │

│    │      │Ядринцевской до Красного  │                    │                 │средства           │             │района, Главное управление │

│    │      │проспекта обустроить      │                    │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │тротуар                   │                    │                 │                   │             │озеленения                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│989 │1189  │Выполнить работы по       │Выполнить работы по │      100,0      │Средства на текущее│2010 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │благоустройству придомовой│благоустройству     │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │территории дома N 54 по   │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │ул. Каменской (в          │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │частности обустроить      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │детскую площадку)         │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│990 │1190  │Выполнить работы по       │Выполнить работы по │       2,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │благоустройству дворовой  │благоустройству     │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │территории дома N 8б по   │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │ул. Каинской (в частности │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │произвести посадку        │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │деревьев)                 │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│991 │1191  │Выполнить работы по       │Выполнить работы по │      700,0      │Бюджет города      │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │благоустройству двора дома│благоустройству     │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │N 40 по ул. Октябрьской   │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│992 │1192  │Ремонт отмостки и входов  │Текущий ремонт      │      18,0       │Средства на текущее│2008 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дома N 82 по ул. Каменской│                    │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│993 │1193  │Благоустроить двор дома   │Благоустроить двор  │      10,0       │Привлеченные       │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │N 11 по ул.               │дома                │                 │средства           │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Серебренниковской         │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│994 │1194  │Выполнить                 │Произвести          │      900,0      │Бюджет города      │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │благоустроительные работы │благоустроительные  │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │во дворе дома N 51/4 по   │работы              │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │Красному проспекту (в     │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │частности озеленение,     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │установка скамеек),       │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │микрорайон "Сибгипрошахт" │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│995 │1195  │Построить детскую площадку│Построить детскую   │      100,0      │Привлеченные       │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │во дворе дома N 35 по ул. │площадку            │                 │средства           │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Кольцова                  │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│996 │1196  │Провести работы по        │Провести работы по  │       6,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │озеленению дворовой       │озеленению дворовой │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │территории дома N 44 по   │территории          │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │ул. Советской             │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│997 │1197  │Заасфальтировать дворовую │Благоустройство     │      260,0      │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │территорию дома N 51/2 по │                    │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Красному проспекту        │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│998 │1198  │Отремонтировать           │Благоустройство     │      160,0      │Бюджет города      │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │асфальтовое покрытие возле│                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │дома N 51/3 по Красному   │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │проспекту                 │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│999 │1199  │Восстановить уличное      │Произвести монтаж   │       8,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │освещение во дворе дома N │наружных            │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │51/3 по Красному проспекту│светильников типа   │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │"кобра" в кол-ве 4  │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │шт.                 │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1000│1200  │Установить во дворе дома N│Установка городка,  │      100,0      │Бюджет города      │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │44 по ул. Каменской малые │установить во дворе │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │формы для детей           │дома малые формы для│                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │детей               │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1001│1201  │Установить детскую        │Установить детскую  │      150,0      │Привлеченные       │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │площадку во дворе дома N  │площадку            │                 │средства           │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │37а по ул. Семьи Шамшиных │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1002│1202  │Отремонтировать           │Отремонтировать     │      790,0      │Бюджет города      │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │асфальтовое покрытие во   │асфальтовое покрытие│                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │дворе дома N 30 по        │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │Красному проспекту        │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1003│1203  │Провести работы по        │Провести работы по  │      20,0       │Привлеченные       │2007 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │благоустройству дворовой  │благоустройству     │                 │средства           │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │территории дома N 14 по   │дворовой территории │                 │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │ул. Достоевского          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1004│1204  │Благоустройство во дворе  │Благоустройство     │      100,0      │Бюджет города      │2009 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │дома N 70 по Красному     │                    │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │проспекту                 │                    │                 │                   │             │хозяйства города           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1005│1205  │Благоустройство двора дома│Благоустройство     │      20,0       │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │N 18 по ул. Достоевского  │                    │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1006│1206  │Ограничение проезда       │Установка дорожных  │      10,0       │Привлеченные       │2006 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │автомобилей во дворах     │знаков              │                 │средства           │             │дорожно-благоустроительного│

│    │      │домов NN 2, 2/1 по ул.    │                    │                 │                   │             │комплекса мэрии            │

│    │      │Серебренниковской         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │(обеспечить безопасность  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │движения пешеходов в      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │районе магазина "Мясо",   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │расположенного между      │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │домами N 2 и N 2/1 по ул. │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Серебренниковской)        │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1007│1207  │Окончание ремонта         │Реконструкция ул.   │     13050,0     │Бюджет города      │2009 г.      │Управление пассажирских    │

│    │      │трамвайных путей,         │Маяковского намечена│                 │                   │             │перевозок мэрии            │

│    │      │прилегающих к дому N 2/1  │на 2009 год         │                 │                   │             │                           │

│    │      │по ул. Серебренниковской, │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │в целях исключения шума и │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │вибрации от трамваев      │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1008│1208  │Произвести ремонт         │Произвести ремонт   │      1300,0     │Привлеченные       │2005 -       │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │внутриквартальных дорог во│внутриквартальных   │                 │средства           │2010 гг.     │жилищно-коммунальному      │

│    │      │дворе домов NN 2, 2/1,    │дорог               │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │2/2, 4/1 по ул.           │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │Серебренниковской         │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1009│1209  │Установить на перекрестке │Установить дорожные │      500,0      │Привлеченные       │2006 -       │Администрация Центрального │

│    │      │у школы N 12 светофор или │знаки               │                 │средства           │2007 гг.     │района, Главное управление │

│    │      │"лежачий полицейский"     │                    │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │озеленения, УВД города     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │Новосибирска               │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1010│1210  │Выполнить                 │Выполнить           │      60,0       │Бюджет города      │2010 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │благоустроительные работы │благоустроительные  │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │во дворе дома N 35 по ул. │работы              │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │Орджоникидзе              │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1011│1211  │Решить проблему           │УПП мэрии совместно │        -        │         -         │2005 -       │Департамент транспорта и   │

│    │      │автомобильных пробок по   │с администрацией    │                 │                   │2007 гг.     │дорожно-благоустроительного│

│    │      │Красному проспекту        │Центрального района │                 │                   │             │комплекса мэрии, управление│

│    │      │                          │рассмотреть решение │                 │                   │             │пассажирских перевозок     │

│    │      │                          │проблемы            │                 │                   │             │мэрии, администрация       │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │Центрального района        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1012│1212  │Произвести ремонт         │Капитальный ремонт  │      15,0       │Бюджет города      │2005 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │трамвайных путей от       │на ул. Мичурина     │     1200,0      │Бюджет города      │2009 г.      │дорожно-благоустроительного│

│    │      │перекрестка улиц Мичурина │запланирован на     │                 │                   │             │комплекса мэрии, управление│

│    │      │и Гоголя до перекрестка   │2009 г.             │                 │                   │             │пассажирских перевозок     │

│    │      │улиц Мичурина, Крылова,   │                    │                 │                   │             │мэрии, администрация       │

│    │      │для уменьшения шума от    │                    │                 │                   │             │Центрального района        │

│    │      │проходящих трамваев       │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1013│1213  │Оборудовать автокарманы   │По согласованию с   │      200,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │напротив подъездов для    │территориальным     │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │стоянки автомобилей (ул.  │органом             │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │С. Шамшиных, 85)          │самоуправления и    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │жителями дома данный│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │вопрос будет        │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │рассматриваться в   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2006 г., и при      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │принятии            │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │положительного      │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │решения работы будут│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │выполнены           │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1014│1214  │Переоборудовать крепление │Переоборудовать     │      150,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │проводов для троллейбусов │крепление проводов  │                 │                   │             │дорожно-благоустроительного│

│    │      │на самостоятельные столбы │для троллейбусов    │                 │                   │             │комплекса мэрии, управление│

│    │      │с дома N 12 по ул.        │                    │                 │                   │             │пассажирских перевозок     │

│    │      │Советской                 │                    │                 │                   │             │мэрии                      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1015│1216  │Отремонтировать пешеходный│Отремонтировать     │      500,0      │Привлеченные       │2007 г.      │Администрация Центрального │

│    │      │тротуар от Центрального   │пешеходный тротуар  │                 │средства           │             │района                     │

│    │      │рынка до ул. С. Шамшиных  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │по ул. Крылова            │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1016│1217  │Отремонтировать дорогу на │Выполнить ямочный   │      30,0       │Бюджет города      │2005 г.      │Департамент энергетики и   │

│    │      │ул. Потанинской           │ремонт              │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйства города           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1017│1218  │Произвести благоустройство│Благоустройство     │      450,0      │Бюджет города      │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │территории дома N 20 по   │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Советской             │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1018│1219  │Отремонтировать           │Отремонтировать     │      100,0      │Бюджет города      │2009 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │асфальтовое покрытие      │асфальтовое покрытие│                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │проезжей части во дворе   │проезжей части      │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │дома N 76 по Красному     │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │проспекту                 │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1019│1220  │Увеличить количество      │Решить вопрос о     │                 │Бюджет города      │2005 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │единиц подвижного состава │необходимости       │                 │                   │             │дорожно-благоустроительного│

│    │      │на маршруте троллейбуса   │увеличения          │                 │                   │             │комплекса мэрии, управление│

│    │      │N 25                      │количества единиц   │                 │                   │             │пассажирских перевозок     │

│    │      │                          │подвижного состава  │                 │                   │             │мэрии                      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1020│1222  │Установить светофор на    │Установить светофор │      450,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Центрального │

│    │      │перекрестке ул. Мичурина и│на перекрестке      │                 │                   │             │района                     │

│    │      │ул. Орджоникидзе          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1021│1223  │Отремонтировать трамвайные│В соответствии с    │     26624,0     │Бюджет города      │2009 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │пути напротив дома N 43 по│планом ремонт       │                 │                   │             │дорожно-благоустроительного│

│    │      │ул. Мичурина для          │трамвайных путей на │                 │                   │             │комплекса мэрии            │

│    │      │уменьшения вибрации и     │ул. Мичурина        │                 │                   │             │                           │

│    │      │шума, исходящего от       │планируется в       │                 │                   │             │                           │

│    │      │проходящих трамваев       │2009 г.             │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │МУП "Служба пути"   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │планирует провести  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │наплавку изношенных │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │концов рельсов на   │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │стыках у дома по ул.│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │Мичурина, 13        │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1022│1224  │Установить светофор на    │Установить          │      450,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Департамент транспорта и   │

│    │      │перекрестке ул. Мичурина и│светофорный объект  │                 │                   │             │дорожно-благоустроительного│

│    │      │ул. Орджоникидзе          │                    │                 │                   │             │комплекса мэрии            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1023│1225  │Произвести благоустройство│Благоустройство     │     1150,0      │Бюджет города      │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │территории домов NN 6, 8, │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │10 по ул. Державина, N 5  │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │по ул. Фрунзе             │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1024│1226  │Принять меры по           │Департаменту        │        -        │         -         │2005 -       │Департамент транспорта и   │

│    │      │распространению действия  │транспорта и        │                 │                   │2010 гг.     │дорожно-благоустроительного│

│    │      │проездных билетов на      │дорожно-            │                 │                   │             │комплекса мэрии            │

│    │      │коммерческий транспорт    │благоустроительного │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │комплекса мэрии     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │проработать данный  │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │вопрос              │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1025│1227  │Отремонтировать дорогу по │Отремонтировать     │      300,0      │Бюджет города      │2008 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │ул. Кольцова              │дорогу              │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйства города,          │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │администрация Центрального │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района                     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1026│1228  │Фирме "НЭСКО" построить   │Согласовать с фирмой│      250,0      │Привлеченные       │2006 г.      │Администрация Центрального │

│    │      │стоянку автомобилей       │вопрос по устройству│                 │средства           │             │района                     │

│    │      │(карман) со стороны ул.   │парковочного кармана│                 │                   │             │                           │

│    │      │Фрунзе, 2                 │(техусловия)        │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1027│1229  │Продолжение строительства │Продолжение         │     51000,0     │Бюджет города      │2008 -       │Департамент образования,   │

│    │      │пристройки к школе N 12   │строительства       │                 │                   │2010 гг.     │культуры, спорта и         │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │молодежной политики мэрии, │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │департамент экономики и    │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │финансов мэрии             │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1028│1230  │Демонтировать тротуарные  │Рассмотреть вопрос  │        -        │         -         │2007 г.      │Департамент                │

│    │      │рекламные щиты с Красного │по демонтажу        │                 │                   │             │потребительского рынка,    │

│    │      │проспекта                 │тротуарных рекламных│                 │                   │             │услуг и поддержки          │

│    │      │                          │щитов               │                 │                   │             │предпринимательства мэрии  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1029│1231  │Улучшить работу детской   │Рассмотреть         │        -        │         -         │2005 г.      │Управление здравоохранения │

│    │      │поликлиники, расположенной│возможность         │                 │                   │             │мэрии                      │

│    │      │по адресу:                │улучшения работы    │                 │                   │             │                           │

│    │      │ул. Красный проспект, 13, │детской поликлиники │                 │                   │             │                           │

│    │      │в частности:              │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │1) возобновить работу     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │лаборатории;              │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │2) увеличить количество   │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │узких специалистов        │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1030│1233  │Провести капитальный      │2006 г. -           │     19500,0     │Бюджет города      │2006 -       │Департамент образования,   │

│    │      │ремонт школы N 99 и       │корректировка       │                 │                   │2007 гг.     │культуры, спорта и         │

│    │      │построить для нее актовый │проектно-сметной    │                 │                   │             │молодежной политики мэрии, │

│    │      │зал                       │документации.       │                 │                   │             │МУ "Управление капитального│

│    │      │                          │2007 г. -           │                 │                   │             │строительства"             │

│    │      │                          │капитальный ремонт  │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1031│1234  │Решить вопрос о включении │Решить вопрос       │        -        │         -         │2007 -       │Комитет по жилищным        │

│    │      │в список ветхого          │согласно действующим│                 │                   │2008 гг.     │вопросам мэрии             │

│    │      │аварийного жилья дома N 46│муниципальным       │                 │                   │             │                           │

│    │      │по ул. Некрасова          │правовым актам      │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1032│1236  │Предусматривать в бюджетах│Предусмотреть       │     1250,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Департамент по социальной  │

│    │      │г. Новосибирска денежные  │финансирование      │                 │                   │             │политике мэрии             │

│    │      │средства на финансирование│деятельности        │                 │                   │             │                           │

│    │      │деятельности городского,  │ветеранских         │                 │                   │             │                           │

│    │      │районных, первичных       │организаций         │                 │                   │             │                           │

│    │      │ветеранских организаций   │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1033│(13)  │Запретить выгул собак за  │Предусмотреть       │      200,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Департамент энергетики,    │

│    │      │корпусами 1 - 5 по        │выделение участка   │                 │                   │             │жилищного и коммунального  │

│    │      │Красному проспекту, 49 -  │для выгула собак    │                 │                   │             │хозяйства города           │

│    │      │51                        │                    │                 │                   │             │                           │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│                            Центральный район, избирательный округ N 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович                            │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│1034│1240  │Благоустройство,          │Благоустройство,    │      100,0      │Привлеченные       │2006 -       │Администрация Центрального │

│    │      │озеленение, строительство │озеленение,         │                 │средства           │2007 гг.     │района                     │

│    │      │детской площадки по       │строительство       │                 │                   │             │                           │

│    │      │адресу: ул. Селезнева, 31 │детской площадки    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1035│1241  │Озеленение, строительство │Озеленение,         │      100,0      │Привлеченные       │2006 -       │Администрация Центрального │

│    │      │детской площадки по       │строительство       │                 │средства           │2007 гг.     │района                     │

│    │      │адресу: ул. Крылова, 67а  │детской площадки    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1036│1242  │Благоустройство,          │Благоустройство,    │      700,0      │Бюджет города      │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │озеленение, строительство │озеленение,         │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │детской площадки во дворе │строительство       │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │дома по адресу:           │детской площадки    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │ул. Ипподромская, 31      │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1037│1243  │Благоустройство и         │Благоустройство и   │      550,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Центрального │

│    │      │установка освещения,      │установка освещения,│                 │                   │             │района, МУ "Дирекция       │

│    │      │строительство спортивной  │строительство       │                 │                   │             │заказчика по               │

│    │      │площадки во дворе дома по │спортивной площадки │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │адресу: ул. Крылова, 64а  │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1038│1244  │Благоустройство и         │Строительная        │      100,0      │Привлеченные       │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │обустройство парковочной  │площадка имеется.   │                 │средства           │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │зоны, строительство       │Устройство          │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │детской площадки во дворе │парковочных карманов│                 │                   │             │района"                    │

│    │      │дома по адресу:           │будет рассмотрено   │                 │                   │             │                           │

│    │      │Крылова, 45               │совместно с         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │территориальным     │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │органом             │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │самоуправления в    │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │2006 г. и при       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │необходимости будет │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │выполнено           │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1039│1245  │Озеленение, ограждение    │Выполнить           │      30,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │зеленой зоны, ремонт      │благоустройство     │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │скамеек, установка лавочек│                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │во дворе дома по адресу:  │                    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │ул. Крылова, 55           │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1040│1246  │Озеленение, строительство │Выполнить           │      150,0      │Привлеченные       │2006 г.      │Администрация Центрального │

│    │      │детской площадки по       │благоустройство     │                 │средства           │             │района, МУ "Дирекция       │

│    │      │адресу:                   │                    │                 │                   │             │заказчика по               │

│    │      │ул. Депутатская, 58       │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1041│1247  │Озеленение во дворе дома  │Выполнить           │      20,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │по ул. Горького, 104      │благоустройство     │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1042│1248  │Озеленение, освещение     │Выполнить           │      10,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │двора по адресу:          │благоустройство     │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Горького, 95          │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1043│1249  │Строительство детской     │Выполнить           │      50,0       │Привлеченные       │2006 г.      │Администрация Центрального │

│    │      │площадки по адресу:       │строительство       │                 │средства           │             │района                     │

│    │      │ул. Некрасова, 61         │детской площадки    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1044│1250  │Благоустройство двора,    │Выполнить           │      10,0       │Средства на текущее│2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │озеленение, установка     │благоустройство     │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │лавочек во дворе дома по  │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │адресу: ул. О. Жилиной, 92│                    │                 │                   │             │района",                   │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │администрация района       │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1045│1251  │Строительство детской     │Выполнить           │      100,0      │Привлеченные       │2006 -       │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │площадки во дворе дома по │строительство       │                 │средства           │2007 гг.     │жилищно-коммунальному      │

│    │      │адресу: ул. Некрасова, 84 │детской площадки    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1046│1252  │Благоустройство двора по  │Дирекции заказчика  │      30,0       │Привлеченные       │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │ул. Ипподромской, 47      │совместно с ТОС     │                 │средства           │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │"Русь" и депутатом  │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │выйти на место для  │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │определения         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │необходимости       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │выполнения работ    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1047│1253  │Строительство парковочных │Выполнить           │      280,0      │Привлеченные       │2006 г.      │Администрация Центрального │

│    │      │карманов по адресу: ул. О.│строительство       │                 │средства           │             │района                     │

│    │      │Жилиной, 90 (общежитие)   │парковочных карманов│                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1048│1254  │Озеленение двора,         │Дирекции заказчика  │      30,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │строительство детской     │совместно с         │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │площадки по адресу: ул. О.│депутатом выйти на  │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │Жилиной, 31               │место для           │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │                          │определения         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │необходимости       │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │выполнения работ    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1049│1255  │Благоустройство двора,    │Выполнить           │      30,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │озеленение по адресу: ул. │благоустройство     │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │О. Жилиной, 108           │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1050│1256  │Благоустройство двора,    │Выполнить           │      30,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация района, МУ   │

│    │      │озеленение по адресу: ул. │благоустройство     │                 │                   │             │"Дирекция заказчика по     │

│    │      │Селезнева, 52             │                    │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1051│1257  │Благоустройство во дворе  │Выполнить           │     1000,0      │Бюджет города      │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │дома по адресу: ул.       │благоустройство     │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Фрунзе, 53                │                    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1052│1258  │Строительство детской     │Строительство       │      100,0      │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │площадки по адресу: ул.   │детской площадки    │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │Фрунзе, 57а               │                    │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1053│1259  │Озеленение, строительство │Озеленение,         │      100,0      │Привлеченные       │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │детской площадки по       │строительство       │                 │средства           │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │адресу: ул. Гоголя, 47    │детской площадки    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1054│1260  │Благоустройство,          │Благоустройство,    │      100,0      │Средства на текущее│2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │озеленение, строительство │озеленение,         │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │детской площадки во дворе │строительство       │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │дома по адресу: ул.       │детской площадки    │                 │                   │             │района"                    │

│    │      │Гоголя, 31                │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1055│1261  │Озеленение, строительство │Озеленение,         │      100,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │детской площадки по       │строительство       │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │адресу: ул. Гоголя, 43    │детской площадки    │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1056│1262  │Озеленение,               │Выполнить           │      10,0       │Средства на текущее│2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │благоустройство по адресу:│благоустроительные  │                 │содержание жилого  │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │ул. Ипподромская, 32/2    │работы              │                 │фонда              │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1057│1264  │Вдоль ул. Ипподромская    │Проработать вопрос с│Будут определены │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Центрального │

│    │      │магистраль оборудовать    │населением          │после разработки │                   │             │района, Главное управление │

│    │      │площадку для выгула собак │                    │проектно-сметной │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │                          │                    │документации     │                   │             │озеленения мэрии           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1058│1265  │Ремонт вентиляции в       │Выполнить ремонтные │      120,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Центрального │

│    │      │бассейне, благоустройство │работы              │      100,0      │Бюджет города      │2008 г.      │района                     │

│    │      │прилегающей территории в  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │детском саду N 484        │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1059│1266  │Ремонт приточной          │Ремонт приточной    │      150,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Центрального │

│    │      │вентиляции, ремонт веранд,│вентиляции.         │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │установка малых форм,     │                    │                 │                   │             │образования мэрии          │

│    │      │благоустройство           │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │территории, ремонт кровли │Ремонт кровли,      │      60,0       │Бюджет города      │2006 г.      │                           │

│    │      │здания в детском саду N   │парапета            │                 │                   │             │                           │

│    │      │117                       │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1060│1267  │Ремонт кровли,            │Ремонт кровли.      │      100,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Центрального │

│    │      │установка малых форм в    │Установка малых форм│      100,0      │Бюджет города      │2006 -       │района, управление         │

│    │      │детском саду N 451        │                    │                 │                   │2007 гг.     │образования мэрии          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1061│1268  │Ремонт главного входа.    │Ремонт главного     │      25,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Администрация Центрального │

│    │      │Ремонт ограждения         │входа.              │                 │                   │             │района, управление         │

│    │      │прилегающей территории.   │Ремонт ограждения   │      35,0       │Бюджет города      │2007 г.      │образования мэрии          │

│    │      │Ремонт асфальтового       │прилегающей         │                 │                   │             │                           │

│    │      │покрытия и освещение      │территории.         │                 │                   │             │                           │

│    │      │прилегающей территории в  │Ремонт асфальтового │      60,0       │Бюджет города      │2008 г.      │                           │

│    │      │детском саду N 495        │покрытия и освещение│                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │прилегающей         │                 │                   │             │                           │

│    │      │                          │территории          │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1062│1269  │Строительство хоккейной   │Строительство       │      200,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Центрального │

│    │      │коробки на территории     │хоккейной коробки   │                 │                   │             │района                     │

│    │      │школы N 29                │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1063│1270  │Благоустройство и         │Выполнить           │      150,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Центрального │

│    │      │озеленение прилегающей    │благоустройство     │                 │                   │             │района                     │

│    │      │территории школы N 156    │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1064│1271  │Строительство входной     │Установить входную  │      150,0      │Привлеченные       │2006 г.      │Администрация Центрального │

│    │      │двери в гимназии N 13     │дверь               │                 │средства           │             │района                     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1065│1272  │Благоустройство входной   │Предусмотрено в     │      30,0       │Бюджет города      │2006 г.      │Департамент образования,   │

│    │      │зоны, ремонт козырька,    │Программе "Молодежь │                 │                   │             │культуры, спорта и         │

│    │      │косметический ремонт      │Новосибирска на     │                 │                   │             │молодежной политики мэрии  │

│    │      │внутри помещения в        │2006 - 2009 годы"   │                 │                   │             │                           │

│    │      │военно-патриотическом     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │клубе "Витязь"            │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1066│1273  │Благоустройство площадки  │Предусмотрено в     │      163,0      │Бюджет города      │2006 г.      │Комитет по делам молодежи  │

│    │      │перед клубом, обустройство│Программе "Молодежь │                 │                   │             │мэрии                      │

│    │      │спортивного зала,         │Новосибирска на     │                 │                   │             │                           │

│    │      │косметический ремонт      │2006 - 2009 годы"   │                 │                   │             │                           │

│    │      │помещений в МОУ "Центр    │                    │      100,0      │Привлеченные       │2007 г.      │                           │

│    │      │развития детей, подростков│                    │                 │средства           │             │                           │

│    │      │и молодежи "Альтаир"      │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1067│1274  │Благоустройство зоны перед│Благоустройство зоны│      150,0      │Привлеченные       │2005 г.      │Администрация Центрального │

│    │      │входом, организация       │перед входом,       │                 │средства           │             │района                     │

│    │      │парковки в центр          │организация парковки│      50,0       │                   │2005 г.      │                           │

│    │      │планирования семьи по     │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │адресу: ул. О. Жилиной, 73│                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1068│1275  │Благоустройство           │Благоустройство     │      100,0      │Привлеченные       │2006 г.      │Администрация Центрального │

│    │      │прилегающей территории к  │прилегающей         │                 │средства           │             │района                     │

│    │      │госпиталю ветеранов войны │территории          │                 │                   │             │                           │

│    │      │N 3                       │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1069│1276  │Заменить пол в игровом    │Выполнить замену    │      800,0      │Бюджет города      │2006 -       │Управление по физической   │

│    │      │зале спорткомплекса       │пола                │                 │                   │2007 гг.     │культуре и спорту мэрии    │

│    │      │"Радуга"                  │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1070│1277  │Оборудовать дополнительные│Оборудовать         │      370,0      │Бюджет города      │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика по  │

│    │      │парковки по ул. Крылова,  │дополнительные      │                 │                   │             │жилищно-коммунальному      │

│    │      │43а, 45                   │парковки            │                 │                   │             │хозяйству Центрального     │

│    │      │                          │                    │                 │                   │             │района"                    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1071│1278  │Провести ремонт           │Провести ремонт     │     2540,0      │Бюджет города      │2007 г.      │Администрация Центрального │

│    │      │внутриквартальных дорог   │внутриквартальных   │                 │                   │             │района, МУ "Дирекция       │

│    │      │ул. Ломоносова, 59, 61,   │дорог               │                 │                   │             │заказчика по жилищно-      │

│    │      │ул. Крылова, 64б,         │                    │                 │                   │             │коммунальному хозяйству    │

│    │      │ул. Фрунзе, 53,           │                    │                 │                   │             │Центрального района",      │

│    │      │ул. Ипподромской, 31,     │                    │                 │                   │             │Главное управление         │

│    │      │ул. Крылова, 69, 71, 66,  │                    │                 │                   │             │благоустройства и          │

│    │      │68, ул. Державина, 61,    │                    │                 │                   │             │озеленения                 │

│    │      │ул. Державина, 59, вдоль  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │забора лицея N 95 от дома │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │по адресу: ул. Крылова, 8 │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1072│1279  │Выполнить установку       │Выполнить установку │      50,0       │Привлеченные       │2005 г.      │Администрация Центрального │

│    │      │ограждения спортивной     │ограждения          │                 │средства           │             │района                     │

│    │      │площадки по ул.           │спортивной площадки │                 │                   │             │                           │

│    │      │Партизанской, ул.         │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │Писарева, ул. О. Жилиной  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │(частный сектор)          │                    │                 │                   │             │                           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1073│1280  │Восстановить колонку N 34 │Восстановить колонку│      120,0      │Бюджет города      │2005 г.      │Администрация Центрального │

│    │      │по ул. Романова           │                    │                 │                   │             │района, МУП "Горводоканал" │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1074│1281  │Поставить светофоры на    │Проработать вопрос  │        -        │         -         │2006 -       │Департамент транспорта и   │

│    │      │перекрестках:             │установки светофоров│                 │                   │2008 гг.     │дорожно-благоустроительного│

│    │      │ул. Депутатская - ул.     │                    │                 │                   │             │комплекса мэрии,           │

│    │      │Каменская, ул. Писарева - │                    │                 │                   │             │администрация Центрального │

│    │      │ул. Ипподромская          │                    │                 │                   │             │района                     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│1075│1282  │Решить вопрос о возврате  │                    │        -        │         -         │2007 г.      │Департамент по социальной  │

│    │      │льготы на погребение (в   │                    │                 │                   │             │политике мэрии             │

│    │      │2004 году она составляла  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │2900 рублей, в 2005 году  │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │эта сумма составляет 1200 │                    │                 │                   │             │                           │

│    │      │рублей)                   │                    │                 │                   │             │                           │

└────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┘

--------------------------------

<*> Переходящий наказ из Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших до 01.12.2001 (Решение городского Совета от 20.02.2002 N 101).