Документ предоставлен КонсультантПлюс

- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 5 декабря 2007 г. N 802

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ ГОРОДСКОГО

СОВЕТА НОВОСИБИРСКА ОТ 25.10.2006 N 381 "О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА 2005 - 2010 ГОДЫ"

В соответствии с Положением об организации работы с наказами избирателей и обращениями граждан, принятым Решением городского Совета от 17.02.2005 N 544, руководствуясь статьей 23 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил:

1. Приложение "План мероприятий по реализации наказов избирателей на 2005 - 2010 годы" к Решению городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 N 381 "О Плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2005 - 2010 годы" (в редакции Решений городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 N 419, от 27.03.2007 N 543) изложить в редакции приложения к настоящему Решению.

2. Рекомендовать мэрии города Новосибирска в целях приведения в соответствие с настоящим Решением Плана социально-экономического развития города Новосибирска на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов, в декабре между первым и вторым чтениями внести в Совет депутатов города Новосибирска поправки в проект приложения 4 "План мероприятий по реализации наказов избирателей на 2008 - 2010 годы" к Плану социально-экономического развития города Новосибирска на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов.

3. Решение вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянно действующую специальную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей (Асанцев Д.В.).

Мэр города Новосибирска

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

- Приложение

к Решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 05.12.2007 N 802

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА 2005 - 2010 ГОДЫ

┌────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┐

│ N  │  N   │    Содержание наказа     │     Меры по выполнению     │  Затраты на  │   Источник   │    Срок     │     Ответственный      │

│п/п │наказа│                          │          наказов           │  реализацию  │финансирования│ выполнения  │     за выполнение      │

│    │      │                          │                            │   наказов,   │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │ тыс. рублей  │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│ 1  │  2   │            3             │             4              │      5       │      6       │      7      │           8            │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                             Дзержинский район, избирательный округ N 1, депутат Митряшин Иван Владимирович                             │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│1   │  2   │Предоставить управлению   │Подготовка проектно-сметной │         150,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │гражданской обороны и     │документации на ремонт      │         150,0│Привлеченные  │             │Дзержинского района     │

│    │      │чрезвычайных ситуаций     │помещений для управления    │              │средства      │             │города Новосибирска,    │

│    │      │Дзержинского района       │гражданской обороны и       │              │              │             │управление мэрии по     │

│    │      │отдельное здание, а       │чрезвычайных ситуаций       │              │              │             │делам гражданской       │

│    │      │освободившиеся площади    │Дзержинского района         │              │              │             │обороны и чрезвычайным  │

│    │      │передать Дзержинскому     │по ул. Промышленной, 1.     │              │              │             │ситуациям города        │

│    │      │районному управлению      │Проведение ремонта помещений│              │              │             │Новосибирска;           │

│    │      │внутренних дел            │                            │              │              │             │департамент земельных и │

│    │      │                          │                            │              │              │             │имущественных отношений │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│2   │  3   │Осуществить ремонт здания │1. Выполнить ремонт         │         400,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │школы N 82, в том числе:  │сантехнических коммуникаций │              │              │             │Дзержинского района     │

│    │      │выполнить ремонт          │и фундамента здания школы N │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │спортивных раздевалок;    │82, ремонт фасада и         │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │выполнить ремонт          │ограждения территории.      │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │сантехнических            │2. Проработать с инвесторами│              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │коммуникаций;             │вопрос о комплексном решении│              │              │             │                        │

│    │      │осуществить ремонт фасада;│проблем школы N 82          │              │              │             │                        │

│    │      │выполнить ремонт          │                            │              │              │             │                        │

│    │      │фундамента здания;        │                            │              │              │             │                        │

│    │      │восстановить ограждение   │                            │        2000,0│Бюджет города │2008 г.      │                        │

│    │      │территории школы.         │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Переоборудовать помещение │                            │       40000,0│Привлеченные  │2008 г.      │                        │

│    │      │буфета школы в столовую.  │                            │              │средства      │             │                        │

│    │      │Выполнить пристройку      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │спортивного зала к школе  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │N 82                      │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│3   │  4   │Осуществить капитальный   │Осуществить капитальный     │        6000,0│Бюджет города │2008 г.      │Главное управление      │

│    │      │ремонт помещения МУЗ      │ремонт                      │              │              │             │здравоохранения мэрии   │

│    │      │"Новосибирский            │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │муниципальный             │                            │              │              │             │                        │

│    │      │кожно-венерологический    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │диспансер N 2"            │                            │              │              │             │                        │

│    │      │(ул. Гоголя, 225)         │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│4   │  5   │Осуществить ремонт здания │1. Произвести ремонт буфета,│         200,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │МОУ "Вечерняя (сменная)   │кровли здания школы.        │              │              │             │Дзержинского района     │

│    │      │школа N 26", в том числе: │2. Произвести ремонт фасада,│         500,0│Бюджет города │2008 г.      │города Новосибирска     │

│    │      │ремонт фасада и ограждения│ограждения территории школы │              │              │             │                        │

│    │      │кровли; ремонт буфета     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │школы; восстановить       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ограждение территории     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │школы                     │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│5   │  6   │Осуществить ремонт        │Включить ремонт             │         162,5│Бюджет города │2007 г.      │Главное управление      │

│    │      │внутриквартального проезда│внутриквартальных проездов в│              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │до детского сада N 493 и  │дополнительный список к     │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │школы N 205               │Плану на 2005 - 2008 гг. по │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │(ул. Ползунова)           │Программе благоустройства   │              │              │             │администрация           │

│    │      │                          │внутриквартальных территорий│              │              │             │Дзержинского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│6   │  7   │Выполнить благоустройство │1. Провести работу по       │         400,0│Привлеченные  │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │территорий детского сада  │привлечению средств         │              │средства      │             │Дзержинского района     │

│    │      │N 493 и школы N 205 и     │инвесторов.                 │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │оборудовать их малыми     │2. Выполнить благоустройство│         200,0│Бюджет города │2006 г.      │                        │

│    │      │формами                   │территорий детского сада    │              │              │             │                        │

│    │      │                          │N 493 и школы N 205 за счет │              │              │             │                        │

│    │      │                          │привлеченных средств и      │              │              │             │                        │

│    │      │                          │средств бюджета города      │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│7   │  8   │Выполнить ремонт          │Произвести замену 25 м      │          55,0│Бюджет города │2005 г.      │Администрация           │

│    │      │теплотрассы к             │трубопроводов в канале      │              │              │             │Дзержинского района     │

│    │      │овощехранилищу детского   │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │сада N 493                │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│8   │  9   │Осуществить переключение  │1. Разработать проект на    │        6900,0│Привлеченные  │2007 - 2010  │Департамент энергетики, │

│    │      │на централизованное       │строительство теплотрассы от│              │средства      │гг.          │жилищного и             │

│    │      │теплоснабжение            │ул. Есенина до котельных.   │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │потребителей от котельных │2. Включить в План          │        6900,0│Привлеченные  │2007 - 2010  │города                  │

│    │      │по ул. Технической, 19,   │социально-экономического    │              │средства      │гг.          │                        │

│    │      │Волочаевской, 51 и 3-й    │развития города на 2006 год │              │              │             │                        │

│    │      │Почтовый переулок, 21     │строительство тепловых сетей│              │              │             │                        │

│    │      │                          │и сетей горячего            │              │              │             │                        │

│    │      │                          │водоснабжения.              │              │              │             │                        │

│    │      │                          │3. Включить в План          │        6900,0│Привлеченные  │2007 - 2010  │                        │

│    │      │                          │подготовки к зимнему        │              │средства      │гг.          │                        │

│    │      │                          │отопительному сезону        │              │              │             │                        │

│    │      │                          │2006 - 2007 гг. проведение  │              │              │             │                        │

│    │      │                          │реконструкции внутридомовых │              │              │             │                        │

│    │      │                          │сетей теплоснабжения и      │              │              │             │                        │

│    │      │                          │горячего водоснабжения в    │              │              │             │                        │

│    │      │                          │жилых домах по указанным    │              │              │             │                        │

│    │      │                          │адресам и дополнительно по  │              │              │             │                        │

│    │      │                          │ул. Волочаевской, 111.      │              │              │             │                        │

│    │      │                          │4. Разработать проект       │Согласно      │Привлеченные  │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │                          │переключения на             │проектно-     │средства      │             │жилищного и             │

│    │      │                          │централизованное            │сметной       │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │теплоснабжение школы N 71   │документации  │              │             │города, Главное         │

│    │      │                          │и вечерне-сменной школы N 26│              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│9   │  10  │Выполнить ремонт          │Подготовить проектно-сметную│         100,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │инженерных коммуникаций в │документацию и произвести   │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │подвалах и на чердаках    │ремонт                      │              │содержание    │             │хозяйству Дзержинского  │

│    │      │жилых домов по: ул. Гоголя│                            │              │жилого фонда  │             │района".                │

│    │      │189, 225/2,               │                            │          87,3│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │Гусинобродскому шоссе,    │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │19/1, 21, 23/1            │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Дзержинского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│10  │  11  │Ремонт кровель домов      │Произвести выборочный ремонт│         150,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │ул. Гоголя, 225/2, 229/1  │кровли по результатам       │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │обследования и с учетом     │              │содержание    │             │хозяйству Дзержинского  │

│    │      │                          │заявлений жителей           │              │жилого фонда  │             │района".                │

│    │      │                          │                            │         145,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Дзержинского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│11  │  12  │Ремонт фасадов домов NN 6,│Выполнить ремонт фасадов    │        1468,8│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │10 по пр. Дзержинского    │домов по указанным адресам  │        1000,0│Бюджет города │2009 г.      │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Дзержинского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│12  │  13  │Благоустройство дворов и  │1. Установить детские       │         400,0│Привлеченные  │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │установка детских игровых │игровые площадки по         │              │средства      │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │и спортивных площадок по  │ул. Коминтерна, 128/1, шоссе│              │              │             │хозяйству Дзержинского  │

│    │      │адресам: ул. Коминтерна,  │Гусинобродское, 17/1.       │              │              │             │района".                │

│    │      │128/1; Гусинобродское     │2. Установить детские       │        1500,0│Бюджет города │2006 - 2009  │Департамент энергетики, │

│    │      │шоссе, 15/2, 17/2, 23,    │игровые и спортивные        │              │              │гг.          │жилищного и             │

│    │      │23/1; ул. Гоголя, 237;    │площадки по ул. Шоссе       │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │ул. Доватора, 37, 37/1    │Гусинобродское, 15/2, 17/2, │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │23, 23/1, ул. Гоголя, 237,  │              │              │             │Дзержинского района     │

│    │      │                          │ул. Доватора, 37, 37/1      │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│13  │  14  │Ремонт внутриквартальных  │1. Выполнить ремонт         │        2171,6│Бюджет города │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │дорог: по Гусинобродскому │внутриквартальных дорог по  │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │шоссе, 19, 19/1, 21, 29   │адресам: Гусинобродское     │              │              │             │хозяйству Дзержинского  │

│    │      │                          │шоссе, 19/1, 29, согласно   │              │              │             │района"                 │

│    │      │                          │Плану работ по              │              │              │             │                        │

│    │      │                          │асфальтированию             │              │              │             │                        │

│    │      │                          │внутриквартальных территорий│              │              │             │                        │

│    │      │                          │в 2005 г.                   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │2. Выполнить ремонт         │        1689,4│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │                          │внутриквартальных дорог по  │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │адресам Гусинобродское      │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │шоссе, 19, 21, 23/1 согласно│              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │Плану работ в 2007 г.       │              │              │             │Дзержинского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│14  │  15  │Установить светофоры на   │Произвести установку        │         500,0│Бюджет города │2005 г.      │Главное управление      │

│    │      │перекрестке ул. Красина - │светофора ул. Красина -     │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │Фрунзе (ост.              │ул. Фрунзе                  │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │"Ломоносова"); шоссе      │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │Гусинобродское, 33        │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│15  │  17  │Провести уличное освещение│1. Подготовить              │          50,0│Бюджет города │2006 г.      │Главное управление      │

│    │      │по ул. Поселковой,        │проектно-сметную            │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │Шишкина, Поселковый       │документацию.               │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │переулок, 2-й Поселковый  │2. Выполнить работы по      │         400,0│Бюджет города │2007 г.      │Новосибирска, МУ        │

│    │      │переулок, Комбинатской    │освещению указанных улиц    │              │              │             │"Горсвет"               │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│16  │  18  │Обеспечить качественное   │1. Выполнить работы по      │         300,0│Привлеченные  │2005 - 2006  │Департамент энергетики, │

│    │      │электроснабжение в домах  │установке дополнительного   │              │средства      │гг.          │жилищного и             │

│    │      │частного сектора          │трансформатора              │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │по ул. Поселковой,        │                            │              │              │             │города                  │

│    │      │ул. Шишкина, Поселковый   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │переулок, 2-й Поселковый  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │переулок, ул. Комбинатской│                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│17  │  19  │Асфальтирование дорог по  │1. Выполнить проектные      │        2540,0│Бюджет города │2006 - 2008  │Департамент транспорта и│

│    │      │ул. Поселковой,           │работы по реконструкции     │              │              │гг.          │дорожно-                │

│    │      │ул. Шишкина, Поселковый   │(грейдирование и щебенение) │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │переулок, 2-й Поселковый  │указанных улиц с уточнением │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │переулок, ул. Комбинатской│затрат на реконструкцию.    │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │2. Включить в План          │              │              │             │администрация           │

│    │      │                          │социально-экономического    │              │              │             │Дзержинского района     │

│    │      │                          │развития города на 2006,    │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │                          │2007, 2008 годы             │              │              │             │                        │

│    │      │                          │реконструкция дорог по      │              │              │             │                        │

│    │      │                          │указанным улицам            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│18  │  20  │Газификация домов частного│Подготовить проектно-сметную│         300,0│Привлеченные  │2005 г.      │Администрация           │

│    │      │сектора по ул. Поселковой,│документацию по газификации │              │средства      │             │Дзержинского района     │

│    │      │ул. Шишкина, Поселковый   │домов                       │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │переулок, 2-й Поселковый  │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │переулок, ул. Комбинатской│                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│19  │  21  │Улучшить электроснабжение │Завершить передачу          │        2700,0│Привлеченные  │2006 - 2007  │Администрация           │

│    │      │в домах частного сектора  │электросетей на баланс      │              │средства      │гг.          │Дзержинского района     │

│    │      │по ул. Амбулаторной       │специализированной          │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │                          │организации по решению      │              │              │             │                        │

│    │      │                          │"Региональные электрические │              │              │             │                        │

│    │      │                          │сети"                       │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│20  │ (2)  │Благоустроить территорию  │Выполнить отмостку отсевом, │         200,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │дома N 20/1               │установку малых форм        │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │по пр. Дзержинского       │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Дзержинского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│21  │ (4)  │Благоустроить территорию  │1. Установить малые формы.  │          90,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по Гусинобродскому шоссе, │2. Асфальтировать           │         560,0│Привлеченные  │После        │жилищного и             │

│    │      │33                        │внутриквартальные дороги по │              │средства      │окончания    │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │техническим условиям        │              │              │строительства│города, администрация   │

│    │      │                          │администрации района        │              │              │             │Дзержинского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│22  │ (8)  │Отсыпка гравием улиц:     │Выполнить ремонт дорог      │        2800,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │Рылеева, Москворецкой,    │                            │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │Коломенской, Воронежской, │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │Каширской, Камчатской,    │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │Калужской, Фурманова,     │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │Севастопольской,          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │Давыдовского, Калужских   │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │переулков                 │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Дзержинского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│23  │ (14) │Начало строительства      │Продолжение строительства   │       29639,0│Бюджет города │2006 - 2007  │Департамент             │

│    │      │канализационного          │коллектора                  │              │              │гг.          │строительства и         │

│    │      │коллектора в Дзержинском  │                            │              │              │в т.ч.       │архитектуры мэрии города│

│    │      │районе                    │                            │       14000,0│Бюджет города │2007 г.      │Новосибирска, МУ города │

│    │      │                          │                            │        3250,0│Привлеченные  │2006 - 2007  │Новосибирска "УКС"      │

│    │      │                          │                            │              │средства      │гг.          │                        │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                              Дзержинский район, избирательный округ N 2, депутат Тюкалов Егор Прокопьевич                              │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│24  │  22  │Жители дома N 81          │Выполнить ревизию коллектора│         100,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по пр. Дзержинского просят│и инженерных коммуникаций   │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │произвести ревизию и      │                            │              │содержание    │             │хозяйству Дзержинского  │

│    │      │ремонт подвального        │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

│    │      │оборудования для          │                            │              │              │             │                        │

│    │      │исключения постоянного    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │затопления дома фекальными│                            │              │              │             │                        │

│    │      │водами                    │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│25  │  23  │Осуществить ремонт фасада │1. Произвести ремонт и      │          50,0│Бюджет города │2005 г.      │Администрация           │

│    │      │школы N 169: произвести   │замену электрооборудования. │              │              │             │Дзержинского района     │

│    │      │замену 20-ти стояков      │2. Произвести замену        │          50,0│Привлеченные  │2005 г.      │города Новосибирска     │

│    │      │системы отопления.        │"обратки" системы отопления.│              │средства      │             │                        │

│    │      │Произвести замену         │3. Решить вопрос с          │         200,0│Привлеченные  │2006 - 2007  │                        │

│    │      │"обратки" системы         │застройщиками и произвести  │              │средства      │гг.          │                        │

│    │      │отопления. Замена ввода   │установку спортивного       │              │              │             │                        │

│    │      │холодной воды.            │модуля.                     │              │              │             │                        │

│    │      │Демонтировать старую и    │4. Выполнить ремонт фасада  │         900,0│Бюджет города │2010 г.      │                        │

│    │      │установить современную    │здания школы N 169          │              │              │             │                        │

│    │      │спортивную площадку.      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Осуществить восстановление│                            │              │              │             │                        │

│    │      │системы отопления в       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │гараже.                   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Заменить освещение в 17-ти│                            │              │              │             │                        │

│    │      │кабинетах с приобретением │                            │              │              │             │                        │

│    │      │и установкой 140          │                            │              │              │             │                        │

│    │      │люминесцентных            │                            │              │              │             │                        │

│    │      │светильников              │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│26  │  24  │1. Передача двух зданий по│1. Ускорить решение вопроса │          65,0│Бюджет города │2005 г.      │Главное управление      │

│    │      │ул. 25 лет Октября NN 6а, │и выполнение необходимой    │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │6б под дошкольные         │документации по передаче    │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │учреждения. Реконструкция │зданий в муниципальную      │              │              │             │управление              │

│    │      │и капитальный ремонт      │собственность.              │              │              │             │здравоохранения мэрии   │

│    │      │зданий по ул. 25 лет      │2. Выполнить ремонт зданий  │        2000,0│Бюджет города │2006 г.      │города Новосибирска     │

│    │      │Октября, 6а, 6б           │по ул. Авиастроителей       │              │              │             │                        │

│    │      │                          │от ул. Учительская          │              │              │             │                        │

│    │      │                          │до ул. Писемского.          │              │              │             │                        │

│    │      │2. МОУ СОШ N 57: Ремонт   │Произвести ремонт: столовой,│         200,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │спортивного зала школы и  │спортивного зала            │         200,0│Бюджет города │2008 г.      │Дзержинского района,    │

│    │      │столовой                  │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│27  │  25  │Ремонт второго этажа      │Выполнить работы по ремонту │        5000,0│Бюджет города │2008 г.      │Главное управление      │

│    │      │поликлиники МУЗ "Городская│МУЗ "Городская клиническая  │              │              │             │здравоохранения мэрии   │

│    │      │клиническая больница N 2" │больница N 2"               │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│28  │  27  │Осуществить ремонт фасада │1. Выполнить ремонт фасада  │        9590,0│Бюджет города,│2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │и благоустройства         │здания                      │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │территории поликлиники    │по ул. Авиастроителей, 3.   │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │N 12. Выполнить ремонтные │2. Выполнить выборочный     │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │работы сетей тепло- и     │ремонт инженерных           │              │              │             │Дзержинского района     │

│    │      │водоснабжения подвального │коммуникаций                │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │помещения                 │                            │              │              │             │                        │

│    │      │по ул. Авиастроителей, 3  │                            │              │              │             │                        │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                             Дзержинский район, избирательный округ N 3, депутат Пысин Валентин Васильевич                              │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│29  │  28  │1. Ремонт центрального    │1. Выполнить работы по      │        3133,4│Привлеченные  │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │теплового пункта - 32.    │реконструкции центрального  │              │средства      │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │теплового пункта - 32       │              │              │             │хозяйству Дзержинского  │

│    │      │                          │(включено в План 2005 г.).  │              │              │             │района"                 │

│    │      │1а. Восстановление системы│1а. Выполнить работы по     │         120,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │горячего водоснабжения в  │восстановлению системы      │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │домах NN 1, 5, 7, 9, 11,  │горячего водоснабжения в    │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │13, 15, 17, 19 по ул.     │домах.                      │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │Национальной и NN 4, 6, 8 │                            │              │              │             │Дзержинского района     │

│    │      │по Трикотажному переулку. │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │2. Капитальный ремонт     │2. Включить в перспективный │        4500,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │аварийных жилых домов.    │план по капитальному ремонту│        5000,0│Бюджет города │2009 г.      │жилищного и             │

│    │      │Ревизия силового кабеля   │на 2006 - 2009 гг.          │        5500,0│              │2010 г.      │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │реконструкцию внутридомовых │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │инженерных сетей по         │              │              │             │Дзержинского района     │

│    │      │                          │указанным адресам.          │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │3. Выполнить ремонт линий   │         100,0│Бюджет города │2006 г.      │комитет по энергетике   │

│    │      │                          │электроснабжения            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│30  │  29  │Обеспечение телефонами    │Обеспечение телефонами по   │Из расчета 5,0│Бюджет города │2005 г.      │Администрация           │

│    │      │участников ВОВ и          │заявлениям участников войны │тыс. руб. на  │              │             │Дзержинского района     │

│    │      │тружеников тыла           │в Телекомсервис             │ветерана      │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │Новосибирского филиала ОАО  │              │              │             │управление социальной   │

│    │      │                          │"Сибирьтелеком" (при наличии│              │              │             │поддержки населения     │

│    │      │                          │технической возможности).   │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │Передача водопровода вдоль│Завершить передачу          │              │              │2005 г.      │Новосибирска,           │

│    │      │домов частного сектора по │водопроводных сетей на      │              │              │             │департамент связи и     │

│    │      │ул. 7-й Трикотажный       │баланс МУП "Горводоканал"   │              │              │             │информации мэрии города │

│    │      │пер. на баланс            │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │МУП "Горводоканал".       │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │Отремонтировать и заменить│                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │задвижки и вентили в      │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │водопроводных колодцах    │                            │              │              │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│31  │  30  │Установить на домах NN 5, │Установить дополнительно 10 │           6,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │7, 7/1 по ул. Лежена,     │светильников типа "кобра"   │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │NN 14, 16 по ул. Есенина, │                            │              │содержание    │             │хозяйству Дзержинского  │

│    │      │N 264/1 по                │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

│    │      │ул. Б. Богаткова          │                            │              │              │             │                        │

│    │      │светильники типа "кобра"  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │хотя бы через подъезд     │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│32  │  31  │Благоустройство пешеходных│Включить в дополнительный   │         520,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │тротуаров к остановкам    │план благоустройства        │              │              │             │Дзержинского района     │

│    │      │транспорта во дворе дома  │внутриквартальных территорий│              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │N 25 по ул. Толбухина     │ремонт внутриквартальных    │              │              │             │                        │

│    │      │                          │дорог и пешеходных тротуаров│              │              │             │                        │

│    │      │                          │по ул. Толбухина            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│33  │  32  │Дворы домов NN 10/2, 12 по│Включить в технические      │Затраты будут │Привлеченные  │2006 - 2007  │Администрация           │

│    │      │ул. Есенина:              │условия застройщику ремонт  │определены при│средства      │гг.          │Дзержинского района     │

│    │      │1. Доработка территории   │внутриквартальных дорог и   │составлении   │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │для возможности стока     │благоустройство территории с│проектно-     │              │             │                        │

│    │      │ливневых и талых вод в    │обустройством стока ливневых│сметной       │              │             │                        │

│    │      │колодец ливневой          │вод по ул. Есенина, 10/2, 12│документации  │              │             │                        │

│    │      │канализации.              │                            │              │              │             │                        │

│    │      │2. Отремонтировать        │                            │              │              │             │                        │

│    │      │внутридворовую территорию │                            │              │              │             │                        │

│    │      │с планировкой карманов под│                            │              │              │             │                        │

│    │      │автомобили.               │                            │              │              │             │                        │

│    │      │3. Восстановить           │                            │         100,0│Бюджет города │2006 г.      │Главное управление      │

│    │      │асфальтовое покрытие      │                            │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │проезда и пешеходной      │                            │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │дорожки вдоль ул. Есенина │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│34  │  33  │1. Осуществить ремонт     │Произвести текущий ремонт   │         200,0│Бюджет города │2005 г.      │Администрация           │

│    │      │кровли детского отделения │кровли                      │              │              │             │Дзержинского района     │

│    │      │(ул. Доватора, 13/1) МУЗ  │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │"Городская поликлиника    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │N 17" с выполнением       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │наклона кровли.           │                            │              │              │             │                        │

│    │      │2. Выполнить корректировку│                            │              │              │             │                        │

│    │      │проекта по строительству  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │нового здания 2           │                            │              │              │             │                        │

│    │      │терапевтического отделения│                            │              │              │             │                        │

│    │      │МУЗ "Городская поликлиника│                            │              │              │             │                        │

│    │      │N 17", находящегося в     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │настоящее время по адресу │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Толбухина, 41/1       │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│35  │  34  │МОУ "Средняя              │1. Выполнить ремонт кровли. │         500,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │общеобразовательная школа │2. Выполнить выборочный     │        1550,0│Бюджет города,│2006 - 2008  │Дзержинского района     │

│    │      │N 197":                   │ремонт подвальных           │              │привлеченные  │гг.          │города Новосибирска,    │

│    │      │1. Осуществить ремонт     │помещений и аварийный ремонт│              │средства      │             │Главное управление      │

│    │      │кровли здания.            │коммуникаций                │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │2. Осуществить ремонт     │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │подвального помещения     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │(имеется смета на 650 тыс.│                            │              │              │             │                        │

│    │      │рублей)                   │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│36  │  35  │МОУ ДОД "Детско-юношеская │Закончить ремонт помещений  │         900,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │спортивная школа N 2":    │МОУ ДОД "Детско-юношеская   │              │              │             │Дзержинского района     │

│    │      │провести окончательный    │спортивная школа N 2"       │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │ремонт внутреннего        │                            │              │              │             │                        │

│    │      │строения здания           │                            │              │              │             │                        │

│    │      │по ул. Б. Богаткова, 266/3│                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│37  │  36  │МОУ "Средняя              │1. Выполнить выборочные     │         400,0│Бюджет города │2005 г.      │Администрация           │

│    │      │общеобразовательная школа │электромонтажные            │         200,0│Бюджет города │2006 г.      │Дзержинского района     │

│    │      │N 7":                     │работы.                     │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │осуществить ремонт пола в │2. Выполнить выборочный     │         300,0│Бюджет города │2009 г.      │Главное управление      │

│    │      │спортивном зале,          │ремонт актового и           │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │осуществить ремонт        │спортивного залов.          │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │актового зала, осуществить│3. Выполнить ремонт         │         200,0│Бюджет города │2010 г.      │                        │

│    │      │ремонт спортивной площадки│спортивной площадки         │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│38  │  37  │МОУ "Средняя              │1. Выполнить ремонт кровли. │         150,0│Привлеченные  │2005 г.      │Администрация           │

│    │      │общеобразовательная школа │                            │              │средства      │             │Дзержинского района     │

│    │      │N 59":                    │2. Выполнить замену         │          60,0│Привлеченные  │2006 г.      │города Новосибирска,    │

│    │      │провести капитальный      │козырька.                   │              │средства      │             │Главное управление      │

│    │      │ремонт мягкой кровли,     │3. Выполнить ремонт         │         200,0│Бюджет города │2007 г.      │образования мэрии города│

│    │      │ремонт сантехники,        │помещений.                  │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │заменить регистры системы │4. Произвести реконструкцию │         300,0│Бюджет города │2008 г.      │                        │

│    │      │отопления, восстановление │спортивной площадки         │              │              │             │                        │

│    │      │основного входа в здание  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │школы, восстановить       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │запасной (пожарный) выход,│                            │              │              │             │                        │

│    │      │произвести капитальный    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ремонт спортивного зала,  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │провести реконструкцию    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │спортивной площадки,      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │оборудовать кабинет       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │информатики, произвести   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │косметический ремонт      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │школы, оборудовать        │                            │              │              │             │                        │

│    │      │тренажерный зал           │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│39  │  38  │Убрать остатки сгоревших  │Установить открытую         │         300,0│Привлеченные  │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │сараев, расчистить        │спортивную площадку         │              │средства      │             │Дзержинского района     │

│    │      │площадку и поставить      │по ул. Есенина, 15          │              │              │             │города                  │

│    │      │спортивный модуль у дома  │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │N 2 по ул. Национальной   │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│40  │  39  │Жители дома N 12          │1. Выполнить ревизию и      │          32,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по ул. Есенина:           │выборочный ремонт           │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │1. Произвести ремонт      │швов (147 м).               │              │содержание    │             │хозяйству Дзержинского  │

│    │      │межпанельных швов на      │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

│    │      │торцевых стенах подъездов │                            │              │              │             │                        │

│    │      │NN 1, 9 и на лестничных   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │маршах подъездов NN 1, 2, │                            │              │              │             │                        │

│    │      │3, 5, 7, 9.               │                            │              │              │             │                        │

│    │      │2. Произвести ремонт      │2. Выполнить ревизию и      │          46,2│Средства на   │2006 г.      │                        │

│    │      │инженерных коммуникаций в │выборочный ремонт           │              │текущее       │             │                        │

│    │      │техническом подвале дома. │канализации.                │              │содержание    │             │                        │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │                        │

│    │      │Восстановить асфальтовое  │3. Ремонт асфальтового      │         600,0│Бюджет города │2006 г.      │Главное управление      │

│    │      │покрытие проезда и        │покрытия пешеходных         │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │пешеходной дорожки вдоль  │тротуаров по ул. Есенина от │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │дома                      │дома N 15 до ул. Бориса     │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │Богаткова                   │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│41  │  40  │Отремонтировать           │Выполнить ремонт проезда по │        5000,0│Бюджет города │2007 г.      │Главное управление      │

│    │      │асфальтовое покрытие      │ул. Лежена                  │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │ул. Лежена (въезд с       │                            │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │ул. Б. Богаткова на       │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │ул. Лежена по направлению │                            │              │              │             │                        │

│    │      │к перинатальному центру   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │N 4 - около 150 метров)   │                            │              │              │             │                        │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                               Дзержинский район, избирательный округ N 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич                               │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│42  │  41  │Отремонтировать мост через│Выполнить ремонт моста с    │          45,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │р. Каменка                │восстановлением освещения   │          30,0│Бюджет города │2007 г.      │Дзержинского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │МУ "Горсвет"            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│43  │  42  │Осуществить ремонт фасада │Выполнить укрепление        │         700,0│Бюджет города │2006 - 2007  │Администрация           │

│    │      │здания стационара МУЗ     │фундамента здания           │              │              │гг.          │Дзержинского района     │

│    │      │"Детская городская        │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │больница N 6"             │                            │              │              │             │                        │

│    │      │(по ул. Промышленной)     │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│44  │  44  │Осуществить ремонт        │Выполнить ремонтные работы  │         100,0│Бюджет города │2005 г.      │Администрация           │

│    │      │межпанельных швов здания  │                            │         200,0│Бюджет города │2006 г.      │Дзержинского района,    │

│    │      │школы N 96 и восстановить │                            │         300,0│Бюджет города │2007 г.      │Главное управление      │

│    │      │отмостку; отремонтировать │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │крыльцо; восстановить     │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │асфальтовое покрытие на   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │территории школы;         │                            │              │              │             │                        │

│    │      │произвести замену         │                            │              │              │             │                        │

│    │      │электрокабеля             │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│45  │  45  │Осуществить ремонт здания │Выполнить текущий ремонт    │         150,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │филиала Центр внешкольной │помещений, приобрести       │         150,0│Привлеченные  │2006 г.      │Дзержинского района     │

│    │      │работы "Галактика" -      │инвентарь и оборудование    │              │средства      │             │города Новосибирска,    │

│    │      │военно-спортивная школа   │                            │         150,0│Бюджет города │2007 г.      │Главное управление      │

│    │      │"Союз" (ул. Промышленная, │                            │         150,0│Привлеченные  │2007 г.      │образования мэрии города│

│    │      │300 кв. м), помочь в      │                            │              │средства      │             │Новосибирска            │

│    │      │приобретении инвентаря и  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │оборудования              │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│46  │  46  │Осуществить ремонт здания │Включить работы по школе    │        6000,0│Бюджет города │2006 - 2009  │Главное управление      │

│    │      │МОУ "Специальная          │N 53 в план капитального    │              │              │гг.          │образования мэрии города│

│    │      │(коррекционная) школа     │ремонта управления          │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │N 53", в том числе:       │образования мэрии           │              │              │             │                        │

│    │      │выполнить ремонт кровли,  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │инженерных коммуникаций,  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │выполнить ремонт фасада,  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │отмостки здания, выполнить│                            │              │              │             │                        │

│    │      │капитальный ремонт буфета,│                            │              │              │             │                        │

│    │      │восстановить ограждение   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │территории школы          │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│47  │  48  │Осуществить ремонт здания │1. Выполнить частичный      │         400,0│Бюджет города │2005 г.      │Администрация           │

│    │      │школы N 21, в том числе:  │ремонт фасада, отмостки.    │              │              │             │Дзержинского района     │

│    │      │выполнить ремонт фасада   │2. Выполнить благоустройство│         400,0│Бюджет города │2010 г.      │города Новосибирска,    │

│    │      │здания, отмостки;         │территории вокруг школы и   │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │благоустроить территорию  │восстановление ограждения   │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │вокруг школы;             │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │отремонтировать тамбур и  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │крыльцо у главного входа; │                            │              │              │             │                        │

│    │      │выполнить ремонт системы  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │электроснабжения школы;   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │восстановить ограждение   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │территории школы          │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│48  │  49  │Осуществить ремонт здания │1. Выполнить ремонт кровли. │         460,0│Привлеченные  │2005 г.      │Администрация           │

│    │      │школы N 178, включая фасад│                            │              │средства      │             │Дзержинского района     │

│    │      │и кровлю, установить      │2. Выполнить частичный      │         250,0│Бюджет города │2006 г.      │города Новосибирска,    │

│    │      │спортивный модуль         │ремонт фасада.              │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │3. Решить вопрос с          │         500,0│Привлеченные  │2006 г.      │образования мэрии города│

│    │      │                          │застройщиками об установке  │              │средства      │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │спортивной площадки         │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│49  │  50  │Осуществить ремонт здания │1. Выполнить ремонт фасада. │         460,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │школы N 113, в том числе: │2. Выполнить ремонт         │         350,0│Бюджет города │2007 г.      │Дзержинского района     │

│    │      │- выполнить ремонт фасада │спортивного зала.           │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │здания и отмостки;        │3. Ремонт инженерных        │         520,0│Привлеченные  │2007 г.      │Главное управление      │

│    │      │выполнить ремонт          │коммуникаций.               │              │средства      │             │образования мэрии города│

│    │      │спортивного зала;         │4. Ремонт внутриквартального│         600,0│Бюджет города │2008 г.      │Новосибирска,           │

│    │      │- выполнить ремонт        │проезда к школе             │              │              │             │департамент энергетики  │

│    │      │инженерных коммуникаций;  │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │выполнить ремонт          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │внутриквартального проезда│                            │              │              │             │города, департамент     │

│    │      │к зданию школы            │                            │              │              │             │транспорта и дорожно-   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│50  │  51  │Осуществить ремонт здания │Выполнить ремонт здания и   │         800,0│Бюджет города │2005 г.      │Администрация           │

│    │      │санаторно-оздоровительного│приобрести оборудование     │          50,0│Бюджет города │2006 г.      │Дзержинского района     │

│    │      │корпуса детского          │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │загородного лагеря        │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │"Березка" администрации   │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │Дзержинского района,      │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │приобрести медицинское    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │оборудование              │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│51  │  52  │Выполнить ремонт          │Выполнить ревизию и         │          50,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │инженерных коммуникаций в │выборочный ремонт           │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │подвалах и на чердаках    │коммуникаций при подготовке │              │содержание    │             │хозяйству Дзержинского  │

│    │      │жилых домов по:           │домов к отопительному сезону│              │жилого фонда  │             │района"                 │

│    │      │1. Ул. Кошурникова, 27,   │2005 - 2006 гг.             │         200,0│Бюджет города │2005 - 2006  │                        │

│    │      │29/1, 37/1, 39, 41.       │                            │              │              │гг.          │                        │

│    │      │2. Ул. Гоголя, 190/1, 194.│                            │              │              │             │                        │

│    │      │3. Проспект Дзержинского, │                            │              │              │             │                        │

│    │      │1а, 2, 5.                 │                            │              │              │             │                        │

│    │      │4. Ул. Шекспира, 10.      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │5. Ул. Селезнева, 32.     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │6. Ул. Фрунзе, 59, 65, 67.│                            │              │              │             │                        │

│    │      │7. Ул. Трикотажной, 37,   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │37а, 39а, 41, 43.         │                            │              │              │             │                        │

│    │      │8. Ул. Б. Богаткова, 241, │                            │              │              │             │                        │

│    │      │243, 243/1, 245, 249.     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │9. Ул. А. Лежена, 9, 10,  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │16/1, 18/1                │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│52  │  53  │Ремонт кровель домов      │1. Выполнить ремонт кровли  │         342,9│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │NN 188, 190, 194          │домов Гоголя, 188, 2190,    │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Гоголя;            │194.                        │              │содержание    │             │хозяйству Дзержинского  │

│    │      │Б. Богаткова, 249, 245    │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

│    │      │                          │2. Выполнить выборочный     │         362,1│Средства на   │2005 г.      │                        │

│    │      │                          │ремонт кровель домов        │              │текущее       │             │                        │

│    │      │                          │ул. Богаткова, 245, 249: по │              │содержание    │             │                        │

│    │      │                          │заявлениям жителей          │              │жилого фонда  │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│53  │  54  │Выполнить ремонт фасадов  │1. Выполнить ремонт фасада  │        1080,8│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по: проспекту             │дома 36 по                  │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │Дзержинского, 7,          │ул. Селезнева.              │              │содержание    │             │хозяйству Дзержинского  │

│    │      │ул. Селезнева, 36,        │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

│    │      │ул. Промышленной, 1, 1а,  │2. Ремонт фасада дома по    │        4506,4│Бюджет города │2007 - 2008  │Департамент энергетики, │

│    │      │1б, 26                    │проспекту Дзержинского, 7.  │              │              │гг.          │жилищного и             │

│    │      │                          │3. Капитальный ремонт       │        2000,0│Привлеченные  │2009 г.      │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │фасадов домов               │        2000,0│средства      │2010 г.      │города, администрация   │

│    │      │                          │по ул. Промышленной         │              │Бюджет города │             │Дзержинского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│54  │  55  │Благоустройство дворов и  │1. Установить детские       │          92,0│Бюджет города │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │установка детских игровых │городки и спортивные        │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │и спортивных площадок по: │площадки по:                │              │              │             │хозяйству Дзержинского  │

│    │      │ул. Красина, 45, 47, 47/1,│ул. Фрунзе, 59/2,           │        3000,0│Бюджет города │2006 - 2009  │района", департамент    │

│    │      │47/2; ул. Фрунзе, 59/2;   │ул. А. Лежена, 18/1.        │              │              │гг.          │энергетики, жилищного и │

│    │      │ул. Гоголя, 182, 186;     │2. Установить детские       │        1000,0│Привлеченные  │2006 - 2009  │коммунального хозяйства │

│    │      │ул. Промышленной, 1, 1а,  │игровые и спортивные        │              │средства      │гг.          │города, администрация   │

│    │      │1б, 13, 26;               │площадки по остальным       │              │              │             │Дзержинского района     │

│    │      │ул. Кошурникова, 29;      │адресам                     │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │ул. Бориса Богаткова, 241,│                            │              │              │             │                        │

│    │      │243, 243/1; ул. А. Лежена,│                            │              │              │             │                        │

│    │      │9, 18, 16/1, 18/1;        │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Индустриальной, 7,    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Селезнева, 32         │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│55  │  56  │Ремонт внутриквартальных  │1. Выполнить ремонт         │        3000,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │дорог по ул. Кошурникова, │внутриквартальных дорог по  │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │20, 29/1; ул. Фрунзе, 59, │ул. Кошурникова, 20, 29/1.  │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │59/1, 61                  │2. Выполнить ремонт         │        4535,4│Бюджет города │2007 г.      │города, администрация   │

│    │      │                          │внутриквартальных дорог по  │              │              │             │Дзержинского района     │

│    │      │                          │ул. Фрунзе, 59, 59/1, 61    │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│56  │  57  │Ремонт тротуара по        │Произвести ремонт           │         120,0│Привлеченные  │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │ул. Индустриальной        │внутриквартальных           │              │средства      │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │(от пр. Дзержинского до   │тротуаров                   │              │              │             │хозяйству Дзержинского  │

│    │      │ул. Промышленной)         │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│57  │  58  │Восстановление уличного   │Провести работы по          │          30,0│Бюджет города │2005 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │освещения                 │восстановлению уличного     │         120,0│Бюджет города │2006 г.      │дорожно-                │

│    │      │ул. Индустриальная        │освещения ул. Индустриальная│              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │(от пр. Дзержинского      │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │до ул. Промышленной)      │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│58  │  59  │Установить светофоры на   │1. Произвести установку     │         300,0│Бюджет города │2005 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │пересечении               │светофоров на пересечении   │         300,0│Бюджет города │2006 г.      │дорожно-                │

│    │      │ул. Промышленной -        │ул. Промышленной и Королева,│         300,0│Бюджет города │2007 г.      │благоустроительного     │

│    │      │Королева;                 │на пересечении Трикотажной и│              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │ул. Трикотажной -         │Промышленной после          │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │Промышленной, у           │завершения капитального     │              │              │             │                        │

│    │      │центрального входа в ПКиО │ремонта теплотрассы         │              │              │             │                        │

│    │      │"Березовая роща"          │по ул. Промышленной.        │              │              │             │                        │

│    │      │                          │2. Установить светофор в    │         450,0│Бюджет города │2005 г.      │                        │

│    │      │                          │районе центрального входа в │              │              │             │                        │

│    │      │                          │ПКиО "Березовая роща" в ходе│              │              │             │                        │

│    │      │                          │благоустройства станции     │              │              │             │                        │

│    │      │                          │метро "Березовая роща"      │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│59  │  60  │Выполнить благоустройство │Выполнить благоустройство   │      112100,0│Бюджет города │2005 г.      │Администрация           │

│    │      │территории после открытия │территории                  │              │              │             │Дзержинского района     │

│    │      │станции метрополитена     │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │"Березовая роща"          │                            │              │              │             │департамент транспорта и│

│    │      │                          │                            │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│60  │ (1)  │Провести капитальный      │Составление сметы на текущий│         100,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │ремонт дома N 13/1        │ремонт кровли, фасада,      │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │по ул. Кошурникова        │электроснабжения.           │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │Проведение капитального     │        2400,0│Бюджет города │2008 г.      │города, администрация   │

│    │      │                          │ремонта дома                │        1000,0│Бюджет города │2009 г.      │Дзержинского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                          Железнодорожный район, избирательный округ N 5, депутат Пантюхин Игорь Вениаминович                           │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│61  │  61  │Заменить отопительную     │Выполнение ремонтных работ  │           8,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │систему в подвале дома 10 │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Октябрьской        │                            │              │содержание    │             │хозяйству администрации │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │Железнодорожного района"│

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│62  │  62  │Выяснить причину и принять│1. Провести обследование    │        1330,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │меры по устранению        │асфальтового покрытия возле │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │постоянного нарушения и   │дома.                       │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │провала асфальта          │2. Выполнить работы по      │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │внутридворовой территории │устройству парковочных      │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │по ул. Октябрьской, 10.   │карманов                    │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │Решить проблему           │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │парковочных карманов,     │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │заменить входную дверь    │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │паспортно-визовой службы  │                            │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│63  │  63  │По ул. Революции убрать   │Выполнить снос аварийных    │           8,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │старые тополя вокруг дома │тополей в количестве 3 шт.  │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │N 3                       │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│64  │  64  │Заменить трубы отопления в│При подготовке системы      │          75,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │подвале дома N 6          │отопления к зимнему периоду │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Революции, промыть │эксплуатации будет          │              │содержание    │             │хозяйству администрации │

│    │      │всю систему отопления,    │произведена ее промывка и   │              │жилого фонда  │             │Железнодорожного района"│

│    │      │заменить вентиля          │ремонт запорной арматуры.   │              │              │             │                        │

│    │      │теплоузла, выполнить      │Запланирована частичная     │              │              │             │                        │

│    │      │ремонт подвала, подъездов,│замена системы отопления,   │              │              │             │                        │

│    │      │кровли, заменить двери    │ремонт подъездов, ремонт    │              │              │             │                        │

│    │      │тамбура и подвала и       │дверей и окон. Ремонт кровли│              │              │             │                        │

│    │      │оконные рамы, установить  │требуется выполнить над     │              │              │             │                        │

│    │      │во всем доме датчики учета│одной квартирой. Прибором   │              │              │             │                        │

│    │      │тепла, электроэнергии,    │учета электроэнергии        │              │              │             │                        │

│    │      │горячей и холодной воды   │является квартирный счетчик,│              │              │             │                        │

│    │      │                          │расчет производит жилец. Для│              │              │             │                        │

│    │      │                          │установки приборов учета    │              │              │             │                        │

│    │      │                          │тепла, горячей, холодной    │              │              │             │                        │

│    │      │                          │воды жильцам необходимо     │              │              │             │                        │

│    │      │                          │самостоятельно обращаться в │              │              │             │                        │

│    │      │                          │специализированную          │              │              │             │                        │

│    │      │                          │лицензированную организацию │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│65  │  65  │Организовать детскую      │Детская площадка имеется    │         150,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │площадку во дворе дома по │возле подъездов N с 7 по 11.│              │              │             │жилищного и             │

│    │      │ул. Революции, 6          │Детская площадка будет      │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │построена во дворе дома по  │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │ул. Чаплыгина, 16           │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │                          │и ул. Революции, 6          │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│66  │  66  │К дню 70-летия жилого дома│Выполнить ремонт козырьков  │           6,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │N 3 по ул. Урицкого       │над входами в подъезды,     │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │произвести ремонт и       │ремонт крылец.              │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │покраску фасада, ремонт   │Ремонт фасада дома N 3 по   │        1500,0│Бюджет города │2009 г.      │города, администрация   │

│    │      │крылец, козырьков над     │ул. Урицкого будет          │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │входами                   │произведен в соответствии с │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │планом капитального ремонта │              │              │             │комитет жилищно-        │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│67  │  67  │Организовать детскую      │Благоустройство             │         180,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │площадку во дворе дома    │запланировано               │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │N 15 по ул. Советской     │                            │              │содержание    │             │хозяйству администрации │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │Железнодорожного района"│

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│68  │  68  │Выполнить ремонт козырьков│Выполнить ремонт козырьков  │           8,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │дома 18 по ул. Чаплыгина  │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству администрации │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │Железнодорожного района"│

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│69  │  70  │Благоустроить дорогу и    │Планируется ремонт          │         100,0│Бюджет города │2005 г.      │Администрация           │

│    │      │тротуары по ул. Урицкого, │асфальтового покрытия,      │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │выполнить освещение улицы │освещение улицы             │         100,0│Бюджет города │2006 г.      │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │МУ "Горсвет"            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│70  │  71  │Озеленить Железнодорожный │Озеленение района проводится│         500,0│Бюджет города │2005 г.      │Администрация           │

│    │      │район по округу N 5       │в соответствии с городской  │         600,0│Бюджет города │2006 г.      │Железнодорожного района │

│    │      │                          │комплексной программой на   │        1400,0│Бюджет города │2007 г.      │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │2005 - 2010 гг., в районе   │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │планируется произвести      │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │                          │посадку 600 деревьев, 1700  │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │                          │кустарников, 400 тыс. цветов│              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│71  │  72  │Ликвидировать в доме N 18 │Провести обследование дома и│          20,0│Бюджет города │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по ул. Чаплыгина возникшие│ремонт запорной арматуры на │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │вертикальные трещины      │отоплении                   │              │              │             │хозяйству администрации │

│    │      │шириной 5, 7 см,          │                            │              │              │             │Железнодорожного района"│

│    │      │отремонтировать запорные  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │вентиля на холодную и     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │горячую воду, отопления   │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│72  │  74  │Срочно провести ремонт    │Ремонт фасада дома N 15 по  │        3060,0│Бюджет города │2008 г.      │Комитет                 │

│    │      │фасада по ул. Депутатской,│ул. Депутатской будет       │              │              │             │жилищно-коммунального   │

│    │      │15. Дом разрушается       │произведен согласно плану   │              │              │             │хозяйства мэрии города  │

│    │      │                          │капитального ремонта        │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│73  │  76  │Запретить проезд автомашин│Согласовать с пожарной      │          17,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по двору, между детскими  │частью техническое решение  │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │площадками и садиком по   │запрета проезда.            │              │содержание    │             │хозяйству администрации │

│    │      │ул. Урицкого, 37 и        │Выполнить ограждение газонов│              │жилого фонда  │             │Железнодорожного района"│

│    │      │Димитрова, 6. Оградить все│                            │              │              │             │                        │

│    │      │газоны                    │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│74  │  77  │Произвести ремонт кровли  │Газгольдер между домами 27 и│Будут         │Привлеченные  │2005 - 2006  │Администрация           │

│    │      │дома по ул. Ленина, убрать│29 по ул. Ленина            │определены    │средства      │гг.          │Железнодорожного района │

│    │      │газгольдер между домами   │предназначен для снабжения  │после         │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │Ленина, 27 и 29           │газом домов 4, 6 по         │составления   │              │             │                        │

│    │      │                          │ул. Шамшурина. Демонтировать│проектно-     │              │             │                        │

│    │      │                          │его не представляется       │сметной       │              │             │                        │

│    │      │                          │возможным. Ремонт кровли    │документации  │              │             │                        │

│    │      │                          │дома 28 по ул. Ленина будет │              │              │             │                        │

│    │      │                          │произведен за счет средств  │              │              │             │                        │

│    │      │                          │товарищества собственников  │              │              │             │                        │

│    │      │                          │жилья "Ленина 28"           │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│75  │  78  │Благоустроить дворовую    │Во дворе дома N 1           │         100,0│Бюджет города │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │территорию дома N 1       │по ул. Салтыкова-Щедрина    │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Салтыкова-Щедрина  │после выполнения работ по   │              │              │             │хозяйству администрации │

│    │      │малыми формами            │благоустройству будет       │              │              │             │Железнодорожного района"│

│    │      │                          │установлен детский городок  │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│76  │  79  │Промыть систему отопления │Промывка системы отопления, │          30,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │и заменить вентиля в доме │замена и ремонт вентилей в  │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │N 10 по ул. Шамшурина.    │доме N 10 по ул. Шамшурина, │              │содержание    │             │хозяйству администрации │

│    │      │Наладить работу лифтов    │производится ежегодно при   │              │жилого фонда  │             │Железнодорожного района"│

│    │      │(хулиганство, воровство)  │подготовки дома к зимнему   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │периоду эксплуатации, работа│              │              │             │                        │

│    │      │                          │лифтов будет налажена       │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│77  │  80  │Регулярно убирать мусор   │На карманы мусорокамер      │          80,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │возле дома N 12           │необходимо выполнить глухие │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Шамшурина. Оградить│кирпичные стены с установкой│              │содержание    │             │хозяйству администрации │

│    │      │ниши металлическими       │металлических дверей        │              │жилого фонда  │             │Железнодорожного района"│

│    │      │ограждениями (решетки с   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │запорным устройством)     │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│78  │  81  │Обеспечить бесперебойным  │Выполнить необходимые работы│          60,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │поступлением горячей воды │для обеспечения             │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │дом N 7 по Комсомольскому │бесперебойной подачи горячей│              │содержание    │             │хозяйству администрации │

│    │      │проспекту, производить    │воды, ремонту подъездов и   │              │жилого фонда  │             │Железнодорожного района"│

│    │      │уборку подъездов.         │ликвидации щели в доме N 7  │              │              │             │                        │

│    │      │Ликвидировать глубокую    │по Комсомольскому проспекту │              │              │             │                        │

│    │      │щель между 5 и 4 этажами  │и по благоустройству дворов │              │              │             │                        │

│    │      │на площадке. Выполнить    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ремонт подъездов,         │                            │              │              │             │                        │

│    │      │благоустроить двор        │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│79  │  83  │Убрать сквозной проезд во │Разработать техническое     │           6,0│Средства на   │2005 г.      │Администрация           │

│    │      │дворе дома 18             │решение для решения вопроса │              │текущее       │             │Железнодорожного района │

│    │      │по ул. Ленина             │ликвидации сквозного проезда│              │содержание    │             │города Новосибирска, МУ │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │"Дирекция заказчика по  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищно-коммунальному   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │хозяйству администрации │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Железнодорожного района"│

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│80  │  84  │Провести обследование     │Провести обследование       │          10,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │технического состояния    │технического состояния,     │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │дома 49 по ул. Советской. │ликвидировать причину       │              │содержание    │             │хозяйству администрации │

│    │      │Ликвидировать причину     │образования вертикальных    │              │жилого фонда  │             │Железнодорожного района"│

│    │      │образования вертикальных  │трещин фасада               │              │              │             │                        │

│    │      │трещин фасада             │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│81  │  85  │Провести реконструкцию    │Провести реконструкцию      │         480,0│Бюджет города │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │тротуаров и дорожек к дому│тротуаров и дорожек         │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │17 по Вокзальной          │                            │              │              │             │хозяйству администрации │

│    │      │магистрали. Решить        │                            │              │              │             │Железнодорожного района"│

│    │      │проблему парковочных      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │карманов                  │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│82  │  86  │Восстановить детскую      │Выполнить восстановительные │         200,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │площадку по Вокзальной    │работы                      │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │магистрали, 19            │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│83  │  87  │Произвести косметический  │Произвести косметический    │          20,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │ремонт подъездов дома N 11│ремонт подъездов            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Вокзальной         │дома                        │              │содержание    │             │хозяйству администрации │

│    │      │магистрали                │                            │              │жилого фонда  │             │Железнодорожного района"│

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│84  │  88  │Заменить входные двери в  │Замена входных дверей в     │          25,0│Привлеченные  │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │подъездах ул. Челюскинцев,│подъездах будет выполнена   │              │средства      │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │30                        │                            │              │              │             │хозяйству администрации │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Железнодорожного района"│

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│85  │  89  │Выполнить вертикальную    │Работы по благоустройству   │         350,0│Бюджет города │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │планировку во дворе дома 2│дворовой территории с       │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Бурлинской с       │устройством водоотвода      │              │              │             │хозяйству администрации │

│    │      │устройством водоотвода в  │планируется выполнить       │              │              │             │Железнодорожного района"│

│    │      │период весенне-осенних    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │паводков и атмосферных    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │осадков                   │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│86  │  90  │Вырубить и выкорчевать    │Часть аварийных деревьев    │           9,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │старые деревья у дома N 30│была вырублена в 2004 году, │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Челюскинцев        │оставшиеся аварийные деревья│              │содержание    │             │хозяйству администрации │

│    │      │                          │и пни планируется убрать    │              │жилого фонда  │             │Железнодорожного района"│

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│87  │  91  │Установить лестницу с     │Установить лестницу и       │         200,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │поручнями и отсыпать      │отсыпать дорожку            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │отсевом дорожку от торца  │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │дома 31а по ул. Сибирской │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │вдоль ограждения          │                            │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │поликлиники               │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│88  │  92  │Провести обследование     │По результатам обследования │      -       │Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │технического состояния    │установить "маяк" и         │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │дома 5 по ул. Вокзальная  │обеспечить постоянное       │              │содержание    │             │хозяйству администрации │

│    │      │магистраль, выяснить      │наблюдение                  │              │жилого фонда  │             │Железнодорожного района"│

│    │      │причину образования       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │вертикальной трещины и    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ликвидировать ее          │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│89  │  95  │Установить льготы для     │За счет муниципального      │      -       │      -       │2008 - 2009  │Департамент по          │

│    │      │ветеранов ВОВ и труда на  │заказа                      │              │              │гг.          │социальной политике     │

│    │      │оплату услуг Дорожной     │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │клинической больницы      │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│90  │  97  │Предоставить              │Рассмотреть возможность     │      -       │      -       │2007 - 2010  │Главное управление      │

│    │      │детям-инвалидам бесплатную│реабилитации 2500           │              │              │гг.          │здравоохранения мэрии   │

│    │      │медицинскую реабилитацию в│детей-инвалидов на базе РЦ  │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │специализированном Центре │"Обские зори"               │              │              │             │                        │

│    │      │не менее 2-х раз в год    │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│91  │  98  │Выйти с законодательной   │Рассмотреть совместно с     │      -       │      -       │2007 г.      │Департамент по          │

│    │      │инициативой в областной   │депутатом возможность       │              │              │             │социальной политике     │

│    │      │Совет для решения вопроса │подготовки материалов в     │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │увеличения пенсии         │рамках действующего         │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │законодательства            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│92  │  99  │Выйти с законотворческой  │Рассмотреть совместно с     │      -       │      -       │2007 г.      │Департамент экономики и │

│    │      │инициативой в областной   │депутатом возможность       │              │              │             │финансов мэрии города   │

│    │      │Совет для решения вопроса │подготовки материалов в     │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │о повышении заработной    │рамках действующего         │              │              │             │                        │

│    │      │платы работникам бюджетной│законодательства            │              │              │             │                        │

│    │      │сферы и уровня их жизни   │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│93  │ 100  │Вывести из подвального    │Провести поиск и подбор     │         200,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент земельных и │

│    │      │помещения по ул.          │более подходящего помещения,│              │              │             │имущественных отношений │

│    │      │Челюскинцев, 44 детский   │отремонтировать помещение   │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │клуб "Красная гвоздика"   │                            │              │              │             │Новосибирска, комитет по│

│    │      │или привести помещения в  │                            │              │              │             │делам молодежи мэрии    │

│    │      │соответствие с санитарными│                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │и противопожарными нормами│                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│94  │ 101  │Предоставить              │Провести поиск и подбор     │      -       │      -       │2007 г.      │Департамент земельных и │

│    │      │дополнительную площадь    │дополнительного помещения   │              │              │             │имущественных отношений │

│    │      │подростковому клубу "Юных"│                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │(ул. Советская)           │                            │              │              │             │Новосибирска, комитет по│

│    │      │                          │                            │              │              │             │делам молодежи мэрии    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│95  │ 102  │Предоставлять в сдаваемых │Рассматривать при выделении │      -       │      -       │2007 - 2010  │Департамент             │

│    │      │в эксплуатацию объектах   │земельных участков под      │              │              │гг.          │строительства и         │

│    │      │точечной застройки, (в 10%│строительство жилых домов   │              │              │             │архитектуры мэрии города│

│    │      │помещений являющихся      │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │собственностью мэрии г.   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Новосибирска) площади для │                            │              │              │             │                        │

│    │      │размещения муниципальных  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │детских учреждений,       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │клубов, кружков,          │                            │              │              │             │                        │

│    │      │спортивных секций и т.д.  │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│96  │ 103  │Выполнить ремонт          │Выполнить ремонтные работы  │          55,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │лестничных маршей детского│                            │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │сада N 96                 │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│97  │ 104  │Произвести ремонт фасада  │Выполнить ремонтные работы  │         600,0│Бюджет города │2009 г.      │Администрация           │

│    │      │лицея N 22                │                            │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│98  │ 107  │Произвести ремонт кровли  │Выполнить ремонтные работы  │          99,7│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │детского сада N 90        │                            │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│99  │ 108  │Утеплить потолок спортзала│Выполнить ремонтные работы  │         112,7│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │школы N 3                 │                            │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│100 │ 109  │Произвести ремонт фасада  │Выполнить ремонтные работы  │          35,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │школы N 3 (укрепление     │                            │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │кирпичной кладки)         │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│101 │ 110  │Увеличить количество      │Пересмотреть расписания и   │      -       │      -       │2005 г.      │Управление пассажирских │

│    │      │троллейбусов по 25        │внести соответствующие      │              │              │             │перевозок мэрии города  │

│    │      │маршруту. Рассмотреть     │изменения                   │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │вопрос двухстороннего     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │движения по ул. Советской │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│102 │ 111  │Задействовать коммерческий│Разработать необходимые     │      -       │      -       │2005 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │транспорт по ул. Ленина с │мероприятия                 │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │выходом через Красный     │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │проспект в сторону        │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │Дзержинского района       │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│103 │ 112  │Разработать мероприятия по│Проработать вопрос о        │По фактическим│Привлеченные  │2005 - 2006  │Администрация           │

│    │      │решению проблем жителей   │расселении жителей с 1-го   │затратам      │средства      │гг.          │Железнодорожного района │

│    │      │дома по ул. Революции, 1  │этажа дома или замене       │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │аварийных окон на           │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │пластиковые                 │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │                          │                            │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│104 │ 114  │Категорически против      │Реорганизация ухудшит       │      -       │      -       │2006 г.      │Главное управление      │

│    │      │соединения 2-х поликлиник │оказание помощи населению   │              │              │             │здравоохранения мэрии   │

│    │      │N 4 и N 5                 │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│105 │ 115  │Обеспечить обследование   │Специалисты врачи-кардиологи│      -       │      -       │2007 - 2010  │Главное управление      │

│    │      │сосудистой системы        │есть во всех поликлиниках.  │              │              │гг.          │здравоохранения мэрии   │

│    │      │ветеранов войны, инвалидов│По показаниям больные       │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │II группы                 │направляются в городские    │              │              │             │                        │

│    │      │                          │диагностические центры      │              │              │             │                        │

│    │      │                          │(обследование сосудов ног на│              │              │             │                        │

│    │      │                          │базе больницы N 12)         │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│106 │ 116  │Бесплатная медицина и     │Принимается в порядке       │      -       │      -       │2007 - 2010  │Главное управление      │

│    │      │борьба с туберкулезом     │осуществления контроля за   │              │              │гг.          │здравоохранения мэрии   │

│    │      │                          │выполнением и               │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │                          │финансированием             │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│107 │ 117  │Прием врачей на работу    │Проработать с Новосибирской │      -       │      -       │2007 - 2010  │Главное управление      │

│    │      │только на конкурсной      │государственной медицинской │              │              │гг.          │здравоохранения мэрии   │

│    │      │основе. Ставку делать на  │академией вопрос по         │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │молодых врачей            │распределению молодых       │              │              │             │                        │

│    │      │                          │специалистов в поликлиники  │              │              │             │                        │

│    │      │                          │района                      │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│108 │ 118  │Повысить медикам          │Повысить медикам заработную │      -       │      -       │2007 - 2010  │Департамент по          │

│    │      │заработную плату и        │плату и обеспечить          │              │              │гг.          │социальной политике     │

│    │      │обеспечить бесплатным     │бесплатным лечением на      │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │лечением на пенсии        │пенсии                      │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│109 │ 119  │Обработать прилегающие    │Рассмотреть необходимость   │      -       │      -       │2007 г.      │Департамент по          │

│    │      │городские территории      │обработки территории        │              │              │             │социальной политике     │

│    │      │химическими препаратами   │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │против клещей             │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│110 │ 121  │Произвести ремонт: фасада,│Произвести ремонт: фасада,  │        5674,0│Бюджет города │2006 - 2007  │Главное управление      │

│    │      │фундаментов здания детской│фундаментов здания детской  │              │              │гг.          │здравоохранения мэрии   │

│    │      │городской поликлиники N 9 │городской поликлиники N 9   │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │(Щетинкина, 54).          │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Оснастить медицинским     │                            │        5000,0│Бюджет города │2008 г.      │                        │

│    │      │оборудованием             │                            │              │              │             │                        │

│    │      │физиотерапевтический      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │кабинет и                 │                            │              │              │             │                        │

│    │      │клинико-диагностическую   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │лабораторию               │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│111 │ 122  │Диспансеризация детей     │Разработать перспективный   │      -       │      -       │2007 г.      │Департамент по          │

│    │      │                          │план мероприятий района по  │              │              │             │социальной политике     │

│    │      │                          │оздоровлению детей          │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│112 │ 127  │Остановить точечную       │В весенний период по данным │           8,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │застройку во дворе домов  │адресам планируется         │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │по Вокзальной магистрали, │произвести ремонт и покраску│              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │6/2, 6/1, Комсомольский   │малых форм, выполнить       │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │проспект, 13. Убрать      │озеленение                  │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │гаражи с территории двора,│                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │решить проблему с         │                            │              │              │             │                        │

│    │      │парковочными карманами.   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Организовать газоны и     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │детскую площадку          │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│113 │ 128  │Перевести котельную       │В настоящее время ОАО "Завод│Будут         │Привлеченные  │2007 - 2009  │Администрация           │

│    │      │Гормолзавода на газовое   │молочный "Новосибирский"    │определены    │средства      │гг.          │Железнодорожного района │

│    │      │топливо с дальнейшим      │прорабатывает технический   │после         │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │выводом из жилой зоны     │вопрос перевода котельной на│разработки    │              │             │                        │

│    │      │                          │газ                         │проектно-     │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │сметной       │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │документации  │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│114 │ 129  │Принять меры по борьбе с  │Содействие Управлению       │      -       │      -       │2007 - 2010  │Управление общественных │

│    │      │наркоманией (ст. 241 УК   │Федеральной службы по       │              │              │гг.          │связей мэрии города     │

│    │      │РФ)                       │контролю за оборотом        │              │              │             │Новосибирска и          │

│    │      │                          │наркотических средств и     │              │              │             │взаимодействия с        │

│    │      │                          │психотропных веществ РФ в   │              │              │             │административными       │

│    │      │                          │Новосибирской области, УВД  │              │              │             │органами                │

│    │      │                          │г. Новосибирска по          │              │              │             │                        │

│    │      │                          │выполнению комплексного     │              │              │             │                        │

│    │      │                          │плана мероприятий по борьбе │              │              │             │                        │

│    │      │                          │с наркоманией. Обсуждение 1 │              │              │             │                        │

│    │      │                          │раз в год хода выполнения   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │мероприятий плана на        │              │              │             │                        │

│    │      │                          │заседаниях Совета           │              │              │             │                        │

│    │      │                          │общественной безопасности   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │мэрии. Участие руководства  │              │              │             │                        │

│    │      │                          │мэрии в работе коллегии     │              │              │             │                        │

│    │      │                          │Управления Федеральной      │              │              │             │                        │

│    │      │                          │службы по контролю за       │              │              │             │                        │

│    │      │                          │оборотом наркотических      │              │              │             │                        │

│    │      │                          │средств и психотропных      │              │              │             │                        │

│    │      │                          │веществ РФ в Новосибирской  │              │              │             │                        │

│    │      │                          │области, ГУВД НСО           │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│115 │ 130  │Закрыть пивоварню или     │Провести исследование       │      -       │      -       │2008 - 2010  │Администрация           │

│    │      │сократить время работы,   │шумового фона в ресторане и │              │              │гг.          │Железнодорожного района │

│    │      │решить проблему           │в квартирах, прилегающих к  │              │              │             │города Новосибирска, МУ │

│    │      │парковочных карманов      │помещениям ресторана.       │              │              │             │"Дирекция заказчика по  │

│    │      │                          │Проверить на соответствие   │              │              │             │жилищно-коммунальному   │

│    │      │                          │нормам размещение           │              │              │             │хозяйству администрации │

│    │      │                          │парковочных карманов        │              │              │             │Железнодорожного района"│

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│116 │ 131  │Принять меры по борьбе с  │Строгий контроль со стороны │      -       │      -       │2007 - 2009  │Администрация           │

│    │      │участившимся случаями     │участковых уполномоченных   │              │              │гг.          │Железнодорожного района │

│    │      │использование жилых       │милиции совместно с         │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │помещений, находящихся в  │жилищными органами за       │              │              │             │                        │

│    │      │частной, государственной и│целевым использованием      │              │              │             │                        │

│    │      │муниципальной             │помещений                   │              │              │             │                        │

│    │      │собственности, в качестве │                            │              │              │             │                        │

│    │      │гостиниц, наркопритонов,  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │притонов для занятия      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │проституцией (ст. ст. 232,│                            │              │              │             │                        │

│    │      │241 УК РФ)                │                            │              │              │             │                        │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                        Железнодорожный район, избирательный округ N 6, депутат Григорьев Владимир Александрович                        │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│117 │ 132  │Организовать постоянные   │Проработать вопрос продажи  │      -       │      -       │2005 г.      │Департамент по          │

│    │      │пункты продажи социальных │проездных билетов в ЖЭУ     │              │              │             │социальной политике     │

│    │      │проездных билетов         │района на постоянной основе │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│118 │ 133  │Решить вопрос о           │Подготовить необходимые     │      -       │      -       │2007 - 2010  │Департамент по          │

│    │      │предоставлении льготного  │нормативные документы по    │              │              │гг.          │социальной политике     │

│    │      │проезда на речном         │предоставлению льготы по    │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │пассажирском транспорте   │оплате проезда на речном    │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │для пенсионеров в дачный  │пассажирском транспорте на  │              │              │             │                        │

│    │      │сезон                     │летний период               │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│119 │ 134  │Увеличить число аптек,    │По дисконтным картам        │      -       │      -       │2007 - 2008  │Департамент по          │

│    │      │которые обслуживают       │работает одна аптека N 255  │              │              │гг.          │социальной политике     │

│    │      │население по дисконтным   │по ул. Владимировской, 2а.  │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │картам                    │Планируется включить в      │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │программу дисконтных карт   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │аптеку N 22 по Вокзальной   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │магистрали, 5               │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│120 │ 135  │Оборудование школы N 60   │Выполнение автоматической   │          29,7│Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │автоматической пожарной   │пожарной сигнализации и     │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │сигнализацией и системой  │системы оповещения          │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │оповещения                │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│121 │ 136  │Ремонт кровли и укрепление│Выполнение работ по ремонту │         124,9│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │навесов над входом школы  │кровли и укреплению навесов │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │N 60, ул. 1905 г., 61     │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│122 │ 137  │Ремонт кровли Межшкольного│Выполнение работ по ремонту │         174,9│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │учебного комбината,       │кровли                      │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │ул. 1905 г., 12           │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│123 │ 138  │Ремонт кровли, навесов,   │Выполнение работ по ремонту │         208,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │парапета лицея N 9,       │кровли, навесов, парапета   │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │ул. 1905 г., 41           │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│124 │ 139  │Ремонт теплотрассы        │Выполнение работ по ремонту │          90,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │детского сада N 497 по    │теплотрассы                 │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │ул. Железнодорожная, 10/1 │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│125 │ 140  │Ремонт кровли детского    │Выполнение работ по ремонту │          99,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │сада N 215 по             │кровли                      │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │ул. Владимировской, 3а    │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│126 │ 141  │Ремонт фасада             │Выполнение работ по ремонту │          50,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │школы-интерната N 37 (для │фасада                      │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │глухих детей)             │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │по ул. Саратовской, 24а   │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│127 │ 142  │Принять меры по           │Работает городская целевая  │      -       │      -       │2005 - 2010  │Департамент по          │

│    │      │закреплению кадров в      │программа. В 2005 году      │              │              │гг.          │социальной политике     │

│    │      │здравоохранении, прежде   │подана заявка в             │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │всего участковой службы   │Новосибирскую               │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │государственную медицинскую │              │              │             │                        │

│    │      │                          │академию на распределение   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │молодых специалистов в      │              │              │             │                        │

│    │      │                          │районные поликлиники        │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│128 │ 143  │Строительство спортивной  │Построить спортивную        │         150,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │площадки на территории МУ │площадку                    │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │"Социально-               │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │реабилитационный центр для│                            │              │              │             │департамент по          │

│    │      │несовершеннолетних"       │                            │              │              │             │социальной политике     │

│    │      │по ул. Фабричной, 6а      │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│129 │ 144  │Строительство детского    │По заявке администрации     │       67100,0│Бюджет города │2006 - 2009  │Департамент             │

│    │      │комбината на 320 мест     │района выполнить отчуждения │              │              │г.           │строительства и         │

│    │      │на Челюскинском жилом     │земельного участка под      │              │              │             │архитектуры мэрии города│

│    │      │массиве                   │строительство               │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │администрация           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│130 │ 145  │Устройство детского       │Установка детского городка  │         100,0│Бюджет города │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │городка по ул. 1905 года, │                            │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │28                        │                            │              │              │             │хозяйству администрации │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Железнодорожного района"│

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│131 │ 146  │Ремонт фасада дома        │Выполнение работ по ремонту │         530,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Железнодорожной, 11│фасада                      │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│132 │ 147  │Ремонт фасада дома        │Выполнение работ по ремонту │        4386,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Владимировской, 4  │фасада                      │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│133 │ 148  │Ремонт фасада дома по     │Выполнение работ по ремонту │        4386,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │ул. Владимировской, 6     │фасада                      │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│134 │ 149  │Установка электропечей по │Подготовить проект, получить│        2160,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │адресам:                  │разрешение на мощности      │        5040,0│Бюджет города │2010 г.      │жилищного и             │

│    │      │ул. Владимировская, 1, 3, │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │5, 7, Владимировский      │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │спуск, 7, 9               │                            │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│135 │ 150  │Устройство агитплощадки по│Устройство агитплощадки     │         400,0│Привлеченные  │2010 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │ул. Владимировской, 3а,   │                            │              │средства      │             │жилищного и             │

│    │      │ул. Владимировской, 5     │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, комитет         │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищно-коммунального   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │хозяйства мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │администрация           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│136 │ 151  │Устройство бетонной       │Устройство бетонной лестницы│         400,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │лестницы по               │                            │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │ул. Владимировская, 3а -  │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │Прибрежная, 4             │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                            Заельцовский район, избирательный округ N 7, депутат Болтенко Надежда Николаевна                            │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│137 │ 152  │Ремонт кровли над         │Провести ремонт кровли      │          36,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │квартирой N 161 в доме    │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │N 118/2 по ул. Кропоткина │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│138 │ 153  │Ремонт канализационной    │Провести ремонт             │          24,2│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │системы в подвале дома    │канализационной системы     │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │N 118/2 по ул. Кропоткина │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│139 │ 154  │Отремонтировать дорогу    │Организовать работы по      │        1560,0│Привлеченные  │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │вдоль дома N 118/4        │ремонту дороги              │              │средства      │             │Заельцовского района    │

│    │      │ул. Кропоткина            │                            │              │              │             │города Новосибирска, МУ │

│    │      │                          │                            │              │              │             │"Дирекция заказчика по  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищно-коммунальному   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│140 │ 155  │Заделать швы между плитами│Осуществить ремонт швов по  │          18,8│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │дома N 118/4              │заявлениям жителей в летний │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Кропоткина         │период                      │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│141 │ 156  │Восстановить отсутствующие│Произвести отбивку          │          32,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │и полуразрушенные козырьки│разрушенных участков        │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │над подъездами дома N 127 │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │по ул. Кропоткина         │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│142 │ 157  │Обеспечить освещение      │Установить "кобры"          │          40,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │(уличное), установить     │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │кобры в доме N 127        │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │по ул. Кропоткина         │                            │              │              │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│143 │ 158  │Отремонтировать дорогу и  │Провести ремонт дороги      │           5,4│Бюджет города │2007 г.      │Комитет                 │

│    │      │подходы к подъезду дома   │                            │              │              │             │жилищно-коммунального   │

│    │      │N 113 по ул. Кропоткина   │                            │              │              │             │хозяйства мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│144 │ 159  │Замена запорной арматуры  │Заменить запорную арматуру  │          32,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │дома N 119/1              │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Кропоткина         │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│145 │ 160  │Капитальный ремонт        │Капитальный ремонт не       │          56,2│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │коммуникаций в доме       │требуется. При подготовке   │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Кропоткина, 269/1  │дома к отопительному сезону │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │будет проведена ревизия     │              │жилого фонда  │             │района"                 │

│    │      │                          │запорной арматуры           │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│146 │ 161  │Восстановить козырьки над │Включить в программу        │          16,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │входом в подъезды NN 5, 6 │восстановления козырьков    │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │жилого дома N 269/1       │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │по ул. Кропоткина         │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│147 │ 162  │Ремонт отмостки дома по   │Включить в программу ремонта│         180,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │ул. Кропоткина, 269/1     │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│148 │ 163  │Ремонт кровли дома        │Включить в программу ремонта│         180,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по ул. Кропоткина, 126    │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│149 │ 164  │Установить козырек над    │Включить в программу ремонта│          16,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │подъездом N 3 дома по     │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │ул. Кропоткина, 128       │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│150 │ 165  │Ремонт кровли дома        │Включить в программу ремонта│        1500,0│Бюджет города,│2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Кропоткина, 128    │                            │              │привлеченные  │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │средства      │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│151 │ 166  │Замена магистральной линии│При подготовке к            │          90,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │горячего и холодного      │отопительному сезону будет  │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │водоснабжения в доме по   │проведена ревизия запорной  │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │ул. Кропоткина, 106       │арматуры и замена аварийных │              │жилого фонда  │             │района"                 │

│    │      │                          │участков трубопровода       │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│152 │ 167  │Отремонтировать отмостки  │Выполнить ремонт отмостки   │          80,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │вокруг дома N 111 по      │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │ул. Кропоткина            │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│153 │ 168  │Ремонт кровли над         │Выполнить ремонт кровли     │          62,5│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │квартирами NN 58, 77 дома │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │N 117 по ул. Кропоткина   │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│154 │ 169  │Ремонт отмостки дома N 117│Выполнить ремонт отмостки   │          80,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по ул. Кропоткина         │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│155 │ 170  │Установить спортивную     │Установить спортивную       │         150,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │площадку                  │площадку                    │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │по ул. Кропоткина, 120/1  │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│156 │ 171  │Ремонт отмостки           │Выполнить ремонт отмостки   │         160,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Кропоткина, 106    │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│157 │ 172  │Провести капитальный      │Включить в программу ремонта│        1200,0│Бюджет города,│2009 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │ремонт кровли дома N 124  │                            │              │привлеченные  │             │жилищного и             │

│    │      │по ул. Кропоткина         │                            │              │средства      │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│158 │ 173  │Ремонт кровли дома N 128/1│Выполнить ремонт кровли     │          31,5│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по ул. Кропоткина         │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│159 │ 174  │Ремонт кровли дома N 267  │Выполнить ремонт кровли     │          67,5│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Кропоткина         │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│160 │ 175  │Ремонт отмостки дома N 267│Выполнить ремонт отмостки   │          46,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Кропоткина         │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│161 │ 176  │Благоустройство и         │Выполнить работы по         │         100,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │озеленение детской        │благоустройству и озеленению│              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │площадки                  │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │по ул. Кропоткина, 267    │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│162 │ 177  │Ремонт кровли над кв. N 60│Выполнить ремонт кровли     │          22,5│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │дома N 8 по ул. Рельсовой │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│163 │ 178  │Ремонт кровли дома N 8/1  │Выполнить ремонт кровли     │          67,5│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по ул. Рельсовой          │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│164 │ 179  │Ремонт кровли над 35      │Выполнить ремонт кровли     │          23,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │квартирой в доме N 3 по   │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │ул. Рельсовой             │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│165 │ 180  │Капитальный ремонт        │Выполнить капитальный ремонт│          18,5│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │коммуникаций - труб,      │коммуникаций - труб,        │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │вентилей, ливневки в доме │вентилей, ливневки          │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │по адресу: Красный        │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

│    │      │проспект, 100/1           │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│166 │ 181  │Капитальный ремонт швов   │Выполнить капитальный ремонт│Будут         │Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │между вторым и третьим    │швов между вторым и третьим │определены    │              │             │жилищного и             │

│    │      │подъездами дома N 100/1 по│подъездами дома             │после         │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │Красному проспекту        │                            │обследования  │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│167 │ 182  │Ремонт перил, козырька над│Выполнить ремонт перил,     │          12,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │крыльцом дома N 188 по    │козырька над крыльцом       │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │Красному проспекту        │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│168 │ 183  │Ремонт кровли дома N 100  │Выполнить ремонт кровли     │         209,4│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по Красному проспекту     │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│169 │ 184  │Ремонт кровли дома по     │Выполнить ремонт кровли     │         150,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │Красному проспекту, 186   │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│170 │ 185  │Установка навесов над     │Установить навесы           │          24,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │подъездами 3, 4 дома N 186│                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по Красному проспекту     │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│171 │ 186  │Установить детский городок│Установить детский городок  │         100,0│Средства на   │2006 г.      │Комитет                 │

│    │      │по ул. Д. Ковальчук, 270/1│                            │              │текущее       │             │жилищно-коммунального   │

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйства мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │Новосибирска, МУ        │

│    │      │                          │                            │              │              │             │"Дирекция заказчика по  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищно-коммунальному   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│172 │ 187  │Отремонтировать отмостки  │Отремонтировать отмостки    │         112,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по периметру домов NN     │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │268/2, 268/3              │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │по ул. Д. Ковальчук       │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│173 │ 188  │Ремонт крыши и водосточной│Выполнить ремонт крыши и    │          40,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │трубы подъезда N 2 дома   │водосточной трубы           │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │N 396/1                   │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │по ул. Д. Ковальчук       │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│174 │ 189  │Ремонт внутриквартальной  │Выполнить ремонт            │         100,0│Бюджет города │2006 г.      │Комитет                 │

│    │      │дороги                    │внутриквартальной дороги    │              │              │             │жилищно-коммунального   │

│    │      │по ул. Д. Ковальчук, 272/4│                            │              │              │             │хозяйства мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, МУ        │

│    │      │                          │                            │              │              │             │"Дирекция заказчика по  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищно-коммунальному   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│175 │ 190  │Ремонт отмостки и фасада  │Включить в программу ремонта│          60,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │дома N 45/3               │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Линейной           │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│176 │ 191  │Установить детскую        │Установить детскую площадку │         100,0│Бюджет города │2006 г.      │Комитет                 │

│    │      │площадку по ул. Линейной, │                            │              │              │             │жилищно-коммунального   │

│    │      │45/1                      │                            │              │              │             │хозяйства мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, МУ        │

│    │      │                          │                            │              │              │             │"Дирекция заказчика по  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищно-коммунальному   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│177 │ 192  │Спилить старые тополя по  │Выполнить снос              │          17,5│Средства на   │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │ул. Кропоткина, 117       │                            │              │текущее       │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │города Новосибирска, МУ │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │"Дирекция заказчика по  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищно-коммунальному   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│178 │ 193  │Ремонт дороги             │Капитальный ремонт дороги   │        3000,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │по ул. Деповской          │                            │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│179 │ 194  │Улучшение дорожного       │Ямочный ремонт 1420 кв. м   │         600,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │покрытия от ул. Брестской │                            │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │до ул. Линейной           │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│180 │  1   │Проработать вопрос        │Рассмотреть возможность     │       80000,0│Привлеченные  │2006 - 2009  │Администрация           │

│    │      │строительства спортивного │строительства спортивного   │              │средства      │гг.          │Заельцовского района    │

│    │      │комплекса для лицея N 200 │комплекса по инвестиционному│              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │договору                    │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│181 │  2   │Оказать материальную      │Построить детскую площадку  │        1000,0│Бюджет города │2006 - 2007  │Администрация           │

│    │      │помощь на строительство   │                            │              │              │гг.          │Заельцовского района    │

│    │      │детской площадки д/к N 460│                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│182 │  3   │Выполнить капитальный     │В 2005 г. на ремонт         │        1300,0│Бюджет города │2005 - 2006  │Администрация           │

│    │      │ремонт школы N 159        │затрачено более 1,0 млн.    │              │              │гг.          │Заельцовского района    │

│    │      │                          │руб. В 2006 г. по мере      │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │                          │необходимости будет         │              │              │             │                        │

│    │      │                          │проводиться выборочный      │              │              │             │                        │

│    │      │                          │ремонт                      │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│183 │  4   │Подростковый клуб         │Выполнить ПСД на:           │        1500,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент образования,│

│    │      │"Комета":                 │1. Расширить площади        │       24200,0│Бюджет города │2008 г.      │культуры, спорта и      │

│    │      │ул. Кропоткина, 127       │подросткового клуба за счет │       24300,0│Бюджет города │2009 г.      │молодежной политики     │

│    │      │                          │пристройки и надстройки     │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │спортивного зала.           │              │              │             │Новосибирска, комитет по│

│    │      │ул. Кропоткина, 116       │2. Установить железные двери│          20,0│Бюджет города │2006 г.      │делам молодежи мэрии    │

│    │      │                          │в клуб                      │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│184 │  5   │Провести ремонт и         │1. Выделение средств на     │        4000,0│Бюджет города │2006 г.      │Главное управление      │

│    │      │приобрести оборудование   │приобретение медицинского   │        3500,0│Бюджет города │2008 г.      │здравоохранения мэрии   │

│    │      │для детской городской     │оборудования.               │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │поликлиники N 1           │2. Проведение капитального  │        2500,0│Бюджет города │2007 г.      │                        │

│    │      │                          │ремонта отделений           │              │              │             │                        │

│    │      │                          │по ул. Ереванская, 17       │              │              │             │                        │

│    │      │                          │и Д. Ковальчук, 406         │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│185 │  6   │Помочь в обустройстве дома│1. Охрана силами РОВД.      │         500,0│Привлеченные  │2006 - 2007  │Главное управление      │

│    │      │ребенка по ул. Кропоткина,│2. Ремонт межквартальных    │              │средства      │гг.          │здравоохранения мэрии   │

│    │      │269/2                     │подъездных дорог.           │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │                          │3. Приобрести стиральную    │              │              │             │                        │

│    │      │                          │машину.                     │              │              │             │                        │

│    │      │                          │4. Необходимо оборудовать   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │отдельную прачечную         │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│186 │  7   │Строительство пристройки к│Проработать вопрос          │        5000,0│Бюджет города,│2006 - 2008  │Главное управление      │

│    │      │поликлинике N 27          │строительства пристройки за │              │привлеченные  │гг.          │здравоохранения мэрии   │

│    │      │                          │счет инвестиционных средств │              │средства      │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│187 │  8   │Оказать содействие в      │Оказать содействие в        │         200,0│Привлеченные  │2006 - 2007  │Администрация           │

│    │      │строительстве футбольного │строительстве футбольного   │              │средства      │гг.          │Заельцовского района    │

│    │      │поля школы N 13           │поля                        │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│188 │  9   │Ремонт помещений клуба    │1. Замена электропроводки.  │         125,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │"Орленок"                 │2. Ремонт кровли            │         325,0│Бюджет города │2007 г.      │Заельцовского района,   │

│    │      │по ул. Кропоткина, 269/1  │                            │              │              │             │комитет по делам        │

│    │      │                          │                            │              │              │             │молодежи мэрии города   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│189 │ (4)  │Ремонт кровли, ремонт     │Подготовка дефектных        │         150,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент образования,│

│    │      │дороги около "Синеглазки" │ведомостей и смет на        │         950,0│Привлеченные  │2007 г.      │культуры, спорта и      │

│    │      │в школе N 13              │запланированные работы.     │              │средства      │             │молодежной политики     │

│    │      │                          │Кровля 1335 кв. м.          │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │Проведение ремонта          │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │администрация           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│190 │ (6)  │Ремонт кровли, сантехники,│Проведение ремонта кровли   │         670,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент образования,│

│    │      │приобретение линолеума в  │1583 кв. м                  │              │              │             │культуры, спорта и      │

│    │      │школу N 74                │                            │              │              │             │молодежной политики     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │администрация           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│191 │ (12) │МПК "Комета". Ремонт и    │Выполнить необходимые работы│          29,1│Бюджет города,│2005 г.      │Департамент образования,│

│    │      │перетяжка мебели,         │                            │              │привлеченные  │             │культуры, спорта и      │

│    │      │установка новой входной   │                            │              │средства      │             │молодежной политики     │

│    │      │двери,                    │                            │              │              │             │мэрии                   │

│    │      │приобретение светильников │                            │          10,0│Привлеченные  │2007 г.      │города Новосибирска     │

│    │      │в ИЗО кабинет и спортзал, │                            │              │средства      │             │                        │

│    │      │приобретение аппаратуры   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │для работы на улице       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │(колонки, усилитель,      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │радиомикрофон)            │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│192 │ (24) │Ремонт отмостки дома N 111│Завершить ремонт отмостки   │          24,8│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Кропоткина         │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│193 │ (64) │Установить детские        │Выполнение работ по         │         400,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │площадки, малых форм и    │благоустройству детских     │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │скамеек по Красному       │площадок                    │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │проспекту, 81/3, 90/1,    │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │90/2, 90/3, 98, 100/1,    │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │100/2, 102/1              │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│194 │ (65) │Установить детские        │Выполнение работ по         │         200,0│Бюджет города │2007 - 2008  │Департамент энергетики, │

│    │      │площадки, малые формы и   │благоустройству детских     │              │              │гг.          │жилищного и             │

│    │      │скамейки по ул. Линейной  │площадок                    │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │45, 47, 47/1, 49          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│195 │ (15) │Капитальный ремонт        │Продолжение ремонтных работ,│         203,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент образования,│

│    │      │библиотеки                │в т.ч. ремонт книгохранилища│         520,0│Бюджет города │2008 г.      │культуры, спорта и      │

│    │      │им. Салтыкова-Щедрина     │                            │              │              │             │молодежной политики     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии                   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│196 │ (60*)│Ремонт фасада школы N 55  │Выполнение ремонта          │         119,0│Бюджет города │2005 г.      │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │         400,0│Бюджет города │2007 г.      │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                           Заельцовский район, избирательный округ N 8, депутат Шило Ростислав Александрович                            │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│197 │ 195  │Сделать освещение         │Составление проектно-сметной│        1000,0│Привлеченные  │2006 - 2008  │Администрация           │

│    │      │на ул. Ельцовской         │документации                │              │средства      │гг.          │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│198 │ 196  │Произвести ремонт дороги  │Выполнить ямочный ремонт на │         110,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │по ул. Ельцовской         │1100 кв. м                  │         110,0│Привлеченные  │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │средства      │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│199 │ 197  │Ремонт отмосток домов     │Выполнить ремонт отмосток   │          60,5│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │N 106/2, N 106/3          │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Жуковского         │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│200 │ 198  │Коммуникации 1 подъезда   │Выполнить ремонт            │          29,3│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │дома N 106/3              │коммуникаций                │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Жуковского в       │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │аварийном состоянии       │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│201 │ 199  │Ремонт дороги и отмосток  │Выполнить ремонт дороги и   │         480,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по ул. Тимирязева, 75     │отмосток                    │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района", комитет        │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищно-коммунального   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │хозяйства мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│202 │ 200  │Ремонт кровли, кв. 27, 2-й│Выполнить ремонт кровли     │          50,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │подъезд дома N 83/1       │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Тимирязева         │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│203 │ 201  │Ремонт швов               │Выполнить ремонт швов       │          24,7│Средства на   │2005 - 2006  │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по ул. Линейной, 35       │                            │              │текущее       │гг.          │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│204 │ 202  │Ремонт швов               │Выполнить ремонт швов       │          37,4│Средства на   │2005 - 2006  │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по ул. Линейной, 35/2     │                            │              │текущее       │гг.          │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│205 │ 203  │Ремонт отмосток дома      │Выполнить ремонт отмосток   │          33,6│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │N 31/1 по ул. Линейной    │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│206 │ 204  │Ремонт кровли над         │Выполнить ремонт отмосток   │          60,1│Средства      │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │подъездом N 3 дома N 31/1 │                            │              │капитального  │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Линейной           │                            │              │ремонта жилого│             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │фонда         │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│207 │ 205  │Замена канализационных    │Провести ревизию запорной   │          59,2│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │труб по ул. Линейной, 31/1│арматуры с заменой аварийных│              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │участков                    │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│208 │ 206  │Заделка наружных швов по  │Выполнить заделку наружных  │          29,6│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │ул. Линейной, 33/2, 33/3  │швов                        │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│209 │ 207  │Ремонт крыши домов        │Выполнить ремонт крыши      │          98,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │NN 33/2, 33/3             │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Линейной           │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│210 │ 208  │Ремонт швов в квартирах   │Выполнить ремонт швов       │          36,2│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │NN 16, 22, 31, 43, 61, 64,│                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │66, 69, 72, 73, 75 дома   │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │N 15/1 по ул. Холодильной │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│211 │ 209  │Требуется ремонт балконной│Выполнить ремонт балконной  │          10,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │плиты в кв. N 22 по       │плиты                       │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │ул. Холодильной, 15/1     │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│212 │ 210  │Необходима замена         │Провести ревизию запорной   │         129,6│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │проржавевших труб         │арматуры с заменой аварийных│              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │отопления и водоснабжения │участков                    │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │в подъезде N 5            │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

│    │      │по ул. Холодильной, 15/1  │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│213 │ 211  │Ремонт крыши              │Осуществить текущий ремонт  │          20,0│Средства на   │2005 - 2006  │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по ул. Холодильной, 27б   │кровли                      │              │текущее       │гг.          │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│214 │ 212  │Отремонтировать           │Выполнить ремонт            │        3840,0│Бюджет города │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │внутриквартальную дорогу  │внутриквартальных дорог     │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Жуковского, 111,   │                            │              │              │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │113/1, 113/2, 113/3,      │                            │              │              │             │района", комитет        │

│    │      │113/4, 115, 115/1, 115/4  │                            │              │              │             │жилищно-коммунального   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │хозяйства мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│215 │ 213  │Ремонт внутриквартальных  │Выполнить ремонт            │        4600,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │дорог по ул. Д. Ковальчук,│внутриквартальных дорог     │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │18, 20                    │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│216 │ 214  │Ремонт крыши дома         │Осуществить ремонт          │          30,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по ул. Жуковского, 117,   │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │кв. 75                    │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│217 │ 215  │Ремонт отмостки           │Выполнить ремонт отмостки   │          32,5│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по ул. Линейной, 27       │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│218 │ 216  │Асфальтирование           │Включить в план комплексного│         290,0│Бюджет города │2006 - 2007  │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │внутриквартальной дороги  │благоустройства             │              │              │гг.          │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Линейной, 27       │                            │              │              │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района", департамент    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │энергетики, жилищного и │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│219 │ 217  │Ремонт кровли             │Осуществить ремонт          │         125,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по ул. Линейной, 27       │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│220 │ 219  │Установка водосточных труб│Установка водосточных труб  │          52,8│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Ельцовской, 7      │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│221 │ 220  │Спилить аварийные деревья │Спилить аварийные деревья   │          45,0│Средства на   │2005 - 2007  │Администрация           │

│    │      │по ул. Красный проспект,  │                            │              │текущее       │гг.          │Заельцовского района    │

│    │      │85, 85/1, 87, 87/1, 87/2  │                            │              │содержание    │             │города Новосибирска, МУ │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │"Дирекция заказчика по  │

│    │      │                          │                            │         100,0│Бюджет города │2008 г.      │жилищно-коммунальному   │

│    │      │                          │                            │          50,0│Бюджет города │2009 г.      │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района", департамент    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │энергетики, жилищного и │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│222 │ 221  │Отсыпать дороги щебенкой  │Отсыпать дороги щебенкой    │         500,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │по ул. 2-я Сухарная -     │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │Береговая                 │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│223 │ 222  │Сделать водоразборную     │Для установки водоразборной │         150,0│Бюджет города │2006 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │колонку на ул. 1-я        │колонки по ул. 1-й Сухарной,│         550,0│Бюджет города │2007 г.      │жилищно-коммунального   │

│    │      │Сухарная, 96 и ул. 2-я    │96 необходимо построить     │              │              │             │хозяйства города        │

│    │      │Сухарная, 246             │водопровод протяженностью 55│              │              │             │                        │

│    │      │                          │п. м. Для установки         │              │              │             │                        │

│    │      │                          │водоразборной колонки по ул.│              │              │             │                        │

│    │      │                          │2-я Сухарной, 246 необходимо│              │              │             │                        │

│    │      │                          │построить водопровод        │              │              │             │                        │

│    │      │                          │протяженностью 150 п. м     │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│224 │ 223  │Закончить асфальтирование │Выполнение работ по решению │Будут         │Привлеченные  │2005 - 2006  │Главное управление      │

│    │      │ул. Холодильной до        │общего собрания жильцов ЖСК │определены    │средства      │гг.          │благоустройства и       │

│    │      │пересечения               │                            │после         │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │с ул. Тимирязева          │                            │подготовки    │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │                            │проектно-     │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │сметной       │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │документации  │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│225 │ 224  │Благоустройство           │Предусмотреть установку     │         180,0│Привлеченные  │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │прилегающей территории по │детского городка            │              │средства      │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │ул. Линейной, 27          │                            │              │              │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│226 │ 225  │Необходима операция       │Нуждается в проведении      │          78,5│Привлеченные  │2005 г.      │Администрация           │

│    │      │коронарного шунтирования  │операции коронарного        │              │средства      │             │Заельцовского района    │

│    │      │стоимостью 78,5 тыс.      │шунтирования. Стоит в       │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │рублей для Тригубовича    │льготной очереди на         │              │              │             │                        │

│    │      │Ю.Л., (ул. Линейная, 35,  │бюджетные места в областном │              │              │             │                        │

│    │      │кв. 208)                  │кардиологическом диспансере │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│227 │ (1)  │Установка водоразборной   │Проведение работ по         │         150,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │колонки около домов N 90 -│установке и ремонту         │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │96 по ул. Сухарной        │водоразборных колонок       │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│228 │ (9)  │Сделать тротуар от дома   │Проведение работ по         │         800,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │N 45 до филиала           │прокладке тротуара          │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │поликлиники N 9           │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │по ул. Д. Донского        │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                             Заельцовский район, избирательный округ N 9, депутат Коваленко Вадим Федорович                             │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│229 │ 226  │В течение года нет        │В плане работ               │          19,6│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │освещения в подвале дома  │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │N 107 по ул. Жуковского   │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│230 │ 227  │Замена электрических      │Заменить электрические щитки│         35, 0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │щитков дома N 12 по       │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │Мочищенскому шоссе        │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│231 │ 228  │По ул. Д. Ковальчук, 75/1 │Частичная замена эл/проводки│          19,6│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │электропроводка в подвалах│выполняется жилищной        │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │нуждается в ремонте       │организацией                │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│232 │ 229  │Установка детских         │Установка детских городков  │         150,0│Привлеченные  │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │городков, установка       │                            │        1000,0│средства      │2006 г.      │по жилищно-коммунальному│

│    │      │скамеек и урн, установка  │                            │              │              │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │малых архитектурных форм, │                            │              │              │             │района"                 │

│    │      │установка ограждения по   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Тимирязева, ул. Дачной│                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│233 │ 230  │Отремонтировать дорогу во │Рассмотреть вопрос при      │         840,0│Бюджет города │2006 - 2007  │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │дворе дома N 21/4 по      │корректировке Плана         │              │              │гг.          │по жилищно-коммунальному│

│    │      │ул. Дачной                │комплексного благоустройства│              │              │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │на 2005 - 2009 годы         │              │              │             │района", департамент    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │энергетики, жилищного и │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│234 │ 231  │Выполнить отмостки,       │Рассмотреть вопрос при      │         360,0│Бюджет города │2006 - 2007  │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │асфальтовое покрытие,     │корректировке Плана         │              │              │гг.          │по жилищно-коммунальному│

│    │      │бордюры по ул. Мочищенское│комплексного благоустройства│              │              │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │шоссе, 12                 │на 2005 - 2009 годы         │              │              │             │района", департамент    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │энергетики, жилищного и │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│235 │ 232  │Отремонтировать дорогу во │Рассмотреть вопрос при      │         720,0│Бюджет города │2006 - 2007  │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │дворе дома N 89 по        │корректировке Плана         │              │              │гг.          │по жилищно-коммунальному│

│    │      │ул. Д. Ковальчук          │комплексного благоустройства│              │              │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │на 2005 - 2009 годы         │              │              │             │района", департамент    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │энергетики, жилищного и │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│236 │ 233  │Отремонтировать асфальт во│Включено в План комплексного│        2395,0│Бюджет города │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │дворе домов NN 75, 75/1,  │благоустройства на 2008 год.│              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │73, 71, 69                │Дом N 69 был отремонтирован │              │              │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │по ул. Д. Ковальчук       │в 2002 году                 │              │              │             │района", департамент    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │энергетики, жилищного и │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│237 │ 234  │Дорога вокруг домов       │Рассмотреть вопрос при      │         960,0│Бюджет города │2006 - 2007  │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │NN 29/1, 27/1             │корректировке Плана         │              │              │гг.          │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Д. Донского        │комплексного благоустройства│              │              │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │на 2005 - 2009 годы         │              │              │             │района", комитет        │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищно-коммунального   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │хозяйства мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│238 │ 235  │Установка приборов        │В период подготовки к       │          25,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │отопления в количестве 25 │отопительному сезону        │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │шт. в доме, Красный       │недостающие отопительные    │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │проспект, 155             │приборы будут установлены   │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│239 │ 236  │Ремонт кровли;            │Частичный ремонт кровли     │          50,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │замена деревянных         │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │конструкций чердачного    │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │этажа в доме по           │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

│    │      │Мочищенскому шоссе, 12    │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│240 │ 237  │Выполнение ремонта фасада │Выполнение ремонта фасада   │         612,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │и крыльца по Мочищенскому │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │шоссе, 12                 │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│241 │ 238  │Замена входных дверей дома│Ремонт дверей будет выполнен│        1000,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по Мочищенскому шоссе, 12 │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│242 │ 239  │Ремонт козырьков над      │Ремонт будет выполнен в 2005│           1,8│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │входом в подъезд дома     │г.                          │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Гастелло, 17       │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│243 │ 240  │Ремонт фасада дома N 17 по│Учесть при корректировке    │         510,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │ул. Гастелло              │плана работ МУ "Дирекция    │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │заказчика по жилищно-       │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │коммунальному хозяйству     │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │Заельцовского района"       │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│244 │ 241  │Так как промерзают        │Ремонт швов будет включен в │          25,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │квартиры, заделать швы    │План 2006 года              │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │дома по адресу:           │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │ул. Д. Ковальчук, 89      │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│245 │ 242  │Разрушены ступеньки       │Ремонт ступеней и поручней  │           4,5│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │крылечек. Отсутствуют     │будет выполнен              │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │поручни перил             │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │по ул. Д. Ковальчук, 89   │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│246 │ 243  │В течение 8 лет течет     │Включить в план ремонта     │         350,0│Средства на   │2005 - 2006  │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │кровля в 1-м подъезде по  │                            │              │текущее       │гг.          │по жилищно-коммунальному│

│    │      │ул. Жуковского, 105/2 в   │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │План на 2005 год не       │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

│    │      │включены                  │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│247 │ 244  │Течет кровля жилого дома  │Будет выполнен              │         258,0│Средства на   │2005 - 2006  │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по Красному проспекту, 155│поддерживающий ремонт.      │              │текущее       │гг.          │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │Планируется включить 400    │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │квадратных метров в План    │              │жилого фонда  │             │района"                 │

│    │      │                          │текущего ремонта 2006 г.    │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│248 │ 245  │Необходим ремонт          │Возможность выполнения работ│          13,2│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │внутренних помещений дома │будет рассмотрена при       │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по Красному проспекту, 155│формировании плана текущего │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │ремонта 2006 г.             │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│249 │ 246  │Восстановить освещение по │Восстановить освещение      │          25,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │ул. Тимирязева -          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │ул. Дачной                │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │                          │                            │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, МУ        │

│    │      │                          │                            │              │              │             │"Горсвет"               │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│250 │ 247  │Вырубка старых деревьев и │В соответствии с            │          30,0│Привлеченные  │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │их вывоз по ул. Бестужева,│мероприятиями по            │          30,0│средства      │2007 г.      │Заельцовского района    │

│    │      │ул. Радищева,             │благоустройству частного    │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │ул. Баженова,             │сектора осуществить вырубку │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Сеченова,             │старых деревьев             │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Яна Райниса,          │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Красногорской,        │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Красногорский переулок, 1,│                            │              │              │             │                        │

│    │      │2, 3                      │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│251 │ 248  │2-й Красногорский пер., 4.│Проведение ямочного ремонта │         700,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │Дорога по ул. Ереванской в│на площади 3660 кв. м       │        2700,0│Бюджет города │2008 г.      │Заельцовского района    │

│    │      │аварийном состоянии       │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│252 │ 249  │Выполнить ремонт          │Выполнить ремонт            │         500,0│Бюджет города │2006 - 2009  │Администрация           │

│    │      │асфальтового покрытия     │асфальтового покрытия дорог │              │              │гг.          │Заельцовского района    │

│    │      │дорог возле домов по:     │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │ул. Радищева, 27 - 1,     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Бестужева,            │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Радищева,             │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Баженова,             │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Сеченова,             │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Яна Райниса. Проложить│                            │              │              │             │                        │

│    │      │пешеходные тротуары       │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│253 │ 250  │Детский сад N 245.        │Провести горячую воду       │         120,0│Бюджет города │2006 г.      │Главное управление      │

│    │      │Провести горячую воду     │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│254 │ (2)  │Начать капитальный ремонт │Проведение ремонта          │        9900,0│Бюджет города │2005 г.      │Департамент образования,│

│    │      │школы N 77                │                            │       21000,0│Бюджет города │2006 г.      │культуры, спорта и      │

│    │      │по ул. Ереванской         │                            │              │              │             │молодежной политики     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │администрация           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│255 │ (68*)│Переключение              │Реконструкция котельной     │       30000,0│Бюджет города │2009 - 2010  │Департамент энергетики, │

│    │      │теплоснабжения Кадетского │                            │      200000,0│Привлеченные  │гг.          │жилищного и             │

│    │      │корпуса и потребителей,   │                            │              │средства      │             │коммунального хозяйства │

│    │      │запитанных от котельных   │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │Мочищенское шоссе, 12 и 16│                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │на котельную N 7 по       │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │ул. Ереванской            │                            │              │              │             │                        │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                             Заельцовский район, избирательный округ N 10, депутат Козодой Виктор Иванович                              │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│256 │ 251  │Решить вопрос по ремонту  │Рассмотреть при             │        1040,0│Бюджет города │2006 - 2007  │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │асфальтовой дорожки       │корректировке плана         │              │              │гг.          │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Кубовой, 112       │благоустройства             │              │              │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района", департамент    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │энергетики, жилищного и │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│257 │ 252  │Освещение от ул. Кубовой, │Строительство линии         │         100,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │80 к школе N 51 и         │наружного освещения         │         100,0│Привлеченные  │             │Заельцовского района    │

│    │      │строительство тротуаров   │                            │              │средства      │             │города Новосибирска, МУ │

│    │      │                          │                            │              │              │             │"Горсвет"               │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│258 │ 254  │Построить детскую площадку│Организовать строительство  │        58,411│Привлеченные  │2005 г.      │Администрация           │

│    │      │в карьере Мочище,         │детской площадки            │              │средства      │             │Заельцовского района    │

│    │      │по ул. Уржумской, 22      │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│259 │ 255  │Окончательное оформление  │Подготовить необходимые     │      -       │      -       │2007 - 2008  │Администрация           │

│    │      │документов на дома N 91/1 │документы                   │              │              │гг.          │Заельцовского района    │

│    │      │и 91/2 по ул. Кубовой о   │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │передаче в муниципальную  │                            │              │              │             │комитет                 │

│    │      │собственность             │                            │              │              │             │жилищно-коммунального   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │хозяйства мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│260 │ 256  │Сделать уличное освещение │Сделать уличное освещение   │          97,0│Средства на   │2006 г.      │Комитет                 │

│    │      │возле дома N 16 по        │                            │              │текущее       │             │жилищно-коммунального   │

│    │      │ул. Весенней              │                            │              │содержание    │             │хозяйства мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│261 │ 257  │Отремонтировать кровлю на │Ремонт будет выполнен в 2005│          14,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │тамбурах в доме N 169 по  │г.                          │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │Красному проспекту        │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│262 │ 258  │Подключить систему        │В плане перспективного      │        3520,0│Привлеченные  │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │отопления домов NN 159,   │развития ОАО                │              │средства      │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │161, 161/1, 163 по        │"Новосибирскэнерго"         │              │              │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │Красному проспекту к ТЭЦ-4│прорабатывается вопрос о    │              │              │             │района"                 │

│    │      │                          │переключении данных жилых   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │домов на ТЭЦ-4              │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│263 │ 259  │Вынести насос для подкачки│Выполнен проект замены      │         800,0│Привлеченные  │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │холодной воды из подвала  │насосного оборудован.       │              │средства      │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │дома N 159 по Красному    │Насос холодной воды будет   │              │              │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │проспекту во двор дома в  │вынесен во вновь строящееся │              │              │             │района"                 │

│    │      │специальный бункер        │ЦТП                         │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│264 │ 260  │Оказать содействие в      │Ремонт будет осуществлен    │          67,7│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │ремонте общежития         │поэтапно                    │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Магаданской, 3,    │                            │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │здание находится в        │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

│    │      │аварийном состоянии       │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│265 │ 261  │Капитальный ремонт крыш по│Ремонт кровли по ул. Новой, │         107,8│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │ул. Новой, 7, 13          │13, ремонт кровли по        │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │ул. Новой, 7 будет выполнен │              │содержание    │             │хозяйству Заельцовского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│266 │ 262  │Восстановить сгнившую     │Теплотрасса принадлежит ОАО │         180,0│Привлеченные  │2006 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │теплотрассу по            │"Новосибирскгортеплоэнерго",│              │средства      │             │жилищного и             │

│    │      │ул. Аэропорт, 31, 35, 36, │планируется ее капитальный  │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │37                        │ремонт                      │              │              │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│267 │ 264  │Спилить старые тополя на  │Будет проведено обследование│         305,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │ул. Магаданской и         │и при получении разрешения  │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │ул. К. Минина             │работы будут выполнены      │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Железнодорожного района │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│268 │ 265  │Выполнить благоустройство │Выполнить благоустройство   │         560,0│Бюджет города │2010 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │ул. Каунасской, 6         │улицы                       │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│269 │ 266  │Заасфальтировать дорожку  │Заасфальтировать 300 кв. м  │         150,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │от школы N 58 до трассы   │дорожки (от школы до трассы)│              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│270 │ 267  │Благоустройство двора в   │Выполнить благоустройство   │         480,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │доме N 183б               │двора                       │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │по ул. Д. Ковальчук       │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│271 │ 268  │Восстановить ограждение   │Наказ будет реализован по   │        1000,0│Бюджет города │2005 - 2010  │Главное управление      │

│    │      │территории ГКБ N 1        │мере проведения             │              │              │гг.          │здравоохранения мэрии   │

│    │      │                          │общестроительных работ в    │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │                          │корпусах и на территории    │              │              │             │                        │

│    │      │                          │городской клинической       │              │              │             │                        │

│    │      │                          │больницы N 1                │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│272 │ 269  │Провести благоустройство  │Посадка кустарников,        │         100,0│Бюджет города │2006 - 2007  │Главное управление      │

│    │      │территории парковой зоны  │установка урн и скамеек.    │              │              │гг.          │здравоохранения мэрии   │

│    │      │городской клинической     │Наказ будет реализован по   │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │больницы N 1              │мере проведения             │              │              │             │                        │

│    │      │                          │общестроительных работ в    │              │              │             │                        │

│    │      │                          │корпусах и на территории    │              │              │             │                        │

│    │      │                          │городской клинической       │              │              │             │                        │

│    │      │                          │больницы N 1                │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│273 │ 270  │Заасфальтировать          │Асфальтирование главной     │        5000,0│Бюджет города │2006 - 2007  │Главное управление      │

│    │      │внутриквартальные дороги в│дороги, 8 тысяч квадратных  │              │              │гг.          │здравоохранения мэрии   │

│    │      │больнице N 1              │метров. Наказ будет         │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │                          │реализован по мере          │              │              │             │                        │

│    │      │                          │проведения общестроительных │              │              │             │                        │

│    │      │                          │работ в корпусах и на       │              │              │             │                        │

│    │      │                          │территории городской        │              │              │             │                        │

│    │      │                          │клинической больницы N 1    │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│274 │ 271  │Ремонт спортивного зала в │Выполнить ремонт спортивного│         300,0│Бюджет города,│2006 г.      │Администрация           │

│    │      │школе N 51                │зала                        │         300,0│привлеченные  │             │Заельцовского района,   │

│    │      │по ул. Охотской, 84       │                            │              │средства      │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│275 │ 272  │Сделать капитальный ремонт│Сделать капитальный ремонт  │        1500,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │школы N 35 (протекает     │школы                       │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │крыша в актовом зале)     │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│276 │ 273  │Ремонт школы N 100 (фасад │Ремонт отопления            │         500,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │и отопление)              │Ремонт фасада               │         100,0│Бюджет города │2006 г.      │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │        1400,0│Бюджет города │2007 г.      │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│277 │ 274  │Отремонтировать кровлю в  │Выполнение ремонта кровли   │         550,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │клубе "Горняк"            │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комитет по делам        │

│    │      │                          │                            │              │              │             │молодежи мэрии города   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│278 │ 275  │Капитальный ремонт        │Выполнить капитальный ремонт│         500,0│Привлеченные  │2005 г.      │Администрация           │

│    │      │помещения библиотеки      │помещения библиотеки        │              │средства      │             │Заельцовского района    │

│    │      │им. Л.Н. Сейфуллиной по   │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │ул. Магаданская, 3        │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│279 │ 276  │Открыть поликлинику вместо│Отсутствуют помещения для   │Будут         │Бюджет города,│2007 г.      │Главное управление      │

│    │      │коммерческого предприятия │открытия поликлиники.       │определены    │привлеченные  │             │здравоохранения мэрии   │

│    │      │                          │Площади поликлиники будут   │после         │средства      │             │города Новосибирска     │

│    │      │                          │расширены за счет аптеки ОАО│разработки    │              │             │                        │

│    │      │                          │"РосЖелдороги" на 76 кв. м  │проектно-     │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │сметной       │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │документации  │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│280 │ (5)  │Провести ремонт крыши и   │Завершение ремонта клуба    │         550,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент образования,│

│    │      │клуба "Горняк"            │                            │              │              │             │культуры, спорта и      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │молодежной политики     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │администрация           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│281 │ (14*)│Капитальный ремонт        │Выполнение ремонта          │        4749,1│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │общежития по адресу       │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │ул. Д. Ковальчук, 181     │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Заельцовского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                           Калининский район, избирательный округ N 11, депутат Манцуров Александр Николаевич                           │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│282 │ 277  │Произвести грейдирование и│Выполнить согласно плану    │          80,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │отсыпку щебнем улиц       │текущего ремонта дорог      │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │Кавалерийской, 325 - 356, │частного сектора            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │ул. Светлой,              │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Планетной, ул. Малая  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Кропоткина                │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│283 │ 278  │Сделать ремонт переходного│Запланирован текущий ремонт │          10,0│Бюджет города │2005 г.      │Администрация           │

│    │      │моста от магазина         │моста                       │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │"Птицефабрика" до школы   │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │N 26                      │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│284 │ 279  │Решить вопрос об отсыпке  │Выполнить согласно плану    │          60,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │участков по               │текущего ремонта дорог      │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │ул. Побежимова, 30 - 45,  │частного сектора            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │перекресток ул. Чкалова и │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Галковского,          │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Костонаева, 15 - 21   │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│285 │ 280  │Произвести грейдирование и│Выполнить согласно плану    │         100,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │отсыпку щебнем            │текущего ремонта дорог      │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │ул. Ружейной, ул. Светлой,│частного сектора            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │ул. Войкова               │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│286 │ 281  │Произвести грейдирование и│Выполнить согласно плану    │          60,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │отсыпку щебнем участка    │текущего ремонта дорог      │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │дороги ул. Кавалерийской  │частного сектора            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │от дома N 366             │                            │              │              │             │                        │

│    │      │до ул. Республиканской    │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│287 │ 282  │Произвести грейдирование и│Произвести согласно плану   │          50,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │отсыпку щебнем            │текущего ремонта дорог      │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │ул. Костонаева до ул. 12  │частного сектора            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │Декабря                   │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│288 │ 284  │Разработать программу     │Разработка программ         │       49266,2│Бюджет города │2008 г.      │Главное управление      │

│    │      │благоустройства улиц      │                            │       52616,3│Бюджет города │2009 г.      │благоустройства и       │

│    │      │частного сектора          │                            │       55931,2│Бюджет города │2010 г.      │озеленения мэрии города │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│289 │ 285  │Решить вопрос об освещении│Выполнить освещение дорог   │         210,0│Бюджет города │2007 г.      │МУ "Горсвет"            │

│    │      │дорог - ул. Новая Заря    │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│290 │ 286  │Решить вопрос об освещении│Освещение ул. Менделеева    │         180,0│Привлеченные  │2006 - 2008  │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Менделеева         │будет смонтировано при      │              │средства      │гг.          │жилищного и             │

│    │      │                          │реконструкции жилого        │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │квартала                    │              │              │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│291 │ 287  │Установить киоски для     │Проработать вопрос с ООО    │         400,0│Привлеченные  │2005 - 2006  │Администрация           │

│    │      │садоводов и огородников - │"Подорожник-Новосибирск",   │              │средства      │гг.          │Калининского района     │

│    │      │платформа "Плехановская"  │ООО "Сибирские блины -      │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │                          │Новосибирск" по установке   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │фирменных киосков           │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│292 │ 288  │Сделать ремонт дороги во  │Будет рассмотрено при       │        1000,0│Бюджет города │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │дворе дома N 130          │корректировке плана         │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Кропоткина         │благоустройства             │              │              │             │хозяйству Калининского  │

│    │      │                          │внутриквартальной           │              │              │             │района"                 │

│    │      │                          │территории на 2006 - 2009   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │годы                        │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│293 │ 289  │Сделать ремонт            │Сделать ремонт              │        1700,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │внутриквартальных дорог по│внутриквартальных дорог     │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │ул. Учительской, 19, 19/1,│                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │21                        │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│294 │ 290  │Построить детскую площадку│Построить детскую площадку  │          30,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по ул. Новая Заря, 21     │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Калининского  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│295 │ 291  │Построить детские площадки│Построить детские площадки, │         200,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │и обеспечить песком       │обеспечить песком песочницы │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │песочницы                 │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │по ул. Учительской, 19/1  │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│296 │ 292  │Построить детские площадки│Планируется установка       │         150,0│Средства на   │2006 - 2007  │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │и установить лавочки для  │дополнительных форм         │              │текущее       │гг.          │по жилищно-коммунальному│

│    │      │пожилых людей             │Кропоткина, 130.            │              │содержание    │             │хозяйству Калининского  │

│    │      │по ул. Кропоткина, 130,   │Строительство детской       │              │жилого фонда. │             │района", департамент    │

│    │      │130/1, 132, 132/1         │площадки Кропоткина, 130/1  │              │Бюджет города │             │энергетики, жилищного и │

│    │      │                          │включено в План 2006 года.  │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │На Кропоткина, 132, 132/1   │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │площадки есть, в 2005 году  │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │                          │лавочки будут установлены   │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│297 │ 293  │Сделать ремонт в подъезде │Сделать ремонт в подъезде   │          48,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │дома по ул. Кропоткина,   │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │132/1 подъезд N 7         │                            │              │содержание    │             │хозяйству Калининского  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│298 │ 294  │Сделать капитальный ремонт│Сделать капитальный ремонт  │         800,0│Средства      │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │крыши дома                │кровли дома                 │              │капитального  │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Учительской, 19/1  │                            │              │ремонта жилого│             │хозяйству Калининского  │

│    │      │                          │                            │              │фонда         │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│299 │ 295  │Сделать ремонт            │Ведется капитальный ремонт  │        1100,0│Средства      │2006 г.      │Комитет                 │

│    │      │коммуникаций в подвале    │дома                        │              │капитального  │             │жилищно-коммунального   │

│    │      │дома по ул. Олеко Дундича,│                            │              │ремонта жилого│             │хозяйства мэрии города  │

│    │      │3                         │                            │              │фонда         │             │Новосибирска, МУ        │

│    │      │                          │                            │              │              │             │"Дирекция заказчика по  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищно-коммунальному   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │хозяйству Калининского  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│300 │ 296  │Принять меры, исключающие │Ведутся работы по           │         250,0│Бюджет города │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │попадание паводковых вод в│асфальтированию с           │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │подвалы домов по ул. Новая│выполнением водоотводящих   │              │              │             │хозяйству Калининского  │

│    │      │Заря, 21, 23              │мероприятий                 │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│301 │ 297  │Установить ограждения от  │Установить ограждения от    │          20,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │автотранспорта -          │автотранспорта              │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │ул. Кропоткина, 130/1     │                            │              │содержание    │             │хозяйству Калининского  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│302 │ 298  │Произвести отсыпку        │Произвести отсыпку отсевом  │         300,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │пешеходной дорожки от     │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │школы N 26 до жилого дома │                            │              │содержание    │             │хозяйству Калининского  │

│    │      │по ул. Менделеева, 2 и    │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

│    │      │установить турникет от    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │проезда автотранспорта    │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│303 │ 299  │Расширить тротуар         │Расширить тротуар           │         900,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. 25 лет Октября,    │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │20/2                      │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│304 │ 300  │Заасфальтировать          │Заасфальтировать территорию │        2600,0│Бюджет города │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │территорию вокруг дома по │вокруг дома                 │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │ул. Олеко Дундича, 3      │                            │              │              │             │хозяйству Калининского  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│305 │ 301  │Сделать ремонт дороги по  │Сделать ремонт дороги       │        1980,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │ул. Олеко Дундича, 3,     │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │ул. 25 лет Октября, 11    │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│306 │ 302  │Построить детскую площадку│Построить детскую площадку  │         79,95│Бюджет города │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │между домами N 21, N 23 по│                            │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │ул. Новая Заря            │                            │              │              │             │хозяйству Калининского  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│307 │ 303  │Сделать ремонт дороги по  │Асфальтирование было        │       1039,57│Бюджет города │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │ул. Кропоткина, 130/1     │выполнено в 2003 г.         │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │Дефекты будут устранены в   │              │              │             │хозяйству Калининского  │

│    │      │                          │2006 г.                     │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│308 │ 305  │При формировании бюджета  │Учесть статью расходов на   │      -       │      -       │2007 - 2010  │Главное управление      │

│    │      │города учесть статью      │ремонт дорог частного       │              │              │гг.          │благоустройства и       │

│    │      │расходов на ремонт дорог  │сектора                     │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │частного сектора          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│309 │ 306  │Решить вопрос ремонта     │Выполнить ремонт кровли     │         270,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │кровли в школе N 28       │                            │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      ├──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│    │      │2. Заменить сантехническое│Заменить сантехническое     │         130,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │оборудование в школе N 28 │оборудование                │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                          Калининский район, избирательный округ N 12, депутат Кузьминов Владимир Владимирович                          │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│310 │ 307  │Построить детские игровые │Построить детские игровые   │         300,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │площадки у домов 13, 15,  │площадки                    │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │17 по ул. Танковой        │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│311 │ 308  │Произвести                │Будет рассмотрено при       │         900,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │внутриквартальный ремонт  │корректировке Плана         │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │дорог у домов N 12/1 по   │на 2005 - 2009 годы         │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │ул. Б. Хмельницкого, NN 5,│                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │7 по ул. Народной         │                            │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│312 │ 309  │Благоустройство территории│Выполнить работы по         │        1800,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │у домов NN 11, 13, 15, 17,│благоустройству             │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │31 по ул. Танковой        │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│313 │ 310  │Закончить строительство   │Вопрос завершения           │      280000,0│Бюджет города,│2005 - 2010  │Департамент по          │

│    │      │хирургического корпуса    │строительства хирургического│в т.ч.:       │привлеченные  │гг.          │социальной политике     │

│    │      │в ГКБ N 25                │корпуса прорабатывается     │      100000,0│средства      │2009 г.      │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │      100000,0│              │2010 г.      │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│314 │ 311  │Строительство детского    │Построить детский спортивный│         450,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │спортивного комплекса у   │комплекс                    │         450,0│Привлеченные  │             │Калининского района     │

│    │      │школы N 30 по ул.         │                            │              │средства      │             │города Новосибирска     │

│    │      │Танковой, 9/1 - хоккейная │                            │              │              │             │                        │

│    │      │коробка, волейбольное     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │поле, поле для            │                            │              │              │             │                        │

│    │      │мини-футбола              │                            │              │              │             │                        │

│    │      ├──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│    │      │Построить спортплощадки у │Построить спортплощадку     │         500,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │дома по                   │                            │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │ул. Б. Хмельницкого, 107  │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│315 │ 312  │Завершить капитальный     │Осуществить ремонт          │        2000,0│Бюджет города │2005 г.      │Главное управление      │

│    │      │ремонт ул.                │                            │       10000,0│Бюджет города │2006 г.      │благоустройства и       │

│    │      │Б. Хмельницкого в связи с │                            │        5000,0│Бюджет города │2007 г.      │озеленения мэрии города │

│    │      │заменой трамвайных путей  │                            │       15000,0│Бюджет города │2008 г.      │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│316 │ 313  │Предложить депутатам      │Индивидуальная работа       │      -       │      -       │2005 - 2006  │                        │

│    │      │городского Совета не      │депутата                    │              │              │гг.          │                        │

│    │      │поддерживать и не         │                            │              │              │             │                        │

│    │      │голосовать ни за одно     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │решение, которое приведет │                            │              │              │             │                        │

│    │      │к ухудшению жизненного    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │уровня населения и        │                            │              │              │             │                        │

│    │      │пенсионеров               │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│317 │ 316  │Внести на рассмотрение    │Рассмотреть с депутатом     │      -       │      -       │2007 г.      │Департамент образования,│

│    │      │городского Совета проект  │возможность подготовки      │              │              │             │культуры, спорта и      │

│    │      │решения, запрещающего     │материалов                  │              │              │             │молодежной политики     │

│    │      │установку игровых         │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │автоматов в общественных  │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │местах, которые наносят   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │физический и моральный    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │вред психике детей и      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │подростков                │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│318 │ 317  │Рассмотреть на городском  │Оказать содействие в        │      -       │      -       │2007 г.      │Департамент             │

│    │      │Совете обращение к        │подготовке обращения        │              │              │             │промышленности,         │

│    │      │Президенту России В.В.    │                            │              │              │             │инноваций и             │

│    │      │Путину о привлечении      │                            │              │              │             │предпринимательства     │

│    │      │денежных средств          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │стабилизационного фонда на│                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │развитие российской       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │промышленности и сельского│                            │              │              │             │                        │

│    │      │хозяйства, а не           │                            │              │              │             │                        │

│    │      │накапливать валютные      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │резервы на счетах         │                            │              │              │             │                        │

│    │      │иностранных банков        │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│319 │ 318  │Принять Обращение к       │Оказать содействие в        │      -       │      -       │2007 г.      │Департамент экономики и │

│    │      │депутатам Государственной │подготовке обращения        │              │              │             │финансов мэрии города   │

│    │      │Думы России установить    │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │размер дохода на 1        │                            │              │              │             │                        │

│    │      │человека, необлагаемого   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │подоходным налогом        │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│320 │ 320  │Принять на баланс мэрии   │После рассмотрения в        │       19000,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент земельных и │

│    │      │ул. Писемского и включить │учреждении юстиции бесхозное│        6000,0│Бюджет города │2009 г.      │имущественных отношений │

│    │      │в бюджет на 2006 год      │имущество может быть принято│              │              │             │мэрии города            │

│    │      │финансирование на ее      │в муниципальную             │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │капитальный ремонт        │собственность и затем       │              │              │             │управление              │

│    │      │                          │отремонтировано             │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │                          │                            │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                             Калининский район, избирательный округ N 13, депутат Ющенко Леонид Викторович                              │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│321 │ 322  │Установить современные    │У магазина "Маяк" установлен│         160,0│Бюджет города,│2006 - 2007  │Администрация           │

│    │      │типовые "остановки": ост. │остановочный павильон ИП    │          40,0│привлеченные  │гг.          │Калининского района     │

│    │      │"Фадеева" - (2 стороны);  │Сапрунова.                  │              │средства      │             │города Новосибирска     │

│    │      │ост. "Маяк" - (1 сторона);│Согласовать с УПП           │              │              │             │                        │

│    │      │ост. "Игарская" - (2      │возможности установочной    │              │              │             │                        │

│    │      │стороны); ост. "База" - (1│платформы на остановке      │              │              │             │                        │

│    │      │сторона)                  │"База"                      │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│322 │ 323  │Перенести остановку       │Проведено обследование,     │          80,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │общественного транспорта  │отправлено ходатайство в УПП│              │              │             │Калининского района     │

│    │      │"ВСО" к домам             │мэрии. Необходимо           │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │по ул. Б. Хмельницкого,   │проработать технический     │              │              │             │                        │

│    │      │107, 107/1                │вопрос переноса остановки   │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│323 │ 324  │Увеличить количество      │По информации,              │        2200,0│Бюджет города │2007 г.      │Управление пассажирских │

│    │      │муниципального транспорта │представленной УПП мэрии    │              │              │             │перевозок мэрии города  │

│    │      │следующих маршрутов: N 4, │муниципальный маршрут N 57 в│              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │40, 604, 1034 (утром и    │количестве 4 единиц продлен │              │              │             │                        │

│    │      │вечером). Рассмотреть     │до ОП "Овощная база"        │              │              │             │                        │

│    │      │возможность пустить       │пос. Северный.              │              │              │             │                        │

│    │      │маршрут  "Северный" -     │Решить вопрос по увеличению │              │              │             │                        │

│    │      │"Учительская"             │единиц подвижного состава на│              │              │             │                        │

│    │      │                          │маршрутах                   │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│324 │ 326  │Выполнить ремонт и закрыть│Заявка на ремонт и закрытие │          50,0│Средства на   │2005 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │канализационные и         │поданы в МУП "Горводоканал",│              │текущее       │             │жилищного и             │

│    │      │водосточные люки крышками │ОАО                         │              │содержание    │             │коммунального хозяйства │

│    │      │ул. Макаренко, 23, 28,    │"Новосибирскгортеплоэнерго" │              │жилого фонда  │             │города                  │

│    │      │ул. Столетова, 21, 32 (на │                            │              │              │             │                        │

│    │      │дамбе), ул. Объединения,  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │80 (спуск с лестницы      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │справа)                   │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│325 │ 327  │Ремонт внутреннего        │Осуществить ремонт освещения│          90,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │освещения в подъездах и   │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │наружное освещение по     │                            │              │содержание    │             │хозяйству Калининского  │

│    │      │следующим адресам:        │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

│    │      │ул. Игарской, 32, 36, 38  │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│326 │ 328  │Восстановить освещение    │Осуществить строительство   │         180,0│Бюджет города │2006 - 2007  │МУ "Горсвет",           │

│    │      │ул. Дунаевского           │сетей наружного освещения   │              │              │гг.          │администрация           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│327 │ 330  │Произвести восстановление │Произвести восстановление   │         800,0│Бюджет города │2007 - 2009  │Администрация           │

│    │      │освещения по следующим    │освещения                   │              │              │гг.          │Калининского района     │

│    │      │адресам: ул. Тайшетской,  │                            │в т.ч.   250,0│Бюджет города │2008 г.      │города Новосибирска,    │

│    │      │3, 7, 19, 27, 31, 43,     │                            │         310,0│Бюджет города │2009 г.      │МУ "Горсвет"            │

│    │      │ул. Саянская,             │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Объединения, 19       │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│328 │ 331  │Выполнить строительство   │Строительство новой         │     25000,0 -│Привлеченные  │2006 - 2007  │Департамент энергетики, │

│    │      │теплотрассы от ФГУП ПО    │теплотрассы планируется     │       30000,0│средства      │гг.          │жилищного и             │

│    │      │"Север" - Северный поселок│включить в план развития ОАО│              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │"Новосибирскэнерго"         │              │              │             │города, МУ "Дирекция    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │заказчика по            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищно-коммунальному   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │хозяйству Калининского  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района", администрация  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│329 │ 332  │Продолжить газификацию    │Строительство газопроводов  │      -       │Привлеченные  │2005 - 2006  │Администрация           │

│    │      │Северного поселка         │на территории жилого района │              │средства      │гг.          │Калининского района     │

│    │      │                          │"Северный" завершено в      │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │                          │период 1996 - 2000 годов.   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │Подключение к газу отдельных│              │              │             │                        │

│    │      │                          │и коллективных потребителей │              │              │             │                        │

│    │      │                          │осуществляется в            │              │              │             │                        │

│    │      │                          │соответствии с условиями    │              │              │             │                        │

│    │      │                          │ОАО "Сибирьгазсервис"       │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│330 │ 333  │Построить на Северном     │1. Для строительства        │Будут         │Привлеченные  │2008 г.      │Администрация           │

│    │      │поселке: микрорынок;      │микрорынка определено место,│определены    │средства      │             │Калининского района     │

│    │      │торговый центр -          │направлено ходатайство в    │после         │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │супермаркет; киоск        │Горкомзем о выделении       │разработки    │              │             │                        │

│    │      │"Союзпечать"              │земельного участка.         │проектно-     │              │             │                        │

│    │      │на ост. "Игарская"        │2. Строительство            │сметной       │              │             │                        │

│    │      │                          │супермаркета нецелесообразно│документации  │              │             │                        │

│    │      │                          │в связи с достаточной       │              │              │             │                        │

│    │      │                          │обеспеченностью             │              │              │             │                        │

│    │      │                          │предприятиями торговли (4   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │стационарных магазина, 3    │              │              │             │                        │

│    │      │                          │магазина модульного типа).  │              │              │             │                        │

│    │      │                          │3. Согласовано выделение    │              │              │             │                        │

│    │      │                          │земельного участка          │              │              │             │                        │

│    │      │                          │по ул. Фадеева, 91 ООО      │              │              │             │                        │

│    │      │                          │"Новопресс" для установки   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │киоска по продаже           │              │              │             │                        │

│    │      │                          │периодической печати        │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│331 │ 334  │Восстановить зону отдыха у│Планируется восстановление  │         100,0│Привлеченные  │2005 - 2006  │Администрация           │

│    │      │кинотеатра "Современник": │8-ми скамеек и 4-х урн      │              │средства      │гг.          │Калининского района     │

│    │      │(заасфальтировать,        │силами арендатора кинотеатра│              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │поставить красивые        │"Современник" ООО "КоСТ-А"  │              │              │             │                        │

│    │      │скамейки и знаки,         │                            │              │              │             │                        │

│    │      │запрещающие въезд         │                            │              │              │             │                        │

│    │      │автотранспорта)           │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│332 │ 335  │Отремонтировать кровлю    │Выполнить ремонт кровли     │         420,0│Средства на   │2005 г.      │Комитет                 │

│    │      │крыш: ул. Столетова,      │                            │              │текущее       │             │жилищно-коммунального   │

│    │      │20, 21, 21/1, 23, 26, 32, │                            │              │содержание    │             │хозяйства мэрии города  │

│    │      │ул. Макаренко, 5, 7/1, 10,│                            │              │жилого фонда  │             │Новосибирска, МУ        │

│    │      │12, 17/1, 19, 23, 23/1,   │                            │         900,0│Бюджет города │2006 - 2008  │"Дирекция заказчика по  │

│    │      │31/2, ул. Объединения, 11,│                            │              │              │гг.          │жилищно-коммунальному   │

│    │      │44, 88/1, 96/1, ул.       │                            │              │              │             │хозяйству Калининского  │

│    │      │Дунаевского, 13, 15, 21/1,│                            │              │              │             │района"                 │

│    │      │ул. Игарская, 32, 36.     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Произвести ремонт         │Выполнить ремонтные работы  │        2400,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │подъездов, цоколей,       │                            │        2300,0│Бюджет города │2009 г.      │жилищного и             │

│    │      │ступенек, поручней по     │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │следующим адресам:        │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │ул. Столетова, 9, 23, 20, │                            │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │20/1, ул. Макаренко, 13,  │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │23/1, 7/1, 24,            │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Объединения, 21, 86,  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Игарская, 32          │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│333 │ 336  │Заасфальтировать дороги и │Согласно городской программе│              │              │             │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │тротуары на следующих     │на 2005 - 2009 гг.:         │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │улицах:                   │ул. Макаренко, 31/1, 31/2,  │        1186,0│Бюджет города │2005 г.      │хозяйству Калининского  │

│    │      │ул. Б. Хмельницкого, 107, │27/3 - План 2005 года;      │              │              │             │района", Главное        │

│    │      │ул. Макаренко, 2 до ул.   │ул. Столетова, 21/1, 21/2 - │              │              │             │управление              │

│    │      │Макаренко, 33, 13, 15,    │План 2006 года;             │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │23/1, 31/2, ул. Столетова,│ул. Столетова, 21, 23 - План│         784,0│Бюджет города │2006 г.      │озеленения мэрии города │

│    │      │5 до ул. Столетова, 32    │2007 года;                  │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │(дорога к дамбе), 18/2,   │ул. Макаренко, 2, 4, 6 -    │         698,0│Бюджет города │2007 г.      │                        │

│    │      │20/1, 20, 21, 21/1, 23,   │План 2007 года.             │              │              │             │                        │

│    │      │25, 30, 28, 26, ул.       │ул. Объединения, 86, 88, 90,│         918,0│Бюджет города │2007 г.      │                        │

│    │      │Объединения, 33, 39/1,    │90/1 - План 2009 года.      │              │              │             │                        │

│    │      │35/2, 90, 90/1, 35/1, с   │План 2009 г.:               │        5900,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │ул. Столетова, 2 - вдоль  │Ул. Столетова, 25, 30 - План│        5900,0│Бюджет города │2010 г.      │дорожно-                │

│    │      │ул. Столетова, 23 - на 5  │2008 года;                  │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │микрорайон через лог;     │ул. Столетова, 28, 32, 26 - │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │сделать тротуар с дамбы до│План 2009 года;             │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │ост. Магазин (5 микрорайон│ул. Фадеева - текущий       │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │со стороны гаражей), ул.  │ремонт;                     │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │Дунаевского - сделать     │Макаренко, 33, 13, 15, 23/1;│         100,0│Бюджет города │2006 г.      │коммунального хозяйства │

│    │      │дорогу и тротуар, ул.     │Столетова, 5;               │         774,0│Бюджет города │2007 г.      │города, администрация   │

│    │      │Фадеева - Университет, ул.│Объединения, 33, 39/1, 35/2,│        5970,0│Бюджет города │2008 г.      │Калининского района     │

│    │      │Фадеева - МОУ СОШ N 103,  │35/1                        │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │ул. Фадеева - маг. "Маяк" │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│334 │ 337  │Включить в план сноса     │Подготовить пакет документов│В соответствии│Бюджет города │2007 - 2010  │Департамент энергетики, │

│    │      │ветхого и аварийного жилья│на межведомственную комиссию│с Программой  │              │гг.          │жилищного и             │

│    │      │следующие дома: по ул.    │по признанию домов          │переселения   │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │Б. Хмельницкого, 75, 77,  │непригодных к постоянному   │граждан из    │              │             │города                  │

│    │      │79, 81, 83, 85, 87, ул.   │проживанию                  │ветхого и     │              │             │                        │

│    │      │Столетова, 9, 11, 13, 15, │                            │аварийного    │              │             │                        │

│    │      │17, ул. Пятницкого, ул.   │                            │муниципального│              │             │                        │

│    │      │Дунаевского, ул. Игарской │                            │жилого фонда  │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│335 │ 338  │Произвести ремонт         │Произвести ремонт по        │         500,0│Средства на   │2005 - 2008  │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │подъездов                 │адресам: ул. Объединения,   │              │текущее       │гг.          │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Карельской, 19,    │11, 17;                     │              │содержание    │             │хозяйству Калининского  │

│    │      │ул. Тамбовской, 39, 43,   │ул. Макаренко, 5, 14, 23,   │              │жилого фонда  │             │района", департамент    │

│    │      │ул. Объединения, 11, 17,  │23/1, 27/2, ул. Столетова,  │              │Бюджет города │             │энергетики, жилищного и │

│    │      │82, 90/1, ул. Макаренко,  │14, 20, 26 - 2005 г.;       │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │5, 14, 23, 23/1, 27/2,    │ул. Объединения, 82 - 2006  │         400,0│Бюджет города │2008 г.      │города, администрация   │

│    │      │ул. Столетова, 14, 20,    │г.;                         │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │20/1, 26                  │ул. Объединения, 90/1 - 2007│              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │                          │г.;                         │              │              │             │                        │

│    │      │                          │ул. Столетова, 20/1 - 2008  │         400,0│Бюджет города │2009 г.      │                        │

│    │      │                          │г.;                         │              │              │             │                        │

│    │      │                          │ул. Карельская, 19,         │              │              │             │                        │

│    │      │                          │ул. Тамбовская, 49, 43 не   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │включены в План ремонта до  │              │              │             │                        │

│    │      │                          │2008 года                   │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│336 │ 339  │Восстановить на домах     │Запланирован ремонт         │         200,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │освещение (кобры) по      │освещения на 2006 год       │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │следующим адресам:        │                            │              │содержание    │             │хозяйству Калининского  │

│    │      │ул. Столетова, 9, 14, 20, │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

│    │      │21/1, 32, ул. Объединения,│                            │              │              │             │                        │

│    │      │44, 66, 74, 84, 39/1,     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Макаренко, 7/1, 9, 15,│                            │              │              │             │                        │

│    │      │27/1, 31, Б. Хмельницкого,│                            │              │              │             │                        │

│    │      │103, 107, 107/1,          │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Дунаевского, 11, 15,  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Фадеева, 22,          │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Карельская, 19,       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Тамбовская, 39        │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│337 │ 340  │МОУ СОШ N 78 -            │1. Ремонт отопительной      │          80,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │ул. Макаренко, 28         │системы и водоснабжения.    │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │приобрести: кресла для    │2. Ремонт спортивного зала. │         100,0│Бюджет города │2009 г.      │города Новосибирска,    │

│    │      │актового зала 150 шт.,    │3. Ремонт кровли и фасада.  │         200,0│Бюджет города │2007 г.      │Главное управление      │

│    │      │компьютерные столы,       │4. Приобретение кресел для  │          50,0│Бюджет города │2006 г.      │образования мэрии города│

│    │      │линолеум, ремонт крыши,   │актового зала (150 мест) и  │         250,0│Бюджет города │2007 г.      │Новосибирска            │

│    │      │питьевые фонтанчики,      │столов для компьютерного    │              │              │             │                        │

│    │      │школьные парты и стулья,  │класса.                     │              │              │             │                        │

│    │      │завезти землю для клумб и │5. Ремонт фасада            │         400,0│Бюджет города │2010 г.      │                        │

│    │      │газонов, ремонт фасада    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │школы и мастерских,       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │проложить асфальт к школе,│                            │              │              │             │                        │

│    │      │восстановить освещение,   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │восстановить ограждение   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │территории, провести      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ремонт водопроводных и    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │отопительных систем,      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │произвести ремонт         │                            │              │              │             │                        │

│    │      │спортивного зала,         │                            │              │              │             │                        │

│    │      │установить пожарную       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │сигнализацию, оборудовать │                            │              │              │             │                        │

│    │      │спортивную площадку       │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│338 │ 341  │МОУ СОШ N 103 -           │1. Ремонт отопительной      │         200,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │ул. Фадеева, 50/1         │системы и водоснабжения.    │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │приобрести кресла для     │2. Ремонт пола в актовом    │         400,0│Бюджет города │2008 г.      │города Новосибирска,    │

│    │      │актового зала 150 шт.,    │зале и замена оконных блоков│              │              │             │Главное управление      │

│    │      │мебель для кабинетов,     │(11 штук).                  │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │школьные парты и стулья,  │3. Приобретение кресел для  │         200,0│Бюджет города │2009 г.      │Новосибирска            │

│    │      │оборудовать спортивную    │актового зала (150 мест)    │         100,0│Привлеченные  │2009 г.      │                        │

│    │      │площадку, завезти землю   │                            │              │средства      │             │                        │

│    │      │для клумб и газонов,      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │провести ремонт           │                            │              │              │             │                        │

│    │      │водопроводных и           │                            │              │              │             │                        │

│    │      │отопительных систем,      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │произвести внутренний     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ремонт здания: (замена    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │оконных блоков - 11 штук -│                            │              │              │             │                        │

│    │      │сгнили, пол в актовом     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │зале - сгнил), установка  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │питьевых фонтанчиков,     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ремонт запасных выходов   │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│339 │ 342  │МОУ СОШ N 143 -           │1. Ремонт отопительной      │         200,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │ул. Объединения, 82/1     │системы и водоснабжения.    │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │приобрести кресла для     │2. Ремонт крыльца и фасада. │         300,0│Бюджет города │2008 г.      │города Новосибирска,    │

│    │      │актового зала 150 штук,   │3. Приобрести кресла для    │         300,0│Бюджет города │2007 г.      │Главное управление      │

│    │      │школьные парты и стулья,  │актового зала (150 мест).   │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │завезти землю для клумб и │4. Ремонт кровли            │         400,0│Бюджет города │2007 г.      │Новосибирска            │

│    │      │газонов, восстановить     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │освещение, восстановить   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ограждения территории,    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │провести ремонт           │                            │              │              │             │                        │

│    │      │водопроводных и           │                            │              │              │             │                        │

│    │      │отопительных систем,      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │сделать обрезку деревьев, │                            │              │              │             │                        │

│    │      │оборудовать спортивную    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │площадку, произвести      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │внутренний и внешний      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ремонт здания             │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│340 │ 343  │МОУ СОШ N 173 -           │1. Приобретение мармита для │          40,0│Бюджет города │2006 - 2007  │Администрация           │

│    │      │ул. Столетова, 22,        │пищеблока.                  │              │              │гг.          │Калининского района     │

│    │      │приобрести: кресла для    │2. Частичный ремонт         │         200,0│Бюджет города │             │города Новосибирска,    │

│    │      │актового зала 150 штук,   │отопительной системы и      │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │школьные парты и стулья,  │водоснабжения.              │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │вытяжной шкаф для кабинета│3. Приобретение кресел для  │         200,0│Бюджет города │             │Новосибирска            │

│    │      │химии, мармит для         │актового зала (150 мест) и  │         100,0│Привлеченные  │             │                        │

│    │      │столовой, оборудовать     │вытяжного шкафа для кабинета│              │средства      │             │                        │

│    │      │спортивную площадку,      │химии                       │         540,0│Бюджет города │2008 - 2009  │                        │

│    │      │завезти землю для клумб и │                            │              │              │гг.          │                        │

│    │      │газонов, восстановить     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │освещение, восстановить   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ограждения территории,    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │провести ремонт           │                            │              │              │             │                        │

│    │      │водопроводных и           │                            │              │              │             │                        │

│    │      │отопительных систем       │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│341 │ 344  │МОУ СОШ N 184             │1. Ремонт отопительной      │         100,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │по ул. Объединения, 82/1  │системы и водоснабжения.    │         200,0│Бюджет города │2007 г.      │Калининского района     │

│    │      │приобрести кресла для     │2. Ремонт спортивного зала. │          70,0│Бюджет города │2005 г.      │города Новосибирска,    │

│    │      │актового зала 70 штук,    │                            │          50,0│Привлеченные  │2005 г.      │Главное управление      │

│    │      │школьные парты и стулья,  │                            │              │средства      │             │образования мэрии города│

│    │      │стенной шкаф для наглядных│3. Частичный ремонт кровли и│         150,0│Бюджет города │2006 г.      │Новосибирска            │

│    │      │пособий по географии,     │фасада                      │         200,0│Бюджет города │2007 г.      │                        │

│    │      │восстановить освещение,   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │восстановить ограждения   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │территории, провести      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ремонт водопроводных и    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │отопительных систем,      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │произвести внутренний и   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │внешний ремонт здания,    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │сделать обрезку деревьев, │                            │              │              │             │                        │

│    │      │завезти землю для клумб и │                            │              │              │             │                        │

│    │      │газонов, оборудовать      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │спортивную площадку       │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│342 │ 345  │МДОУ N 5 - приобрести     │1. Ремонт отопительной      │         100,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │мебель для игровых комнат,│системы и водоснабжения.    │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │восстановить освещение,   │2. Восстановить детские     │         164,0│Бюджет города │2008 г.      │города Новосибирска     │

│    │      │восстановить ограждения   │веранды, частичный ремонт   │              │              │             │                        │

│    │      │территории, восстановить  │ограждения.                 │              │              │             │                        │

│    │      │(ремонт) детские площадки,│3. Приобрести мебель для    │          50,0│Бюджет города │2007 г.      │                        │

│    │      │восстановить (ремонт)     │игровых комнат              │              │              │             │                        │

│    │      │детские веранды, провести │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ремонт водопроводных и    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │отопительных систем,      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │произвести внутренний и   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │внешний ремонт здания,    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │сделать обрезку деревьев, │                            │              │              │             │                        │

│    │      │завезти землю для клумб и │                            │              │              │             │                        │

│    │      │газонов, завезти чистый   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │песок для детских песочниц│                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│343 │ 346  │МДОУ N 72 - ул. Макаренко,│1. Приобрести мебель для    │          50,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │46 приобрести мебель для  │игровых комнат.             │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │игровых комнат,           │2. Ремонт детских площадок и│          40,0│Бюджет города │2006 г.      │города Новосибирска     │

│    │      │восстановить освещение,   │веранд.                     │              │              │             │                        │

│    │      │восстановить ограждения   │3. Восстановить освещение на│          80,0│Бюджет города │2009 г.      │                        │

│    │      │территории, восстановить  │территории.                 │              │              │             │                        │

│    │      │(ремонт) детские площадки,│4. Восстановить ограждение  │          75,0│Бюджет города │2010 г.      │                        │

│    │      │восстановить (ремонт)     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │детские веранды, провести │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ремонт водопроводных и    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │отопительных систем,      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │произвести внутренний и   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │внешний ремонт здания,    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │произвести ремонт         │                            │              │              │             │                        │

│    │      │овощехранилища, завезти   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │землю для клумб и газонов,│                            │              │              │             │                        │

│    │      │завезти чистый песок для  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │детских песочниц          │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│344 │ 347  │МДОУ N 357                │1. Ремонт детских площадок и│          60,0│Бюджет города │2006 - 2007  │Администрация           │

│    │      │по ул. Объединения, 72/2  │веранд.                     │              │              │гг.          │Калининского района     │

│    │      │приобрести мебель для     │2. Приобрести мебель для    │          50,0│Бюджет города │2006 - 2007  │города Новосибирска     │

│    │      │игровых комнат,           │игровых комнат.             │              │              │гг.          │                        │

│    │      │восстановить освещение,   │3. Частичный ремонт         │         120,0│Бюджет города │2006 - 2007  │                        │

│    │      │восстановить ограждения   │отопительной системы и      │              │              │гг.          │                        │

│    │      │территории, восстановить  │водоснабжения               │              │              │             │                        │

│    │      │(ремонт) детские площадки,│                            │              │              │             │                        │

│    │      │восстановить (ремонт)     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │детские веранды, провести │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ремонт водопроводных и    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │отопительных систем,      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │произвести внутренний и   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │внешний ремонт здания,    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │сделать обрезку деревьев, │                            │              │              │             │                        │

│    │      │завезти землю для клумб и │                            │              │              │             │                        │

│    │      │газонов, завезти чистый   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │песок для детских песочниц│                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│345 │ 348  │МДОУ N 388                │1. Ремонт детских площадок и│          60,0│Бюджет города │2009 г.      │Администрация           │

│    │      │по ул. Объединения, 72/2  │веранд.                     │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │приобрести мебель для     │2. Приобрести мебель для    │          50,0│Бюджет города │2007 г.      │города Новосибирска,    │

│    │      │игровых комнат,           │игровых комнат.             │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │восстановить освещение,   │3. Восстановить освещение на│          80,0│Бюджет города │2007 г.      │образования мэрии города│

│    │      │восстановить ограждения   │территории                  │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │территории, восстановить  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │(ремонт) детские площадки,│                            │              │              │             │                        │

│    │      │восстановить (ремонт)     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │детские веранды, провести │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ремонт водопроводных и    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │отопительных систем,      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │произвести внутренний и   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │внешний ремонт здания,    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │сделать обрезку деревьев, │                            │              │              │             │                        │

│    │      │завезти землю для клумб и │                            │              │              │             │                        │

│    │      │газонов, завезти чистый   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │песок для детских песочниц│                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│346 │ 349  │МДОУ N 510 -              │1. Приобрести мебель для    │          50,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация           │

│    │      │ул. Оптическая, 20        │игровых комнат.             │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │приобрести мебель для     │2. Восстановить освещение на│          80,0│Бюджет города │2006 г.      │города Новосибирска,    │

│    │      │игровых комнат,           │территории.                 │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │восстановить освещение,   │3. Ремонт кровли.           │         170,0│Бюджет города │2007 г.      │образования мэрии города│

│    │      │провести ремонт           │4. Восстановить вентиляцию в│          50,0│Бюджет города │2006 г.      │Новосибирска            │

│    │      │водопроводных и           │бассейне и сантехнику.      │              │              │             │                        │

│    │      │отопительных систем,      │5. Ремонт пола на первом    │          90,0│Бюджет города │2008 г.      │                        │

│    │      │произвести ремонт крыши,  │этаже здания                │              │              │             │                        │

│    │      │восстановить вентиляцию в │                            │              │              │             │                        │

│    │      │бассейне, замена          │                            │              │              │             │                        │

│    │      │сантехники, ремонт пола на│                            │              │              │             │                        │

│    │      │1-ом этаже, замена        │                            │              │              │             │                        │

│    │      │радиаторов в бассейне     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │(средняя t - 14), завезти │                            │              │              │             │                        │

│    │      │землю для клумб и газонов,│                            │              │              │             │                        │

│    │      │завезти чистый песок для  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │детских песочниц          │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│347 │ 352  │Произвести капитальный    │Включить в План на 2006 -   │Будут         │Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │ремонт и реконструкцию    │2007 годы для проведения    │определены    │              │             │Калининского района     │

│    │      │дороги по ул. Объединения │работ силами подрядных      │после         │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │с расширением проезжей    │организаций. Провести       │разработки    │              │             │                        │

│    │      │части и выходом проезжей  │обследование для получения  │проектно-     │              │             │                        │

│    │      │части на Красный проспект │заключения о возможности    │сметной       │              │             │                        │

│    │      │(соединив с 6-м           │расширения                  │документации  │              │             │                        │

│    │      │микрорайоном) или         │                            │              │              │             │                        │

│    │      │произвести капитальный    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ремонт и реконструкцию    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Фадеева с расширением │                            │              │              │             │                        │

│    │      │проезжей части и          │                            │              │              │             │                        │

│    │      │соединением ее с Красным  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │проспектом                │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│348 │ 353  │Сделать спортивные        │Сделать спортивные площадки │              │              │             │Администрация           │

│    │      │площадки по следующим     │                            │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │адресам:                  │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │Ул. Б. Хмельницкого, 107; │                            │         100,0│Бюджет города │2006 г.      │МУДО "Спортивный город" │

│    │      │ул. Макаренко, 9, 12, 21; │                            │         150,0│Бюджет города │2006 г.      │                        │

│    │      │                          │                            │          50,0│Привлеченные  │             │                        │

│    │      │                          │                            │              │средства      │             │                        │

│    │      │ул. Столетова, 14, 32;    │                            │         150,0│Бюджет города │2006 г.      │                        │

│    │      │                          │                            │          50,0│Привлеченные  │             │                        │

│    │      │                          │                            │              │средства      │             │                        │

│    │      │ул. Объединения, 39, 94,  │                            │         150,0│Бюджет города │2006 г.      │                        │

│    │      │96/1;                     │                            │          50,0│Привлеченные  │             │                        │

│    │      │                          │                            │              │средства      │             │                        │

│    │      │ул. Целинной - Тайшетской │                            │         800,0│Бюджет города │2007 г.      │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│349 │ 354  │МПЦ "Досуг" - ул. Фадеева,│Произвести согласно         │              │              │             │Комитет по делам        │

│    │      │24/1.                     │городской целевой программе │          50,0│Бюджет города │2007 г.      │молодежи мэрии города   │

│    │      │Приобрести: мебель для    │"Молодежь Новосибирска" на  │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │холлов и кабинетов,       │2006 - 2009 годы            │              │              │             │                        │

│    │      │стеллажи для детских      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │работ;                    │                            │          27,0│Бюджет города │2005 г.      │                        │

│    │      │ножной гончарный круг для │                            │              │              │             │                        │

│    │      │студии керамики "Шаг";    │                            │          50,0│Бюджет города │2007 г.      │                        │

│    │      │компьютер, принтер, модем;│                            │         100,0│Бюджет города │2007 г.      │                        │

│    │      │аппаратуру для проведения │                            │              │              │             │                        │

│    │      │массовых мероприятий;     │                            │          79,0│Бюджет города │2006 г.      │                        │

│    │      │кресла для актового зала; │                            │          80,0│Бюджет города │2006 г.      │                        │

│    │      │произвести внутренний     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ремонт; огнетушители      │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│350 │ 355  │Произвести ремонт лифтов  │Заменить лифты на новые     │        1400,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация           │

│    │      │по следующим адресам:     │                            │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │ул. Столетова, 28 (1, 4   │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │подъезды);                │                            │              │              │             │МУ "Лифтсервис"         │

│    │      │ул. Б. Хмельницкого,      │Заменить этажные            │           4,0│Средства на   │2005 г.      │                        │

│    │      │107/1;                    │переключатели и реле 6 шт.  │              │текущее       │             │                        │

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │                        │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │                        │

│    │      │ул. Макаренко, 11;        │Заменить этажные            │           1,4│Средства на   │2005 г.      │                        │

│    │      │                          │переключатели и реле 2 шт.  │              │текущее       │             │                        │

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │                        │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │                        │

│    │      │ул. Макаренко, 13         │Заменить этажные            │           1,4│Средства на   │2005 г.      │                        │

│    │      │                          │переключатели и реле 2 шт.  │              │текущее       │             │                        │

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │                        │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │                        │

│    │      │ул. Макаренко, 7/1        │Заменить лифт на новый      │         700,0│Бюджет города │2008 г.      │                        │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                          Калининский район, избирательный округ N 14, депутат Соболев Анатолий Константинович                          │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│351 │ 357  │Строительство и           │Запланирована установка     │           5,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │благоустройство остановки │павильона на остановке      │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │по ул. Курчатова в районе │напротив дома N 11          │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │дамбы, соединяющей 4 и 5  │по ул. Курчатова            │              │              │             │                        │

│    │      │микрорайоны               │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│352 │ 358  │Строительство ливневой    │Ливневая канализация        │Будут         │Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │канализации по ул. Кочубея│существует и находится в    │определены    │              │             │Калининского района     │

│    │      │                          │эксплуатации МУ "Гормост".  │после         │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │                          │Сделана заявка в МУ         │разработки    │              │             │                        │

│    │      │                          │"Гормост" на ремонт колодцев│проектно-     │              │             │                        │

│    │      │                          │ливневой канализации        │сметной       │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │документации  │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│353 │ 359  │Благоустройство придомовой│Необходимо комплексное      │         900,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │территории домов NN 7, 9, │благоустройство             │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │11 по ул. Кочубея         │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│354 │ 360  │Приобретение              │Маршрут N 34 работает по 18 │        4400,0│Бюджет города │2005 г.      │Управление пассажирских │

│    │      │дополнительных автобусов  │расписанию в настоящее      │        6600,0│Бюджет города │2006 г.      │перевозок мэрии города  │

│    │      │по рейсу N 34             │время. 11-ю выходами        │        6600,0│Бюджет города │2007 г.      │Новосибирска            │

│    │      │                          │закреплены автобусы МАЗ-103,│              │              │             │                        │

│    │      │                          │МАЗ-104. В течение 2005 -   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │2007 гг. маршрут на 100%    │              │              │             │                        │

│    │      │                          │будет укомплектован         │              │              │             │                        │

│    │      │                          │автобусами Минского         │              │              │             │                        │

│    │      │                          │автозавода                  │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│355 │ 361  │Установка малых игровых   │Установка малых игровых форм│         120,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │форм для детей во дворе   │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │дома N 3 по ул. Рассветной│                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│356 │ 362  │Ремонт кровли дома N 7 по │Ремонт над отдельными       │          30,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │ул. Курчатова             │квартирами будет выполнен по│              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │графику на 2005 г.          │              │содержание    │             │хозяйству Калининского  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│357 │ 363  │Контроль за выполнением   │Будет осуществляться        │      -       │Бюджет города │2005 г.      │Главное управление      │

│    │      │Постановления мэра от     │контроль за исполнением     │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │31.12.2004 "Об            │лимитов бюджета 2005 г.     │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │установлении муниципальных│                            │              │              │             │                        │

│    │      │надбавок работникам       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │муниципальных             │                            │              │              │             │                        │

│    │      │образовательных учреждений│                            │              │              │             │                        │

│    │      │г. Новосибирска"          │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│358 │ 367  │Передать из федеральной   │Данные детские сады переданы│      -       │      -       │2006 г.      │Департамент земельных и │

│    │      │собственности не          │в собственность             │              │              │             │имущественных отношений │

│    │      │завершенные строительством│администрации Новосибирской │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │объекты (детские сады),   │области                     │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │находящиеся на территории │                            │              │              │             │администрация           │

│    │      │микрорайона "Родники" в   │                            │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │муниципальную             │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │собственность             │                            │              │              │             │департамент             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │строительства и         │

│    │      │                          │                            │              │              │             │архитектуры мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│359 │ 369  │В городском бюджете на    │Будет принят план           │         110,1│Бюджет города │2005 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │2006 год предусмотреть    │мероприятий по ремонту      │         163,3│Бюджет города │2007 - 2008  │жилищного и             │

│    │      │увеличение финансирования │кровель на 2006 - 2007 гг.  │              │              │гг.          │коммунального хозяйства │

│    │      │на ремонт кровель домов, а│(600 домов - текущий ремонт,│              │              │             │города                  │

│    │      │также на ремонт (замену)  │300 - капитальный ремонт).  │              │              │             │                        │

│    │      │труб канализации, горячего│Объем средств на ремонт     │              │              │             │                        │

│    │      │и холодного водоснабжения │жилья увеличивается ежегодно│              │              │             │                        │

│    │      │в подвалах жилых домов    │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│360 │ (10*)│Реконструкция ВЛ-0,4 кВт  │Подлежит замене 80 опор     │        1200,0│Привлеченные  │2008 г.      │МУП "Электросеть",      │

│    │      │улиц частного сектора     │ВЛ-0,4 кВт протяженностью   │              │средства      │             │администрация           │

│    │      │пос. Северный             │4500 метров                 │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                           Калининский район, избирательный округ N 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович                           │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│361 │  1д  │Построить взрослую и      │Строительство поликлиники   │      369000,0│Бюджет города │2007 - 2010  │Департамент             │

│    │      │детскую поликлинику на    │предусмотрено Распоряжением │в т.ч.        │              │гг.          │строительства и         │

│    │      │микрорайоне "Родники"     │мэра от 29.01.2007 N 290-р  │       62000,0│Бюджет города │2008 г.      │архитектуры мэрии города│

│    │      │                          │"О строительстве поликлиники│      150000,0│Бюджет города │2009 г.      │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │с детским отделением на     │      153000,0│Бюджет города │2010 г.      │управление              │

│    │      │                          │микрорайоне "Родники"       │              │              │             │здравоохранения мэрии   │

│    │      │                          │Калининского района"        │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│362 │  2д  │Сделать альтернативный    │Выполнить работы по         │       70000,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │выезд к площади           │строительству дороги        │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │им. Калинина минуя        │от ул. Краузе до            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │ул. Б. Хмельницкого и     │Мочищенского шоссе          │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │организовать движение     │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │автотранспорта            │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│363 │  3д  │Строительство и ремонт    │Установить детские городки  │              │              │             │Администрация           │

│    │      │детских площадок по       │                            │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │адресам:                  │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │ул. Кочубея, 11;          │                            │          50,0│Бюджет города │2010 г.      │департамент энергетики, │

│    │      │ул. Курчатова, 11, 11/2,  │                            │         190,0│Бюджет города │2009 г.      │жилищного и             │

│    │      │13;                       │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │ул. Рассветная, 9, 2/3;   │                            │         170,0│Бюджет города │2008 г.      │города                  │

│    │      │ул. Курчатова, 11;        │Произвести ремонт детских   │          20,0│Привлеченные  │2007 г.      │                        │

│    │      │                          │городков                    │              │средства      │             │                        │

│    │      │ул. Курчатова, 11/2;      │                            │          15,0│              │2007 г.      │                        │

│    │      │ул. Рассветная, 2/3       │Строительство футбольной    │          80,0│Привлеченные  │2007 г.      │                        │

│    │      │                          │площадки                    │              │средства      │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│364 │  4д  │Построить пешеходные      │Построить тротуар от        │         800,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │тротуары вдоль ул. Краузе │ул. Кочубея до              │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │и установить опоры        │ул. Земнухова, выполнить    │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │освещения проезжей части и│наружное освещение          │              │              │             │департамент транспорта и│

│    │      │тротуаров по ул. Краузе   │                            │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│365 │  5д  │Построить тротуары вдоль  │Выполнить работы            │        1000,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │ул. Земнухова             │                            │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │администрация           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│366 │  6д  │Построить спортивный      │Произвести строительство    │       22200,0│Бюджет города,│2007 - 2010  │Департамент             │

│    │      │комплекс в микрорайоне    │стадиона-площадки на        │              │привлеченные  │гг.          │строительства и         │

│    │      │"Родники"                 │территории СОШ N 207        │              │средств       │             │архитектуры мэрии города│

│    │      │                          │                            │в т.ч. 1400,0 │Бюджет города │2009 г.      │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент образования,│

│    │      │                          │                            │              │              │             │культуры, спорта и      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │молодежной политики     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│367 │  7д  │Организовать зону отдыха  │Выполнить строительство зоны│         300,0│Привлеченные  │2008 - 2009  │Администрация           │

│    │      │на микрорайоне "Снегири"  │отдыха                      │              │средства      │гг.          │Калининского района     │

│    │      │на площадке, прилегающей к│                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │территории специальной    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │коррекционной школы N 31 в│                            │              │              │             │                        │

│    │      │районе домов NN 5, 7 по   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Рассветной            │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│368 │  8д  │Установить остановочные   │Установить остановочные     │         600,0│Привлеченные  │2008 - 2010  │Администрация           │

│    │      │павильоны по адресам:     │павильоны:                  │              │средства      │гг.          │Калининского района     │

│    │      │ул. Рассветная, 10;       │ул. Рассветная, 10 - 1 шт.; │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │ул. Родники, 2            │ул. Родники, 2 - 2 шт.      │              │              │             │                        │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                            Калининский район, избирательный округ N 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович                             │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│369 │ 370  │Провести в частном секторе│В соответствии с планом     │        1570,0│Бюджет города │2005 - 2007  │Администрация           │

│    │      │отсыпку и асфальтирование │мероприятий по              │              │              │гг.          │Калининского района     │

│    │      │по ул. Белореченской,     │благоустройству частного    │        1382,0│Бюджет города │2008 г.      │города Новосибирска,    │

│    │      │ул. Верхоянской,          │сектора произвести отсыпку и│        1500,0│Бюджет города │2009 г.      │Главное управление      │

│    │      │ул. Турухановской,        │асфальтирование             │        1500,0│Бюджет города │2010 г.      │благоустройства и       │

│    │      │ул. Томской,              │                            │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │ул. Тевризской,           │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │ул. Тернопольской,        │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Чистопольской,        │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Селенгинской,         │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Стадионной,           │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Вересковой,           │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Хвойной,              │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Подлесной,            │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Солидарности,         │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Купинской,            │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Каргатской,           │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Спасской,             │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Коченевской,          │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Убинской,             │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Здвинской,            │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Ирменской,            │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Веселовской,          │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Краснозерской,        │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Чановской,            │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Доволенской,          │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Карасукской,          │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Венгеровской,         │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Кочковской,           │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Маслянинской,         │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Кыштовской,           │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Хуторской;            │                            │              │              │             │                        │

│    │      │переулков: Великолукский, │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Придорожный, Томский,     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Подлесный, 7-й - 11-й     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Магистральный             │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│370 │ 371  │Очистить озеро Мышкино в  │Выполнить очистку от мусора │          40,0│Привлеченные  │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │Сосновом бору             │прибрежной полосы           │              │средства      │             │Калининского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент транспорта и│

│    │      │                          │                            │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│371 │ 372  │Освещение улиц частного   │Планируется поэтапное       │         300,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │сектора. По ул.:          │восстановление уличного     │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │Белореченской,            │освещения частного сектора, │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │Верхоянской,              │восстановление наружного    │              │              │             │                        │

│    │      │Турухановской, Томской,   │освещения улиц:             │              │              │             │                        │

│    │      │Тевризской, Тернопольской,│ул. Ордынской, Коченевской, │              │              │             │                        │

│    │      │Чистопольской,            │Тогучинской, Маслянинской,  │              │              │             │                        │

│    │      │Селенгинской, Стадионной, │Венгеровской                │              │              │             │                        │

│    │      │Вересковой, Хвойной,      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Подлесной, Солидарности,  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Купинской, Каргатской,    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Спасской, Коченевской,    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Убинской, Здвинской,      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Ирменской, Веселовской,   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Краснозерской, Чановской, │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Доволенской, Карасукской, │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Венгеровской, Кочковской, │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Маслянинской, Кыштовской, │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Хуторской; переулки:      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Великолукский,            │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Придорожный, Томский,     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Подлесный, 7-й - 11-й     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Магистральный             │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│372 │ 375  │Улучшить водоснабжение    │Завершить строительство     │      198196,0│Привлеченные  │2005 - 2010  │Департамент энергетики, │

│    │      │жилого района "Пашино"    │водовода верхней зоны Ду    │              │средства      │гг.          │жилищного и             │

│    │      │                          │1000 протяженностью 8,5 км  │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города,                 │

│    │      │                          │                            │              │              │             │МУП "Горводоканал"      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│373 │ 376  │Улучшить подачу отопления │Промывка водоподогревателей │          15,0│Привлеченные  │2005 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │в районе ост. "Пошивочной"│системы отопления ЦТП-24    │              │средства      │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, МУП "Энергия"   │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│374 │ 377  │Увеличить количество      │Маршрут N 53 работает по 9  │        2200,0│Бюджет города │2005 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │муниципальных рейсовых    │расписаниям, в течение трех │       11000,0│Бюджет города │2006 г.      │дорожно-                │

│    │      │автобусов маршрута NN 42, │лет маршрут будет полностью │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │27, 53                    │укомплектован подвижным     │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │составом. На маршрутах N 27 │              │              │             │Новосибирска, управление│

│    │      │                          │и N 42 за счет              │              │              │             │пассажирских перевозок  │

│    │      │                          │перераспределения ПС с      │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │маршрута N 53 закрепляются  │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │автобусы поступления 2000 - │              │              │             │                        │

│    │      │                          │2003 годов                  │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│375 │ 378  │Газификация частного      │Планируется строительство   │        1160,0│Бюджет города │2005 - 2006  │Департамент энергетики, │

│    │      │сектора жилого района     │газопровода: 9, 7 км -      │              │              │гг.          │жилищного и             │

│    │      │"Пашино". Решение вопроса │низкого давления и 4 км -   │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │по исполнению договора    │высокого давления           │              │              │             │города                  │

│    │      │подрядчиком. Участие      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │муниципалитета в          │                            │              │              │             │                        │

│    │      │газификации               │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│376 │ 380  │Решить вопрос             │Усилен контроль подачи      │      -       │      -       │2007 - 2010  │Администрация           │

│    │      │водоснабжения частного    │объемов воды и              │              │              │гг.          │Калининского района     │

│    │      │сектора жилого района     │взаимодействия диспетчерской│              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │"Пашино"                  │службы МУП "Горводоканал" с │              │              │             │                        │

│    │      │                          │ТЭЦ-4                       │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│377 │ 381  │Решить вопрос с подачей   │Подключение индивидуальных  │Будут         │Привлеченные  │2008 - 2009  │Администрация           │

│    │      │электроэнергии в дома     │жилых домов к электросети   │определены    │средства      │гг.          │Калининского района     │

│    │      │частного сектора жилого   │осуществляется              │после         │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │района "Пашино" (в районе │домовладельцами на основании│разработки    │              │             │                        │

│    │      │лыжной базы) в необходимом│технических условий,        │проектно-     │              │             │                        │

│    │      │для жителей объеме        │полученных в ЗАО            │сметной       │              │             │                        │

│    │      │                          │"Новосибирские городские    │документации  │              │             │                        │

│    │      │                          │электрические сети"         │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│378 │ 383  │Упорядочить работу        │Планируется реконструкция   │Будут         │Привлеченные  │2006 - 2009  │Администрация           │

│    │      │микрорынков жилого района │микрорынка, после чего будут│определены    │средства      │гг.          │Калининского района     │

│    │      │"Пашино". Отремонтировать │проведены работы по         │после         │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │асфальтобетонное покрытие │благоустройству. Ремонт     │разработки    │              │             │                        │

│    │      │возле микрорынка          │асфальтобетонного покрытия  │проектно-     │              │             │                        │

│    │      │                          │возле микрорынка "Искра"    │сметной       │              │             │                        │

│    │      │                          │будет проведен согласно     │документации  │              │             │                        │

│    │      │                          │плана мероприятий по        │              │              │             │                        │

│    │      │                          │развитию действующих рынков │              │              │             │                        │

│    │      │                          │и микрорынков Калининского  │              │              │             │                        │

│    │      │                          │района до 2009 года         │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│379 │ 384  │Открыть киоск "Союзпечать"│Предложение проработано с   │         200,0│Привлеченные  │2005 - 2006  │Администрация           │

│    │      │на ул. Флотская           │ООО "Новопресс"             │              │средства      │гг.          │Калининского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│380 │ 386  │Установить детские        │Установить детские площадки │         350,3│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │площадки возле домов      │по ул. Флотской, 18,        │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │ул. Спасской, 22;         │Новоуральской, 19/8.        │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │ул. Тайгинской, 26;       │В План благоустройства 2006 │         350,0│Бюджет города │2006 г.      │города, администрация   │

│    │      │Новоуральской, 1, 19/8,   │года включено устройство    │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │28а, 31; ул.              │детской площадки по ул.     │              │              │             │города Новосибирска МУ  │

│    │      │Магистральной, 51б;       │Новоуральской, 1 в районе   │              │              │             │"Дирекция заказчика по  │

│    │      │ул. Чекалина, 1а; в пос.  │ост. Пошивочной - 1 шт.     │              │              │             │жилищно-коммунальному   │

│    │      │Гвардейский, 2; в районе  │В План благоустройства 2006 │         150,0│Бюджет города │2006 г.      │хозяйству Калининского  │

│    │      │ул. Флотской - 2, в       │г. включено устройство      │              │              │             │района"                 │

│    │      │частном секторе: район    │детской площадки по ул.     │              │              │             │                        │

│    │      │Лыжной базы - 1 шт., район│Новоуральской, 28а в районе │              │              │             │                        │

│    │      │ост. ДОК - 2 шт., район   │остановки Пошивочной - 1 шт.│              │              │             │                        │

│    │      │ост. Пошивочной - 2 шт.   │В План благоустройства 2007 │         150,0│Бюджет города │2007 г.      │                        │

│    │      │                          │г. включено устройство      │              │              │             │                        │

│    │      │                          │детской площадки по         │              │              │             │                        │

│    │      │                          │ул. Спасской, 22;           │              │              │             │                        │

│    │      │                          │Магистральная, 1б.          │              │              │             │                        │

│    │      │                          │В План благоустройства 2007 │         400,0│Бюджет города │2008 г.      │                        │

│    │      │                          │г. включено устройство      │              │              │             │                        │

│    │      │                          │детской площадки по ул.     │              │              │             │                        │

│    │      │                          │Новоуральской, 31; Чекалина,│              │              │             │                        │

│    │      │                          │11; Флотской - 1 шт.        │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│381 │ 387  │Провести капитальный      │По актам весеннего осмотра  │        2000,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │ремонт кровель жилых домов│жилых домов по ул. Флотской,│        1000,0│Бюджет города │2009 г.      │жилищного и             │

│    │      │по ул. Флотской, 3, 4, 16,│3, 4, 16, 17, 18, 19, 21,   │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │17, 18, 19, 21, 26;       │26; ул. Новоуральской, 1,   │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │Новоуральской, 1, 1/1, 7, │1/1, 7, 13/2, 13/4, 15/3,   │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │13/2, 13/4, 15/3, 25, 27, │25, 27, 27а, 29;            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │27а, 29; Магистральной,   │Магистральной, 57а;         │              │              │             │                        │

│    │      │57а; Рассветной, 12,      │Солидарности, 16 принято    │              │              │             │                        │

│    │      │Солидарности, 16          │решение - капитальный ремонт│              │              │             │                        │

│    │      │                          │кровель не требуется.       │              │              │             │                        │

│    │      │                          │Необходимо выполнить текущий│              │              │             │                        │

│    │      │                          │ремонт                      │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│382 │ 388  │Капитальный ремонт        │В 2005 году в Плане по      │Согласно      │Средства      │2005 - 2007  │Департамент энергетики, │

│    │      │сантехники ул. Флотской,  │подготовке к отопительному  │проектно-     │капитального  │гг.          │жилищного и             │

│    │      │1, 3, 18, 23, 24, 26;     │сезону 2005 - 2006 годов    │сметной       │ремонта жилого│             │коммунального хозяйства │

│    │      │Солидарности, 2, 4;       │частичный капитальный ремонт│документации  │фонда         │             │города, администрация   │

│    │      │Новоуральской, 2, 6, 13/2,│системы отопления в жилых   │        1000,0│Бюджет города │2009 г.      │Калининского района     │

│    │      │13/3, 15/3, 19/10, 19/11, │домах: ул. Новоуральской, 2;│        1100,0│Бюджет города │2010 г.      │города Новосибирска     │

│    │      │25, 29, 29а, 31, 31а, 33, │Флотской, 24, 23. Текущий   │              │              │             │                        │

│    │      │33а; Магистральной, 57а   │ремонт и ревизия            │              │              │             │                        │

│    │      │                          │оборудования будет          │              │              │             │                        │

│    │      │                          │произведена в летний период │              │              │             │                        │

│    │      │                          │2005 года.                  │              │              │             │                        │

│    │      │                          │Капитальный ремонт          │              │              │             │                        │

│    │      │                          │сантехники жилых домов ул.  │              │              │             │                        │

│    │      │                          │Флотской, 1, 3, 25, 29      │              │              │             │                        │

│    │      │                          │включен в План по подготовке│              │              │             │                        │

│    │      │                          │к отопительному сезону      │              │              │             │                        │

│    │      │                          │2006 - 2007 годов.          │              │              │             │                        │

│    │      │                          │Капитальный ремонт          │              │              │             │                        │

│    │      │                          │сантехники жилых домов      │              │              │             │                        │

│    │      │                          │ул. Флотской, 26;           │              │              │             │                        │

│    │      │                          │Солидарности, 2, 4;         │              │              │             │                        │

│    │      │                          │Новоуральской, 29а, 31, 33, │              │              │             │                        │

│    │      │                          │33а включен в План по       │              │              │             │                        │

│    │      │                          │подготовке к отопительному  │              │              │             │                        │

│    │      │                          │сезону 2007 - 2008 годов    │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│383 │ 389  │Ремонт межпанельных стыков│Ремонт межпанельных стыков  │Согласно      │Средства      │2005 - 2007  │МУП "Энергия",          │

│    │      │и фасадов по ул. Флотской,│по ул. Новоуральской, 5,    │проектно-     │капитального  │гг.          │департамент энергетики, │

│    │      │3, 5; ул. Новоуральской,  │13/4, 15/4, 19/11, 19/12,   │сметной       │ремонта       │             │жилищного и             │

│    │      │2, 4, 5, 6, 16, 22, 13/4, │19, 27, 27а;                │документации  │жилого фонда  │             │коммунального хозяйства │

│    │      │15/4, 19/11, 19/12, 19,   │ул. Магистральной, 55 будет │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │27, 27а;                  │произведен в летний период  │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │ул. Магистральной, 55     │2005 года.                  │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │                          │По ул. Флотской, 3, 5;      │        3213,0│Бюджет города │2008 г.      │                        │

│    │      │                          │Новоуральской, 2, 4, 6      │        1850,0│Бюджет города │2009 г.      │                        │

│    │      │                          │требуется ремонт фасада     │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│384 │ 391  │Подвести горячую воду к   │Подготовить проект и        │       13200,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │домам по ул. Флотской, 13;│осуществить монтаж          │       30600,0│Бюджет города │2010 г.      │жилищного и             │

│    │      │ул. Новоуральской, 14,    │внутридомовой системы       │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │14а, 16, 18, 20, 22, 26,  │городского водоснабжения и  │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │28, 30, 32, 34, 36;       │просить ФГУП НМЗ "Искра" о  │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │ул. Чекалина, 17, 17а, 19,│прокладке внутриквартальных │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │21, 21а, 23, 26а, 27, 28а,│сетей горячего              │              │              │             │комитет по энергетике   │

│    │      │29, 31, 33, 33а, 35       │водоснабжения за счет       │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │собственных средств         │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │МУП "Энергия"           │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│385 │ 392  │Ремонт внутриквартальных  │Осуществить ремонт          │        7435,0│Бюджет города │2005 - 2009  │Департамент транспорта и│

│    │      │дорог возле жилых домов   │внутриквартирных дорог по:  │в т.ч.        │              │гг.          │дорожно-                │

│    │      │по: ул. Магистральной, 53,│ул. Флотской, 16, 18, 20, 1,│        2600,0│Бюджет города │2008 г.      │благоустроительного     │

│    │      │53в, 55, 57а, 57;         │2 - План 2005 года,         │        1000,0│Бюджет города │2009 г.      │комплекса мэрии города  │

│    │      │ул. Новоуральской, 2, 4,  │ул. Новоуральской, 19/7,    │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │6, 14, 14а, 16, 17/5, 18, │19/8, 19/9, 17/5 - План 2006│       10000,0│Бюджет города │2010 г.      │департамент энергетики, │

│    │      │19, 19/7, 19/8, 19/9,     │года, ул. Новоуральской, 19,│              │              │             │жилищного и             │

│    │      │19/10, 19/11, 19/12, 20,  │19/10, 19/11, 19/12 - План  │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │22, 25, 27, 27а, 29, 32,  │2007 года, ул. Флотской, 22,│              │              │             │города, администрация   │

│    │      │34, 36; ул. Чекалина, 1,  │4, 3 - План 2008 года,      │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │1/1, 1а, 1б, 3, 5, 7, 9,  │ул. Флотской, 24, 28 - План │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │17, 17а, 19, 21, 21а, 35; │2009 года                   │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Флотской, 1, 2, 3, 4, │                            │              │              │             │                        │

│    │      │5, 7, 9, 10, 11, 12, 13,  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │16, 18, 19, 20, 23, 24,   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │26, 28; ул. Рассветной,   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │12; ул. Тайгинской, 26;   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Солидарности, 61, 63а,│                            │              │              │             │                        │

│    │      │69 - 80, 90 - 98, 103а;   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Амосова, 63, 65, 67,  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │68, 79/1                  │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│386 │ 393  │Капитальный ремонт домов  │Ул. Ордынская, 10а, 10б;    │        2000,0│Бюджет города │2007 - 2009  │Департамент энергетики, │

│    │      │ул. Флотской, 18;         │ул. Коченевская, 2б;        │              │              │гг.          │жилищного и             │

│    │      │Ордынской, 10а, 10б;      │ул. Магистральная, 2б - этих│        1500,0│Бюджет города │2009 г.      │коммунального хозяйства │

│    │      │Коченевской, 2б;          │адресов на балансе нет.     │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │Магистральной, 2б;        │Обратиться к ЗАО "ПСК", в/ч │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │Спасской, 22 (общежитие), │N 53140. Эти дома находятся │              │              │             │города Новосибирска, ЗАО│

│    │      │Новоуральской, 19/8, 13/4,│на балансе у них.           │              │              │             │"ПСК", в/ч N 53140      │

│    │      │15/3                      │Ул. Спасская, 22;           │              │              │             │                        │

│    │      │                          │Новоуральская, 19/8, 13/4,  │              │              │             │                        │

│    │      │                          │15/3 дома требуют           │              │              │             │                        │

│    │      │                          │выборочного текущего ремонта│              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│387 │ 394  │Провести реконструкцию    │Жилой дом по ул. Мошковская,│       24000,0│Бюджет города,│2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │домов ул. Солидарности, 2,│4 включен в реестр ветхого  │       24000,0│привлеченные  │2009 г.      │жилищного и             │

│    │      │4, 6, 8, 11; Знаменской,  │жилого фонда, признан       │       24000,0│средства      │2010 г.      │коммунального хозяйства │

│    │      │12; Мошковской, 4, с      │межведомственной комиссией  │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │решением вопроса о        │непригодным для постоянного │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │канализовании и подводке  │проживания. По остальным    │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │центрального отопления    │адресам необходима          │              │              │             │                        │

│    │      │                          │дополнительная проработка   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │для принятия решения        │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│388 │ 395  │Открыть кассы приема      │В поселке "Пашино" работают │      -       │      -       │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │платежей на микрорайоне   │два пункта приема платежей  │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │"Искра", рассмотреть      │за жилищные услуги.         │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │возможность объединения   │Поставщиком горячей воды и  │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │приема платежей за        │отопления является завод    │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │коммунальные услуги       │"Искра". За оказание услуги │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │                          │собирает деньги через свои  │              │              │             │                        │

│    │      │                          │кассы. ГУП "Искра" должен   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │заключить договор с РКЦ для │              │              │             │                        │

│    │      │                          │работы в системе "Город"    │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│389 │ 396  │Закончить реконструкцию   │Разработать проектно-сметную│         700,0│Привлеченные  │2010 г.      │Администрация           │

│    │      │сквера "Пашинский"        │документацию                │              │средства      │             │Калининского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│390 │ 397  │Установить памятник       │Необходимо разработать      │         520,0│Привлеченные  │2010 г.      │Администрация           │

│    │      │участникам Великой        │проект                      │              │средства      │             │Калининского района     │

│    │      │Отечественной войны и     │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │труженикам тыла в сквере  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │"Пашинский"               │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│391 │ 401  │ДОУ N 475 "Антошка":      │1. Выполнить ремонт кровли, │         240,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │1. Ремонт кровли, фасада  │фасада здания.              │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │здания.                   │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │2. Оборудовать уличные    │2. Оборудовать уличные      │          80,0│Бюджет города │2006 г.      │Главное управление      │

│    │      │площадки на территории    │площадки.                   │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │детского комбината.       │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │3. Решить вопрос о        │3. Решить вопрос о выделении│          60,0│Бюджет города │2007 г.      │                        │

│    │      │выделении лимитов на      │лимитов на оснащение        │              │              │             │                        │

│    │      │оснащение кабинетов       │кабинетов детского комбината│              │              │             │                        │

│    │      │детского комбината мебелью│мебелью                     │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│392 │ 402  │Создать медиацентр в      │Решить вопрос по обеспечению│          50,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │средней школе N 81        │необходимым оборудованием   │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│393 │ 403  │Ремонт кровли в средней   │Выполнение ремонта кровли   │         300,0│Привлеченные  │2005 г.      │Администрация           │

│    │      │школе N 34                │                            │              │средства      │             │Калининского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│394 │ 404  │Увеличить количество      │Муниципальный заказ МУЗ     │      -       │      -       │2007 - 2008  │Администрация           │

│    │      │койко-мест муниципального │"Городская больница N 4"    │              │              │гг.          │Калининского района     │

│    │      │заказа в городской        │предоставляет департамент   │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │больнице N 4 до 160 шт.   │здравоохранения             │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │Новосибирской области и     │              │              │             │здравоохранения мэрии   │

│    │      │                          │управление здравоохранения  │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │                          │мэрии, ходатайство от главы │              │              │             │                        │

│    │      │                          │администрации на его        │              │              │             │                        │

│    │      │                          │увеличение направлено       │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│395 │ 405  │МУЗ ГБ N 4:               │Ремонт внутренних помещений │        5000,0│Бюджет города │2005 - 2008  │Администрация           │

│    │      │ремонт внутренних         │больницы проводится ежегодно│              │              │гг.          │Калининского района     │

│    │      │помещений больницы;       │                            │в т.ч. 3500,0 │Бюджет города │2008 г.      │города Новосибирска,    │

│    │      │укомплектовать МУЗ ГБ N 4 │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │медицинским оборудованием │                            │              │              │             │здравоохранения мэрии   │

│    │      │согласно заявке на общую  │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │сумму 1000500 рублей;     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │установить дополнительные │                            │              │              │             │                        │

│    │      │мусорные баки возле       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │больницы                  │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│396 │ 406  │Открыть детский медпункт  │Пункт будет открыт после    │Согласно      │Бюджет города │2007 - 2008  │Администрация           │

│    │      │на ул. Флотской           │ремонта здания              │проектно-     │              │гг.          │Калининского района     │

│    │      │                          │                            │сметной       │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │                          │                            │документации  │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│397 │ 408  │Восстановить              │Запланирован ямочный ремонт │         220,0│Бюджет города │2005 г.      │Главное управление      │

│    │      │асфальтобетонное покрытие │в объеме 1000 кв. м - 2005  │         250,0│Бюджет города │2006 г.      │благоустройства и       │

│    │      │дороги от ул.             │год.                        │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │Новоуральской до кладбища │2006 г. - включить в план   │Согласно      │Бюджет города │2007 г.      │Новосибирска            │

│    │      │                          │капитального строительства  │проектно-     │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │сметной       │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │документации  │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│398 │ 409  │Восстановить              │Включить в план капитального│        1500,0│Бюджет города │2009 г.      │Администрация           │

│    │      │асфальтобетонное покрытие │ремонта                     │              │              │             │Калининского района     │

│    │      │дороги от Спорткомплекса  │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │до АЗС                    │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │                          │                            │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│399 │ 410  │Построить универсальную   │Определить площадку в жилом │         150,0│Бюджет города │2006 - 2007  │Администрация           │

│    │      │спортивно-игровую         │микрорайоне "Пашино",       │              │              │гг.          │Калининского района     │

│    │      │площадку-трансформер      │уточнить стоимость проекта. │         150,0│Привлеченные  │             │города Новосибирска,    │

│    │      │(Программа "Спортивный    │Строительство волейбольной, │              │средства      │             │МУДО "Спортивный город" │

│    │      │город"), включающую в     │баскетбольной площадки      │              │              │             │                        │

│    │      │себя: хоккейную коробку,  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │поле для мини-футбола,    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │баскетбольную площадку,   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │игровой комплекс          │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│400 │ 411  │Восстановить стадион на   │Провести ревизию состояния  │Будет         │Бюджет города,│2007 г.      │Администрация           │

│    │      │ул. Флотской              │стадиона. Ремонт будет      │определена    │привлеченные  │             │Калининского района     │

│    │      │                          │произведен после оформления │после         │средства      │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │документов и принятия       │утверждения   │              │             │МУДО "Спортивный город" │

│    │      │                          │стадиона в муниципальную    │проектно-     │              │             │                        │

│    │      │                          │собственность               │сметной       │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │документации  │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│401 │ 412  │Установить хоккейную      │Установить хоккейную коробку│         500,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация           │

│    │      │коробку в районе          │(ул. Магистральная, 14)     │         400,0│Привлеченные  │2008 г.      │Калининского района     │

│    │      │ост. Пошивочная           │                            │              │средства      │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │МУДО "Спортивный город" │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│402 │ 414  │Установить светофор или   │Разработать проектно-сметную│          11,4│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │"лежачие полицейские"     │документацию                │Согласно      │Бюджет города │2007 г.      │Калининского района     │

│    │      │около микрорынка "Искра", │                            │проектно-     │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │начальной школы N 34,     │                            │сметной       │              │             │Главное управление      │

│    │      │средней школы N 46        │                            │документации  │              │             │благоустройства и       │

│    │      │                          │                            │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│403 │ 415  │Установить "лежащие       │Разрабатываются технические │          26,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │полицейские" на въезде во │задания с ГИБДД Калининского│              │              │             │Калининского района     │

│    │      │двор домов NN 13/4, 19/9, │района                      │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │19/8, 17/5                │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Новоуральской         │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│404 │ 417  │Восстановить              │Территория, прилегающая к   │Будут         │Привлеченные  │2008 - 2010  │Администрация           │

│    │      │асфальтобетонное покрытие │кооперативным домам должна  │определены    │средства      │гг.          │Калининского района     │

│    │      │дороги вокруг дома N 26,  │содержаться за счет         │после         │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │ул. Тайгинской            │собственных средств         │разработки    │              │             │                        │

│    │      │                          │кооператива                 │проектно-     │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │сметной       │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │документации  │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│405 │ 418  │Ремонт внутриквартальных  │Выполнить ремонт            │Будут         │Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │дорог в районе МБ N 4     │внутриквартальных дорог     │определены    │              │             │Калининского района     │

│    │      │                          │                            │после         │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │разработки    │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │проектно-     │              │             │здравоохранения мэрии   │

│    │      │                          │                            │сметной       │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │                          │                            │документации  │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│406 │ 419  │Организовать микрорынок на│Согласовано размещение под  │      -       │Привлеченные  │2006 - 2008  │Администрация           │

│    │      │пересечении улиц          │строительство микрорынка. В │              │средства      │гг.          │Калининского района     │

│    │      │Солидарности и            │поселке "Гвардейский"       │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │Магистральной, в поселке  │строительство микрорынка    │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │"Гвардейский"             │нецелесообразно, т.к.       │              │              │             │архитектуры и           │

│    │      │                          │достаточное количество      │              │              │             │градостроительства мэрии│

│    │      │                          │торговых точек              │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│407 │ 420  │Открыть филиалы КСЦ       │Открыть филиалы             │              │              │2006 - 2007  │Департамент земельных и │

│    │      │"Пашинский"               │                            │        1500,0│Бюджет города │гг.          │имущественных отношений │

│    │      │на ул. Флотской           │                            │              │              │2007 г.      │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│408 │ 421  │МОУ ДОД ЦВР "КСЦ          │Ремонт помещения,           │         450,0│Бюджет города │2006 г.      │Главное управление      │

│    │      │"Пашинский": открыть      │приобретение спортивного    │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │тренажерный зал и зал     │оборудования;               │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │бокса по                  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Магистральной, 51б;   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ремонт помещений (подвала,│ремонт подвала для          │         150,0│Бюджет города │2006 г.      │                        │

│    │      │дискозала, сцены,         │восстановления тира;        │              │              │             │                        │

│    │      │спортивных объектов);     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ремонт системы отопления; │дискозал - монтаж подвесного│          60,0│Бюджет города │2006 г.      │                        │

│    │      │ремонт электропроводки и  │потолка, утепление чердака; │          30,0│Бюджет города │2006 г.      │                        │

│    │      │освещения;                │                            │              │              │             │                        │

│    │      │выделить средства для     │капитальный ремонт сцены в  │         120,0│Бюджет города │2006 г.      │                        │

│    │      │приобретения учебных      │зрительном зале;            │              │              │             │                        │

│    │      │пособий;                  │косметический ремонт        │         100,0│Бюджет города │2006 г.      │                        │

│    │      │добиться полной передачи  │спортивных объектов;        │              │              │             │                        │

│    │      │сквера "Пашинский" КСЦ    │капитальный ремонт          │         100,0│Бюджет города │2007 г.      │                        │

│    │      │"Пашинский";              │по ул. Магистральной, 51б;  │              │              │             │                        │

│    │      │восстановить сауну в      │приобретение теплообменника │          80,0│Бюджет города │2007 г.      │                        │

│    │      │спорткомплексе;           │для спорткомплекса;         │              │              │             │                        │

│    │      │приобрести автобус для    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │поездок на конкурсы и     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │соревнования;             │                            │              │              │             │                        │

│    │      │                          │увеличение радиаторов;      │          20,0│Бюджет города │2007 г.      │                        │

│    │      │построить летнюю сцену в  │проект электросистемы;      │              │              │             │                        │

│    │      │сквере "Пашинский";       │монтаж электропроводки и    │              │              │             │                        │

│    │      │                          │установка электроприборов;  │              │              │             │                        │

│    │      │                          │заключение договора по      │         300,0│Бюджет города │2007 г.      │                        │

│    │      │реконструировать          │электроэнергии;             │              │              │             │                        │

│    │      │спортплощадки и стадион у │для полноценной работы      │         300,0│Бюджет города │2010 г.      │                        │

│    │      │спорткомплекса            │необходимо приобретение     │              │              │             │                        │

│    │      │                          │оборудования и пособий;     │              │              │             │                        │

│    │      │                          │решение на передачу         │              │              │             │                        │

│    │      │                          │получено; необходимо        │              │              │             │                        │

│    │      │                          │получить разрешение от всех │              │              │             │                        │

│    │      │                          │инстанций по списку.        │              │              │             │                        │

│    │      │                          │Покупка автобуса.           │              │              │             │                        │

│    │      │                          │Строительство летней сцены, │         100,0│Бюджет города │2008 г.      │                        │

│    │      │                          │скамеек для зрителей,       │              │              │             │                        │

│    │      │                          │задника, подводка           │              │              │             │                        │

│    │      │                          │электричества;              │              │              │             │                        │

│    │      │                          │капитальный ремонт стадиона │         100,0│Бюджет города │2009 г.      │                        │

│    │      │                          │или монтаж нового стадиона, │              │              │             │                        │

│    │      │                          │комплекса                   │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│409 │ (10) │Произвести замену         │Ревизия и замена запорной   │        2500,0│Бюджет города │2010 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │асбестовых труб на        │арматуры в местах           │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │металлические на водоводе │присоединения уличных       │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │к частному сектору        │водопроводов, ревизия и     │              │              │             │города,                 │

│    │      │м/р завода "Искра" и      │восстановление 4-х пожарных │              │              │             │МУП "Горводоканал"      │

│    │      │передать его на баланс МУП│гидрантов, очистка и ремонт │              │              │             │                        │

│    │      │"Горводоканал"            │5-ти смотровых колодцев     │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│410 │ (16) │Произвести реконструкцию  │Рассмотреть необходимость   │       20800,0│Бюджет города,│2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │ветхих домов NN 8, 10, 11,│реконструкции домов         │              │привлеченные  │             │жилищного и             │

│    │      │12 по ул. Пятницкого      │                            │              │средства      │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города                  │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                            Кировский район, избирательный округ N 16, депутат Вязовых Виктор Александрович                             │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│411 │ 422  │Исключить подтопляемость  │Провести предпроектные      │        1000,0│Бюджет города │2007 г.      │Главное управление      │

│    │      │домов частного сектора    │изыскания и по результатам  │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │грунтовыми водами на      │определить дополнительные   │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │Чукотских переулках в     │мероприятия                 │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │Ольховском микрорайоне    │                            │              │              │             │администрация Кировского│

│    │      │                          │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│412 │ 423  │Завершить передачу        │Подготовить недостающую     │         200,0│Привлеченные  │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │водопроводов частного     │документацию для передачи   │              │средства      │             │района города           │

│    │      │сектора на баланс МУП     │МУП "Горводоканал" с        │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │"Горводоканал" без их     │участием председателей      │              │              │             │                        │

│    │      │предварительного ремонта  │уличных комитетов частного  │              │              │             │                        │

│    │      │за счет владельцев частных│сектора с предоставлением   │              │              │             │                        │

│    │      │домов                     │конкретных адресов о наличии│              │              │             │                        │

│    │      │                          │водопроводов                │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│413 │ 424  │Передать на обслуживание  │1. Подготовить недостающую  │      -       │      -       │             │Департамент энергетики, │

│    │      │ОАО "Новосибирскэнерго"   │техническую документацию.   │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │подводящие теплотрассы на │2. Осуществить прием        │      -       │      -       │2008 г.      │коммунального хозяйства │

│    │      │микрорайонах              │теплотрасс в муниципальную  │              │              │             │города                  │

│    │      │"Телевизионный",          │собственность.              │              │              │             │                        │

│    │      │"Ольховский" для отопления│3. Ускорить газификацию     │         600,0│Бюджет города │2009 г.      │                        │

│    │      │частного сектора (без     │частного сектора, что       │              │              │             │                        │

│    │      │индивидуальных врезок) без│приведет к отключению домов │              │              │             │                        │

│    │      │ремонта их за счет        │от центрального отопления   │              │              │             │                        │

│    │      │владельцев домов          │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│414 │ 425  │Сделать освещение улиц    │Восстановить линии          │         500,0│Бюджет города │2009 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │частного сектора          │освещения, где они нарушены │              │              │             │района города           │

│    │      │микрорайонов "Ольховский",│и протянуть там, где их нет │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │"Телевизионный" и         │                            │              │              │             │МУ "Горсвет"            │

│    │      │"Чукотский"               │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│415 │ 426  │Закончить освещение       │Восстановить нарушенную     │         500,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │ул. Беловежской           │часть линии освещения от    │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │площади Сибиряков-Гвардейцев│              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │до ЗАО "Объединение         │              │              │             │МУ "Горсвет"            │

│    │      │                          │Вторчермет"                 │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│416 │ 427  │Восстановить дорогу в     │Отремонтировать дорогу от   │        5000,0│Привлеченные  │2008 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │сторону ОАО "Вторцветмет" │площади Сибиряков-Гвардейцев│              │средства      │             │района города           │

│    │      │                          │до 9-го Чукотского переулка │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│417 │ 428  │Отремонтировать дорогу по │Провести ямочный ремонт     │         500,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │ул. Вертковской,          │дорог                       │              │              │             │района города           │

│    │      │Серафимовича              │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│418 │ 429  │Продолжить ремонт дороги  │Закончить ремонт дороги     │        5000,0│Бюджет города │2007 г.      │МУ "Дирекция единого    │

│    │      │ул. Бурденко, Горбаня     │ул. Бурденко, Горбаня       │              │              │             │заказчика Кировского    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│419 │ 430  │Сделать пешеходную        │Разработать проект спуска и │         170,0│Бюджет города │2005 г.      │МУ "Дирекция единого    │

│    │      │лестницу - спуск к дому по│провести работы по          │              │              │             │заказчика Кировского    │

│    │      │ул. Беловежской, 10 от    │устройству лестницы         │              │              │             │района"                 │

│    │      │проезжей части улицы до   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │двора                     │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│420 │ 431  │Капитальный ремонт дома   │Заделать трещины в стенах   │         200,0│Средства      │2006 г.      │МУ "Дирекция единого    │

│    │      │N 31 по ул. Станиславского│дома, капремонт дома в целом│              │капитального  │             │заказчика Кировского    │

│    │      │                          │не требуется                │              │ремонта жилого│             │района"                 │

│    │      │                          │                            │              │фонда         │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│421 │ 433  │Продолжить капитальный    │Начать ремонтные работы     │       15000,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │ремонт Дома Детского      │помещений, отремонтировать  │              │              │             │района города           │

│    │      │Творчества им. Ефремова   │фасад                       │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│422 │ 434  │Завершить строительство   │Завершить строительство     │         150,0│Бюджет города │2007 - 2008  │Администрация Кировского│

│    │      │пешеходной дорожки по ул. │пешеходной дорожки          │              │              │гг.          │района города           │

│    │      │Успенская на участке от   │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │пересечения ул. Костычева │                            │              │              │             │                        │

│    │      │до ул. Серафимовича       │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│423 │ 435  │Устранить причины         │Провести благоустроительные │         500,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │постоянного сбора воды    │работы во дворе с           │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │после дождей во дворе дома│устройством отводящего воду │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │N 37 по ул. Бетонной      │желоба                      │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│424 │ 437  │Закончить капитальный     │Произвести ремонт отмостки, │         600,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │ремонт школы N 91         │фасада здания               │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│425 │ 438  │Установить дополнительные │Работы будут выполнены в    │        1700,0│Средства на   │2005 - 2007  │МУ "Дирекция единого    │

│    │      │игровые элементы на       │соответствии с программой   │              │текущее       │гг.          │заказчика Кировского    │

│    │      │детские и спортивные      │комплексного благоустройства│              │содержание    │             │района", департамент    │

│    │      │площадки и соорудить новые│                            │              │жилого фонда. │             │энергетики, жилищного и │

│    │      │по адресам:               │                            │         800,0│Бюджет города │2008 г.      │коммунального хозяйства │

│    │      │ул. Беловежской, 8 - 12,  │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │Горбаня, 13 - 17,         │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │Бетонная, 3 - 5, 7, 9, 11,│                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │17 - 21, 25, 27, 29, 31,  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │35, Бурденко, 9 - 11, 25 -│                            │              │              │             │                        │

│    │      │27, Мира, 8 - 12, 30 - 34,│                            │              │              │             │                        │

│    │      │47, 59,                   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Немировича-Данченко,      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │100/1,                    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Сибиряков-Гвардейцев, 34 -│                            │              │              │             │                        │

│    │      │36, 14 - 18, Вертковская, │                            │              │              │             │                        │

│    │      │6 - 8/1, 7-й пер.         │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Успенского, Телевизионная │                            │              │              │             │                        │

│    │      │9 - 13, Станиславского, 29│                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│426 │ 439  │Устранить течь кровли     │Отремонтировать кровлю      │         300,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │школы N 47                │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│427 │ 440  │Довести напряжение в      │Изучить причины низкого     │Будут         │Привлеченные  │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │электросетях на           │напряжения в электросетях,  │определены    │средства      │             │жилищного и             │

│    │      │микрорайонах: ТОС         │принять техническое решение │после         │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │"Чукотский",              │и осуществить его           │разработки    │              │             │города, администрация   │

│    │      │"Телевизионный",          │                            │проектно-     │              │             │Кировского района города│

│    │      │"Ольховский" до нормы     │                            │сметной       │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │                            │документации  │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│428 │ 443  │Отремонтировать дорогу -  │Ремонт внутриквартальной    │         400,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │проулка между домами      │дороги с восстановлением    │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │NN 50 - 52 по ул. Мира в  │пешеходной дорожки          │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │сторону бывшего КПД-6 с   │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │восстановлением пешеходной│                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │дорожки вдоль дома N 50 по│                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │ул. Мира, дома N 35       │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │по ул. Бетонной           │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│429 │ 444  │Организовать сбор бытовых │Разработать нормативы на    │           7,0│Бюджет города │2005 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │отходов в частном секторе │вывоз твердых бытовых       │              │              │             │района города           │

│    │      │от всех домовладельцев    │отходов частного сектора с  │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │микрорайона "Ольховский"  │установлением цен, объемов, │              │              │             │управление              │

│    │      │                          │порядка вывоза и            │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │                          │ответственных исполнителей  │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│430 │ 446  │Отремонтировать фасады,   │Ремонт фасадов, отмостки,   │        1600,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │цоколя, отмостки домов по │цоколей                     │         400,0│Бюджет города │2010 г.      │жилищного и             │

│    │      │улицам: 1 пер.            │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │Римского-Корсакова, 12,   │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │14, 16;                   │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │Римского-Корсакова, 18    │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│431 │ 447  │Открыть прямой маршрут    │Рассмотреть вопрос открытия │      -       │Бюджет города │2006 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │городского транспорта и   │прямого маршрута городского │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │соединить ж/м             │транспорта                  │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │"Станиславский" и         │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │"Затулинский"             │                            │              │              │             │Новосибирска, управление│

│    │      │                          │                            │              │              │             │пассажирских перевозок  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│432 │ 448  │Отремонтировать дороги по │Будут отремонтированы дороги│        3000,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │ул. Вертковской,          │по ул. Римского Корсакова в │        3500,0│Бюджет города │2007 г.      │района, Главное         │

│    │      │Римского-Корсакова,       │2006 г., ул. Вертковской -  │              │              │             │управление              │

│    │      │Степной                   │2007 г.                     │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │                          │                            │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│433 │ 449  │Вести работы по           │Разработать комплексный     │        1000,0│Бюджет города │2008 г.      │Главное управление      │

│    │      │благоустройству парка по  │проект реконструкции и      │        3100,0│Бюджет города │2009 г.      │благоустройства и       │

│    │      │ул. Покрышкина по         │благоустройства парка и     │        6000,0│Бюджет города │2010 г.      │озеленения мэрии города │

│    │      │согласованному с          │застройки прилегающей улицы,│              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │общественностью проекту.  │согласовав его с ТОС        │              │              │             │МУ "Горзеленхоз",       │

│    │      │Сделать освещение в парке │"Телецентр" и "Вертковский" │              │              │             │МУ "Горсвет"            │

│    │      │по ул. Покрышкина         │Кировского района           │              │              │             │                        │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                               Кировский район, избирательный округ N 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич                                │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│434 │ 451  │Строительство детской     │Выполнить грейдирование,    │         100,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │спортивной площадки на    │отсыпку площадки и установку│              │              │             │района города           │

│    │      │территории микрорайона    │малых форм                  │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │"Бугринский"              │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│435 │ 452  │Восстановление            │Строительство водопровода от│        1000,0│Привлеченные  │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │водоснабжения             │дома N 1 до N 19 и 2-х      │              │средства      │             │района города           │

│    │      │по ул. Социалистической,  │водоразборных колонок       │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │Тракторной                │                            │              │              │             │МУП "Горводоканал"      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│436 │ 453  │Капитальный ремонт дома   │Усиление несущих конструкций│        1500,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │N 27 по                   │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │ул. Сибиряков-Гвардейцев  │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│437 │ 454  │Ремонт кровли дома N 4 по │Текущий ремонт кровли и     │         380,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │ул. Новогодней            │водосточных труб            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│438 │ 456  │Капитальный ремонт дома   │Необходимо усиление         │        2000,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │N 153 по                  │конструкций                 │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │ул. Немировича-Данченко   │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│439 │ 457  │Освещение спортивной      │Выполнить установку         │         120,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │площадки у школ NN 170,   │светильников                │              │              │             │района города           │

│    │      │176                       │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│440 │ 458  │Ремонт детской площадки   │Установка малых форм        │         100,0│Привлеченные  │2006 г.      │МУ "Дирекция единого    │

│    │      │дома N 43 по ул. Ватутина │                            │              │средства      │             │заказчика Кировского    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│441 │ 459  │Ремонт внутриквартальных  │Строительство карманов для  │         400,0│Бюджет города │2006 г.      │МУ "Дирекция единого    │

│    │      │дорог у дома N 45 по      │парковки автотранспорта,    │              │              │             │заказчика Кировского    │

│    │      │ул. Ватутина              │опалубки                    │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│442 │ 460  │Восстановление уличного   │Ремонт уличного освещения   │         210,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │освещения: ул. Аникина, С.│                            │              │              │             │района города           │

│    │      │Кожевникова, XX Партсъезда│                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│443 │ 461  │Капитальный ремонт дома   │Ремонт кровли               │         300,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция единого    │

│    │      │N 3 по ул. XX Партсъезда  │                            │              │текущее       │             │заказчика Кировского    │

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │района"                 │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│444 │ 462  │Ремонт дорог по:          │Восстановление дорожного    │        1000,0│Бюджет города │2009 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │ул. Аникина, ул. XX       │покрытия, ямочный ремонт    │              │              │             │района города           │

│    │      │Партсъезда, ул. Урманова  │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│445 │ 463  │Благоустройство дорог по  │Ремонт подъездных дорог     │          60,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │ул. Тульской, Пригородной,│                            │              │              │             │района города           │

│    │      │Новобугринской            │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│446 │ 464  │Улучшение освещения улиц  │Восстановление освещения    │         210,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │микрорайона "Бугринский"  │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│447 │ 465  │Запуск газопровода        │Продолжение строительства   │        6960,0│Привлеченные  │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │кооператива потребителей  │кооператива потребителей    │              │средства      │             │Кировского района города│

│    │      │газа "Бугринский"         │газа "Бугринский"           │         400,0│Бюджет города │             │Новосибирска, кооператив│

│    │      │                          │                            │              │              │             │потребителей газа       │

│    │      │                          │                            │              │              │             │"Бугринский"            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│448 │ 466  │Благоустройство придомовых│Ремонт внутриквартальных    │        3900,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │территорий домов NN 21,   │дорог                       │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │23, 25, 27 по             │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │ул. Сибиряков-Гвардейцев  │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│449 │ 467  │Ремонт дорожного покрытия │Капитальный ремонт дорожного│        3000,0│Бюджет города │2006 г.      │Главное управление      │

│    │      │по ул. Таймырской         │покрытия                    │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │(находятся две школы,     │                            │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │автопарк, очень           │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │аварийный участок)        │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│450 │ 468  │Ремонт пешеходной дорожки │Восстановление дорожного    │         500,0│Бюджет города │2007 г.      │Главное управление      │

│    │      │вдоль ул. Новогодней      │покрытия                    │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │                          │                            │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│451 │ 469  │Предусмотреть ремонт      │Ямочный ремонт              │         600,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │внутриквартальных дорог   │внутриквартальных дорог     │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │микроучастка,             │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │расположенного в границах │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │пр. К. Маркса, 14/1, 10/2,│                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │в том числе около школы   │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │N 136                     │                            │              │              │             │                        │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                            Кировский район, избирательный округ N 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович                             │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│452 │ 471  │Расширение проезжей части │Снос киосков, расширение    │         300,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │дороги по                 │дороги                      │              │              │             │района города           │

│    │      │ул. Оловозаводской с      │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │ремонтом переезда через   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │трамвайные пути на        │                            │              │              │             │                        │

│    │      │остановке "Школа"         │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│453 │ 472  │Ремонт внутриквартальной  │Уложить асфальтовое покрытие│         500,0│Бюджет города │2006 г.      │МУ "Дирекция единого    │

│    │      │дороги вдоль дома N 20 по │                            │              │              │             │заказчика Кировского    │

│    │      │ул. Герцена               │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│454 │ 473  │Благоустройство придомовой│Уложить асфальтовое покрытие│         600,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │территории у дома N 1/3 по│                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │ул. Оловозаводской        │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│455 │ 474  │Благоустройство придомовой│Благоустроить придомовые    │        3000,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │территории между домами   │территории                  │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │NN 4, 14 по               │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │ул. Комсомольской и домом │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │N 10 по ул. Герцена       │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент транспорта и│

│    │      │                          │                            │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│456 │ 475  │Комплексное               │Строительство кармана для   │         900,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │благоустройство у         │стоянки машин               │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │подъездов NN 1,           │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │2, 3 дома N 10            │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │по ул. Герцена            │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│457 │ 476  │Благоустройство           │Уложить асфальтовое покрытие│        1200,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │внутриквартальной дороги  │                            │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │между домами NN 5, 7 по   │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │ул. Оловозаводской        │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│458 │ 477  │Текущий ремонт школы N 64 │Капитальный ремонт кровли   │         300,0│Бюджет города │2005 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │                          │                            │        1000,0│Бюджет города │2006 г.      │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│459 │ 478  │Благоустройство стадиона  │Отсыпка футбольного поля,   │         500,0│Бюджет города │2009 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │школы N 64                │установка спортивных        │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │снарядов, футбольных и      │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │баскетбольных ворот         │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│460 │ 479  │Благоустройство стадиона  │Отсыпка футбольного поля,   │         500,0│Бюджет города │2009 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │школы N 192               │установка спортивных        │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │снарядов, футбольных ворот, │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │баскетбольных щитов         │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│461 │ 480  │Благоустройство стадиона  │Отсыпка футбольного поля,   │         500,0│Бюджет города │2009 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │школы N 196               │установка спортивных        │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │снарядов, баскетбольных     │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │щитов, ямы для прыжков в    │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │длину                       │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│462 │ 481  │Строительство детской и   │Установка малых и спортивных│         250,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │спортивной площадки во    │форм                        │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │дворе дома N 6            │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │по ул. Герцена            │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│463 │ 483  │Благоустройство           │Благоустройство             │        2000,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │внутриквартальной дороги у│внутриквартальной дороги    │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │домов NN 10, 12           │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │по ул. Чемской            │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│464 │ 484  │Текущий ремонт в старшем  │Капитальный ремонт туалетов │         350,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │блоке школы N 196         │в старшем блоке             │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│465 │ 485  │Текущий ремонт в старшем  │Ремонт бассейна             │         300,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │блоке школы N 196         │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│466 │ 486  │Строительство спортивной  │Выполнить строительство     │         300,0│Привлеченные  │2007 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │площадки за домом N 17 по │спортивной площадки         │              │средства      │             │района города           │

│    │      │ул. С. Кожевникова        │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│467 │ 488  │Комплексное               │Строительство карманов.     │         500,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │благоустройство двора дома│Установка малых форм        │         200,0│Бюджет города │2010 г.      │дорожно-                │

│    │      │N 19 по ул. С. Кожевникова│                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│468 │ 489  │Строительство детской     │Установка малых форм и      │         150,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │площадки во дворе дома    │ограждение площадки для     │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │N 16 по ул. Чигорина      │мусора                      │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│469 │ 490  │Благоустройство придомовой│Строительство парковочных   │         600,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │территории и строительство│карманов.                   │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │детской площадки во дворе │Установка детского городка  │         200,0│Бюджет города │2008 г.      │благоустроительного     │

│    │      │дома N 20 по ул. Чемской  │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│470 │ 491  │Строительство детской     │Установка малых форм        │         100,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │площадки во дворе домов   │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │NN 14, 14/1, 14/2         │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │по ул. Чигорина           │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│471 │ 492  │Строительство детской     │Установка малых форм        │         100,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │площадки во дворе дома N 5│                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │по ул. Комсомольской      │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│472 │ 493  │Строительство детской     │Установка малых форм        │         100,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │площадки по ул. Ньютона   │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │ТОС "Гэсстроевский"     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│473 │ 494  │Благоустройство придомовой│Выполнить благоустройство   │         950,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │территории и строительство│двора и установить малые    │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │детской площадки во дворе │формы                       │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │дома N 21                 │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │по ул. Комсомольской      │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│474 │ 495  │Строительство тротуарной  │Укладка тротуарной плитки   │         500,0│Бюджет города │2005 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │дорожки от ост.           │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │"Тюменская" до            │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │ост. "Школа"              │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│475 │ 496  │Благоустройство придомовой│Комплексное благоустройство,│         600,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │территории от ост.        │укладка тротуарной плитки   │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │Северо-Чемской жилой      │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │массив до ост.            │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │"Комсомольская" вдоль     │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │домов NN 3, 4             │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │по ул. Комсомольской      │                            │              │              │             │                        │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                            Кировский район, избирательный округ N 19, депутат Гончаров Андрей Александрович                            │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│476 │ 498  │Строительство детской     │Выполнить строительство     │         100,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │площадки у дома N 122/3   │детской площадки            │         200,0│Бюджет города │2009 г.      │района города           │

│    │      │по ул. Петухова           │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│477 │ 499  │Строительство детской     │Выполнить строительство     │         100,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │площадки у домов NN 1, 3, │детской площадки            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │15, 17 по ул. Зорге       │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│478 │ 501  │Строительство пешеходных  │Выполнить строительство     │         500,0│Бюджет города,│2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │дорожек д/с 436, 485,     │пешеходных дорожек          │              │привлеченные  │             │жилищного и             │

│    │      │школа N 65, дома N 116    │                            │              │средства      │             │коммунального хозяйства │

│    │      │ул. Петухова, домов       │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │NN 153, 155, 157, 135     │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │по ул. Зорге              │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│479 │ 502  │Внутриквартальный ремонт у│Учесть возможность          │        3000,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │домов NN 124, 126, 128,   │финансирования при          │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │130, 132 по ул. Петухова  │рассмотрении плана на 2009  │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │г.                          │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│480 │ 503  │Восстановление ливневой   │Проработать вопрос промывки │          50,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │канализации домов NN 130, │коллектора                  │              │              │             │района города           │

│    │      │132 по ул. Петухова       │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │МУ "Гормост"            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│481 │ 504  │Строительство детской     │Выполнить строительство     │         100,0│Бюджет города │2006 г.      │МУ "Дирекция единого    │

│    │      │площадки во дворе дома    │детской площадки            │              │              │             │заказчика Кировского    │

│    │      │N 57 по ул. Сибиряков-    │                            │              │              │             │района"                 │

│    │      │Гвардейцев и дома N 20    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │по ул. Петухова           │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│482 │ 505  │Текущий ремонт школы N 134│Капитальный ремонт санузлов │         250,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │                          │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│483 │ 506  │Строительство детской     │Выполнить строительство     │         100,0│Бюджет города │2006 г.      │МУ "Дирекция единого    │

│    │      │площадки у дома N 126 по  │детской площадки            │              │              │             │заказчика Кировского    │

│    │      │ул. Петухова              │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│484 │ 507  │Восстановление            │Восстановление              │        1500,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │внутриквартального проезда│внутриквартального проезда  │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │от дома N 59 по           │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │ул. Сибиряков-Гвардейцев  │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │до дома N 51 по ул. Зорге │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│485 │ 508  │Благоустройство территории│Выполнить благоустройство   │         500,0│Бюджет города │2009 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │школы N 63                │территории школы            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│486 │ 509  │Капитальный ремонт        │Капитальный ремонт детского │         700,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │детского сада N 411       │сада                        │        1000,0│Бюджет города │2007 г.      │района города           │

│    │      │                          │                            │       28000,0│Бюджет города │2008 г.      │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│487 │ 511  │Благоустройство территории│Установка ограждения        │         500,0│Бюджет города │2009 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │школы N 182               │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│488 │ 512  │Восстановление уличного   │Восстановление уличного     │         400,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │освещения на ул. Бронной  │освещения                   │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │МУ "Горсвет"            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│489 │ 513  │Текущий ремонт детского   │Ремонт кровли               │         350,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │сада N 408                │                            │              │              │             │района, Главное         │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│490 │ 514  │Капитальный ремонт        │Восстановление дорожного    │        2000,0│Бюджет города │2006 г.      │МУ "Дирекция единого    │

│    │      │внутриквартальной дороги у│покрытия                    │              │              │             │заказчика Кировского    │

│    │      │домов NN 32, 34, 36, 38 по│                            │              │              │             │района"                 │

│    │      │ул. Петухова (от          │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Петухова до ЖЭУ N 8)  │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│491 │ 515  │Капитальный ремонт школы  │Выполнить ремонт фасада,    │        1500,0│Бюджет города │2009 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │N 183                     │кровли, сантехнические      │        8500,0│Бюджет города │2010 г.      │района города           │

│    │      │                          │работы, электромонтажные    │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │работы                      │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                           Кировский район, избирательный округ N 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович                            │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│492 │ 517  │Ремонт колодца с торца    │Осуществить ремонт колодца  │          30,0│Бюджет города │2005 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │дома N 66 по ул. Зорге    │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │МУП "Горводоканал"      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│493 │ 518  │Ремонт дома N 257/1       │Ремонт и подсыпка пустот под│         120,0│Бюджет города │2006 г.      │МУ "Дирекция единого    │

│    │      │по ул. Зорге              │плитами, уклон козырьков для│              │              │             │заказчика Кировского    │

│    │      │                          │тока воды                   │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│494 │ 519  │Ремонт дома N 257/1       │Ремонт труб холодной и      │         600,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Зорге              │горячей воды в подвале      │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│495 │ 520  │Ремонт внутриквартальной  │Выполнить ремонт            │        1500,0│Бюджет города │2006 г.      │МУ "Дирекция единого    │

│    │      │дороги от ЖЭУ 33 до школы │внутриквартальных дорог     │              │              │             │заказчика Кировского    │

│    │      │N 41                      │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│496 │ 521  │Ремонт хоккейной коробки у│Выполнить ремонт хоккейной  │          99,0│Бюджет города,│2005 г.      │МУ "Дирекция единого    │

│    │      │дома N 219 по ул. Зорге   │коробки                     │              │средства на   │             │заказчика Кировского    │

│    │      │                          │                            │              │текущее       │             │района"                 │

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │                        │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│497 │ 522  │Строительство детской     │Выполнить строительство     │         100,0│Бюджет города │2005 г.      │МУ "Дирекция единого    │

│    │      │площадки у дома N 64 по   │детской площадки            │              │              │             │заказчика Кировского    │

│    │      │ул. Зорге                 │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│498 │ 523  │Ремонт внутриквартальной  │Выполнить ремонт            │        1000,0│Бюджет города │2006 г.      │МУ "Дирекция единого    │

│    │      │дороги у дома N 185       │внутриквартальных дорог     │              │              │             │заказчика Кировского    │

│    │      │по ул. Зорге              │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│499 │ 524  │Прочистка ливневой        │Промывка и ремонт коллектора│          50,0│Бюджет города │2006 г.      │Главное управление      │

│    │      │канализации домов NN 211 -│                            │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │213 по ул. Зорге          │                            │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │МУ "Гормост"            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│500 │ 525  │Ремонт санатория-         │Ремонт и реконструкция      │         100,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │профилактория "Кировский" │теплового узла              │              │              │             │района города           │

│    │      │по ул. Палласа, 28        │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│501 │ 526  │Ремонт санатория-         │Ремонт системы отопления    │         300,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │профилактория "Кировский" │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │по ул. Палласа, 28        │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│502 │ 527  │Ремонт помещений          │Ремонт помещений            │        3500,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │санатория-профилактория   │                            │         600,0│Бюджет города │2008 г.      │района города           │

│    │      │"Кировский"               │                            │         800,0│Бюджет города │2009 г.      │Новосибирска, Главное   │

│    │      │по ул. Палласа, 28        │                            │         400,0│Бюджет города │2010 г.      │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│503 │ 528  │Оснащение оборудованием   │Приобретение оборудования,  │         100,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │санатория-профилактория   │инвентаря и мебели          │         150,0│Бюджет города │2007 г.      │района города           │

│    │      │"Кировский"               │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │по ул. Палласа, 28        │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│504 │ 529  │Ремонт кровли дома N 8    │Текущий ремонт кровли       │         120,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция единого    │

│    │      │по ул. Зорге              │                            │              │текущее       │             │заказчика Кировского    │

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │района"                 │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│505 │ 530  │Содержание в надлежащем   │Содержание хоккейной коробки│          40,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │состоянии хоккейной       │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │коробки у дома N 58       │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │по ул. Зорге              │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│506 │ 531  │Ремонт подвального        │Оборудование раздевалки в   │          99,0│Бюджет города │2005 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │помещения в доме N 58     │подвале дома                │              │              │             │района города           │

│    │      │по ул. Зорге              │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│507 │ 532  │Ремонт помещения в клубе  │Монтаж звукоизоляции в      │          40,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │"Олимп" по ул. Зорге, 42  │танцевальном классе         │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│508 │ 533  │Строительство детской     │Выполнить строительство     │         100,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция единого    │

│    │      │площадки у дома N 23      │детской площадки            │              │текущее       │             │заказчика Кировского    │

│    │      │по ул. Палласа            │                            │              │содержание    │             │района"                 │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│509 │ 534  │Строительство детской     │Установка малых форм        │         100,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │площадки у дома N 5/1     │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │по ул. Палласа            │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│510 │ 535  │Строительство детской     │Выполнить строительство     │         100,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │площадки у дома N 17 по   │детской площадки            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │ул. Палласа               │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│511 │ 536  │Текущий ремонт дома N 6   │Выполнить текущий ремонт    │          65,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция единого    │

│    │      │по ул. Палласа            │дома                        │              │текущее       │             │заказчика Кировского    │

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │района"                 │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│512 │ 537  │Текущий ремонт дома N 6/1 │Выполнить текущий ремонт    │          65,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция единого    │

│    │      │по ул. Палласа            │дома                        │              │текущее       │             │заказчика Кировского    │

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │района"                 │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│513 │ 538  │Текущий ремонт дома N 8 по│Выполнить текущий ремонт    │          85,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция единого    │

│    │      │ул. Палласа               │дома                        │              │текущее       │             │заказчика Кировского    │

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │района"                 │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│514 │ 539  │Текущий ремонт дома N 17  │Выполнить текущий ремонт    │         150,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Палласа            │дома                        │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│515 │ 540  │Ремонт дома N 21          │Выполнить ремонт дома       │        1200,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Палласа            │                            │         700,0│Бюджет города │2010 г.      │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│516 │ 541  │Текущий ремонт дома N 23  │Выполнить текущий ремонт    │         150,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Палласа            │дома                        │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│517 │ 542  │Текущий ремонт дома N 55/1│Выполнить ремонт крылец,    │         140,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Петухова           │входов в подъезды           │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│518 │ 543  │Текущий ремонт дома N 55/1│Выполнить ремонт отмостки   │         170,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Петухова           │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│519 │ 544  │Текущий ремонт общежития  │Выполнить текущий ремонт    │         500,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │дома N 57 по ул. Петухова │дома                        │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│520 │ 545  │Устройство пешеходной     │Устройство пешеходной       │          30,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция единого    │

│    │      │дорожки от торца дома N 58│дорожки                     │              │текущее       │             │заказчика Кировского    │

│    │      │до N 60 по ул. Зорге      │                            │              │содержание    │             │района"                 │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│521 │ 546  │Текущий ремонт детского   │Выполнить ремонт            │          20,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │сада N 425 "Елочка"       │медицинского блока          │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│522 │ 547  │Текущий ремонт детского   │Ремонт фасада, смена дверей │          50,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │сада N 425 "Елочка"       │и частично оконных рам      │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│523 │ 548  │Текущий ремонт детского   │Частичная замена труб       │         300,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │сада N 425 "Елочка"       │холодного и горячего        │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │водоснабжения               │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│524 │ 549  │Текущий ремонт дома N 179 │Ремонт крылец подъездов     │         160,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Зорге              │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│525 │ 550  │Текущий ремонт дома       │Ремонт крылец подъездов     │         160,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │N 179/1 по ул. Зорге      │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│526 │ 551  │Ремонт внутриквартальной  │Уложить асфальтовое покрытие│        1000,0│Бюджет города │2006 г.      │МУ "Дирекция единого    │

│    │      │дороги у дома N 193       │                            │              │              │             │заказчика Кировского    │

│    │      │по ул. Зорге              │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│527 │ 552  │Текущий ремонт дома N 235 │Ремонт отмостки             │         160,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Зорге              │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│528 │ 553  │Текущий ремонт дома N 237 │Ремонт отмостки             │         160,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Зорге              │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│529 │ 554  │Ремонт Дома детского      │Ремонт кровли               │         100,0│Бюджет города │2005 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │творчества "Кировский"    │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│530 │ 555  │Ремонт Дома детского      │Ремонт спортзала            │         500,0│Бюджет города │2009 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │творчества "Кировский"    │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│531 │ 556  │Благоустройство территории│Восстановление ограждения   │         500,0│Бюджет города │2010 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │школы N 41                │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│532 │ 557  │Оснащение оборудованием   │Приобретение столов для     │          17,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │начальной школы N 41      │компьютерного класса        │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│533 │ 558  │Текущий ремонт библиотеки │Ремонт помещений            │          50,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │школы N 41                │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│534 │ 559  │Оснащение библиотеки школы│Приобретение мебели         │         150,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │N 41                      │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│535 │ 560  │Ремонт дороги на          │Восстановление асфальтового │         240,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │Партизанской аллее и      │покрытия                    │              │              │             │район города            │

│    │      │подъезда к школе N 41     │                            │              │              │             │Новосибирска,  Главное  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│536 │ 561  │Текущий ремонт школы N 41 │Ремонт крыльца              │         100,0│Бюджет города │2009 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │                          │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│537 │ 563  │Расширение, ремонт и      │Капитальный ремонт          │        3000,0│Бюджет города │2010 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │освещение дороги          │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │от ул. Петухова           │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │до ул. Бородина           │                            │              │              │             │управление              │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │                          │                            │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│538 │ 564  │Благоустройство придомовой│Выполнить благоустройство   │        1500,0│Бюджет города │2010 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │территории дома N 16      │придомовой территории       │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │по ул. Петухова           │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│539 │ 565  │Благоустройство придомовой│Комплексное благоустройство │        1500,0│Бюджет города │2010 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │территории дома N 12/2 по │придомовой территории       │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │ул. Петухова              │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│540 │ 566  │Строительство спортивной  │Ремонт и установка форм     │          30,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │площадки детского сада    │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │N 192                     │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│541 │ 567  │Текущий ремонт школы N 108│Покраска помещений          │         300,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │                          │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│542 │ 568  │Текущий ремонт школы N 108│Ремонт спортзала            │         500,0│Бюджет города │2009 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │                          │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│543 │ 569  │Текущий ремонт школы N 108│Ремонт санузлов             │         350,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │                          │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│544 │ 570  │Благоустройство территории│Выполнить благоустройство и │         500,0│Бюджет города │2009 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │школы N 108               │ограждение территории       │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│545 │ 571  │Оснащение оборудованием   │Приобретение компьютерного  │         155,0│Бюджет города,│2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │школы N 108               │класса                      │          45,0│привлеченные  │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │средства      │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│546 │ 572  │Текущий ремонт            │Замена входных дверей       │         170,0│Привлеченные  │2007 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │гимназии N 7              │                            │              │средства      │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│547 │ 573  │Ремонт межквартальной     │Выполнить ремонт            │        1000,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │дороги между д/с 195 и    │межквартальной дороги       │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │общежитием по адресу      │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │ул. Зорге, 44             │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│548 │ 574  │Текущий ремонт детского   │Ремонт кровли               │         400,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │сада N 191                │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│549 │ 575  │Строительство детской     │Установка малых форм        │          50,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │площадки на территории    │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │детского сада N 191       │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│550 │ 576  │Строительство дороги у    │Уложить асфальтовое покрытие│        2000,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │домов 18, 20, 44          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │по ул. Зорге              │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│551 │ 577  │Строительство детской     │Выполнить строительство     │         100,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │площадки у домов NN 32, 34│детской площадки            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │по ул. Зорге              │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│552 │ 578  │Текущий ремонт школы N 198│Ремонт актового зала        │         100,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │                          │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│553 │ 579  │Оснащение школы N 198     │Приобретение спортивного    │         100,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │спортивным инвентарем и   │инвентаря                   │              │              │             │района города           │

│    │      │спортивными снарядами     │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│554 │ 580  │Текущий ремонт школы N 198│Капитальный ремонт кровли   │        1000,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │                          │                            │         500,0│Бюджет города │2009 г.      │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│555 │ 581  │Оснащение оборудованием   │Приобретение холодильного   │          70,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │школы N 198               │оборудования                │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│556 │ 582  │Оборудование музея боевой │Приобретение витрин и       │         100,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │славы школы N 198         │стендов                     │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│557 │ 583  │Текущий ремонт школы N 198│Замена плитки на дне        │         500,0│Бюджет города │2009 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │                          │бассейна                    │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│558 │ 584  │Оснащение оборудованием   │Приобретение жарочного шкафа│          34,0│Бюджет города │2005 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │школы N 198               │для столовой школы          │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│559 │ 585  │Ремонт запасных выходов   │Замена дверей               │          20,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация Кировского│

│    │      │гимназии N 7              │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│560 │ 586  │Текущий ремонт гимназии   │Ремонт 3-го зала музея      │          20,0│Бюджет города │2006 - 2007  │Администрация Кировского│

│    │      │N 7                       │Боевой славы                │              │              │гг.          │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│561 │ (22) │Восстановление пропускной │Расчистка водоотводящего    │        5000,0│Привлеченные  │2008 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │способности водоотводящего│лога Затулинского жилмассива│              │средства      │             │дорожно-                │

│    │      │лога на Затулинском ж/м   │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │(микрорайон "Бородинский",│                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │ул. Громова, 16)          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │администрация Кировского│

│    │      │                          │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                              Ленинский район, избирательный округ N 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич                              │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│562 │ 587  │Строительство газопровода │В микрорайоне Затон:        │        6000,0│Привлеченные  │2005 - 2006  │Департамент энергетики, │

│    │      │в микрорайонах Затон,     │1. Выделение средств и      │              │средства      │гг.          │жилищного и             │

│    │      │Балластный карьер         │строительство газопровода   │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │высокого давления.          │              │              │             │города                  │

│    │      │                          │2. Выделение средств и      │         500,0│Бюджет города │2006 г.      │                        │

│    │      │                          │строительство газопровода   │        4000,0│Привлеченные  │             │                        │

│    │      │                          │низкого давления.           │              │средства      │             │                        │

│    │      │                          │В микрорайоне "Балластный   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │карьер":                    │              │              │             │                        │

│    │      │                          │1. Выполнение проекта на    │         490,0│Бюджет города │2005 г.      │                        │

│    │      │                          │строительство 2-й очереди   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │газопровода низкого         │              │              │             │                        │

│    │      │                          │давления.                   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │2. Выделение лимитов и      │(стоимость    │Бюджет города,│2006 - 2007  │                        │

│    │      │                          │строительство 2-й           │строительства │привлеченные  │гг.          │                        │

│    │      │                          │очереди газопровода низкого │будет         │средства      │             │                        │

│    │      │                          │давления                    │определена    │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │после         │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │выполнения    │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │проекта)      │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│563 │ 588  │Строительство бани в м/р  │Выполнить строительные      │        8600,0│Бюджет города │2006 г.      │Департамент             │

│    │      │"Балластный карьер"       │работы                      │              │              │             │строительства и         │

│    │      │                          │                            │              │              │             │архитектуры мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│564 │ 590  │Восстановить разрушенный  │В случае невозможности      │      -       │Бюджет города,│2006 - 2010  │Департамент земельных и │

│    │      │спортивный зал в п. Затон │передачи в муниципальную    │              │привлеченные  │гг.          │имущественных отношений │

│    │      │                          │собственность, рассмотреть  │              │средства      │             │мэрии города            │

│    │      │                          │возможность строительства   │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │нового спортивного зала     │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│565 │ 591  │Установка таксофона по    │Выполнение проекта;         │         250,0│Привлеченные  │2007 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │улице Путевой, 3-я        │составление смет;           │              │средства      │             │района города           │

│    │      │Экскаваторная             │строительно-монтажные работы│              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │по телефонным коммуникациям:│              │              │             │                        │

│    │      │                          │прокладка телефонного       │              │              │             │                        │

│    │      │                          │кабеля, установка таксофонов│              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│566 │ 592  │Строительство водопровода │Строительство водопровода по│        1500,0│Бюджет города │2005 - 2006  │Администрация Ленинского│

│    │      │по ул. Штурвальная, 1-я   │ул. Портовой и Попова в 2005│              │              │гг.          │района города           │

│    │      │Портовая, Попова          │г.; по ул. Штурвальной      │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │планируется в 2006 г.       │              │              │             │МУП "Горводоканал"      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│567 │ 593  │Установить опоры, провести│Подготовить письмо в ОАО    │      -       │Привлеченные  │2006 - 2010  │Департамент энергетики, │

│    │      │1600 м провода для        │"Новосибирскэнерго" о       │              │средства      │гг.          │жилищного и             │

│    │      │стабилизации напряжения в │решении вопроса и дальнейших│              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │поселке "Лесоперевалка"   │мероприятий по улучшению    │              │              │             │города                  │

│    │      │                          │электроснабжения м/р        │              │              │             │                        │

│    │      │                          │"Лесоперевалка".            │              │              │             │                        │

│    │      │                          │Департаменту ежегодно       │              │              │             │                        │

│    │      │                          │отслеживать решение         │              │              │             │                        │

│    │      │                          │вопроса                     │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│568 │ 594  │Построить 2 подстанции и  │1. Подготовить письмо в ОАО │      -       │Привлеченные  │2006 - 2010  │Департамент энергетики, │

│    │      │провести 2 км линий       │"Новосибирскэнерго" о       │              │средства      │гг.          │жилищного и             │

│    │      │электропередач в          │строительстве 2-х           │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │"Балластном карьере"      │трансформаторных подстанций.│              │              │             │города                  │

│    │      │                          │2. Департаменту ежегодно    │              │              │             │                        │

│    │      │                          │отслеживать решение вопроса │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│569 │ 595  │Провести освещение на     │Выполнить проект и          │         500,0│Бюджет города │2007 г.      │Главное управление      │

│    │      │улицах Лесоперевалки:     │осуществить строительство   │         600,0│Бюджет города │2006 г.      │благоустройства и       │

│    │      │ул. 1-я, 2-я, 3-я         │уличного освещения в        │         600,0│Бюджет города │2009 г.      │озеленения мэрии города │

│    │      │Чулымская, Самотечная,    │микрорайонах "Лесоперевалка,│        1000,0│Бюджет города │2010 г.      │Новосибирска,           │

│    │      │Проточная, Попова, 2-я    │"Затон", "Балластный карьер"│              │              │             │МУ "Горсвет"            │

│    │      │Шоссейная, Яринская;      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Затона: ул. Капитанская,  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Судоремонтная,        │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Междуреченская,       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Портовая, ул. 1-я     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Портовая, 2-я Шоссейная,  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │пер. Полярная - Заобская, │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Полярная - Капитанская -  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Заобская; Балластного     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │карьера: 4-й Экскаваторный│                            │              │              │             │                        │

│    │      │пер., ул. Дивногорская,   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │3-я Экскаваторная         │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│570 │ 596  │Сделать тротуары для      │Выделить целевые средства,  │        2500,0│Бюджет города │2006 - 2007  │Администрация Ленинского│

│    │      │пешеходов по ул. 2-й      │выполнить строительство     │              │              │гг.          │района города           │

│    │      │Портовой, на              │тротуаров, благоустройство  │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │"Лесоперевалке",          │подземного перехода         │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Большой, 438          │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│571 │ 597  │Обустроить подземный      │Обустройство подземного     │         600,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │переход: сделать          │перехода и подхода к нему   │              │              │             │района города           │

│    │      │освещение, отсыпать       │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │тротуар для пешеходов,    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │убрать кусты и деревья на │                            │              │              │             │                        │

│    │      │подходе, оборудовать      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │козырек для отвода воды,  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │текущей с моста           │                            │              │              │             │                        │

│    │      │(Димитровский мост,       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ост. "Лесоперевалка")     │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│572 │ 598  │Построить детский сад в   │Построить детский сад       │       82000,0│Бюджет города,│2006 - 2008  │Департамент             │

│    │      │м/р "Горский"             │                            │              │привлеченные  │гг.          │строительства и         │

│    │      │                          │                            │              │средства      │             │архитектуры мэрии города│

│    │      │                          │                            │в т.ч. 2000,0 │Бюджет города │2007 г.      │Новосибирска            │

│    │      │                          │                            │       35000,0│              │2008 г.      │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│573 │ 600  │Укрепление берега и       │1. Проектно-изыскательские  │        1000,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │отсыпка по ул. 1, 2       │работы.                     │              │              │             │района города           │

│    │      │Ракитной                  │2. Укрепление берега и      │        5400,0│Бюджет города │2008 г.      │Новосибирска            │

│    │      │                          │отсыпка                     │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│574 │ 601  │Спиливание и обрезка      │В соответствии с планом     │         550,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │тополей по                │мероприятий по              │        1000,0│Бюджет города │2008 г.      │дорожно-                │

│    │      │ул. Планировочной,        │благоустройству частного    │        1000,0│Бюджет города │2009 г.      │благоустроительного     │

│    │      │Путевой, Блюхера,         │сектора осуществить         │         550,0│Бюджет города │2010 г.      │комплекса мэрии города  │

│    │      │Портовой, Котовского,     │спиливание и обрезку        │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │Самотечной, Чулымской,    │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │Полярной, Судоремонтной   │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Кировского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│575 │ 602  │Замена электропроводки в  │Получение дополнительных    │        5100,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │жилом доме N 56 по        │мощностей в                 │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │ул. Планировочной и       │"Новосибирскэнерго",        │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │подключение электропечей  │выполнение проекта и        │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │выполнение работ            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│576 │ 603  │Строительство дороги на   │Строительство дороги        │         500,0│Бюджет города │2010 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │микрорайоне "Горский"     │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │до школы N 210 (0,5 км по │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │ул. Горской)              │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│577 │ 604  │Увеличить количество и    │Из 7 выходов на 5-ти будут  │        4400,0│Бюджет города │2005 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │обновить парк автобусов на│работать новые автобусы. За │        4400,0│Бюджет города │2006 г.      │дорожно-                │

│    │      │маршрутах N 16 и 24 до    │маршрутом N 24 будет        │        2200,0│Бюджет города │2007 г.      │благоустроительного     │

│    │      │конечных остановок        │закреплен автобус с маршрута│              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │N 16 (год поступления -     │              │              │             │Новосибирска, управление│

│    │      │                          │2000)                       │              │              │             │пассажирских перевозок  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│578 │ 605  │Ремонт дорог. Отсыпка     │1. Грейдирование и отсыпка  │        5970,0│Бюджет города │2006 - 2007  │Департамент транспорта и│

│    │      │дорог, грейдирование:     │всех перечисленных дорог    │              │              │гг.          │дорожно-                │

│    │      │Лесоперевалка: ул. 1-я,   │частного сектора.           │        6400,0│              │2008 г.      │благоустроительного     │

│    │      │2-я, 3-я Чулымская,       │2. Ремонт внутриквартальной │        7000,0│Бюджет города │2006 - 2009  │комплекса мэрии города  │

│    │      │Шоссейная, Дальняя,       │территории Восточного       │              │              │гг.          │Новосибирска,           │

│    │      │Литовская, Болотная,      │поселка.                    │в т.ч. 2000,0 │              │2009 г.      │департамент энергетики, │

│    │      │Яринская, Проточная,      │3. Ремонт внутриквартальной │       15750,0│Бюджет города │2006 - 2010  │жилищного и             │

│    │      │Попова, Самотечная,       │территории ул. Планировочной│              │              │гг.          │коммунального хозяйства │

│    │      │Таежная.                  │                            │в т.ч. 2000,0 │              │2010 г.      │города, администрация   │

│    │      │Затон: ул. Капитанская,   │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │Судоремонтная,            │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │Междуреченская, Портовая, │                            │              │              │             │                        │

│    │      │1-я Портовая, 2-я         │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Шоссейная, пер. Полярная -│                            │              │              │             │                        │

│    │      │Заобская, Полярная -      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Капитанская - Заобская.   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Центральные дороги        │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Балластного карьера, ул.  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Большая, Туннельная,      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Восточный поселок,        │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Планировочная, дорога к   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │школе N 210 через частный │                            │              │              │             │                        │

│    │      │сектор                    │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│579 │ 606  │Устройство туалета у ДК   │Выделение средств и         │         120,0│Привлеченные  │2006 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │"Затон"                   │устройство туалета          │              │средства      │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, МУ        │

│    │      │                          │                            │              │              │             │"Дирекция заказчика по  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищно-коммунальному   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │хозяйству Ленинского    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│580 │ (31) │Улучшить освещение        │Выполнить работы по         │        1000,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │микрорайона               │улучшению освещения         │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │"Лесоперевалка"           │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление              │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │                          │                            │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│581 │(89**)│Строительство водопровода │1. Определение заказчика на │        8500,0│Бюджет города │2007 - 2008  │Департамент энергетики, │

│    │      │и колонки по ул. 1, 2, 3  │строительство водопровода.  │              │              │гг.          │жилищного и             │

│    │      │Шоссейной                 │2. Строительство            │        4000,0│Бюджет города │2009 г.      │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │закольцовывающего           │        4500,0│Бюджет города │2010 г.      │города, администрация   │

│    │      │                          │водопровода диаметром 500 мм│              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                                Ленинский район, избирательный округ N 22, Науменко Валерий Владимирович                                │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│582 │ 608  │Выделить средства на      │Ремонт внутриквартальных    │        1000,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │ремонт внутриквартальных  │дорог                       │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │дорог по ул. Блюхера,     │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │17/1, 17/2,               │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │ул. Серафимовича, 18      │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│583 │ 611  │Выделить средства на      │Разработать комплексную     │Будут         │Привлеченные  │2007 - 2009  │Департамент             │

│    │      │ускорение сноса ветхого   │программу сноса всего       │определены    │средства      │гг.          │строительства и         │

│    │      │жилья на жилом массиве    │ветхого жилья на ж/м        │после         │              │             │архитектуры мэрии города│

│    │      │"Телецентр"               │"Телецентр"                 │утверждения   │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │программы     │              │             │администрация Ленинского│

│    │      │                          │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│584 │ 612  │Выделение средств на      │1. Ремонт перехода от спорт.│         115,0│Бюджет города │2005 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │ремонт школы N 127        │зала к основному зданию.    │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │2. Замена оконных блоков    │         900,0│Бюджет города │2007 г.      │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │         900,0│Бюджет города │2008 г.      │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│585 │ (50) │Отремонтировать кровлю и  │Выполнение ремонта кровли и │         320,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │фасад здания коррекционной│фасада                      │              │              │             │района города           │

│    │      │школы N 14                │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                            Ленинский район, избирательный округ N 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич                             │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│586 │ 614  │Произвести капитальный    │Ремонт кровли               │         480,0│Бюджет города │2006 г.      │Главное управление      │

│    │      │ремонт крыши детского сада│                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │N 406                     │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│587 │ 615  │Выделить средства на      │Ремонт кровли               │         440,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │ремонт кровли детского    │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │сада N 176                │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│588 │ 616  │Приобрести                │Приобрести механизированный │         600,0│Бюджет города │2006 г.      │Департамент образования,│

│    │      │механизированный          │аттракцион "Вальс"          │         900,0│Привлеченные  │             │культуры, спорта и      │

│    │      │аттракцион "Вальс" в Парк │                            │              │средства      │             │молодежной политики     │

│    │      │культуры и отдыха         │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │им. Кирова                │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │МУ "ПКиО им. Кирова"    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│589 │ 617  │Диагностическая           │Выделить средства для       │        1000,0│Бюджет города │2006 г.      │Департамент по          │

│    │      │бактериологическая        │приобретения стерилизаторов │              │              │             │социальной политике     │

│    │      │лаборатория МУЗ МП N 24:  │воздушных автоклавов,       │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │выделить средства для     │дистилляторов, электронных  │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │приобретения              │весов и встряхивателя       │              │              │             │управление              │

│    │      │стерилизаторов воздушных  │планшетов                   │              │              │             │здравоохранения мэрии   │

│    │      │автоклавов, дистилляторов,│                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │электронных весов и       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │встряхивателя планшетов   │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│590 │ 618  │Выделить средства на      │Ремонт кровли и фасада      │        1200,0│Бюджет города │2006 г.      │Департамент образования,│

│    │      │ремонт кровли и фасада    │                            │              │              │             │культуры, спорта и      │

│    │      │Дворца культуры           │                            │              │              │             │молодежной политики     │

│    │      │"Металлург"               │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│591 │ 620  │Женская консультация N 1. │Ремонт помещений            │        1000,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент по          │

│    │      │Выделить средства на      │                            │              │              │             │социальной политике     │

│    │      │ремонт помещений          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление              │

│    │      │                          │                            │              │              │             │здравоохранения мэрии   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│592 │ 621  │Поликлиническое отделение │Ремонт поликлиники          │        2100,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент по          │

│    │      │Центра планирования семьи:│                            │        1500,0│Бюджет города │2008 г.      │социальной политике     │

│    │      │выделить средства на      │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │ремонт поликлиники        │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление              │

│    │      │                          │                            │              │              │             │здравоохранения мэрии   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│593 │ 622  │Поликлиника N 8:          │Ремонт кровли               │         400,0│Бюджет города │2006 г.      │Департамент по          │

│    │      │выделить 400 тыс. рублей  │                            │              │              │             │социальной политике     │

│    │      │на ремонт кровли          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление              │

│    │      │                          │                            │              │              │             │здравоохранения мэрии   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│594 │ 623  │Поликлиника N 18:         │Замена оборудования         │         600,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент по          │

│    │      │выделить средства на      │                            │              │              │             │социальной политике     │

│    │      │замену стоматологического │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │оборудования на 4 рабочих │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │места                     │                            │              │              │             │управление              │

│    │      │                          │                            │              │              │             │здравоохранения мэрии   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│595 │ 624  │Поликлиника N 18:         │Восстановление вентиляции.  │         220,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент по          │

│    │      │выделить средства на      │Выполнение в рамках целевой │              │              │             │социальной политике     │

│    │      │восстановление            │программы                   │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │приточно-вытяжной         │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │вентиляции в рентген-     │                            │              │              │             │управление              │

│    │      │кабинетах                 │                            │              │              │             │здравоохранения мэрии   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│596 │ 625  │Поликлиника N 18:         │Ремонт поликлиники и        │         700,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент по          │

│    │      │выделить средства на      │молочной кухни              │        3500,0│Бюджет города │2008 г.      │социальной политике     │

│    │      │капитальный ремонт        │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │поликлиники и детской     │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │молочной кухни            │                            │              │              │             │управление              │

│    │      │                          │                            │              │              │             │здравоохранения мэрии   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│597 │ 626  │Приобрести снегоуборочную │Приобретение снегоуборочной │         350,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент образования,│

│    │      │технику для уборки        │техники                     │         350,0│Привлеченные  │             │культуры, спорта и      │

│    │      │территории ПКиО им. Кирова│                            │              │средства      │             │молодежной политики     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│598 │ 627  │Выделить средства на      │Ремонт фасада               │        5470,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент по          │

│    │      │ремонт фасада поликлиники │                            │              │              │             │социальной политике     │

│    │      │N 23                      │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление              │

│    │      │                          │                            │              │              │             │здравоохранения мэрии   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│599 │ 629  │Выделить средства на      │Благоустройство             │         620,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │благоустройство двора и   │внутриквартальной территории│              │              │             │жилищного и             │

│    │      │восстановление            │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │асфальтового покрытия дома│                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │N 17 по ул. Котовского    │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│600 │ 630  │1. Установить детскую     │Устройство детских площадок │         150,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │площадку у дома N 4/1     │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │по ул. Ватутина.          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │2. Установить детскую     │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │площадку у дома N 6       │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │по ул. Пархоменко         │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│601 │ 631  │1. Выделить средства на   │1. Ремонт водовода.         │         200,0│Средства      │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │кап. ремонт водовода      │2. Ремонт труб горячего и   │              │капитального  │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по 1 пер. Пархоменко.     │холодного водоснабжения     │              │ремонта       │             │хозяйству Ленинского    │

│    │      │2. Выделить средства на   │                            │              │жилого фонда  │             │района".                │

│    │      │замену труб холодного и   │                            │         150,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │горячего водоснабжения в  │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │доме N 14                 │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │по 1 пер. Пархоменко      │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│602 │ 632  │Выделить средства на      │Замена электропечей         │          75,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │приобретение электропечей │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │для кухни по ул. Ватутина,│                            │              │содержание    │             │хозяйству Ленинского    │

│    │      │4                         │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│603 │ 633  │Выделение средств на      │Ремонт помещений            │         200,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │ремонт помещений ДДТ      │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │им. В. Дубинина           │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│604 │ 634  │Выделение средств на      │Благоустройство площадки    │         150,0│Бюджет города │2009 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │благоустройство спортивной│                            │              │              │             │района города           │

│    │      │площадки школы N 132      │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│605 │ 635  │Отремонтировать окна      │Ремонт окон                 │         400,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │первого этажа школы N 132 │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│606 │ 636  │Отремонтировать наружные  │Ремонт швов                 │         200,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │швы здания школы N 132    │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│607 │ 637  │Ремонт электропроводки в  │Ремонт электропроводки      │         500,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │школе N 132               │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│608 │ 638  │Заменить сантехнические   │Замена труб в подвале       │         180,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │трубы в подвале школы     │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │N 132                     │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│609 │ 639  │Отремонтировать крыльцо   │Ремонт крыльца              │          96,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │школы N 92                │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│610 │ 640  │Заменить сгораемую обшивку│Замена материала обшивки на │          20,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │путей эвакуации на        │несгораемый материал        │              │              │             │района города           │

│    │      │несгораемые материалы в   │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │школе N 92                │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│611 │ 641  │Заменить сантехнические   │Замена сантехнических труб  │         300,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │трубы в туалетах школы    │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │N 92                      │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│612 │ 644  │Заменить мягкую кровлю на │Замена кровли               │         700,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │жесткую в детском саду    │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │N 445                     │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│613 │ 645  │Выделить средства на      │Установка пожарной          │         160,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │противопожарную           │сигнализации                │              │              │             │района города           │

│    │      │сигнализацию детского сада│                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │N 406                     │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│614 │ 646  │Восстановить уличное      │Восстановление уличного     │         100,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │освещение на территории   │освещения                   │              │              │             │района города           │

│    │      │детского сада N 176       │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│615 │ (39) │Провести ремонт дома по   │Выполнение ремонта          │        2040,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │адресу 2-й переулок       │                            │        1000,0│Бюджет города │2009 г.      │жилищного и             │

│    │      │Пархоменко, 11            │                            │         700,0│Бюджет города │2010 г.      │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│616 │ (68) │Решить вопрос по          │Ревизия системы             │         280,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │водоснабжению на все этажи│водоснабжения               │         528,9│Бюджет города,│2008 г.      │жилищного и             │

│    │      │дома, 1-й переулок        │                            │              │привлеченные  │             │коммунального хозяйства │

│    │      │Пархоменко, 24            │                            │              │средства      │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│617 │ (69) │Провести ремонт подъездов,│Выполнение ремонта          │          15,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │побелить дом, сделать     │подъездов. Выполнение       │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │отмостку вокруг дома, 1-й │ямочного ремонта            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │переулок Пархоменко, 24   │                            │              │              │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│618 │ (99) │Восстановить светорекламу │1. Ремонт фасада.           │Согласно      │Бюджет города │2007 г.      │Департамент образования,│

│    │      │на крыше Дом культуры     │2. Восстановление рекламы   │проектно-     │              │             │культуры, спорта и      │

│    │      │"Металлург"               │                            │сметной       │              │             │молодежной политики     │

│    │      │                          │                            │документации  │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│619 │(126) │Восстановить теневые      │Восстановить теневые навесы │         120,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │навесы на детские площадки│на детские площадки         │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │детского сада N 480       │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│620 │(175) │Провести оштукатуривание  │Выполнить работы            │         145,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │косауров лестничных маршей│                            │              │              │             │района города           │

│    │      │школы N 160               │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│621 │(194) │Провести ремонт           │Выполнение ремонта          │        4000,0│Бюджет города │2007 г.      │МУП "Горводоканал"      │

│    │      │канализационного          │                            │              │              │             │                        │

│    │      │коллектора вдоль          │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Киевской при въезде на│                            │              │              │             │                        │

│    │      │территорию гимназии N 2   │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│622 │(204) │Выделить лимит в размере  │Выполнение капитального     │          80,0│Привлеченные  │2007 г.      │Департамент по          │

│    │      │180,0 тыс. рублей по ст.  │ремонта                     │              │средства      │             │социальной политике     │

│    │      │16 на проведение кап.     │                            │         430,0│Бюджет города │2007 г.      │мэрии города            │

│    │      │ремонта по п/отделения    │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │детской больницы N 4      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │по ул. Дружбы, 4          │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│623 │(205) │Решить вопрос о проведении│Изучение целесообразности   │         850,0│Бюджет города │2005 г.      │Департамент             │

│    │      │реконструкции 2-этажного  │реконструкции стационара в  │              │              │             │строительства и         │

│    │      │каменного корпуса         │связи с высвобождением      │              │              │             │архитектуры мэрии города│

│    │      │стационара (сметная       │помещений в детской больнице│              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │стоимость 10,0 млн.       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │рублей) под районную      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │консультационную          │                            │              │              │             │                        │

│    │      │поликлинику детской       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │больницы N 4              │                            │              │              │             │                        │

│    │      │по ул. Дружбы, 4          │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│624 │(207) │Приобрести аппарат УЗИ в  │Приобретение оборудования   │        1900,0│Привлеченные  │2007 г.      │Департамент по          │

│    │      │поликлинику N 8           │                            │              │средства      │             │социальной политике     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│625 │ (82) │Продолжить работу по      │Строительство коллектора    │       11000,0│Бюджет города │2006 г.      │Департамент             │

│    │      │проведению ливневого      │                            │              │              │             │строительства и         │

│    │      │коллектора до ж/массива   │                            │              │              │             │архитектуры мэрии города│

│    │      │"Западный"                │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                               Ленинский район, избирательный округ N 24, депутат Тямин Николай Андреевич                               │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│626 │ 647  │Устранить неровности      │Включить в план ремонта     │        1000,0│Бюджет города │2006 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │дороги на перекрестке улиц│главного управления         │        1000,0│Бюджет города │2007 г.      │дорожно-                │

│    │      │Станиславского и Степной  │благоустройства и озеленения│              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │и провести капитальный      │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │ремонт дорожного покрытия   │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │улиц Станиславского и       │              │              │             │управление              │

│    │      │                          │Степной                     │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │                          │                            │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│627 │ 648  │Установить "лежачий       │Выполнить работы по         │          50,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │полицейский"              │установке "лежащего         │              │              │             │района города           │

│    │      │по ул. Степной, 51, 69    │полицейского"               │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│628 │ 649  │Сделать тротуар           │Устройство тротуара         │         100,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │по ул. Бульварной к       │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │остановке "Ленинское депо"│                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│629 │ 650  │Установить освещение улиц │Проработать вопрос          │         300,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │Телецкой и Ударной        │технической возможности     │         400,0│Бюджет города │2010 г.      │дорожно-                │

│    │      │                          │установки освещения. Работы │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │будут выполнены в           │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │соответствии с программой   │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │благоустройства частного    │              │              │             │МУ "Горсвет"            │

│    │      │                          │сектора                     │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│630 │ 651  │Установить освещение на   │Проработать вопрос          │         800,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │ул. Тульской домов с N 242│технической возможности     │              │              │             │района города           │

│    │      │по N 431                  │установки освещения         │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│631 │ 652  │Отремонтировать дорогу от │Ремонт дороги               │         800,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │конечной остановки        │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │"Станиславский ж/м"       │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │до дома N 270/4           │                            │              │              │             │                        │

│    │      │по ул. Тульской           │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│632 │ 653  │Содействовать включению   │Ремонт кровли               │         380,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │школы N 20 в титульный    │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │список школ, подлежащих   │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │капитальному ремонту      │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│633 │ 654  │Выделить на первоочередные│Ремонт пола 1 этажа         │         300,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │ремонтные работы школе    │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │N 20 сумму в размере 300,0│                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │тыс. рублей               │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│634 │ 658  │Установка таксофона на    │Рассмотреть возможность     │250,0 за один │Привлеченные  │2007 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │улице Пермской            │установки таксофона         │таксофон      │средства      │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│635 │ 660  │Отремонтировать помещение │Отремонтировать помещение   │         500,0│Бюджет города │2007 г.      │Комитет по культуре и   │

│    │      │библиотеки семейного      │библиотеки                  │              │              │             │искусству мэрии города  │

│    │      │чтения                    │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │(ул. Станиславского, 36)  │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│636 │ 661  │Отремонтировать           │Ремонт внутриквартальных    │        1500,0│Бюджет города │2010 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │внутриквартальные дороги у│дорог                       │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │дома N 18                 │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │по ул. Станиславского     │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│637 │ 662  │Отремонтировать           │Ремонт внутриквартальных    │         550,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │внутриквартальные дороги у│дорог                       │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │дома N 20                 │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │по ул. Станиславского     │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│638 │ 663  │Отремонтировать дорогу и  │Ремонт внутриквартальных    │        1440,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │установить парковочные    │дорог и установка           │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │"карманы" у дома N 71     │парковочных карманов        │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │по ул. Степной            │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│639 │ 664  │Установить с двух сторон  │Ремонт дороги и установка   │         300,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │дома N 59 по ул. Степная  │отмосток                    │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │отмостки. Отремонтировать │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │дорогу возле дома         │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│640 │ 665  │Степная, 68:              │Благоустройство дороги      │         615,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │благоустроить подъездную  │                            │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │дорогу к дому N 68 и      │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │сделать место парковки    │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │личного транспорта        │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│641 │ 666  │У дома NN 2/1, 2          │Асфальтирование дворовой    │        1300,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Немировича-Данченко│территории                  │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │заасфальтировать дворовую │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │территорию                │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│642 │ 667  │Благоустроить проезжую    │Благоустройство проезжей    │         530,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │часть у дома N 18 по      │части и отмосток            │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │ул. Немировича-Данченко,  │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │заасфальтировать отмостки │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │у дома                    │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│643 │ 668  │Дом N 12/2                │Благоустройство дворовой    │         350,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Немировича-Данченко│территории                  │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │благоустроить дворовую    │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │территорию                │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│644 │ 669  │Отремонтировать отмостки у│Ремонт отмосток             │         550,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │дома N 24/2               │                            │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │по ул. Немировича-Данченко│                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│645 │ 670  │У дома NN 20, 22          │Асфальтирование территории  │        1100,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │по ул. Немировича-Данченко│                            │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │заасфальтировать          │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │территорию у подъездов    │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│646 │ 671  │У дома N 50               │Благоустройство             │         650,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │по ул. Станиславского     │внутриквартальных дорог     │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │заасфальтировать          │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │внутриквартальные дороги  │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│647 │ 672  │1. Отремонтировать        │Ремонт внутриквартальных    │        1800,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │внутриквартальные дороги у│дорог, устройство тротуара  │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │дома N 41                 │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │по ул. Троллейной.        │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │2. Проложить асфальтовый  │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │тротуар вдоль торца дома  │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │от ул. Степной, 69 до     │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │светофора на перекрестке  │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │ул. Степной и Троллейной  │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│648 │ 673  │Благоустроить дворовую    │Благоустройство дворовой    │         960,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │территорию у домов NN     │территории                  │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │32, 34 по ул. Костычева   │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│649 │ 674  │Заасфальтировать дорогу от│Асфальтирование дороги      │        1620,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │остановки "Станиславский  │                            │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │ж/м" к дому N 36          │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │по ул. Станиславского     │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│650 │ 675  │У дома N 24               │Асфальтирование территории у│         450,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │по ул. Немировича-Данченко│дома                        │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │заасфальтировать          │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │территорию у дома         │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│651 │ 676  │Отремонтировать           │Ремонт внутриквартальных    │         450,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │асфальтированное покрытие │дорог                       │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │возле дома N 28/3         │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │по ул. Немировича-Данченко│                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│652 │ 677  │1. Благоустроить          │Ремонт внутриквартальных    │         716,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │территорию у дома N 4/2 по│дорог                       │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │ул. Немировича-Данченко.  │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │2. Заасфальтировать       │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │территорию у подъездов с  │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │поднятием крылечек и      │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │поребриков у дома N 4/2 по│                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │ул. Немировича-Данченко   │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│653 │ 678  │Заасфальтировать          │Асфальтирование дворовой    │         700,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │территорию у подъездов и  │территории, установка       │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │установить отмостки дома  │отмосток, стока для воды    │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │N 4/4 по                  │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │ул. Немировича-Данченко,  │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │сделать сток воды от дома │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│654 │ 679  │У дома N 48               │Ремонт внутриквартальных    │         650,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │по ул. Станиславского     │дорог                       │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │заасфальтировать          │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │внутриквартальные дороги  │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│655 │ 680  │Заасфальтировать          │Ремонт внутриквартальных    │         600,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │территорию возле подъездов│дорог                       │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │дома N 4/1 по             │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │ул. Немировича-Данченко с │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │установкой высоких        │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │поребриков                │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│656 │ (59) │Поликлиника N 24 по       │Рассмотреть возможность     │      -       │      -       │2007 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │ул. Плахотного, сделать   │устройства гардероба        │              │              │             │района города           │

│    │      │гардероб на 1 этаже       │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│657 │(152*)│Решить вопрос ремонта     │Ремонт правого крыла        │        4176,2│Бюджет города │2005 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │жилья (туалетов, кухонь,  │общежития, коридоров.       │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │душевых) в общежитии по   │Продолжение капитального    │Согласно      │              │2007 г.      │коммунального хозяйства │

│    │      │ул. Титова, 25            │ремонта - ремонт левого     │проектно-     │              │             │города                  │

│    │      │                          │крыла общежития             │сметной       │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │документации  │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│658 │ (62) │Отремонтировать общежитие │Завершение ремонтных работ  │          16,2│Средства      │2005 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Титова, 12         │                            │              │текущего      │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │содержания    │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │города                  │

│    │      │                          │                            │          25,2│Средства      │2006 г.      │                        │

│    │      │                          │                            │              │текущего      │             │                        │

│    │      │                          │                            │              │содержания    │             │                        │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │                        │

│    │      │                          │                            │        2939,9│Бюджет города,│2007 г.      │                        │

│    │      │                          │                            │              │привлеченные  │             │                        │

│    │      │                          │                            │              │средства      │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│659 │ (67) │Заделать температурные швы│Заделать температурные швы  │Согласно      │Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Титова, 12         │                            │проектно-     │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │сметной       │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │документации  │              │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│660 │(159) │Спилить аварийные деревья │Выполнение работ по сносу   │          20,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по адресу:                │деревьев                    │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │ул. Серафимовича, 18      │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│661 │(169) │Спилить деревья у домов по│Выполнение работ по сносу   │          40,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │ул. Серафимовича, 16, 18  │деревьев                    │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города                  │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                              Ленинский район, избирательный округ N 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич                              │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│662 │ 683  │Установка таксофона на    │Рассмотреть возможность     │Будут         │Привлеченные  │2005 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │улице Малыгина            │установки таксофона         │определены    │средства      │             │района города           │

│    │      │                          │                            │после         │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │                            │подготовки    │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │проектно-     │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │сметной       │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │документации  │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│663 │ 685  │Проведение центральной    │Подготовить проект и        │        2000,0│Привлеченные  │2007 - 2010  │Администрация Ленинского│

│    │      │канализации по            │построить канализацию       │              │средства      │гг.          │района города           │

│    │      │ул. Танкистов, 1 - 6 пер. │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │Танкистов                 │                            │              │              │             │МУП "Горводоканал"      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│664 │ 686  │Передача систем           │1. Передать на баланс МУП   │         100,0│Привлеченные  │2007 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │водопровода на баланс МУП │"Горводоканал" водопроводы  │              │средства      │             │района города           │

│    │      │"Горводоканал", замена    │частного сектора (проводятся│              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │магистрального водопровода│геодезические изыскания     │              │              │             │МУП "Горводоканал"      │

│    │      │по ул. Тверской           │водопроводов, готовится     │              │              │             │                        │

│    │      │                          │техническая документация для│              │              │             │                        │

│    │      │                          │передачи сетей).            │              │              │             │                        │

│    │      │                          │2. Провести ремонт          │              │              │             │                        │

│    │      │                          │водопроводов                │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│665 │ 687  │Проведение центральной    │Выполнить проект и построить│        1156,0│Привлеченные  │2006 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │канализации               │канализацию                 │              │средства      │             │жилищного и             │

│    │      │по ул. Тверской           │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│666 │ 689  │Строительство             │Установить скважину         │         300,0│Привлеченные  │2007 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │водоразборной колонки по  │                            │              │средства      │             │района города           │

│    │      │ул. Учхозовской, 2        │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │МУП "Горводоканал"      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│667 │ 690  │Освещение по улице        │Выполнить проектирование и  │          50,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │Малыгина путем установки  │строительство линии уличного│              │              │             │района города           │

│    │      │светильников "Кобра" (от  │освещения                   │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │Ордынского шоссе до жилых │                            │              │              │             │МУ "Горсвет"            │

│    │      │домов)                    │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│668 │ 691  │Проведение освещения от   │Выполнить проектирование и  │          50,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │ост. Волховская до жилого │строительство линии уличного│              │              │             │района города           │

│    │      │дома N 33, а также вдоль  │освещения                   │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │подъездной дороги от дома │                            │              │              │             │МУ "Горсвет"            │

│    │      │N 33 до ост. "Школа"      │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│669 │ 692  │Ремонт дороги по улице (от│Ремонт дороги               │        1500,0│Привлеченные  │2007 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │Ордынского шоссе до жилых │                            │              │средства      │             │района города           │

│    │      │домов) и внутриквартальных│                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │проездов - ул. Малыгина   │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│670 │ 693  │1. Благоустройство        │Благоустройство дорог       │         700,0│Привлеченные  │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │подъездной дороги к жилым │                            │              │средства      │             │жилищного и             │

│    │      │домам (асфальтирование) по│                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │ул. Волховской.           │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │2. Ремонт дороги по       │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │ул. Волховская (отсыпка   │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │крупной фракцией гравия,  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │засыпка ям щебенкой)      │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│671 │ 694  │Ремонт внутриквартальной  │Ремонт внутриквартальных    │        2400,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │территории жилых домов    │дорог                       │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │NN 29, 47 по              │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │ул. Полтавской и NN 26, 41│                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │по ул. Курганской         │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│672 │ 695  │1. Ремонт                 │Ремонт внутриквартальных    │         500,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │внутриквартальных проездов│дорог                       │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │жилых домов NN 16, 21, 23,│                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │25 и 22, 24, 26 по ул. 9-й│                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │Гвардейской Дивизии.      │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │2. Ремонт                 │                            │        7000,0│Бюджет города │2010 г.      │департамент энергетики, │

│    │      │внутриквартальных проездов│                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │жилых домов NN 7, 14, 15 и│                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │11, 13, 17 по ул. 9-й     │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │Гвардейской Дивизии       │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│673 │ 696  │Организация прямого       │Рассмотреть возможность     │      -       │Бюджет города │2006 г.      │Управление пассажирских │

│    │      │автобусного маршрута от   │открытия прямого маршрута   │              │              │             │перевозок мэрии города  │

│    │      │микрорынка "Хилокский" до │городского транспорта       │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │рынка "Левобережный"      │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│674 │ 697  │Асфальтирование подходов к│Асфальтирование подходов к  │         900,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │остановкам трамвая N 18   │остановкам                  │              │              │             │района города           │

│    │      │"Связистов" и "Оборонная" │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│675 │ 698  │Строительство водопровода │Строительство и запуск      │       17000,0│Бюджет города,│2010 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │и его подключение к       │водовода                    │              │привлеченные  │             │района города           │

│    │      │центральным сетям         │                            │              │средства      │             │Новосибирска,           │

│    │      │водоснабжения             │                            │              │              │             │МУП "Горводоканал"      │

│    │      │по ул. Малыгина           │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│676 │ 699  │Ремонт внутриквартальных  │Ремонт внутриквартальных    │        2880,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │проездов жилых домов      │дорог                       │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │NN 26, 30, 34             │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │по ул. Курганской         │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│677 │ 700  │Установка аптечного киоска│Расширение остановочного    │Будут         │Привлеченные  │2006 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │в микрорайоне "Хилокский" │павильона по ул. Хилокской, │определены    │средства      │             │района города           │

│    │      │                          │5 под аптечный киоск        │после         │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │                            │разработки    │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │проектно-     │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │сметной       │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │документации  │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│678 │ 701  │Передача на баланс МУП    │1. Передать на баланс МУП   │          20,0│Привлеченные  │2006 - 2007  │Администрация Ленинского│

│    │      │"Горводоканал" сетей      │"Горводоканал" водопроводы  │              │средства      │гг.          │района города           │

│    │      │водопровода, ремонта сетей│частного сектора.           │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │водопровода по            │2. Провести ремонт          │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Танкистов, 1, 2, 3, 4,│водопроводов                │              │              │             │                        │

│    │      │5, 6 пер. Танкистов       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │(частный сектор)          │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│679 │ 702  │Создать комиссию по       │Выявить причины и принять   │      -       │      -       │2005 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │выявлению причин          │необходимые меры по         │              │              │             │района города           │

│    │      │подтопления овощехранилища│устранению подтопления      │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │(ул. Троллейная, 95) и    │овощехранилища              │              │              │             │управление              │

│    │      │приведения системы        │                            │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │водопонижения озера       │                            │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │Юго-Западного ж/м         │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │состояние, исключающее    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │подтопление данного       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │участка грунтовыми водами │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│680 │ 703  │Благоустройство дворовой  │Установка детской площадки, │         120,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │территории дома N 123 по  │скамеек, песочниц, газонов  │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │ул. Связистов (установка  │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │детской площадки, скамеек,│                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │песочниц, размещение      │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │газонов)                  │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│681 │ 704  │1. Ремонт                 │Ремонт внутриквартальных    │         100,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │внутриквартального        │проездов                    │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │проезда, проходящего      │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │параллельно ул. Троллейная│                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │(от ул. 9-й Гвардейской   │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │Дивизии до ул. Связистов) │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │и внутриквартального      │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │проезда через трамвайные  │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │пути к жилому дому N 38 по│                            │              │              │             │города, Главное         │

│    │      │ул. Курганской.           │                            │              │              │             │управление              │

│    │      │2. Ремонт                 │                            │        1600,0│Бюджет города │2010 г.      │благоустройства и       │

│    │      │внутриквартальных проездов│                            │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │жилых домов NN 7, 14, 15 и│                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │11, 13, 17 по ул. 9-й     │                            │              │              │             │администрация Ленинского│

│    │      │Гвардейской Дивизии       │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│682 │ 705  │О подключении системы     │Решить вопрос о подключении │        3800,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │отопления и горячего      │отопления и горячего        │        8600,0│Бюджет города │2010 г.      │жилищного и             │

│    │      │водоснабжения жилых домов │водоснабжения жилых домов   │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │по ул. Хилокской          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│683 │ 706  │1. Благоустройство дорог  │Выполнить благоустройство   │         100,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │1, 2, 3 пер. Танкистов    │дорог в соответствии с      │              │              │             │района, Главное         │

│    │      │(отсыпка гравием).        │планом мероприятий по       │              │              │             │управление              │

│    │      │2. Организация сбора талых│благоустройству частного    │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │вод (траншея) вдоль дорог.│сектора                     │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │Отсыпка 4, 5, 6 пер.      │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │Танкистов крупной фракцией│                            │              │              │             │                        │

│    │      │гравия                    │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│684 │ 707  │Ремонт дороги             │Ремонт дороги               │         479,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │по ул. Ялтинской (отсыпка │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │крупной фракцией гравия)  │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│685 │ 708  │Восстановление освещения  │Провести работы по наладке  │          40,0│Бюджет города │2007 г.      │МУ "Горсвет"            │

│    │      │вдоль трамвайного полотна │уличного освещения          │              │              │             │                        │

│    │      │(ост. "Связистов" и       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │"Оборонная")              │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│686 │ 709  │Ремонт дороги             │Ремонт дороги               │         479,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │по ул. Тверской (отсыпка  │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │крупной фракцией гравия)  │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│687 │ 710  │Ремонт дорог по           │В соответствии с планом     │        1100,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │ул. Суходольной, Тульской,│мероприятий по              │        2457,0│Бюджет города │2008 г.      │района города           │

│    │      │Ерестнинской (отсыпка     │благоустройству частного    │        1000,0│Бюджет города │2009 г.      │Новосибирска            │

│    │      │крупной фракцией гравия)  │сектора                     │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│688 │ 711  │Асфальтирование           │Асфальтирование             │        2160,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │внутриквартального проезда│внутриквартальных проездов  │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │среди жилых домов NN 8,   │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │10, 12, 14, 16, 18 по     │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │ул. Хилокской             │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│689 │ 712  │Восстановление освещения  │Провести работы по наладке  │          30,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │путем установки           │уличного освещения          │              │              │             │района города           │

│    │      │светильников "Кобра" и    │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │замена опорных столбов    │                            │              │              │             │МУ "Горсвет"            │

│    │      │1 - 3 пер. Танкистов      │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│690 │ 714  │Установка на остановке    │Установить павильон         │         400,0│Привлеченные  │2007 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │трамвая N 15 "Волховская" │                            │              │средства      │             │района города           │

│    │      │остановочного павильона   │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│691 │ 715  │Установка двух "лежащих   │Комплексное благоустройство │         720,0│Бюджет города │2005 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │полицейских" во дворах    │внутриквартальных территорий│        1350,0│Бюджет города │2009 г.      │дорожно-                │

│    │      │жилых домов NN 160, 154 по│с установкой "лежащих       │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │ул. Троллейной            │полицейских"                │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│692 │ 716  │Оборудование пешеходного  │Проработать возможность     │          50,0│Бюджет города │2007 - 2008  │Администрация Ленинского│

│    │      │перехода через            │устройства пешеходного      │              │              │гг.          │района города           │

│    │      │железнодорожные пути      │перехода                    │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │(от ул. Суходольной к     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Юго-Западному ж/м)        │                            │              │              │             │                        │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                             Ленинский район, избирательный округ N 27, депутат Люлько Александр Николаевич                             │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│693 │ 717  │Наладка уличного          │Включить в план работы      │         300,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │освещения - 1, 2 пер.     │главного управления         │              │              │             │района города           │

│    │      │Халтурина                 │благоустройства и озеленения│              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │и МУ "Горсвет"              │              │              │             │                        │

│    │      │                          │проектирование и            │              │              │             │                        │

│    │      │                          │строительство линии уличного│              │              │             │                        │

│    │      │                          │освещения                   │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│694 │ 718  │Наладка уличного          │Включить в план работы      │         250,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │освещения -               │главного управления         │        1000,0│Бюджет города │2009 г.      │района города           │

│    │      │ул. Сибсельмашевская      │благоустройства и озеленения│              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │и МУ "Горсвет"              │              │              │             │                        │

│    │      │                          │проектирование и            │              │              │             │                        │

│    │      │                          │строительство линии уличного│              │              │             │                        │

│    │      │                          │освещения                   │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│695 │ 719  │Ремонт дороги у           │Выполнить ремонт дороги     │         400,0│Бюджет города,│2007 - 2008  │Администрация Ленинского│

│    │      │поликлиники N 11 к        │                            │              │привлеченные  │гг.          │района города           │

│    │      │"Микрохирургии глаза"     │                            │              │средства      │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление              │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │                          │                            │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│696 │ 720  │Строительство тротуаров - │Строительство тротуара вдоль│         900,0│Бюджет города │2006 - 2007  │Администрация Ленинского│

│    │      │вдоль дороги возле        │дороги возле больницы N 11  │              │              │гг.          │района города           │

│    │      │больницы N 11             │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│697 │ 721  │Строительство тротуаров - │Строительство тротуара вдоль│         800,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │рядом со школой-интернатом│забора школы N 39           │              │              │             │района города           │

│    │      │N 39                      │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│698 │ 722  │Ремонт дороги по 1, 2 пер.│Выполнить отсыпку щебня     │         300,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │Халтурина                 │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│699 │ 723  │Ремонт кровли детского    │Текущий ремонт шиферной     │Будут         │Бюджет города │2007 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │сада N 84 по адресу:      │кровли                      │определены    │              │             │района города           │

│    │      │ул. Забалуева, 35         │                            │после         │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │утверждения   │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │проектно-     │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │сметной       │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │                            │документации  │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│700 │ 724  │Асфальтирование территории│Провести благоустройство    │         160,0│Бюджет города │2009 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │детского сада N 198       │территории                  │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│701 │ 725  │Ремонт дороги             │Выполнить ремонт дороги в   │         400,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │по ул. Сибсельмашевской   │соответствии с планом       │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │мероприятий по              │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │благоустройству частного    │              │              │             │                        │

│    │      │                          │сектора                     │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│702 │ 726  │Ремонт дороги             │Выполнить ремонт дороги     │         400,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │по ул. Вечерней           │(щебень) в соответствии с   │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │планом мероприятий по       │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │благоустройству частного    │              │              │             │                        │

│    │      │                          │сектора                     │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│703 │ 727  │Ремонт дороги возле       │Выполнить ремонт дороги     │         150,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │библиотеки им. Калинина   │(щебень) в соответствии с   │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │планом мероприятий по       │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │благоустройству частного    │              │              │             │                        │

│    │      │                          │сектора                     │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│704 │ 728  │Установка детских площадок│Установка детской площадки  │         120,0│Бюджет города │2007 г.      │Главное управление      │

│    │      │на территории             │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │школы-интерната N 39      │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │администрация Ленинского│

│    │      │                          │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│705 │ 729  │Наладка уличного освещения│Провести работы по          │         150,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │ул. Забалуева             │восстановлению уличного     │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │освещения.                  │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │Администрации Ленинского    │              │              │             │                        │

│    │      │                          │района передать             │              │              │             │                        │

│    │      │                          │ул. Забалуева на баланс     │              │              │             │                        │

│    │      │                          │МУ "Горсвет"                │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│706 │ 730  │Наладка уличного          │Провести работы по наладке  │          30,0│Средства на   │2006 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │освещения:                │уличного освещения          │              │текущее       │             │района города           │

│    │      │ул. Крымская,             │                            │              │содержание    │             │Новосибирска,           │

│    │      │ул. Бийская,              │                            │              │жилого фонда  │             │МУ "Горсвет"            │

│    │      │1-й пер. Бийский,         │                            │              │              │             │                        │

│    │      │1-й пер. Каменогорский,   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Танкистов,            │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Халтурина,            │                            │              │              │             │                        │

│    │      │около больницы N 11       │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│707 │ 731  │Наладка уличного освещения│Проектирование и            │         400,0│Бюджет города │2006 - 2007  │Управление пассажирских │

│    │      │на ул. Связистов вдоль    │строительство новой линии   │              │              │гг.          │перевозок мэрии города  │

│    │      │трамвайной линии          │освещения на ул. Связистов  │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │МУ "Горсвет"            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│708 │ 732  │Наладка уличного          │Провести работы по наладке  │           5,0│Бюджет города │2005 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │освещения - ул. Титова от │уличного освещения          │              │              │             │района города           │

│    │      │остановки "Парашютная" в  │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │сторону Западного ж/м     │                            │              │              │             │МУ "Горсвет"            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│709 │ 733  │Установка светофора на    │Рассмотреть возможность     │         500,0│Бюджет города │2006 - 2007  │Администрация Ленинского│

│    │      │остановке "Поликлиника    │установки светофоров. В     │              │              │гг.          │района города           │

│    │      │N 11"                     │случае необходимости        │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │установка будет включена в  │              │              │             │управление              │

│    │      │                          │План мероприятий по дорожно-│              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │                          │благоустроительному         │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │                          │комплексу на 2006 - 2008 гг.│              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│710 │ 734  │Замена водопровода в      │1. До конца 2005 г. передать│        1200,0│Привлеченные  │2006 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │частном секторе:          │на баланс МУП "Горводоканал"│              │средства      │             │района города           │

│    │      │Порт-Артурские и          │водопроводы частного        │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │Камнегорские переулки     │сектора.                    │              │              │             │МУП "Горводоканал"      │

│    │      │                          │2. Провести ремонт          │              │              │             │                        │

│    │      │                          │водопроводов                │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│711 │ 736  │Установка детских площадок│Благоустройство детской     │         200,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Фасадной, 17/1, 29 │площадки                    │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│712 │ 737  │Установка детской площадки│Благоустройство детской     │         200,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Забалуева, 12      │площадки                    │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│713 │ 738  │Установка детских площадок│Благоустройство детской     │         200,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Колхидской, 3, 5,  │площадки                    │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │7, 9                      │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│714 │ 739  │Установка детской площадки│Благоустройство детской     │         100,0│Бюджет города │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по ул. Титова, 198        │площадки                    │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │              │             │хозяйству Ленинского    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│715 │ 740  │Установка детских площадок│Благоустройство детской     │         100,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │в сквере напротив больницы│площадки                    │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │N 11                      │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│716 │ 741  │Замена электропроводки в  │Провести замену             │         240,0│Бюджет города │2006 г.      │Главное управление      │

│    │      │школе N 48                │электропроводки             │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│717 │ 742  │Ремонт подвала детского   │Ремонт подвального помещения│         135,0│Бюджет города │2006 г.      │Главное управление      │

│    │      │сада N 198                │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│718 │ 743  │Строительство             │Построить колонку           │         500,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Ленинского│

│    │      │водоразборной колонки по  │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │ул. Сибсельмашевской      │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │МУП "Горводоканал"      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│719 │ 744  │Ремонт кровли жилых домов │Провести ремонт кровли      │        1950,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по ул. Невельского, 19,   │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │23, 51, 61                │                            │              │содержание    │             │хозяйству Ленинского    │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│720 │ 745  │Ремонт кровли жилого дома │Провести ремонт кровли      │         620,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по ул. Забалуева, 78      │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Ленинского    │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│721 │ 746  │Ремонт кровли жилых домов │Провести ремонт кровли      │         660,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по ул. Танкистов, 11, 21  │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Ленинского    │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│722 │ 747  │Ремонт кровли жилых домов │Провести ремонт кровли      │         260,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по ул. Колхидской, 21, 25а│                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Ленинского    │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│723 │ 748  │Ремонт кровли жилого дома │Провести ремонт кровли      │         550,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по ул. Станционной, 48а   │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Ленинского    │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│724 │ 749  │Ремонт дорог:             │Выполнить ремонт дороги по  │        3800,0│Бюджет города │2005 - 2008  │Администрация Ленинского│

│    │      │1. Ул. Фасадная.          │ул. Фасадной. Ремонт        │в т.ч.        │Бюджет города │гг.          │района города           │

│    │      │2. Ул. Озерная (от        │остальных улиц будет        │        2734,0│              │2008 г.      │Новосибирска            │

│    │      │трамвайной остановки),    │выполняться в соответствии с│              │              │             │                        │

│    │      │ул. Халтурина,            │Планом мероприятий по       │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Невельского (от       │благоустройству частного    │              │              │             │                        │

│    │      │конечной остановки        │сектора в 2006 - 2008 гг.   │              │              │             │                        │

│    │      │"Западный ж/м"),          │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Окинская,             │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Олимпийская           │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│725 │ 750  │Установка детских площадок│Установить площадку         │          51,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Халтурина у домов  │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │NN 33 - 35                │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                          Октябрьский район, избирательный округ N 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович                           │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│726 │ 751  │Строительство новой школы │Согласно проекту застройки  │      -       │Бюджет города │2009 г.      │Департамент             │

│    │      │на Береговом жилмассиве   │Берегового жилмассива       │              │              │             │строительства и         │

│    │      │                          │запланировано размещение    │              │              │             │архитектуры мэрии города│

│    │      │                          │двух школ                   │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент экономики и │

│    │      │                          │                            │              │              │             │финансов мэрии города   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│727 │ 752  │Создание детского         │Согласно проекту застройки  │      -       │Бюджет города │2009 - 2010  │Департамент             │

│    │      │спортивно-оздоровительного│Берегового жилмассива       │              │              │гг.          │строительства и         │

│    │      │развлекательного комплекса│запланировано размещение    │              │              │             │архитектуры мэрии города│

│    │      │на ул. Большевистской     │детского клуба, отдельно    │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │стоящего бассейна. Включить │              │              │             │департамент образования,│

│    │      │                          │в план строительства        │              │              │             │культуры, спорта и      │

│    │      │                          │на 2008 - 2009 годы         │              │              │             │молодежной политики     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент экономики и │

│    │      │                          │                            │              │              │             │финансов мэрии города   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│728 │ 755  │Открыть подростковые клубы│Предусмотреть размещение    │        5000,0│Привлеченные  │2009 г.      │Департамент             │

│    │      │на Ключ-Камышенском плато │клубов при застройке        │              │средства      │             │строительства и         │

│    │      │                          │Ключ-Камышенского плато     │              │              │             │архитектуры мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│729 │ 756  │Ремонт крыш домов по      │Выполнить ремонт кровли,    │         300,0│Средства      │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │адресам: Ключ-Камышенское │межпанельных швов           │              │капитального  │             │Октябрьского района"    │

│    │      │плато, д. 3 и д. 9, ремонт│                            │              │ремонта жилого│             │                        │

│    │      │межпанельных швов дома    │                            │              │фонда         │             │                        │

│    │      │N 10 по Ключ-Камышенское  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │плато                     │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│730 │ 757  │Благоустройство           │Согласно общегородскому     │        3000,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │внутриквартальных дорог:  │Плану на 2005 - 2009 гг.,   │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │Ключ-Камышенское плато,   │принятого на сессии         │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │д. 1, 3, 4, 5, 7 и        │городского Совета,          │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │строительство детских     │комплексное благоустройство │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │площадок по адресам:      │ул. Ключ Камышенское плато, │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │Ключ-Камышенское плато,   │1, 2, 3, 4, 5, 7, 10        │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │д. 1, 2, 3, 4, 5.         │запланировано на 2009 год.  │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │Оборудовать конечную      │Обустроить остановку        │         800,0│Бюджет города │2006 г.      │города, администрация   │

│    │      │остановку пассажирского   │                            │              │              │             │Ленинского района города│

│    │      │транспорта на             │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │Ключ-Камышенском плато    │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│731 │ 758  │Проработать вопрос о      │Проработать вопрос о        │      -       │      -       │2005 - 2006  │Главное управление      │

│    │      │строительстве поликлиники │строительстве поликлиники   │              │              │гг.          │здравоохранения мэрии   │

│    │      │или филиала поликлиники   │или филиала поликлиники N 7 │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │N 7 на Ключ-Камышенском   │на Ключ-Камышенском плато   │              │              │             │                        │

│    │      │плато                     │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│732 │ 759  │Об увеличении количества  │Обеспечить регулярность     │       10000,0│Бюджет города │2005 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │автобусов маршрута N 31 с │движения автобусов маршрута │        8800,0│Бюджет города │2006 г.      │дорожно-                │

│    │      │целью более частого и     │N 31. Проработать вопрос о  │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │регулярного хождения      │замене и увеличении         │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │автобусов N 31, либо по   │подвижного состава на данном│              │              │             │Новосибирска, управление│

│    │      │введению дополнительного  │маршруте                    │              │              │             │пассажирских перевозок  │

│    │      │аналогичного маршрута     │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│733 │ 760  │Благоустройство улицы     │1. Согласно общегородского  │        5000,0│Бюджет города │2006 - 2008  │Департамент транспорта и│

│    │      │Обской, пешеходных спусков│Плана на 2005 - 2009 гг.,   │              │              │гг.          │дорожно-                │

│    │      │(ул. Обская, д. 139,      │принятого на сессии         │в т.ч. 1666,0 │              │2008 г.      │благоустроительного     │

│    │      │139/1), внутриквартальных │городского Совета,          │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │проездов ул.              │комплексное благоустройство │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │Большевистской, д. 151,   │ул. Большевистской, 151, 153│              │              │             │управление              │

│    │      │153, 175/6), строительство│запланировано на 2008 год.; │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │пешеходной и реконструкции│ул. Большевистская, 175/6 в │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │спуска от проезжей части  │Плане на 2007 год.          │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │по ул. Большевистской,    │2. В городском плане        │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │48/1                      │благоустройства до 2009 года│              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │не запланировано выполнение │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │работ по благоустройству    │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │пешеходного спуска          │              │              │             │Октябрьского района     │

│    │      │                          │по ул. Обской, 139, 139/1 и │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │                          │строительство пешеходного   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │тротуара от проезжей части  │              │              │             │                        │

│    │      │                          │по ул. Большевистской, 48/1 │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│734 │ 762  │Выполнить уличное         │Включить в план             │         300,0│Бюджет города │2007 - 2008  │Департамент транспорта и│

│    │      │освещение в районе:       │строительство освещения     │              │              │гг.          │дорожно-                │

│    │      │Камышенский пер., 6;      │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │Бердский пер., 5,         │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │ул. Водонасосная, 3; пер. │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │Средний.                  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │2. Выполнить освещение:   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Обская, 62 - 72, 90,  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │92, 94                    │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│735 │ 763  │Спилить деревья по        │Произвести снос сухих и     │          50,0│Средства на   │2005 - 2006  │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │ул. Обской,               │аварийных деревьев          │              │текущее       │гг.          │Октябрьского района"    │

│    │      │ул. Большевистской, 24,   │                            │              │содержание    │             │                        │

│    │      │26, 175/3 (старые деревья,│                            │              │жилого фонда  │             │                        │

│    │      │мешающие нормальному      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │освещению жилых помещений)│                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│736 │ 764  │Строительство детских     │Рассмотреть возможность     │         150,0│Привлеченные  │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │площадок по адресам:      │установления детских        │              │средства      │             │Октябрьского района     │

│    │      │ул. Обская, 62 - 72, 80;  │площадок                    │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │ул. Большевистская, 16,   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │48, 48/1, 151, 153, 165   │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│737 │ 765  │Строительство спортивного │Приобрести спортивные       │         150,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │городка по                │городки                     │              │              │             │Октябрьского района     │

│    │      │ул. Большевистская, 145 - │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │175/3                     │                            │              │              │             │департамент образования,│

│    │      │                          │                            │              │              │             │культуры, спорта и      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │молодежной политики     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                         Октябрьский район, избирательный округ N 29, депутат Солодкин Александр Александрович                          │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│738 │ 766  │Ремонт кровли домов:      │Произвести ремонт кровли    │        3200,0│Бюджет города │2007 - 2010  │Департамент энергетики, │

│    │      │Нижегородская, 225;       │                            │              │              │гг.          │жилищного и             │

│    │      │Автогенная, 77; Лобова,   │                            │в т.ч. 900,0  │Бюджет города │2009 г.      │коммунального хозяйства │

│    │      │54; Декабристов, 146,     │                            │         500,0│Бюджет города │2010 г.      │города, администрация   │

│    │      │Чехова, 254; Тургенева,   │                            │              │              │             │Октябрьского района     │

│    │      │225; Толстого, 234;       │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │Ленинградская, 302;       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Московская, 165;          │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Коммунстроевская, 50      │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│739 │ 767  │Ремонт в подъездах домов: │Произвести ремонт подъездов │         500,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │ул. Чехова, 254;          │домов                       │              │текущее       │             │Октябрьского района"    │

│    │      │Ленинградская, 147;       │                            │              │содержание    │             │                        │

│    │      │Кирова, 317, 321;         │                            │              │жилого фонда  │             │                        │

│    │      │Автогенная, 77;           │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Московская, 163           │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│740 │ 768  │Ремонт труб в подвалах    │Произвести ремонт труб      │        1000,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │домов: ул. Никитина, 64,  │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │68, 70; Коммунстроевская, │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │50; Чехова, 254; Лескова, │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │214, 250; Московская, 165;│                            │              │              │             │Октябрьского района     │

│    │      │Толстого, 185             │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│741 │ 769  │Восстановление наружного  │Восстановить наружное       │         250,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │освещения улиц:           │освещение                   │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │а) Б. Богаткова           │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │(от ул. Кирова            │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │до ул. Зыряновской);      │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │б) Переселенческой,       │                            │              │              │             │МУ "Горсвет"            │

│    │      │Кузбасской                │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│742 │ 770  │Выполнить                 │Выполнить внутриквартальное │        1500,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │внутриквартальное         │благоустройство             │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │благоустройство улиц:     │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │Лескова, 252; Тургенева,  │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │227                       │                            │              │              │             │Октябрьского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│743 │ 771  │Установить малые формы по │Установить малые формы      │         480,0│Бюджет города │2006 - 2009  │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │ул. Московской, 163;      │                            │              │              │гг.          │Октябрьского района",   │

│    │      │Толстого, 234; Тургенева, │                            │         300,0│Бюджет города │2009 г.      │департамент энергетики, │

│    │      │227; Ленинградской, 147;  │                            │         300,0│Бюджет города │2010 г.      │жилищного и             │

│    │      │Чехова, 273, 390;         │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │Никитина, 101             │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Октябрьского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│744 │ 772  │Проработать вопрос по     │Проработать вопрос по       │         800,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │устройству парковочных    │устройству парковочных      │              │              │             │Октябрьского района     │

│    │      │карманов: ул. Тургенева,  │карманов                    │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │316, Ленинградской, 347   │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│745 │ 774  │Отрегулировать график     │Регулярность движения       │      -       │Бюджет города │2005 - 2010  │Департамент транспорта и│

│    │      │работы автобусов NN 10, 31│автобусов маршрутов NN 10,  │              │              │гг.          │дорожно-                │

│    │      │(ул. Ленинградская,       │31 будет достигнута за счет │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │Добролюбова, Никитина,    │замены и увеличения         │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │Белинского, Толстого,     │подвижного состава на данном│              │              │             │Новосибирска, управление│

│    │      │Грибоедова)               │маршруте (см. наказ N 759)  │              │              │             │пассажирских перевозок  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│746 │ 775  │Выполнить                 │Произвести внутриквартальное│         800,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │внутриквартальное         │благоустройство             │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │благоустройство           │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │по ул. Грибоедова, 32     │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Октябрьского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                            Октябрьский район, избирательный округ N 30, депутат Гудовский Андрей Эдуардович                            │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│747 │ 776  │Провести внутриквартальное│Согласно общегородскому     │        2500,0│Бюджет города │2005 - 2009  │Департамент транспорта и│

│    │      │благоустройство: ул. 2-я  │плану внутриквартального    │              │              │гг.          │дорожно-                │

│    │      │Воинская, 2, 3, 18, 35;   │благоустройства на 2005 год │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │Гаранина, 1, 3, 5, 7, 8,  │включены ул. Б. Богаткова,  │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │10, 13, 16, 17, 18, 19,   │182, 183, 184, 186, На 2006 │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │21, 25, 25/1, 25/2, 27;   │год ул. Гаранина, 13.       │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │ул. Б. Богаткова, 182,    │Остальные дома в план       │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │183, 184, 186             │внутриквартального          │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │благоустройства до 2009 года│              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │не включены                 │              │              │             │Октябрьского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│748 │ 777  │Провести ямочный ремонт   │Включены в план             │        2000,0│Бюджет города │2005 - 2007  │Департамент энергетики, │

│    │      │внутриквартальных дорог по│внутриквартального          │              │              │гг.          │жилищного и             │

│    │      │ул. Никитина, 11, 13;     │благоустройства на 2006 год │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │Добролюбова, 20;          │дома по ул. Никитина, 11,   │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │ул. Восход, 1, 3, 5, 11;  │13, ул. Добролюбова, 20     │              │              │             │Октябрьского района     │

│    │      │Кирова, 76; Шевченко, 34  │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Октябрьского района"    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│749 │ 778  │Восстановить              │Внутриквартальное освещение │          55,0│Средства на   │2006 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │внутриквартальное         │восстановлено, ремонт дорог │              │текущее       │             │жилищного и             │

│    │      │освещение                 │по указанным адресам будет  │              │содержание    │             │коммунального хозяйства │

│    │      │по ул. Б. Богаткова, 147, │выполнен                    │              │жилого фонда  │             │города, администрация   │

│    │      │149, 151, 153, 155, 157,  │                            │         500,0│Бюджет города │2007 г.      │Октябрьского района     │

│    │      │159; Гаранина, 13, 17, 18,│                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │19, 27                    │                            │              │              │             │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Октябрьского района"    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│750 │ 779  │Оборудовать детские       │Включено в план установка   │         200,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │спортивные площадки       │детских спортивных площадок │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │по ул. Нижегородской, 27; │по ул. Богаткова, 24 - 26,  │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │Б. Богаткова, 24 - 26;    │192/2, ул. Шевченко, 31,    │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │Никитина, 9; Добролюбова, │ул. Белинского, 3,          │              │              │             │Октябрьского района     │

│    │      │26; Гаранина, 25/2;       │ул. Добролюбова, 26. По     │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │Б. Богаткова, 192/2;      │остальным адресам будут     │              │              │             │                        │

│    │      │Шевченко, 31; Белинского, │установлены в 2007 г.       │              │              │             │                        │

│    │      │3                         │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│751 │ 780  │Установить дополнительно  │Установить дополнительно    │          30,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │малые формы по            │малые формы                 │              │текущее       │             │Октябрьского района"    │

│    │      │ул. Грибоедова, 32/1      │                            │              │содержание    │             │                        │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│752 │ 781  │Выполнить ограждение      │Выполнить ограждение детской│          25,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │детской площадки.         │площадки                    │              │текущее       │             │Октябрьского района"    │

│    │      │Установить дополнительно  │                            │              │содержание    │             │                        │

│    │      │малые формы               │                            │              │жилого фонда  │             │                        │

│    │      │по ул. Грибоедова, 32/1   │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│753 │ 782  │Оборудовать площадку для  │Оборудовать площадку для    │          25,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │парковки автотранспорта по│парковки автотранспорта     │              │текущее       │             │Октябрьского района"    │

│    │      │ул. Грибоедова, 32/1;     │                            │              │содержание    │             │                        │

│    │      │ул. Б. Богаткова, 186     │                            │              │жилого фонда  │             │                        │

│    │      │(аптеки)                  │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│754 │ 783  │Провести капитальный      │Рассмотреть возможность     │       18000,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │ремонт домов по           │включения в план            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │ул. Б. Богаткова, 158,    │капитального ремонта        │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │160, 162, 164; Гаранина,  │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │13, 17, 18, 19, 27;       │                            │              │              │             │Октябрьского района     │

│    │      │Воинская, 7               │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│755 │ 784  │Произвести ремонт мягкой  │Рассмотреть возможность     │         250,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │кровли дома N 29          │включения в план            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │ул. Шевченко              │капитального ремонта        │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Октябрьского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                           Октябрьский район, избирательный округ N 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович                           │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│756 │ 785  │Выполнить комплексное     │Ул. Б. Богаткова, 205,      │        3000,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │внутриквартальное         │205/1, 205/2, 179           │        3000,0│Бюджет города │2008 г.      │дорожно-                │

│    │      │благоустройство дорог по  │                            │        4000,0│Бюджет города │2009 г.      │благоустроительного     │

│    │      │ул. Б. Богаткова при      │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │условии, что дороги не    │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │входят в земельный        │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │участок, принадлежащий ТСЖ│                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Октябрьского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│757 │ 787  │Выполнить                 │1. Выполнить капитальный    │         200,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │внутриквартальное         │ремонт линий освещения улиц │              │              │             │Октябрьского района     │

│    │      │освещение на ул. Покатная │Покатной, Пролетарской.     │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │и ул. Пролетарской        │2. Построить линию освещения│              │              │             │                        │

│    │      │                          │на ул. Покатной (от начала  │              │              │             │                        │

│    │      │                          │улицы до ул. Военной)       │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│758 │ 790  │Произвести вырубку        │Произвести снос аварийных   │         500,0│Средства на   │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │аварийных тополей         │тополей                     │              │текущее       │             │Октябрьского района     │

│    │      │по ул. Б. Богаткова,      │                            │              │содержание    │             │города Новосибирска,    │

│    │      │163/6, 165, 169, 171, 173,│                            │              │жилого фонда  │             │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │175, 177, 179, 183, 196,  │                            │              │              │             │Октябрьского района"    │

│    │      │198, 201, 202, 203, 204,  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │205, 205/1, 205/2, 207,   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │вся Тополевая             │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│759 │ 791  │Ремонт кровель и          │Произвести ремонт кровель и │        2000,0│Средства на   │2006 - 2007  │Департамент энергетики, │

│    │      │подъездов: ул.            │подъездов                   │              │текущее       │гг.          │жилищного и             │

│    │      │Б. Богаткова, 163/2,      │                            │              │содержание    │             │коммунального хозяйства │

│    │      │163/3, 163/6, 165, 167,   │                            │              │жилого фонда, │             │города, администрация   │

│    │      │169, 171, 171/2, 171/3,   │                            │              │бюджет города │             │Октябрьского района     │

│    │      │173, 175, 181/1, 194, 196,│                            │        6500,0│Бюджет города │2009 г.      │города Новосибирска,    │

│    │      │194/2, 194/3, 194/4,      │                            │        6000,0│Бюджет города │2010 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │194/6, 194/7, 194/8,      │                            │              │              │             │Октябрьского района"    │

│    │      │194/9, 204, 206, 208, 209,│                            │              │              │             │                        │

│    │      │211; ул. Федосеева, 2, 10,│                            │              │              │             │                        │

│    │      │32, 34, 36                │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│760 │ 792  │Проработать вопрос по     │Включить в план УПП по      │      -       │      -       │2005 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │организации               │развитию маршрутов          │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │дополнительного маршрута  │пассажирского транспорта    │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │движения автобусов "МЖК - │(см. наказ N 759)           │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │Б. Богаткова -            │                            │              │              │             │Новосибирска, управление│

│    │      │Молодежная -              │                            │              │              │             │пассажирских перевозок  │

│    │      │Пролетарская - НГПУ",     │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │"ул. Военная -            │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │Заельцовский парк"        │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│761 │ 793  │Произвести ремонт систем  │Произвести ремонт           │         500,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │канализации, отопления и  │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │горячего водоснабжения в  │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │подвалах жилых домов по   │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │ул. Б. Богаткова, 165,    │                            │              │              │             │Октябрьского района     │

│    │      │171, 171/6                │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│762 │ 794  │Оборудовать спортивные    │Оборудовать спортивные      │         300,0│Бюджет города │2006 - 2007  │Департамент образования,│

│    │      │площадки                  │площадки                    │              │              │гг.          │культуры, спорта и      │

│    │      │по ул. Б. Богаткова,      │                            │              │              │             │молодежной политики     │

│    │      │163/6, 163/8, 179, 181/1, │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │194/3, ул. Федосеева - 10,│                            │              │              │             │Новосибирска, МУДО      │

│    │      │12                        │                            │              │              │             │"Спортивный город"      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│763 │ 795  │Произвести ремонт швов    │Произвести ремонт швов      │         150,0│Средства на   │2005 - 2006  │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │между панелями по наружным│                            │              │текущее       │гг.          │Октябрьского района"    │

│    │      │стенам панельных домов по │                            │              │содержание    │             │                        │

│    │      │ул. Б. Богаткова - 194/2, │                            │              │жилого фонда  │             │                        │

│    │      │194/4, ул. Федосеева, 10, │                            │              │              │             │                        │

│    │      │12                        │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│764 │ 796  │Установить "лежачего      │Проработать вопрос об       │         800,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │полицейского":            │установке "лежачего         │              │              │             │Октябрьского района     │

│    │      │1. По ул. Б. Богаткова,   │полицейского" после ремонта │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │194/4.                    │дороги по ул. Федосеева     │              │              │             │                        │

│    │      │2. Напротив школы N 186, с│                            │              │              │             │                        │

│    │      │благоустройством дороги   │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│765 │ 797  │Благоустроить территорию, │Благоустроить территорию    │         300,0│Бюджет города │2006 - 2007  │Администрация           │

│    │      │прилегающую к микрорынку  │                            │              │              │гг.          │Октябрьского района     │

│    │      │"Молодежный" на           │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │пересечении улиц          │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Б. Богаткова и Федосеева  │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│766 │ 798  │После окончания           │Восстановить спортивную     │         150,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация           │

│    │      │строительства дома        │площадку                    │              │              │             │Октябрьского района     │

│    │      │по ул. Федосеева, 3       │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │восстановить спортивную   │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │площадку возле школы N 186│                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│767 │ 799  │Произвести ремонт стоков  │Рассмотреть возможность     │         500,0│Бюджет города │2006 - 2007  │Администрация           │

│    │      │ливневой канализации,     │включения в план ремонта    │              │              │гг.          │Октябрьского района     │

│    │      │сделать внутриквартальное │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │освещение и асфальтировать│                            │              │              │             │                        │

│    │      │проезжую часть            │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Федосеева. Выполнить  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │парковку для автомашин и  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ограждение детской        │                            │              │              │             │                        │

│    │      │площадки по ул. Федосеева,│                            │              │              │             │                        │

│    │      │3                         │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│768 │ 800  │Благоустроить территорию с│Выполнить благоустройство   │         150,0│Бюджет города │2006 г.      │Департамент образования,│

│    │      │установкой лестничного    │                            │              │              │             │культуры, спорта и      │

│    │      │перехода между школами    │                            │              │              │             │молодежной политики     │

│    │      │NN 11 и 186               │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление образования  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│769 │ 801  │Произвести ремонт дороги, │Выполнить благоустройство   │         500,0│Бюджет города │2006 - 2007  │Администрация           │

│    │      │строительство тротуара и  │                            │              │              │гг.          │Октябрьского района     │

│    │      │внутриквартального        │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │освещения: ул. Тополевая  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │(от школы N 114 до        │                            │              │              │             │                        │

│    │      │остановки автотранспорта, │                            │              │              │             │                        │

│    │      │включая ул. Ядринцевский  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │спуск)                    │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│770 │ 802  │Проработать вопрос о      │Принять объект в            │      -       │      -       │2006 - 2009  │Департамент земельных и │

│    │      │передаче плавательного    │муниципальную собственность │              │              │гг.          │имущественных отношений │

│    │      │бассейна и стадиона СКА в │в соответствии с действующим│              │              │             │мэрии города            │

│    │      │муниципальную             │законодательством           │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │собственность             │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│771 │ 803  │Закрыть две котельные по  │Решить вопрос подключения   │      1000,0 -│Бюджет города │2005 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │ул. Тополевая. Подключить │домов к инженерным сетям    │        1200,0│              │             │жилищного и             │

│    │      │дома с N 1 по N 30 к      │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │центральному отоплению и  │                            │              │              │             │города                  │

│    │      │горячему водоснабжению    │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│772 │ 805  │Установка "детского       │Установить детский городок  │          80,0│Привлеченные  │2005 - 2006  │Администрация           │

│    │      │городка" в Военном городке│                            │              │средства      │гг.          │Октябрьского района     │

│    │      │N 17 (корпус 770)         │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│773 │(180*)│Решить вопрос по          │Осуществить расселение      │В соответствии│Бюджет города,│2008 - 2010  │Департамент энергетики, │

│    │      │расселению жилых домов    │                            │с Программой  │привлеченные  │гг.          │жилищного и             │

│    │      │2-го Кирпичного завода    │                            │переселения   │средства      │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │граждан,      │              │             │города                  │

│    │      │                          │                            │проживающих в │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │городе        │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │Новосибирске, │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │из ветхого и  │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │аварийного    │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │муниципального│              │             │                        │

│    │      │                          │                            │жилищного     │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │фонда на      │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │2004 - 2010   │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │годы          │              │             │                        │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                            Октябрьский район, избирательный округ N 32, депутат Черных Валерий Вячеславович                            │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│774 │ 806  │Ремонт школьного бассейна │Выполнить капитальный ремонт│         500,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │в школе N 195             │                            │              │              │             │Октябрьского района     │

│    │      │по ул. Высоцкого, 1       │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│775 │ 807  │Ремонт дороги и тротуара  │Выполнить благоустройство   │        5000,0│Бюджет города │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │улицы Высоцкого           │внутриквартальной территории│              │              │             │Октябрьского района"    │

│    │      │                          │и подъездных путей к ж/домам│              │              │             │                        │

│    │      │                          │3, 11, 13, 39/1, 39/2, 39/3,│              │              │             │                        │

│    │      │                          │39/4, 41 по ул. Высоцкого   │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│776 │ 808  │Ямочный ремонт            │Выполнить ямочный ремонт    │         250,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │внутриквартальной дороги  │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │по ул. Лазурная, 6        │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Октябрьского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│777 │ 809  │Ремонт лестничного спуска │Выполнить ремонт спуска     │          25,0│Бюджет города │2005 г.      │Администрация           │

│    │      │к дому N 2 по ул. Лазурной│                            │              │              │             │Октябрьского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│778 │ 810  │Ремонт панельных швов дома│Ремонт панельных швов       │         150,0│Бюджет города │2005 - 2006  │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │N 6 по ул. Лазурной       │производится согласно       │              │              │гг.          │Октябрьского района"    │

│    │      │                          │письменным заявлениям       │              │              │             │                        │

│    │      │                          │жителей                     │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│779 │ 814  │Ремонт кровли, отмостки,  │Выполнить перечисленные виды│         250,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │козырьков, балконов,      │ремонта                     │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │благоустройство и         │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │освещение двора           │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │по ул. Крамского, 4а      │                            │              │              │             │Октябрьского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│780 │ 815  │Ремонт кровли, ремонт     │Произвести ремонт и         │         350,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │подъездов, замена входных │благоустройство территории  │              │текущее       │             │Октябрьского района"    │

│    │      │дверей, ограждение        │                            │              │содержание    │             │                        │

│    │      │теплового узла в подъезде,│                            │              │жилого фонда  │             │                        │

│    │      │восстановление козырьков  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │над входными дверями,     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │благоустройство и         │                            │              │              │             │                        │

│    │      │асфальтирование           │                            │              │              │             │                        │

│    │      │внутридворовых территорий │                            │              │              │             │                        │

│    │      │по ул. 2-я Воинская, 55,  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │57                        │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│781 │ 816  │Ремонт входа в подвал дома│Произвести ремонт           │         150,0│Бюджет города │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по ул. Никитина, 138б     │                            │              │              │             │Октябрьского района"    │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│782 │ 817  │Благоустройство дорог,    │Выполнить благоустройство   │         100,0│Бюджет города │2005 - 2006  │Департамент транспорта и│

│    │      │освещение по              │ул. Воинской                │              │              │гг.          │дорожно-                │

│    │      │ул. Воинской-             │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │Артиллерийской            │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищно-коммунального   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │хозяйства города,       │

│    │      │                          │                            │              │              │             │администрация           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Октябрьского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│783 │ 818  │Подключение к горячему    │Выполнить работы по         │        3640,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │водоснабжению,            │подключению жилых домов к   │       25160,0│Бюджет города │2010 г.      │жилищного и             │

│    │      │телефонизация жилого      │горячему водоснабжению,     │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │массива Добролюбова,      │построить ЦТП, водовод,     │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │Панфиловцев, Стофато, 3   │установить трансформатор и  │              │              │             │Октябрьского района     │

│    │      │                          │проложить электрический     │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │                          │кабель                      │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│784 │ 819  │Капитальный ремонт лифтов │Включить в общегородской    │        3000,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Б. Богаткова, 210 -│план по ремонту лифтов      │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │230                       │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Октябрьского района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│785 │(193*)│Оказать помощь в          │Завершить работы по         │       10000,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │завершении работ по       │строительству               │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │строительству             │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │канализационно-насосной   │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │станции N 26              │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │строительства и         │

│    │      │                          │                            │              │              │             │архитектуры мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                         Первомайский район, избирательный округ N 33, депутат Родионов Александр Александрович                         │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│786 │ 820  │Строительство детского    │Разработать проектно-сметную│      189000,0│Бюджет города │2006 - 2008  │Департамент             │

│    │      │сада в центральной части  │документацию и построить    │в. т.ч.       │              │гг.          │строительства и         │

│    │      │района                    │детсад                      │       64000,0│              │2008 г.      │архитектуры мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент образования,│

│    │      │                          │                            │              │              │             │культуры, спорта и      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │молодежной политики     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│787 │ 821  │Капитальный ремонт здания │Подготовить проектно-сметную│        1000,0│Бюджет города │2006 г.      │Департамент образования,│

│    │      │Дома молодежи             │документацию и провести     │        3500,0│Бюджет города │2007 г.      │культуры, спорта и      │

│    │      │                          │капремонт                   │      125000,0│Бюджет города │2008 г.      │молодежной политики     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │строительства и         │

│    │      │                          │                            │              │              │             │архитектуры мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│788 │ 822  │Снос ветхого жилья по:    │Снос произвести согласно    │В соответствии│Бюджет города,│2007 - 2009  │Департамент энергетики, │

│    │      │ул. Аксенова, 13, 15,     │Программе переселения       │с Программой  │привлеченные  │гг.          │жилищного и             │

│    │      │ул. Марии Ульяновой, 10,  │граждан, проживающих        │переселения   │средства      │             │коммунального хозяйства │

│    │      │ул. Красный Факел, 24,    │в г. Новосибирске, из       │граждан,      │              │             │города, комитет по      │

│    │      │ул. Первомайской, 92,     │ветхого и аварийного        │проживающих в │              │             │жилищным вопросам мэрии │

│    │      │ул. Тельмана, 3а,         │муниципального жилого фонда │городе        │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │ул. Марии Ульяновой, 12   │на 2004 - 2010 гг.          │Новосибирске, │              │             │                        │

│    │      │ул. Чапаева, 1,           │                            │из ветхого и  │              │             │                        │

│    │      │ул. Ростовской, 18а,      │                            │аварийного    │              │             │                        │

│    │      │ул. Чапаева, 1а,          │                            │муниципального│              │             │                        │

│    │      │ул. Чапаева, 17б          │                            │жилищного     │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │фонда         │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │на 2004 - 2010│              │             │                        │

│    │      │                          │                            │годы          │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│789 │ 823  │Продолжение строительства │Продолжить строительство    │         500,0│Бюджет города │2005 - 2008  │Департамент энергетики, │

│    │      │газопровода в центральной │газопровода высокого        │              │              │гг.          │жилищного и             │

│    │      │части                     │давления - L 500 м, низкого │       11700,0│Привлеченные  │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │давления L = 6000 м         │              │средства      │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│790 │ 824  │Продолжение строительства │Продолжить строительство    │       23000,0│Бюджет города,│2007 - 2008  │Департамент энергетики, │

│    │      │газопровода в микрорайоне │газопровода высокого        │              │привлеченные  │гг.          │жилищного и             │

│    │      │"Восточном"               │давления L = 5500 м, низкого│              │средства      │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │давления - 12000 м          │              │              │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│791 │ 825  │Ремонт дорог по:          │Ремонт дорог                │       34370,0│Бюджет города │2005 - 2008  │Департамент транспорта и│

│    │      │Ул. Лесной,               │по ул. Пожарского,          │              │              │гг.          │дорожно-                │

│    │      │ул. Пожарского (от        │ул. Красный факел,          │в т.ч. 6870,0 │              │2008 г.      │благоустроительного     │

│    │      │Первомайской              │ул. Физкультурной,          │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │до Г. Революции),         │ул. Тельмана,               │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │ул. Красный факел,        │ул. Комбинатской,           │              │              │             │администрация           │

│    │      │ул. Первомайской,         │ул. Черепановской,          │              │              │             │Первомайского района    │

│    │      │ул. Физкультурной,        │ул. Стрелочной,             │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │ул. Тельмана,             │ул. Красногвардейской будет │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Комбайнеров,          │включен в планы работ       │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Черепановской,        │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Стрелочной,           │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Красногвардейской     │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│792 │ 826  │Промывка, опрессовка      │Выполнить работы            │         170,0│Бюджет города,│2007 г.      │Администрация           │

│    │      │системы отопления 32-х    │                            │              │привлеченные  │             │Первомайского района    │

│    │      │образовательных учреждений│                            │              │средства      │             │города Новосибирска     │

│    │      │района                    │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│    │      │N 144 (ограждение         │Выполнить ограждение        │         500,0│Бюджет города,│2008 г.      │Администрация           │

│    │      │территории школы)         │                            │              │привлеченные  │             │Первомайского района    │

│    │      │                          │                            │              │средства      │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│    │      │Детский сад N 282         │Выполнить ремонт            │          50,0│Бюджет города │2005 - 2006  │Администрация           │

│    │      │(вываливается стена,      │                            │              │              │гг.          │Первомайского района    │

│    │      │ремонт кровли)            │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│    │      │Капитальный ремонт        │Выполнить ремонтные работы  │         250,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент образования,│

│    │      │образовательного          │                            │              │              │             │культуры, спорта и      │

│    │      │учреждения N 140          │                            │              │              │             │молодежной политики     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│793 │ 828  │Капитальный ремонт МОУДОД │Выполнить ремонт            │         200,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент образования,│

│    │      │КСЦ "Дружба",             │                            │              │              │             │культуры, спорта и      │

│    │      │ул. Первомайская, 126     │                            │              │              │             │молодежной политики     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│794 │ 829  │Благоустройство дворовых  │Выполнить благоустройство   │         950,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │территорий:               │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │ул. Первомайская 148      │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │ул. Эйхе, 2               │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Первомайского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│795 │ (3)  │Реконструкция зданий      │Осуществление реконструкции │         500,0│Бюджет города │2007 - 2008  │Администрация           │

│    │      │ГПТУ-51 под жилые         │                            │              │              │гг.          │Первомайского района    │

│    │      │помещения для работников  │                            │       40000,0│Привлеченные  │             │города Новосибирска     │

│    │      │бюджетной сферы           │                            │              │средства      │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│796 │ (4)  │Строительство теплотрассы │Реконструкция ЦТП 01/12     │      -       │Привлеченные  │2008 г.      │Администрация           │

│    │      │от роддома N 7 до ГУ ДКБ  │                            │              │средства      │             │Первомайского района    │

│    │      │ст. Инская                │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                            Первомайский район, избирательный округ N 34, депутат Булова Надежда Васильевна                             │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│797 │ 830  │Капитальный ремонт        │Подготовка проектно-сметной │        5000,0│Бюджет города │2007 - 2008  │Главное управление      │

│    │      │лечебно-оздоровительного  │документации и проведение   │              │              │гг.          │здравоохранения мэрии   │

│    │      │центра "Березовый" МУЗ и  │капремонта                  │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │ГБ N 19                   │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│798 │ 831  │Строительство предприятия │Рассмотреть возможность     │       10000,0│Бюджет города,│2006 - 2008  │Департамент энергетики, │

│    │      │по переработке ТБО в южной│строительства               │              │привлеченные  │гг.          │жилищного и             │

│    │      │части района              │                            │              │средства      │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│799 │ 832  │Открытие клуба для        │Рассмотреть необходимость   │        1000,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент образования,│

│    │      │молодежи на ул. Звездной  │открытия клуба, т.к. вблизи │              │              │             │культуры, спорта и      │

│    │      │                          │микрорайона имеются: детский│              │              │             │молодежной политики     │

│    │      │                          │и спортивный клубы, ДК "40  │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │лет ВЛКСМ"                  │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│800 │ 833  │Завершение ремонта ДК "40 │Завершить ремонт ДК         │        1000,0│Бюджет города │2006 г.      │Департамент образования,│

│    │      │лет ВЛКСМ"                │                            │        1000,0│Бюджет города │2007 г.      │культуры, спорта и      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │молодежной политики     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│801 │ 834  │Реконструкция освещения   │Выполнить проектирование и  │        1770,0│Бюджет города │2005 - 2007  │Департамент транспорта и│

│    │      │улиц: Узорной, Березовая, │строительство               │              │              │гг.          │дорожно-                │

│    │      │Шукшина, Ученической,     │                            │         800,0│Бюджет города │2008 г.      │благоустроительного     │

│    │      │Пришвина                  │                            │         500,0│Бюджет города │2009 г.      │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │        1600,0│Бюджет города │2010 г.      │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │МУ "Горсвет"            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│802 │ 835  │Перевести на газовое      │Планируется строительство   │        4000,0│Привлеченные  │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │топливо котельную в       │газовой котельной ОАО       │              │средства      │             │жилищного и             │

│    │      │микрорайоне "Звездный"    │"Новосибирскэнерго"         │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│803 │ 836  │Газификация частного      │1. Строительство газовой    │       34000,0│Привлеченные  │2006 - 2008  │Департамент энергетики, │

│    │      │сектора пос. "Южный"      │трубы высокого давления     │              │средства      │гг.          │жилищного и             │

│    │      │                          │L = 7000 м.                 │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │2. Строительство газовой    │        5400,0│Привлеченные  │2008 г.      │города                  │

│    │      │                          │трубы низкого давления      │              │средства      │2008 г.      │                        │

│    │      │                          │L = 8000 м                  │         600,0│Бюджет города │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│804 │ 837  │Проведение водопровода в  │Проведение водопровода      │        3500,0│Бюджет города,│2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │частном секторе на        │                            │              │привлеченные  │             │жилищного и             │

│    │      │микрорайоне "Матвеевка"   │                            │              │средства      │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Первомайского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │МУП "Горводоканал"      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│805 │ 839  │Восстановление            │Восстановление              │              │              │             │Департамент транспорта и│

│    │      │внутриквартальных проездов│внутриквартальных проездов  │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │по: ул. Березовой,        │по:                         │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │ул. Шукшина,              │ул. Березовой,              │         600,0│Бюджет города │2006 г.      │комплекса мэрии города  │

│    │      │ул. Ученической,          │ул. Шукшина,                │         860,0│Бюджет города │2008 г.      │Новосибирска,           │

│    │      │ул. Пришвина              │                            │        1000,0│Бюджет города │2009 г.      │департамент энергетики, │

│    │      │                          │ул. Ученической,            │         150,0│Бюджет города │2006 г.      │жилищного и             │

│    │      │                          │ул. Пришвина                │         350,0│Бюджет города │2006 г.      │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Первомайского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │              │             │хозяйству Первомайского │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│806 │ 840  │Реконструкция дорог по:   │Выполнить реконструкцию     │         850,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │ул. Ласточкина,           │дорог                       │         500,0│Бюджет города │2010 гг.     │дорожно-                │

│    │      │Лениногорской, 4-й        │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │Пятилетки                 │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │администрация           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Первомайского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│807 │ 841  │Благоустройство и создание│Рассмотреть возможность     │         100,0│Бюджет города │2006 - 2009  │Администрация           │

│    │      │зоны отдыха у "Озера" в   │привлечения средств         │              │              │гг.          │Первомайского района    │

│    │      │районе НТЖДТ              │инвесторов для выполнения   │       17000,0│Привлеченные  │             │города Новосибирска     │

│    │      │                          │наказа                      │              │средства      │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│808 │ 842  │Снос аварийных деревьев по│Выполнить снос деревьев     │          60,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │ул. Узорной               │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Первомайского │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│809 │ 843  │Выполнить химическую      │Выполнить химическую        │         500,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │промывку внутридомовых    │промывку внутридомовых      │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │систем по ул. Звездной, 1 │систем                      │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Первомайского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комитет по энергетике   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│810 │ 844  │Установка светофора на    │Установить светофор         │         450,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │остановке общественного   │                            │              │              │             │Первомайского района    │

│    │      │транспорта "Школа"        │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │                          │                            │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│811 │ 845  │Строительство ограждения  │Выполнить ограждение        │         250,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация           │

│    │      │образовательного          │                            │              │              │             │Первомайского района    │

│    │      │учреждения N 145          │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент образования,│

│    │      │                          │                            │              │              │             │культуры, спорта и      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │молодежной политики     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│812 │ 846  │Капитальный ремонт        │Выполнить капитальный ремонт│         340,0│Бюджет города │2005 - 2006  │Департамент образования,│

│    │      │образовательного          │                            │              │              │гг.          │культуры, спорта и      │

│    │      │учреждения - N 145        │                            │              │              │             │молодежной политики     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│813 │ 847  │Ремонт образовательного   │Выполнить капитальный ремонт│         170,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │учреждения - N 117 (замена│                            │              │              │             │Первомайского района    │

│    │      │системы отопления)        │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                             Советский район, избирательный округ N 35, депутат Агафонов Виктор Леонидович                              │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│814 │ 849  │Присоединить земли        │Необходимо подготовить      │      -       │      -       │2007 г.      │Департамент             │

│    │      │существующих и планируемых│обращения к Губернатору и   │              │              │             │строительства и         │

│    │      │садовых обществ к         │Новосибирский областной     │              │              │             │архитектуры мэрии города│

│    │      │Советскому району         │Совет депутатов о           │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │присоединении земель        │              │              │             │администрация Советского│

│    │      │                          │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│815 │ 850  │Улучшить работу           │Все "узкие" специалисты,    │      -       │      -       │2005 г.      │Главное управление      │

│    │      │поликлиники N 1 ЦКБ СО РАН│предусмотренные приказом    │              │              │             │здравоохранения мэрии   │

│    │      │(нет узких специалистов), │Минздравсоцразвития РФ в    │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │в т.ч. врача онколога,    │штатном расписании          │              │              │             │                        │

│    │      │хирурга, маммолога,       │поликлиники введены.        │              │              │             │                        │

│    │      │кардиолога. Открыть       │Аптечный пункт в поликлинике│              │              │             │                        │

│    │      │аптечный пункт по льготным│есть                        │              │              │             │                        │

│    │      │рецептам прямо в          │                            │              │              │             │                        │

│    │      │поликлинике N 1           │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│816 │ 855  │Открыть продовольственный │Открыть супермаркет         │Согласно      │Привлеченные  │2005 г.      │Департамент             │

│    │      │магазин в м/р "Б"         │"Сибириада"                 │проектно-     │средства      │             │промышленности,         │

│    │      │                          │                            │сметной       │              │             │инноваций и             │

│    │      │                          │                            │документации  │              │             │предпринимательства     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│817 │ 857  │Приют для бездомных собак │Создать МУП "Центр по       │         100,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │                          │проблемам домашних животных"│         500,0│Привлеченные  │             │жилищно-коммунального   │

│    │      │                          │с приютом и другими         │              │средства      │             │хозяйства города,       │

│    │      │                          │необходимыми подразделениями│              │              │             │администрация Советского│

│    │      │                          │и филиалами в микрорайонах  │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│818 │ 860  │Расчищать подъезд для     │Проводить работу постоянно  │Согласно      │Бюджет города │2005 - 2010  │Департамент транспорта и│

│    │      │транспорта к остановкам   │                            │нормативов    │              │гг.          │дорожно-                │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│819 │ 864  │Сделать удобную дорожную  │Выполнить и утвердить проект│Будут         │Привлеченные  │2007 г.      │Администрация Советского│

│    │      │развязку для транспорта и │реконструкции               │определены    │средства      │             │района города           │

│    │      │пешеходов на пересечении  │                            │после         │              │             │Новосибирска            │

│    │      │пр. Строителей            │                            │разработки    │              │             │                        │

│    │      │и пр. Лаврентьева         │                            │проектно-     │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │сметной       │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │документации  │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│820 │ 884  │Сделать капитальный ремонт│Выполнить капитальный ремонт│        1500,0│Бюджет города │2006 г.      │Главное управление      │

│    │      │спортивного зала гимназии │спортзала                   │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │N 5                       │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│821 │ 888  │Не допустить закрытия     │Предусмотреть выделение и   │      -       │      -       │2006 г.      │Департамент образования,│

│    │      │клуба "Виктория"          │передачу в муниципальную    │              │              │             │культуры, спорта и      │

│    │      │                          │собственность новых         │              │              │             │молодежной политики     │

│    │      │                          │помещений для клуба         │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│822 │ 892  │Построить автомобильную   │Включено в ПДП жилого района│       18000,0│Привлеченные  │2007 - 2010  │Департамент транспорта и│

│    │      │дорогу, которая соединит  │"Кирово". Выполнить,        │              │средства      │гг.          │дорожно-                │

│    │      │ул. Золотодолинскую с     │согласовать и утвердить     │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │жилым районом "Кирово"    │проект с мостом             │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │(значительные уклоны оврага)│              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │администрация Советского│

│    │      │                          │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│823 │ 893  │Содействовать выделению   │Предусмотреть выделение     │         500,0│Бюджет города │2006 г.      │Главное управление      │

│    │      │средств на ремонт         │средств на ремонт           │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │спортивного зала школы    │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │N 162                     │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│824 │ 895  │Построить в Верхней зоне  │Определиться с нормами и    │      -       │Привлеченные  │2008 г.      │Администрация Советского│

│    │      │общественные бани         │спросом. Предложить СО РАН  │              │средства      │             │района города           │

│    │      │                          │выделить участок под        │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │застройку и организовать    │              │              │             │департамент             │

│    │      │                          │конкурс                     │              │              │             │промышленности,         │

│    │      │                          │                            │              │              │             │инноваций и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │предпринимательства     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│825 │ 904  │Расширить детский сад в   │Приобрести 20 комплектов    │Согласно смете│Бюджет города │2006 г.      │Главное управление      │

│    │      │пос. Геологов (не хватает │раскладных кроватей и       │расходов      │              │             │образования мэрии города│

│    │      │спальных мест)            │спальных принадлежностей при│              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │наличии площадей            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│826 │ 907  │Содействовать в           │Выполнить и утвердить проект│         200,0│Бюджет города │2005 - 2007  │Администрация Советского│

│    │      │организации освещения     │необходимого благоустройства│              │              │гг.          │района города           │

│    │      │перехода                  │на указанных территориях.   │         200,0│Привлеченные  │             │Новосибирска            │

│    │      │от ст. "Береговая"        │Выполнить работы с          │              │средства      │             │                        │

│    │      │до ост. "Поселок геологов"│привлечением до 50% средств │              │              │             │                        │

│    │      │и улиц в поселке          │ЗСЖД                        │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│827 │ 908  │Содействовать удешевлению │Выделить средства на        │         250,0│Бюджет города │2006 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │подводки газа к частному  │строительство сетей общего  │         350,0│Бюджет города │2007 г.      │жилищного и             │

│    │      │сектору. Частично         │пользования и материальную  │         350,0│Бюджет города │2008 г.      │коммунального хозяйства │

│    │      │профинансировать работы по│помощь на приобретение      │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │газификации домов частного│оборудования                │              │              │             │Советского района города│

│    │      │сектора в 2004, 2005,     │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │2006, 2007 годах          │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│828 │ 912  │Построить                 │Определиться с местом и     │Будут         │Привлеченные  │2006 - 2007  │Департамент             │

│    │      │культурно-развлекательный │составом помещений,         │определены    │средства      │гг.          │строительства и         │

│    │      │центр для детей и взрослых│сформировать участок,       │после         │              │             │архитектуры мэрии города│

│    │      │                          │выставить на торги,         │разработки    │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │построить с долевым участием│проектно-     │              │             │администрация Советского│

│    │      │                          │муниципалитета и получением │сметной       │              │             │района города           │

│    │      │                          │соответствующих             │документации  │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │(необходимых) площадей (150 │              │              │             │                        │

│    │      │                          │кв. м)                      │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│829 │ 913  │Клуб для подростков       │Предусмотрено наказом N 912 │      -       │      -       │2006 - 2007  │                        │

│    │      │                          │                            │              │              │гг.          │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│830 │ 914  │Открыть круглогодичную    │Необходимо выполнить        │Будут         │Бюджет города,│2007 г.      │Департамент образования,│

│    │      │спортивную площадку       │строительство хоккейной     │определены    │привлеченные  │             │культуры, спорта и      │

│    │      │(ул. Солнечногорская, 9,  │коробки                     │после         │средства      │             │молодежной политики     │

│    │      │11)                       │                            │разработки    │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │проектно-     │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │                            │сметной       │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │документации  │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│831 │ 916  │Построить в жилом районе  │Выполнить и утвердить проект│          350,│Привлеченные  │2007 г.      │Администрация Советского│

│    │      │"Кирово" детские площадки │необходимого благоустройства│              │средства      │             │района города           │

│    │      │                          │на указанных территориях.   │        1500,0│Бюджет города │2009 г.      │Новосибирска            │

│    │      │                          │Выполнить работы            │        1500,0│Бюджет города │2010 г.      │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│832 │ 917  │Соединить сети холодной   │Выполнение работ произвести │       44000,0│Привлеченные  │2005 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │воды с сетями Верхней зоны│за счет средств УЭВСО РАН   │              │средства      │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Советского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│833 │ 919  │Содействовать в ремонте   │Рассмотреть возможность     │          50,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент образования,│

│    │      │цокольного помещения для  │использования помещений для │              │              │             │культуры, спорта и      │

│    │      │занятий с детьми и        │работы с детьми             │              │              │             │молодежной политики     │

│    │      │подростками, Боровая      │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │партия, 7                 │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │администрация Советского│

│    │      │                          │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│834 │ 920  │Заасфальтировать дорогу,  │Выполнить благоустройство   │         400,0│Бюджет города │2010 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │соединяющую жилые дома и  │                            │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │остановку "Поселок        │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │геологов"                 │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Советского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│835 │ 921  │Выполнить реконструкцию   │Предусмотрено ПДП жилой     │          30,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Советского│

│    │      │перехода через лог,       │район "Кирово", как         │         350,0│Привлеченные  │2007 г.      │района города           │

│    │      │разделяющий жилой район   │ул. Трубная с устройством   │              │средства      │             │Новосибирска            │

│    │      │"Кирово"                  │насыпи трубы. Как временный │              │              │             │                        │

│    │      │                          │вариант - разработать проект│              │              │             │                        │

│    │      │                          │узла и выполнить            │              │              │             │                        │

│    │      │                          │реконструкцию               │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│836 │ 923  │Сделать отмостки          │Сделать отмостки            │        7700,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │по ул. Боровая партия, 2, │                            │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │3, 5, 9, 16               │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Советского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│837 │ 924  │Сделать капитальный ремонт│Выполнить соответствующие   │         800,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │кровель и текущий ремонт  │виды ремонта                │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │домов                     │                            │              │содержание    │             │хозяйству"              │

│    │      │по ул. Солнечногорской, 1,│                            │              │жилого фонда  │             │                        │

│    │      │3, 5, 11, 13, 15,         │                            │        1500,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │ул. Боровая партия, 2, 4, │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │9, 14                     │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Советского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│838 │ 925  │Ремонт подъездов жилых    │Включить, как первоочередные│        3500,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │домов                     │48 подъездов в план работы  │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │по принадлежности ЖЭО       │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Советского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│839 │ 926  │Отремонтировать дороги в  │Выполнить ремонт            │         180,0│Бюджет города │2008 г.      │Администрация Советского│

│    │      │частном секторе по        │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │ул. Черемушной            │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│840 │ 930  │Ускорить снос ветхого     │Подлежат сносу два дома (24 │       12000,0│Привлеченные  │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │жилья                     │квартиры). Необходимо       │В соответствии│средства,     │2008 г.      │жилищного и             │

│    │      │                          │строительство жилья под снос│с Программой  │бюджет города │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │общей площадью 1200 кв. м   │переселения   │              │             │города, департамент     │

│    │      │                          │                            │граждан,      │              │             │строительства и         │

│    │      │                          │                            │проживающих в │              │             │архитектуры мэрии города│

│    │      │                          │                            │городе        │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │Новосибирске, │              │             │администрация Советского│

│    │      │                          │                            │из ветхого и  │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │аварийного    │              │             │Новосибирска, комитет по│

│    │      │                          │                            │муниципального│              │             │жилищным вопросам мэрии │

│    │      │                          │                            │жилищного     │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │                          │                            │фонда         │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │на 2004 - 2010│              │             │                        │

│    │      │                          │                            │годы          │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│841 │ 933  │Не допустить распродажу   │Выделение земельных участков│      -       │      -       │             │Департамент земельных и │

│    │      │земли                     │производить в строгом       │              │              │             │имущественных отношений │

│    │      │                          │соответствии с              │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │законодательством           │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│842 │ 937  │Заменить силовой          │Работы выполнить совместно с│         200,0│Бюджет города,│2006 г.      │Администрация Советского│

│    │      │трансформатор,            │ОАО "Новосибирскэнерго"     │         200,0│привлеченные  │             │района города           │

│    │      │установленный в Боровой   │                            │              │средства      │             │Новосибирска            │

│    │      │партии, т.к. напряжение не│                            │              │              │             │                        │

│    │      │превышает 180 вольт       │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│843 │ 938  │Организовать отлов        │Обеспечить отлов по         │      -       │              │2005 - 2010  │Департамент энергетики, │

│    │      │бродячих собак            │своевременно поданным через │              │              │гг.          │жилищного и             │

│    │      │                          │ОБО заявкам ТОС и ЖЭО и их  │         100,0│Бюджет города │2008 г.      │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │содействию бригаде отлова   │         100,0│Бюджет города │2009 г.      │города                  │

│    │      │                          │                            │         100,0│Бюджет города │2010 г.      │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│844 │ 940  │Завершить реконструкцию   │Завершить реконструкцию     │        1000,0│Бюджет города │2005 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │дорожного полотна и       │дорожного полотна           │        1600,0│Бюджет города │2006 г.      │дорожно-                │

│    │      │сделать тротуары          │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │по ул. Васильковой        │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │и ул. Боровой партии      │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │администрация Советского│

│    │      │                          │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│845 │ 944  │Осветить улицы, в         │Выполнить освещение         │          85,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Советского│

│    │      │частности вдоль забора    │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │ДРСУ до трассы и в частном│                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │секторе                   │                            │              │              │             │МУ "Горсвет"            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│846 │ 946  │Обязать ЖЭУ-85 производить│Обеспечить ЖЭУ-85           │         800,0│Средства на   │2005 - 2010  │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │вывоз мусора и уборку     │необходимым количеством     │              │текущее       │гг.          │по жилищно-коммунальному│

│    │      │снега своевременно        │техники и средств на эти    │              │содержание    │             │хозяйству администрации │

│    │      │                          │цели                        │              │жилого фонда, │             │Советского района",     │

│    │      │                          │                            │              │бюджет города │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Советского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│847 │ 947  │Организовать обсуждение   │Оплатить корректировку и    │         350,0│Бюджет города │2006 г.      │Департамент             │

│    │      │жителями генерального     │завершение разработки схемы │              │              │             │строительства и         │

│    │      │плана развития застройки  │генерального плана жилого   │              │              │             │архитектуры мэрии города│

│    │      │жилого района,            │района "Кирово". Внести на  │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │разрабатываемого городской│окончательное обсуждение по │              │              │             │администрация Советского│

│    │      │администрацией            │готовности                  │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│848 │ 949  │Завершить оформление вновь│Оформить передачу объекта в │      -       │      -       │2007 г.      │Администрация Советского│

│    │      │открываемого мемориала в  │муниципальную собственность │              │              │             │района города           │

│    │      │реестр объектов города    │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент образования,│

│    │      │                          │                            │              │              │             │культуры, спорта и      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │молодежной политики     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент земельных и │

│    │      │                          │                            │              │              │             │имущественных отношений │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│849 │ 952  │Решить вопрос о введении  │МУП "ПАТП-3" по заявке      │      -       │      -       │2007 - 2010  │Департамент транспорта и│

│    │      │дополнительного утреннего │коррекционной школы         │              │              │гг.          │дорожно-                │

│    │      │школьного рейса           │осуществляет доставку       │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │школьников к месту учебы с  │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │понедельника по субботу     │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│850 │ 959  │Перенести от жилых домов  │Перенести от жилых домов    │Будут         │Привлеченные  │2006 - 2007  │Департамент транспорта и│

│    │      │конечную остановку        │конечную остановку автобусов│определены    │средства      │гг.          │дорожно-                │

│    │      │автобусов и маршрутных    │и маршрутных такси          │после         │              │             │благоустроительного     │

│    │      │такси с ул. Демакова на   │                            │разработки    │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │ул. Пасечную              │                            │проектно-     │              │             │Новосибирска, управление│

│    │      │                          │                            │сметной       │              │             │пассажирских перевозок  │

│    │      │                          │                            │документации  │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│851 │ 966  │Осуществлять контроль за  │Вопрос                      │      -       │      -       │2005 - 2010  │Департамент энергетики, │

│    │      │работой ЖКХ (повысить     │организационно-технический, │              │              │гг.          │жилищного и             │

│    │      │температуру в квартирах   │требуется усилить контроль в│              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │зимой)                    │связи с неустойчивостью     │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │режимов работы оборудования │              │              │             │Советского района города│

│    │      │                          │теплосетей ГУП "УЭиВ СО РАН"│              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│852 │ 973  │Осуществлять контроль за  │Внедрить методику оценки    │      -       │      -       │2005 - 2010  │Администрация Советского│

│    │      │содержанием подъездов     │санитарного состояния       │              │              │гг.          │района города           │

│    │      │и их уборкой              │территории и мест общего    │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │пользования в домах.        │              │              │             │                        │

│    │      │                          │Поощрение и наказание ИТР   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │проводить с учетом значения │              │              │             │                        │

│    │      │                          │и динамики изменения этой   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │оценки                      │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│853 │ 976  │Осуществлять контроль за  │Усилить контрольные службы  │      -       │Привлеченные  │2005 - 2010  │Администрация Советского│

│    │      │уборкой мусора вокруг     │администрации (закрепленные │              │средства      │гг.          │района города           │

│    │      │магазинов и на остановках │специальные автомобили за   │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │ОРАТИ и ОБО плюс по 2       │              │              │             │                        │

│    │      │                          │специалиста, 2 видеокамеры, │              │              │             │                        │

│    │      │                          │2 компьютера) и             │              │              │             │                        │

│    │      │                          │арендодателей численностью и│              │              │             │                        │

│    │      │                          │техническими средствами     │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│854 │ 978  │Расширить дворовые        │Рассмотреть возможность     │          40,0│Бюджет города │2005 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │площадки для подъездов и  │расширения дворовых         │         100,0│Бюджет города │2006 г.      │жилищного и             │

│    │      │дневной стоянки           │площадок.                   │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │автомобилей               │Выполнить и утвердить       │         100,0│Привлеченные  │2006 г.      │города, администрация   │

│    │      │                          │проекты                     │              │средства      │             │Советского района города│

│    │      │                          │                            │         200,0│Бюджет города │2007 г.      │Новосибирска            │

│    │      │                          │                            │         200,0│Привлеченные  │2007 г.      │                        │

│    │      │                          │                            │              │средства      │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│855 │ 979  │Организовать центр отдыха │Застройщику включить в      │Будут         │Привлеченные  │2007 - 2009  │Администрация Советского│

│    │      │и культурного досуга для  │проект строительства        │определены    │средства      │гг.          │района города           │

│    │      │детей и взрослых          │торгового центра            │после         │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │                            │разработки    │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │проектно-     │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │сметной       │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │документации  │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│856 │ 980  │Построить детские городки │Выполнить и утвердить       │          15,0│Бюджет города │2005 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │и спортплощадки           │проекты                     │          50,0│Привлеченные  │2006 г.      │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │средства      │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │          50,0│Бюджет города │2006 г.      │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │         100,0│Бюджет города,│2007 г.      │Советского района города│

│    │      │                          │                            │              │привлеченные  │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │                            │              │средства      │             │                        │

│    │      │                          │                            │         200,0│Бюджет города │2008 г.      │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│857 │ 982  │Способствовать            │По окончании                │      -       │      -       │2005 - 2010  │Департамент по          │

│    │      │трудоустройству инвалидов │профессионального училища   │              │              │гг.          │социальной политике     │

│    │      │по заключению МСЭ после   │инвалид трудоустраивается на│              │              │             │мэрии города            │

│    │      │окончания профтехучилища  │общих основаниях по         │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │полученной профессии        │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│858 │ 985  │Улучшить работу           │Сезонные маршруты,          │      -       │Бюджет города │2005 - 2010  │Департамент транспорта и│

│    │      │муниципального транспорта,│обслуживаемые муниципальными│              │              │гг.          │дорожно-                │

│    │      │увеличить количество      │предприятиями обеспечены    │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │автобусов, в т.ч. в       │автобусами городского типа. │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │садоводческих             │На указанных направлениях   │              │              │             │Новосибирска, управление│

│    │      │товариществах: "Надежда", │также привлекаются          │              │              │             │пассажирских перевозок  │

│    │      │"Ключи", "Нива", "Восток" │немуниципальные перевозчики │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│859 │ 987  │Решить вопрос о проезде к │В соответствии с            │90 рублей за  │Бюджет города │2008 - 2009  │Департамент транспорта и│

│    │      │садовым обществам по      │Постановлением Губернатора  │каждый        │              │гг.          │дорожно-                │

│    │      │проездным билетам         │Новосибирской области N 32  │реализованный │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │на сезонных маршрутах       │проездной     │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │социального и общего заказа │билет на      │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │действуют проездные         │территории    │              │             │администрация Советского│

│    │      │                          │социальные билеты           │города и      │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │Новосибирской │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │                            │области       │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│860 │ 989  │Сделать бесплатными       │По Программе государственных│      -       │      -       │2008 - 2010  │Департамент по          │

│    │      │медицинские операции      │гарантий обязательного      │              │              │гг.          │социальной политике     │

│    │      │молодым людям до 30 лет   │медицинского страхования    │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │оперативное лечение         │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │населению проводится        │              │              │             │                        │

│    │      │                          │бесплатно                   │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│861 │ 990  │Организовать принятие     │Департаментам мэрии при     │      -       │Бюджет города,│2008 г.      │Администрация Советского│

│    │      │городской программы       │формировании планов работ на│              │привлеченные  │             │района города           │

│    │      │"Жилой район Кирово -     │2007 - 2008 гг. рассмотреть │              │средства      │             │Новосибирска            │

│    │      │южные ворота города"      │и утвердить мероприятия по  │              │              │             │                        │

│    │      │                          │развитию жилого района      │              │              │             │                        │

│    │      │                          │Кирово                      │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│862 │ 995  │Штрафовать за выброс      │Работа депутата по          │      -       │      -       │2008 - 2010  │Администрация Советского│

│    │      │мусора в неустановленных  │разработке положения о      │              │              │гг.          │района города           │

│    │      │местах                    │взимании штрафов за выброс  │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │мусора                      │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│863 │ 996  │Сохранить пенсионерам     │В бюджете города            │      -       │      -       │2008 - 2010  │Департамент по          │

│    │      │бесплатный проезд         │предусматриваются средства  │              │              │гг.          │социальной политике     │

│    │      │                          │для выдачи пенсионерам, не  │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │имеющим льгот, для          │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │приобретения единого        │              │              │             │                        │

│    │      │                          │проездного социального      │              │              │             │                        │

│    │      │                          │билета                      │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│864 │ 1001 │Строить социальное жилье, │Разработать и утвердить     │         150,0│Привлеченные  │2005 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │способствовать введению   │Программу округа по         │       60000,0│средства      │2006 г.      │жилищного и             │

│    │      │ипотеки                   │строительству социального   │       80000,0│Привлеченные  │2007 г.      │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │жилья для неимущих и        │              │средства      │             │города, администрация   │

│    │      │                          │льготного - для бюджетников │      100000,0│Привлеченные  │2008 г.      │Советского района города│

│    │      │                          │                            │              │средства      │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│865 │ 1005 │Повысить зарплату         │Предусмотрено п. 99         │      -       │      -       │2008 - 2010  │                        │

│    │      │бюджетникам               │                            │              │              │гг.          │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│866 │ (1)  │Провести ремонт           │Проведение ремонта          │        1400,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │(расширение) проезжей     │                            │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │части дороги для          │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │городского автобусного    │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │маршрута 72               │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │по ул. Васильковая и      │                            │              │              │             │администрация Советского│

│    │      │Боровая Партия            │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│867 │ (8)  │Завершить ремонт системы  │Завершение ремонта          │        3000,0│Привлеченные  │2007 - 2008  │Департамент энергетики, │

│    │      │электроснабжения          │                            │              │средства      │гг.          │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│868 │(195*)│Добиться принятия и       │Разработать мероприятия по  │См. наказ     │Бюджет города │2007 - 2009  │Администрация           │

│    │      │выполнения плана развития │развитию жилого района      │N 990         │              │гг.          │Советского района города│

│    │      │жилого района "Кирово"    │"Кирово"                    │              │              │             │Новосибирска, отраслевые│

│    │      │                          │                            │              │              │             │департаменты мэрии      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│869 │ (16) │Создать зоны              │Участие в реализации        │      -       │Привлеченные  │2006 - 2009  │Департамент             │

│    │      │инновационного развития   │комплексных целевых программ│              │средства      │гг.          │промышленности,         │

│    │      │ННЦ и выделить средства на│                            │              │              │             │инноваций и             │

│    │      │наукоемкие производства и │                            │              │              │             │предпринимательства     │

│    │      │приоритетные направления в│                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │науке                     │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│870 │ (19) │Завершить реконструкцию   │Осуществление сметных работ │        2000,0│Привлеченные  │2006 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │магистральных улиц:       │по реконструкции Цветного   │              │средства      │             │дорожно-                │

│    │      │Морской пр.,              │проезда.                    │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │пр. Лаврентьева,          │Определение подрядчика.     │       18000,0│Бюджет города │2007 г.      │комплекса мэрии города  │

│    │      │пр. Строителей, Цветной   │Реконструкция               │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │пр., улиц Российской,     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Героев Труда, Демакова    │                            │              │              │             │                        │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                           Советский район, избирательный округ N 36, депутат Медведев Алексей Александрович                            │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│871 │ 1011 │Благоустроить и           │Выполнить временный тротуар │          30,0│Привлеченные  │2007 г.      │Администрация Советского│

│    │      │заасфальтировать          │с водоотводными канавами в  │              │средства      │             │района города           │

│    │      │пешеходную дорожку от     │счет средств по             │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │торгового комплекса по    │строительству перехода под  │              │              │             │                        │

│    │      │спуску к домам            │ул. Шлюзовой                │              │              │             │                        │

│    │      │на ул. Сиреневую          │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│872 │ 1012 │Сделать дорогу с твердым  │Целесообразно выполнить     │        1000,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │покрытием и освещение от  │нормальный пешеходный       │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │жилых домов               │тротуар шириной 1,5 м длиной│              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │по ул. Вахтангова до школ │450 м до ул. Тружеников по  │              │              │             │города                  │

│    │      │N 119 и 121               │ул. Золоторожской с         │        1900,0│Бюджет города │2010 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │                          │устройством линии освещения │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│873 │ 1015 │Доработать дорогу у дома  │Запроектировать и выполнить │        1250,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │по ул. Тружеников, 9      │ливневую канализацию        │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │с обеспечением отвода     │по ул. Тружеников в рамках  │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │талых и ливневых вод      │проекта дорожно-тропиночной │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │сети и ливневой сети        │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление              │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │                          │                            │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│874 │ 1016 │Улучшить работу автобусных│Запланировано обновление    │        2200,0│Бюджет города │2006 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │маршрутов NN 36, 15,      │подвижного состава на       │        4400,0│Бюджет города │2007 г.      │дорожно-                │

│    │      │добиться пополнения       │маршруте N 36. ПС с         │      -       │Бюджет города │2008 г.      │благоустроительного     │

│    │      │автобусами                │маршрутов NN 2, 36 будет    │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │перераспределен на маршрут  │              │              │             │Новосибирска, управление│

│    │      │                          │N 15                        │              │              │             │пассажирских перевозок  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│875 │ 1019 │Отремонтировать дорожное  │Отремонтировать дорожное    │        5000,0│Привлеченные  │2005 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │покрытие по ул. Русской   │покрытие                    │              │средства      │             │дорожно-                │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление              │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │                          │                            │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│876 │ 1020 │Восстановить во дворах    │Включить в планы            │          65,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Советского│

│    │      │теннисные столы (7 шт.),  │благоустройства ЖЭО         │          65,0│Привлеченные  │             │района города           │

│    │      │баскетбольные щиты с      │                            │              │средства      │             │Новосибирска            │

│    │      │корзинами (5 шт.)         │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│877 │ 1022 │Ремонт домов по           │Включить в план ремонта,    │         400,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │ул. Рубиновой, 1 и 7 -    │уточнив объемы по данным    │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │ремонт кровель, ремонт    │весеннего и осеннего        │              │содержание    │             │хозяйству Советского    │

│    │      │отмосток, обустройство    │обследования                │              │жилого фонда  │             │района", администрация  │

│    │      │автостоянок, ремонт       │                            │              │              │             │Советского района города│

│    │      │козырька над балконом кв. │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │13 по ул. Рубиновой, 1    │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│878 │ 1023 │Снос ветхого жилья -      │Включено в проработку по    │       41000,0│Привлеченные  │2006 - 2008  │Департамент             │

│    │      │деревянных домов          │строительству 2-х домов на  │              │средства      │гг.          │строительства и         │

│    │      │по ул. Российской,        │ул. Разъездной для сноса    │              │              │             │архитектуры мэрии города│

│    │      │Шатурской, Истринской     │первой очереди (всего 256   │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │квартир)                    │              │              │             │администрация Советского│

│    │      │                          │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│879 │ 1026 │Ремонт подъездов в домах  │В соответствии с            │        1300,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │м/р "Д" и "Щ"             │действующими нормами        │        2800,0│текущее       │2006 г.      │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │капитальный ремонт          │              │содержание    │             │хозяйству Советского    │

│    │      │                          │производится 1 раз в 5      │              │жилого фонда  │             │района", администрация  │

│    │      │                          │лет.                        │        3500,0│Бюджет города │2007 г.      │Советского района города│

│    │      │                          │Установлен контроль за 714  │        1000,0│Бюджет города │2009 г.      │Новосибирска,           │

│    │      │                          │подъездами, ремонт которых  │        2600,0│Бюджет города │2010 г.      │департамент энергетики, │

│    │      │                          │будет осуществляться в      │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │соответствии с нормативами  │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│880 │ 1028 │Развивать муниципальный   │Пополнение (обновление)     │      231000,0│Бюджет города │2006 - 2009  │Департамент транспорта и│

│    │      │транспорт, закупать       │подвижного состава (до 20   │              │              │гг.          │дорожно-                │

│    │      │большие автобусы, снизить │единиц)                     │              │              │в т.ч.       │благоустроительного     │

│    │      │плату за проезд до 5      │                            │       35000,0│Бюджет города │2006 г.      │комплекса мэрии города  │

│    │      │рублей                    │                            │              │              │             │Новосибирска, управление│

│    │      │                          │                            │              │              │             │пассажирских перевозок  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│881 │ (10) │Построить переход (виадук)│Посодействовать в           │      -       │Привлеченные  │2008 - 2010  │Администрация Советского│

│    │      │через железнодорожные пути│строительстве виадука       │              │средства      │гг.          │района города           │

│    │      │от Железнодорожного музея │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │до станции "Сеятель"      │                            │              │              │             │                        │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                           Советский район, избирательный округ N 37, депутат Караськов Александр Михайлович                            │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│882 │ 1029 │Разработка проекта по     │Прямая дорога от            │      -       │Бюджет города │2006 - 2009  │Департамент транспорта и│

│    │      │строительству прямой      │ул. Экваторной до           │              │              │гг.          │дорожно-                │

│    │      │дороги из Нижней Ельцовки │ул. Иванова протяженностью  │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │в микрорайон "Щ"          │3080 и шириной 7,5 м с      │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │тротуаром 1,5 м, в том числе│              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │2040 м - новая, 1040 -      │              │              │             │администрация Советского│

│    │      │                          │расширение продолжения      │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │ул. Иванова. 2007 год -     │        3000,0│Бюджет города │2007 г.      │Новосибирска            │

│    │      │                          │оценка общественного мнения,│              │              │             │                        │

│    │      │                          │экологическая экспертиза,   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │проектирование.             │              │              │             │                        │

│    │      │                          │2008 - 2009 годы -          │              │              │             │                        │

│    │      │                          │строительство               │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│883 │ 1032 │Газификация частного      │Продолжить газификацию      │         700,0│Бюджет города │2005 - 2008  │Департамент энергетики, │

│    │      │сектора                   │                            │              │              │гг.          │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │        8000,0│Привлеченные  │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │средства      │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Советского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│884 │ 1037 │Благоустройство и         │                            │          50,0│Бюджет города │2005 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │строительство новых       │                            │         200,0│Привлеченные  │2006 г.      │жилищного и             │

│    │      │детских площадок внутри   │                            │              │средства      │             │коммунального хозяйства │

│    │      │дворов                    │                            │         100,0│Бюджет города │2006 г.      │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │         300,0│Бюджет города │2007 г.      │Советского района города│

│    │      │                          │                            │         300,0│Привлеченные  │2008 г.      │Новосибирска            │

│    │      │                          │                            │              │средства      │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│885 │ 1041 │Открытие аптеки или       │В архитектурно планировочном│Согласно      │Привлеченные  │2008 г.      │Администрация Советского│

│    │      │аптечного киоска в Нижней │задании строящегося магазина│проектно-     │средства      │             │района города           │

│    │      │Ельцовке (частный сектор) │предусмотреть размещение    │сметной       │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │аптечного киоска            │документации  │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│886 │ 1045 │Перенос стоянки           │Выполнить проект переноса в │Согласно      │Привлеченные  │2006 - 2007  │Управление пассажирских │

│    │      │пассажирского             │конец ул. Демакова с ее     │проектно-     │средства      │гг.          │перевозок мэрии города  │

│    │      │автотранспорта на         │расширением, устройством    │сметной       │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │"конечной" остановке      │тротуара и освещения с      │документации  │              │             │администрация Советского│

│    │      │(ул. Демакова - у МУП     │привлечением инвесторов на  │              │              │             │района города           │

│    │      │"Колосок") вверх по       │объекты обслуживающей сферы │              │              │             │Новосибирска, УВД города│

│    │      │ул. Кутателадзе, открытие │Выполнить реконструкцию и   │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │пункта общественного      │строительство               │              │              │             │                        │

│    │      │питания, туалета          │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│887 │ 1051 │Благоустройство           │Восстановить имеющиеся      │        1200,0│Привлеченные  │2005 - 2007  │Администрация Советского│

│    │      │ул. Иванова (отсутствуют  │тротуары и освещение.       │              │средства      │гг.          │района города           │

│    │      │тротуары, освещение)      │Запроектировать и выполнить │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │недостающее освещение и     │              │              │             │                        │

│    │      │                          │тротуары                    │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│888 │ 1055 │Сохранение и развитие     │Разработать и утвердить     │Будут         │Бюджет города,│2005 - 2008  │Департамент образования,│

│    │      │парка "У моря Обского"    │реконструкцию материально-  │определены    │привлеченные  │гг.          │культуры, спорта и      │

│    │      │                          │технической базы парка "У   │после         │средства      │             │молодежной политики     │

│    │      │                          │моря Обского".              │подготовки    │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │Выполнить следующие         │проектно-     │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │мероприятия: строительство  │сметной       │              │             │                        │

│    │      │                          │новой эстрады;              │документации  │              │             │                        │

│    │      │                          │                            │         130,0│Бюджет города │2007 г.      │                        │

│    │      │                          │текущее содержание и        │        1000,0│Бюджет города │2007 г.      │                        │

│    │      │                          │оснащение парка;            │        2000,0│Бюджет города │2008 г.      │                        │

│    │      │                          │                            │        1000,0│Привлеченные  │             │                        │

│    │      │                          │                            │              │средства      │             │                        │

│    │      │                          │благоустройство территории  │         150,0│Бюджет города │2007 г.      │                        │

│    │      │                          │символического              │              │              │             │                        │

│    │      │                          │памятника-камня (разбивка   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │клумб, установка лавочек,   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │асфальтирование площадки)   │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│889 │ 1062 │Составление графика       │По данным комплексного      │      -       │      -       │2005 - 2008  │Департамент транспорта и│

│    │      │движения автобусов без    │обследования пассажиропотока│              │              │гг.          │дорожно-                │

│    │      │длительных перерывов (в   │производится реорганизация  │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │том числе в вечернее время│маршрутной сети и           │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │на маршрутах "Цветной пр."│корректировка расписаний    │              │              │             │Новосибирска, управление│

│    │      │- "Д", "Щ" - "Нижняя      │движения действующих        │              │              │             │пассажирских перевозок  │

│    │      │Ельцовка") и контроль за  │маршрутов                   │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │его соблюдением           │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│890 │ 1065 │Оплату за проезд в        │Проработка вопроса по       │      -       │      -       │2008 - 2010  │Департамент транспорта и│

│    │      │автобусах маршрутов       │обеспечению дотацией ПАТП на│              │              │гг.          │дорожно-                │

│    │      │NN 601, 602 от ост.       │убытки по факту при введении│              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │"Нижняя Ельцовка до       │предлагаемой оплаты         │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │Академгородка сделать     │                            │              │              │             │Новосибирска, управление│

│    │      │равной оплате за проезд от│                            │              │              │             │пассажирских перевозок  │

│    │      │ост. Сеятель до           │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │Академгородка             │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│891 │ 1068 │Отсыпка дорог частного    │В планах по текущему ремонту│Согласно      │Бюджет города │2006 - 2008  │Департамент транспорта и│

│    │      │сектора                   │дорог                       │проектно-     │              │гг.          │дорожно-                │

│    │      │                          │                            │сметной       │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │документации  │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│892 │ 1069 │Обустройство тротуара     │Устройство тротуара 270 м   │         100,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │вдоль частного сектора (по│шириной 1,5 м               │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │Бердскому шоссе - от      │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │Шиномонтажа               │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │до ул. Черносельской)     │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│893 │ 1070 │Освещение тоннеля на      │Установка двух светильников │          25,0│Бюджет города │2006 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │въезде в микрорайоне      │"кобра" над пешеходной      │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │Нижняя Ельцовка с         │частью с освещением тоннеля │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │Бердского шоссе           │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│894 │ 1073 │Установка мусорных баков  │Заключение договоров на     │         800,0│Средства на   │2005 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │                          │вывоз ТБО со всеми          │        1200,0│текущее       │2006 г.      │жилищного и             │

│    │      │                          │домовладельцами             │              │содержание    │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │охватываемого сектора.      │              │жилого фонда  │             │города, администрация   │

│    │      │                          │Дотация на покрытие разницы │        1300,0│Бюджет города │2007 г.      │Советского района города│

│    │      │                          │в тарифах для населения и   │        1500,0│Бюджет города │2008 г.      │Новосибирска            │

│    │      │                          │фактическим затратам        │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│895 │ 1074 │Решение вопроса о         │Провести снос и обрезку крон│По фактическим│Средства на   │2006 - 2007  │Департамент транспорта и│

│    │      │спиливании особо высоких  │деревьев                    │затратам      │текущее       │гг.          │дорожно-                │

│    │      │деревьев                  │                            │              │содержание    │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда, │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │бюджет города │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Советского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│896 │ 1077 │Выделение помещения для   │Предусмотреть из            │      -       │      -       │2007 - 2009  │Департамент земельных и │

│    │      │работы ТОС "Ельцовочка"   │освобождаемых от аренды в   │              │              │гг.          │имущественных отношений │

│    │      │                          │школах и других             │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │муниципальных объектах      │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │администрация Советского│

│    │      │                          │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│897 │ 1080 │Разработка программы      │Провести анализ протечек по │      -       │Бюджет города,│2006 - 2007  │Администрация Советского│

│    │      │кровель жилого сектора    │данным осеннего 2004 и      │              │привлеченные  │гг.          │района города           │

│    │      │                          │весеннего 2005 г. осмотра.  │              │средства      │             │Новосибирска, комитет   │

│    │      │                          │Составить и утвердить       │              │              │             │жилищно-коммунального   │

│    │      │                          │приоритетный перечень по    │              │              │             │хозяйства мэрии города  │

│    │      │                          │состоянию на 01.07.2005.    │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │Составить смету и,          │              │              │             │                        │

│    │      │                          │определившись возможными    │              │              │             │                        │

│    │      │                          │источниками и средствами,   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │составить программу со      │              │              │             │                        │

│    │      │                          │сроками по годам            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│898 │ (4)  │Провести капитальный      │Проведение капитального     │        5500,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │ремонт дороги             │ремонта                     │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │по ул. Лесосечной от ж/д  │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │переезда до ул. Экваторной│                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │и обустройство прилегающих│                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │территорий                │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│899 │ (5)  │Провести поэтапную        │Внесение изменений в        │       22000,0│Бюджет города │2007 - 2008  │Департамент транспорта и│

│    │      │гидротехническую очистку  │проектную документацию.     │              │              │гг.          │дорожно-                │

│    │      │русла реки Нижняя Ельцовка│Выполнение работ            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │и устранить последствия   │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │подтопления жилого фонда  │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│900 │ (6)  │Обеспечить водоснабжением │Выполнение работ            │        2200,0│Бюджет города │2007 - 2008  │Департамент энергетики, │

│    │      │и электроосвещением улиц  │                            │              │              │гг.          │жилищного и             │

│    │      │частного сектора, согласно│                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │норм и требований         │                            │              │              │             │города, департамент     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │транспорта и дорожно-   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │МУП "Горводоканал", МУ  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │"Горсвет", администрация│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Советского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│901 │ (15) │Завершить строительство   │Завершение работы на участке│       12000,0│Привлеченные  │2008 г.      │Администрация Советского│

│    │      │перехода через р. Шадриху.│протяженностью 1,5 км       │              │средства      │             │района города           │

│    │      │Микрорайон "Верхняя зона" │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                             Советский район, избирательный округ N 38, депутат Казак Анатолий Альбертович                              │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│902 │ 1082 │Оборудовать тротуар для   │Оборудование тротуара       │         100,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │пешеходов по ул. Молодости│шириной 1 м и длиной 1150 м,│              │              │             │дорожно-                │

│    │      │от светофора              │также в случае реконструкции│              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │по ул. Варшавской         │дороги по ул. Молодости     │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление              │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │                          │                            │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │администрация Советского│

│    │      │                          │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│903 │ 1083 │Обустроить тротуары для   │Устройство тротуара шириной │         100,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │пешеходов по улицам:      │1 метр и длиной             │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │Ветлужской, Гидромонтажной│соответственно по улицам:   │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │и между домами 7, 9 и 14, │Ветлужской - 420 метров,    │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │16 по ул. Динамовцев      │Гидромонтажной - 1020       │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │                          │метров, Динамовцев - 270    │              │              │             │управление              │

│    │      │                          │метров включалось в проект  │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │                          │Плана на 2005 год -         │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │                          │отклонено ГУБО. Тротуар на  │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │Динамовцев - при устройстве │              │              │             │администрация Советского│

│    │      │                          │дороги                      │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│904 │ 1084 │Провести ремонт           │Провести капитальный ремонт │         600,0│Бюджет города │2006 - 2007  │Департамент транспорта и│

│    │      │ул. Варшавской            │проезжей части шириной 6 м, │              │              │гг.          │дорожно-                │

│    │      │от ул. Молодости          │длиной 810 м и устройство   │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │тротуара                    │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│905 │ 1085 │Содействовать в           │Засыпка котлована,          │      180000,0│Бюджет города │2009 - 2010  │Департамент образования,│

│    │      │проектировании и          │благоустройство. Включить в │              │              │гг.          │культуры, спорта и      │

│    │      │строительстве пристройки к│план                        │              │              │             │молодежной политики     │

│    │      │школе N 112               │социально-экономического    │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │развития 2006 года          │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│906 │ 1086 │Капитально-               │При строительстве или       │      120000,0│Бюджет города │2006 - 2008  │Главное управление      │

│    │      │восстановительный ремонт  │реконструкции               │              │              │гг.          │здравоохранения мэрии   │

│    │      │детского отделения        │терапевтического корпуса на │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │больницы N 3              │территории больницы N 3     │              │              │             │                        │

│    │      │                          │будет предусмотрено         │              │              │             │                        │

│    │      │                          │размещение детского         │              │              │             │                        │

│    │      │                          │отделения                   │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│907 │ 1087 │Привести в рабочее        │Капитальный ремонт хоккейной│          50,0│Бюджет города │2008 г.      │Управление физической   │

│    │      │состояние хоккейную       │площадки                    │              │              │             │культуры и спорта мэрии │

│    │      │площадку возле дома N 30  │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │по ул. Ветлужской         │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│908 │ 1088 │Капитальный ремонт жилых  │Выполнить капитальный ремонт│         100,0│Бюджет города │2006 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │домов больничного городка │                            │        2000,0│Бюджет города │2009 г.      │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │        1000,0│Бюджет города │2010 г.      │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Советского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│909 │ 1090 │Содействовать в           │Выкупить в муниципальную    │Согласно      │Бюджет города │2006 - 2007  │Департамент земельных и │

│    │      │восстановлении здания     │собственность               │проектно-     │              │гг.          │имущественных отношений │

│    │      │кинотеатра "Волна"        │                            │сметной       │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │документации  │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│910 │ 1091 │Ускорить перевод детского │Рассмотреть возможность     │Будут         │Бюджет города │2007 г.      │Департамент земельных и │

│    │      │клуба "Ровесник" из жилого│перевода                    │определены    │              │             │имущественных отношений │

│    │      │дома в другое помещение   │                            │после         │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │разработки    │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │проектно-     │              │             │администрация Советского│

│    │      │                          │                            │сметной       │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │документации  │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│911 │ 1092 │Продолжить работу по      │Продолжить работу           │       13200,0│Бюджет города │2005 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │улучшению транспортной    │                            │        6600,0│Бюджет города │2006 г.      │дорожно-                │

│    │      │связи ОбьГЭС с городом и  │                            │        6600,0│Бюджет города │2007 г.      │благоустроительного     │

│    │      │Академгородком            │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, управление│

│    │      │                          │                            │              │              │             │пассажирских перевозок  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│912 │ 1093 │Обезопасить пешеходный    │Обустройство пешеходного    │           8,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Советского│

│    │      │переход в районе ТСЖ      │перехода                    │              │              │             │района города           │

│    │      │"Приморский"              │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │через ул. Приморскую      │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│913 │ 1094 │Обустроить ул. Динамовцев │Строительство дорожного     │Будут         │Привлеченные  │2007 - 2010  │Департамент             │

│    │      │                          │полотна и тротуара длиной   │определены    │средства      │гг.          │строительства и         │

│    │      │                          │1120 п. м по ул. Динамовцев │после         │              │             │архитектуры мэрии города│

│    │      │                          │включено в технические      │разработки    │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │условия застройщику         │проектно-     │              │             │администрация Советского│

│    │      │                          │по стройплощадке            │сметной       │              │             │района города           │

│    │      │                          │на ул. Динамовцев           │документации  │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│914 │ 1095 │Взять под контроль и      │Включение в план мероприятий│      -       │      -       │2007 - 2010  │Департамент             │

│    │      │оказать необходимое       │нецелесообразно. Предложение│              │              │гг.          │промышленности,         │

│    │      │содействие в развитии     │находится в стадии          │              │              │             │инноваций и             │

│    │      │профессиональной          │реализации. Решением        │              │              │             │предпринимательства     │

│    │      │подготовки рабочих кадров │городского Совета от        │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │17.09.2003 N 293 принята    │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │Программа содействия        │              │              │             │                        │

│    │      │                          │занятости населения в       │              │              │             │                        │

│    │      │                          │г. Новосибирске на 2004 -   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │2006 годы                   │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│915 │ 1098 │Отстаивать: минимальная   │Рассмотреть возможность     │      -       │      -       │2007 - 2010  │Департамент по          │

│    │      │зарплата и пенсия не      │реализации наказа           │              │              │гг.          │социальной политике     │

│    │      │должны быть ниже          │совместно с депутатом       │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │прожиточного минимума     │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│916 │ 1099 │Ужесточить санкции в      │Рассмотреть возможность     │      -       │      -       │2007 - 2010  │Управление общественных │

│    │      │борьбе с незаконным       │реализации наказа совместно │              │              │гг.          │связей мэрии города     │

│    │      │оборотом наркотиков и     │с депутатом                 │              │              │             │Новосибирска и          │

│    │      │винно-водочных изделий    │                            │              │              │             │взаимодействия с        │

│    │      │                          │                            │              │              │             │административными       │

│    │      │                          │                            │              │              │             │органами                │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│917 │ 1100 │Отстаивать развитие       │Реализация ГУКП "Территория │Согласно      │      -       │2006 - 2010  │Департамент             │

│    │      │отечественной науки,      │научно-технического         │программе     │              │гг.          │промышленности, науки и │

│    │      │промышленности и местных  │развития - Технополис       │              │              │             │технологий мэрии города │

│    │      │товаропроизводителей      │Новосибирск"                │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │администрация Советского│

│    │      │                          │                            │              │              │             │района города           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│918 │ 1101 │Решить вопрос в районе по │Отыскать полигон для вывоза │       15000,0│Бюджет города │2007 - 2009  │Департамент энергетики, │

│    │      │мусороотвалу и переработке│ТБО левобережной и          │              │              │гг.          │жилищного и             │

│    │      │мусора                    │правобережной частей района │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│919 │ 1102 │Решить вопрос по удалению │Произвести снос старых,     │         500,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │старых, аварийных деревьев│аварийных деревьев          │        1000,0│текущее       │2006 г.      │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Советского    │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района", департамент    │

│    │      │                          │                            │        2000,0│Бюджет города │2007 г.      │энергетики, жилищного и │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Первомайского района    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│920 │ 1104 │Восстановить освещение на │На 2005 год запланировано:  │В планах по   │Бюджет города │2005 - 2007  │Администрация Советского│

│    │      │улицах ОбьГЭСа            │восстановление освещения по │текущему      │              │гг.          │района города           │

│    │      │                          │ул. Часовой с принятием на  │содержанию    │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │баланс МУ "Горсвет";        │              │              │             │МУ "Горсвет"            │

│    │      │                          │восстановление освещения в  │              │              │             │                        │

│    │      │                          │поселке "Огурцово" и поселке│              │              │             │                        │

│    │      │                          │"Плановый" в приоритетах по │              │              │             │                        │

│    │      │                          │локальным сметам МУ         │              │              │             │                        │

│    │      │                          │"Горсвет"                   │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│921 │ 1105 │Восстановить больницу N 3:│В 2005 году проведено       │      120000,0│Бюджет города │2006 - 2008  │Главное управление      │

│    │      │детское отделение,        │обследование состояния      │              │              │гг.          │здравоохранения мэрии   │

│    │      │кардиологическое,         │фундаментов и перекрытий    │в т.ч. 18000,0│              │2008 г.      │города Новосибирска,    │

│    │      │перепрофилировать         │терапевтического корпуса. По│              │              │             │МУ города Новосибирска  │

│    │      │отделение патологии в     │результатам работы будет    │              │              │             │"Управление капитального│

│    │      │родильное отделение,      │принято решение о           │              │              │             │строительства"          │

│    │      │произвести капитальный    │восстановлении или          │              │              │             │                        │

│    │      │ремонт терапевтического и │строительстве нового корпуса│              │              │             │                        │

│    │      │хирургического отделений  │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│922 │ 1107 │Сделать тротуар к домам по│Выполнить устройство 5      │          54,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация Советского│

│    │      │ул. Печатников, 1, 7, 9,  │отрезков тротуаров по 40 п. │              │              │             │района города           │

│    │      │11, 13                    │м шириной 1,5 м             │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│923 │ 1108 │Отремонтировать дорогу    │Капитальный ремонт          │         460,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Советского│

│    │      │между психбольницей,      │ул. Универсальной длиной 290│              │              │             │района города           │

│    │      │ул. Печатников, 9         │м и шириной 4,2 м с         │              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │и ул. Универсальной       │тротуаром шириной 1 м       │              │              │             │управление              │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │                          │                            │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│924 │ 1109 │Улицу Приморскую сделать  │Улица городского значения   │        7450,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация Советского│

│    │      │красивым въездом на       │(со статусом                │              │              │             │района города           │

│    │      │ОбьГЭС, для чего          │территориальной). Включить в│              │              │             │Новосибирска, Главное   │

│    │      │реконструировать частные  │план СЭР реконструкцию      │              │              │             │управление              │

│    │      │автостоянки, произвести   │ул. Приморской с расширением│              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │чистку старых и посадку   │1350 м проезжей части до 7,5│              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │новых деревьев            │м и устройством тротуара 1,5│              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │м                           │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│925 │ 1110 │Заменить остановочные     │Замена павильонов включена в│         120,0│Бюджет города │2005 - 2007  │Администрация Советского│

│    │      │павильоны на              │районную программу.         │              │              │гг.          │района города           │

│    │      │ул. Гидромонтажной,       │По пешеходному переходу -   │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │остановке "Поликлиника" и │при положительном решении   │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Печатников, сделать   │ОГИБДД - сделать заказ СМЭУ │              │              │             │                        │

│    │      │пешеходный переход у рынка│УВД НСО                     │              │              │             │                        │

│    │      │"Престиж"                 │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│926 │ 1111 │Решить вопрос о           │Разработать программу.      │         400,0│Привлеченные  │2009 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │строительстве детских     │Реализовать принятую        │              │средства      │             │жилищного и             │

│    │      │площадок, городков и малых│программу восстановления и  │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │форм на придомовых        │строительства в соответствии│              │              │             │города, администрация   │

│    │      │территориях               │с утвержденными проектами   │              │              │             │Советского района города│

│    │      │                          │(схемами) благоустройства   │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │дворов                      │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│927 │ 1113 │Восстановить сквер и      │Утвердить проект            │         200,0│Бюджет города │2005 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │фонтан у ДК "Приморский"  │благоустройства. Выполнить  │         300,0│Бюджет города │2007 г.      │жилищного и             │

│    │      │                          │озеленительные мероприятия  │        2500,0│Привлеченные  │2007 г.      │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │по разработанному проекту в │              │средства      │             │города, администрация   │

│    │      │                          │разрезе реализации гранта   │              │              │             │Советского района города│

│    │      │                          │мэрии по устройству сквера. │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │Завершить благоустройство со│              │              │             │                        │

│    │      │                          │строительством фонтана в    │              │              │             │                        │

│    │      │                          │2005 году                   │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│928 │ 1114 │Добиться выделения        │Рассмотреть возможность     │      -       │      -       │2005 г.      │                        │

│    │      │помещения для общества    │выделения помещения         │              │              │             │                        │

│    │      │инвалидов Левобережья     │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│929 │ 1115 │Определить площадки для   │Определить нормативные      │         800,0│Бюджет города │2005 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │выгула собак              │параметры площадки.         │        1200,0│Бюджет города │2006 - 2007  │жилищного и             │

│    │      │                          │Определить площадки,        │              │              │гг.          │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │утвердить их проекты для    │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │реализации во всех возможных│              │              │             │Советского района города│

│    │      │                          │местах. Организовать        │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │площадки в соответствии с   │              │              │             │                        │

│    │      │                          │утвержденными проектами - 20│              │              │             │                        │

│    │      │                          │шт.                         │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│930 │ 1117 │Оборудовать стоянки у     │Определить нормативные      │        9200,0│Бюджет города,│2005 - 2007  │Департамент энергетики, │

│    │      │домов с парковочными      │параметры площадок для      │              │привлеченные  │гг.          │жилищного и             │

│    │      │карманами                 │стоянки. Разработать схемы  │              │средства      │             │коммунального хозяйства │

│    │      │по ул. Барьерная, 11, 13, │площадок, автостоянок,      │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │15; ул. Динамовцев, 7, 9, │согласовать и утвердить     │              │              │             │Советского района города│

│    │      │11; ул. Рубиновой, 1, 3,  │проекты, выполнить          │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │5, 7; Героев Труда, 20    │площадки - 20 шт.           │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│931 │ 1118 │Укладка дорог             │Грейдирование и отсыпка     │         100,0│Бюджет города,│2006 г.      │Администрация Советского│

│    │      │в пос. "Плановый"         │щебнем основных дорог       │              │привлеченные  │             │района города           │

│    │      │                          │частного сектора            │              │средства      │             │Новосибирска            │

│    │      │                          │пос. "Плановый".            │         100,0│Бюджет города,│2007 г.      │                        │

│    │      │                          │Работа планируется поэтапно │              │привлеченные  │             │                        │

│    │      │                          │                            │              │средства      │             │                        │

│    │      │                          │                            │         100,0│Бюджет города │2008 г.      │                        │

│    │      │                          │                            │         100,0│Бюджет города │2009 г.      │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│932 │ 1119 │Принять водовод           │Оформить принятие водовода  │         150,0│Бюджет города,│2005 - 2006  │Департамент энергетики, │

│    │      │пос. "Плановый" на баланс │на баланс                   │         200,0│привлеченные  │гг.          │жилищного и             │

│    │      │МУП "Горводоканал"        │                            │              │средства      │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Советского района города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                            Центральный район, избирательный округ N 39, депутат Сулейманов Ренат Исмайлович                            │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│933 │ 1123 │Осуществить текущий ремонт│Выполнить текущий ремонт    │         500,0│Бюджет города │2007 - 2008  │Департамент энергетики, │

│    │      │дома N 11 по ул. Каинской │                            │              │              │гг.          │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│934 │ 1124 │Произвести текущий ремонт │Выполнить текущий ремонт    │         150,0│Средства на   │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │дома N 21 по улице Гоголя │                            │              │текущее       │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│935 │ 1126 │Провести капитальный      │Ремонт кровли, усиление     │        1400,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │ремонт дома N 12          │оснований фундамента        │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │по ул. Советской          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│936 │ 1127 │Провести капитальный      │Капитальный ремонт дворового│         500,0│Бюджет города │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │ремонт фасада дома N 56 по│фасада                      │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │Красному проспекту        │                            │              │              │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│937 │ 1128 │Провести капитальный      │Обследовать состояние дома, │         200,0│Средства      │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │ремонт дома N 22а         │провести капитальный ремонт │              │капитального  │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Советской          │                            │              │ремонта жилого│             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │фонда         │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│938 │ 1129 │Провести капитальный      │Текущий ремонт кровли       │         280,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │ремонт дома N 3           │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Достоевского       │                            │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│939 │ 1130 │Выполнить капитальный     │Выполнить капитальный ремонт│        1000,0│Средства      │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │ремонт домов NN 38, 40    │фасада (блок                │              │капитального  │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Октябрьской        │по ул. Советской)           │              │ремонта жилого│             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │фонда в части │             │района"                 │

│    │      │                          │                            │              │муниципальной │             │                        │

│    │      │                          │                            │              │собственности │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│940 │ 1131 │Выполнить капитальный     │Текущий ремонт балконов     │          33,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │ремонт дома N 24          │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Гоголя             │                            │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│941 │ 1132 │Провести капитальный      │Капитальный ремонт фасада   │         800,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │ремонт дома N 59 по       │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │Красному проспекту        │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│942 │ 1133 │Провести капитальный      │Капитальный ремонт фасада   │        4080,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │ремонт дома N 44          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │по ул. Советской          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│943 │ 1134 │Провести текущий ремонт   │Выполнить текущий ремонт    │         500,0│Бюджет города │2007 - 2008  │Департамент энергетики, │

│    │      │дома N 2 по ул. Крылова   │                            │              │              │гг.          │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │        1500,0│Бюджет города │2010 г.      │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│944 │ 1135 │Произвести замену         │Заменить магистральные сети │         150,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │коммуникаций дома N 16 по │тепловодоснабжения в        │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │ул. Серебренниковской     │подвальных помещениях       │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│945 │ 1136 │Произвести ремонт фасада и│Произвести ремонт фасада и  │         612,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │балконов дома N 27        │балконов дома               │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │по ул. Свердлова          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│946 │ 1137 │Осуществить ремонт кровли │Ремонт кровли над кв. 19    │          51,3│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │дома N 16 по ул. Спартака │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│947 │ 1138 │Выполнить ремонт подъезда │Ремонт подъезда             │          40,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │дома N 35                 │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │по ул. Орджоникидзе       │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│948 │ 1139 │Заменить лифты в доме N 35│Грузопассажирский лифт будет│         700,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Орджоникидзе       │включен в план модернизации │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │или заменен. На пассажирском│              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │лифте будет проведена       │              │              │             │города                  │

│    │      │                          │повторная экспертиза        │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│949 │ 1140 │Выполнить ремонт фасада   │Капитальный ремонт          │        1851,3│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │дома N 45                 │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │по ул. Лермонтова         │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│950 │ 1141 │Провести ремонт дома N 13 │Текущий ремонт цоколя       │          10,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Свердлова          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│951 │ 1142 │Провести укрепление       │Ремонт фасада               │        1500,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │фундамента и ремонт фасада│                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │дома N 24 по Красному     │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │проспекту                 │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│952 │ 1143 │Провести ремонт фасада    │Ремонт фасада               │        1000,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │дома N 83 по ул. Семьи    │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │Шамшиных                  │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│953 │ 1144 │Провести ремонт фасада и  │Выполнить ремонт кровли,    │        1964,1│Бюджет города │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │кровли дома N 21 по       │фасада                      │              │Бюджет города │             │жилищного и             │

│    │      │ул. Мичурина              │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│954 │ 1145 │Провести ремонт фасада    │Провести ремонт фасада      │          70,0│Средства      │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │дома N 22а                │                            │              │капитального  │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Советской          │                            │              │ремонта жилого│             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │фонда         │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│955 │ 1146 │Отремонтировать крышу дома│Текущий ремонт              │          30,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │N 20 по ул. Советской     │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│956 │ 1147 │Провести наружный ремонт  │Ремонт спуска в подвал      │          20,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │дома N 76 по Красному     │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │проспекту                 │                            │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│957 │ 1148 │Провести ремонт крыши дома│Текущий ремонт              │          30,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │N 76 по Красному проспекту│                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│958 │ 1149 │Выполнить ремонт подъезда │Текущий ремонт              │          25,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │N 4 дома N 23             │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Романова           │                            │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│959 │ 1150 │Выполнит ремонт подъездов │Текущий ремонт 1, 2         │          25,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │дома N 26 по ул. Романова │подъездов                   │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│960 │ 1151 │Выполнить ремонт подъездов│Текущий ремонт              │          25,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │дома N 23 по ул. Романова │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│961 │ 1152 │Отремонтировать балконы   │Отремонтировать балконы дома│          10,0│Бюджет города │2006 - 2007  │Департамент энергетики, │

│    │      │дома N 43 по Красному     │                            │              │              │гг.          │жилищного и             │

│    │      │проспекту                 │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│962 │ 1153 │Укрепить балконы дома N 43│Укрепить балконы            │          40,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │по ул. Мичурина           │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│963 │ 1155 │Выполнить работы по       │Текущий ремонт              │          15,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │ремонту кровли дома N 7 по│                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │ул. Достоевского над      │                            │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │квартирами NN 51, 52      │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│964 │ 1156 │Ремонт кровли дома N 82 по│Ремонт кровли               │         200,0│Средства на   │2006 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │ул. Каменской (подъезд    │                            │              │текущее       │             │жилищного и             │

│    │      │N 4)                      │                            │              │содержание    │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│965 │ 1157 │Выполнить ремонт кровли   │Текущий ремонт              │         100,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │дома N 12 по ул. Советской│                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│966 │ 1158 │Произвести ремонт фасада  │Ремонт фасада проводить не  │          50,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │дома N 82 по ул. Каменской│требуется, т.к. находится в │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │удовлетворительном          │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │состоянии.                  │              │жилого фонда  │             │района"                 │

│    │      │                          │Ремонт цоколя в плановом    │              │              │             │                        │

│    │      │                          │порядке                     │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│967 │ 1159 │Выполнить ремонт фасада   │Капитальный ремонт          │         800,0│Средства      │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │дома N 51/4 по Красному   │                            │              │капитального  │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │проспекту                 │                            │              │ремонта жилого│             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │фонда         │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│968 │ 1160 │Отремонтировать фасады    │Корпус 3, 4, 5 - капитальный│        2400,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │всех корпусов дома N 51   │ремонт, корпус 2 - текущий  │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по Красному проспекту     │ремонт                      │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│969 │ 1161 │Укрепить балконы,         │Капитальный ремонт          │         600,0│Бюджет города │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │отремонтировать фасад дома│                            │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │N 43 по Красному проспекту│                            │              │              │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│970 │ 1162 │Отремонтировать систему   │Замена верхнего розлива     │          80,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │отопления дома N 37а      │системы отопления           │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. С. Шамшиных        │                            │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│971 │ 1163 │Отремонтировать кровлю    │Текущий ремонт              │         500,0│Бюджет города │2010 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │дома N 30 по Красному     │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │проспекту                 │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│972 │ 1164 │Произвести замену         │Произвести замену           │         800,0│Привлеченные  │2005 - 2006  │Администрация           │

│    │      │асфальтового покрытия     │асфальтового покрытия       │              │средства      │гг.          │Центрального района     │

│    │      │внутриквартальных дорог,  │внутриквартальных дорог     │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │расположенных возле       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │дома N 2/1                │                            │              │              │             │                        │

│    │      │по ул. Серебренниковской  │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│973 │ 1165 │Осуществить               │Осуществить                 │        1020,0│Бюджет города │2010 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │благоустроительные работы │благоустроительные работы   │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │во дворе дома N 21        │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │по ул. Свердлова          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│974 │ 1166 │Осуществить               │Осуществить благоустройство │         600,0│Бюджет города │2010 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │благоустройство двора дома│двора                       │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │N 4 по ул. Сибревкома, в  │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │том числе обустроить      │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │детскую площадку          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│975 │ 1167 │Рассмотреть вопрос о      │В осенне-весенний период    │         150,0│Бюджет города │2005 - 2008  │Департамент энергетики, │

│    │      │посадке крупных деревьев  │данный вопрос будет         │              │              │гг.          │жилищного и             │

│    │      │на газоне вдоль дома N 16 │рассмотрен с участием       │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │по ул. Спартака           │жильцов                     │              │              │             │города, Главное         │

│    │      │                          │                            │              │              │             │управление              │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │                          │                            │              │              │             │озеленения города       │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│976 │ 1168 │Осуществить               │Произвести                  │         450,0│Бюджет города │2010 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │благоустроительные работы │благоустроительные работы   │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │во дворе дома N 11        │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │по ул. Каинской           │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│977 │ 1169 │Произвести посадку        │В осенне-весенний период    │           3,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │деревьев во дворе дома    │данный вопрос будет         │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │N 11 по ул. Каинской      │рассмотрен с участием       │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │жильцов                     │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│978 │ 1170 │Отремонтировать тротуарную│Заменить тротуарную плитку  │          85,0│Привлеченные  │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │плитку перед домом N 35 по│                            │              │средства      │             │Центрального района     │

│    │      │ул. Орджоникидзе          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│979 │ 1171 │Установить детскую        │Установить детскую площадку │         100,0│Бюджет города,│2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │площадку между домами N 33│                            │              │привлеченные  │             │жилищного и             │

│    │      │и 35 по улице Орджоникидзе│                            │              │средства      │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│980 │ 1172 │Осуществить               │Осуществить благоустройство │         150,0│Привлеченные  │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │благоустройство двора дома│двора                       │              │средства      │             │Центрального района     │

│    │      │N 27 по ул. Ядринцевской  │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │по проекту жителей дома,  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │представленному в         │                            │              │              │             │                        │

│    │      │администрацию Центрального│                            │              │              │             │                        │

│    │      │района 1 декабря 2004 г.  │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│981 │ 1173 │Построить детскую площадку│Построить детскую площадку  │         200,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │во дворе дома N 7         │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │по ул. Крылова            │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│982 │ 1174 │Восстановить детскую      │Восстановить детскую        │         100,0│Привлеченные  │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │площадку во дворе дома N 9│площадку                    │              │средства      │             │жилищного и             │

│    │      │по улице Мичурина         │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│983 │ 1175 │Высадить новые деревья во │В осенне-весенний период    │           2,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │дворе дома N 9 по         │данный вопрос будет         │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │ул. Мичурина              │рассмотрен с участием       │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │жильцов                     │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│984 │ 1176 │Благоустроить дворовую    │Благоустроить дворовую      │         880,0│Бюджет города │2010 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │территорию дома N 11      │территорию дома             │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │по ул. Свердлова          │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│985 │ 1177 │Произвести благоустройство│Произвести благоустройство  │        1000,0│Бюджет города │2010 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │дворовой территории       │дворовой территории дома    │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │дома N 83                 │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │по ул. С. Шамшиных        │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│986 │ 1178 │Благоустроить дворовую    │Благоустроить дворовую      │         350,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │территорию дома N 12      │территорию дома             │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Советской          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│987 │ 1179 │Благоустроить территорию  │Благоустроить территорию    │        1000,0│Привлеченные  │2006 - 2009  │Администрация           │

│    │      │Первомайского сквера      │Первомайского сквера        │              │средства      │гг.          │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │         500,0│Бюджет города │2008 г.      │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│988 │ 1180 │Оборудовать проход из     │Оборудовать проход из двора │         150,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │двора дома N 12           │дома                        │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │по ул. Советской          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │на ул. М. Горького,       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │оборудовать хотя бы один  │                            │              │              │             │                        │

│    │      │въезд во двор жильцов дома│                            │              │              │             │                        │

│    │      │12 по ул. Советской       │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│989 │ 1181 │Построить детскую площадку│Построить детскую площадку  │         100,0│Привлеченные  │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │или маленький скверик во  │                            │              │средства      │             │жилищного и             │

│    │      │дворе дома N 22           │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │по ул. Советской          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│990 │ 1182 │Благоустроить двор возле  │Благоустроить двор          │         400,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │дома N 22 по ул. Советской│                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│991 │ 1183 │Благоустроить двор дома   │Благоустроить двор          │         350,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │N 7 по ул. Трудовой       │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│992 │ 1184 │Построить площадку для    │Построить площадку для      │         250,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │отдыха во дворе дома N 76 │отдыха                      │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │по Красному проспекту     │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│993 │ 1185 │Организовать освещение в  │Выполнить освещение на      │          30,0│Привлеченные  │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │ночное время ул. Романова │участке от ул. Советской    │за одну       │средства      │             │Центрального района     │

│    │      │                          │до Красного проспекта       │световую опору│              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│994 │ 1187 │Выполнить работы по       │Выполнить работы по         │         500,0│Бюджет города │2010 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │благоустройству придомовой│благоустройству             │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │территории домов NN 3, 7  │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │по ул. Трудовой           │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│995 │ 1188 │От дома N 16              │Обустроить тротуар          │         900,0│Привлеченные  │2009 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │по ул. Ядринцевской       │                            │              │средства      │             │дорожно-                │

│    │      │до Красного проспекта     │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │обустроить тротуар        │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│996 │ 1189 │Выполнить работы по       │Выполнить работы по         │         860,0│Бюджет города │2010 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │благоустройству придомовой│благоустройству             │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │территории дома N 54 по   │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │ул. Каменской (в частности│                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │обустроить детскую        │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │площадку)                 │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│997 │ 1190 │Выполнить работы по       │Выполнить работы по         │           2,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │благоустройству дворовой  │благоустройству             │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │территории дома N 8б по   │                            │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │ул. Каинской (в частности │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

│    │      │произвести посадку        │                            │              │              │             │                        │

│    │      │деревьев)                 │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│998 │ 1191 │Выполнить работы по       │Выполнить работы по         │         700,0│Бюджет города │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │благоустройству двора дома│благоустройству             │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │N 40 по ул. Октябрьской   │                            │              │              │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│999 │ 1192 │Ремонт отмостки и входов  │Текущий ремонт              │        1000,0│Бюджет города │2010 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │дома N 82 по ул. Каменской│                            │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1000│ 1193 │Благоустроить двор дома   │Благоустроить двор дома     │          10,0│Привлеченные  │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │N 11 по                   │                            │              │средства      │             │жилищного и             │

│    │      │ул. Серебренниковской     │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1001│ 1194 │Выполнить                 │Произвести                  │         900,0│Бюджет города │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │благоустроительные работы │благоустроительные работы   │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │во дворе дома N 51/4 по   │                            │              │              │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │Красному проспекту (в     │                            │              │              │             │района"                 │

│    │      │частности озеленение,     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │установка скамеек),       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │микрорайон "Сибгипрошахт" │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1002│ 1195 │Построить детскую площадку│Построить детскую площадку  │         100,0│Привлеченные  │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │во дворе дома N 35        │                            │              │средства      │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │по ул. Кольцова           │                            │              │              │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1003│ 1196 │Провести работы по        │Провести работы по          │           6,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │озеленению дворовой       │озеленению дворовой         │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │территории дома N 44 по   │территории                  │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │ул. Советской             │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1004│ 1197 │Заасфальтировать дворовую │Благоустройство             │         260,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │территорию дома N 51/2 по │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │Красному проспекту        │                            │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1005│ 1198 │Отремонтировать           │Благоустройство             │         160,0│Бюджет города │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │асфальтовое покрытие возле│                            │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │дома N 51/3 по Красному   │                            │              │              │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │проспекту                 │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1006│ 1199 │Восстановить уличное      │Произвести монтаж наружных  │           8,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │освещение во дворе дома N │светильников типа "кобра" в │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │51/3 по Красному проспекту│кол-ве 4 шт.                │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1007│ 1200 │Установить во дворе дома  │Установка городка,          │         100,0│Бюджет города │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │N 44 по ул. Каменской     │установить во дворе дома    │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │малые формы для детей     │малые формы для детей       │              │              │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1008│ 1201 │Установить детскую        │Установить детскую площадку │         150,0│Привлеченные  │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │площадку во дворе дома    │                            │              │средства      │             │жилищного и             │

│    │      │N 37а по ул. Семьи        │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │Шамшиных                  │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1009│ 1202 │Отремонтировать           │Отремонтировать асфальтовое │         790,0│Бюджет города │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │асфальтовое покрытие во   │покрытие                    │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │дворе дома N 30 по        │                            │              │              │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │Красному проспекту        │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1010│ 1203 │Провести работы по        │Провести работы по          │          20,0│Привлеченные  │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │благоустройству дворовой  │благоустройству             │              │средства      │             │жилищного и             │

│    │      │территории дома N 14 по   │дворовой территории         │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │ул. Достоевского          │                            │              │              │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1011│ 1204 │Благоустройство во дворе  │Благоустройство             │        1000,0│Бюджет города │2009 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │дома N 70 по Красному     │                            │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │проспекту                 │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1012│ 1205 │Благоустройство двора дома│Благоустройство             │          20,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │N 18 по ул. Достоевского  │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1013│ 1206 │Ограничение проезда       │Установка дорожных знаков   │          10,0│Привлеченные  │2006 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │автомобилей во дворах     │                            │              │средства      │             │дорожно-                │

│    │      │домов NN 2, 2/1           │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │по ул. Серебренниковской  │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │(обеспечить безопасность  │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │движения пешеходов в      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │районе магазина "Мясо",   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │расположенном между домами│                            │              │              │             │                        │

│    │      │N 2 и N 2/1               │                            │              │              │             │                        │

│    │      │по ул. Серебренниковской) │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1014│ 1207 │Окончание ремонта         │Реконструкция               │        5570,0│Бюджет города │2010 г.      │Управление пассажирских │

│    │      │трамвайных путей,         │ул. Маяковского намечена на │              │              │             │перевозок мэрии города  │

│    │      │прилегающих к дому N 2/1  │2009 год                    │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │по ул. Серебренниковской, │                            │              │              │             │                        │

│    │      │в целях исключения шума и │                            │              │              │             │                        │

│    │      │вибрации от трамваев      │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1015│ 1208 │Произвести ремонт         │Произвести ремонт           │        1300,0│Привлеченные  │2007 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │внутриквартальных дорог во│внутриквартальных дорог     │              │средства      │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │дворе домов NN 2, 2/1,    │                            │              │              │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │2/2, 4/1                  │                            │              │              │             │района", департамент    │

│    │      │по ул. Серебренниковской  │                            │              │              │             │энергетики, жилищного и │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1016│ 1209 │Установить на перекрестке │Установить дорожные знаки   │         500,0│Привлеченные  │2006 - 2007  │Администрация           │

│    │      │у школы N 12 светофор или │                            │              │средства      │гг.          │Центрального района     │

│    │      │"лежачий полицейский"     │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │                          │                            │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, УВД города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1017│ 1210 │Выполнить                 │Выполнить благоустроительные│         450,0│Бюджет города │2010 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │благоустроительные работы │работы                      │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │во дворе дома N 35        │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │по ул. Орджоникидзе       │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1018│ 1211 │Решить проблему           │УПП мэрии совместно с       │      -       │      -       │2005 - 2007  │Департамент транспорта и│

│    │      │автомобильных пробок      │администрацией Центрального │              │              │гг.          │дорожно-                │

│    │      │по Красному проспекту     │района рассмотреть решение  │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │проблемы                    │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, управление│

│    │      │                          │                            │              │              │             │пассажирских перевозок  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │администрация           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1019│ 1212 │Произвести ремонт         │Капитальный ремонт          │          15,0│Бюджет города │2005 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │трамвайных путей от       │на ул. Мичурина запланирован│       19550,0│Бюджет города │2008 г.      │дорожно-                │

│    │      │перекрестка улиц Мичурина │на 2009 г.                  │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │и Гоголя до перекрестка   │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │улиц Мичурина, Крылова,   │                            │              │              │             │Новосибирска, управление│

│    │      │для уменьшения шума от    │                            │              │              │             │пассажирских перевозок  │

│    │      │проходящих трамваев       │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │администрация           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1020│ 1213 │Оборудовать "автокарманы" │По согласованию с           │         200,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │напротив подъездов,       │территориальным органом     │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │для стоянки автомобилей   │самоуправления и жителями   │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │(ул. С. Шамшиных, 85)     │дома данный вопрос будет    │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │рассматриваться в 2006 г. и │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │при принятии положительного │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │                          │решения работы будут        │              │              │             │                        │

│    │      │                          │выполнены                   │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1021│ 1214 │Переоборудовать крепление │Переоборудовать крепление   │         150,0│Бюджет города │2006 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │проводов для троллейбусов │проводов для троллейбусов   │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │на самостоятельные столбы │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │с дома N 12               │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │по ул. Советской          │                            │              │              │             │Новосибирска, управление│

│    │      │                          │                            │              │              │             │пассажирских перевозок  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1022│ 1216 │Отремонтировать пешеходный│Отремонтировать пешеходный  │         500,0│Привлеченные  │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │тротуар от Центрального   │тротуар                     │              │средства      │             │Центрального района     │

│    │      │рынка до ул. С. Шамшиных  │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │по ул. Крылова            │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1023│ 1217 │Отремонтировать дорогу на │Выполнить ямочный ремонт    │          30,0│Бюджет города │2005 г.      │Департамент энергетики и│

│    │      │ул. Потанинской           │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города                  │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1024│ 1218 │Произвести благоустройство│Благоустройство             │         450,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │территории дома N 20      │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │по ул. Советской          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1025│ 1219 │Отремонтировать           │Отремонтировать асфальтовое │         100,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │асфальтовое покрытие      │покрытие проезжей части     │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │проезжей части во дворе   │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │дома N 76 по Красному     │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │проспекту                 │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1026│ 1220 │Увеличить количество      │Решить вопрос о             │              │Бюджет города │2005 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │единиц подвижного состава │необходимости увеличения    │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │на маршруте троллейбуса   │количества единиц подвижного│              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │N 25                      │состава                     │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, управление│

│    │      │                          │                            │              │              │             │пассажирских перевозок  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1027│ 1222 │Установить светофор на    │Установить светофор на      │         450,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │перекрестке ул. Мичурина и│перекрестке                 │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │ул. Орджоникидзе          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1028│ 1223 │Отремонтировать трамвайные│В соответствии с планом     │См. наказ     │Бюджет города │2008 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │пути напротив дома N 43 по│ремонт трамвайных путей на  │N 1212        │              │             │дорожно-                │

│    │      │ул. Мичурина для          │ул. Мичурина планируется в  │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │уменьшения вибрации и     │2009 г. МУП "Служба пути"   │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │шума, исходящего от       │планирует провести наплавку │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │проходящих трамваев       │изношенных концов рельсов на│              │              │             │                        │

│    │      │                          │стыках у дома               │              │              │             │                        │

│    │      │                          │по ул. Мичурина, 13         │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1029│ 1224 │Установить светофор на    │Установить светофорный      │         450,0│Бюджет города │2005 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │перекрестке ул. Мичурина и│объект                      │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │ул. Орджоникидзе          │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1030│ 1225 │Произвести благоустройство│Благоустройство             │        1150,0│Бюджет города │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │территории домов NN       │                            │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │6, 8, 10 по ул. Державина,│                            │              │              │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │N 5 по ул. Фрунзе         │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1031│ 1226 │Принять меры по           │Департаменту транспорта и   │      -       │      -       │2005 - 2010  │Департамент транспорта и│

│    │      │распространению действия  │дорожно-благоустроительного │              │              │гг.          │дорожно-                │

│    │      │проездных билетов на      │комплекса мэрии проработать │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │коммерческий транспорт    │данный вопрос               │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1032│ 1227 │Отремонтировать дорогу по │Отремонтировать дорогу      │         800,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент транспорта и│

│    │      │ул. Кольцова              │                            │              │              │             │дорожно-                │

│    │      │                          │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1033│ 1228 │Фирме НЭСКО построить     │Согласовать с фирмой вопрос │         250,0│Привлеченные  │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │стоянку автомобилей       │по устройству парковочного  │              │средства      │             │Центрального района     │

│    │      │(карман) со стороны       │кармана (техусловия)        │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │ул. Фрунзе, 2             │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1034│ 1229 │Продолжение строительства │Продолжение строительства   │       51000,0│Бюджет города │2008 г.      │Департамент образования,│

│    │      │пристройки к школе N 12   │                            │              │              │             │культуры, спорта и      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │молодежной политики     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │департамент экономики и │

│    │      │                          │                            │              │              │             │финансов мэрии города   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1035│ 1230 │Демонтировать тротуарные  │Рассмотреть вопрос по       │      -       │      -       │2007 г.      │Департамент             │

│    │      │рекламные щиты с Красного │демонтажу тротуарных        │              │              │             │промышленности,         │

│    │      │проспекта                 │рекламных щитов             │              │              │             │инноваций и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │предпринимательства     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1036│ 1231 │Улучшить работу детской   │Рассмотреть возможность     │      -       │      -       │2005 г.      │Главное управление      │

│    │      │поликлиники, расположенной│улучшения работы детской    │              │              │             │здравоохранения мэрии   │

│    │      │по адресу: ул. Красный    │поликлиники                 │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │проспект, 13 в частности: │                            │              │              │             │                        │

│    │      │1) Возобновить работу     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │лаборатории.              │                            │              │              │             │                        │

│    │      │2) Увеличить количество   │                            │              │              │             │                        │

│    │      │узких специалистов        │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1037│ 1233 │Провести капитальный      │Выполнить капитальный ремонт│       60000,0│Бюджет города │2006 - 2008  │Департамент образования,│

│    │      │ремонт школы N 99 и       │                            │              │              │гг.          │культуры, спорта и      │

│    │      │построить для нее актовый │                            │              │              │             │молодежной политики     │

│    │      │зал                       │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска, МУ города │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска "Управление│

│    │      │                          │                            │              │              │             │капитального            │

│    │      │                          │                            │              │              │             │строительства"          │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1038│ 1234 │Решить вопрос о включении │Решить вопрос согласно      │      -       │      -       │2007 - 2008  │Комитет по жилищным     │

│    │      │в список ветхого          │действующим муниципальным   │              │              │гг.          │вопросам мэрии города   │

│    │      │аварийного жилья дом N 46 │правовым актам              │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │по ул. Некрасова          │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1039│ 1236 │Предусматривать в бюджетах│Предусмотреть финансирование│        1250,0│Бюджет города │2005 г.      │Департамент по          │

│    │      │г. Новосибирска денежные  │деятельности ветеранских    │              │              │             │социальной политике     │

│    │      │средства на финансирование│организаций                 │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │деятельности городского,  │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │районных, первичных       │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ветеранских организаций   │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1040│ (13) │Запретить выгул собак за  │Предусмотреть выделение     │      -       │      -       │2008 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │корпусами 1 - 5 по        │участка для выгула собак    │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │Красному проспекту, 49 -  │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │51                        │                            │              │              │             │города                  │

├────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┤

│                          Центральный район, избирательный округ N 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович                           │

├────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┤

│1041│ 1240 │Благоустройство,          │Благоустройство, озеленение,│         100,0│Привлеченные  │2006 - 2007  │Администрация           │

│    │      │озеленение, строительство │строительство детской       │              │средства      │гг.          │Центрального района     │

│    │      │детской площадки по       │площадки                    │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │адресу: ул. Селезнева, 31 │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1042│ 1241 │Озеленение, строительство │Озеленение, строительство   │         100,0│Привлеченные  │2006 - 2007  │Администрация           │

│    │      │детской площадки          │детской площадки            │              │средства      │гг.          │Центрального района     │

│    │      │по адресу ул. Крылова, 67а│                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1043│ 1242 │Благоустройство,          │Благоустройство, озеленение,│         700,0│Бюджет города │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │озеленение, строительство │строительство детской       │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │детской площадки во дворе │площадки                    │              │              │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │домов по адресу:          │                            │              │              │             │района"                 │

│    │      │ул. Ипподромская, 31      │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1044│ 1243 │Благоустройство и         │Благоустройство и установка │         550,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │установка освещения,      │освещения, строительство    │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │строительство спортивной  │спортивной площадки         │              │              │             │города Новосибирска, МУ │

│    │      │площадки во дворе домов по│                            │              │              │             │"Дирекция заказчика по  │

│    │      │адресу ул. Крылова, 64а   │                            │              │              │             │жилищно-коммунальному   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1045│ 1244 │Благоустройство и         │Строительная площадка       │         100,0│Привлеченные  │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │обустройство парковочной  │имеется. Устройство         │              │средства      │             │жилищного и             │

│    │      │зоны строительство детской│парковочных карманов будет  │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │площадки во дворе домов по│рассмотрено совместно с     │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │адресу Крылова, 45        │территориальным органом     │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │самоуправления в 2006 г. и  │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │                          │при необходимости будет     │              │              │             │                        │

│    │      │                          │выполнено                   │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1046│ 1245 │Озеленение, ограждение    │Выполнить благоустройство   │          30,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │зеленой зоны, ремонт      │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │скамеек, установка лавочек│                            │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │во дворе дома по адресу   │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

│    │      │ул. Крылова, 55           │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1047│ 1246 │Озеленение, строительство │Выполнить благоустройство   │         150,0│Привлеченные  │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │детской площадки по адресу│                            │              │средства      │             │жилищного и             │

│    │      │ул. Депутатская, 58       │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1048│ 1247 │Озеленение во дворе дома  │Выполнить благоустройство   │          20,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │по ул. Горького, 104      │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1049│ 1248 │Озеленение, освещение     │Выполнить благоустройство   │          10,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │двора по адресу           │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │ул. Горького, 95          │                            │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1050│ 1249 │Строительство детской     │Выполнить строительство     │          50,0│Привлеченные  │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │площадки по адресу        │детской площадки            │              │средства      │             │Центрального района     │

│    │      │ул. Некрасова, 61         │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1051│ 1250 │Благоустройство двора,    │Выполнить благоустройство   │          10,0│Средства на   │2006 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │озеленение, установка     │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │лавочек во дворе дома по  │                            │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │адресу ул. О. Жилиной, 92 │                            │              │жилого фонда  │             │района", администрация  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1052│ 1251 │Строительство детской     │Выполнить строительство     │         100,0│Привлеченные  │2006 - 2007  │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │площадки во дворе дома    │детской площадки            │              │средства      │гг.          │по жилищному хозяйству  │

│    │      │по адресу ул. Некрасова,  │                            │              │              │             │Центрального района".   │

│    │      │84                        │                            │              │              │             │Департамент энергетики, │

│    │      │                          │                            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │                          │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1053│ 1252 │Благоустройство двора по  │Дирекции заказчика совместно│          30,0│Привлеченные  │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │ул. Ипподромской, 47      │с ТОС "Русь" и депутатом    │              │средства      │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │                          │выйти на место для          │              │              │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │определения необходимости   │              │              │             │района"                 │

│    │      │                          │выполнения работ            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1054│ 1253 │Строительство парковочных │Выполнить строительство     │         280,0│Привлеченные  │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │карманов по адресу        │парковочных карманов        │              │средства      │             │Центрального района     │

│    │      │ул. О. Жилиной, 90        │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │(общежитие)               │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1055│ 1254 │Озеленение двора,         │Дирекции заказчика совместно│          30,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │строительство детской     │с депутатом выйти на место  │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │площадки по адресу        │для определения             │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │ул. О. Жилиной, 31        │необходимости выполнения    │              │жилого фонда  │             │района"                 │

│    │      │                          │работ                       │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1056│ 1255 │Благоустройство двора,    │Выполнить благоустройство   │          30,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │озеленение по адресу      │                            │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │ул. О. Жилиной, 108       │                            │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1057│ 1256 │Благоустройство двора,    │Выполнить благоустройство   │          30,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация района, МУ│

│    │      │озеленение по адресу      │                            │              │              │             │"Дирекция заказчика по  │

│    │      │ул. Селезнева, 52         │                            │              │              │             │жилищно-коммунальному   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1058│ 1257 │Благоустройство во дворе  │Выполнить благоустройство   │        1000,0│Бюджет города │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │дома по адресу ул. Фрунзе,│                            │              │              │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │53                        │                            │              │              │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1059│ 1258 │Строительство детской     │Строительство детской       │         100,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │площадки по адресу        │площадки                    │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │ул. Фрунзе, 57а           │                            │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1060│ 1259 │Озеленение, строительство │Озеленение, строительство   │         100,0│Привлеченные  │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │детской площадки по адресу│детской площадки            │              │средства      │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │ул. Гоголя, 47            │                            │              │              │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │              │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1061│ 1260 │Благоустройство,          │Благоустройство, озеленение,│         100,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │озеленение, строительство │строительство детской       │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │детской площадки во дворе │площадки                    │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │домов по адресу           │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │ул. Гоголя, 31            │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1062│ 1261 │Озеленение, строительство │Озеленение, строительство   │         100,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │детской площадки по адресу│детской площадки            │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │ул. Гоголя, 43            │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1063│ 1262 │Озеленение,               │Выполнить благоустроительные│          10,0│Средства на   │2005 г.      │МУ "Дирекция заказчика  │

│    │      │благоустройство по адресу:│работы                      │              │текущее       │             │по жилищно-коммунальному│

│    │      │ул. Ипподромской, 32/2    │                            │              │содержание    │             │хозяйству Центрального  │

│    │      │                          │                            │              │жилого фонда  │             │района"                 │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1064│ 1264 │Вдоль ул. Ипподромской    │Проработать вопрос с        │Будут         │Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │магистрали оборудовать    │населением                  │определены    │              │             │Центрального района     │

│    │      │площадку для выгула собак │                            │после         │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │разработки    │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │проектно-     │              │             │благоустройства и       │

│    │      │                          │                            │сметной       │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │                          │                            │документации  │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1065│ 1265 │Ремонт вентиляции в       │Выполнить ремонтные работы  │         120,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │бассейне, благоустройство │                            │         100,0│Бюджет города │2008 г.      │Центрального района     │

│    │      │прилегающей территории в  │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │детском саду N 484        │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1066│ 1266 │Ремонт приточной          │Ремонт приточной вентиляции.│         150,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │вентиляции, ремонт веранд,│Ремонт кровли, парапета     │          60,0│Бюджет города │2006 г.      │Центрального района     │

│    │      │установка малых форм,     │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │благоустройство           │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │территории, ремонт кровли │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │здания в детском саду     │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │N 117                     │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1067│ 1267 │Ремонт кровли, установка  │Ремонт кровли.              │         100,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │малых форм в детском саду │Установка малых форм        │         100,0│Бюджет города │2006 - 2007  │Центрального района     │

│    │      │N 451                     │                            │              │              │гг.          │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │                          │                            │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │                          │                            │              │              │             │Новосибирска            │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1068│ 1268 │Ремонт главного входа.    │Ремонт главного входа.      │          25,0│Бюджет города │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │Ремонт ограждения         │Ремонт ограждения           │          35,0│Бюджет города │2007 г.      │Центрального района     │

│    │      │прилегающей территории.   │прилегающей территории.     │          60,0│Бюджет города │2008 г.      │города Новосибирска,    │

│    │      │Ремонт асфальтового       │Ремонт асфальтового покрытия│              │              │             │Главное управление      │

│    │      │покрытия и освещение      │и освещение прилегающей     │              │              │             │образования мэрии города│

│    │      │прилегающей территории    │территории                  │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │в детском саду N 495      │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1069│ 1269 │Строительство хоккейной   │Строительство хоккейной     │         200,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │коробки на территории     │коробки                     │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │школы N 29                │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1070│ 1270 │Благоустройство и         │Выполнить благоустройство   │         150,0│Бюджет города │2007 г.      │Администрация           │

│    │      │озеленение прилегающей    │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │территории школы N 156    │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1071│ 1271 │Строительство входной     │Установить входную дверь    │         150,0│Привлеченные  │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │двери в гимназии N 13     │                            │              │средства      │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1072│ 1272 │Благоустройство входной   │Предусмотрено в Программе   │          30,0│Бюджет города │2006 г.      │Департамент образования,│

│    │      │зоны, ремонт козырька,    │"Молодежь Новосибирска на   │              │              │             │культуры, спорта и      │

│    │      │косметический ремонт      │2006 - 2009 годы"           │              │              │             │молодежной политики     │

│    │      │внутри помещения в        │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │военно-патриотическом     │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │клубе "Витязь"            │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1073│ 1273 │Благоустройство площадки  │Предусмотрено в Программе   │         163,0│Бюджет города │2006 г.      │Комитет по делам        │

│    │      │перед клубом, обустройство│"Молодежь Новосибирска на   │         100,0│Привлеченные  │2007 г.      │молодежи мэрии города   │

│    │      │спортивного зала,         │2006 - 2009 годы"           │              │средства      │             │Новосибирска            │

│    │      │косметический ремонт      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │помещений в МОУ центре    │                            │              │              │             │                        │

│    │      │развития детей, подростков│                            │              │              │             │                        │

│    │      │и молодежи "Альтаир"      │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1074│ 1274 │Благоустройство зоны перед│Благоустройство зоны перед  │         150,0│Привлеченные  │2005 г.      │Администрация           │

│    │      │входом, организация       │входом.                     │              │средства      │             │Центрального района     │

│    │      │парковки в центр          │Организация парковки        │          50,0│              │2005 г.      │города Новосибирска     │

│    │      │планирования семьи по     │                            │              │              │             │                        │

│    │      │адресу: ул. О. Жилиной, 73│                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1075│ 1275 │Благоустройство           │Благоустройство прилегающей │         100,0│Привлеченные  │2006 г.      │Администрация           │

│    │      │прилегающей территории к  │территории                  │              │средства      │             │Центрального района     │

│    │      │госпиталю ветеранов войны │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │N 3                       │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1076│ 1276 │Заменить пол в игровом    │Выполнить замену пола       │         800,0│Бюджет города │2006 - 2007  │Управление по физической│

│    │      │зале спорткомплекса       │                            │              │              │гг.          │культуре и спорту мэрии │

│    │      │"Радуга"                  │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1077│ 1277 │Оборудовать дополнительные│Оборудовать дополнительные  │         370,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │парковки                  │парковки                    │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │по ул. Крылова, 43а, 45   │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1078│ 1278 │Провести ремонт           │Провести ремонт             │        2540,0│Бюджет города │2007 г.      │Департамент энергетики, │

│    │      │внутриквартальных дорог   │внутриквартальных дорог     │              │              │             │жилищного и             │

│    │      │ул. Ломоносова, 59, 61,   │                            │              │              │             │коммунального хозяйства │

│    │      │ул. Крылова, 64б,         │                            │              │              │             │города, администрация   │

│    │      │ул. Фрунзе, 53,           │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │ул. Ипподромской, 31,     │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │ул. Крылова, 69, 71, 66,  │                            │              │              │             │Главное управление      │

│    │      │68, ул. Державина, 61,    │                            │              │              │             │благоустройства и       │

│    │      │ул. Державина, 59, вдоль  │                            │              │              │             │озеленения мэрии города │

│    │      │забора лицея N 95 от дома │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │по адресу ул. Крылова, 8  │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1079│ 1279 │Выполнить установку       │Выполнить установку         │          50,0│Привлеченные  │2005 г.      │Администрация           │

│    │      │ограждения спортивной     │ограждения спортивной       │              │средства      │             │Центрального района     │

│    │      │площадки                  │площадки                    │              │              │             │города Новосибирска     │

│    │      │по ул. Партизанской,      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │ул. Писарева, ул. О.      │                            │              │              │             │                        │

│    │      │Жилиной (частный сектор)  │                            │              │              │             │                        │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1080│ 1280 │Восстановить колонку N 34 │Восстановить колонку        │         120,0│Бюджет города │2005 г.      │Администрация           │

│    │      │по ул. Романова           │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска,    │

│    │      │                          │                            │              │              │             │МУП "Горводоканал"      │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1081│ 1281 │Поставить светофоры на    │Проработать вопрос установки│         500,0│Бюджет города │2006 - 2009  │Департамент транспорта и│

│    │      │перекрестках:             │светофоров                  │              │              │гг.          │дорожно-                │

│    │      │ул. Депутатская - ул.     │                            │              │              │             │благоустроительного     │

│    │      │Каменская, ул. Писарева - │                            │              │              │             │комплекса мэрии города  │

│    │      │ул. Ипподромская          │                            │              │              │             │Новосибирска,           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │администрация           │

│    │      │                          │                            │              │              │             │Центрального района     │

│    │      │                          │                            │              │              │             │города Новосибирска     │

├────┼──────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1082│ 1282 │Решить вопрос о возврате  │                            │      -       │      -       │2007 г.      │Департамент по          │

│    │      │льготы на погребение (в   │                            │              │              │             │социальной политике     │

│    │      │2004 году она составляла  │                            │              │              │             │мэрии города            │

│    │      │2900 рублей, в 2005 году  │                            │              │              │             │Новосибирска            │

│    │      │эта сумма составляет 1200 │                            │              │              │             │                        │

│    │      │рублей)                   │                            │              │              │             │                        │

└────┴──────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┘